ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 30.03.2018 № 234-п
г. Ярославль


Об утверждении региональной программы «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» на 2018 – 2024 годы
<заголовок в ред. постановлений Правительства области 
от 08.11.2018 № 809-п, от 08.02.2019 № 81-п, от 31.07.2019 № 552-п>
<в ред. постановлений Правительства области от 08.11.2018 № 809-п,
от 28.12.2018 № 984-п, от 08.02.2019 № 81-п, от 02.07.2019 № 468-п,
от 31.07.2019 № 552-п, от 12.12.2019 № 860-п, от 22.04.2020 №359-п,
от 06.11.2020 № 876-п, от 22.12.2020 № 981-п, от 12.04.2021 № 205-п,
от 22.06.2021 № 394-п, от 10.08.2021 № 545-п, от 19.11.2021 № 797-п,
от 14.01.2022 № 13-п, от 15.02.2022 № 80-п, от 24.03.2022 № 192-п,
 от 27.06.2022 № 497-п >

В целях реализации на территории Ярославской области федерального приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» («Оздоровление Волги»), паспорт которого утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.08.2017 № 9, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года», и постановлением Правительства области от 14.10.2019 № 712-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в Ярославской области" (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую региональную программу «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» на 2018 – 2024 годы. <в ред. постановлений Правительства области от 08.11.2018 № 809-п, 
от 08.02.2019 № 81-п, от 31.07.2019 № 552-п>
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства.


3. Постановление вступает в силу с момента подписания.


Исполняющий 
обязанности Председателя 
Правительства области                                                                       Р.А. Колесов


	УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства области
от 30.03.2018 № 234-п




РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие водоснабжения и водоотведения 
Ярославской области» на 2018-2024 годы
<наименование в ред. постановлений Правительства области 
от 08.11.2018 № 809-п, от 08.02.2019 № 81-п. от 31.07.2019 № 552-п>
<в ред. постановлений Правительства области от 08.11.2018 № 809-п,
от 28.12.2018 № 984-п, от 08.02.2019 № 81-п, от 02.07.2019 № 468-п,
от 31.07.2019 № 552-п, от 12.12.2019 № 860-п, от 22.04.2020 №359-п,
от 06.11.2020 № 876-п, от 22.12.2020 № 981-п, от 12.04.2021 № 205-п,
от 22.06.2021 № 394-п, от 10.08.2021 № 545-п, от 19.11.2021 № 797-п,
от 14.01.2022 № 13-п, от 15.02.2022 № 80-п, от 24.03.2022 № 192-п,
от 27.06.2022 № 497-п >

Паспорт региональной программы «Развитие водоснабжения 
и водоотведения Ярославской области» на 2018 – 2024 годы
<в ред. постановлений Правительства области от 08.11.2018 № 809-п,
от 28.12.2018 № 984-п, от 08.02.2019 № 81-п, от 02.07.2019 № 468-п,
от 31.07.2019 № 552-п, от 22.04.2020 №359-п, от 12.04.2021 № 205-п,
от 22.06.2021 № 394-п, от 10.08.2021 № 545-п, от 19.11.2021 № 797-п,
от 14.01.2022 № 13-п, от 15.02.2022 № 80-п, от 24.03.2022 № 192-п,
 от 27.06.2022 № 497-п >

	Ответственный исполнитель региональной программы «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» на 2018 – 2024 годы (далее – Программа)
	департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области (далее – ДЖКХ ЯО):
директор ДЖКХ ЯО Рябченков Алексей Владимирович, тел. 8 (4852) 40-06-67

	Куратор Программы
	Заместитель Председателя Правительства области Неженец Виктор Станиславович, 
тел. 8 (4852) 40-04-37

	Срок реализации Программы
	2018 – 2024 годы

	Исполнитель мероприятий Программы
	департамент строительства Ярославской области, директор департамента строительства Ярославской области Жучков Виктор Евгеньевич,
тел. 8 (4852) 40-04-42

	Участники мероприятий Программы
	государственное казенное учреждение Ярославской области «Единая служба заказчика», органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области

	Цель Программы
	обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

	Объемы и источники финансирования 
Программы по годам
	всего – 13 733,730 млн. руб., из них:
- федеральные средства:
2018 год – 0,000 млн. руб.;
2019 год – 240,466 млн. руб.;
2020 год – 1 401,836 млн. руб.;
2021 год – 1 213,775 млн. руб.;
2022 год – 948,579 млн. руб.;
2023 год – 2 262,964 млн. руб.;
2024 год – 1 665,191 млн. руб.;
- областные средства:
2018 год – 41,806 млн. руб.;
2019 год – 58,616 млн. руб.;
2020 год – 100,517 млн. руб.;
2021 год – 54,374 млн. руб.;
2022 год – 58,194 млн. руб.;
2023 год – 91,515 млн. руб.;
2024 год – 66,297 млн. руб.;
- местные бюджеты:
2018 год – 1,596 млн. руб.;
2019 год – 7,340 млн. руб.;
2020 год – 9,993 млн. руб.;
2021 год – 4, 570 млн. руб.;
2022 год – 15,136 млн. руб.;
2023 год – 2,775 млн. руб.;
2024 год – 2,770 млн. руб.;
- иные источники:
2018 год – 0,000 млн. руб.;
2019 год – 847,260 млн. руб.;
2020 год – 809,400 млн. руб.;
2021 год – 73,073 млн. руб.;
2022 год – 1 211,086 млн. руб.;
2023 год – 1 500,927 млн. руб.;
2024 год – 1 043,672 млн. руб.

	Наименования региональных проектов
	региональный проект «Чистая вода», 
региональный проект «Оздоровление Волги»

	Конечные результаты реализации Программы
	- площадь жилищного фонда, оборудованного водопроводом (в процентах к общей площади жилых помещений), к концу 2024 года – до 81,9 процента;
- площадь жилищного фонда, оборудованного канализацией (в процентах к общей площади жилых помещений), к концу 2024 года – до 77,27 процента;
- доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод к концу 2024 года – до 27,7 процента

	Электронный адрес размещения информации о Программе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/dzkh/tmpPages/programs.aspx
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Общая потребность в финансовых ресурсах
<утратила силу согласно постановлению Правительства области от 12.04.2021 № 205-п>





I. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации Программы

1. Общие положения

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Российской Федерации и Ярославской области.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года», одним из ключевых направлений развития региона является повышение качества и комфортности условий проживания для жителей и гостей Ярославской области до уровня десяти лучших регионов Российской Федерации. Важнейшей составляющей данного направления является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественной питьевой водой. В рамках реализации данного направления необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения.

2. Поверхностные источники водоснабжения

Общие запасы поверхностных вод в области составляют 254 куб. км. Территория области пересечена реками общей протяженностью около 20 тыс. км. Главная водная артерия – река Волга, протяженность которой на территории области составляет 340 км. На ней расположены 3 водохранилища: Угличское (частично), Рыбинское и Горьковское (частично). Общее количество рек, речек и ручьев, протекающих по территории области, – 4327, их суммарная протяженность составляет 19340 км. В области имеется 83 озера, из них 2 крупных: озеро Плещеево в Переславском районе и озеро Неро в Ростовском районе. Площадь каждого из озер немногим более 5 тыс. га.
В области имеется 73 гидротехнических сооружения, многие из них построены 25 – 35 лет назад и требуют капитального ремонта или реконструкции. Однако отсутствие необходимых финансовых средств не позволяет содержать гидротехнические сооружения в надлежащем техническом состоянии. На территории области широко распространены такие явления, как эрозия берегов, подтопление земель, загрязнение водных источников.
Экологические проблемы области связаны с влиянием измененного гидрологического режима зарегулированной реки Волги на водные и наземные экосистемы, антропогенным загрязнением воды, воздуха, почвы и его влиянием на здоровье населения, сохранением биологического разнообразия, сохранением и поддержанием особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия. Решение этих проблем находит свое отражение в принятии и реализации соответствующих мер, обеспечивающих сохранение и воспроизводство природно-ресурсной базы, а также снижение антропогенной нагрузки на природные комплексы и здоровье населения.

3. Централизованные системы водоснабжения

В настоящее время в Ярославской области эксплуатируется 599 водопроводов.
Утечки и неучтенный расход воды в централизованных системах водоснабжения составляют 21,0 процента от всего объема воды, поданной в сеть.
Основными причинами высоких потерь воды являются изношенность сетей и отсутствие систем противоаварийной защиты. Износ водопроводных сооружений составил 51,11 процента.
По итогам 2016 года объем подачи воды на территории области насосными станциями 1-го подъема составил 146,2 млн. куб. м, при этом их установленная производственная мощность составляет 1,9 млн. куб. м/ сутки, или 705,6 млн. куб. м/ год, установленная производственная мощность водопроводных очистных сооружений – 0,7 млн. куб. м/сутки, или 253,4 млн. куб. м/ год. Пропуск воды через очистные сооружения водоснабжения за 2016 год составил 124,0 млн. куб. м, в том числе очищенной до нормативного уровня – 122,0 млн. куб. м.
Протяженность водопроводных сетей составляет:
- водоводов – 880,6 км, в том числе нуждающихся в замене – 400,2 км (45,4 процента);
- уличной водопроводной сети – 2326,5 км, в том числе нуждающейся в замене – 1048,0 км (45,0 процента);
- внутриквартальной и внутридворовой сети – 578,3 км, в том числе нуждающейся в замене – 210,6 км (36,4 процента).
В целом по Ярославской области на конец 2016 года 43,8 процента водопроводных сетей нуждается в замене. В целом по Российской Федерации около 42,5 процента сетей водоснабжения и канализации требует замены.
В 2016 году заменено 44,5 км водопроводных сетей, или 2,68 процента от общей протяженности сетей, нуждающихся в замене, в том числе:
- водоводов – 4,1 км;
- уличной водопроводной сети – 36,1 км;
- внутриквартальной и внутридворовой сети – 4,3 км.
В целом по области в 2016 году на водопроводах области было зарегистрировано 85 аварий.
Сооружениями централизованного водоснабжения в Ярославской области по состоянию на конец 2016 года были оборудованы:
- 11 городов (100,0 процента);
- 12 поселков городского типа (100,0 процента);
- 542 сельских населенных пункта (9,0 процента).
Население Ярославской области обеспечено централизованным водоснабжением за счет 1273 источников, 26 из которых – источники поверхностных водных объектов.
Утвержденные зоны санитарной охраны имеют 11 поверхностных и 537 подземных источников питьевого водоснабжения. Поверхностными источниками водоснабжения Ярославской области служат река Волга, озеро Плещеево, а также малые реки, такие как Которосль, Уча, Сара, Устье, Сить, Печегда.

4. Централизованные системы водоотведения

4.1. В Ярославской области из 6063 населенных пунктов централизованные системы канализации есть только в 211 (3,5 процента), в том числе в 11 городах (100,0 процента), 12 поселках городского типа (100,0 процента) и 188 сельских населенных пунктах (3,1 процента).
В 2016 году отведение сточных вод в области осуществляли 275 канализационных насосных станций.
Протяженность канализационных сетей составляет:
- главных коллекторов – 519,0 км, в том числе нуждающихся в замене – 222,2 км (42,8 процента);
- уличной канализационной сети – 1084,3 км, в том числе нуждающейся в замене – 507,1 км (46,8 процента);
- внутриквартальной и внутридворовой сети – 774,5 км, в том числе нуждающейся в замене – 476,0 км (61,5 процента).
4.2. В целом по области в 2016 году на централизованных системах канализации была зарегистрирована 31 авария.
Изношенность сетей является причиной сохраняющегося высокого уровня аварийности в канализационном хозяйстве.
В 2016 году заменено 8,2 км канализационных сетей, или 0,66 процента от общей протяженности сетей, нуждающихся в замене, в том числе:
- главных коллекторов – 0,3 км;
- уличной канализационной сети – 6,5 км;
- внутриквартальной и внутридворовой сети – 1,4 км.
4.3. Общая пропускная способность очистных сооружений канализационного хозяйства области по состоянию на конец 2016 года составила 309,1 млн. куб. м.
В течение 2016 года через очистные сооружения было пропущено 113,1 млн. куб. м сточных вод.
Из общего объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, до категории очищенных до нормативных значений доведено 20,3 процента.

5. Качество питьевой воды

5.1. По данным лабораторных исследований, за период 2016 года качество воды поверхностных водоемов I категории, используемых в качестве питьевого водоснабжения, ухудшилось как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям и доля неудовлетворительных проб воды составила 31,43 процента и 24,34 процента соответственно (в 2015 году – 21,12 процента и 14,2 процента соответственно).
В 2016 году удельный вес проб воды водоемов II категории, используемых для рекреации, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составил 23,41 процента (в 2015 году – 29,92 процента), по микробиологическим показателям – 56,48 процента (в 2015 году – 48,32 процента).
Наибольший процент неудовлетворительных по санитарно-химическим показателям проб воды водоемов Ярославской области, превышающий среднеобластной уровень, отмечался в Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Мышкинском муниципальных районах.
Наибольший процент неудовлетворительных по микробиологическим показателям проб воды водоемов Ярославской области, превышающий среднеобластной уровень, отмечался в Ростовском, Мышкинском, Гаврилов-Ямском муниципальных районах.
Микробиологическое загрязнение водных объектов, особенно водоемов II категории (зоны рекреации), является опасным фактором для здоровья населения. В 2016 году из 226 проб воды водных объектов I категории (источники водоснабжения) по микробиологическим показателям 24,34 процента проб не отвечало гигиеническим нормативам, а из 910 проб воды водных объектов II категории – 56,48 процента. В пробах обнаруживались общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги. Продолжается обнаружение возбудителей паразитарных заболеваний в пробах воды водоемов II категории (в 2016 году – 3,65 процента, в 2015 году – 5,3 процента).
5.2. Основными причинами неудовлетворительного качества воды поверхностных источников водоснабжения и водных объектов являются несовершенство систем водоотведения населенных мест, которые не обеспечивают сбор и эффективную очистку стоков, отсутствие либо неэффективная работа локальных очистных сооружений на системах ливневой канализации, недостаточно эффективный производственный лабораторный контроль качества сбрасываемых сточных вод. В связи с этим при реализации Программы в 2018 – 2020 годах предусмотрены мероприятия по водоотведению в муниципальных образованиях области, имеющих наиболее неблагоприятную ситуацию по качеству исходной воды в поверхностных водоемах.
Общими проблемами водоснабжения населения из подземных источников являются отсутствие обезжелезивающих установок в количестве, достаточном для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения как для подземных, так и для поверхностных источников, отсутствие обслуживающего персонала.
Качество воды подземных источников водоснабжения осталось на прежнем уровне, и в 2016 году доля неудовлетворительных по санитарно-химическим показателям проб воды составила 62,09 процента, по микробиологическим показателям – 5,26 процента.
Доля неудовлетворительных по санитарно-химическим показателям проб воды подземных источников в 2,4 раза превышает среднероссийский уровень, что обусловлено фактором природного характера – повышенным содержанием в воде водоносных горизонтов соединений железа и, соответственно, цветности и мутности, что характерно для подземных вод Ярославской области.
Наибольший процент неудовлетворительных по санитарно-химическим показателям проб воды, превышающий среднеобластной уровень, отмечался в г. Ярославле, г. Рыбинске, Большесельском, Борисоглебском, Переславском, Мышкинском, Гаврилов-Ямском и Ярославском муниципальных районах.
Наибольший процент неудовлетворительных по бактериологическим показателям проб воды, превышающий среднеобластной уровень, отмечался в Даниловском, Первомайском, Тутаевском и Ярославском муниципальных районах.

6. Влияние состояния централизованных систем водоотведения 
на качество жизни населения Ярославской области

Общие характерные недостатки канализационных очистных сооружений Ярославской области:
- фактическая производительность не соответствует проектной мощности канализационных очистных сооружений: очистные сооружения работают не на полную мощность в связи с небольшим поступлением сточных вод, находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, следствием чего является низкая эффективность очистки стоков, поступающий объем сточных вод превышает проектную производительность канализационных очистных сооружений. Большая часть очистных сооружений канализации в сельской местности находится в нерабочем состоянии из-за отсутствия финансирования;
- не на всех канализационных очистных сооружениях производится обеззараживание сточных вод при сбросе в поверхностные водоемы.
Данные по заболеваемости в 2016 году согласно статистической форме
№ 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях»:
- брюшной тиф, паратифы А, В, С – не зарегистрировано;
- сальмонеллезные инфекции – 146 случаев;
- острые кишечные инфекции – 8416 случаев.
Зарегистрировано 18 случаев заболевания острым вирусным гепатитом А.
По данным статистической формы № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения», в 2016 году в области был зарегистрирован 30 001 случай заболеваний органов пищеварения (первичная заболеваемость).
По данным формы № 7 «Сведения о больных злокачественными новообразованиями», в 2016 году в области было зарегистрировано 6539 больных злокачественными новообразованиями.

7. Организации водопроводно-канализационного хозяйства 
Ярославской области

В составе Ярославской области 3 городских округа, 17 муниципальных районов, 70 сельских и 10 городских поселений, из них к населенным пунктам, имеющим более 100 тыс. населения, относятся городской округ город Ярославль, городской округ город Рыбинск.
Основными поставщиками услуг по водоснабжению и водоотведению в Ярославской области являются:
- акционерное общество «Ярославльводоканал»;
- государственное предприятие Ярославской области «Северный водоканал»;
- муниципальное унитарное предприятие «Спектр» (г. Переславль-Залесский);
- общество с ограниченной ответственностью «Тутаевский водоканал» (Тутаевский муниципальный район);
- государственное предприятие Ярославской области «Южный водоканал».

8. Необходимость разработки Программы

Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости 10 лет и более, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности органов местного самоуправления муниципальных образований области по привлечению инвестиций ограничены. Организации водопроводно-канализационного хозяйства также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.
Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов вызвано недостаточным финансированием отрасли.
Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения и водоотведения определяется тем, что:
- задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Ярославской области, ее решение позволяет обеспечить возможность улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований области, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности;
- необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;
- проблемы обеспечения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.


9. Риски, возникающие при реализации Программы

На решение задач и достижение цели Программы в рамках программно-целевого метода могут оказать влияние следующие риски:
- нормативно-правовые (реализация Программы во многом определяется совершенствованием нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность организаций, задержка принятия запланированных нормативных правовых актов может существенно снизить результативность Программы);
- макроэкономические, обусловленные влиянием изменения состояния финансовых рынков и деловой активности, что может отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций, в том числе в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод возможно появление объектов незавершенного строительства в результате задержки финансирования.



II. Цель Программы
<раздел в ред. постановлений Правительства области от 08.11.2018 № 809-п, от 08.02.2019 № 81-п,
от 31.07.2019 № 552-п>


Цель Программы – обеспечение населения Ярославской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

	№
п/п
	Показатель

	
	наименование
	единица измерения
	базовое 
значение 
(2016 год)
	плановое значение

	
	
	
	
	2018
год
	2019
год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
	%
	28,0
	27,9
	27,8
	27,7
	27,6
	27,5
	27,4
	27,3

	2.
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, от общей протяженности водопроводных сетей
	%
	35,5
	35,4
	35,3
	35,2
	35,1
	35,0
	34,9
	34,8

	3.
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, от общей протяженности канализационных сетей
	%
	30,5
	30,4
	30,3
	30,2
	30,1
	30,0
	29,9
	29,8

	4.
	Число аварий в год (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	на 
1000 км сетей
	25,0
	24,0
	23,0
	22,0
	21,9
	21,8
	21,7
	21,6

	5.
	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	%
	25,0
	25,2
	25,4
	25,5
	25,6
	25,7
	25,8
	25,9

	6.
	Жилищный фонд, оборудованный водопроводом (в процентах к общей площади жилых помещений)
	%
	81,2
	81,3
	81,4
	81,5
	81,6
	81,7
	81,8
	81,9

	7.
	Жилищный фонд, оборудованный канализацией (в процентах к общей площади жилых помещений)
	%
	77,20
	77,21
	77,22
	77,23
	77,24
	77,25
	77,26
	77,27

	8.
	Зарегистрировано случаев заболеваний брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями
	тыс.
человек
	8,600
	8,500
	8,400
	8,300
	8,200
	8,100
	8,000
	7,900

	9.
	Зарегистрировано случаев заболеваний вирусными гепатитами
	человек
	650
	640
	630
	620
	610
	600
	590
	580

	10.
	Зарегистрировано случаев заболеваний органов пищеварения
	тыс.
человек
	32,000
	31,000
	30,500
	30,000
	29,500
	29,000
	28,500
	28,000

	11.
	Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
	%
	27,0
	27,1
	27,2
	27,3
	27,4
	27,5
	27,6
	27,7



III. Задачи и проекты Программы 
<раздел в ред. постановлений Правительства области от 08.11.2018 № 809-п, от 28.12.2018 № 984-п, 
от 08.02.2019 № 81-п, от 02.07.2019 № 468-п, от 31.07.2019 № 552-п, от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п, от 15.02.2022 № 80-п, от 24.03.2022 № 192-п >




	№ п/п
	Наименование задачи/проекта
	Результат

	
	
	наименование
	единица
измерения
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	2021
год
	2022
год
	2023
год
	2024
год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
	количество построенных и введенных в эксплуатацию очистных сооружений
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	количество построенных и введенных в эксплуатацию централизованных систем
	шт.
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-

	
	
	количество реконструированных и введенных в эксплуатацию очистных сооружений
	шт.
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	количество разработанных комплектов проектной документации
	шт.
	-
	-
	-
	1
	2
	-
	-

	
	
	количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений
	шт.
	-
	-
	2
	1
	-
	-
	-

	
	
	количество введенных в эксплуатацию централизованных систем
	шт.
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	2.
	Формирование и актуализация нормативной базы по организации водоснабжения и водоотведения на региональном уровне
	количество разработанных схем 
водоснабжения 
и водоотведения
	шт.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	количество актуализированных схем водоснабжения и водоотведения
	шт.
	-
	-
	-
	-
	7
	-
	-



	3.
	Региональный проект «Чистая вода»
	прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водо-снабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации
	%
	-
	91,0
	91,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	%
	-
	-
	-
	91,1
	91,6
	93,1
	94,0

	
	
	доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
	%
	-
	-
	-
	99,2
	99,3
	99,4
	99,5

	
	
	количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами (нарастающим итогом)
	штука
	-
	-
	-
	3
	4
	6
	9

	4.
	Региональный проект «Оздоровление Волги»
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод
	тыс. куб. м в год
	-
	139 225,30
	139 187,30
	-

	-

	-
	-


	
	
	снижение объёма отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, нарастающим итогом
	куб. км
	-
	-
	-
	0,1376
	0,1337
	0,1337
	0,05

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом
	куб. км
	-
	-
	-
	0,0024
	0,0063
	0,0063
	0,09






IV. Механизмы реализации Программы
<раздел в ред. постановления Правительства области 
от 08.11.2018 № 809-п, от 27.06.2022 № 497-п >

1. В 2018 году реализацию Программы предполагается осуществлять на территории муниципальных образований области в соответствии с проектами и мероприятиями, указанными в разделе V Программы.
2. Паспорта объектов капитального строительства/реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения приведены в приложении 1 к Программе.
3. Ответственный исполнитель Программы осуществляет:
- взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации при предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ярославской области на софинансирование расходных обязательств, связанных с государственной поддержкой реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения;
- взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований области по вопросу передачи имущества в областную собственность, разработки проектно-сметной документации;
- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации на объекты областной собственности;
- подготовку и направление в комиссию по отбору строек и объектов для финансирования за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию адресной инвестиционной программы Ярославской области, бюджетной заявки по объектам для включения в проект адресной инвестиционной программы Ярославской области на текущий год и плановый период;
- проведение конкурса на выполнение работ, оказание услуг на объектах областной собственности, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством;
- ежемесячный мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий Программы;
- рассмотрение результатов мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в перечень мероприятий Программы (при необходимости);
- получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, включенных в Программу, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации по окончании строительно-монтажных работ;
- представление отчетности о ходе реализации Программы;
- организацию и проведение экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы в части целевого использования средств;
- ежеквартальное размещение информации о ходе реализации Программы на странице ДЖКХ ЯО на портале органов государственной власти Ярославской области; <в ред. постановлений Правительства области от 28.12.2018 № 984-п, от 27.06.2022 № 497-п >
- финансирование мероприятий Программы в виде предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на оплату части расходов по строительству, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения;
- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;
- оценку эффективности реализации Программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в приложении 2 к Программе;
- оценку результативности и эффективности использования субсидии 
в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности использования субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, приведенной в приложении 3 к Программе.
4. Соисполнители Программы – органы местного самоуправления муниципальных образований области, являясь муниципальными заказчиками, в установленном порядке осуществляют:
- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации на объекты муниципальной собственности;
- внесение предложений ДЖКХ ЯО по планам выполнения работ, объемам бюджетных ассигнований на весь период строительства объектов водоснабжения и водоотведения с разбивкой по годам и источникам финансирования; <в ред. постановлений Правительства области от 28.12.2018 № 984-п, от 27.06.2022 № 497-п >
- софинансирование объектов капитального строительства из средств местных бюджетов в установленном объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного Порядком предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, приведенным в приложении 4 к Программе; (в ред. постановлений Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
- предоставление правоустанавливающей и разрешительной документации на земельный участок под строительство объекта водоснабжения или водоотведения и подключение к существующим инженерным сетям;
- проведение конкурса на выполнение работ, оказание услуг на объектах муниципальной собственности, включенных в Программу, в соответствии с действующим законодательством.
- софинансирование объектов реализуемых в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» из средств местных бюджетов в установленном объеме не менее процентного соотношения расходного обязательства, установленного Порядком предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, включенных в региональный проект «Оздоровление Волги», приведенным в приложении 5 к Программе <абзац введён постановлением Правительства области от 31.07.2019 № 552-п>
5. Расчет результативности и эффективности реализации Программы производит департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области в соответствии с разделом II методик оценки результативности и эффективности реализации государственной программы Ярославской области/ подпрограммы государственной программы Ярославской области, приведенных в приложении 8 к Положению о программно-целевом планировании в Ярославской области, утвержденному постановлением Правительства области от 14.10.2019 № 712-п "Об утверждении Положения о программно-целевом в Ярославской области". (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
С 01 января 2019 года в связи со вступлением в силу пункта 1 части 1 статьи 2 Закона Ярославской области от 29 декабря 2016 г. № 104-з «О перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения» функции органов местного самоуправления муниципальных образований области в части реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения будут переданы ответственному исполнителю Программы – ДЖКХ ЯО. Реализация и финансирование мероприятий Программы будут осуществляться за счет средств областного и федерального бюджетов уполномоченной организацией, определенной Правительством области и наделенной соответствующими функциями государственного заказчика по обеспечению строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения собственности Ярославской области. <в ред. постановлений Правительства области от 28.12.2018 № 984-п, от 27.06.2022 № 497-п >


V. Перечень мероприятий Программы

<раздел в ред. постановлений Правительства области от 08.11.2018 № 809-п, от 28.12.2018 № 984-п, 
от 08.02.2019 № 81-п, от 02.07.2019 № 468-п, от 31.07.2019 № 552-п, от 12.12.2019 № 860-п, от 22.04.2020 №359-п,
от 06.11.2020 № 876-п, от 12.04.2021 № 205-п, от 22.06.2021 № 394-п, от 10.08.2021 № 545-п, от 19.11.2021 № 797-п,
от 14.01.2022 № 13-п, от 15.02.2022 № 80-п, от 24.03.2022 № 192-п, от 27.06.2022 № 497-п >






	№ 
п/п
	Наименование 
задачи/проекта/
мероприятия 
(в установленном порядке)
	Результат выполнения 
мероприятия
	Срок реализации, годы
	Плановый объем финансирования, тыс. рублей
	Исполнитель и соисполнители мероприятия

	
	
	наименование (единица измерения)
	плановое значение
	
	всего
	федеральные средства
	областные средства
	местный бюджет
	внебюджетные средства
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1. Строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
	2018 – 2024
	155 235,167
	0,000
	140 218,268
	15 016,899
	
	

	
	
	2018
	24 411,624
	0,000
	22 816,073
	1 595,551
	
	

	
	
	2019
	55 936,111
	0,000
	49 683,097
	6 253,014
	
	

	
	
	2020
	52 016,069
	0,000
	48 088,394
	3 927,675
	
	

	
	
	2021
	8 053,137
	0,000
	7 237,126
	816,011
	
	

	
	
	2022
	54 818,226 14 818,226
	0,000
	12 393,578
	2 424,648
	
	

	
	
	2023
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	1.1.
	Строительство очистных 
сооружений 
хозяйственно-бытовых 
стоков производительностью до 200 куб. м/ сутки в мкр-не Аграрник, ул. Во-щажниковская, пос. Борисоглеб-ский Борисоглебского МР (паспорт 1 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	30
	2018
	8 738,800
	0,000
	7 864,875
	873,925
	
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ОМС Борисоглебского МР

	
	
	степень выполнения работ по строительству/ количество построенных очистных сооружений, %/шт.
	100/1
	2019
	16 600,000
	0,000
	14 940,000
	1 660,000
	
	

	
	
	количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений, шт.
	1
	2020
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Строительство артезианской скважины с оснащением установкой обезжелезивания воды, прокладкой водопровода, дер. Демино Назаровского с/п Рыбинского МР (паспорт 2 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству/ количество построенных централизованных систем, %/шт.
	100/1
	2018
	7 216,256
	0,000
	6 494,630
	721,626
	
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ОМС Рыбинского МР

	
	
	количество введенных в эксплуатацию централизованных систем, шт.
	1
	2019
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Строительство очистных сооружений канализации, пос. Тихменево, Тихменевское с/п Рыбинского МР (паспорт 3 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	30
	2019
	2 222,222
	0,000
	2 000,000
	222,222
	
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ОМС Рыбинского МР

	1.4.
	Строительство наружных сетей бытовой канализации, пос. Красный Бор Заволжского с/п Ярославского МР (2 этап) (паспорт 4 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству/ количество построенных централизованных систем, %/шт.
	100/1
	2019
	13 222,749
	0,000
	10 578,200
	2 644,549
	
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ОМС Ярославского МР

	
	
	количество введенных в эксплуатацию централизованных систем, шт.
	1
	2020
	7 670,538
	0,000
	7 670,538
	0,000
	
	

	1.5.
	Реконструкция очистных сооружений канализации с канализационными сетями в с. Кукобой Первомайского МР (паспорт 5 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по реконструкции/ количество реконструированных и введенных в эксплуатацию очистных сооружений, %/шт.
	100/1
	2019
	6 628,710
	0,000
	6 628,710
	0,000
	
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	
	
	
	
	2020
	6 628,7101
	0,000
	6 628,7101
	0,000
	
	

	1.6.
	Строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения в с. Брейтово, Брейтовский МР (разработка предпроектной документации) (паспорт 10 приложения 1 к Программе)
	количество разработанных комплектов предпроектной документации, шт.
	1
	2020
	1,151
	0,000
	1,151
	0,000
	0,000
	ДС ЯО, 
ГКУ «ЕСЗ», ДЖКХЭиРТ ЯО

	
	
	степень выполнения работ по проектированию, %
	10
	2021
	3,084
	0,000
	3,084
	0,000
	0,000
	

	
	
	степень выполнения работ по проектированию, %
	100
	2022
	2 449,986
	0,000
	2 449,986
	0,000
	
	с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	
	
	количество разработанных комплектов проектной документации, шт.
	1
	2022
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Строительство напорного канализационного коллектора от МКР-3 до ОСК (очистные сооружения канализации), г. Ростов Ростовского МР (в том числе задолженность за выполненные в 2017 году работы) (паспорт 7 приложения 1 к Программе)
	количество построенных и введенных в эксплуатацию централизованных систем, шт.
	1
	2018
	8 456,568
6 312,6412
	0,000
	8 456,568
6 312,6412
	0,000
	
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ОМС Ростовского МР

	1.8.
	Строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сети канализации в пос. Шестихино Некоузского МР (паспорт 8 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству/ количество построенных очистных сооружений, %/шт.
	100/1
	2019
	17 262,430
	0,000
	15 536,187
	1 726,243
	
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ОМС Некоузского МР

	
	
	количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений, шт.
	1
	2020
	15 832,160
	0,000
	15 536,1871
	295,9731
	
	

	1.9.
	Строительство очистных сооружений водоснабжения в г. Данилове, Даниловский МР (разработка проектно-сметной  документации) (паспорт 12 приложения 1 к Программе)
	количество разработанных комплектов проектной документации, шт.
	13
	2020
	3 725,000
	0,000
	3 725,000
	0,000
	0,000
	ДС ЯО,
ГКУ «ЕСЗ», ДЖКХЭиРТ ЯО

	
	
	
	1
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2020 году
	-
	-
	-
	3725,000
	0,000
	3 725,000
	0,000
	0,000
	

	1.10.
	Строительство очистных сооружений водоснабжения в г. Любиме, Любимский МР (разработка проектной документации) (паспорт 13 приложения 1 к Программе)
	количество разработанных комплектов предпроектной документации, шт.
	1
	2020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	ДС ЯО,
ГКУ «ЕСЗ»,
ДЖКХЭиРТ ЯО

	
	
	степень выполнения работ по проектированию, %
	1004
	2022
	245,000
	0,000
	245,000
	0,000
	
	с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	
	
	степень выполнения работ по проектированию, %
	100
	2022
	245,000
	0,000
	245,000
	0,000
	
	

	
	
	количество разработанных комплектов проектной документации, шт.
	1
	2022
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	Строительство канализационных сетей с КНС по ул. Советской г. Любима, Любимский МР 
(паспорт 43 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству/ количество построенных централизованных систем, %/шт.
	100/1
	2020
	18 158,510
	0,000
	14 526,808
	3 631,702
	
	ДЖКХЭиРТ ЯО,
ОМС Любимского МР

	
	
	количество введенных в эксплуатацию централизованных систем, шт.
	1
	2021
	4 080,053
	0,000
	3 264,042
	816,011
	
	

	1.12.
	Наружные сети канализации Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Калинина (паспорт 49 приложения 1 к Программе)
	количество введенных в эксплуатацию централизованных систем, шт.
	1
	2022
	4 699,220
	0,000
	3 759,376
	939,844
	0,000
	ДЖКХ ЯО,
ОМС городского поселения Гаврилов-Ям

	1.13.
	Наружные сети канализации Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Авиаторов (паспорт 50 приложения 1 к Программе)
	количество введенных в эксплуатацию централизованных систем, шт.
	1
	2022
	7 424, 020
	0,000
	5 939,216
	1484,804
	0,000
	ДЖКХ ЯО,
ОМС городского поселения Гаврилов-Ям

	2.
	Задача 2. Формирование и актуализация нормативной базы по организации водоснабжения и водоотведения на региональном уровне
	2018 – 2024
	26 577,857
	0,000
	26 57,857
	0,000
	
	

	2.1.
	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ярославской области (задолженность за выполненные в 2017 году работы)
	количество разработанных схем водоснабжения и водоотведения 
	1
	2018
	18 990,0002
	0,000
	18 990,0002
	0,000
	
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	2.2.
	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Ярославской области 
	количество актуализированных схем водоснабжения и водоотведения
	7
	2022
	7 587,857
	
	7 587,857
	
	
	с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	3.
	Задача 3. Региональный проект «Чистая вода»
	2019 – 2024
	1 622 645,010
	891 668,200
	37 711,153
	0,000
	693 265,657
	

	
	
	2019
	270 801,056
	10 545,300
	439,388
	0,000
	259 816,368
	

	
	
	2020
	344 096,165
	71 490,999
	2 978,880
	0,000
	269 626,286
	

	
	
	2021
	211 504,271
	162 164,800
	7 016,468
	0,000
	42 323,003
	

	
	
	2022
	204 975,702
	156 936,700
	6 539,002
	0,000
	41 500,000
	

	
	
	2023
	371 851,382
	318 577,300
	13 274,082
	0,000
	40 000,00
	

	
	
	2024
	219 414,733
	171 951,400
	7 463,333
	0,000
	40 000,00
	

	3.1.
	Строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения в с. Брейтово, Брейтовский МР (разработка предпроектной документации) (паспорт 10 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	35
	2023
	65 597,296
	62 973,376
	2 623,920
	0,000
	0,000
	ДС ЯО,
ГКУ «ЕСЗ»,
ДЖКХ ЯО

	
	
	
	100
	2024
	29 691,533
	28 503,900
	1 187,633
	0,000
	0,000
	

	
	
	прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации, %
	0,238
	2024
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Реконструкция системы водоснабжения с. Великое Гаврилов-Ямского МР (паспорт 11 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по реконструкции, %
	100
	2023
	49 486,354
	47 506,900
	1 979,454
	0,000
	0,000
	ДС ЯО,
ГКУ «ЕСЗ»,
ДЖКХ ЯО


	
	
	прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации, %
	0,068
	2024
	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, необходимые для подключения новых абонентов
	степень выполнения работ по строительству, модернизации  и реконструкции, %
	15
	2019
	259 816,368
	0,000
	0,000
	0,000
	259 816,368
	ДЖКХЭиРТ ЯО, АО «Ярославль-водоканал»

	
	
	
	35
	2020
	269 626,286
	0,000
	0,000
	0,000
	269 626,286
	

	
	
	
	50
	2021
	40 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	40 000,000
	

	
	
	
	65
	2022
	40 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	40 000,000
	с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	
	
	
	80
	2023
	40 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	40 000,000
	

	
	
	
	100
	2024
	40 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	40 000,000
	

	3.4.
	Строительство очистных сооружений водоснабжения в г. Данилове, Даниловский МР (разработка проектно-сметной документации) (паспорт 12 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	41
	2021
	74 013,750
	71 053,200
	2 960,550
	0,000
	0,000
	ДС ЯО,
ГКУ «ЕСЗ»,
ДЖКХЭиРТ ЯО

	
	
	
	100
	2022
	86 216,146
	82 767,500
	3 448,646
	0,000
	0,000
	с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	
	
	прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации, %
	1,086
	2023
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Строительство очистных сооружений водоснабжения в г. Любиме, Любимский МР (разработка проектной документации) (паспорт 13 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	60
	2023
	75 034,032
	72 032,671
	3 001,361
	0,000
	0,000
	ДС ЯО,
ГКУ «ЕСЗ»,
ДЖКХ ЯО

	
	
	
	100
	2024
	119 470,128
	114 404,579
	5 065,549
	0,000
	0,000
	

	
	
	прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации, %
	0,426
	2024
	
	
	
	
	
	

	3.6.
	Строительство очистных сооружений водоснабжения в  г. Мышкине (паспорт 14 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по проектированию, %
	100
	2022
	1 500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 500,000
	ДС ЯО,
ГКУ «ЕСЗ»,
ДЖКХ ЯО

	
	
	степень выполнения работ по строительству, %
	100
	2023
	40 168,751
	38 562,000
	1 606,751
	0,000
	0,000
	

	
	
	прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации, %
	0,499
	2024
	
	
	
	
	
	

	3.7.
	Строительство станции водоочистки и водозабора с. Новый Некоуз. Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз, 1 этап (паспорт 15 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по проектированию, %
	100
	2021
	2 323,003
	0,000
	0,000
	0,000
	2 323,003
	ДС ЯО,
ГКУ «ЕСЗ»,
ДЖКХЭиРТ ЯО

	
	
	степень выполнения работ по строительству, %
	60
	2023
	101 564,949
	97 502,353
	4 062,596
	0,000
	0,000
	с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	
	
	
	100
	2024
	30 253,072
	29 042,921
	1 210,151
	0,000
	0,000
	

	
	
	прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации, %
	0,20
	2024
	
	
	
	
	
	

	3.8.
	Водозаборные сооружения. Строительство станции водоподготовки в с. Купанское, городской округ г. Переславль-Залесский (паспорт 16 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	35
	2019
	10 984,688
	10 545,300
	439,388
	0,000
	0,000
	ДС ЯО,
ГКУ «ЕСЗ»,
ДЖКХЭиРТ ЯО

	
	
	
	100
	2020
	15036,396
	14434,940
	601,456
	0,000
	0,000
	

	
	
	прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации, %
	0,10
	2021
	
	
	
	
	
	

	3.9.
	Станция водоподготовки воды из подземных источников городского поселения г. Пошехонье, Ярославская область, ул. Красноармейская, д. 1б (паспорт 17 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	100
	2021
	75 758,740
	72 690,690
	3 068,050
	0,000
	0,000
	ДС ЯО,
ГКУ «ЕСЗ»,
ДЖКХЭиРТ ЯО

	
	
	прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации, %
	0,488
	2022
	
	
	
	
	
	с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	3.10.
	Станция водоочистки (обезжелезивания) и насосная станция второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в пос. Красные Ткачи Ярославского МР. Водоснабжение пос. Красные Ткачи. 2 этап (паспорт 19 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	255
	2019
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	ДС ЯО,
ГКУ «ЕСЗ»,
ДЖКХЭиРТ ЯО

	
	
	
	60
	2020
	59 435,184
	57 057,760
	2 377,424
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	100
	2021
	19 408,778
	18 420,910
	987,868
	0,000
	0,000
	

	
	
	прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации, %
	0,354
	2022
	
	
	
	
	
	с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	3.11.
	Станция водоподготовки села Туношна Туношенского с/п Ярославского МР (паспорт 48 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	100
	2022
	77 259,556
	74 169,200
	3 090,356
	0,000
	0,000
	ДС ЯО, 
ГКУ «ЕСЗ», ДЖКХ ЯО

	
	
	прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации, %
	0,075
	2022
	
	
	
	
	
	

	4.
	[bookmark: _Hlk22493406]Задача 4. Региональный проект «Оздоровление Волги»
	2019 − 2024
	11 929 272,177
	6 841 136,501
	266 811,021
	29 263,196
	4 792 153,459
	

	
	
	2019
	826 944,389
	229 920,900
	8 493,294
	1 086,736
	587 443,459
	

	
	
	2020
	1 925 632,192
	1 330 342,701
	49 449,732
	6 065,759
	539 774,000
	

	
	
	2021
	1 126 234,948
	1 051 610,700
	40 119,978
	3 754,120
	30 750,150
	

	
	
	2022
	2 005 714,235
	791 643,100
	31 673,555
	12 811,580
	1 169 586,000
	

	
	
	2023
	3 486 330,655
	1 944 387,100
	78 241,129
	2 775,001
	1 460 927,425
	

	
	
	2024
	2 558 515,758
	1 493 240,000
	58 833,333
	2 770,000
	1 003 672,425
	

	4.1.
	Строительство очистных сооружений водоотведения в с. Большое Село Большесельского района Ярославской области 
(паспорт 20 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	40
	2019
	83 640,940
	80 295,300
	3 011,076
	334,564
	0,000
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ОМС Большесельского МР

	
	
	степень выполнения работ по строительству, %
	100
	2020
	107 173,800
	102 886,850
	3 858,255
	428,695
	0,000
	

	
	
	оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2020 году
	
	2021
	3123,799
	2986,900
	124,454
	12,445
	0,000
	

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	93,00
	2021
	
	
	
	
	
	

	4.2.
	Реконструкция очистных сооружений канализации в с. Брейтово (паспорт 21 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по проектированию, %
	100
	2020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	ДС ЯО,
ГКУ «ЕСЗ»,
ДЖКХЭиРТ ЯО

	4.3.
	Строительство очистных сооружений канализации в г. Переславле-Залесском (паспорт 22 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по проектированию, %
	100
	2020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	ДС ЯО,
ГКУ «ЕСЗ»,
ДЖКХЭиРТ ЯО

	
	
	
	100
	2022
	15 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15 000,000
	с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	
	
	степень выполнения работ по строительству, %
	50
	2023
	120 631,671
	115 806,500
	4 825,171
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	100
	2024
	709 208,333
	680 840,000
	28 368,333
	0,000
	0,000
	

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	2180
	2024
	
	
	
	
	
	

	4.4.
	Ликвидация очистных сооружений канализации мкр-на Волжского, мкр-на ГЭС и мкр-на Заволжье-2 и строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации ГОСК Рыбинского МР (паспорт 23 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по проектированию, %
	100
	2023
	15 500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15 500,000
	ДЖКХ ЯО, ОМС Рыбинского МР

	
	
	степень выполнения работ по строительству, %
	39
	2023
	200 000,000
	192 000,000
	7 200,000
	800,000
	0,000
	

	
	
	
	100
	2024
	312 500,000
	300 000,000
	11 250,000
	1 250,000
	0,000
	

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	1971
	2024
	
	
	
	
	
	

	4.5.
	Строительство ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска
	степень выполнения работ по проектированию, %
	100
	2019
	386 535,000
	0,000
	0,000
	0,000
	386 535,000
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ГП ЯО «Северный водоканал»


	
	
	степень выполнения работ по строительству, %
	10
	2020
	522 074,000
	0,000
	0,000
	0,000
	522 074,000
	

	
	
	проведена экологическая экспертиза, да/нет
	да
	2021
	30 750,150
	0,000
	0,000
	0,000
	30 750,150
	

	
	
	проведена техническая экспертиза, да/нет
	да
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	
	
	степень выполнения работ по строительству, %
	40
	2022
	1 154 586,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 154 586,000
	

	
	
	
	65
	2023
	1 445 427,425
	0,000
	0,000
	0,000
	1 445 427,425
	

	
	
	
	100
	2024
	1 003 672,425
	0,000
	0,000
	0,000
	1 003 672,425
	

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	15 000,000
	2024
	
	
	
	
	
	

	4.6.
	Реконструкция (строительство) очистных сооружений канализации г. Ярославля
	степень выполнения работ по проектированию, %
	100
	2019
	200 908,459
	0,000
	0,000
	0,000
	200 908,459
	ДЖКХЭиРТ ЯО, АО «Ярославль-водоканал»

	
	
	степень выполнения работ по строительству, %
	10
	2020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	4.7.
	Реконструкция очистных сооружений водоотведения в г. Данилове (паспорт 24 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	50
	2023
	130000,000
	124800,000
	5200,000
	0,000
	0,000
	ДС ЯО,
ГКУ «ЕСЗ»,
ДЖКХ ЯО

	
	
	
	100
	2024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	530,000
	2024
	
	
	
	
	
	

	4.8.
	Строительство очистных сооружений канализации в г. Мышкине (паспорт 26 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по проектированию, %
	1004
	2020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	ДЖКХЭиРТ ЯО,
ОМС Мышкинского МР

	
	
	
	100
	2022
	5 500,000
	0,000
	0,000
	5 500,000
	0,000
	с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	
	
	степень выполнения работ по строительству, %
	100
	2023
	147 916,667
	142 000,000
	5 325,000
	591,667
	0,000
	

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	390,000
	2024
	
	
	
	
	
	

	4.9.
	Реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Волга (паспорт 27 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по проектированию, %
	100
	2020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	ДС, ГКУ «ЕСЗ», ДЖКХЭиРТ ЯО

	4.10.
	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации мощностью 700 куб. м/сут., Ярославская область, Некоузский МР, село Новый Некоуз (паспорт 28 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по проектированию, %
	100
	2020
	2 700,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2 700,000
	ДЖКХ ЯО,
ОМС Некоузского МР

	
	
	степень выполнения работ по строительству, %
	56
	2021
	118 344,129
	113 610,300
	4260,499
	473,330
	0,000
	

	
	
	
	100
	2022
	22 854,480
	21 940,300
	822,720
	91,460
	0,000
	с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	100,000
	2024
	
	
	
	
	
	

	4.11.
	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в пос. Октябрь Некоузского района Ярославской области (паспорт 29 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	35
	2019
	20 000,000
	19 200,000
	720,000
	80,000
	0,000
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ОМС Некоузского МР

	
	
	степень выполнения работ по строительству, %
	100
	2020
	34 561,200
	33 178,750
	1 244,205
	138,245
	0,000
	

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	95,00
	2021
	
	
	
	
	
	

	4.12.
	Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, Ярославская область, Некрасовский МР, с/п Красный Профинтерн, р.п. Красный Профинтерн (паспорт 30 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по проектированию, %
	25
	2019
	3 772,100
	3 621,220
	120,704
	30,176
	0,000
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ОМС Некрасовского МР

	
	
	степень выполнения работ по строительству, %
	100
	2020
	128 567,370
	123 351,133
	4 188,302
	1 027,935
	0,000
	

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	102,70
	2021
	
	
	
	
	
	

	4.13.
	Строительство очистных сооружений канализации в г. Ростове (паспорт 32 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по проектированию, %
	100
	2022
	5 900,000
	0,000
	0,000
	5 900,000
	0,000
	ДЖКХ ЯО, ОМС Ростовского МР

	
	
	степень выполнения работ по строительству, %
	50
	2023
	345 833,334
	332 000,000
	12 450,000
	1 383,334
	0,000
	

	
	
	
	100
	2024
	533 135,000
	512 400,000
	19 250,000
	1 520,000
	0,000
	

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	1 770,000
	2024
	
	
	
	
	
	

	4.14.
	Реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Каменники Рыбинского района Ярославской области (паспорт 33 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	30
	2019
	63 130,690
	60 605,460
	2 272,707
	252,523
	0,000
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ОМС Рыбинского МР

	
	
	
	100
	2020
	120 493,560
	115 673,820
	4 337,766
	481,974
	0,000
	

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	164,90
	2021
	
	
	
	
	
	

	4.15.
	Реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Судоверфь Рыбинского района Ярославской области (паспорт 34 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	25
	2019
	40 545,850
	38 924,020
	1 459,647
	162,183
	0,000
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ОМС Рыбинского МР

	
	
	
	100
	2020
	94 220,530
	90 451,710
	3 391,938
	376,882
	0,000
	

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	144,80
	2021
	
	
	
	
	
	

	4.16.
	Строительство коллектора от дер. Дюдьково до ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска (паспорт 35 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	653
	2019
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ОМС Рыбинского МР

	
	
	
	65
	2020
	449 999,700
	432 000,000
	16 199,693
	1 800,0007
	0,000
	

	
	
	
	100
	2021
	629 570,080
	604 387,300
	22 664,520
	2 518,260
	0,000
	

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	1 054,80
	2024
	
	
	
	
	
	с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	4.17.
	Строительство локальных очистных сооружений в г. Тутаеве, ул. 2‑я Овражная, Ярославская область (паспорт 36 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	100
	2019
	28 411,350
	27 274,900
	909,160
	227,290
	0,000
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ОМС Тутаевского МР

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	38,00
	2020
	1 766,480
	1 687,888
	62,873
	15,719
	0,000
	

	4.18.
	Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский МР Ярославской области. 1 этап (паспорт 37 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по проектированию, %
	100
	2020
	77 092,540
	74 008,840
	2 775,330
	308,370
	0,000
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ОМС Угличского МР

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	180,0
	2021
	
	
	
	
	
	

	4.19.
	Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский МР Ярославской области. 2 этап (паспорт 40 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по проектированию, %
	100
	2020
	15 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15 000,000
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ОМС Угличского МР

	
	
	степень выполнения работ по строительству, %
	30
	2020
	319 564,689
	306 782,100
	11 504,330
	1 278,259
	0,000
	

	
	
	
	60
	2021
	157 926,870
	151 609,700
	5 685,463
	631,707
	0,000
	

	
	
	
	100
	2022
	304 805,420
	292 613,200
	10 972,100
	1 220,120
	0,000
	с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	1000,0
	2023
	
	
	
	
	
	

	4.20.
	Строительство очистных сооружений канализации, пос. Тихменево, Тихменевское с/п Рыбинского МР (паспорт 44 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	70
	2020
	52 418,323
	50 321,610
	1 887,040
	209,673
	000,000
	ДЖКХЭиРТ ЯО, ОМС Рыбинского МР

	
	
	
	100
	2021
	28 530,620
	27 346,800
	1 065,442
	118,378
	0,000
	

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	50
	2022
	
	
	
	
	
	с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	4.21.
	Очистные сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция комплекса сооружений биологической очистки сточных вод 2-й очереди очистных сооружений (паспорт 45 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	50
	2022
	328 693,021
	315 545,300
	13 147,721
	0,000
	0,000
	ДС ЯО,
ГКУ «ЕСЗ»,
ДЖКХ ЯО

	
	
	
	100
	2023
	882 814,618
	847 502,000
	35 312,618
	0,000
	0,000
	

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	35000
	2024
	
	
	
	
	
	

	4.22.
	Очистные сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция системы обеззараживания сточных вод 1‑2 очереди очистных сооружений (паспорт 46 приложения 1 к Программе)
	степень выполнения работ по строительству, %
	0
	2021
	157 989,300
	151 669,700
	6 319,600
	0,000
	0,000
	ДС ЯО,
ГКУ «ЕСЗ»,
ДЖКХЭиРТ ЯО

	
	
	
	50
	2022
	168 275,314
	161 544,300
	6 731,014
	0,000
	0,000
	с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	
	
	
	100
	2023
	198 206,940
	190 278,600
	7 928,340
	0,000
	0,000
	

	
	
	прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод, тыс. куб. м в год
	35000
	2024
	
	
	
	
	
	

	Итого
	2018 – 2024
	13 773 730,210
	7 732 812,701
	511 318,299
	44 180,095
	5 485 419,116
	

	
	2018
	43 401,624
	0,000
	41 806,073
	1 595,551
	0,000
	

	
	2019
	1 153 681,556
	240 466,200
	58 615,779
	7 339,750
	847 259,827
	

	
	2020
	2 321 746,127
	1 401 835,401
	100 517,006
	9 993,434
	809 400,286
	

	
	2021
	1 345 792,356
	1 213 775,500
	54 373,572
	4 570,131
	73 073,153
	

	
	2022
	2 272 996,020
	948 579,800
	98 193,992
	15 136,228
	1 211 086,000
	

	
	2023
	3 858 182,037
	2 262 964,400
	91 515,211
	2 775,001
	1 500 927,425
	

	
	2024
	2 777 930,491
	1 665 191,400
	66 296,666
	2 770,000
	1 043 672,425
	



1 Погашение задолженности за выполненные работы 2019 года.
2 Объем финансирования из областного бюджета на 2018 год кредиторской задолженности за фактически выполненные в 2017 году в рамках региональной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области», утвержденной постановлением Правительства области от 29.02.2012 № 145-п «О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от 12.11.2009 № 1101-п», работы.
3 Перенос результата мероприятия на 2021 год.
4 Перенос результата мероприятия на 2022 год.
5 Перенос результата мероприятия на 2020 год.

Список сокращений, используемых в таблице

АО «Ярославльводоканал» – акционерное общество «Ярославльводоканал»
ГКУ «ЕСЗ» – государственное казенное учреждение Ярославской области «Единая служба заказчика»
ГОСК – городские очистные сооружения канализации
ГП ЯО – государственное предприятие Ярославской области
ГЭС – гидроэлектростанция
ДЖКХЭиРТ ЯО – департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
ДС ЯО – департамент строительства Ярославской области
КНС – канализационная насосная станция
МКР-3 – 3-й микрорайон
МР – муниципальный район
ОМС – органы местного самоуправления
ОСК – очистные сооружения канализации
р.п. – рабочий поселок
с/п – сельское поселение».
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VI. Региональный проект «Чистая вода»
<раздел введён постановлением Правительства области от 31.07.2019 № 552-п>
<в ред. постановлений Правительства области от 22.04.2020 № 359-п,
от 22.06.2021 № 394-п, от 19.11.2021 № 797-п,
от 14.01.2022 № 13-п, от 15.02.2022 № 80-п,
от 24.03.2022 № 192-п >

1. Описание состояния водоснабжения на территории 
Ярославской области

Описание состояния водоснабжения на территории Ярославской 
области изложено в разделе I Программы.


2. Обоснование необходимости и достаточности включения мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в региональный проект «Чистая вода»
<подраздел в ред. постановления Правительства области от 22.04.2020
№ 359-п>

2.1. На основании результатов мониторинга качества воды, полученных путем лабораторных исследований проб воды из систем водоснабжения, определена потребность в реализации отдельных мероприятий по повышению качества водоснабжения в населенных пунктах городского округа г. Переславля-Залесского, Брейтовского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Пошехонского, Рыбинского и Ярославского муниципальных районов Ярославской области.
<пункт в ред. постановления Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>
2.2. Брейтовский муниципальный район.
В ходе реализации программы производственного контроля качества питьевой воды водоснабжающей организации − ГП ЯО «Северный водоканал» в системе водоснабжения с. Брейтово в 2018 году наблюдалось превышение следующих показателей качества воды:

	№ п/п
	Наименование показателя
	ПДК
	Единица 
измерения
	Результат анализа
	Наименование МВИ



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Запах
	2
	баллов
	3, хлорный
	пункт 5 ГОСТ Р 57164-2016

	2.
	Цветность
	20
	градусов цветности
	120
	ГОСТ 31868-2012

	3.
	Мутность
	1,5
	мг/куб. дм
	3,2
	пункт 6 ГОСТ Р 57164-2016

	4.
	Окисляемость перманганатная
	5
	мг/л
	22
	ПНД Ф 14.2:4.154-99

	5.
	Железо
	0,3
	мг/куб. дм
	1,2
	пункт 2 ГОСТ 4011-72

	6.
	Марганец
	0,1
	мг/куб. дм
	0,45
	пункт 6 ГОСТ 4974-2014

	7.
	Алюминий
	0,2
	мг/куб. дм
	0,41
	пункт 6 ГОСТ 18165-2014

	8.
	Хлор остаточный активный суммарный
	0,8 – 1,2
	мг/куб. дм
	2,0
	пункт 2 ГОСТ 18190-72

	9.
	Хлороформ
	0,06
	мг/куб. дм
	0,2
	пункт 6 ГОСТ 31951-2012

	10.
	ТКБ
	отсутствует
	КОЕ/100 куб. см
	3
	МУК 4.2.1018-01, 
МУК 4.2.2794-10

	11.
	ОКБ
	отсутствует
	КОЕ/100 куб. см
	3
	МУК 4.2.1018-01, 
МУК 4.2.2794-10



Содержание мутности 3,2 мг, цветности 120 градусов и окисляемости 22 мг/л в питьевой воде свидетельствует о технологии водоподготовки, не позволяющей обеспечить нормативное содержание показателей качества питьевой воды в с. Брейтово. Указанные показатели качества питьевой воды наблюдаются постоянно, круглогодично. Превышение показателей качества питьевой воды наблюдается в 100 процентах проб.
Для улучшения качества воды, подаваемой потребителям, необходимо осуществить строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения в с. Брейтово:

	Наименование объекта
	Прирост численности населения (городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, чел.

	Строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения в с. Брейтово, Брейтовский муниципальный район
	2 844


<пункт в ред. постановления Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>

2.3. Гаврилов-Ямский муниципальный район.
В ходе осуществления внеплановых проверок территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в системе водоснабжения с. Великое 
в 2018 году наблюдалось превышение следующих показателей качества воды:

	№ п/п
	Наименование показателя
	ПДК
	Единица 
измерения
	Результат анализа
	Наименование МВИ



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Мутность
	1,5
	мг/куб. дм
	16,3
	пункт 6 ГОСТ Р 57164-2016

	2.
	Железо
	0,3
	мг/куб. дм
	6,75
	пункт 2 ГОСТ 4011-72

	3.
	Аммиак по азоту
	1,5
	мг/куб. дм
	4,3
	ГОСТ 33045-2014

	4.
	Марганец
	0,1
	мг/куб. дм
	0,83
	пункт 6 ГОСТ 4974-2014

	5.
	ТКБ
	отсутствует
	КОЕ/100 куб. см
	2
	МУК 4.2.1018-01, 
МУК 4.2.2794-10

	6.
	ОКБ
	отсутствует
	КОЕ/100 куб. см
	2
	МУК 4.2.1018-01, 
МУК 4.2.2794-10



Для улучшения качества воды, подаваемой потребителям, необходимо осуществить реконструкцию системы водоснабжения в с. Великое:

	Наименование объекта
	Прирост численности населения (городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, чел.

	Реконструкция системы водоснабжения с. Великое Гаврилов-Ямского муниципального района
	812


<пункт в ред. постановления Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>

2.4. Даниловский муниципальный район.
В ходе реализации программы производственного контроля качества питьевой воды водоснабжающей организации − ГП ЯО «Северный водоканал» в системе водоснабжения г. Данилова в 2018 году наблюдалось превышение следующих показателей качества воды:

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	ПДК
	Единица 
измерения
	Результат анализа
	Наименование МВИ



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Запах
	2
	баллов
	3, сероводородный
	пункт 5 ГОСТ Р 57164-2016

	2.
	Цветность
	20
	градус 
цветности
	23
	ГОСТ 31868-2012

	3.
	Мутность
	1,5
	мг/куб. дм
	3,78
	пункт 6 ГОСТ Р 57164-2016

	4.
	Жесткость
	7
	градус 
жесткости
	8,9
	пункт 4 ГОСТ 31954-2012

	5.
	Бор
	0,5
	мг/куб. дм
	0,96
	ГОСТ 31949-2012

	6.
	Железо
	0,3
	мг/куб. дм
	1,1
	пункт 2 ГОСТ 4011-72

	7.
	ОКБ
	отсутствует
	КОЕ/100 куб. см
	3
	МУК 4.2.1018-01, 
МУК 4.2.2794-10



Превышение концентрации железа в питьевой воде наблюдается постоянно, круглогодично. Сооружения водоподготовки в г. Данилове отсутствуют. Превышение показателей качества питьевой воды наблюдается в 100 процентах проб.
Для улучшения качества воды, подаваемой потребителям, необходимо осуществить реализацию мероприятия по строительству очистных сооружений водоснабжения в г. Данилове:
	Наименование объекта
	Прирост численности населения (городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, чел.

	Строительство очистных сооружений водоснабжения 
в г. Данилове, Даниловский муниципальный район
	12 995


<пункт в ред. постановления Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>

2.5. Любимский муниципальный район.
В ходе осуществления социально-гигиенического мониторинга питьевой воды территориальным отделом Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Любимском муниципальном районе в системе водоснабжения г. Любима в 2018 году наблюдалось превышение следующих показателей качества воды:

	№ 
п/п
	Наименование показателя
	ПДК
	Единица 
измерения
	Результат анализа
	Наименование МВИ



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Цветность
	20
	градус 
цветности
	120
	ГОСТ 31868-2012

	2.
	Мутность
	1,5
	мг/л
	3,18
	пункт 6 ГОСТ Р 57164-2016

	3.
	Окисляемость перманганатная
	5
	мг/л
	12
	ПНД Ф 14.2:4.154-99

	4.
	Железо
	0,3
	мг/л
	1,1
	пункт 2 ГОСТ 4011-72

	5.
	ОКБ
	отсутствует
	КОЕ/100 куб. см
	0,7
	МУК 4.2.1018-01



Показатели качества питьевой воды свидетельствуют об отсутствии водоподготовки. Превышение нормативных показателей качества питьевой воды наблюдается постоянно в 100 процентах проб.
Для улучшения качества воды, подаваемой потребителям, необходимо осуществить реализацию мероприятия по строительству очистных сооружений водоснабжения в г. Любиме:

	Наименование объекта
	Прирост численности населения (городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, чел.

	Строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения в г. Любиме, Любимский муниципальный район
	5 076



<пункт в ред. постановления Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>

2.6. Мышкинский муниципальный район.
В ходе реализации программы производственного контроля качества питьевой воды водоснабжающей организации − ГП ЯО «Северный водоканал», а так же в ходе осуществления социально-гигиенического мониторинга питьевой воды Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в системе водоснабжения г. Мышкина в 2018 году наблюдалось превышение следующих показателей качества воды:

	№ п/п
	Наименование показателя
	ПДК
	Единица 
измерения
	Результат 
анализа
	Наименование МВИ

	1.
	Запах
	2
	баллов
	2, хлорный
	пункт 5 ГОСТ 
Р 57164-2016

	2.
	Мутность
	1,5
	мг/дм3
	2,2
	пункт 6 ГОСТ 
Р 57164-2016

	3.
	Железо
	0,3
	мг/дм3
	0,62
	пункт 2 ГОСТ 4011-72

	4.
	Алюминий
	0,2
	мг/дм3
	0,6
	пункт 6 ГОСТ 
18165-2014



Превышение остаточного алюминия в течение года наблюдается в 50 процентах проб, что свидетельствует о технологии водоподготовки, не позволяющей обеспечить нормативное содержание остаточного алюминия в питьевой воде.
Для улучшения качества воды, подаваемой потребителям, необходимо осуществить реализацию мероприятия по строительству очистных сооружений водоснабжения в г. Мышкине.
	Наименование объекта
	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, чел.

	Строительство очистных сооружений водоснабжения в г. Мышкине
	5 947



2.7. Некоузский муниципальный район.
В ходе реализации программы производственного контроля качества питьевой воды водоснабжающей организации − ГП ЯО «Северный водоканал» в системе водоснабжения с. Новый Некоуз в 2018 году наблюдалось превышение следующих показателей качества воды:

	№ п/п
	Наименование показателя
	ПДК
	Единица 
измерения
	Результат анализа
	Наименование МВИ



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Запах
	2
	баллов
	5, сероводородный
	пункт 5 ГОСТ Р 57164-2016

	2.
	Цветность
	20
	градус 
цветности
	107
	ГОСТ 31868-2012

	3.
	Мутность
	1,5
	мг/дм3
	12,05
	пункт 6 ГОСТ Р 57164-2016

	4.
	Жесткость
	7
	0Ж
	8,25
	пункт 4 ГОСТ 31954-2012

	5.
	Окисляемость перманганатная
	5
	мг/л
	6,6
	ПНД Ф 14.2:4.154-99

	6.
	Бор
	0,5
	мг/дм3
	0,52
	ГОСТ 31949-2012

	7.
	Железо
	0,3
	мг/дм3
	5,0
	пункт 2 
ГОСТ 4011-72

	8.
	Магний
	50
	мг/дм3
	51
	-

	9.
	Марганец
	0,1
	мг/дм3
	0,15
	пункт 6
ГОСТ 4974-2014

	10.
	ТКБ
	отсутствует
	КОЕ/100 см3
	3,7
	МУК 4.2.1018-01, 
МУК 4.2.2794-10

	11.
	ОКБ
	отсутствует
	КОЕ/100 см3
	3,7
	МУК 4.2.1018-01, 
МУК 4.2.2794-10



Сооружения водоподготовки в с. Новый Некоуз отсутствуют. Превышение нормативных показателей качества питьевой воды наблюдается постоянно в 100 процентах проб.
Для улучшения качества воды, подаваемой потребителям, необходимо осуществить реализацию мероприятия по строительству водозабора и станции водоочистки в с. Новый Некоуз.

	Наименование объекта
	Прирост численности населения (городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, чел.

	Строительство водозабора и станции во-доочистки в с. Новый Некоуз, Некоузский муниципальный район
	3 000


<пункт в ред. постановления Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>

2.8. Городской округ г. Переславль-Залесский.
В ходе реализации программы производственного контроля качества питьевой воды водоснабжающей организации − МУП «ЖКХ» городского округа г. Переславля-Залесского в системе водоснабжения с. Купанское в 2018 году наблюдалось превышение следующих показателей качества воды:

	№ п/п
	Наименование показателя
	ПДК
	Единица 
измерения
	Результат анализа
	Наименование МВИ



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Мутность
	1,5
	мг/дм3
	13,7
	пункт 6 ГОСТ Р 57164-2016

	2.
	Железо
	0,3
	мг/дм3
	2,7
	пункт 2 ГОСТ 4011-72



Для улучшения качества воды, подаваемой потребителям, необходимо осуществить реализацию мероприятия по строительству станции водоподготовки в с. Купанское:

	Наименование объекта
	Прирост численности населения (городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, чел.

	Водозаборные сооружения. Строительство станции водоподготовки в с. Купанское, городской округ г. Переславль-Залесский
	1 176


<пункт в ред. постановления Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>

2.9. Пошехонский муниципальный район.
В ходе реализации программы производственного контроля качества питьевой воды водоснабжающей организации − ГП ЯО «Северный водоканал» в системе водоснабжения г. Пошехонье в 2018 году наблюдалось превышение следующих показателей качества воды:

	№ п/п
	Наименование показателя
	ПДК
	Единица 
измерения
	Результат анализа
	Наименование МВИ



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Запах
	2
	баллов
	3, сероводородный
	пункт 5 ГОСТ 
Р 57164-2016

	2.
	Цветность
	20
	градусов 
цветности
	37
	ГОСТ 31868-2012

	3.
	Мутность
	1,5
	мг/дм3
	4,4
	пункт 6 ГОСТ 
Р 57164-2016

	4.
	Сухой остаток (общая минерализация)
	1000
	мг/дм3
	1053
	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10

	5.
	Жесткость
	7
	0Ж
	8,5
	пункт 4 
ГОСТ 31954-2012

	6.
	Аммиак и ионы аммония
	2,0
	мг/дм3
	4,3
	ФР.1.31.2005.01521

	7.
	Бор
	0,5
	мг/дм3
	0,68
	ГОСТ 31949-2012

	8.
	Железо
	0,3
	мг/дм3
	1,6
	пункт 2 ГОСТ 4011-72

	9.
	Магний
	50
	мг/дм3
	56,5
	-

	10.
	Марганец
	0,1
	мг/дм3
	0,16
	пункт 6 ГОСТ 4974-2014



Сооружения водоподготовки в г. Пошехонье отсутствуют. Превышение нормативных показателей качества питьевой воды наблюдается постоянно в 100 процентах проб.
Для улучшения качества воды, подаваемой потребителям, необходимо осуществить реализацию мероприятия по строительству станции водоподготовки в г. Пошехонье:

	Наименование объекта
	Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, чел.

	Станция водоподготовки воды из подземных источников городского поселения г. Пошехонье, Ярославская область, ул. Красноармейская, д. 16
	5 821



(пункт 2.9 в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
2.10.  (пункт утратил силу согласно постановлению Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
2.11. Ярославский муниципальный район.
В ходе производственного контроля на соответствие гигиеническим нормам качества питьевой воды водоснабжающей организации – открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" в системе водоснабжения пос. Красные Ткачи 
в 2018 году наблюдалось превышение следующих показателей качества воды: (в ред. постановления Правительства области от 19.11.2021 № 797-п)

	№ п/п
	Наименование показателя
	ПДК
	Единица 
измерения
	Результат анализа
	Наименование МВИ



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Цветность
	20
	градус 
цветности
	27,23
	ГОСТ 31868-2012

	2. 
	Мутность
	1,5
	мг/дм3
	9,84
	пункт 6 ГОСТ Р 57164-2016

	3. 
	Железо
	0,3
	мг/дм3
	2,1
	ГОСТ 4011-72, п. 2



Для улучшения качества воды, подаваемой потребителям, необходимо осуществить реализацию мероприятия по строительству станции водоочистки (обезжелезивания) и насосной станции второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в пос. Красные Ткачи:

	Наименование объекта
	Прирост численности населения (городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, чел.

	Станция водоочистки (обезжелезивания) и насосная станция второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в пос. Красные Ткачи Ярославского муниципального района. Водоснабжение пос. Красные Ткачи. 2 этап.
	4 220


<пункт в ред. постановления Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>


Список сокращений, используемых в подразделе
(список введён постановлением Правительства области от 19.11.2021 № 797-п)

КОЕ – колониеобразующая единица
МВИ – методика выполнения измерения
МУК – методические указания
МУП – муниципальное унитарное предприятие
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ГП ЯО – государственное предприятие Ярославской области
ОКБ – общие колиформные бактерии
ПДК – предельно допустимая концентрация
ПНД Ф – природоохранный нормативный документ федерального уровня
ТКБ – термотолерантные колиформные бактерии



3. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов, включенных в региональный проект «Чистая вода»

Перечень мероприятий Программы, направленных на повышение качества водоснабжения Ярославской области, обеспечит достижение следующих показателей к 2024 году в соответствии с плановыми значениями, предусмотренными паспортом регионального проекта «Чистая вода»:
- доля населения Ярославской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, – 94,4 процента;
- доля городского населения Ярославской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, – 99,5 процента.

4. Бюджетная эффективность вложения бюджетных средств
<подраздел в ред. постановления Правительства области от 22.04.2020
№ 359-п>
Значение показателя эффективности использования бюджетных средств определяется как рейтинговый отбор объектов, приведенный в таблице 1, и рассчитывается по формуле:

где:
 − объем инвестиций из федерального бюджета на реализацию объекта;
 − плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой  из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Ярославской области, обеспеченного питьевой водой.
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Рейтинговая таблица по мероприятиям 
регионального проекта «Чистая вода»
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п, от 22.06.2021 № 394-п,
от 19.11.2021 № 797-п, от 15.02.2022 № 80-п >

	Позиция в рейтинге
	Наименование объекта
	Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей
	Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Ярославской области, %
	Значение показателя бюджетной эффективности, 
рублей/%

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	строительство очистных сооружений водоснабжения 
в г. Мышкине
	38 562,000
	0,499
	77 278,56

	2
	строительство очистных сооружений водоснабжения 
в г. Данилове, Даниловский муниципальный район
	153 820,700
	1,086
	141 639,69

	3
	станция водоподготовки воды из подземных источников городского поселения г. Пошехонье, Ярославская область, ул. Красноармейская, д. 1б
	72 690,690
	0,488
	148 956,33

	4
	станция водоочистки (обезжелезивания) и насосная станция второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в пос. Красные Ткачи Ярославского муниципального района. Водоснабжение пос. Красные Ткачи. 2 этап
	75 478,670
	0,354
	213 216,58

	5
	водозаборные сооружения. Строительство станции водоподготовки в с. Купанское, городской округ г. Переславль-Залесский
	24 980,240
	0,099
	252 325,66

	6
	строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения в с. Брейтово, Брейтовский муниципальный район
	91 477,276
	0,238
	384 358,30

	7
	строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения в г. Любиме, Любимский муниципальный район
	186 437,250
	0,426
	437 646,13

	8
	строительство станции водоочистки и водозабора, с. Новый Некоуз. Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз. 1 этап.
	126 545,274
	0,252
	502 163,79

	9
	реконструкция системы водоснабжения с. Великое Гаврилов-Ямского муниципального района
	47 506,900
	0,068
	698 630,88

	10
	станция водоподготовки села Туношна Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района
	74 169,200
	0,075
	988 922,67

	Итого
	891 668,200
	3,585
	3 845 138,59




5. Переход к использованию перспективных технологий

Мероприятия Программы, направленные на повышение качества водоотведения Ярославской области, планируется реализовать с применением перспективных технологий водоотведения, включенных в информационно-технический справочник ИТС 10-215 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов», с соблюдением установленных указанным справочником требований к качественным показателям очистки сточных вод.

6. Прогноз ожидаемых результатов

За время реализации Программы на территории Ярославской области планируется построить и реконструировать 11 объектов капитального строительства, направленных на повышение качества водоснабжения Ярославской области.

7. Характеристика мероприятий по повышению качества водоснабжения Ярославской области 
при реализации регионального проекта «Чистая вода»
<подраздел в ред. постановлений Правительства области от 12.12.2019 № 860-п, 
от 22.04.2020 № 359-п, от 06.11.2020 № 876-п, от 12.04.2021 № 205-п, от 22.06.2021 № 394-п,
от 10.08.2021 № 545-п, от 19.11.2021 № 797-п, от 14.01.2022 № 13-п, от 15.02.2022 № 80-п, от 24.03.2022 № 192-п >

	№ 
п/п
	Объектная характеристика
	Финансово-экономическая характеристика

	
	муниципальное образование
	наименование 
объекта
	форма собственности на объект
	вид работ по объек-
ту
	предельная (плановая) стоимость работ
	федеральный бюджет
	консолидированный бюджет субъекта 
Российской 
Федерации
	внебюджетные средства
	значение показателя эффективности использования бюджетных средств
	позиция объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств

	
	
	
	
	
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб./
процентов
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Итого по Ярославской области
	общая стоимость объекта
в том числе:
	1 629 068,080
	891 668,200
	44 135,374
	693 265,657
	
	

	
	ПД
	10 246,073
	0,000
	6 424,221
	3 823,003
	
	

	
	СМР
	1 618 822,007
	891 668,200
	37 711,153
	689 442,654
	
	

	Итого по Брейтовскому муниципальному району
	общая стоимость объекта
в том числе:
	97 743,050
	91 477,276
	6 265,774
	0,000
	
	

	
	ПД
	2 454,221
	0,000
	2 454,221
	0,000
	
	

	
	СМР
	95 288,829
	91 477,276
	3 811,553
	0,000
	
	

	1.
	Брейтовский муниципальный район
	строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения 
в с. Брейтово, Брейтовский муниципальный район
	государственная собственность субъекта Российской Федерации
	строительст-
во
	общая стоимость объекта
в том числе:
	97 743,050
	
	6 265,774
	0,000
	384 358,303
	6

	
	
	
	
	
	ПД
	2 454,221
	0,000
	2 454,221
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	95 288,829
	91 477,276
	3 811,553
	0,000
	
	

	Итого по Гаврилов-Ямскому муниципальному району
	общая стоимость объекта
в том числе:
	49 486,354
	47 506,900
	1 979,454
	0,000
	
	

	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	СМР
	49 846,354
	47 506,900
	1 979,454
	0,000
	
	

	2.
	Гаврилов-Ямский муниципальный район
	реконструкция системы водоснабжения с. Великое Гаврилов-Ямского муниципального района
	государственная собственность субъекта Российской Федерации
	реконструкция
	общая стоимость объекта
в том числе:
	49 486,354
	47 506,900
	1 979,454
	0,000
	698 630,88
	9

	
	
	
	
	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	49 846,354
	47 506,900
	1 979,454
	0,000
	
	

	Итого по городскому округу г. Переславлю-Залесскому
	общая стоимость объекта
в том числе:
	26 021,084
	24 980,239
	1 040,845
	0,000
	
	

	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	СМР
	26 021,084
	24 980,239
	1 040,845
	0,000
	
	

	3.
	Городской округ город Переславль-Залесский
	водозаборные сооружения. Строительство станции водоподготовки 
в с. Купанское, городской округ г. Переславль-Залесский
	государственная собственность субъекта Российской Федерации
	строительст-
во
	общая стоимость объекта
в том числе:
	26 021,084
	24 980,239
	1 040,845
	0,000
	252 325,66
	5

	
	
	
	
	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	26 021,084
	24 980,239
	1 040,845
	0,000
	
	

	Итого по городскому округу городу Ярославлю
	общая стоимость объекта
в том числе:
	689 442,654
	0,000
	0,000
	689 442,654
	
	

	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	СМР
	689 442,654
	0,000
	0,000
	689 442,654
	
	

	4.
	Городской округ город 
Ярославль
	мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, необходимые для подключения новых абонентов
	частная собственность
	строительст-
во
	общая стоимость объекта
в том числе:
	689 442,654
	0,000
	0,000
	689 442,654
	
	

	
	
	
	
	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	689 442,654
	0,000
	0,000
	689 442,654
	
	

	Итого по Даниловскому муниципальному району
	общая стоимость объекта
в том числе:
	163 954,896
	153 820,700
	10 134,196
	0,000
	
	

	
	ПД
	3 725,000
	0,000
	3 725,000
	0,000
	
	

	
	СМР
	160 229,896
	153 820,700
	6 409,196
	0,000
	
	

	5.
	Даниловский муниципальный район
	строительство очистных сооружений водоснабжения в г. Данилове, Даниловский муниципальный район
	государственная собственность субъекта Российской Федерации
	строительст-
во
	общая стоимость объекта
в том числе:
	163 954,896
	153 820,700
	10 134,196
	0,000
	141 639,69
	2

	
	
	
	
	
	ПД
	3 725,000
	0,000
	3 725,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	160 229,896
	153 820,700
	6 409,196
	0,000
	
	

	Итого по Любимскому муниципальному району
	общая стоимость объекта
в том числе:
	194 749,160
	186 437,250
	8 311,910
	0,000
	
	

	
	ПД
	245,000
	0,000
	245,000
	0,000
	
	

	
	СМР
	194 504,160
	186 437,250
	8 066,910
	0,000
	
	

	6.
	Любимский муниципальный район
	строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения 
в г. Любиме, Любимский муниципальный район
	государственная собственность субъекта Российской Федерации
	строительст-
во
	общая стоимость объекта
в том числе:
	194 749,160
	186 437,250
	8 311,910
	0,000
	437 646,13
	7

	
	
	
	
	
	ПД
	245,000
	0,000
	245,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	194 504,160
	186 437,250
	8 066,910
	0,000
	
	

	Итого по Мышкинскому муниципальному району
	общая стоимость объекта
в том числе:
	41 668,751
	38 562,000
	1 606,751
	1 500,000
	
	

	
	ПД
	1 500,000
	0,000
	0,000
	1 500,000
	
	

	
	СМР
	40 168,751
	38 562,000
	1 606,751
	0,000
	
	

	7.
	Мышкинский муниципальный район
	строительство очистных сооружений водоснабжения в г. Мышкине
	государственная собственность субъекта Российской Федерации
	строительст-
во
	общая стоимость объекта
в том числе:
	41 668,751
	38 562,000
	1 606,751
	1 500,000
	77 278,56
	1

	
	
	
	
	
	ПД
	1 500,000
	0,000
	0,000
	1 500,000
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	40 168,751
	38 562,000
	1 606,751
	0,000
	
	

	Итого по Некоузскому муниципальному району
	общая стоимость объекта
в том числе:
	134 141,024
	126 545,274
	5 272,747
	2 323,003
	
	

	
	ПД
	2 323,003
	0,000
	0,000
	2 323,003
	
	

	
	СМР
	131 818,021
	126 545,274
	5 272,747
	0,000
	
	

	8.
	Некоузский муниципальный район
	строительство станции водоочистки и водозабора, с. Новый Некоуз. Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз. 1 этап
	государственная собственность субъекта Российской Федерации
	строительст-
во
	общая стоимость объекта
в том числе:
	134 141,024
	126 545,274
	5 272,747
	2 323,003
	502 163,79
	8

	
	
	
	
	
	ПД
	2 323,003
	0,000
	0,000
	2 323,003
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	131 818,021
	126 545,274
	5 272,747
	0,000
	
	

	Итого по Пошехонскому муниципальному району
	общая стоимость объекта
в том числе:
	75 758,740
	72 690,690
	3 068,050
	0,000
	
	

	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	СМР
	75 758,740
	72 690,690
	3 068,050
	0,000
	
	

	9.
	Пошехонский муниципальный район
	станция водоподготовки воды из подземных источников городского поселения г. Пошехонье, Ярославская область, ул. Красноармейская, д. 1б
	государственная собственность субъекта Российской Федерации
	строительст-
во
	общая стоимость объекта
в том числе:
	75 758,740
	72 690,690
	3 068,050
	0,000
	148 956,33
	3

	
	
	
	
	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	75 758,740
	72 690,690
	3 068,050
	0,000
	
	

	Итого по Ярославскому муниципальному району
	общая стоимость объекта
в том числе:
	156 103,518
	149 647,870
	6455,648
	0,000
	
	

	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	СМР
	156 103,518
	149 647,870
	6455,648
	0,000
	
	

	10.
	Ярославский муниципальный район
	станция водоочистки (обезжелезивания) и насосная станция второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в пос. Красные Ткачи Ярославского муниципального района. Водоснабжение пос. Красные Ткачи. 2 этап
	государственная собственность субъекта Российской Федерации
	строительст-
во
	общая стоимость объекта
в том числе:
	78 843,962
	75 478,670
	3 365,292
	0,000
	213 216,58
	4

	
	
	
	
	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	78 843,962
	75 478,670
	3 365,292
	0,000
	
	

	11.
	Ярославский муниципальный район
	станция водоподготовки села Туношна Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района
	государственная собственность субъекта Российской Федерации
	строительст-
во
	общая стоимость объекта
в том числе:
	77 259,556
	74 169,200
	3 090,356
	0,000
	988 922,67
	10

	
	
	
	
	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	СМР
	77 259,556
	74 169,200
	3 090,356
	0,000
	
	




Список используемых сокращений
ПД – проектная документация
СМР – строительно-монтажные работы

8. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению качества водоснабжения Ярославской области 
при реализации регионального проекта «Чистая вода»*
<подраздел в ред. постановлений Правительства области от 22.04.2020 № 359-п,
от 06.11.2020 № 876-п, от 12.04.2021 № 205-п, от 22.06.2021 № 394-п, от 10.08.2021 № 545-п,
от 19.11.2021 № 797-п, от 14.01.2022 № 13-п, от 15.02.2022 № 80-п, от 24.03.2022 № 192-п >


	№
п/п
	Муниципальное образование
	Наименование объекта
	Источники финансирования
	Объем средств на реализацию программных мероприятий

	
	
	
	
	за период реализации Программы
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР

	
	
	
	
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Итого по Ярославской области
	общая стоимость 
в том числе:
	10 247,224
	1 618 822,007
	0,000
	270 801,056
	1,151
	344 096,164
	6 051,087
	209 181,268
	4 194,986
	203 475,702
	0,000
	371 851,382
	0,000
	219 414,733

	
	ФБ
	0,000
	891 668,200
	0,000
	10 545,300
	0,000
	71 492,700
	0,000
	162 164,800
	0,000
	156 936,700
	0,000
	318 577,300
	0,000
	171 951,400

	
	БС
	6 424,221
	37 711,153
	0,000
	439,388
	1,151
	2 978,880
	3 728,084
	7 016,468
	2694,986
	6 539,002
	0,000
	13 274,082
	0,000
	7 463,333

	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	3 823,003
	689 442,654
	0,000
	259 816,368
	0,000
	269 626,286
	2 323,003
	40 000,000
	1 500,000
	40 000,000
	0,000
	40 000,000
	0,000
	40 000,000

	Итого по Брейтовскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	2 454,221
	95 288,829
	0,000
	0,000
	1,151
	0,000
	3,084
	0,000
	2 449,986

	0,000
	0,000
	65 579,296
	0,000
	29 691,533

	
	ФБ
	0,000
	91 477,276
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	62 973,376
	0,000
	28 503,900

	
	БС
	2 454,221
	3 811,553
	0,000
	0,000
	1,151
	0,000
	3,084
	0,000
	2 449,986
	0,000
	0,000
	2 623,920
	0,000
	1 187,633

	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.
	Брейтовский муниципальный район
	строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения 
в с. Брейтово, Брейтовский муниципальный район
	общая стоимость 
в том числе:
	2 454,221
	95 288,829
	0,000
	0,000
	1,151
	0,000
	3,084
	0,000
	2 449,986

	0,000
	0,000
	65 579,296
	0,000
	29 691,533

	
	
	
	ФБ
	0,000
	91 477,276
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	62 973,376
	0,000
	28 503,900

	
	
	
	БС
	2 454,221
	3 811,553
	0,000
	0,000
	1,151
	0,000
	3,084
	0,000
	2 449,986
	0,000
	0,000
	2 623,920
	0,000
	1 187,633

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Гаврилов-Ямскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	49 486,354
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	49 486,354
	0,000
	0,000

	
	ФБ
	0,000
	47 506,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	47 506,900
	0,000
	0,000

	
	БС
	0,000
	1 979,454
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 979,454
	0,000
	0,000

	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.
	Гаврилов-Ямский муниципальный район
	реконструкция системы водоснабжения 
с. Великое Гаврилов-Ямского муниципального района
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	49 486,354
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	49 486,354
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	47 506,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	47 506,900
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	1 979,454
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 979,454
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по городскому округу городу Переславлю-Залесскому
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	26 021,084
	0,000
	10 984,688
	0,000
	15 036,396
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ФБ
	0,000
	24 980,239
	0,000
	10 545,300
	0,000
	14 434,939
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	БС
	0,000
	1 040,845
	0,000
	439,388
	0,000
	601,457
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Городской округ город Переславль-Залесский
	водозаборные сооружения. Строительство станции водоподготовки 
в с. Купанское, городской округ г. Переславль-Залесский
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	26 021,084
	0,000
	10 984,688
	0,000
	15 036,396
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	24 980,239
	0,000
	10 545,300
	0,000
	14 434,939
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	1 040,845
	0,000
	439,388
	0,000
	601,457
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по городскому округу городу Ярославлю
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	689 442,654
	0,000
	259 816,368
	0,000
	269 626,286
	0,000
	40 000,000
	0,000
	40 000,000
	0,000
	40 000,000
	0,000
	40 000,000

	
	ФБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	БС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	0,000
	689 442,654
	0,000
	259 816,368
	0,000
	269 626,286
	0,000
	40 000,000
	0,000
	40 000,000
	0,000
	40 000,000
	0,000
	40 000,000

	4.
	Город-ской округ город Ярославль
	мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, необходимые для подключения новых абонентов
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	689 442,654
	0,000
	259 816,368
	0,000
	269 626,286
	0,000
	40 000,000
	0,000
	40 000,000
	0,000
	40 000,000
	0,000
	40 000,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	689 442,654
	0,000
	259 816,368
	0,000
	269 626,286
	0,000
	40 000,000
	0,000
	40 000,000
	0,000
	40 000,000
	0,000
	40 000,000

	Итого по Даниловскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	3 725,000
	160 229,896
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3 725,000
	74 013,750
	0,000
	86  216,146
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ФБ
	0,000
	153 820,700
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	71 053,200
	0,000
	82 767,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	БС
	3 725,000
	6 409,196
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3 725,000
	2 960,550
	0,000
	3 448,646
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.
	Даниловский муниципальный район
	строительство очистных сооружений водоснабжения 
в г. Данилове, Даниловский муниципальный район
	общая стоимость 
в том числе:
	3 725,000
	160 229,896
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3 725,000
	74 013,750
	0,000
	86  216,146
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	153 820,700
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	71 053,200
	0,000
	82 767,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	3 725,000
	6 409,196
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3 725,000
	2 960,550
	0,000
	3 448,646
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Любимскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	245,000
	194 504,160
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	245,000
	0,000
	0,000
	75 034,032
	0,000
	119 470,128

	
	ФБ
	0,000
	186 437,250
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	72 032,671
	0,000
	114 404,579

	
	БС
	245,000
	8 066,910
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	245,000
	0,000
	0,000
	3 001,361
	0,000
	5 065,549

	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.
	Любимский муни-ципальный район
	строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения 
в г. Любиме, Любимский муниципальный район
	общая стоимость 
в том числе:
	245,000
	194 504,160
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	245,000
	0,000
	0,000
	75 034,032
	0,000
	119 470,128

	
	
	
	ФБ
	0,000
	186 437,250
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	72 032,671
	0,000
	114 404,579

	
	
	
	БС
	245,000
	8 066,910
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	245,000
	0,000
	0,000
	3 001,361
	0,000
	5 065,549

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Мышкинскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	1 500,000
	40 168,751
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 500,000
	0,000
	0,000
	40 168,751
	0,000
	0,000

	
	ФБ
	0,000
	38 562,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	38 562,000
	0,000
	0,000

	
	БС
	0,000
	1 606,751
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 606,751
	0,000
	0,000

	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	1 500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7.
	Мышкинский муни-ципальный район
	строительство очистных сооружений водоснабжения 
в г. Мышкине
	общая стоимость 
в том числе:
	1 500,000
	40 168,751
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 500,000
	0,000
	0,000
	40 168,751
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	38 562,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 500,000
	0,000
	0,000
	38 562,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	1 606,751
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 606,751
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	1 500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Некоузскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	2 323,003
	131 818,021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2 323,003
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	101 564,949
	0,000
	30 253,072

	
	ФБ
	0,000
	126 545,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	97 502,353
	0,000
	29 042,921

	
	БС
	0,000
	5 272,747
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4 062,596
	0,000
	1 210,151

	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	2 323,003
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2 323,003
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.
	Некоузский муниципальный район
	строительство станции водоочистки и водозабора, с. Новый Некоуз. Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз. 1 этап
	общая стоимость 
в том числе:
	2 323,003
	131 818,021
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2 323,003
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	101 564,949
	0,000
	30 253,072

	
	
	
	ФБ
	0,000
	126 545,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	97 502,353
	0,000
	29 042,921

	
	
	
	БС
	0,000
	5 272,747
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4 062,596
	0,000
	1 210,151

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	2 323,003
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2 323,003
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Пошехонскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	75 758,740
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	75 758,740
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ФБ
	0,000
	72 690,690
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	72 690,690
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	БС
	0,000
	3 068,050
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3 068,050
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9.
	Пошехонский муниципальный район
	станция водоподготовки воды из подземных источников городского поселения г. Пошехонье, Ярославская область, ул. Красноармейская, д. 1б
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	75 758,740
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	75 758,740
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	72 690,690
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	72 690,690
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	3 068,050
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3 068,050
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Ярославскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	156 103,518
	0,000
	0,000
	0,000
	59 435,184
	0,000
	19 408,778
	0,000
	77 259,556
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ФБ
	0,000
	149 647,870
	0,000
	0,000
	0,000
	57 057,760
	0,000
	18 420,910
	0,000
	74 169,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	БС
	0,000
	6 455,648
	0,000
	0,000
	0,000
	2 377,424
	0,000
	987,868
	0,000
	3 090,356
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.
	Яро-славский муни-ципальный район
	станция водоочистки (обезжелезивания) и насосная станция второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в пос. Красные Ткачи Ярославского муниципального района. Водоснабжение пос. Красные Ткачи. 2 этап
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	78 843,962
	0,000
	0,000
	0,000
	59 435,184
	0,000
	19 408,778
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	75 478,670
	0,000
	0,000
	0,000
	57 057,760
	0,000
	18 420,910
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	3 365,292
	0,000
	0,000
	0,000
	2 377,424
	0,000
	987,868
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11.
	Яро-славский муни-ципальный район
	станция водоподготовки села Туношна Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	77 259,556
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	77 259,556
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	74 169,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	74 169,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	3 090,356
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3 090,356
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



Список используемых сокращений

БС – бюджетные средства
ВБ – внебюджетные средства
МБ – местный бюджет
ПД – проектная документация
СМР – строительно-монтажные работы
ФБ – федеральный бюджет».







9. Динамика достижения целевых показателей регионального проекта «Чистая вода» 
при реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения Ярославской области
<подраздел в ред. постановлений Правительства области от 22.04.2020 № 359-п,
от 06.11.2020 № 876-п, от 12.04.2021 № 205-п, от 22.06.2021 № 394-п, от 10.08.2021 № 545-п,
от 19.11.2021 № 797-п, от 14.01.2022 № 13-п, от 15.02.2022 № 80-п >



	№
п/п
	Муниципальное образование
	Наименование
объекта
	Прирост численности населения (городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию
	Прирост доли населения (городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности населения (городского) субъекта Российской Федерации
	График достижения целевого показателя

	
	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	человек
	%
	%
	%
	%
	%
	%
	%



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

	Целевой показатель: 
Ярославская область
	x
	x
	91,000
	91,000
	91,100
	91,600
	93,100
	94,000

	Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации Программы
	43 041
	3,610
	91,000
	91,000
	91,099
	92,041
	93,127
	94,610

	Суммарный прирост показателя по Ярославской области
	43 041
	3,610
	0,000
	0,000
	0,099
	0,942
	1,086
	1,483

	Итого по Брейтовскому муниципальному району
	2 844
	0,238
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,238

	1.
	Брейтовский 
муниципальный район
	строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения в с. Брейтово, Брейтовский муниципальный район
	2 844
	0,238
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,238

	Итого по Гаврилов-Ямскому муниципальному району
	812
	0,068
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,068

	2.
	Гаврилов-Ямский муниципальный район
	реконструкция системы водоснабжения с. Великое Гаврилов-Ямского муниципального района
	812
	0,068
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,068

	Итого по городскому округу городу Переславлю-Залесскому
	1 176
	0,099
	0,000
	0,000
	0,099
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Городской округ город Переславль-Залесский
	водозаборные сооружения. Строительство станции водоподготовки в с. Купанское, городской округ г. Переславль-Залесский
	1 176
	0,099
	0,000
	0,000
	0,099
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по городу Ярославлю
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	Город Ярославль
	мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, необходимые для подключения новых абонентов
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Даниловскому муниципальному району
	12 955
	1,086
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,086
	0,000

	5.
	Даниловский 
муниципальный район
	строительство очистных сооружений водоснабжения 
в г. Данилове, Даниловский муниципальный район
	12 955
	1,086
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,086
	0,000

	Итого по Любимскому муниципальному району
	5 076
	0,426
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,426

	6.
	Любимский 
муниципальный район
	строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения в г. Любиме, Любимский муниципальный район
	5 076
	0,426
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,426

	Итого по Мышкинскому муниципальному району
	5 947
	0,499
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,499

	7.
	Мышкинский 
муниципальный район
	строительство очистных сооружений водоснабжения в г. Мышкине
	5 947
	0,499
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,499

	Итого по Некоузскому муниципальному району
	3 000
	0,252
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,252

	8.
	Некоузский 
муниципальный район
	строительство станции водоочистки и водозабора, с. Новый Некоуз. Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз. 1 этап
	3 000
	0,252
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,252

	Итого по Пошехонскому муниципальному району
	5 821
	0,488
	0,000
	0,000
	0,000
	0,488
	0,000
	0,000

	9.
	Пошехонский 
муниципальный район
	станция водоподготовки воды из подземных источников городского поселения г. Пошехонье, Ярославская область, ул. Красноармейская, д. 1б
	5 821
	0,488
	0,000
	0,000
	0,000
	0,488
	0,000
	0,000

	Итого по Ярославскому муниципальному району
	5 410
	0,454
	0,000
	0,000
	0,000
	0,454
	0,000
	0,000

	10.
	Ярославский 
муниципальный район
	станция водоочистки (обезжелезивания) и насосная станция второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в пос. Красные Ткачи Ярославского муниципального района. Водоснабжение пос. Красные Ткачи. 2 этап
	4 220
	0,354
	0,000
	0,000
	0,000
	0,354
	0,000
	0,000

	11.
	Ярославский 
муниципальный район
	станция водоподготовки села Туношна Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района
	1 190
	0,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,100
	0,000
	0,000

	Доля городского населения субъекта Российской Федерации, 
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

	Целевой показатель: 
Ярославская область 
	x
	x
	99,200
	99,200
	99,200
	99,300
	99,400
	99,500

	Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации Программы
	2 928
	0,315
	99,200
	99,200
	99,200
	99,253
	99,407
	99,515

	Суммарный прирост показателя по Ярославской области
	2 928
	0,315
	0,000
	0,000
	0,000
	0,053
	0,154
	0,108

	Итого по Брейтовскому муниципальному району
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.
	Брейтовский 
муниципальный район
	строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения в с. Брейтово, Брейтовский муниципальный район
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Гаврилов-Ямскому муниципальному району
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.
	Гаврилов-Ямский муниципальный район
	реконструкция системы водоснабжения с. Великое Гаврилов-Ямского муниципального района
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по городскому округу городу Переславлю-Залесскому
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Городской округ город Переславль-Залесский
	водозаборные сооружения. Строительство станции водоподготовки в с. Купанское, городской округ г. Переславль-Залесский
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по городу Ярославлю
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	Город Ярославль
	мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, необходимые для подключения новых абонентов
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Даниловскому муниципальному району
	1 433
	0,154
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,154
	0,000

	5.
	Даниловский 
муниципальный район
	строительство очистных сооружений водоснабжения 
в г. Данилове, Даниловский муниципальный район
	1 433
	0,154
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,154
	0,000

	Итого по Любимскому муниципальному району
	490
	0,053
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,053

	6.
	Любимский 
муниципальный район
	строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения в г. Любиме, Любимский муниципальный район
	490
	0,053
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,053

	Итого по Мышкинскому муниципальному району
	510
	0,055
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,055

	7.
	Мышкинский 
муниципальный район
	строительство очистных сооружений водоснабжения 
в г. Мышкине
	510
	0,055
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,055

	Итого по Некоузскому муниципальному району
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.
	Некоузский 
муниципальный район
	строительство станции водоочистки и водозабора, с. Новый Некоуз. Ярославская область, Некоузский район с. Новый Некоуз. 1 этап
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Пошехонскому муниципальному району
	495
	0,053
	0,000
	0,000
	0,000
	0,053
	0,000
	0,000

	9.
	Пошехонский 
муниципальный район
	станция водоподготовки воды из подземных источников городского поселения г. Пошехонье, Ярославская область, ул. Красноармейская, д. 1б
	495
	0,053
	0,000
	0,000
	0,000
	0,053
	0,000
	0,000

	Итого по Ярославскому муниципальному району
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.
	Ярославский 
муниципальный район
	станция водоочистки (обезжелезивания) и насосная станция второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в пос. Красные Ткачи Ярославского муниципального района. Водоснабжение пос. Красные Ткачи. 2 этап
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11.
	Ярославский 
муниципальный район
	станция водоподготовки села Туношна Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000








10.Этапы реализации регионального проекта «Чистая вода»
<подраздел в ред. постановлений Правительства области от 22.04.2020 № 359-п,
от 06.11.2020 № 876-п, от 12.04.2021 № 205-п, от 22.06.2021 № 394-п, от 10.08.2021 № 545-п,
от 19.11.2021 № 797-п, от 14.01.2022 № 13-п , от 15.02.2022 № 80-п >


	№ п/п
	Муниципальное образование
	Наименование 
объекта
	Вид работ по объекту
	Дата предоставления заказчику земельного 
участка
	Подготовка проектной документации по объекту
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту

	
	
	
	
	
	дата заключения договора на проектирование
	дата завершения проектных работ
	дата заключения договора на строительство
	плановая дата ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	месяц/год
	месяц/год
	месяц/год
	месяц/год
	месяц/год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Брейтовский 
муниципальный район
	строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения в с. Брейтово, Брейтовский муниципальный район
	строительство
	01/2023
	01/2021
	12/2021
	01/2023
	05/2024

	2.
	Гаврилов-Ямский муниципальный район
	реконструкция системы водоснабжения 
с. Великое Гаврилов-Ямского муниципального района
	реконструкция
	01/2022
	
	
	01/2023
	05/2024

	3.
	Городской округ город Переславль-Залесский
	водозаборные сооружения. Строительство станции водоподготовки в с. Купанское, городской округ г. Переславль-Залесский
	строительство
	12/2019
	01/2016
	03/2017
	12/2019
	05/2021

	4.
	Город Ярославль
	мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, необходимые для подключения новых абонентов
	
	01/2020
	01/2019
	12/2019
	01/2020
	05/2024

	5.
	Даниловский 
муниципальный район
	строительство очистных сооружений водоснабжения в г. Данилове, Даниловский муниципальный район
	строительство
	01/2020
	01/2019
	12/2019
	05/2021
	12/2023

	6.
	Любимский 
муниципальный район
	строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения в г. Любиме, Любимский муниципальный район
	строительство
	01/2022
	01/2021
	12/2021
	01/2023
	05/2024

	7.
	Мышкинский муниципальный район
	строительство очистных сооружений водоснабжения 
в г. Мышкине
	строительство
	01/2023
	01/2021
	12/2021
	01/2023
	05/2024

	8.
	Некоузский 
муниципальный район
	строительство станции водоочистки и водозабора, с. Новый Некоуз. Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз. 1 этап
	строительство
	01/2023
	01/2021
	12/2021
	01/2023
	05/2024

	9.
	Пошехонский муниципальный район
	станция водоподготовки воды из подземных источников городского поселения г. Пошехонье, Ярославская область, ул. Красноармейская, д. 1б
	строительство
	01/2021
	03/2020
	12/2020
	01/2021
	05/2022

	10.
	Ярославский муниципальный район
	станция водоочистки (обезжелезивания) и насосная станция второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в пос. Красные Ткачи Ярославского муниципального района. Водоснабжение 
пос. Красные Ткачи. 
2 этап
	строительство
	03/2020
	04/2015
	09/2015
	03/2020
	05/2022

	11.
	Ярославский муниципальный район
	станция водоподготовки села Туношна Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района
	строительство
	03/2021
	
	
	01/2022
	12/2022








11. Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий по повышению качества водоснабжения Ярославской области регионального проекта «Чистая вода» 
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п, от 12.04.2021 № 205-п,
от 22.06.2021 № 394-п, от 10.08.2021 № 545-п, от 19.11.2021 № 797-п >




	№
п/п
	Муниципальное образование
	Наименование объекта
	Эксплуатирующая организация
	Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий
	Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий
	Прогнозная разница тарифа для потребителей
	Источник компенсации тарифной разницы для потребителей

	
	
	
	ОПФ
	наименование
	рублей/ куб. м
	рублей/ куб. м
	рублей/ куб. м
	%
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Брейтовский муниципальный район
	строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения в с. Брейтово, Брейтовский муниципальный район
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	132,98
	179,96
	46,98
	35,30
	бюджет Ярославской области

	2.
	Гаврилов-Ямский муниципальный район
	реконструкция системы водоснабжения с. Великое Гаврилов-Ямского муниципального района
	МУП
	Великосельское МП ЖКХ
	47,00
	41,02
	-5,98
	-12,70
	-

	3.
	Город Ярославль
	мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, необходимые для подключения новых абонентов
	АО
	АО «Ярославль-водоканал»
	30,89
	30,89
	0,00
	0,00
	-

	4.
	Даниловский муниципальный район
	строительство очистных сооружений водоснабжения в г. Данилове, Даниловский муниципальный район
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	74,29
	83,59
	9,30
	12,50
	бюджет Ярославской области

	5.
	Любимский муниципальный район
	строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения в г. Любиме, Любимский муниципальный район
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	63,01
	117,76
	54,75
	86,90
	бюджет Ярославской области

	6.
	Мышкинский муниципальный район
	строительство очистных сооружений водоснабжения в г. Мышкине
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	89,92
	95,95
	6,03
	6,70
	необходимая валовая выручка эксплуатирующей организации

	7.
	Некоузский муниципальный район
	строительство водозабора и станции водоочистки в с. Новый Некоуз, Некоузский муниципальный район
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	87,54
	92,48
	4,94
	5,60
	необходимая валовая выручка эксплуатирующей организации

	8.
	Городской округ город Переславль-Залесский
	водозаборные сооружения. Строительство станции водоподготовки 
в с. Купанское, городской округ г. Переславль-Залесский
	МУП
	МУП «ЖКХ» городского округа г. Переславля-Залесского
	23,86
	24,44
	0,58
	2,40
	необходимая валовая выручка эксплуатирующей организации

	9.
	Пошехонский муниципальный район
	станция водоподготовки воды из подземных источников городского поселения г. Пошехонье, Ярославская область, ул. Красноармейская, д. 1б
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	81,73
	97,31
	15,58
	19,10
	бюджет Ярославской области

	10.
	Ростовский муниципальный район
	реконструкция водоочистных сооружений производительностью 40 тыс. куб. м/ сут., г. Ростов, Ярославская область (разработка проектной документации)
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Южный водоканал»
	57,68
	69,53
	11,85
	20,54
	

	11.
	Ярославский муниципальный район
	станция водоочистки (обезжелезивания) и насосная станция второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в пос. Красные Ткачи Ярославского муниципального района. Водоснабжение пос. Красные Ткачи. 2 этап
	АО
	ОАО ЖКХ 
«Заволжье»
	29,50
	35,50
	6,00
	20,30
	бюджет Ярославской области

	12.
	Ярославский муниципальный район
	станция водоподготовки села Туношна Туношенского сельского поселения, Ярославского муниципального района
	АО
	ОАО ЖКХ 
«Заволжье»
	29,50
	35,50
	6,00
	20,30
	



Список сокращений, используемых в разделе
< в ред. постановлений Правительства области от 22.04.2020 № 359-п,
от 06.11.2020 № 876-п>


АО – акционерное общество
БС – бюджетные средства
ВБ – внебюджетные средства
ГП ЯО – государственное предприятие Ярославской области
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
КОЕ – колониеобразующая единица
м3 – кубический метр
МБ – местный бюджет
МВИ – методика выполнения измерения
МП – муниципальное предприятие
МУК – методические указания
МУП – муниципальное унитарное предприятие
МУП «ЖКХ» городского округа г. Переславля-Залесского – муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа г. Переславля-Залесского
ОАО – открытое акционерное общество
ОКБ – общие колиформные бактерии
ОПФ – организационно-правовая форма
ПД – проектная документация
ПДК – предельно допустимая концентрация
ПНД Ф – природоохранный нормативный документ федерального уровня
СМР – строительно-монтажные работы
ТКБ – термотолерантные колиформные бактерии
ФБ – федеральный бюджет



VII. Региональный проект «Оздоровление Волги»
<раздел введён постановлением Правительства области от 31.07.2019 № 552-п>
<в ред. постановлений Правительства области от 22.04.2020 № 359-п,
от 22.06.2021 № 394-п, от 14.01.2022 № 13-п, от 15.02.2022 № 80-п >

1. Характеристика текущей экологической ситуации на территории Ярославской области, обусловленной сбросом загрязненных сточных вод 
в реку Волгу

Протяженность реки Волги на территории Ярославской области составляет 340 километров, на которых расположены 29 очистных сооружений канализации.
Главной причиной неудовлетворительного качества питьевой воды является сброс неочищенных и необеззараженных сточных вод хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов, расположенных по течению реки и ее притоков. Из общего объема сброса неочищенных сточных вод (139 225,26 тыс. куб.м/год), 100 процентов стоков при выпуске в Волгу не соответствуют требованиям санитарных норм. Большинство очистных сооружений требуют реконструкции и модернизации. Средний физический износ основных фондов составляет более 75 процентов.
Доля антропогенного влияния предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ярославской области на реку Волгу составляет 4,39 процентов (среди 17 субъектов Российской Федерации, относящихся к бассейну реки Волги).

2. Краткий анализ результатов оценки состояния систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу

Всего на территории Ярославской области функционирует 102 централизованные системы водоотведения.
Проектная суммарная производительность очистных сооружений канализации составляет 967,093 тыс. куб. м в сутки.
Фактический суммарный приток на очистные сооружения канализации составляет 367,493 тыс. куб. м в сутки.
Физический износ очистных сооружений канализации составляет 
69,26 процента, канализационных насосных станций – 63,70 процента, сетей бытовой, общесплавной централизованных систем водоотведения – 
55,48 процента.
Основной сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в бассейн реки Волги осуществляется следующими организациями: акционерным обществом "Ярославльводоканал" и государственным предприятием Ярославской области «Северный водоканал». (в ред. постановления Правительства области от 19.11.2021 № 797-п)


3. Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов, включенных в региональный проект «Оздоровление Волги»

Реализация перечня мероприятий Программы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ярославской области обеспечит достижение показателей эффективности к 2024 году в соответствии с плановыми значениями, предусмотренными паспортом регионального проекта «Оздоровление Волги»:
- снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод  до 0,05 куб. км.;
- прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод,  на 0,09 куб. км.

4. Бюджетная эффективность вложения бюджетных средств

Значение показателя эффективности использования бюджетных средств определяется как рейтинговый отбор объектов, приведенный в таблице 1, и рассчитывается по формуле:

где:

 − объем инвестиций из федерального бюджета на реализацию объекта;
 − плановый показатель снижения объема загрязненных сточных вод, отводимых от объекта.

5. Рейтинговая таблица по мероприятиям регионального проекта 
«Оздоровление Волги»
< в ред. постановлений Правительства области от 22.04.2020 № 359-п,
от 06.11.2020 № 876-п, от 12.04.2021 № 205-п,
от 22.06.2021 № 394-п, от 10.08.2021 № 545-п, от 15.02.2022 № 80-п >

	Позиция 
в рейтинге
	Наименование объекта
	Объем инвестиций из федерального бюджета, 
тыс. рублей
	Плановый показатель снижения объема загрязненных сточных вод, отводимых от объекта, 
тыс. куб. м
	Значение показателя бюджетной эффективности, 
рублей/ куб. м



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	очистные сооружения канализации г. Ярославля. Реконструкция системы обеззараживания сточных вод 1-2 очереди очистных сооружений
	503 492,60
	35 000
	14,39

	2
	очистные сооружения канализации г. Ярославля. Реконструкция комплекса сооружений биологической очистки сточных вод 2 очереди очистных сооружений
	1 163 047,30
	35 000
	33,23

	3
	реконструкция очистных сооружений водоотведения в г. Данилове
	124 800,000
	530
	235,47

	4
	ликвидация очистных сооружений канализации мкр-на Волжского, мкр-на ГЭС и мкр-на Заволжье-2 и строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации ГОСК Рыбинского муниципального района
	492 000,000
	1 971
	249,62

	5
	строительство очистных сооружений канализации в г. Мышкине
	142 000,000
	390
	364,10

	6
	строительство очистных сооружений канализации в г.о. г. Переславле-Залесском
	796 646,50
	2 180
	365,43

	7
	реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский муниципальный район Ярославской области. 1 этап
	74 008,84
	180
	411,16

	8
	строительство очистных сооружений канализации в г. Ростове
	844 400,000
	1 770
	477,06

	9
	[bookmark: _Hlk54801822]строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в пос. Октябрь Некоузского муниципального района
	52 378,75
	95
	551,36

	10
	реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский муниципальный район Ярославской области. 2 этап
	751 005,00
	1 000
	751,01

	11
	строительство локальных очистных сооружений в г. Тутаеве, 
ул. 2-я Овражная, Ярославская область
	28 962,79
	37,9
	764,19

	12
	реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Судоверфь Рыбинского района Ярославской области
	129 375,73
	144,8
	893,48

	13
	строительство коллектора от дер. Дюдьково до ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска
	1 036 387,30
	1 054,8
	982,54

	14
	реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Каменники Рыбинского района Ярославской области
	176 279,28
	164,9
	1 069,01

	15
	реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, с/п Красный Профинтерн, р.п. Красный Профинтерн
	126 972,35
	102,7
	1 236,34

	16
	строительство очистных сооруже-ний хозяйственно-бытовой канализации мощностью 700 куб. м/сут., Ярославская область, Некоузский муниципальный район, с. Новый Некоуз
	135 550,60
	100
	1 355,51

	17
	строительство очистных сооружений канализации, пос. Тихменево, Тихменевское с/п Рыбинского муниципального района
	77 668,41
	50
	1 553,37

	18
	строительство очистных сооружений водоотведения в с. Большое Село Большесельского района Ярославской области
	186 169,05
	93
	2 001,82

	Итого
	6 841 144,50
	79 904,10
	13 309,09




Список используемых сокращений
(список  введён постановлением Правительства области
 от 19.11.2021 № 797-п)

Список используемых сокращений

г.о. – городской округ
ГОСК – городские очистные сооружения канализации
р.п. – рабочий поселок
с/п – сельское поселение».


6. Переход к использованию перспективных технологий

Мероприятия Программы, направленные на повышение качества водоотведения Ярославской области, планируется реализовать с применением перспективных технологий водоотведения, включенных в информационно-технический справочник ИТС 10-215 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов», с соблюдением установленных указанным справочником требований к качественным показателям очистки сточных вод.

7. Прогноз ожидаемых результатов

За время реализации Программы на территории Ярославской области планируется построить и реконструировать 23 мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ярославской области.


8.  Характеристика мероприятий по строительству, реконструкции очистных сооружений предприятий 
водопроводно-канализационного хозяйства регионального проекта «Оздоровление Волги» Ярославской области
<подраздел в ред. постановлений Правительства области от 22.04.2020 № 359-п,
от 06.11.2020 № 876-п, от 12.04.2021 № 205-п, от 22.06.2021 № 394-п, от 10.08.2021 № 545-п,
от 19.11.2021 № 797-п, от 14.01.2022 № 13-п, от 15.02.2022 № 80-п >

	№ 
п/п
	Объектная характеристика
	Финансово-экономическая характеристика

	
	муниципальное образование
	наименование объекта
	форма собственности на объект
	вид работ по объекту
	мощность объекта
	предельная (плановая) стоимость работ
	федеральный бюджет
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	внебюджетные средства
	значение показателя эффективности использования бюджетных средств
	позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности

	
	
	
	
	
	тыс. куб. м/ сут.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	руб./куб. м
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Итого по Ярославской области
	общая стоимость объекта
в том числе: 
	11 929 272,177
	6 841 144,501
	295 974,217
	4 792 153,459
	
	

	
	ПД
	647 043,459
	0,000
	11 400,000
	635 643,459
	
	

	
	СМР
	11 282 228,718
	6 841 144,501
	284 574,217
	4 156 510,000
	
	

	Итого по Большесельскому муниципальному району
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	193 938,539
	186 169,05
	7 769,489
	0,000
	
	

	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	СМР
	193 938,539
	186 169,05
	7 769,489
	0,000
	
	

	1.
	Больше-сельский муниципальный район
	строительство очистных сооружений водоотведения в с. Большое Село Большесельского района Ярославской области
	муниципальная собственность
	строительство
	1,50
	общая стоимость объекта
в том числе: 
	193 938,539
	186 169,05
	7 769,489
	0,000
	1 969,70
	18

	
	
	
	
	
	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	193 938,539
	186 169,05
	7 769,489
	0,000
	
	

	Итого по городскому округу городу Переславлю-Залесскому
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	844 840,004
	796 646,500
	33 193,504
	15 000,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПД
	15 000,000
	0,000
	0,000
	15 000,000
	
	

	
	СМР
	829 840,004
	796 646,500
	33 193,504
	0,000
	
	

	2.
	Город Переславль-Залесский
	строительство очистных сооружений канализации в г. Переславле-Залесском
	муниципальная собственность
	строительство
	42,00
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	844 840,004
	796 646,500
	33 193,504
	15 000,000
	505,71
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ПД
	15 000,000
	0,000
	0,000
	15 000,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	829 840,004
	796 646,500
	33 193,504
	0,000
	
	

	Итого по городскому округу городу Рыбинску
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	5 071 045,000
	492 000,000
	20 500,000
	4 558 545,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПД
	402 035,000
	0,000
	0,000
	402 035,000
	
	

	
	СМР
	4 669 010,000
	492 000,000
	20 500,000
	4 156 510,000
	
	

	3.
	Город 
Рыбинск
	ликвидация очистных сооружений канализации мкр-на Волжского, мкр-на ГЭС и мкр-на Заволжье-2 и строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации ГОСК Рыбинского муниципального района
	муниципальная собственность
	замена
	6,00
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	528 000,000
	492 000,000
	20 500,000
	15 500,000
	249,62
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ПД
	15 500,000
	0,000
	0,000
	15 500,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	512 500,000
	492 000,000
	20 500,000
	0,000
	
	

	4.
	Город 
Рыбинск
	строительство ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска
	муниципальная собственность
	строительство
	80,000
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	4 543 045,000
	0,000
	0,000
	4 543 045,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ПД
	386 535,000
	0,000
	0,000
	386 535,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	4 156 510,000
	0,000
	0,000
	4 156 510,000
	
	

	Итого по городу Ярославлю
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	1 936 887,652
	1 666 539,900
	69 439,293
	200 908,459
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПД
	200 908,459
	0,000
	0,000
	200 908,459
	
	

	
	СМР
	1 735 979,193
	1 666 539,900
	69 439,293
	0,000
	
	

	5.
	Город Ярославль
	очистные сооружения канализации города  Ярославля. Реконструкция комплекса сооружений биологической очистки сточных вод 2 очереди очистных сооружений
	государственная собственность субъекта Российской Федерации
	реконструкция
	444,00
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	1 311 961,869
	1 163 047,300
	48460,339
	100 454,230
	24,49
	2

	
	
	
	
	
	
	ПД
	100 454,230
	0,000
	0,000
	100 454,230
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	1 211 507,639
	1 163 047,300
	48460,339
	0,000
	
	

	6.
	Город Ярославль
	очистные сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция системы обеззараживания сточных вод 1‑2 очереди очистных сооружений
	государственная собственность субъекта Российской Федерации
	реконструкция
	444,00
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	624 925,784
	503 492,600
	20 978,954
	100 454,230
	14,39
	1

	
	
	
	
	
	
	ПД
	100 454,230
	0,000
	0,000
	100 454,230
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	524 471,554
	503 492,600
	20 978,954
	0,000
	
	

	Итого по Даниловскому муниципальному району
	общая стоимость объекта 
в том числе:
	130 000,000
	124 800,000
	5 200,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	СМР
	130 000,000
	124 800,000
	5 200,000
	0,000
	
	

	7.
	Даниловский муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений водоотведения в г. Данилове
	муниципальная собственность
	реконструкция
	2,70
	общая стоимость объекта 
в том числе:
	130 000,000
	124 800,000
	5 200,000
	0,000
	470,94
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	130 000,000
	124 800,000
	5 200,000
	0,000
	
	

	Итого по Мышкинскому муниципальному району
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	153 416,667
	142 000,000
	11 416,667
	0,000
	
	

	
	ПД
	5 500,000
	0,000
	5 500,000
	0,000
	
	

	
	СМР
	147 916,667
	142 000,000
	5 916,667
	0,000
	
	

	8.
	Мышкинский муниципальный район
	строительство очистных сооружений канализации в г. Мышкине
	муниципальная собственность
	строительство
	0,73
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	153 416,667
	142 000,000
	11 416,667
	0,000
	1 225,64
	14

	
	
	
	
	
	
	ПД
	5 500,000
	0,000
	5 500,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	147 916,667
	142 000,000
	5 916,667
	0,000
	
	

	Итого по Некоузскому муниципальному району
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	198 459,729
	187 929,350
	7 830,379
	2 700,000
	
	

	
	ПД
	2 700,000
	0,000
	0,000
	2 700,000
	
	

	
	СМР
	195 759,729
	187 929,350
	7 830,379
	0,000
	
	

	9.
	Некоузский муниципальный район
	строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации мощностью 700 куб. м/ сут., Ярославская область, Некоузский муниципальный район, село Новый Некоуз
	государственная собственность субъекта Российской Федерации
	строительство
	0,70
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	143 898,529

	135 550,600
	5 647,929
	2 700,000
	1 355,51
	16

	
	
	
	
	
	
	ПД
	2 700,000
	0,000
	0,000
	2 700,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	141 198,529
	135 550,600
	5 647,929
	0,000
	
	

	10.
	Некоузский муниципальный район
	строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в пос. Октябрь Некоузского муниципального района
	муниципальная собственность
	строительство
	0,36
	общая стоимость объекта
в том числе: 
	54 561,200
	52 378,750
	2 182,450
	0,000
	551,36
	8

	
	
	
	
	
	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	54 561,200
	52 378,750
	2 182,450
	0,000
	
	

	Итого по Некрасовскому муниципальному району
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	132 339,470
	126 972,353
	5 367,117
	0,000
	
	

	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	СМР
	132 339,470
	126 972,353
	5 367,117
	0,000
	
	

	11.
	Некрасовский 
муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, с/п Красный Профинтерн, р.п. Красный Профинтерн
	муниципальная собственность
	реконструкция
	0,80
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	132 339,470
	126 972,353
	5 367,117
	0,000
	1 236,34
	15

	
	
	
	
	
	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	132 339,470
	126 972,353
	5 367,117
	0,000
	
	

	Итого по Ростовскому муниципальному району
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	884 868,334
	844 400,000
	40 468,334
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПД
	5 900,000
	0,000
	5 900,000
	0,000
	
	

	
	СМР
	878 968,334
	844 400,000
	34 568,334
	0,000
	
	

	12.
	Ростовский 
муниципальный район
	строительство очистных сооружений канализации в г. Ростове
	муниципальная собственность
	строительство
	17,00
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	884 868,334
	844 400,000
	40 468,334
	0,000
	393,67
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ПД
	5 900,000
	0,000
	5 900,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	878 968,334
	844 400,000
	34 568,334
	0,000
	
	

	Итого по Рыбинскому муниципальному району
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	1 478 909,353
	1 419 710,720
	59 198,633
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	СМР
	1 478 909,353
	1 419 710,720
	59 198,633
	0,000
	
	

	13.
	Рыбинский 
муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Каменники Рыбинского района Ярославской области
	муниципальная собственность
	реконструкция
	2,70
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	183 624,250
	176 279,280
	7 344,970
	0,000
	1 069,01
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	183 624,250
	176 279,280
	7 344,970
	0,000
	
	

	14.
	Рыбинский муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Судоверфь Рыбинского района Ярославской области
	муниципальная собственность
	реконструкция
	0,80
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	134 766,380
	129 375,730
	5 390,650
	0,000
	893,48
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	134 766,380
	129 375,730
	5 390,650
	0,000
	
	

	15.
	Рыбинский 
муниципальный район
	строительство коллектора от дер. Дюдьково 
до ГОСК 
в мкр-не Копаево г. Рыбинска
	муниципальная собственность
	реконструкция
	4,20
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	1 079 569,780

	1 036 387,300
	43 182,480
	0,000
	982,54
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	1 079 569,780
	1 036 387,300
	43 182,480
	0,000
	
	

	16.
	Рыбинский 
муниципальный район
	строительство очистных сооружений канализации, пос. Тихменево, Тихменевское с/п Рыбинского муниципального района
	муниципальная собственность
	строительство
	0,30
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	80 948,943

	77 668,410
	3 280,493
	0,000
	1 574,65
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	80 948,943
	78 732,510
	3 280,493
	0,000
	
	

	Итого по Тутаевскому муниципальному району
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	30 177,830

	28 962,788
	1 215,042
	0,000
	
	

	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	СМР
	30 177,830
	28 962,788
	1 215,042
	0,000
	
	

	17.
	Тутаевский 
муниципальный район
	строительство локальных очистных сооружений в г. Тутаеве, 
ул. 2-я Овражная, Ярославская область
	муниципальная собственность
	строительство
	0,15
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	30 177,830

	28 962,788
	1 215,042
	0,000
	764,19
	10

	
	
	
	
	
	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	30 177,830
	28 962,788
	1 215,042
	0,000
	
	

	Итого по Угличскому муниципальному району
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	874 389,519

	825 013,840
	34 375,679
	15 000,000
	
	

	
	ПД
	15 000,000
	0,000
	0,000
	15 000,000
	
	

	
	СМР
	859 389,519
	825 013,840
	34 375,679
	0,000
	
	

	18.
	Угличский муниципальный район
	реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский муниципальный район Ярославской области. 1 этап
	муниципальная собственность
	реконструкция
	180,000
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	77 092,540

	74 008,840
	3 083,700
	0,000
	411,16
	5

	
	
	
	
	
	
	ПД
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	77 092,540
	74 008,840
	3 083,700
	0,000
	
	

	19.
	Угличский муниципальный район
	реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский муниципальный район Ярославской области. 2 этап
	государственная собственность субъекта Российской Федерации
	реконструкция
	1000,000
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	797 296,979

	751 005,000
	31 291,979
	15 000,000
	751,01
	9

	
	
	
	
	
	
	ПД
	15 000,000
	0,000
	0,000
	15 000,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	782 296,979
	751 005,000
	31 291,979
	0,000
	
	

	Итого по Ярославскому муниципальному району
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	107 800,000

	97 152,000
	10 648,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПД
	6 600,000
	0,000
	6 600,000
	0,000
	
	

	
	СМР
	101 200,000
	97 152,000
	4 048,000
	0,000
	
	

	20.
	Ярославский муниципальный район
	строительство очистных сооружений канализации в с. Туношна и пос. Туношна-городок 26
	муниципальная собственность
	строительство
	0,90
	общая стоимость объекта 
в том числе: 
	107 800,000

	97 152,000
	10 648,000
	0,000
	2 428,80
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ПД
	6 600,000
	0,000
	6 600,000
	0,000
	
	

	
	
	
	
	
	
	СМР
	101 200,000
	97 152,000
	4 048,000
	0,000
	
	



Список используемых сокращений

ГОСК – городские очистные сооружения канализации
ПД – проектная документация
р.п. – рабочий поселок
СМР – строительно-монтажные работы
с/п – сельское поселение









9. Финансовое обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции 
очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ярославской области 
при реализации регионального проекта «Оздоровление Волги»
<подраздел в ред. постановлений Правительства области от 22.04.2020 № 359-п,
от 06.11.2020 № 876-п, от 12.04.2021 № 205-п, от 22.06.2021 № 394-п, от 10.08.2021 № 545-п,
от 19.11.2021 № 797-п, от 14.01.2022 № 13-п, от 15.02.2022 № 80-п  >

	№ п/п
	Муниципальное образование
	Наименование объекта
	Источники финансирования
	Объем средств на реализацию программных мероприятий

	
	
	
	
	за период реализации Программы
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР
	ПД
	СМР

	
	
	
	
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Итого по Ярославской области*
	общая стои-мость
в том числе:
	647 043,459
	11 282 228,718
	587 443,459
	239 500,930
	 17700,000
	1 907 932,192
	0,000
	1 126 234,948
	26 400,000
	1 979 214,235

	15 500,000
	3 470 830,655
	0,000
	2 558 515,758

	
	ФБ
	0,000
	6 841 144,501
	0,000
	229 920,900
	0,000
	1 330 342,701
	0,000
	1 051 610,700
	0,000
	791 643,100
	0,000
	1 944 387,100
	0,000
	1 493 240,000

	
	БС
	0,000
	266 811,021
	0,000
	8 493,294
	0,000
	49 449,732
	0,000
	40 119,978
	0,000
	31 673,555
	0,000
	78 241,129
	0,000
	58 833,333

	
	МБ
	11 400,000
	17 763,196
	0,000
	1 086,736
	0,000
	6 065,759
	6 600,000
	3 754,120
	22 000,000
	1 311,58
	0,000
	2 775,001
	0,000
	2 770,000

	
	ВБ
	635 643,459
	4 156 510,000
	587 443,459
	0,000
	17700,000
	522 074,000
	0,000
	30 750,150
	15 000,000
	1154586,000
	15 500,000
	1 445 427,425
	0,000
	1 003 672,425

	Итого по Большесельскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	193 938,539
	0,000
	83 640,940
	0,000
	107 173,800
	0,000
	3 123,799
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ФБ
	0,000
	186 169,050
	0,000
	80 295,300
	0,000
	102 886,850
	0,000
	2 986,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	БС
	0,000
	6 993,785
	0,000
	3 011,076
	0,000
	3 858,255
	0,000
	124,454
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	МБ
	0,000
	775,704
	0,000
	334,564
	0,000
	428,695
	0,000
	12,445
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.
	Большесельский муниципальный район
	строительство очистных сооружений водоотведения в с. Большое Село Большесельского района Ярославской области
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	193 938,539
	0,000
	83 640,940
	0,000
	107 173,800
	0,000
	3 123,799
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	186 169,050
	0,000
	80 295,300
	0,000
	102 886,850
	0,000
	2 986,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	6 993,785
	0,000
	3 011,076
	0,000
	3 858,255
	0,000
	124,454
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	775,704
	0,000
	334,564
	0,000
	428,695
	0,000
	12,445
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по городскому округу городу Переславлю-Залесскому
	общая стоимость 
в том числе:
	15 000,000
	829 840,004
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15000,000
	0,000
	0,000
	120 631,671
	0,000
	709 208,333

	
	ФБ
	0,000
	796 646,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	115 806,500
	0,000
	680 840,000

	
	БС
	0,000
	33 193,504
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4 825,171
	0,000
	28 368,333

	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	15 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.
	Город Переславль-Залесский
	строительство очистных сооружений канализации 
в г. Переславле-Залесском
	общая стоимость 
в том числе:
	15 000,000
	829 840,004
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15000,000
	0,000
	0,000
	120 631,671
	0,000
	709 208,333

	
	
	
	ФБ
	0,000
	796 646,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	115 806,500
	0,000
	680 840,000

	
	
	
	БС
	0,000
	33 193,504
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4 825,171
	0,000
	28 368,333

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	15 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по городскому округу городу Рыбинску
	общая стоимость 
в том числе:
	402 035,000
	4 669 010,000
	386 535,000
	0,000
	0,000
	522 074,000
	0,000
	30 750,150
	0,000
	1154586,00
	15500,000
	1 654 427,425
	0,000
	1 316 172,425

	
	ФБ
	0,000
	492 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	192 000,000
	0,000
	300 000,000

	
	БС
	0,000
	18 450,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7 200,000
	0,000
	11 250,000

	
	МБ
	0,000
	2 050,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	800,000
	0,000
	1 250,000

	
	ВБ
	402 035,000
	4 156 510,000
	386 535,000
	0,000
	0,000
	522 074,000
	0,000
	30 750,150
	0,000
	1154586,00
	15500,000
	1 445 427,425
	0,000
	1 003 672,425

	3.
	Город Рыбинск
	ликвидация очистных сооружений канализации мкр-на Волжского, мкр-на ГЭС и мкр-на Заволжье-2 и строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации ГОСК Рыбинского муниципального района
	общая стоимость 
в том числе:
	15 500,000
	512 500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15500,000
	200 000,000
	0,000
	312 500,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	492 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	192 000,000
	0,000
	300 000,000

	
	
	
	БС
	0,000
	18 450,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7 200,000
	0,000
	11 250,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	2 050,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	800,000
	0,000
	1 250,000

	
	
	
	ВБ
	15 500,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15500,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	Город Рыбинск
	строительство ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска
	общая стоимость
в том числе:
	386 535,000
	4 156 510,000
	386 535,000
	0,000
	0,000
	522 074,000
	0,000
	30 750,150
	0,000
	1154586,00
	15500,000
	1 445 427,425
	0,000
	1 003 672,425

	
	
	
	ФБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	386 535,000
	4 156 510,000
	386 535,000
	0,000
	0,000
	522 074,000
	0,000
	30 750,150
	0,000
	1154586,00
	15500,000
	1 445 427,425
	0,000
	1 003 672,425

	Итого по городу Ярославлю
	общая стоимость 
в том числе:
	200 908,459
	1 735 979,193
	200 908,459
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	157 989,300
	0,000
	496 968,335
	0,000
	1081 021,558
	0,000
	0,000

	
	ФБ
	0,000
	1 666 539,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	151 669,700
	0,000
	477 089,600
	0,000
	1 037 780,600
	0,000
	0,000

	
	БС
	0,000
	69 439,293
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6 319,600
	0,000
	19 878,735
	0,000
	43 240,958
	0,000
	0,000

	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	200 908,459
	0,000
	200 908,459
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.
	Город Ярославль
	очистные сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция комплекса сооружений биологической очистки сточных вод 2 очереди очистных сооружений
	общая стоимость 
в том числе:
	100 454,230
	1 211 507,639
	100 454,230
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	328 693,021
	0,000
	882 814,618
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	1 163 047,300
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	315 545,300
	0,000
	847 502,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	48 460,339
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	13 147,721
	0,000
	35 312,618
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	100 454,230
	0,000
	100 454,230
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.
	Город Ярославль
	очистные сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция системы обеззараживания сточных вод 1-2 очереди очистных сооружений
	общая стоимость 
в том числе:
	100 454,230
	524 471,554
	100 454,230
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	157 989,300
	0,000
	168 275,314
	0,000
	198 206,940
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	503 492,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	151 669,700
	0,000
	161 544,300
	0,000
	190 278,600
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	20 978,954
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6 319,600
	0,000
	6 731,014
	0,000
	7 928,340
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	100 454,230
	0,000
	100 454,230
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Даниловскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	130 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	130 000,000
	0,000
	0,000

	
	ФБ
	0,000
	124 800,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	124 800,000
	0,000
	124 800,000

	
	БС
	0,000
	5 200,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5 200,000
	0,000
	5 200,000

	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7.
	Даниловский муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений водоотведения в г. Данилове
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	130 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	130 000,000
	0,000
	130 000,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	124 800,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	124 800,000
	0,000
	124 800,000

	
	
	
	БС
	0,000
	5 200,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5 200,000
	0,000
	5 200,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Мышкинскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	5 500,000
	147 916,667
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5 500,000
	0,000
	0,000
	147 916,667
	0,000
	0,000

	
	ФБ
	0,000
	142 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	142 000,000
	0,000
	336 000,000

	
	БС
	0,000
	5 325,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5 325,000
	0,000
	12 600,000

	
	МБ
	5 500,000
	591,667
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5 500,000
	0,000
	0,000
	591,667
	0,000
	1 400,000

	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.
	Мышкинский муниципальный район
	строительство очистных сооружений канализации в г. Мыш-кине
	общая стоимость 
в том числе:
	5 500,000
	147 916,667
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5 500,000
	0,000
	0,000
	147 916,667
	0,000
	350 000,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	142 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	142 000,000
	0,000
	336 000,000

	
	
	
	БС
	0,000
	5 325,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5 325,000
	0,000
	12 600,000

	
	
	
	МБ
	5 500,000
	591,667
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5 500,000
	0,000
	0,000
	591,667
	0,000
	1 400,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Некоузскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	2 700,000
	195 759,729
	0,000
	20 000,000
	2 700,000
	34 561,200
	0,000
	118 344,129
	0,000
	22 854,480
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ФБ
	0,000
	187 929,350
	0,000
	19 200,000
	0,000
	33 178,750
	0,000
	113 610,300
	0,000
	21 940,300
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	БС
	0,000
	7 047,424
	0,000
	720,000
	0,000
	1 244,205
	0,000
	4 260,499 
	0,000
	822,720
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	МБ
	0,000
	783,035
	0,000
	80,000
	0,000
	138,245
	0,000
	473,330
	0,000
	91,460
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	2 700,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2 700,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9.
	Некоузский муниципальный район
	строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализа-ции мощностью 700 куб. м/ сут., Ярославская область, Некоузский муни-ципальный район, село Новый Некоуз
	общая стоимость 
в том числе:
	2 700,000
	141 198,529
	0,000
	0,000
	2 700,000
	0,000
	0,000
	118 344,129
	0,000
	22 854,480
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	135 550,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	113 610,300
	0,000
	21 940,300
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	5 083,219
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4 260,499 
	0,000
	822,720
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	564,790
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	473,330
	0,000
	91,460
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	2 700,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2 700,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.
	Некоузский муниципальный район
	строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в пос. Ок-тябрь Некоузского района Ярославской области
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	54 561,200
	0,000
	20 000,000
	0,000
	34 561,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	52 378,750
	0,000
	19 200,000
	0,000
	33 178,750
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	1 964,205
	0,000
	720,000
	0,000
	1 244,205
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	218,245
	0,000
	80,000
	0,000
	138,245
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Некрасовскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	132 339,470
	0,000
	3 772,100
	0,000
	128 567,370
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ФБ
	0,000
	126 972,353
	0,000
	3 621,220
	0,000
	123 351,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	БС
	0,000
	4 309,006
	0,000
	120,704
	0,000
	4 188,302
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	МБ
	0,000
	1 058,111
	0,000
	30,176
	0,000
	1 027,935
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11.
	Некрасовский муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, с/п Крас-ный Профинтерн, р.п. Крас-ный Профинтерн
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	132 339,470
	0,000
	3 772,100
	0,000
	128 567,370
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	126 972,353
	0,000
	3 621,220
	0,000
	123 351,133
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	4 309,006
	0,000
	120,704
	0,000
	4 188,302
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	1 058,111
	0,000
	30,176
	0,000
	1 027,935
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Ростовскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	5 900,000
	848 968,334
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5 900,000
	0,000
	0,000
	345 833,334
	0,000
	533 135,000

	
	ФБ
	0,000
	844 400,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5 900,000
	0,000
	0,000
	332 000,000
	0,000
	51 2400,000

	
	БС
	0,000
	31 665,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	12 450,000
	0,000
	19 215,000

	
	МБ
	16 500,000
	2 903,334
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16500,000
	0,000
	0,000
	1 383,334
	0,000
	1 520,000

	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12.
	Ростовский муниципальный район
	строительство очистных сооружений канализации в г. Ростове
	общая стоимость 
в том числе:
	16 500,000
	725 833,334
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16500,000
	0,000
	0,000
	345 833,334
	0,000
	380 000,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	696 800,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	332 000,000
	0,000
	364 800,000

	
	
	
	БС
	0,000
	26 130,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	12 450,000
	0,000
	13 680,000

	
	
	
	МБ
	16 500,000
	2 903,334
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16500,000
	0,000
	0,000
	1 383,334
	0,000
	1 520,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Рыбинскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	1 478 909,353
	0,000
	103 676,540
	0,000
	717 132,113
	0,000
	659 169,214
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ФБ
	0,000
	1 419 710,720
	0,000
	99 529,480
	0,000
	688 447,140
	0,000
	631 734,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	БС
	0,000
	53 278,713
	0,000
	3 732,354
	0,000
	25 816,437
	0,000
	23 729,922
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	МБ
	0,000
	5 919,880
	0,000
	414,706
	0,000
	2 868,536
	0,000
	2 636,638
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13.
	Рыбинский муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Камен-ники Рыбинского района Ярославской области
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	183 624,250
	0,000
	63 130,690
	0,000
	120 493,560
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	176 279,280
	0,000
	60 605,460
	0,000
	115 673,820
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	6 610,473
	0,000
	2 272,707
	0,000
	4 337,766
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	734,497
	0,000
	252,523
	0,000
	481,974
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14.
	Рыбинский муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Судо-верфь Рыбинского района Ярославской области
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	134 766,380
	0,000
	40 545,850
	0,000
	94 220,530
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	129 375,730
	0,000
	38 924,020
	0,000
	90 451,710
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	4 851,585
	0,000
	1 459,647
	0,000
	3 391,938
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	539,065
	0,000
	162,183
	0,000
	376,882
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15.
	Рыбинский муниципальный район
	строительство коллектора от дер. Дюдьково до ГОСК 
в мкр-
не Копаево г. Рыбинска
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	1 079 569,780
	0,000
	0,000
	0,000
	449 999,700
	0,000
	629 570,080
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	1 036 387,300
	0,000
	0,000
	0,000
	432 000,000
	0,000
	604 387,300
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	38 864,213
	0,000
	0,000
	0,000
	16 199,693
	0,000
	22 664,520
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	4 318,267
	0,000
	0,000
	0,000
	1 800,0007
	0,000
	2 518,260
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	16.
	Рыбинский муниципальный район
	строительство очистных сооружений канализации, пос. Тихме-нево, Тихменевское с/п Рыбинского муниципального района
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	80 948,903
	0,000
	0,000
	0,000
	52 418,323
	0,000
	29 594,680
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	77 668,410
	0,000
	0,000
	0,000
	50 321,610
	0,000
	27 346,800
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	2 952,442
	0,000
	0,000
	0,000
	1 887,040
	0,000
	1 065,402
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	328,051
	0,000
	0,000
	0,000
	209,673
	0,000
	118,378
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Тутаевскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	30 177,830
	0,000
	28 411,350
	0,000
	1 766,480
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ФБ
	0,000
	28 962,788
	0,000
	27 274,900
	0,000
	1 687,888
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	БС
	0,000
	972,033
	0,000
	909,160
	0,000
	62,873
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	МБ
	0,000
	243,009
	0,000
	227,290
	0,000
	15,719
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17.
	Тутаевский муниципальный район
	строительство локальных очистных сооружений в г. Тутаеве, ул. 2-я Ов-ражная, Ярославская область
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	30 177,830
	0,000
	28 411,350
	0,000
	1 766,480
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	28 962,788
	0,000
	27 274,900
	0,000
	1 687,888
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	972,033
	0,000
	909,160
	0,000
	62,873
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	243,009
	0,000
	227,290
	0,000
	15,719
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Угличскому муниципальному району
	общая стоимость 
в том числе:
	15 000,000
	859 389,519
	0,000
	0,000
	15000,000
	396 657,229
	0,000
	157926,870
	0,000
	304 805,420

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ФБ
	0,000
	825 013,840
	0,000
	0,000
	0,000
	380 790,940
	0,000
	151609,700
	0,000
	292 613,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	БС
	0,000
	30 937,223
	0,000
	0,000
	0,000
	14 279,660
	0,000
	5685,463
	0,000
	10 972 100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	МБ
	0,000
	3 438,456
	0,000
	0,000
	0,000
	1 586,629
	0,000
	631,707
	0,000
	1 220,120
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	ВБ
	15 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	18.
	Угличский муниципальный район
	реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золото-ручье, Угличский муниципальный район Ярославской области. 1 этап
	общая стоимость 
в том числе:
	0,000
	77 092,540
	0,000
	0,000
	0,000
	77 092,540
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	74 008,840
	0,000
	0,000
	0,000
	74 008,840
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	2 775,330
	0,000
	0,000
	0,000
	2 775,330
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	308,370
	0,000
	0,000
	0,000
	308,370
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	19.
	Угличский муниципальный район
	реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский муниципальный район Ярославской области. 2 этап
	общая стоимость 
в том числе:
	15 000,000
	782 296,979
	0,000
	0,000
	15000,000
	319 564,689
	0,000
	157926,870
	0,000
	304 805,420

	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ФБ
	0,000
	751 005,000
	0,000
	0,000
	0,000
	306 782,100
	0,000
	151609,700
	0,000
	292 613,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	БС
	0,000
	28 161,893
	0,000
	0,000
	0,000
	11 504,330
	0,000
	5685,463
	0,000
	10 972 100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	МБ
	0,000
	3 130,086
	0,000
	0,000
	0,000
	1 278,259
	0,000
	631,707
	0,000
	1 220,120
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	ВБ
	15 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000



Список используемых сокращений

БС – бюджетные средства
ВБ – внебюджетные средства
ГОСК – городские очистные сооружения канализации
МБ – местный бюджет
ПД – проектная документация
р.п. – рабочий поселок
с/п – сельское поселение
СМР – строительно-монтажные работы
ФБ – федеральный бюджет





10.  Динамика достижения целевого показателя «Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод» федерального проекта «Оздоровление Волги» при реализации мероприятий по строительству 
 и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного 
хозяйства Ярославской области в части реализации регионального проекта «Оздоровление Волги»

<подраздел в ред. постановлений Правительства области от 22.04.2020 № 359-п,
от 06.11.2020 № 876-п, от 12.04.2021 № 205-п, от 22.06.2021 № 394-п, от 10.08.2021 № 545-п , от 15.02.2022 № 80-п>


	№ п/п
	Муниципальное образование
	Наименование 
объекта
	Базовое значение объема отводимых от объекта загрязненных сточных вод
	Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающей сокращение отведения загрязненных сточных вод
	График достижения целевого показателя

	
	
	
	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	тыс. куб. м в год
	тыс. куб. м в год
	тыс. куб. м в год
	тыс. куб. м в год
	тыс. куб. м в год
	тыс. куб. м в год
	тыс. куб. м в год
	тыс. куб. м в год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Целевой показатель: Ярославская область
	139 225,30
	93 109,700
	139 225,300
	138 406,900
	138 356,900
	136 302,100
	136 202,100
	44 321,100

	Итого по Ярославской области
	127 573,280
	94 864,200
	0,000
	818,400
	50,000
	2 054,800
	100,000
	91 841,000

	Итого по Большесельскому муниципальному району
	180,96
	93,000
	0,000
	0,000
	93,00
	0,000
	0,000
	0,000

	1.
	Большесельский муниципальный район
	строительство очистных сооружений водоотведения в с. Большое Село Большесельского района Ярославской области
	180,960
	93,000
	0,000
	0,000
	93,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по городскому округу городу Переславлю-Залесскому
	2 760,130
	2 180,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2 180,000

	2.
	Город Переславль-Залесский
	строительство очистных сооружений канализации в г. Переславле-Залесском
	2 760,130
	2 180,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2 180,000

	Итого по городскому округу городу Рыбинску
	30 980,000
	16 971,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16 971,000

	3.
	Город Рыбинск
	строительство городских очистных сооружений канализации ГОСК в
мкр-не Копаево г. Рыбинска
	28 780,000
	15 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15 000,000

	4.
	Город Рыбинск
	ликвидация очистных сооружений канализации 
мкр-на Волжского, мкр-на ГЭС и 
мкр-на Заволжье-2 и строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации ГОСК Рыбинского муниципального района
	2 200,000
	1 971,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 971,00

	Итого по городу Ярославлю
	85 761,440
	70 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	70 000,000

	5.
	Город Ярославль
	очистные сооружения г. Ярославля, реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод 2 очереди очистных сооружений
	85 761,440
	35 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	35 000,000

	6.
	Город Ярославль
	очистные сооружения г. Ярославля, реконструкция системы обеззараживания сточных вод 
1‑2 очереди очистных сооружений
	0,000
	35 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	35 000,000

	Итого по Даниловскому муниципальному району
	600,000
	530,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	530,000

	7.
	Даниловский муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений водоотведения в г. Данилове
	600,000
	530,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	530,000

	Итого по Мышкинскому муниципальному району
	400,000
	390,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	390,000

	8.
	Мышкинский муниципальный район
	строительство очистных сооружений канализации в г. Мышкине
	400,000
	390,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	390,000

	Итого по Некоузскому муниципальному району
	350,700
	195,000
	0,000
	0,000
	20,000
	0,000
	100,000
	0,000

	9.
	Некоузский муниципальный район
	строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в пос. Октябрь Некоузского муниципального района
	150,000
	95,00
	0,000
	0,000
	95,00
	0,000
	0,000
	0,000

	10.
	Некоузский муниципальный район
	строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации мощностью 700 куб. м/ сут., Ярославская область, Некоузский муниципальный район, село Новый Некоуз
	200,000
	100,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	100,000
	0,000

	Итого по Некрасовскому муниципальному району
	200,000
	102,70
	0,000
	0,000
	102,70
	0,000
	0,000
	0,000

	11.
	Некрасовский муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, с/п Красный Профинтерн, р.п. Красный Профинтерн
	200,000
	102,70
	0,000
	0,000
	102,70
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Ростовскому муниципальному району
	2 830,000
	1 770,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 770,000

	12.
	Ростовский муниципальный район
	строительство очистных сооружений канализации в г. Ростове
	2 830,000
	1 770,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 770,000

	Итого по Рыбинскому муниципальному району
	1 970,000
	1 414,50
	0,000
	0,000
	309,70
	1 104,80
	0,000
	0,000

	13.
	Рыбинский муниципальный район
	строительство очистных сооружений канализации, пос. Тихменево, Тихменевское с/п Рыбинского муниципального района
	70,000
	50,000
	0,000
	0,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000

	14.
	Рыбинский муниципальный район
	строительство коллектора от 
дер. Дюдьково до ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска
	1 500,000
	1 054,80
	0,000
	0,000
	0,000
	1 054,80
	0,000
	0,000

	15.
	Рыбинский муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Судоверфь Рыбинского района Ярославской области
	200,000
	144,80
	0,000
	0,000
	144,80
	0,000
	0,000
	0,000

	16.
	Рыбинский муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Каменники Рыбинского района Ярославской области
	200,000
	164,90
	0,000
	0,000
	164,90
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Тутаевскому муниципальному району
	40,000
	38,00
	0,000
	38,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17.
	Тутаевский муниципальный район
	строительство локальных очистных сооружений 
в г. Тутаеве, ул. 2‑я Овражная, Ярославская область
	40,000
	38,00
	0,000
	38,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по Угличскому муниципальному району
	1 500,000
	1 180,000
	0,000
	0,000
	180,000
	0,000
	1 000,000
	0,000

	18.
	Угличский муниципальный район
	реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский муниципальный район Ярославской области. 
1 этап
	300,000
	180,000
	0,000
	0,000
	180,000
	0,000
	0,000
	0,000

	19.
	Угличский муниципальный район
	реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский муниципальный район Ярославской области. 
2 этап
	1 200,000
	1 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 000,000
	0,000



Список используемых сокращений

ГОСК – городские очистные сооружения канализации  
р.п. – рабочий поселок
с/п – сельское поселение





11. Этапы реализации мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений 
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ярославской области 
в части реализации регионального проекта «Оздоровление Волги»<подраздел в ред. постановлений Правительства области от 22.04.2020 № 359-п,
от 06.11.2020 № 876-п, от 12.04.2021 № 205-п, от 22.06.2021 № 394-п, от 10.08.2021 № 545-п,
 от 15.02.2022 № 80-п >

	№
п/п
	Муниципальное 
образование
	Наименование 
объекта
	Вид работ 
по объекту
	Дата предоставления заказчику земельного участка
	Подготовка проектной документации по объекту
	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту

	
	
	
	
	
	дата заключения договора на проектирование
	дата завершения проектных работ
	дата заключения договора на строительство
	плановая дата ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	месяц/год
	месяц/год
	месяц/год
	месяц/год
	месяц/год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Большесельский муниципальный район
	строительство очистных сооружений водоотведения в с. Большое Село Большесельского района Ярославской области
	строительство 
	11/2019
	-
	-
	11/2019
	12/2020

	2.
	Город Переславль-Залесский
	строительство очистных сооружений канализации в г. Переславле-Залесском
	строительство 
	01/2023
	01/2022
	12/2022
	01/2023
	05/2024

	3.
	Город Рыбинск
	ликвидация очистных сооружений канализации мкр-на Волжского, мкр-на ГЭС и мкр-на Заволжье-2 и строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации ГОСК Рыбинского муниципального района
	ликвидация 
и строительство 
	06/2023
	01/2023
	05/2023
	06/2023
	05/2024

	4.
	Город Рыбинск
	строительство городских очистных сооружений канализации ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска
	строительство 
	01/2020
	04/2020
	05/2021
	08/2021
	05/2024

	5.
	Город Ярославль
	очистные сооружения канализации г. Ярославля. Реконструкция комплекса сооружений биологической очистки сточных вод 2 очереди очистных сооружений
	реконструкция 
	01/2022
	-
	-
	01/2022
	05/2024

	6.
	Город Ярославль
	очистные сооружения канализации г. Ярославля, реконструкция системы обеззараживания сточных вод 1‑2 очереди очистных сооружений
	реконструкция  
	01/2022
	-
	-
	01/2022
	05/2024

	7.
	Даниловский муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений водоотведения в г. Данилове
	реконструкция 
	01/2023
	-
	-
	01/2023
	05/2024

	8.
	Мышкинский муниципальный район
	строительство очистных сооружений канализации в г. Мышкине
	строительство 
	01/2023
	01/2022
	12/2022
	01/2023
	05/2024

	9.
	Некоузский муниципальный район
	строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации мощностью 700 куб. м/ сут., Ярославская область, Некоузский муниципальный район, село Новый Некоуз
	строительство 
	01/2021
	01/2020
	12/2020
	01/2021
	05/2023

	10.
	Некоузский муниципальный район
	строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в пос. Октябрь Некоузского муниципального района
	строительство 
	11/2019
	-
	-
	11/2019
	12/2020

	11.
	Некрасовский муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, 
с/п Красный Профинтерн, р.п. Красный Профинтерн
	реконструкция 
	11/2019
	-
	-
	11/2019
	12/2020

	12.
	Ростовский муниципальный район
	строительство очистных сооружений канализации в г. Ростове
	строительство 
	01/2023
	01/2022
	12/2022
	01/2023
	05/2024

	13.
	Рыбинский муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Каменники Рыбинского района Ярославской области
	реконструкция 
	11/2019
	-
	-
	11/2019
	12/2020

	14.
	Рыбинский муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Судоверфь Рыбинского района Ярославской области
	реконструкция 
	11/2019
	-
	-
	11/2019
	12/2020

	15.
	Рыбинский муниципальный район
	строительство коллектора от дер. Дюдьково до ГОСК в 
мкр-не Копаево 
г. Рыбинска
	строительство 

	01/2020
	-
	-
	01/2020
	12/2021

	16.
	Рыбинский муниципальный район
	строительство очистных сооружений канализации, пос. Тихменево, Тихменевское с/п Рыбинского муниципального района
	строительство 
	03/2014
	-
	-
	08/2020
	12/2021

	17.
	Тутаевский муниципальный район
	строительство локальных очистных сооружений в г. Тутаеве, ул. 2-я Овражная, Ярославская область
	строительство 

	10/2019
	-
	-
	10/2019
	08/2020

	18.
	Угличский муниципальный район
	реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский муниципальный район Ярославской области. 1 этап
	 
	05/2020
	11/2019
	02/2020
	05/2020
	01/2021

	19.
	Угличский муниципальный район
	реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский муниципальный район Ярославской области. 2 этап
	реконструкция
	11/2020
	01/2020
	11/2020
	12/2020
	12/2022



Список используемых сокращений 

ГОСК – городские очистные сооружения канализации 
р.п. – рабочий поселок
с/п – сельское поселение






12.  Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий по строительству и реконструкции очистных 
сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ярославской области в части реализации 
регионального проекта «Оздоровление Волги»


 (в ред. постановлений Правительства области от 12.04.2021 № 205-п, от 22.06.2021 № 394-п,
от 10.08.2021 № 545-п, от 19.11.2021 № 797-п, от 15.02.2022 № 80-п)


	№
п/п
	Муниципальное образование
	Наименование
объекта
	Эксплуатирующая
организация
	Размер тарифа на услуги водоотведения до реализации мероприятий
	Прогнозный размер тарифа на услуги водоотведения после реализации мероприятий
	Прогнозная разница тарифа для потребителей
	Источник компенсации тарифной разницы для потребителей

	
	
	
	ОПФ
	наименование
	рублей/
куб. м
	рублей/
куб. м
	рублей/
куб. м
	%
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Большесельский муниципальный район
	строительство очистных сооружений водоотведения в с. Большое Село Большесельского района Ярославской области
	унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	60,78
	113,84
	53,06
	87,30
	бюджет Ярославской области

	2.
	Город Переславль-Залесский
	строительство очистных сооружений канализации в г. Переславле-Залесском
	МУП
	МУП «Комплекс»
	58,57
	62,43
	3,86
	6,60
	необходимая валовая выручка эксплуатирующей организации

	3.
	Город Рыбинск
	ликвидация очистных сооружений канализации мкр-на Волжского, мкр-на ГЭС и мкр-на Заволжье-2 и строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации ГОСК Рыбинского муниципального района
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	22,50
	22,16
	-0,34
	-1,50
	-

	4.
	Город Рыбинск
	строительство городских очистных сооружений канализации ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	22,50
	31,07
	8,57
	38,10
	бюджет Ярославской области

	5.
	Город Ярославль
	реконструкция (строительство) очистных сооружений канализации г. Ярославля
	АО
	АО «Ярославльводоканал»
	20,88
	25,74
	4,86
	23,30
	бюджет Ярославской области

	6.
	Даниловский 
муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений водоотведения в г. Данилове
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	51,28
	62,30
	11,02
	21,50
	бюджет Ярославской области

	7.
	Мышкинский 
муниципальный район
	строительство очистных сооружений канализации в г. Мышкине
	унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	40,69
	72,25
	31,56
	77,60
	бюджет Ярославской области

	8.
	Некоузский муниципальный район
	строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации мощностью 700 куб. м/ сут., Ярославская область, Некоузский муниципальный район, село Новый Некоуз
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	74,14
	87,24
	13,10
	17,70
	бюджет Ярославской области

	9.
	Некоузский муниципальный район
	строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в пос. Октябрь Некоузского муниципального района
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	74,14
	88,99
	14,85
	20,000
	бюджет Ярославской области

	10.
	Некрасовский 
муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, с/п Красный Профинтерн, р.п. Красный Профинтерн
	МУП
	МУП ЖКХ «Водный ресурс»
	65,21
	155,96
	90,75
	139,20
	бюджет Ярославской области

	11.
	Ростовский муниципальный район
	строительство очистных сооружений канализации в г. Ростове
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Южный водоканал»
	48,86
	62,29
	13,43
	27,50
	бюджет Ярославской области

	12.
	Рыбинский муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Каменники Рыбинского района Ярославской области
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	43,87
	55,27
	11,40
	26,00
	бюджет Ярославской области

	13.
	Рыбинский муниципальный район
	реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Судоверфь Рыбинского района Ярославской области
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	43,87
	51,71
	7,84
	17,90
	бюджет Ярославской области

	14.
	Рыбинский муниципальный район
	строительство коллектора от дер. Дюдьково до ГОСК в 
мкр-не Копаево г. Рыбинска
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	22,50
	23,87
	1,37
	6,10
	необходимая валовая выручка эксплуатирующей организации

	15.
	Рыбинский муниципальный район
	строительство очистных сооружений канализации, пос. Тихменево, Тихменевское с/п Рыбинского муниципального района
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	43,87
	49,00
	5,13
	11,70
	бюджет Ярославской области

	16.
	Тутаевский муниципальный район
	строительство локальных очистных сооружений в г. Тутаеве, ул. 2-я Ов-ражная, Ярославская область
	МУП
	МУП Тутаевского муниципального района «Тутаевские коммунальные системы»
	0,000
	48,00
	48,00
	0,000
	-

	17.
	Угличский муниципальный район
	реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский муниципальный район Ярославской области. 1 этап
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	30,16
	32,52
	2,36
	7,80
	бюджет Ярославской области

	18.
	Угличский муниципальный район
	реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский муниципальный район Ярославской области. 2 этап
	государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	30,16
	49,49
	19,33
	64,10
	бюджет Ярославской области




Список используемых сокращений

АО – акционерное общество
ГОСК – городские очистные сооружения канализации
ГП ЯО – государственное предприятие Ярославской области
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
МУП – муниципальное унитарное предприятие
ОПФ – организационно-правовая форма
р.п. – рабочий поселок
с/п – сельское поселение».




13. Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий по строительству и реконструкции очистных 
сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Ярославской области в части реализации 
регионального проекта «Оздоровление Волги»
<подраздел в ред. постановления Правительства области от 22.04.2020 № 359-п>

	№ п/п
	Муниципальное образование
	Наименование объекта
	Эксплуатирующая организация
	Размер тарифа на услуги водоотведения до реализации мероприятий
	Прогнозный размер тарифа на услуги водоотведения после реализации мероприятий
	Прогнозная разница тарифа для потребителей
	Источник компенсации тарифной разницы для потребителей

	
	
	
	ОПФ
	Наименование
	рублей/ м3
	рублей/ м3
	рублей/ м3
	%
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Большесельский муниципальный район
	Строительство очистных сооружений водоотведения в с. Большое Село Большесельского района Ярославской области
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	60,78
	113,84
	53,06
	87,30
	Бюджет Ярославской области

	2.
	Брейтовский муниципальный район
	Реконструкция очистных сооружений канализации 
в с. Брейтово
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	206,26
	225,90
	19,64
	9,50
	Необходимая валовая выручка эксплуатирующей организации

	3.
	Город Переславль-Залесский
	Реконструкция очистных сооружений канализации 
в г. Переславль-Залесском
	Муниципальные унитарные предприятия
	МУП «Комплекс»
	58,57
	62,43
	3,86
	6,60
	Необходимая валовая выручка эксплуатирующей организации

	4.
	Город Рыбинск
	Ликвидация очистных сооружений канализации мкр-на Волжский, 
мкр-на ГЭС и мкр-на Заволжье-2 и строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации 
до ГОСК мкр-на Копаево 
г. Рыбинска
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	22,50
	22,16
	-0,34
	-1,50
	-

	5.
	Город Рыбинск
	Строительство городских очистных сооружений канализации ГОСК 
в мкр. Копаево г. Рыбинска
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	22,50
	31,07
	8,57
	38,10
	Бюджет Ярославской области

	6.
	Город Ярославль
	Реконструкция (строительство) ОСК г. Ярославля
	Акционерные общества
	АО «ЯВК»
	20,88
	25,74
	4,86
	23,30
	Бюджет Ярославской области

	7.
	Даниловский муниципальный район
	Реконструкция очистных сооружений водоотведения в г. Данилове
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	51,28
	62,30
	11,02
	21,50
	Бюджет Ярославской области

	8.
	Любимский муниципальный район
	Строительство очистных сооружений канализации 
в г. Любиме
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	57,24
	213,44
	156,20
	272,90
	Бюджет Ярославской области

	9.
	Мышкинский муниципальный район
	Строительство очистных сооружений канализации 
в г. Мышкине
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	40,69
	72,25
	31,56
	77,60
	Бюджет Ярославской области

	10.
	Некоузский муниципальный район
	Реконструкция очистных сооружений канализации 
в пос. Волга
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	74,14
	86,51
	12,37
	16,70
	Бюджет Ярославской области

	11.
	Некоузский муниципальный район
	Реконструкция очистных сооружений канализации 
в с. Новый Некоуз
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	74,14
	87,24
	13,10
	17,70
	Бюджет Ярославской области

	12.
	Некоузский муниципальный район
	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в п. Октябрь Некоузского района Ярославской области
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	74,14
	88,99
	14,85
	20,00
	Бюджет Ярославской области

	13.
	Некрасовский муниципальный район
	Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации Ярославская область, Некрасовский муниципальный район с.п. Красный Профинтерн, р.п. Красный Профинтерн
	Муниципальные унитарные предприятия
	МУП ЖКХ «Водный ресурс»
	65,21
	155,96
	90,75
	139,20
	Бюджет Ярославской области

	14.
	Первомайский муниципальный район
	Реконструкция очистных сооружений канализации 
в раб. пос. Пречистое
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	98,06
	112,20
	14,14
	14,40
	Бюджет Ярославской области

	15.
	Пошехонский муниципальный район
	Строительство очистных сооружений канализации 
в г. Пошехонье
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	113,59
	250,00
	136,41
	120,10
	Бюджет Ярославской области

	16.
	Ростовский муниципальный район
	Строительство очистных сооружений канализации 
в г. Ростов
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	48,86
	62,29
	13,43
	27,50
	Бюджет Ярославской области

	17.
	Рыбинский муниципальный район
	Реконструкция (строительство) городских очистных сооружений канализации мкр. Копаево. − Строительство коллектора 
от дер. Дюдьково до ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	22,50
	23,87
	1,37
	6,10
	Необходимая валовая выручка эксплуатирующей организации

	18.
	Рыбинский муниципальный район
	Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Каменники Рыбинского района Ярославской области
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	43,87
	55,27
	11,40
	26,00
	Бюджет Ярославской области

	19.
	Рыбинский муниципальный район
	Реконструкция очистных сооружений канализации 
в п. Судоверфь, Рыбинского района Ярославской области
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	43,87
	51,71
	7,84
	17,90
	Бюджет Ярославской области

	20.
	Тутаевский муниципальный район
	Строительство локальных очистных сооружений 
в г. Тутаев, ул. 2-я Овражная Ярославская область
	Муниципальные унитарные предприятия
	МУП ТМР «ТКС»
	0,00
	48,00
	48,00
	0,00
	-

	21.
	Угличский муниципальный район
	Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский муниципальный район Ярославской области. 1 этап
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	30,16
	32,52
	2,36
	8%
	Бюджет Ярославской области

	22.
	Угличский муниципальный район
	Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский муниципальный район Ярославской области. 2 этап
	Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации
	ГП ЯО «Северный водоканал»
	30,16
	49,49
	19,33
	64%
	Бюджет Ярославской области

	23.
	Ярославский муниципальный район
	Строительство очистных сооружений канализации в дер. Мокеевское
	Акционерные общества
	ОАО ЖКХ «Заволжье»
	31,02
	54,49
	23,47
	75,70
	Бюджет Ярославской области

	24.
	Ярославский муниципальный район
	Строительство очистных сооружений канализации 
в с. Туношна и пос. Туношна- городок 26
	Акционерные общества
	ОАО ЖКХ «Заволжье»
	31,02
	55,13
	24,11
	77,70
	Бюджет Ярославской области




Список сокращений, используемых в разделе
(утратил силу согласно постановлению Правительства области от 19.11.2021 № 797-п)





	Приложение 1
к Программе


<гриф в ред. постановлений Правительства области 
от 08.11.2018 № 809-п>
<в ред. постановлений Правительства области 
от 28.12.2018 № 984-п, от 08.02.2019 № 81-п,
от 31.07.2019 № 552-п,
от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п ,
от 22.06.2021 № 394-п,
от 10.08.2021 № 545-п,
от 19.11.2021 № 797-п,
от 15.02.2022 № 80-п,
от 27.06.2022 № 497-п>

ПАСПОРТА
объектов капитального строительства/реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения региональной программы «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» 
на 2018 – 2024 годы

Паспорт 1

	№ п/п
	Наименование характеристики 
объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта

	1.
	Наименование объекта/проекта
	строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков производительностью до 200 куб. м/ сутки в мкр-не Аграрник, ул. Вощажниковская, пос. Борисоглебский Борисоглебского МР

	2.
	Цель объекта/проекта
	обеспечение населения в мкр-не Аграрник питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами 

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2018 и 2019

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	мкр-н Аграрник, ул. Вощажниковская, 
пос. Борисоглебский Борисоглебского МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)
	28 590,80

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	увеличение пропускной способности до 200 куб. м/ сутки

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	обоснование не требуется на основании пункта 2 постановления Правительства области от 10.12.2008 № 636-п «Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества»



Паспорт 2

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта

	1.
	Наименование объекта/проекта
	строительство артезианской скважины с оснащением установкой обезжелезивания воды, прокладкой водопровода, дер. Демино Назаровского с/п Рыбинского МР

	2.
	Цель объекта/проекта
	обеспечение населения дер. Демино питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2018

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	дер. Демино Назаровского с/п Рыбинского МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)
	10 444,67

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	производительность артезианской скважины до 3,6 куб. м/ сутки, протяженность водопровода – 720 м

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	обоснование не требуется на основании пункта 2 постановления Правительства области от 10.12.2008 № 636-п «Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества»



Паспорт 3
<в ред. постановления Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование объекта/проекта
	строительство очистных сооружений канализации, пос. Тихменево, Тихменевское с/п Рыбинского МР

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод пос. Тихменево в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2019 

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	пос. Тихменево, Тихменевское с/п Рыбинского МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)
	51 652,67

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	увеличение пропускной способности 
до 300 куб. м/ сутки

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	обоснованность использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, – 0,670;
эффективность использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, – 0,710



Паспорт 4

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование объекта/проекта
	строительство наружных сетей бытовой канализации, пос. Красный Бор Заволжского с/п Ярославского МР (2 этап)

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод пос. Красный Бор в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2019

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	пос. Красный Бор Заволжского с/п Ярославского МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)
	16 351,17

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	увеличение пропускной способности до 115 куб. м/ сутки, протяженность сетей – 3 453,15 м

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	обоснование не требуется на основании пункта 2 постановления Правительства области от 10.12.2008 № 636-п «Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества»



Паспорт 5
<в ред. постановления Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта

	1.
	Наименование объекта/проекта
	реконструкция очистных сооружений канализации с канализационными сетями 
в с. Кукобой Первомайского МР

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод с. Кукобой в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2019, 2020

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	с. Кукобой Первомайского МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)
	6 628,710

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	увеличение пропускной способности до 45,14 куб. м/ сутки

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	обоснование не требуется на основании пункта 2 постановления Правительства области от 10.12.2008 № 636-п «Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества»




Паспорт 6

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1.
	Наименование объекта/проекта
	строительство водопроводного коллектора от насосной станции 1-го подъема воды до насосной станции 2-го подъема воды ОСВ, г. Ростов (Ростовский МР)

	2.
	Цель объекта/проекта
	- снижение уровня износа коммунальных сетей;
- снижение уровня потерь транспортируемой воды;
- увеличение надежности водоснабжения потребителей

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2020 и 2021

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	г. Ростов

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)
	214 000,000

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	увеличение пропускной способности с 1,27 до 1,579 тыс. куб. м/ час

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	документация в разработке



Паспорт 7
<в ред. постановления Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>


	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование объекта/проекта
	строительство напорного канализационного коллектора от МКР-3 до ОСК, г. Ростов Ростовского МР

	2.
	Цель объекта/проекта
	- снижение уровня износа сетей водоотведения;
- решение проблемы водоотведения сточных вод от потребителей г. Ростова, поселков Ишня и Шурскол

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2015 – 2018

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	г. Ростов Ростовского МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)
	91 021,00

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	мощность системы – 902,88 куб. м/ч,
протяженность построенных канализационных сетей – 7,1 км

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	оценка обоснованности – 0,801;
оценка эффективности – 0,700



Паспорт 8

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование объекта/проекта
	строительство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод и сети канализации в пос. Шестихино Некоузского МР

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод в Некоузском МР в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2019

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	пос. Шестихино Некоузского МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)
	17 809,39


	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	увеличение пропускной способности 
до 50 куб. м/ сутки,
протяженность самотечной сети – 
788,64 м, напорной сети – 47,6 м

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	обоснование не требуется на основании пункта 2 постановления Правительства области от 10.12.2008 № 636-п «Об оценке обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества»



Паспорт 9
(утратил силу согласно постановлению
Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)



Паспорт 10
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п >

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование объекта/проекта
	строительство водозабора и очистных сооружений водоснабжения в с. Брейтово, Брейтовский МР (разработка предпроектной документации)

	2.
	Цель объекта/проекта
	обеспечение населения с. Брейтово питье-вой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установлен-ным санитарно-эпидемиологическими правилами

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2021 − 2023

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	с. Брейтово, Брейтовский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)
	97 739,981

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	будут определены после разработки проектной документации

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	не обосновано. Документация в разработке



Паспорт 11
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п >

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	реконструкция системы водоснабжения с. Великое Гаврилов-Ямского МР

	2.
	Цель объекта/проекта
	обеспечение населения с. Великое питье-вой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установлен-ным санитарно-эпидемиологическими правилами

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2022 – 2024

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	село Великое Гаврилов-Ямского МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	49 486,35

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	производительность станции водоподготовки 10 куб.м/час,
протяженность реконструируемых сетей – 4155,2 м

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	не обосновано. Документация в разработке



Паспорт 12
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п ,
от 15.02.2022 № 80-п >


	№ п/п
	Наименование характеристики 
объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта




	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	строительство очистных сооружений водоснабжения в г. Данилове, Даниловский МР (разработка проектно-сметной документации)

	2.
	Цель объекта/проекта
	обеспечение населения г. Данилова питье-вой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установлен-ным санитарно-эпидемиологическими правилами

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2021 – 2023

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	г. Данилов, Даниловский МР 

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	175 875,268

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	будут определены после разработки проектной документации

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	- значение оценки соответствия инвестиционного проекта качественным критериям оценки эффективности – 0,705;
- значение оценки соответствия инвестиционного проекта количественным критериям оценки эффективности – 1,000;
- значение интегральной оценки эффективности – 0,897







Паспорт 13
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п >

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	строительство очистных сооружений водоснабжения в г. Любиме, Любимский МР (разработка проектной документации)

	2.
	Цель объекта/проекта
	обеспечение населения г. Любима питье-вой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установлен-ным санитарно-эпидемиологическими правилами

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2021−2024

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	г. Любим, Любимский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	208 620,005

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	будут определены после разработки проектной документации

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	не обосновано. Документация в разработке



Паспорт 14
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п >


	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	строительство очистных сооружений водоснабжения в г. Мышкине

	2.
	Цель объекта/проекта
	обеспечение населения г. Мышкина питье-вой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установлен-ным санитарно-эпидемиологическими правилами

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2021 − 2024

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	г. Мышкин, Мышкинский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	41 668,751

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	будут определены после разработки проектной документации

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	не обосновано. Документация в разработке



Паспорт 15
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п , от 15.02.2022 № 80-п >


	№ п/п
	Наименование характеристики 
объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	строительство станции водоочистки и водозабора, с. Новый Некоуз. Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз. 1 этап (паспорт 15 приложения 1 к Программе)

	2.
	Цель объекта/проекта
	обеспечение населения с. Новый Некоуз питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2021 – 2024

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	с. Новый Некоуз, Некоузский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	184 883,359

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	будут определены после разработки проектной документации

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	не обосновано. Документация в разработке





Паспорт 16
<в ред. постановления Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>


	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	водозаборные сооружения. Строительство станции водоподготовки в с. Купанское, городской округ г. Переславль-Залесский

	2.
	Цель объекта/проекта
	обеспечение населения с. Купанское питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2019, 2020

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	с. Купанское, городской округ г. Переславль-Залесский

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	31 143,520

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	проектная производительность установки - 912 куб.м./сут.

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	0,825



Паспорт 17
<в ред. постановления Правительства 
области от 12.04.2021 № 205-п,
от 22.06.2021 № 394-п,
 от 15.02.2022 № 80-п >

«Паспорт 17

	№ п/п
	Наименование характеристики 
объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	станция водоподготовки воды из подземных источников городского поселения
г. Пошехонье, Ярославская область, 
ул. Красноармейская, д. 1б

	2.
	Цель объекта/проекта
	обеспечение населения г. Пошехонье питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

	3.
	Сроки строительства/ реконструкции/ приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2021, 2022

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	г. Пошехонье, Пошехонский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	76 701,250

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	мощность очистных сооружений канализации – 1440 куб. м/сут.

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	- значение оценки соответствия инвестиционного проекта качественным критериям оценки эффективности – 0,700;
- значение оценки соответствия инвестиционного проекта количественным критериям оценки эффективности – 1,000;
- значение интегральной оценки эффективности – 0,895






Паспорт 18
(утратил силу согласно постановлению Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)


Паспорт 19
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п >


	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	станция водоочистки (обезжелезивания) и насосная станция второго подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в пос. Красные Ткачи Ярославского МР. Водоснабжение пос. Красные Ткачи. 2 этап

	2.
	Цель объекта/проекта
	обеспечение населения пос. Красные Ткачи питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2019−2021

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	пос. Красные Ткачи, Ярославский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	78 936,876

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	производительность станции водоочистки − 1 500,00 куб.м./сут.

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	0,779



Паспорт 20

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	Строительство очистных сооружений водоотведения в с. Большое Село Большесельского района Ярославской области

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод с. Большое Село в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2019, 2020 

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	с. Большое Село, Большесельский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	171 434,51

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	мощность очистных сооружений канализации − 1500 куб.м/сут.

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	объект прошел процедуру оценки эффективности использования бюджетных средств в Министерстве экономического развития Российской Федерации



Паспорт 21

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	реконструкция очистных сооружений канализации в с. Брейтово

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод с. Брейтово в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2020, 2021

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	с. Брейтово, Брейтовский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	21 600,00

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	будут определены после разработки проектной документации


	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	не обосновано. Документация в разработке



Паспорт 22
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п >


	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	строительство очистных сооружений канализации в г. Переславле-Залесском

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод г. Переславля-Залесского в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2022 − 2024

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	городской округ г. Переславль-Залесский

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	1 049 433,333

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	будут определены после разработки проектной документации


	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	не обосновано. Документация в разработке



Паспорт 23
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п >

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	ликвидация очистных сооружений канализации мкр на Волжского, мкр-на ГЭС и мкр-на Заволжье-2 и строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации ГОСК Рыбинского МР

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод г. Рыбинска в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2023, 2024 

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	городской округ г. Рыбинск

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	321 500,000

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	будут определены после разработки проектной документации

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	не обосновано. Документация в разработке



Паспорт 24
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п >

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	реконструкция очистных сооружений водоотведения в г. Данилове

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод г. Данилова в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2023, 2024

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	г. Данилов, Даниловский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	260 000,000

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	будут определены после разработки проектной документации

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	не обосновано. Документация в разработке



Паспорт 25
(утратил силу согласно постановлению Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)


Паспорт 26
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п,
от 27.06.2022 № 497-п >

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	строительство очистных сооружений канализации в г. Мышкине

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод г. Мышкина в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2022 − 2024

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	г. Мышкин, Мышкинский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО, с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	503 416,667

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	будут определены после разработки проектной документации

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	не обосновано. Документация в разработке



Паспорт 27
<в ред. постановления Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	реконструкция очистных сооружений канализации в пос. Волга

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод пос. Волга в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2020, 2021

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	пос. Волга, Некоузский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	36 600,00

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	мощность очистных сооружений канализации – 360 куб. м/сутки

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	не обосновано. Документация в разработке



Паспорт 28
<в ред. постановлений Правительства 
области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п,
от 22.06.2021 № 394-п,
от 10.08.2021 № 545-п,
от 15.02.2022 № 80-п,
от 27.06.2022 №497-п >


	№ п/п
	Наименование характеристики 
объекта/проекта
	Значение характеристики
объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование объекта/проекта
	строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации мощностью 700 куб. м/ сут., Ярославская область, Некоузский муниципальный район, село Новый Некоуз

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод в с. Новый Некоуз в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/ реконструкции/ приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2020 – 2023

	4.
	Местонахождение объекта 
(адрес земельного участка)
	с. Новый Некоуз, Некоузский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО, с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	143 898,529

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	мощность очистных сооружений канализации – 700 куб. м/ сут.

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	- значение оценки соответствия инвестиционного проекта качественным критериям оценки эффективности – 0,815;
- значение оценки соответствия инвестиционного проекта количественным критериям оценки эффективности – 0,750;
- значение интегральной оценки эффективности – 0,773







Паспорт 29
<в ред. постановления Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в пос. Октябрь Некоузского МР

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод пос. Октябрь в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2019, 2020

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	пос. Октябрь, Некоузский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	54 803,69

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	мощность очистных сооружений канализации – 900 куб. м/сутки

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	объект прошел процедуру оценки эффек-тивности использования бюджетных средств в Министерстве экономического развития Российской Федерации



Паспорт 30
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п>

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, Ярославская область, Некрасовский МР, с/п Красный Профинтерн, р.п. Красный Профинтерн

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод р.п. Красный Профинтерн в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2019, 2020

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	р.п. Красный Профинтерн, Некрасовский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	132 339,470

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	мощность очистных сооружений канализации - 800 куб.м/сут

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	объект прошел процедуру оценки эффек-тивности использования бюджетных средств в Министерстве экономического развития Российской Федерации



Паспорт 31

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	реконструкция очистных сооружений канализации в раб. пос. Пречистое

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод раб. пос. Пречистое в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2020, 2021

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	раб. пос.  Пречистое, Первомайский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	21 500,00

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	будут определены после разработки проектной документации

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	не обосновано. Документация в разработке



Паспорт 32
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п, от 27.06.2022 №497-п>

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	строительство очистных сооружений канализации в г. Ростов

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод г. Ростова в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2022 − 2024

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	г. Ростов, Ростовский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО, с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО 

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	742 333,334

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	будут определены после разработки проектной документации

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	не обосновано. Документация в разработке



Паспорт 33

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	реконструкция очистных сооружений канализации в п. Каменники Рыбинского района Ярославской области

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод пос. Каменники в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2019, 2020

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	пос. Каменники, Рыбинский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	175 636,790

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	мощность очистных сооружений канализации – 2 700 куб.м/сут.

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	объект прошел процедуру оценки эффек-тивности использования бюджетных средств в Министерстве экономического развития Российской Федерации



Паспорт 34

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	реконструкция очистных сооружений канализации в п. Судоверфь, Рыбинского района Ярославской области

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод пос. Судоверфь в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2019-2020

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	пос. Судоверфь, Рыбинский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	120 672,583

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	мощность очистных сооружений канализации – 800 куб.м/сут.

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	объект прошел процедуру оценки эффек-тивности использования бюджетных средств в Министерстве экономического развития Российской Федерации



Паспорт 35
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п>

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	строительство коллектора от дер. Дюдьково до ГОСК в мкр-не Копаево г. Рыбинска

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод Рыбинского района в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2020, 2021

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	Рыбинский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	1 079 569,800

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	протяженность  канализационного коллектора − 31507 м.

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	0,727



Паспорт 36
<в ред. постановления Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	строительство локальных очистных сооружений в г. Тутаев, ул. 2-я Овражная Ярославская область

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод г. Тутаева в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2019, 2020

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	ул. 2-я Овражная, г. Тутаев, Тутаевский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	30 176,004

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	мощность очистных сооружений канализации – 150 куб.м/сут

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	объект прошел процедуру оценки эффек-тивности использования бюджетных средств в Министерстве экономического развития Российской Федерации



Паспорт 37
<в ред. постановления Правительства области 
от 22.04.2020 № 359-п>

	№ п/п
	Наименование характеристики 
объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский муниципальный район Ярославской области. 1 этап

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод г. Углича в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2020

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	с. Золоторучье, Угличский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	77092,540

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	мощность коллектора – 1752,7 куб. м/сут.

	8.
	Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	объект прошел процедуру оценки эффек-тивности использования бюджетных средств в Министерстве экономического развития Российской Федерации





Паспорт 38

(утратил силу согласно постановлению Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)

Паспорт 39
(в ред. постановлений Правительства 
области от 12.04.2021 № 205-п,
от 27.06.2022 №497-п)

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	Строительство очистных сооружений канализации в с. Туношна и пос. Туношна-городок 26

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод с. Туношна и 
пос. Туношна-городок 26 в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2021-2024

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	с. Туношна, Ярославский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО, с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	107 800,000

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	будут определены после разработки проектной документации

	8.
	Значение оценки обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	не обосновано. Документация в разработке



Паспорт 40
<введен постановлением Правительства области 
от 22.04.2020 № 359-п,
в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 12.04.2021 № 205-п,
от 15.02.2022 № 80-п,
от 27.06.2022 №497-п > 

	№ п/п
	Наименование характеристики 
объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений канализации в с. Золоторучье, Угличский муниципальный район Ярославской области. 2 этап

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод г. Углича в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2020 – 2023

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	с. Золоторучье, Угличский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО, с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. 
(в текущих ценах)
	797 297,285

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	мощность очистных сооружений канализации – 10000 куб. м/сут.

	8.
	Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	- значение оценки соответствия инвестиционного проекта качественным критериям оценки эффективности – 0,815;
- значение оценки соответствия инвестиционного проекта количественным критериям оценки эффективности – 1,000;
- значение интегральной оценки эффективности – 0,935






Паспорт 41
<утратил силу согласно постановлению Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>


Паспорт 42
<утратил силу согласно постановлению Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>

Паспорт 43
<введен постановлением Правительства области 
от 22.04.2020 № 359-п, в ред. постановления Правительства области
от 12.04.2021 № 205-п>

	№ п/п
	Наименование характеристики объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование объекта/проекта
	строительство канализационных сетей с КНС по ул. Советской г. Любима, Любимкий МР

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод г. Любима в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2020

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	ул. Советская, г. Любим, Любимский МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)
	22 238,563

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	протяженность сетей водоотведения – 
1440 м, производительность КНС – 
480 куб. м/сут.

	8.
	Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	обоснование не требуется на основании пункта 2 постановления Правительства области от 10.12.2008 № 636-п «Об оценке эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества»



Паспорт 44
<введен постановлением
Правительства области
от 06.11.2020 № 876-п,
в ред. постановления
Правительства области
от 12.04.2021 № 205-п,
от 27.06.2022 №497-п >

	№ п/п
	Наименование характеристики 
объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	строительство очистных сооружений канализации, пос. Тихменево, Тихменевское с/п Рыбинского МР

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод пос. Тихменево в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2020 – 2022

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	пос. Тихменево, Тихменевское с/п Рыбинского МР

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО, с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)
	82 013,003

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	увеличение пропускной способности 
до 300 куб. м/сутки

	8.
	Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	обоснованность использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, – 0,670;
эффективность использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, – 0,710



Паспорт 45
(введён постановлением Правительства области от 12.04.2021 № 205-п,
в ред. постановления Правительства области от 19.11.2021 № 797-п,
от 15.02.2022 № 80-п)

	№ п/п
	Наименование характеристики 
объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	очистные сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция комплекса сооружений биологической очистки сточных вод 2 очереди очистных сооружений

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод в г. Ярославле в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2022 – 2024

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	Ярославская область, г. Ярославль, Тормозное шоссе, д. 123

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)
	1 170 270,35

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	планируемая максимальная производительность – 15200,00 куб. м/ час

	8.
	Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	документация в разработке






Паспорт 46
(введён постановлением Правительства области от 12.04.2021 № 205-п,
в ред. постановления Правительства области от 19.11.2021 № 797-п)


	№ п/п
	Наименование характеристики 
объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование 
объекта/проекта
	очистные сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция системы обеззараживания сточных вод 1-2 очереди очистных сооружений

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод г. Ярославля в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/ 
реконструкции/приобретения 
объекта, годы (начало и окончание)
	2022 – 2024

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	Ярославская область, г. Ярославль, 
Тормозное шоссе, д. 123

	5.
	Главный распорядитель средств 
областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/ проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)
	500 862,87

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	планируемая максимальная производительность – 15200,00 куб. м/ час

	8.
	Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	документация в разработке




Паспорт 47
(паспорт введен  постановления 
Правительства области 
от 22.06.2021 № 394-п,
в ред. постановления Правительства области 
от 10.08.2021 № 545-п)
(паспорт утратил силу согласно постановлению 
Правительства области от 27.06.2022 № 497-п)






Паспорт 48
(введён постановлением Правительства области от 19.11.2021 № 797-п)

	№ п/п
	Наименование характеристики 
объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование объекта/проекта
	станция водоподготовки села Туношна Туношенского сельского поселения 
Ярославского муниципального района

	2.
	Цель объекта/проекта
	приведение качества питьевой воды в селе Туношна Ярославской области 
в соответствии с требованиями 
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»

	3.
	Сроки строительства/ 
реконструкции/ приобретения 
объекта, годы (начало и окончание)
	2022

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	Ярославская область, Ярославский район, село Туношна

	5.
	Главный распорядитель средств 
областного бюджета
	ДС ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/ проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)
	77 259,556

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	240 куб. м/ сутки

	8.
	Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	документация в разработке





Паспорт 49
(паспорт введен постановлением 
Правительства области от 15.02.2022 № 80-п)
(паспорт в ред. постановления 
Правительства области от 27.06.2022 № 497-п)

	№ п/п
	Наименование характеристики 
объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование объекта/проекта
	наружные сети канализации, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Калинина

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод в г. Гаврилов-Яме в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2022

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	ул. Калинина, г. Гаврилов-Ям, Ярославская область

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО, с 01.04.2022 ДЖКХ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)
	3 759,376

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	протяженность сетей водоотведения – 
382 м, пропускная способность – 
15 куб. м/сут.

	8.
	Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	обоснование не требуется на основании пункта 2 постановления Правительства области от 10.12.2008 № 636-п «Об оценке эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества»



Паспорт 50
(паспорт введен постановлением 
Правительства области от 15.02.2022 № 80-п)
(паспорт в ред. постановления 
Правительства области от 27.06.2022 № 497-п)


	№ п/п
	Наименование характеристики 
объекта/проекта
	Значение характеристики объекта/проекта



	1
	2
	3

	1.
	Наименование объекта/проекта
	наружные сети канализации, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Авиаторов

	2.
	Цель объекта/проекта
	повышение качества водоотведения и очистки сточных вод в г. Гаврилов-Яме в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод

	3.
	Сроки строительства/реконструкции/приобретения объекта, годы (начало и окончание)
	2022

	4.
	Местонахождение объекта (адрес земельного участка)
	ул. Авиаторов, г. Гаврилов-Ям, Ярославская область

	5.
	Главный распорядитель средств областного бюджета
	ДЖКХЭиРТ ЯО

	6.
	Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих ценах)
	5 939,216

	7.
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации объекта/проекта (планируемая мощность объекта)
	протяженность самотечной сети – 175,0м; протяженность напорной сети – 213,0 м, пропускная способность – 10 куб. м/час.

	8.
	Значение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальное вложение объекта/проекта
	обоснование не требуется на основании пункта 2 постановления Правительства области от 10.12.2008 № 636-п «Об оценке эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества»






Список используемых сокращений
<в ред. постановлений Правительства области от 06.11.2020 № 876-п,
от 27.06.2022 №497-п>

ГОСК – городские очистные сооружения канализации
ГЭС – гидроэлектростанция
ДЖКХЭиРТ ЯО – департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
ДС ЯО – департамент строительства Ярославской области
КНС – канализационная насосная станция
МКР-3 – 3-й микрорайон
МР – муниципальный район
ОСВ – очистные сооружения водоснабжения
ОСК – очистные сооружения канализации
р.п. – рабочий поселок
с/п – сельское поселение
ДЖКХ ЯО – департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области».

.
Приложение 2
к Программе 
<приложение введено постановлением 
Правительства области 
от 08.11.2018 № 809-п>


МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации региональной программы «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» 
на 2018 – 2024 годы
<наименование в ред. постановлений Правительства области 
от 08.02.2019 № 81-п, от 31.07.2019 № 552-п>
<в ред. постановлений Правительства области от 08.02.2019 № 81-п,
от 31.07.2019 № 552-п>

Эффективность реализации региональной программы «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» на 2018 – 2024 годы (далее – Программа) оценивается ежегодно на основании фактически достигнутых количественных значений целевых показателей и индикаторов, приведенных в разделе 2 Программы, и определяется по формуле: <в ред. постановлений Правительства области от 08.02.2019 № 81-п, от 31.07.2019
№ 552-п>

,

где:
 – количество целевых показателей и индикаторов, приведенных 
в разделе 2 Программы;
 – фактически достигнутое количественное значение i-го целевого показателя или индикатора в отчетном году;
 – количественное значение i-го целевого показателя или индикатора в предыдущем году.



Приложение 3
к Программе
<приложение введено постановлением 
Правительства области 
от 08.11.2018 № 809-п>

МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности использования субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения
<в ред. постановлений Правительства области от 08.02.2019 № 81-п,
от 31.07.2019 № 552-п, от 12.04.2021 № 205-п>

Оценка результативности и эффективности использования субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения (далее – субсидия), предоставляемой из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий региональной программы «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» на 2018 – 2024 годы (далее – Программа), осуществляется ответственным исполнителем Программы ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей с их плановыми значениями. <в ред. постановлений Правительства области от 08.02.2019 № 81-п, от 31.07.2019 № 552-п>
Ежеквартально не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы местного самоуправления муниципальных образований области направляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области сведения о достижении целевых показателей эффективности и результата использования субсидии согласно приложению к соглашению об осуществлении совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования объектов, включенных в Программу (далее – соглашение). Форма соглашения утверждается приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
Показатель результата использования субсидии (Р) рассчитывается по формуле: (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)

,

где:
 – весовой коэффициент параметра;
 – фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;
 – плановое (целевое) значение показателя за отчетный период;
 – количество мероприятий. 
При значении показателя результата использования субсидии 95 процентов и более результат использования субсидии признается высоким, при значении от 85 до 95 процентов – средним, при значении 85 процентов и менее – низким. (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
Показатель эффективности использования субсидии (R) рассчитывается по формуле:

,

где:
 – фактическая сумма финансирования за отчетный период;
 – плановая сумма финансирования за отчетный период.
При значении показателя эффективности использования субсидии 95 процентов и более эффективность реализации Программы и использования субсидии признается высокой, при значении от 85 до 95 процентов – средней, при значении 85 процентов и менее – низкой.
При расчете результата, эффективности использования субсидии применяются следующие целевые показатели и их весовые коэффициенты: (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Значение весового коэффициента

	1.
	Доля технической готовности мероприятия (объекта), процентов
	0,5

	2.
	Доля освоенных средств в общей сметной стоимости строительства мероприятия (объекта), процентов
	0,5

	Итого
	1,0



Значения плановых целевых показателей в отношении каждого муниципального образования области в разрезе мероприятий Программы устанавливаются в приложении к соглашению.



Приложение 4
к Программе
<приложение введено 
постановлением 
Правительства области 
от 08.11.2018 № 809-п>
<в ред. постановлений
 Правительства области от 22.04.2020 № 359-п,
от 14.01.2022 № 13-п,
 от 15.02.2022 № 80-п >

Порядок
предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения 
и водоотведения
<в ред. постановлений Правительства области от 28.12.2018 № 984-п,
от 08.02.2019 № 81-п, <в ред. постановления Правительства области от 02.07.2019 № 468-п, от 31.07.2019 № 552-п, от 22.04.2020 № 359-п,
от 06.11.2020 № 876-п, от 22.12.2020 № 981-п, от 12.04.2021 № 205-п,
от 19.11.2021 № 797-п, от 14.01.2022 № 13-п, от 15.02.2022 № 80-п>

1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области, утвержденными постановлением Правительства области от 17.07.2020 № 605-п «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области, частично утратившим силу постановления Правительства области от 17.05.2016 № 573-п», и определяет механизм, условия предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения (далее – субсидия).<в ред. постановлений Правительства области от 08.02.2019 
№ 81-п, от 31.07.2019 № 552-п, от 22.12.2020 № 981-п, от 12.04.2021 № 205-п>
2. Субсидия предоставляется муниципальным районам, городским округам и городским поселениям области для оказания финансовой поддержки исполнения расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований области полномочий по организации водоотведения. <пункт в ред. постановления Правительства области от 22.12.2020 № 981-п >
3. Субсидия направляется на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции объектов водоотведения в целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению и обеспечения экологической безопасности региона. Использование субсидии на изготовление проектной документации, оплату авторского, технического надзора (строительного контроля) для муниципальных контрактов не допускается. 
В качестве критерия отбора муниципальных образований области принимается численность жителей. В приоритетном порядке в региональную программу «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 30.03.2018 № 234-п «Об утверждении региональной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Ярославской области» на 2018 – 2024 годы» (далее – Программа), включаются мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах с максимальным количеством жителей. (абзац введён постановлением Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
<пункт в ред. постановления Правительства области от 22.12.2020 № 981-п >
4. Главным распорядителем бюджетных средств в отношении субсидии, ответственным за осуществление государственной политики и нормативно-правовое регулирование деятельности в сфере коммунального комплекса на территории области, является департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (далее – департамент).
5. Отбор осуществляемых муниципальными образованиями области мероприятий, стоимость которых составляет тридцать миллионов рублей и более, производится на основании постановления Правительства области от 10.12.2008 № 636-п "Об оценке эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества", при стоимости мероприятий менее тридцати миллионов рублей отбор производится на основании приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по следующим критериям обоснованности осуществления капитальных вложений:
- наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественных показателей результатов его реализации;
- соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в программно-плановых документах социально-экономического развития области;
- комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках реализации инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями, реализуемыми в рамках государственных и региональных программ;
- необходимость реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением соответствующими муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения;
- наличие потребности в продукции (работах, услугах), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, с учетом производства аналогичной и замещающей продукции (работ, услуг);
- обоснование планируемой мощности строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта;
- наличие проектной документации по инвестиционному проекту;
- наличие документации, обосновывающей стоимость инвестиционного проекта;
- наличие правоустанавливающих документов на объект капитального строительства, подлежащий реконструкции, либо на земельный участок, отводимый под размещение объекта капитального строительства, строящегося в рамках реализации инвестиционного проекта;
- возможность и целесообразность размещения объекта капитального строительства, строящегося (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта.
<пункт 5 в ред. постановления Правительства области от 22.04.2020 № 359-п>
6. Условиями предоставления субсидии являются:
6.1. Соответствие заявленных объектов Программе и требованиям, установленным постановлением Правительства области от 15.06.2010 № 416‑п "О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 № 171". 
(подпункт в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
6.2. Наличие в местных бюджетах ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств местного самоуправления.
6.3. Наличие у муниципальных районов, городских округов и городских поселений области утвержденной муниципальной программы развития коммунальной инфраструктуры с включением в нее мероприятия, реализация которого планируется. <пункт в ред. постановления Правительства области от 22.12.2020 № 981-п >
6.4. Наличие подписанного соглашения о предоставлении и расходовании субсидии (далее – соглашение), заключенного между департаментом и администрацией муниципального района, городского округа, городского поселения области по типовой форме соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области, утвержденной приказом департамента финансов Ярославской области от 17.03.2020 № 15н «Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области.
<подпункт в ред. постановлений Правительства области от 22.04.2020 № 359-п ,от 22.12.2020 № 981-п, от 12.04.2021 № 205-п>
6.5. Выполнение требований к показателям результатов использования субсидии, установленных соглашением.
(подпункт в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
6.6. Соблюдение целевых направлений расходования субсидии, установленных соглашением.
6.7. Выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии, установленных соглашением.
6.8. Возврат муниципальным образованием области в доход областного бюджета средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, при невыполнении муниципальным образованием области предусмотренных соглашением обязательств по достижению результатов использования субсидии, по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств из местного бюджета.
(подпункт введён постановлением Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования области за счет средств областного бюджета.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования области за счет средств областного бюджета не должен превышать предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования области.
На 2019 год размер софинансирования расходного обязательства из областного бюджета устанавливается:
- не более 90 процентов для муниципальных образований области, в которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов собственных доходов местного бюджета: Борисоглебского, Некоузского, Рыбинского муниципальных районов;
- не более 80 процентов для муниципальных образований области, в которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 – 20 процентов собственных доходов местного бюджета: Ярославского муниципального района.
На 2020 год размер софинансирования расходного обязательства из областного бюджета устанавливается не более 80 процентов для муниципальных образований области, в которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 – 20 процентов собственных доходов местного бюджета: городского поселения Любим.
На 2021 год размер софинансирования расходного обязательства из областного бюджета устанавливается не более 80 процентов для муниципальных образований области, в которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 – 20 процентов собственных доходов местного бюджета: городского поселения Любим.
<пункт в ред. постановлений Правительства области от 02.07.2019 № 468-п, от 06.11.2020 № 876-п, от 12.04.2021 № 205-п>
8. Основанием для предоставления субсидии является соглашение.»; <пункт в ред. постановления Правительства области  от 22.12.2020 № 981-п >
- <абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области  от 22.12.2020 № 981-п >
- <абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области  от 22.12.2020 № 981-п >
- <абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области  от 22.12.2020 № 981-п >
- <абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области  от 22.12.2020 № 981-п >
-<абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области  от 22.12.2020 № 981-п >
- <абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области  от 22.12.2020 № 981-п >
- <абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области  от 22.12.2020 № 981-п >
- <абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области  от 22.12.2020 № 981-п >
8.1. Для заключения соглашения в департамент представляются следующие документы:
8.1.1. По объектам водоотведения: <абзац в ред. постановления Правительства области  от 22.12.2020 № 981-п >
- копия утвержденной муниципальной программы развития коммунальной инфраструктуры, на софинансирование которой предоставляется субсидия;
- выписка из решения о местном бюджете (сводной бюджетной росписи) муниципального образования области, подтверждающая наличие ассигнований за счет средств местного бюджета на исполнение соответствующего расходного обязательства органа местного самоуправления муниципального образования области в объеме, необходимом для его исполнения, в рамках соответствующей муниципальной программы, включающая расшифровку по перечню строек и объектов;
- разрешение на строительство;
- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
- положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- (абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области от 19.11.2021 № 797-п)
- копия муниципального контракта (договора) с исполнителями работ на весь период строительства (реконструкции) или приобретения оборудования, включающего график исполнения работ;
- копия правового акта об утверждении проектной документации.
- распорядительный акт заказчика органа местного самоуправления муниципального образования области об утверждении проектной документации и стоимости строительства объекта капитального строительства в ценах периода строительства. (абзац введён постановлением Правительства области от 19.11.2021 № 797-п)
8.1.2. <абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области  от 22.12.2020 № 981-п >
8.2. В случае если субсидия предусматривает финансирование нескольких строек и объектов, поэтапное финансирование или заключение нескольких муниципальных контрактов (договоров), соглашение заключается только в части тех строек и объектов, этапов или муниципальных контрактов (договоров), по которым представлен полный комплект документов. В течение срока действия соглашения по мере представления необходимых документов в соглашение вносятся изменения путем оформления дополнительного соглашения.
8.3. Соглашение заключается между департаментом и органом местного самоуправления муниципального образования области на срок, который не может быть менее срока, на который утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями области.(пункт в ред. постановления Правительства области 14.01.2022 № 13-п)
8.4. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результатов использования субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода действия соглашения, за исключением следующих случаев: (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
- в случае невозможности выполнения условий предоставления субсидии вследствие обстоятельств непреодолимой силы;
- в случае изменения значений целевых показателей государственных программ Ярославской области; (в ред. постановления Правительства области от 19.11.2021 № 797-п)
- в случае сокращения размера субсидии. (в ред. постановления Правительства области от 19.11.2021 № 797-п)
8.5. В случае отсутствия на 015 февраля текущего финансового года заключенного с муниципальным образованием области соглашения, бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии данному муниципальному образованию области подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и сводную бюджетную роспись областного бюджета, а также в Программу. (пункт в ред. постановления Правительства области от 14.01.2022 № 13-п)
8.5. Соглашение заключается до 01 апреля текущего финансового года между департаментом и администрацией муниципального района (городского округа, городского поселения) области по типовой форме соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области, утвержденной приказом департамента финансов Ярославской области от 17.03.2020 № 15н "Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области", в соответствии с требованиями раздела 3 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области, утвержденных постановлением Правительства области от 17.07.2020 № 605-п "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области, частично утратившим силу постановления Правительства области от 17.05.2016 № 573-п".
(подпункт в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
8.6. В случае уменьшения сумм предоставляемых муниципальным образованиям области субсидий в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидий подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.
Уменьшение в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд сумм предоставляемых муниципальным образованиям области субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (финансовая поддержка фондов), а также средства областного бюджета, предоставляемые в части соответствующего софинансирования с федеральным бюджетом, осуществляется в случаях, предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации.
8.7. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты показатели результата использования субсидии, предусмотренные соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результата использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, муниципальное образование области в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, должно вернуть средства в доход областного бюджета. Объем средств, подлежащих возврату в доход областного бюджета (), определяется по формуле: 

,

где: (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
 − размер субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном финансовом году, без учета размера остатка субсидии, не использованного по состоянию на 01 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена;
 − коэффициент возврата субсидии;
 − количество показателей результата использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата использования субсидии, имеет положительное значение (больше нуля); (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
 − общее количество показателей результата использования субсидии; (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
0,1 – понижающий коэффициент суммы возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии () рассчитывается по формуле:

,

где  − индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата использования субсидии. (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя р результата использования субсидии. (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результата использования субсидии (), определяется: (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
- для показателей результата использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии («растущие показатели»), по формуле:

,

где: (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
  фактически достигнутое значение i-го показателя результата использования субсидии на отчетную дату; (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
  плановое значение i-го показателя результата использования субсидии, установленное соглашением; (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
- для показателей р результата использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии («убывающие показатели»), − по формуле:

.
(в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
8.8. При выявлении случаев, указанных в пункте 8.7 настоящего Порядка, департамент в срок не позднее 15 марта текущего финансового года направляет в адрес соответствующего муниципального образования области согласованное с департаментом финансов Ярославской области требование 
о возврате средств местного бюджета в доход областного бюджета в срок 
до 01 апреля текущего финансового года.
Департамент в срок не позднее 15 апреля текущего финансового года представляет в департамент финансов Ярославской области информацию о возврате (невозврате) муниципальными образованиями области средств местного бюджета в областной бюджет в срок, установленный абзацем первым данного пункта.
(подпункт в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
8.9. При наличии на момент окончания срока действия соглашения задолженности по объектам, финансирование которых осуществлялось за счет субсидии, погашение задолженности по контрактам перед подрядными организациями осуществляется органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования области за счет и в пределах средств, предоставленных в виде субсидии на очередной финансовый год, без обеспечения доли софинансирования расходных обязательств из местного бюджета при условии подтверждения произведенной оплаты за счет средств местного бюджета в предыдущем финансовом году либо с обеспечением доли софинансирования расходных обязательств из местного бюджета в случае отсутствия оплаты в предыдущем финансовом году.
8.10. Сроки представления муниципальными образованиями области отчетности о выполнении условий предоставления субсидии, а также о результативности и эффективности использования субсидии устанавливаются в соответствии с соглашением.
(подпункт введён постановлением Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
8.11. Перечень и значение результатов использования субсидии в отношении каждого муниципального образования области в разрезе мероприятий Программы устанавливают значения результатов использования субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области (достижения значения(ий) результата(ов) регионального проекта), приведенные в приложении 4 к соглашению.
(подпункт введён постановлением Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
8.12. В случае отсутствия на 01 сентября текущего финансового года заключенных муниципальных контрактов (договоров) с исполнителями работ на весь период строительства (реконструкции), приобретения оборудования, иных договоров, неразрывно связанных с объектом, включающих график производства работ, соглашение расторгается.
(подпункт введён постановлением Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
9. Перечисление субсидии осуществляется на казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений для последующего перечисления в местные бюджеты при условии представления в департамент:<абзац в ред. постановлений Правительства области  от 22.12.2020 № 981-п, от 15.02.2022 № 80-п >
- заявки на предоставление субсидии;
- в случае авансирования работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов копий платежных документов, подтверждающих фактическое исполнение расходных обязательств местных бюджетов на софинансирование авансирования мероприятий Программы;
- в случае приобретения оборудования в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов:
договора на поставку оборудования;
счета на оплату оборудования;
копий платежных документов, подтверждающих фактическое исполнение расходных обязательств местных бюджетов на софинансирование поставки оборудования;
- в случае оплаты выполненных работ:
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
копий платежных документов, подтверждающих фактическое исполнение расходных обязательств местных бюджетов на софинансирование мероприятий Программы;
акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (по требованию).
10. Окончательный расчет по муниципальному контракту, договору и выделение субсидии производятся на основании представленных в департамент документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, после полного выполнения обязательств по софинансированию расходных обязательств из местных бюджетов. (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
11. Субсидия расходуется только по целевому назначению, указанному в пунктах 2, 3 настоящего Порядка. 
(пункт в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
12. Ответственность за нецелевое расходование субсидии возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и городских поселений области.
 (пункт в ред. постановлений Правительства области  от 22.12.2020 № 981-п, от 12.04.2021 № 205-п)
13. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований области условий предоставления субсидии осуществляют департамент и органы государственного финансового контроля Ярославской области.<в ред. постановления Правительства области от 22.04.2020 № 359-п>
14. Оценка результативности и эффективности использования субсидии осуществляется департаментом и органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и городских поселений области в соответствии с Методикой оценки результативности и эффективности использования субсидии, приведенной в приложении 3 к Программе. 
(пункт в ред. постановлений Правительства области  от 22.12.2020 № 981-п, от 12.04.2021 № 205-п)
 15. В случае если начальная (максимальная) цена контракта по мероприятию Программы составляет 1 миллион рублей и более (для нужд городских округов города Ярославля и города Рыбинска с начальной (максимальной) ценой контракта 10 миллионов рублей и более), то условием предоставления субсидии является централизация закупок через департамент государственного заказа Ярославской области, который постановлением Правительства области от 27.04.2016 № 501-п «Об особенностях осуществления закупок, финансируемых за счет бюджета Ярославской области» наделен полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков.
<пункт в ред. постановления Правительства области от 06.11.2020 № 876-п>












Приложение 5
к Программе
<введено постановлением Правительства области от 31.07.2019 № 552-п >
<в ред. постановлений
 Правительства области от 22.04.2020 № 359-п,
от 14.01.2022 № 13-п,
от 15.02.2022 № 80-п,
от 27.06.2022 №497-п >


ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидии на реализацию
мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, включенных в региональный проект «Оздоровление Волги»
<в ред. постановлений Правительства области от 22.04.2020 № 359-п,
от 12.04.2021 № 205-п, от 19.11.2021 № 797-п, от 14.01.2022 № 13-п,
 от 15.02.2022 № 80-п>

1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области, утвержденными постановлением Правительства области от 17.07.2020 № 605-п «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области, частично утратившим силу постановления Правительства области от 17.05.2016 № 573-п», и определяет механизм, условия предоставления и распределения субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства, включенных в региональный проект «Оздоровление Волги» (далее − субсидия). (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
[bookmark: P13]2. Субсидия предоставляется в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства.
[bookmark: P14]3. Субсидия предусмотрена на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области (далее – ОМСУ) полномочий по организации водоотведения, в части осуществления строительства и реконструкции объектов капитального строительства, включенных в адресную инвестиционную программу Ярославской области на соответствующий год и включенных на соответствующий год в мероприятия региональной программы «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» на 2018 − 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 30.03.2018 № 234-п «Об утверждении региональной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Ярославской области» на 2018 – 2020 годы» (далее − РП). (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
Отбор строек и объектов осуществляется в соответствии с Порядком формирования и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области 
от 15.06.2010 № 416-п «О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 № 171».
4. Отбор муниципальных образований области осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 10.12.2008 № 636-п "Об оценке эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества" на основе следующих критериев обоснованности осуществления капитальных вложений:
- наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта 
с определением количественных показателей результатов его реализации;
- соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в программно-плановых документах социально-экономического развития области;
- комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках реализации инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в рамках государственных и региональных программ;
- необходимость реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением соответствующими муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения;
- наличие потребности в продукции (работах, услугах), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, с учётом производства аналогичной и замещающей продукции (работ, услуг);
- обоснование планируемой мощности строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта;
- наличие проектной документации по инвестиционному проекту;
- наличие документации, обосновывающей стоимость инвестиционного проекта;
- наличие правоустанавливающих документов на объект капитального строительства, подлежащий реконструкции, либо на земельный участок, отводимый под размещение объекта капитального строительства, строящегося в рамках реализации инвестиционного проекта;
- возможность и целесообразность размещения объекта капитального строительства, строящегося (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта.<в ред. постановления Правительства области от 22.04.2020 № 359-п>
5. Условия предоставления и расходования субсидии в рамках РП:
- наличие в муниципальном образовании области соответствующей утвержденной муниципальной программы, а также соответствие мероприятий указанной программы требованиям государственной программы Ярославской области «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 22.03.2021 № 129-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» на 2021 – 2025 годы», РП; (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
- наличие в местных бюджетах ассигнований за счет средств местных бюджетов на исполнение соответствующего расходного обязательства в рамках мероприятий муниципальных программ. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования области за счет средств местных бюджетов устанавливается в размере, определенном пунктом 6 Порядка;
- наличие соглашения о предоставлении субсидии (далее − соглашение) между департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (далее – ДЖКХ ЯО) и 
ОМСУ; (абзац в ред. постановления Правительства области от 27.06.2022 №497-п)
- соблюдение целевого направления расходования субсидии;
- выполнение требований к показателям результата использования субсидии, установленных пунктом 10 Порядка, требований к оценке результативности и эффективности использования субсидии, установленных пунктом 16 Порядка, и требований соблюдения графика выполнения работ; (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
- выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об использовании субсидии, установленных пунктом 13 Порядка;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 27.04.2016 № 501-п «Об особенностях осуществления закупок, финансируемых за счет бюджета Ярославской области»;
- наличие правоустанавливающих документов на земельный участок;
- наличие утвержденной в установленном порядке и получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации по стройкам и объектам, на софинансирование которых предоставляются субсидии;
- возврат муниципальным образованием области в доход областного бюджета средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, при невыполнении муниципальным образованием области предусмотренных соглашением обязательств по достижению результатов использования субсидии, по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств из местного бюджета. (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
- наличие распорядительного акта заказчика органа местного самоуправления муниципального образования области об утверждении проектной документации и стоимости строительства объекта капитального строительства в ценах периода строительства. (абзац введён постановлением Правительства области от 19.11.2021 № 797-п)
[bookmark: P30]6. Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области (Si), рассчитывается по формуле:
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где:
- Sn − сметная стоимость строительства (реконструкции) объекта (остаток сметной стоимости n-го объекта), на софинансирование которого предоставляется субсидия;
- K − коэффициент софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования области за счет средств областного бюджета не должен превышать предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования области, утвержденного постановлением Правительства области от 12.10.2021 № 725-п «О предельном уровне софинансирования объема расходного обязательства муниципального образования области из областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
В случае привлечения средств федерального бюджета на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства размер софинансирования за счет всех источников (федерального, областного, местного бюджетов) устанавливается в соответствии с соглашением о предоставлении средств из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, заключаемым между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством области. (пункт в ред. постановлений Правительства области от 12.04.2021 № 205-п, от 14.01.2022 № 13-п)
7. Субсидия предоставляется на основании соглашения.
Соглашение должно содержать положения, предусмотренные Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области, утвержденными постановлением Правительства области от 17.07.2020 № 605-п «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области, частично утратившим силу постановления Правительства области от 17.05.2016 № 573-п». В соглашении может быть предусмотрено перечисление субсидии авансовым платежом в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта (договора) пропорционально установленной доле софинансирования за счет средств областного бюджета, но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации. (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
8. Для заключения соглашения ОМСУ представляют в ДЖКХ ЯО следующие документы: (абзац в ред. постановления Правительства области от 27.06.2022 №497-п)
- копия утвержденной муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой предоставляется субсидия;
- выписка из решения о бюджете (сводной бюджетной росписи) соответствующего муниципального образования области, подтверждающая наличие ассигнований за счет местного бюджета на исполнение расходных обязательств ОМСУ, включающая расшифровку по перечню строек и объектов, включенных в адресную инвестиционную программу Ярославской области;
- (абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области от 19.11.2021 № 797-п)
 (абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
9. В случае если по состоянию на 01 января года, следующего за годом предоставления субсидии, муниципальному образованию области в рамках заключенного соглашения субсидия (частично или в полном объеме) за счет средств областного бюджета не перечислена, при этом документы, в том числе подтверждающие софинансирование расходного обязательства за счет средств местного бюджета, главному распорядителю средств областного бюджета представлены в отчетном году, неперечисленный объем субсидии подлежит предоставлению в рамках лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года при включении данного мероприятия в РП.
При заключении соглашения в текущем году на цели, указанные в пунктах 2 и 3 Порядка, повторного представления документов, подтверждающих софинансирование расходного обязательства за счет средств местного бюджета, не требуется. Сумма средств, направляемых на погашение кредиторской задолженности, отражается в соглашении отдельной строкой без указания показателей результата использования субсидии. (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
[bookmark: P56]10.Показателем результата и эффективности использования субсидии является обеспечение сокращения отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод. Плановое значение такого показателя соответствует результату выполнения мероприятий. (в ред. постановлений Правительства области от 12.04.2021 № 205-п, от 15.02.2022 № 80-п )
11. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных районов (городских округов) области утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
12. Предоставление субсидии осуществляется в следующем порядке:
12.1. ОМСУ ежеквартально до 12 числа месяца, предшествующего очередному кварталу, представляют главному распорядителю средств заявку в кассовый план исполнения областного бюджета.
12.2. Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана областного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал.
12.3. Перечисление субсидии осуществляется на единый счет местного бюджета, открытый финансовому органу муниципального образования в Управлении Федерального казначейства по Ярославской области.(в ред. постановлений Правительства области от 19.11.2021 № 797-п, от 15.02.2022 № 80-п)
[bookmark: P62]13. ОМСУ представляют в ДЖКХ ЯО: (абзац в ред. постановления Правительства области от 27.06.2022 №497-п)
13.1. В форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»:
[bookmark: _GoBack]- отчет о расходах бюджета муниципального образования области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, по форме, предусмотренной соглашением, – в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена субсидия; (абзац в ред. постановления Правительства области от 27.06.2022 №497-п)
- отчет об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства – в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была получена субсидия, по форме, предусмотренной соглашением;
- отчет о достижении значений результатов использования субсидии по форме, предусмотренной соглашением (ежеквартальные отчеты – в срок не позднее первых 2 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодные уточненные отчеты – в срок не позднее 08 февраля года, следующего за отчетным годом). (абзац в ред. постановления Правительства области от 15.02.2022 № 80-п)
(пункт в ред. постановлений Правительства области от 12.04.2021 № 205-п, от 14.01.2022 № 13-п)
13.2. Оригиналы и скан-копии актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2, КС-3, утвержденные Федеральной службой государственной статистики), а также оригиналы и скан-копии иных документов, подтверждающих выполнение работ по объектам строительства (реконструкции).
(пункт 13 в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
14. В случае уменьшения сумм предоставляемых муниципальным образованиям области субсидий в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидий подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись областного бюджета.
[bookmark: P70]15. <утратил силу согласно постановлению Правительства области от 22.04.2020 № 359-п>
16. Оценка результативности и эффективности использования субсидии муниципальным образованием области осуществляется ежегодно путем установления степени достижения плановых значений результатов.
Результативность использования субсидии (Ri) определяется по формуле:

Ri = Rfi / Rpi,

где:
- Rfi − фактическое значение соответствующего результата;
- Rpi − плановое значение соответствующего результата.
При значении показателя Ri более 0,9 результативность использования субсидии признается высокой, при значении показателя Ri от 0,8 до 0,9 включительно - средней, при значении показателя Ri менее 0,8 − низкой.
Эффективность использования субсидии (Si) рассчитывается по формуле:

Si = (Ri x Pi / Fi) × 100 %,

где:
- Pi − плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в областном бюджете на финансирование мероприятия;
- Fi − фактический объем финансирования расходов на реализацию мероприятия.
В случае если значение показателя Si равно 100, эффективность использования субсидии признается высокой, при значении показателя Si от 90 до 99 − средней, при значении показателя Si менее 90 − низкой.
17. В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты результаты использования субсидии, в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, муниципальное образование области в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, должно вернуть в доход областного бюджета средства в объеме, рассчитанном в соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области, утвержденных постановлением Правительства области от 17.07.2020 № 605-п "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области, частично утратившим силу постановления Правительства области от 17.05.2016 № 573-п". (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
В случае если муниципальным образованием области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии, полученной на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части соблюдения графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) или приобретению объектов недвижимого имущества, и в срок до 01 марта года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, муниципальное образование области в срок до 01 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, должно вернуть в доход областного бюджета средства в объеме, соответствующем 10 процентам от размера субсидии, полученной на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, по которым допущено нарушение, без учета размера остатка данной субсидии, не использованного по состоянию на 01 января текущего финансового года, потребность в котором не подтверждена главным распорядителем бюджетных средств.
В случае одновременного нарушения муниципальным образованием области обязательств по достижению показателей результата и соблюдению графика выполнения мероприятий по строительству (реконструкции) или приобретению объектов недвижимого имущества возврату подлежат средства в объеме, соответствующем 10 процентам от размера субсидии, полученной на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства (реконструкции). (в ред. постановления Правительства области от 12.04.2021 № 205-п)
18. Остаток субсидии, не использованный в текущем финансовом году, потребность в котором сохраняется, при подтверждении потребности главным администратором доходов подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При установлении отсутствия у муниципального образования области потребности в субсидии остаток неиспользованных средств подлежит возврату в доход областного бюджета.
19. Ответственность за нецелевое использование субсидии, а также за недостоверность представляемых сведений возлагается на уполномоченные ОМСУ.
В случае нецелевого использования субсидии к муниципальному образованию применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.<в ред. постановления Правительства области от 22.04.2020 № 359-п>
20. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
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