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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2014 № 496-п
г. Ярославль


Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области" на 2014-2025 годы
<заголовок в ред. постановления Правительства области 
от 08.02.2017 № 86-п>
<в ред. постановлений Правительства области от 17.09.2014 № 897-п,
от 12.01.2015 № 2-п, от 14.05.2015 № 517-п, от 20.07.2015 № 776-п, 
от 19.01.2016 № 24-п, от 17.08.2016 № 963-п, от 08.02.2017 № 86-п,
от 14.03.2017 № 186-п, от 21.11.2018 № 849-п, от 28.03.2019 № 213-п,
от 13.08.2019 № 587-п, от 27.09.2019 № 691-п, от 15.05.2020 № 417-п,
[bookmark: _GoBack]от 23.12.2020 № 983-п, от 30.03.2021 № 168-п > 


В соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014-2025 годы. <в ред. постановлений Правительства области от 20.07.2015 № 776-п, от 08.02.2017 № 86-п>
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства.<в ред. постановлений Правительства области от 14.05.2015 № 517-п, от 19.01.2016 № 24-п, от 14.03.2017 № 186-п, от 21.11.2018 № 849-п >
3.  Постановление вступает в силу с момента подписания.



Губернатор области	С.Н. Ястребов


УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства области
от 28.05.2014 № 496-п
(в редакции постановлений Правительства области
от 21.11.2018 № 849-п,
от 28.03.2019 № 213-п,
от 13.08.2019 № 587-п,
от 27.09.2019 № 691-п, 
от 15.05.2020 № 417-п,
от 23.12.2020 № 983-п)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта
в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы

ПАСПОРТ
Государственной программы 
<в ред. постановлений Правительства области от 28.03.2019 № 213-п,
от 13.08.2019 № 587-п, от 27.09.2019 № 691-п, от 15.05.2020 № 417-п,
от 23.12.2020 № 983-п>

	Ответственный исполнитель Государственной программы
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области (далее – ДДХ ЯО), директор ДДХ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, 
телефон (4852) 78-63-84;
консультант комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автомобильными дорогами ДДХ ЯО 
Долгова Марина Валентиновна, 
телефон (4852) 78-63-07

	Куратор Государственной программы
	заместитель Председателя Правительства области, курирующий вопросы строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства, телефон (4852) 40-04-37

	Сроки реализации Государственной программы
	2014 – 2025 годы

	Цели Государственной программы
	- обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Ярославской области;
- обеспечение удовлетворения потребностей населения в услугах транспорта общего пользования

	Объем финансирования 
Государственной программы за счет всех источников
	всего по Государственной программе – 
82 763,139714 млн. руб., 
из них:
федеральные средства – 8 960,837 млн. руб.;
областной бюджет – 64 410,460 млн. руб.;
местные средства – 2 104,620 млн. руб.;
внебюджетные источники – 209,272 млн. руб.;
справочно (за рамками закона об областном бюджете) – 7 077,950 млн. руб.;
в том числе:
2014 год – 6 116,162450 млн. руб., 
из них:
областной бюджет – 5 712,96345 млн. руб.;
местные средства – 313,199 млн. руб.;
внебюджетные источники – 90,000 млн. руб.;
2015 год – 6 316,156856 млн. руб.,
из них: 
федеральные средства – 667,48540 млн. руб.;
областной бюджет – 5 439,80321 млн. руб.;
местные средства – 208,86825 млн. руб.;
2016 год – 7 007,861702 млн. руб.,
из них: 
федеральные средства – 438,38498 млн. руб.;
областной бюджет – 6 454,92646 млн. руб.;
местные средства – 114,550261 млн. руб.;
2017 год – 7 586,85194 млн. руб.,
из них: 
федеральные средства – 1 224,24536 млн. руб.;
областной бюджет  – 6 094,71780 млн. руб.;
местные средства – 267,88878 млн. руб.;
2018 год – 8 455,21311 млн. руб.,
из них:
федеральные средства – 1 672,35362 млн. руб.;
областной бюджет – 6 509,80892 млн. руб.;
местные средства – 224,47846 млн. руб.;
внебюджетные источники – 48,57210 млн. руб.;
2019 год – 8 989,729993 млн. руб.,
из них:
федеральные средства – 2 356,367600 млн. руб.;
областной бюджет – 6 407,187202 млн. руб.;
местные средства – 191,07519 млн. руб.;
внебюджетные источники – 35,100 млн. руб.;
2020 год – 10 540,274 млн. руб.,
из них:
федеральные средства – 1 682,000 млн. руб.;
областной бюджет – 8 621,167 млн. руб.;
местные средства – 201,507 млн. руб.;
внебюджетные источники – 35,600 млн. руб.;
2021 год – 10 629,694 млн. руб.,
из них:
федеральные средства – 800,000 млн. руб.;
областной бюджет – 9 663,957 млн. руб.;
местные средства – 165,73099 млн. руб.;
2022 год – 10 906,528 млн. руб.,
из них:
федеральные средства – 120,000 млн. руб.;
областной бюджет – 10 618,575 млн. руб.;
местные средства – 167,953 млн. руб.;
2023 год – 4 130,890 млн. руб.,
из них:
федеральные средства – 0,000 млн. руб.;
областной бюджет – 4158,390 млн. руб.;
местные средства – 122,500 млн. руб.;
2024 год – 3 195,560 млн. руб.,
из них:
федеральные средства – 0,000 млн. руб.;
областной бюджет – 3 069,560 млн. руб.;
местные средства – 126,000 млн. руб.

	Перечень подпрограмм, входящих в состав Государственной программы:

	Областная целевая программа (далее – ОЦП) «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2010 – 2015 годы
	департамент транспорта Ярославской области (далее – ДТ ЯО), директор ДТ ЯО 
Круглов Олег Александрович, 
телефон (4852) 78-63-84;
консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, 
телефон (4852) 78-63-07

	ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы
	ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО 
Моисеев Евгений Анатольевич, 
телефон (4852) 78-63-84;
консультант комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автодорогами ДДХ ЯО 
Долгова Марина Валентиновна, 
телефон (4852) 78-63-07

	Ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на соответствующий год
	ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО 
Моисеев Евгений Анатольевич, 
телефон (4852) 78-63-84;
главный специалист комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автодорогами ДДХ ЯО 
Гуськова Татьяна Владимировна, 
телефон (4852) 78-63-08

	ОЦП «Развитие транспортной системы Ярославской области» на 2013 – 2016 годы
	ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО 
Ильичев Евгений Владимирович, 
телефон (4852) 78-63-84;
консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций по транспорту ДТ ЯО 
Сахарова Надежда Николаевна, 
телефон (4852) 78-62-95

	ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» на соответствующий год
	ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО 
Бойко Анатолий Родионович, 
телефон (4852) 78-63-84; 
ведущий специалист комитета управления пассажирским транспортом ДТ ЯО 
Иванова Светлана Алексеевна, 
телефон (4852) 78-63-81

	Региональная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2017 – 2025 годы
	ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО 
Моисеев Евгений Анатольевич, 
телефон (4852) 78-63-84;
консультант комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автодорогами ДДХ ЯО 
Долгова Марина Валентиновна, 
телефон (4852) 78-63-07

	ОЦП «Развитие транспортной системы Ярославской области» на 2018 – 2021 годы
	ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО 
Бойко Анатолий Родионович, 
телефон (4852) 78-63-84; 
главный специалист комитета управления пассажирским транспортом ДТ ЯО 
Бутрюмова Светлана Валентиновна, 
телефон (4852) 78-63-91

	Региональная программа
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2019 – 2024 годы
	ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО 
Моисеев Евгений Анатольевич, 
телефон (4852) 78-63-84;
консультант комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автомобильными дорогами ДДХ ЯО Долгова Марина Валентиновна, 
телефон (4852) 78-63-07

	Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы
	ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО 
Моисеев Евгений Анатольевич, 
телефон (4852) 78-63-84;
консультант комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автомобильными дорогами ДДХ ЯО Долгова Марина Валентиновна, 
телефон (4852) 78-63-07

	Электронный адрес размещения Государственной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/
programs.aspx




I. Общая характеристика сферы реализации
Государственной программы

Реализация Государственной программы направлена на изменение целевого образа транспортной системы, состоящей из дорожной и транспортной инфраструктур, обеспечивающих базовые условия жизнедеятельности населения и развития экономики региона.
Требования потребителей (население, бизнес) к дорожной и транспортной инфраструктурам в настоящее время следующие: 
- доступность транспортных услуг, гарантирующих комфорт и безопасность; 
- минимизация транспортной составляющей в себестоимости продукции.
Несмотря на общее улучшение ситуации в транспортной системе, дорожная инфраструктура и система общественного пассажирского транспорта не в полной мере отвечают существующим потребностям и перспективам развития Ярославской области. В первую очередь это связано с неравномерностью развития внутри самой транспортной системы. При этом парк автомобилей по Ярославской области за 2014 год вырос на 5,8 процента по сравнению с 2013 годом. На 01.01.2015 количество зарегистрированных автомобилей уже составило 393691 единицу, что показывает положительную динамику роста автомобильного парка в Ярославской области. Идет явное отставание темпов роста протяженности новых дорог и увеличения пропускной способности существующих автомобильных дорог от темпов роста автомобилизации и интенсивности дорожного движения, что приводит к существенному росту транспортных расходов, снижению скорости доставки грузов и пассажиров, ограничению транспортной доступности сельских территорий, повышению уровня аварийности.
Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Ярославской области, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов, по состоянию на 01.01.2018 составляет 18413,505 км, в том числе федеральные автомобильные дороги, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, − М-8 «Холмогоры» и «М-8 «Холмогоры» − подъезд к г. Кострома − протяженностью 324,6 км, автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 6283,905 км, из них 5847,816 км (93 процента) с твердым покрытием. 
В ведении муниципальных образований области находятся автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (включая проезды, площади и так далее) протяженностью 11805,0 км (64 процента), из них 3605,41 км (31 процент) с твердым покрытием. Усовершенствованный тип покрытия имеет лишь пятая часть муниципальных дорог (2215,7 км), преимущественно это улично-дорожная сеть городских округов и городских поселений. Большая часть дорог имеет грунтовый или гравийный тип покрытия. Доля дорог местного значения, не соответствующая нормативным требованиям, составляет более 80 процентов. Особую проблему составляет состояние внеклассных мостов в городских округах, требующих срочного проведения работ по реконструкции или капитальному ремонту. 
На автомобильных дорогах Ярославской области эксплуатируется 341 мостовое сооружение общей протяженностью 14861 пог. м и 6818 водопропускных труб, общая протяженность которых составляет 98451 пог. м. Большая часть мостов имеет неудовлетворительное состояние и требует срочного проведения ремонтных работ, в том числе замены конструктивных элементов и увеличения пропускной способности. Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкции которых не рассчитаны на возросшие нагрузки.
Около 72 процентов от общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Ярославской области приходится на дороги III и IV технических категорий. 
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения связывают Ярославскую область с соседними Костромской, Тверской, Вологодской, Ивановской, Московской, Владимирской областями, соединяют областной центр со всеми муниципальными образованиями области, обеспечивают жизнедеятельность городов и населенных пунктов, в которых проживает около 1,3 млн. человек. По указанным дорогам проходят основные транспортные потоки грузовых и пассажирских перевозок для обеспечения нужд и потребностей региона. Значительная часть населенных пунктов Ярославской области не имеет других подъездных путей, кроме автомобильных дорог, что предопределяет безальтернативное использование автомобильного транспорта. 
С 2003 года по 2011 год из-за уменьшения общего объема финансирования дорожной отрасли в Ярославской области наблюдалось значительное снижение доли затрат на реконструкцию, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог, что повлекло за собой уменьшение объемов дорожных работ и, как следствие, снижение транспортно-эксплуатационных показателей дорог. За почти десятилетний период стагнации отрасли было отремонтировано всего 154 км дорог регионального и межмуниципального значения, построено и реконструировано всего 66 км, из которых большая часть (43 км) была построена и реконструирована с финансовой помощью федерального бюджета. Данный период в отрасли отмечен не только ограниченным финансированием и малыми объемами дорожных работ, но и высоким ростом рыночных цен на дорожные работы и материалы, ростом интенсивности дорожного движения и изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств. Требования по межремонтным срокам из года в год не выполнялись, прогрессирующими темпами увеличивалось количество неотремонтированных участков дорог. К настоящему времени недоремонт составляет 98 процентов всей действующей сети. Принимаемых мер по обеспечению проезда на дорогах и безопасности дорожного движения явно было недостаточно, уровень затрат на содержание дорог составлял от 16 до 18 процентов от утвержденного норматива.
В результате 66 процентов (почти 4300 км региональных автомобильных дорог) не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. Это основной показатель, определяющий дорожную деятельность в регионе. В среднем по Центральному федеральному округу доля дорог, не соответствующих нормативным требованиям, составляет 62,4 процента, Ярославская область занимает в Центральном федеральном округе десятое место, при этом уступая соседним Ивановской и Владимирской областям. От среднероссийского уровня Ярославская область отстает на 6 процентов. Намного хуже состояние дорог местного значения: более 80 процентов не соответствует нормативным требованиям, отставание от среднероссийского уровня составляет более чем 20 процентов. Неудовлетворительное состояние дорог – одна из слабых сторон социально-экономического развития Ярославской области.
В среднем по области ежегодный прирост сети дорог общего пользования с твердым покрытием за счет нового строительства и реконструкции составляет 0,1 – 0,25 процента. Недостаточный уровень финансирования дорожной отрасли до 2012 года не позволял развивать сеть соединительных и хордовых дорог, что существенно тормозит движение транспортных потоков. А это, в свою очередь, ведет к увеличению стоимости перевозок и повышению уровня загрузки дорог.
Из 6040 сельских населенных пунктов Ярославской области не имеют связи с дорогами общего пользования по дорогам с твердым покрытием 3305 пунктов (54,7 процента), что ограничивает круглогодичную транспортную доступность указанных населенных пунктов, приводит к отсутствию возможности предоставления необходимых социальных услуг, квалифицированной медицинской помощи. Из них 37 населенных пунктов имеют численность постоянно проживающего населения более 40 человек. 
С 2012 года в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в Ярославской области начал функционировать дорожный фонд Ярославской области, а с 2014 года функционируют муниципальные дорожные фонды. Создание дорожного фонда Ярославской области позволило увеличить в 2,5 раза финансовые ресурсы отрасли, но при этом в 3 раза увеличилась протяженность дорог, финансируемая из средств дорожного фонда Ярославской области за счет включения протяженности дорог муниципальной собственности. Более 20 процентов средств дорожного фонда Ярославской области направляется на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям области в виде субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения. Кроме того, 10 процентов акцизов на нефтепродукты, являющихся основным источником доходов дорожного фонда Ярославской области, напрямую зачисляются в муниципальные дорожные фонды. 
Но, несмотря на увеличение объемов финансирования автомобильных дорог, имеющихся средств недостаточно для ликвидации накопившегося недоремонта, осуществления планов по реконструкции и новому строительству дорог, выполнения полного комплекса работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог. Расходы на дорожную деятельность не могут быть увеличены в 5 и более раз по сравнению с текущим объемом, а именно такой уровень расходов необходим дорожной отрасли в соответствии с утвержденными нормативами затрат и накопившимися потребностями.
За годы действия дорожного фонда Ярославской области (2012 и 2013 годы) в 17 регионах Центрального федерального округа: 
- построено и реконструировано 355 км региональных дорог, из них в Ярославской области – 13,6 км (3,8 процента);
- отремонтировано, в том числе капитально, 5609 км региональных дорог, из них в Ярославской области – 96 км (1,7 процента).
В соответствии с подпунктом 10 пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр-3410 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года поставлена задача удвоения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в период 2013 – 2022 годов по сравнению с периодом 2003 – 2012 годов. Исходя из анализа объемов ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог в Ярославской области в период 2003 – 2012 годов для исполнения поручения Президента Российской Федерации необходимо до 2022 года построить и реконструировать не менее 191 км дорог регионального (межмуниципального) и местного значения.
Для достижения поставленной задачи бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы России», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
Президент Российской Федерации потребовал качественно улучшить ситуацию с региональными дорогами и в первую очередь сконцентрировать усилия в крупных городских агломерациях, где проживает более 500 тыс. человек. Перед регионами поставлена задача: к 2018 году не менее половины дорожной сети в крупных городских агломерациях должно быть приведено в нормативное, то есть отвечающее современным требованиям, состояние, а к 2025 году таких дорог должно быть порядка 85 процентов. Правительством Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы России» разработан приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», целями которого являются приведение в нормативное состояние дорожной сети большинства городов с населением свыше 500 тыс. человек и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны. Особое значение уделено формированию эффективной, общественно-ориентированной системы контроля за выполнением дорожных работ с целью обеспечения прозрачности и эффективности использования ресурсов.
Ярославская область в период с 2017 года по 2025 год отобрана для участия в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Ядром городской агломерации «Ярославская» является город Ярославль. Для достижения поставленных Правительством Российской Федерации задач в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2018 и 2019 годы, утвержденная Губернатором области Мироновым Д.Ю. 
Финансирование приоритетного проекта планируется за счет средств консолидированного бюджета Ярославской области с привлечением средств федерального бюджета, предоставляемых областному бюджету в виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2017 г. № 47 «Об иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». 
В дорожном хозяйстве Ярославской области еще не нашли применения механизмы государственно-частного партнерства, позволяющие привлечь частные инвестиции в строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог. В первую очередь это связано с отсутствием в регионе дорожных объектов, обладающих высокой эксплуатационной потребностью, способной заинтересовать крупных инвесторов, а также экономической неэффективностью строительства в области платных автомобильных дорог регионального значения.
Немало накопилось проблем и в транспортной сфере. Система общественного пассажирского транспорта – это важнейшая составляющая транспортной инфраструктуры. Конечной целью ее функционирования является полное и качественное удовлетворение потребностей населения в транспортных передвижениях. 
Перевозки пассажиров на территории Ярославской области в соответствии с действующим законодательством осуществляют 24 хозяйствующих субъекта различной формы собственности по 162 межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. Ежедневно в среднем в пригородном и междугородном сообщениях работает 367 единиц пассажирского транспорта.
Основной проблемой является прогрессирующее физическое и моральное старение парка транспортных средств. Износ основных фондов организаций пассажирского транспорта негативно сказывается на качестве транспортного обслуживания населения, влечет повышение затрат на ремонт и эксплуатацию транспортных средств, снижает уровень сервисных услуг и оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду.
Несмотря на  меры по обновлению подвижного состава (использование амортизационных отчислений, заемных средств, заключение лизинговых сделок), данный вопрос по-прежнему остается актуальным. Для поддержания подвижного состава в работоспособном состоянии, повышения экономической устойчивости автомобильного пассажирского транспорта, сохранения сложившегося уровня транспортного обслуживания и обеспечения безопасности пассажирских перевозок необходимы обновление автобусов со сверхнормативным износом, замена автобусов устаревших модификаций автобусами среднего класса с улучшенными технико-экономическими показателями, предназначенными для перевозки пассажиров в транспорте пригородного и междугородного сообщения, что значительно повысит качество и безопасность транспортных услуг.
Для решения данной проблемы, а также в целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 767-р в областном бюджете на 2015 год предусмотрены средства на предоставление перевозчикам Ярославской области субсидий на возмещение затрат по договорам лизинга, заключенным в целях приобретения транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в размере 10 процентов совокупных лизинговых платежей.
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]В рамках исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства области от 04.02.2015 № 93-п «О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», с целью оказания финансовой поддержки органам местного самоуправления муниципальных образований области при выполнении полномочий по организации транспортного обслуживания населения водным транспортом общего пользования в областном бюджете на 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования на приобретение в муниципальную собственность транспортных средств для организации транспортного обслуживания населения водным транспортом общего пользования на межпоселенческих переправах. Субсидия на приобретение в муниципальную собственность транспортных средств для организации внутримуниципального сообщения водным транспортом с использованием межпоселенческих переправ предоставляется бюджетам муниципальных образований области на условиях софинансирования.
Кроме этого, в рамках исполнения федерального законодательства принимаются меры по решению вопроса обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств на территории Ярославской области.
Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств выполнены на всей территории Ярославской области, за исключением Пошехонского муниципального района. Ближайшие к Пошехонскому муниципальному району аккредитованные организации находятся в городах Рыбинске, Данилове и Череповце. Организация линии технического контроля транспортных средств на производственной базе государственного предприятия Ярославской области «Пошехонское автотранспортное предприятие» позволит решить данный вопрос.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
Государственной программы и ожидаемые конечные
результаты ее реализации

Приоритеты государственной политики в сфере развития дорожного хозяйства и транспорта на территории Ярославской области определены Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, и направлены на сбалансированное и эффективное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для улучшения качества жизни населения и обеспечение роста экономики в регионе.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года», одними из стратегических приоритетов развития региона являются территориальная концентрация и оптимизация инфраструктуры. В результате территориальной концентрации развития региона ожидается снижение объема потенциально необходимых инвестиций для развития как дорожной, так и транспортной инфраструктуры, что позволит определить зоны опережающего роста и приоритеты развития в соответствии с новым каркасом расселения. Оптимизация дорожной сети и маршрутов общественного пассажирского транспорта позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы на развитии приоритетных территорий, что существенно повысит качество жизни в первую очередь в сельской местности и небольших населенных пунктах. 
Стратегические документы области являются ориентиром для разработки Государственной программы.
В результате реализации Государственной программы к 2022 году планируется достичь следующих конечных результатов:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличится на 12 процентов по сравнению с 2011 годом;
- обеспечение ввода в эксплуатацию 198,16 км региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог после строительства или реконструкции;
- обеспечение 39 сельских населенных пунктов с численностью постоянно проживающего в них населения более 972 человек постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;
- сокращение социального риска путем реализации мер по безопасности дорожного движения, способствующих сокращению числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, возникших из-за неудовлетворительных дорожных условий, в 2 раза; 
- сокращение транспортного риска путем реализации мер по безопасности дорожного движения, способствующих сокращению количества дорожно-транспортных происшествий, возникших из-за неудовлетворительных дорожных условий, в 2 раза;
- проведение капитального ремонта и ремонта более 300 км действующей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
- приведение в нормативное состояние более 1000 пог. м искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;
- снижение удельного веса транспортных средств пассажирского общественного транспорта со сверхнормативным сроком амортизации с 67 до 40 процентов;
- снижение доли эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт с 18 до 8 процентов;
- увеличение регулярности выполнения внутриобластных межмуниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом до 99 процентов;
- обеспечение доступности пунктов технического контроля транспортных средств на территории Ярославской области до 100 процентов нормативной потребности; 
- обеспечение 100-процентной доступности транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах.
Достижение указанных результатов положительно повлияет на удовлетворение растущих потребностей населения в доступных транспортных услугах, что является важнейшим параметром, определяющим качество жизни населения. Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на темпы реализации приоритетных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, жилищного строительства.
Значения целевых показателей Государственной программы представлены в разделе III Государственной программы.
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III. Цели и целевые показатели Государственной программы
<в ред. постановлений Правительства области от 28.03.2019 № 213-п,
от 13.08.2019 № 587-п, от 27.09.2019 № 691-п, от 15.05.2020 № 417-п,
от 23.12.2020 № 983-п>

Цели Государственной программы: 
- обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Ярославской области; 
- обеспечение удовлетворения потребностей населения в услугах транспорта общего пользования.



	№ 
п/п
	Наименование 
показателя
	Единица измерения
	2003 – 2012 годы
	2013 – 
2025
годы
	Плановое значение показателя (по годам)

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1. Государственная программа

	1.1.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области
в том числе:
	км
	-
	-
	18220,63
	18153,46
	18156,91
	18183,86
	18183,56
	18091,0
	18182,86
	18176,99
	18176,99
	18176,99
	18176,99
	18176,99
	18176,99

	1.1.1.
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	км
	-
	-
	6455,2
	6354,0
	6356,6
	6358,4
	6358,4
	6283,91
	6283,91
	6285,194
	6285,194
	6285,194
	6285,194
	6285,194
	6285,194

	1.1.2.
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	-
	11765,4
	11799,4
	11800,4
	11825,5
	11807,1
	11807,1
	11898,96
	11891,80
	11891,80
	11891,80
	11891,80
	11891,80
	11891,80

	1.2.
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения 
в том числе:
	км
	95,265
	136,235
	11,333
	15,350
	26,536
	8,467
	3,29
	4,199
	22,616
	18,672
	-
	9,159
	-
	-
	-

	1.2.1.
	Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	км
	71,766
	105,071
	8,359
	9,700
	25,612
	6,124
	-
	2,153
	19,761
	17,206
	-
	9,159
	-
	-
	-

	1.2.2.
	Автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	23,499
	31,164
	2,974
	5,650
	0,924
	2,343
	3,29
	2,046
	2,855
	1,465
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из рассчитанной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) 
в том числе:
	км
	-
	-
	0,059
	0,098
	0,081
	-
	-
	0,169
	0,017
	-
	0,101
	0,058
	-
	-
	-

	1.3.1.
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	км
	-
	-
	0,059
	0,098
	0,081
	-
	-
	0,025
	0,017
	-
	0,101
	0,058
	-
	-
	-

	1.3.2.
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,144
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области в результате строительства новых автомобильных дорог 
в том числе:
	км
	44,619
	32,421
	1,510
	1,026
	3,444
	3,157
	3,341
	2,046
	1,555
	0,502
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.1.
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	км
	44,619
	17,196
	- 
	-
	2,520
	1,234
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.2.
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	14,335
	1,510
	1,026
	0,924
	1,923
	2,451
	2,046
	1,555
	0,502
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог 
в том числе:
	км
	50,646
	104,094
	9,823
	14,324
	23,321
	5,310
	-
	2,153
	21,061
	18,170
	-
	9,159
	-
	-
	-

	1.5.1.
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	км
	27,147
	88,104
	8,359
	9,700
	23,321
	4,890*
	-
	2,153
	19,761
	17,206
	-
	9,159
	-
	-
	-

	1.5.2.
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	23,499
	15,990
	1,464
	4,624
	-
	0,420
	-
	-
	1,300
	0,964
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
в том числе:
	км
	602,18
	2609,034
	274,44
	119,91
	148,39
	174,455
	175,345
	118,284
	191,909
	305,279
	327,324
	273,285
	232,213
	165,836
	165,836

	1.6.1.
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	км
	191,43
	1226,409
	53,439
	20,879
	48,389
	3,018
	49,43
	50,630
	103,610
	163,585
	241,544
	182,962
	158,034
	86,188
	86,188

	1.6.2.
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	410,75
	1389,907
	221,00
	99,03
	100,00
	171,437
	69,200
	131,654
	88,299
	141,694
	85,780
	90,323
	74,179
	79,648
	79,648

	1.7.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года 
в том числе:
	км
	-
	-
	4085,8
	4322,1
	4496,4
	4493,9
	4769,7
	4954,2
	5187,930
	5530,1
	5857,5
	6140,0
	6372,2
	6538,0
	6703,9

	1.7.1.
	Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	км
	-
	-
	2130,2
	2160,4
	2231,9
	2228,1
	2277,5
	2328,1
	2384,176
	2553,352
	2794,944
	2987,123
	3145,157
	3231,345
	3317,533

	1.7.2.
	Автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	-
	-
	1955,6
	2161,7
	2264,5
	2423,0
	2492,2
	2626,0
	2803,754
	2976,8
	3062,5
	3152,9
	3227,0
	3306,7
	3386,3

	1.8.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог
в том числе:
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28,53
	30,42
	32,22
	33,78
	35,06
	35,97
	36,88

	1.8.1.
	Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	37,94
	40,62
	44,47
	47,53
	50,04
	51,41
	52,78

	1.8.2.
	Автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23,56
	25,03
	25,75
	26,51
	27,14
	27,81
	28,48

	1.9.
	Коэффициент технической готовности автобусного парка, осуществляющего перевозки на межмуниципальных маршрутах
	%
	-
	-
	70
	74
	78
	80
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	-
	-
	-

	1.10.
	Обеспечение транспортной доступности пассажирского транспорта на территории Ярославской области
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-

	1.11.
	Обеспеченность населения пунктами технического контроля транспортных средств
	%
	-
	-
	95
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-

	1.12.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (по отношению к предыдущему периоду) 
	%
	-
	-
	-
	-
	10,02
	10,402
	10,784
	11,116
	11,548
	11,930
	11,612
	11,294
	10,976
	10,658
	10,34

	1.13.
	Ремонт дорог местного и регионального значения 
	км
	36,857
	-
	-
	-
	118,8
	112,668
	179,349
	361,629
	553,538
	858,817
	1186,141
	1459,426
	1691,639
	1857,475
	2023,311
	
	

	1.14.
	Пассажиропоток
	млн. человек
	39,2
	-
	-
	-
	40,3
	41,1
	42,5
	43,6
	44,7
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	45,8
	50,1

	1.15.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
	%
	 
	43,1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	37,48
	40,08
	43,45
	46,17
	48,68
	50,06
	50,06

	1.16.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии
	%
	 
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	
	59,81
	64,92
	69,98
	73,67
	78,64
	85,00
	85

	1.17.
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
	%
	 
	10,2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,274
	0,274

	1.18.
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
	%
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	
	90
	85
	80
	70
	60
	50
	50

	2. ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» 

	2.1.
	Увеличение протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения (нарастающим итогом)
	км
	-
	-
	22,232
	41,049
	67,585
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	2.2.
	Увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, отвечающих требованиям и условиям безопасности дорожного движения (нарастающим итогом)
	пог. м
	-
	-
	59,200
	157,100
	237,900
	 -
	 -
	 -
	- 
	 -
	 -
	 -
	
	
	

	2.3.
	Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием 
	населенных пунктов
	-
	-
	2722
	2726
	2736
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	2.4.
	Численность населения, обеспеченного постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием 
	чело-век
	-
	-
	22394
	22399
	23098
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	2.5.
	Количество объектов, на которых применены композиционные материалы (нарастающим итогом)
	штук
	-
	- 
	2
	4
	-
	7
	8
	8
	9
	9
	11
	16
	
	
	

	2.6.
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения (нарастающим итогом)
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	16,517**
	23,250
	26,536
	27,592
	29,468
	29,468
	38,627
	
	
	

	2.7.
	Объем ввода в эксплуатацию искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения (нарастающим итогом)
	пог. м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	197,226
	214,332
	214,332
	315,097
	373,057
	
	
	

	2.8.
	Количество сельских населенных пунктов, не обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)
	населенных пунктов
	-
	-
	-
	3305
	-
	3277
	3277
	3277
	3277
	3277
	3277
	3277
	
	
	

	2.9.
	Численность населения, не обеспеченного постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)
	чело-век
	-
	-
	-
	20039
	-
	20019
	20019
	20019
	20019
	20019
	20019
	20019
	
	
	

	2.10.
	Количество уникальных искусственных дорожных сооружений 
	штук 
	
	
	
	
	
	
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	
	
	

	2.11.
	Протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений
	пог. м
	
	
	
	
	
	
	5526
	5526
	5526
	5526
	5526
	5526
	
	
	

	2.12.
	Доля уникальных искусственных дорожных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии
	%
	
	
	
	
	
	
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	3. ОЦП «Развитие транспортной системы Ярославской области» 

	3.1.
	Удельный вес транспортных средств со сверхнормативным сроком амортизации
	%
	-
	-
	65
	60
	60
	58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	3.2.
	Доля эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт в себестоимости пассажирских перевозок
	%
	-
	-
	17
	16
	16
	15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	3.3.
	Регулярность движения пассажирского транспорта
	%
	-
	-
	95
	96
	98
	99
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	3.4.
	Обеспеченность населения пунктами технического контроля транспортных средств (отношение количества обеспеченных муниципальных образований области к общему количеству муниципальных образований области)
	%
	-
	-
	95
	95
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	3.5.
	Сокращение времени в пути следования при использовании переправы
	%
	-
	-
	-
	
	0
	92
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	3.6.
	Количество направлений пассажирских воздушных перевозок
	штук
	-
	-
	-
	
	4
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	3.7.
	Отсутствие представлений и предписаний надзорных органов в части обеспечения авиационной безопасности на территории аэропорта Туношна
	да/нет
	
	
	
	
	нет
	да
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8.
	Средняя загрузка воздушных судов
	%
	
	
	
	
	
	более 50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9.
	Доля износа транспортных средств
	%
	58
	
	
	
	
	
	
	54
	51
	48
	48
	
	
	
	

	3.10.
	Количество маршрутов регулярных пассажирских авиаперевозок
	штук
	
	2
	
	
	
	
	
	6
	5
	6
	6
	
	
	
	

	4. ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области»
	
	
	

	4.1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
	%
	-
	-
	67
	67
	66
	65
	65
	65
	63
	60
	57
	54
	
	
	

	4.2.
	Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения
	% 
(от норматива)
	-
	-
	11,17
	9,5
	10,2
	9,5
	9,5
	9,5
	9,6
	14
	15
	16
	
	
	

	4.3.
	Количество объектов, на которых применены композиционные материалы
	штук
	-
	-
	14
	5
	6
	1
	3
	2
	1
	-
	1
	1
	
	
	

	5. ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области»

	5.1.
	Доступность транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	

	5.2.
	Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках
	%
	-
	-
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	
	
	

	6. Региональная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская»

	6.1.
	Общая протяженность дорожной сети городской агломерации «Ярославская»
	км
	
	
	
	
	
	
	1055,735
	1055,735
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.2.
	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Ярославская», соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию
	%
	
	
	
	
	
	-
	52
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.3.
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Ярославская»
	%
	
	
	
	
	
	
	11,54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.4.
	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Ярославская», работающей в режиме перегрузки в час пик 
	%
	
	
	
	
	
	
	5,80
	5,76
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.5.
	Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации «Ярославская» (в части состояния дорожной сети и уровня 
безопасности дорожного движения) 
	%
	
	
	
	
	
	
	20
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7. Региональная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации 
«Ярославская» на 2019 – 2024 годы

	7.1.
	Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов
	%
	
	
	
	
	
	
	
	35,98
	37,48
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.
	Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80 % от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	%
	
	
	
	
	
	
	
	0
	10
	
	
	
	
	
	

	7.3.
	Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации правил дорожного движения, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 70 % от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	%
	
	
	
	
	
	
	
	0
	10
	
	
	
	
	
	

	7.4.
	Протяженность дорожной сети городской агломерации «Ярославская»
	км
	
	
	
	
	
	
	
	1055,735
	1056,835
	
	
	
	
	
	

	7.5.
	Снижение доли автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом
	%
	
	
	
	
	
	
	
	0,370
	0,370
	
	
	
	
	
	

	7.6.
	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Ярославская», обслуживающей движение в режиме перегрузки
	%
	
	
	
	
	
	
	
	2,2
	2,2
	
	
	
	
	
	

	7.7.
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области в два раза по сравнению с 2017 годом
	%
	
	
	
	
	
	
	
	95
	90
	
	
	
	
	
	

	7.8.
	Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % от базового количества 2017 года
	%/шт.
	
	
	
	
	
	
	
	100/5
	120/6
	
	
	
	
	
	

	7.9.
	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	

	7.10.
	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	2
	
	
	
	
	
	

	7.11.
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Ярославская», в процентах от базового значения 2017 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	95
	90
	
	
	
	
	
	

	7.12.
	Доведение доли автомобильных дорог городской агломерации «Ярославская», соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов
	%
	
	
	
	
	
	
	
	56,36
	59,81
	
	
	
	
	
	

	8. Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации 
«Ярославская» на 2020 – 2024 годы

	8.1.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям  
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40,08
	43,45
	46,17
	48,68
	50,06
	

	8.2.
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	85
	80
	70
	60
	50
	

	8.3.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	64,92
	69,98
	73,67
	78,64
	85,00
	



* В том числе 9,284 км автомобильных дорог будут введены по контрактам, заключенным в 2015 году.
** В 2017 году 4,89 км автомобильных дорог введены по контрактам, заключенным в 2016 году.



IV. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
в рамках Государственной программы

Основными мерами правового регулирования в реализации Государственной программы являются федеральные и региональные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере дорожного хозяйства и транспорта.
Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности, регулируются:
- Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
- постановлением Администрации области от 07.03.2007 № 72 «Об автомобильных дорогах и признании утратившим силу постановления Администрации области от 26.02.2003 № 36»;
- постановлением Администрации области от 03.09.2007 № 360-а «Об утверждении Положения о полосах отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и о мерах по сохранности автомобильных дорог»;
- постановлением Правительства области от 12.03.2008 № 83-п «Об утверждении перечней автомобильных дорог»;
- постановлением Правительства области от 23.07.2008 № 367-п «О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения»;
- постановлением Правительства области от 02.11.2009 № 1074-п «О стоимости и перечне услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения»;
- постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 440-п «О Порядке содержания и ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения».
Финансово-экономические меры государственного регулирования включают налоговые, тарифные и иные меры, направленные на повышение эффективности функционирования дорожно-транспортной системы.
Вопросы в транспортной сфере регулируются: 
- Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 7 марта 2001 года № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 10 января 2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;<абзац в ред. постановления Правительства области от 15.05.2020 № 417-п>
- Законом Ярославской области  от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области» (статья 58, в соответствии с которой определены льготные категории граждан, которым предоставляются социальные услуги по частичному или полному освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования).
Финансирование мероприятий в сфере транспорта осуществляется в рамках областного бюджета на соответствующий финансовый период, а также в соответствии с:
- постановлением Правительства области от 09.12.2009 № 1190-п «Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки на территории Ярославской области, субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования»;
- постановлением Правительства области от 25.12.2009 № 1213-п «Об утверждении Порядка предоставления субвенции местным бюджетам на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 11.02.2019 № 121-п»;
<абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области от 15.05.2020 № 417-п>
- постановлением Правительства области от 09.03.2010 № 138-п «Об утверждении Порядка предоставления субвенции местным бюджетам на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей (в части проезда в пригородном сообщении)»;
- постановлением Правительства области от 11.06.2013 № 671-п «Об установлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования, утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 15.04.2011 № 240-п»;
- постановлением Правительства области от 30.10.2015 № 1170-п «О Порядке оформления, выдачи и использования персонифицированных электронных транспортных карт на территории Ярославской области и признании утратившим силу постановления Правительства области от 20.12.2010 № 952-п»;
- постановлением Правительства области от 31.12.2015 № 1461-п «О Порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидии и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».
- постановлением Правительства области от 24.04.2018 № 304-п "О порядках предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным, автомобильным и внутренним водным транспортом общего пользования на территории Ярославской области, и внесении изменений в постановление Правительства области от 25.12.2009 № 1242-п".<абзац введён постановлением Правительства области от 27.09.2019 № 691-п>
Во исполнение Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» осуществляется предоставление субсидии на финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке.
В целях обеспечения гарантий прав владельцев транспортных средств на проведение технического осмотра на территории Ярославской области принимаются меры по организации проведения технического осмотра. В соответствии с утвержденными нормативами минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств определены потребности муниципальных образований области в диагностических линиях по контролю за техническим состоянием транспортных средств. 
В рамках исполнения Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170‑ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения гарантий прав владельцев транспортных средств на проведение технического осмотра на территории Ярославской области разработан приказ департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 30.03.2012 № 44 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств в Ярославской области». В соответствии с утвержденными нормативами минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств определены потребности муниципальных образований области в диагностических линиях по контролю за техническим состоянием транспортных средств. 
Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках Закона Ярославской области от 30 июня 2011 г. № 22-з «О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах» и постановления Правительства области от 16.12.2011 № 1032-п «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ярославской области». 
На решение задач дорожного хозяйства в части развития и совершенствования сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения оказывается финансовая помощь из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности и реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
За счет средств дорожного фонда Ярославской области муниципальным образованиям области оказывается финансовая помощь в виде субсидий на осуществление всех видов дорожной деятельности в отношении дорог муниципальной собственности. Предоставление и использование указанных субсидий осуществляется в соответствии с:
- Методикой предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам, утвержденной постановлением Правительства области от 29.12.2008 № 747-п «Об утверждении Методики предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам»;
- Методикой предоставления и распределения субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности, являющейся приложением 1 к ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 25.06.2015 № 695-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы»;
- Методикой предоставления субсидии на строительство и реконструкцию уникальных искусственных дорожных сооружений, являющейся приложением 4 к ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 25.06.2015 № 695-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы»;
- Методикой предоставления субсидии на финансирование дорожной деятельности в рамках реализации региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2017 – 2025 годы, являющейся приложением к региональной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2017 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 07.02.2017 № 82-п «Об утверждении региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2017 – 2025 годы».
Ответственным исполнителем Государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм является ДДХ ЯО, осуществляющий координацию работы по реализации Государственной программы и контроль за ходом ее реализации.
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы приведено в приложении 1 к Государственной программе.
Основные сведения о подпрограммах, входящих в состав Государственной программы, приведены в приложении 2 к Государственной программе.
Для контроля за ходом реализации Государственной программы разработан комплексный план реализации Государственной программы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, приведенный в приложении 3 к Государственной программе.
В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства, разработанными Министерством транспорта Российской Федерации (письмо Министерства транспорта Российской Федерации от 18.03.2015 № ОБ-23/2903), в рамках Государственной программы разработаны:
- сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003 – 2012 годов, приведенные в приложении 4 к Государственной программе;
- сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2010 – 2015 годы и ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы, приведенные в приложении 5 к Государственной программе;
- ресурсное обеспечение реализации Государственной программы в части подпрограмм дорожного хозяйства, приведенное в приложении 6 к Государственной программе;
- сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации Государственной программы в части подпрограмм дорожного хозяйства, приведенные в приложении 7 к Государственной программе.
Форма отчета о достижении целевых показателей Государственной программы в части подпрограмм дорожного хозяйства приведена в приложении 8 к Государственной программе.
Форма отчета о расходах на реализацию Государственной программы в части подпрограмм дорожного хозяйства приведена в приложении 9 к Государственной программе.
Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2018 и 2019 годы приведен в приложении 10 к Государственной программе.
Для достижения показателей федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», установленных пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализуются региональные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Паспорта региональных проектов приведены в приложении 11 к Государственной программе.<абзац введен постановлением Правительства от 15.05.2020 №417-п>
Отчеты о достижении целевых показателей Государственной программы в части подпрограмм дорожного хозяйства и о расходах на реализацию Государственной программы в части подпрограмм дорожного хозяйства представляются в Федеральное дорожное агентство:
- в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего года (квартальный отчет);
- в срок до 12 января года, следующего за отчетным (годовой отчет). 
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Приложение 1
к Государственной программе
<в ред. постановлений Правительства области от 28.03.2019 № 213-п,
от 13.08.2019 № 587-п, от 27.09.2019 № 691-п, от 15.05.2020 №417-п,
от 23.12.2020 № 983-п>


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Ярославской области 
«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы


	«I. Финансовые ресурсы
<в ред. постановлений Правительства области от 13.08.2019 № 587-п,
от 27.09.2019 № 691-п, от 23.12.2020 № 983-п>

	



	№                                  п/п
	Источник финансирования
	Всего
	2014                           год
	2015                          год
	2016                          год
	2017                          год
	2018                          год
	2019                          год
	2020                          год
	2021                          год
	2022                          год
	2023                         год
	2024                          год
	2025                          год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области»
	5 850 041,245
	1 238 829,000
	1 131 970,750
	757 649,956
	814 189,208
	554 319,319
	189 245,099
	148 837,913
	180 000,000
	835 000,000
	 
	 
	 

	1.1.
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - областные средства
	3 800 394,657
	1 148 329,000
	613 690,000
	379 194,716
	169 943,847
	175 641,074
	166 805,690
	131 790,330
	180 000,000
	835 000,000
	 
	 
	 

	 
	 - федеральные средства
	1 757 452,158
	 
	459 282,500
	365 184,979
	599 245,361
	333 739,318
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - областные средства
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - федеральные средства
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - местные бюджеты
	292 194,430
	90 500,000
	58 998,250
	13 270,261
	45 000,000
	44 938,927
	22 439,409
	17 047,583
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	ОЦП «Развитие транспортной системы Ярославской области» 
	554 593,656
	148 611,000
	32 000,000
	21 126,876
	0,000
	138 317,100
	45 707,900
	35 600,000
	133 230,780
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - областные средства
	343 721,556
	58 611,000
	30 400,000
	21 126,876
	 
	89 745,000
	10 607,900
	0,000
	133 230,780
	 
	
	 
	 

	 
	 - федеральные средства
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - внебюджетные источники
	209 272,100
	90 000,000
	 
	 
	 
	48 572,100
	35 100,000
	35 600,000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - местные бюджеты
	1 600,000
	 
	1 600,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» 
	35 802 979,626
	3 535 652,500
	3 696 452,086
	4 498 054,895
	3 676 812,341
	4 538 439,593
	3 951 363,406
	4 217 156,453
	3 333 910,085
	4 355 138,267
	 
	 
	 

	3.1.
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - областные средства
	33 623 437,064
	3 312 953,500
	3 339 979,186
	4 323 574,895
	3 582 923,566
	3 880 819,057
	3 505 931,524
	4 061 891,194
	3 297 067,980
	4 318 296,162
	 
	 
	 

	 
	 - федеральные средства
	1 383 534,000
	 
	208 202,900
	73 200,000
	 
	600 000,000
	402 131,100
	100 000,000
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.
	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - местные бюджеты
	796 008,562
	222 699,000
	148 270,000
	101 280,000
	93 888,775
	57 620,536
	43 300,782
	55 265,259
	36 842,105
	36 842,105
	 
	 
	 

	4.
	ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» 
	13 869 897,955
	1 193 069,950
	1 455 734,020
	1 731 029,975
	1 789 850,382
	1 745 957,499
	1 421 670,652
	1 819 267,801
	1 356 658,838
	1 356 658,838
	 
	 
	 

	 
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - областные средства
	13 869 897,955
	1 193 069,950
	1 455 734,020
	1 731 029,975
	1 789 850,382
	1 745 957,499
	1 421 670,652
	1 819 267,801
	1 356 658,838
	1 356 658,838
	 
	 
	 

	5.
	РП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» 
	2 784 179,594
	 
	 
	 
	1 306 000,000
	1 478 179,594
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - областные средства
	1 169 646,294
	 
	 
	 
	552 000,000
	617 646,294
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - федеральные средства
	1 363 614,300
	 
	 
	 
	625 000,000
	738 614,300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.
	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - областные средства
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - местные бюджеты
	250 919,000
	 
	 
	 
	129 000,000
	121 919,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - федеральные средства
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	РП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2019 – 2024 годы
	3 439 605,989
	 
	 
	 
	 
	 
	3 439 605,989
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - областные средства
	1 359 171,436
	 
	 
	 
	 
	 
	1 359 171,436
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - федеральные средства
	1 954 236,500
	 
	 
	 
	 
	 
	1 954 236,500
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.
	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - областные средства
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - местные бюджеты
	126 198,053
	 
	 
	 
	 
	 
	126 198,053
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - федеральные средства
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 319 412,225
	5 625 894,444
	4 359 731,274
	4 130 890,000
	3 195 560,000
	0,000

	7.1.
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - областные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 608 218,036
	4 697 000,000
	4 108 619,718
	 
	 
	 

	 
	 - федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 582 000,000
	800 000,000
	120 000,000
	 
	 
	 

	7.2.
	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - областные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 008 390,000
	3 069 560,000
	 

	 
	 - местные бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	129 194,189
	128 894,444
	131 111,556
	122 500,000
	126 000,000
	 

	 
	 - федеральные средства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по государственной программе
	82 763 139,714
	6 116 162,450
	6 316 156,856
	7 007 861,702
	7 034 851,931
	7 837 566,811
	9 047 593,046
	10 540 274,392
	10 629 694,147
	10 906 528,379
	4 130 890,000
	3 195 560,000
	 

	
	Предусмотрено законом об областном бюджете:
	73 371 297,380
	5 712 963,450
	6 107 288,606
	6 893 311,441
	6 766 963,156
	7 564 516,248
	8 820 554,802
	10 303 167,361
	10 463 957,598
	10 738 574,718
	0,000
	0,000
	 

	
	 - областные средства
	64 410 460,422
	5 712 963,450
	5 439 803,206
	6 454 926,462
	5 542 717,795
	5 892 162,630
	6 464 187,202
	8 621 167,361
	9 663 957,598
	10 618 574,718
	0,000
	0,000
	 

	
	 - федеральные средства
	8 960 836,958
	0,000
	667 485,400
	438 384,979
	1 224 245,361
	1 672 353,618
	2 356 367,600
	1 682 000,000
	800 000,000
	120 000,000
	0,000
	0,000
	 

	
	Справочно (за рамками закона об областном бюджете):
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - областные средства
	7 077 950,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	4 008 390,000
	3 069 560,000
	0,000

	
	 - федеральные средства
	0,000
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	 - местные бюджеты
	2 104 620,234
	313 199,000
	208 868,250
	114 550,261
	267 888,775
	224 478,463
	191 938,244
	201 507,031
	165 736,549
	167 953,661
	122 500,000
	126 000,000
	0,000

	
	 - внебюджетные источники
	209 272,100
	90 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	48 572,100
	35 100,000
	35 600,000
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Список сокращений, используемых в таблице

	ВЦП – ведомственная целевая программа
	 
	 
	 

	ОЦП – областная целевая программа
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 РП – региональная программа». 
	 
	 
	 
	 
	 







II. Трудовые ресурсы

Мероприятия государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы планируется реализовать трудовыми ресурсами департамента дорожного хозяйства Ярославской области и департамента транспорта Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, являющихся соисполнителями отдельных мероприятий указанной государственной программы, трудовыми ресурсами государственного казенного учреждения «Ярдорслужба», государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Яроблтранском», находящихся в функциональной подчиненности департамента дорожного хозяйства Ярославской области и департамента транспорта Ярославской области соответственно.
Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы, уточняется в ходе ее реализации.




Приложение 2 
к Государственной программе
<в ред. постановления Правительства области от 28.03.2019 № 213-п, от 15.05.2020 № 417-п>


ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о подпрограммах, входящих в состав
государственной программы Ярославской области
«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области»
на 2014 – 2025 годы

Таблица 1

	Наименование подпрограммы
	ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» 

	Срок реализации 
	2010 – 2015 годы

	Ответственный исполнитель 
	ДТ ЯО, директор ДТ ЯО Круглов Олег Александрович, телефон (4852) 78-63-84,
консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07

	Цель
	развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, обеспечивающей круглогодичные перевозки грузов и пассажиров и способствующей снижению транспортных издержек в экономике региона

	Задачи
	разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них

	
	строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них

	
	развитие инфраструктуры дорожного хозяйства для осуществления контрольно-надзорной деятельности

	
	совершенствование работы и развитие материально-технической и производственной базы государственных унитарных предприятий Ярославской области по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования

	
	предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности

	Целевые показатели
	увеличение протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения (нарастающим итогом)

	
	увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения (нарастающим итогом)

	
	количество сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

	
	численность населения, обеспеченного постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

	
	количество объектов, на которых применены композиционные материалы

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	постановление Правительства области от 24.12.2008 № 708-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на  2010 – 2015 годы»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/
programs.aspx



Таблица 2

	Наименование подпрограммы
	ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области»

	Срок реализации
	2016 – 2022 годы

	Ответственный исполнитель
	ДТ ЯО, директор ДТ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84,
консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07

	Цель
	развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, обеспечивающих круглогодичные перевозки грузов и пассажиров и способствующих снижению транспортных издержек в экономике региона

	Задачи
	разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них

	
	строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них

	
	оказание финансовой помощи муниципальным образованиям области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения

	Целевые показатели
	объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения (нарастающим итогом)

	
	объем ввода в эксплуатацию искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения (нарастающим итогом)

	
	количество сельских населенных пунктов, не обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)

	
	численность населения, не обеспеченного постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)

	
	количество объектов, на которых применены композиционные материалы (нарастающим итогом)

	
	количество и протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений

	
	доля уникальных искусственных дорожных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	постановление Правительства области от 25.06.2015 № 695-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/
programs.aspx



Таблица 3

	Наименование подпрограммы
	ОЦП «Развитие транспортной системы Ярославской области» 

	Срок реализации 
	2013 – 2016 годы

	Ответственный исполнитель 
	ДТ ЯО, первый заместитель директора ДТ ЯО Ильичев Евгений Владимирович, телефон (4852) 78-63-84

	Цели
	обеспечение удовлетворения потребностей населения в услугах автомобильного транспорта общего пользования, отвечающих требованиям безопасности

	Задачи
	усиление узловых и транспортных функций области в части авиационного сообщения

	
	обновление парка подвижного состава

	Целевые показатели

	обеспечение территориальной доступности услуг по проведению технического осмотра транспортных средств

	
	организация транспортного обслуживания населения водным транспортом в навигационный период

	
	создание и развитие современной авиационной инфраструктуры аэропорта Туношна

	
	удельный вес транспортных средств со сверхнормативным сроком амортизации

	
	доля эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт в себестоимости пассажирских перевозок 

	
	регулярность движения пассажирского транспорта

	
	обеспеченность населения пунктами технического контроля транспортных средств (отношение количества обеспеченных муниципальных образований к общему количеству муниципальных районов)

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	постановление Правительства области от 02.12.2013            № 1563-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортной системы Ярославской области» на 2013 – 2016 годы»



Таблица 4

	Наименование подпрограммы
	ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» 

	Срок реализации 
	2014 год 

	Ответственный исполнитель 
	директор ДТ ЯО Круглов Олег Александрович, телефон (4852) 78-63-84,
консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07

	Цель
	обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами

	Задачи
	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ

	
	разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них

	
	реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны

	
	повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	
	поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области

	Целевые показатели
	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

	
	доля дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий

	
	уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (% от норматива)

	
	количество объектов, на которых применены композиционные материалы

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	приказ ДТ ЯО от 24.01.2014 № 5 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и признании частично утратившим силу приказа департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 26.02.2013 № 7»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/
programs.aspx



Таблица 5

	Наименование подпрограммы
	ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» 

	Срок реализации 
	2015 год 

	Ответственный исполнитель 
	директор ДТ ЯО Круглов Олег Александрович, телефон (4852) 78-63-86;
консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07

	Цель
	обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами

	Задачи
	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ

	
	разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них

	
	реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны

	
	повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	
	поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области

	Целевые показатели
	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

	
	доля дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий

	
	уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (% от норматива)

	
	количество объектов, на которых применены композиционные материалы

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	приказ ДТ ЯО от 10.02.2015 № 2 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/
programs.aspx



Таблица 6

	Наименование подпрограммы
	ВЦП АТР ЯО

	Срок реализации 
	2014 год 

	Ответственный исполнитель 
	АТР ЯО, руководитель АТР ЯО Ильичев Евгений Владимирович, телефон (4852) 78-62-91

	Цель
	обеспечение соответствия уровня развития транспортной отрасли потребностям населения

	Задачи
	предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования

	
	организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области

	
	организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта

	
	контроль за выполнением регулярных пассажирских перевозок

	Целевые показатели
	доступность транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах 

	
	удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках 

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	приказ АТР ЯО от 16.04.2014 № 2 «Об утверждении ведомственной целевой программы агентства транспорта Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/default.aspx



Таблица 7

	Наименование подпрограммы
	ВЦП ДТ ЯО

	Срок реализации 
	2015 год 

	Ответственный исполнитель 
	ДТ ЯО, директор ДТ ЯО Круглов Олег Александрович, телефон (4852) 78-63-84

	Цель
	обеспечение соответствия уровня развития транспортной отрасли потребностям населения

	Задачи
	предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования

	
	организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области

	
	организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта

	
	контроль за выполнением регулярных пассажирских перевозок

	
	организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов и подведение итогов работы транспортного комплекса

	Целевые показатели
	доступность транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах 

	
	удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках 

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	приказ ДТ ЯО от 04.03.2015 № 2 «Об утверждении ведомственной целевой программы агентства транспорта Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и признании утратившим силу приказа агентства транспорта Ярославской области от 16.04.2014 № 2»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/default.aspx


 
Таблица 8

	Наименование подпрограммы
	ВЦП ДТ ЯО

	Срок реализации 
	2016 год 

	Ответственный исполнитель 
	ДТ ЯО, первый заместитель директора ДТ ЯО Ильичев Евгений Владимирович, телефон (4852) 78-63-84,
консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07

	Цель
	обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами

	Задачи
	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ

	
	разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них

	
	реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны

	
	повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	
	поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области

	Целевые показатели
	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

	
	уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (процентов от норматива)

	
	количество объектов, на которых применены композиционные материалы

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	приказ ДТ ЯО от 28.03.2016 № 7 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/default.aspx



Таблица 9

	Наименование подпрограммы
	ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области»

	Срок реализации 
	2016 год 

	Ответственный исполнитель 
	ДТ ЯО, первый заместитель директора ДТ ЯО Ильичев Евгений Владимирович, телефон (4852) 78-63-84

	Цель
	обеспечение соответствия уровня развития транспортной отрасли потребностям населения

	Задачи
	предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования

	
	организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области

	
	организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта

	
	контроль за выполнением регулярных пассажирских перевозок

	
	организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов и подведение итогов работы транспортного комплекса

	Целевые показатели
	доступность транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах 

	
	удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках 

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	приказ ДТ ЯО от 29.04.2016 № 10 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» и признании утратившим силу приказа агентства транспорта Ярославской области от 04.03.2015 № 2»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/default.aspx



Таблица 10 

	Наименование подпрограммы
	региональная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2017 – 2025 годы

	Срок реализации
	2017 – 2025 годы

	Ответственный исполнитель
	ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84,
консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07

	Цель
	приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС014/2011) в нормативное состояние дорожной сети городской агломерации «Ярославская» (в 2018 г. – не менее 50 процентов протяженности дорожной сети, в 2025 г. – 85 процентов) и снижение в городской агломерации «Ярославская» мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2018 г. (относительно уровня 2016 г.) в 2 раза, в 2025 г. – на 85 процентов

	Задача
	приведение дорожной сети городской агломерации «Ярославская» в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние

	Целевые показатели
	общая протяженность дорожной сети городской агломерации «Ярославская»

	
	доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Ярославская», соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию 

	
	снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Ярославская»

	
	доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Ярославская», работающей в режиме перегрузки в час пик

	
	доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации «Ярославская» (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения)

	
	общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции 

	
	общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов

	
	общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту

	
	общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту

	
	количество ликвидированных очагов аварийности 

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	постановление Правительства области от 07.02.2017 № 82‑п «Об утверждении региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2017 – 2025 годы»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/
programs.aspx



Таблица 11 

	Наименование подпрограммы
	ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области»

	Срок реализации 
	2017 год

	Ответственный исполнитель 
	ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84,
консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон  (4852) 78-63-07

	Цель
	обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами

	Задачи
	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ

	
	разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них

	
	реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны

	
	повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	
	поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области

	Целевые показатели
	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

	
	уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (процентов от норматива)

	
	количество объектов, на которых применены композиционные материалы

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	приказ ДТ ЯО от 06.02.2017 № 2 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/
programs.aspx



Таблица 12

	Наименование подпрограммы
	ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области»

	Срок реализации
	2017 год

	Ответственный исполнитель
	ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО Галеева Екатерина Владимировна, телефон (4852) 78-64-03

	Цель
	обеспечение соответствия уровня развития транспортной отрасли потребностям населения

	Задачи
	предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования

	
	организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области

	
	организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта

	
	контроль за выполнением регулярных перевозок пассажиров

	Целевые показатели
	доступность транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах

	
	удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	приказ ДТ ЯО от 06.02.2017 № 3 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и признании утратившим силу приказа департамента транспорта Ярославской области от 29.04.2016  № 10»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/default.aspx



Таблица 13

	Наименование подпрограммы
	ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области»

	Срок реализации 
	2018 год

	Ответственный исполнитель 
	ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84,

	
	главный специалист комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автодорогами ДДХ ЯО Гуськова Татьяна Сергеевна, телефон (4852) 78‑63‑08

	Цель
	обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами

	Задачи
	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ

	
	разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них

	
	реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны

	
	повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	
	поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области

	Целевые показатели
	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

	
	уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (процентов от норматива)

	
	количество объектов, на которых применены композиционные материалы

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	приказ ДТ ЯО от 22.03.2018 № 6 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/
programs.aspx



Таблица 14

	Наименование подпрограммы
	ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области»

	Срок реализации
	2018 год

	Ответственный исполнитель
	ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО Галеева Екатерина Владимировна, телефон (4852) 78-63-84

	Цель
	обеспечение соответствия уровня развития транспортной отрасли потребностям населения

	Задачи
	предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования

	
	организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области

	
	организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта

	
	контроль за выполнением регулярных перевозок пассажиров

	Целевые показатели
	доступность транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах

	
	удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	приказ ДТ ЯО от 03.04.2018 № 7 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/default.aspx



Таблица 15
<в ред. постановления Правительства области от 15.05.2020 № 417-п>

	Наименование подпрограммы
	ОЦП «Развитие транспортной системы Ярославской области» на 2018 – 2021 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО 
Бойко Анатолий Родионович, 
телефон (4852) 78-63-84

	Куратор подпрограммы
	заместитель Председателя Правительства области, курирующий вопросы физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры и туризма, транспорта, инвестиционной и промышленной политики, занятости населения, 
Авдеев Максим Александрович,
телефон (4852) 40-05-25, 78-60-40

	Срок реализации подпрограммы
	2018 – 2021 годы

	Цель
	увеличение доли подвижного состава, отвечающего установленным техническим требованиям, развитие регулярных пассажирских авиаперевозок

	Задачи
	обновление парка подвижного состава

	
	создание и развитие современной авиационной инфраструктуры аэропорта Туношна

	Целевые показатели
	доля износа транспортных средств

	
	количество маршрутов регулярных пассажирских авиаперевозок

	Региональный проект
	«Развитие региональных аэропортов»

	Результат реализации регионального проекта
	выполнение работ по реконструкции искусственных покрытий аэродрома Туношна, г. Ярославль

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	постановление Правительства области от 30.03.2018 № 231-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортной системы Ярославской области» на 2018 – 2021 годы»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/ 
default.aspx



Таблица 16
<введена постановлением
Правительства области
от 28.03.2019 № 213-п>

	Наименование подпрограммы
	ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области»

	Срок реализации 
	2019 год

	Ответственный исполнитель 
	ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО 
Моисеев Евгений Анатольевич, 
телефон (4852) 78-63-84;
главный специалист комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автодорогами ДДХ ЯО 
Гуськова Татьяна Сергеевна, 
телефон (4852) 78‑63‑08

	Цель
	обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами

	Задачи
	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ

	
	разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них

	
	реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны

	
	повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	
	поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области

	Целевые показатели
	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

	
	уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (процентов от норматива)

	
	количество объектов, на которых применены композиционные материалы

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	приказ ДДХ ЯО от 18.03.2019 № 1 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/
programs.aspx



Таблица 17
<введена постановлением
Правительства области
от 28.03.2019 № 213-п>

	Наименование подпрограммы
	ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области»

	Срок реализации
	2019 год

	Ответственный исполнитель
	ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО 
Галеева Екатерина Владимировна, 
телефон (4852) 78-63-84

	Цель
	обеспечение соответствия уровня развития транспортной отрасли потребностям населения

	Задачи
	предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования

	
	организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области

	
	организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта

	
	контроль за выполнением регулярных перевозок пассажиров

	Целевые показатели
	доступность транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах

	
	удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	приказ ДТ ЯО от 27.03.2019 №  1  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/default.aspx



Таблица 18
<введена постановлением
Правительства области
от 13.08.2019 № 587-п>


	Наименование подпрограммы
	региональная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2019 – 2024 годы

	Срок реализации 
	2019 – 2024 годы

	Ответственный исполнитель 
	ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО 
Моисеев Евгений Анатольевич, 
телефон (4852) 78-63-84;
консультант комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автомобильными дорогами ДДХ ЯО 
Долгова Марина Валентиновна, 
телефон (4852) 78‑63‑08

	Цели
	увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года)

	
	снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом

	
	снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом

	
	доведение доли автомобильных дорог городской агломерации «Ярославская», соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов

	Задача
	приведение объединенной дорожной сети и автомобильных дорог городской агломерации «Ярославская» в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние

	Целевые показатели
	увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов 

	
	доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80 процентов от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

	
	доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации правил дорожного движения, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 70 процентов от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

	
	протяженность дорожной сети городской агломерации «Ярославская»

	
	снижение доли автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом

	
	доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Ярославская», обслуживающей движение в режиме перегрузки

	
	снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области в два раза по сравнению с 2017 годом

	
	доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 процентов от базового количества 2017 года

	

	количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации

	
	количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом)

	
	количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Ярославская», в процентах от базового значения 2017 года

	
	доведение доли автомобильных дорог городской агломерации «Ярославская», соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов, процентов

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	постановление Правительства области от 11.04.2019 № 283-п «Об утверждении региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2019 – 2024 годы»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/
programs.aspx



Список используемых сокращений

АТР ЯО – агентство транспорта Ярославской области
ВЦП – ведомственная целевая программа
ДДХ ЯО – департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДТ ЯО – департамент транспорта Ярославской области
ОЦП – областная целевая программа


Таблица 19
<введена постановлением
                           Правительства области
                          от 15.05.2020 № 417-п>


	Наименование подпрограммы
	ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области»

	Ответственный исполнитель 
	ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО 
Моисеев Евгений Анатольевич, 
телефон (4852) 78-63-84;

	
	главный специалист комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автодорогами ДДХ ЯО 
Гуськова Татьяна Сергеевна, 
телефон (4852) 78‑63‑08

	Куратор подпрограммы
	заместитель Председателя Правительства области, курирующий вопросы строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства, телефон (4852) 40-04-37

	Срок реализации 
	2020 год

	Цель
	обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами

	Задачи
	приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ

	
	разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них

	
	реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны

	
	повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	
	поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области

	Целевые показатели
	доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

	
	уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (процентов от норматива)

	
	количество объектов, на которых применены композиционные материалы

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	приказ ДДХ ЯО от 27.02.2020 № 2 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/
programs.aspx



Таблица 20
<введена постановлением
                           Правительства области
                          от 15.05.2020 № 417-п>

	Наименование подпрограммы
	ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области»

	Ответственный исполнитель
	ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО 
Бойко Анатолий Родионович, 
телефон (4852) 78-63-84; 
ведущий специалист комитета управления пассажирским транспортом ДТ ЯО 
Иванова Светлана Алексеевна, 
телефон (4852) 78-63-81

	Куратор подпрограммы
	заместитель Председателя Правительства области, курирующий вопросы физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры и туризма, транспорта, инвестиционной и промышленной политики, занятости населения, 
Авдеев Максим Александрович, 
телефон (4852) 40-05-25, 78-60-40

	Срок реализации
	2020 год

	Цель
	обеспечение соответствия уровня развития транспортной отрасли потребностям населения

	Задачи
	предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования

	
	организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области

	
	организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта

	
	контроль за выполнением регулярных перевозок пассажиров

	Целевые показатели
	доступность транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах

	
	удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	приказ ДТ ЯО от 25.02.2020 № 1 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и признании утратившими силу отдельных приказов департамента транспорта Ярославской области» 

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/ 
default.aspx



Таблица 21
<введена постановлением
                           Правительства области
                          от 15.05.2020 № 417-п>

	Наименование подпрограммы
	региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО 
Моисеев Евгений Анатольевич,
телефон (4852) 78-63-84;
консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, 
телефон (4852) 78-63-07

	Куратор подпрограммы
	заместитель Председателя Правительства области, курирующий вопросы строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства, 
телефон (4852) 40-04-37

	Срок реализации подпрограммы
	2020 – 2024 годы

	Цель
	приведение уровня развития дорожной сети и состояния автомобильных дорог общего пользования в соответствие с задачами социально-экономического развития региона, потребностями населения и бизнеса

	Целевые показатели
	доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям  

	
	количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области 

	
	доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

	Региональные проекты 

	«Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	Результаты реализации региональных проектов

	протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям 

	
	протяженность дорожной сети в городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям 

	
	доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки 

	
	количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области 

	
	количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации

	
	количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом)

	
	внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

	
	доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

	
	доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

	Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму
	постановление Правительства области от 31.03.2020 № 297-п «Об утверждении региональной целевой программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы»

	Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	
http://www.yarregion.ru/depts/ddh/ 
tmpPages/programs.aspx



Приложение 3
к Государственной программе
<в ред. постановления Правительства области от 28.03.2019 № 213-п, от 13.08.2019 № 587-п,
от 23.12.2020 № 983-п>


КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
реализации государственной программы Ярославской области 
«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

	№
п/п
	Наименование ОЦП/ВЦП/ 
основного мероприятия, контрольного события
	Ответственный 
исполнитель

	Плановая дата наступления контрольного события



	1
	2
	3
	4

	1. ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» 

	1.1.
	Заседание рабочей группы по отбору мероприятий при разработке и формировании целевых программ
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	ежеквартально (по мере необходимости)

	1.2.
	Разработка рабочих проектов капитального ремонта и ремонта дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
	-«-
	

	1.2.1.
	Проведение процедуры торгов и заключение контрактов
	-«-
	до 31.10.2020, 
до 31.10.2021,
до 31.10.2022

	1.2.2.
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектов, подготовка положительного заключения государственной экспертизы проектов 
	-«-
	до 31.12.2020,
до 31.12.2021,
до 31.12.2022

	1.3.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	

	1.3.1.
	Проведение процедуры торгов и заключение контрактов
	-«-
	до 30.09.2020,
до 30.09.2021,
до 30.09.2022

	1.3.2.
	Выполнение ремонтных работ по контрактам, ввод объектов в эксплуатацию
	-«-
	до 30.11.2020, 
до 30.11.2021,
до 30.11.2022

	1.4.
	Разработка проектной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения
	-«-
	

	1.4.1.
	Проведение торгов и заключение контрактов
	-«-
	до 31.03.2020,
до 31.03.2021,
до 31.12.2022

	1.4.2.
	Утверждение единичных расценок, разработка сметной документации
	-«-
	до 31.08.2020

	1.5.
	Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
	-«-
	

	1.5.1.
	Проведение процедуры торгов и заключение контрактов
	-«-
	до 31.12.2020,
до 31.12.2021,
до 31.12.2022

	1.5.2.
	Исполнение контрактов по содержанию дорог
	-«-
	до 31.12.2020,
до 31.12.2021,
до 31.12.2022

	1.6.
	Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений
	-«-
	

	1.6.1.
	Проведение торгов и заключение контрактов
	-«-
	до 30.09.2020,
до 30.09.2021,
до 30.09.2022

	1.6.2.
	Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту мостов
	-«-
	до 30.11.2020,
до 30.11.2021,
до 30.11.2022

	1.7.
	Разработка рабочих проектов по повышению безопасности 
	-«-
	

	1.7.1.
	Проведение торгов и заключение контрактов
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	до 30.09.2020,
до 30.09.2021, 
до 30.09.2022

	1.7.2.
	Выполнение проектно-сметной документации, проведение экспертизы, положительное заключение
	-«-
	до 30.11.2020,
до 30.11.2021,
до 30.11.2022

	1.8.
	Повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения
	-«-
	

	1.8.1.
	Проведение процедуры торгов и заключение контрактов
	-«-
	до 30.09.2020,
до 30.09.2021, 
до 30.09.2022

	1.8.2.
	Выполнение работ по контрактам
	-«-
	до 31.12.2020,
до 31.12.2021,
до 31.12.2022

	1.9.
	Предоставление субсидии на финансирование дорожного хозяйства
	-«-
	

	1.9.1.
	Проведение предварительных совещаний с органами местного самоуправления муниципальных образований области по вопросам предоставления субсидии
	-«-
	до 31.03.2020,
до 31.03.2021,
до 31.03.2022

	1.9.2.
	Заключение соглашений с муниципальными районами (городскими округами) области
	-«-
	до 31.03.2020,
до 31.03.2021,
до 31.03.2022

	1.9.3.
	Проведение торгов и заключение муниципальных контрактов
	-«-
	до 30.11.2020,
до 30.11.2021,
до 30.11.2022

	1.9.4.
	Исполнение ремонтных работ по контрактам, ввод объектов в эксплуатацию
	-«-
	до 31.12.2020,
до 31.12.2021, 
до 31.12.2022

	1. ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» 

	2.1.
	Предоставление субсидий транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования отдельным категориям граждан 
	департамент транспорта Ярославской области
	в течение года 
до 31.12.2020,
в течение года 
до 31.12.2021,
в течение года 
до 31.12.2022

	2.1.1.
	Договоры на возмещение недополученных доходов от предоставления социальных услуг
	департамент транспорта Ярославской области
	в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2020,
в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2021,
в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2022

	2.1.2.
	Возмещение автотранспортным предприятиям недополученных доходов от предоставления социальных услуг льготным категориям граждан
	-«-
	в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2021,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2022

	2.2.
	Предоставление организациям автомобильного транспорта субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования студентам высшего и среднего профессионального образования
	-«-
	в течение года 
до 31.12.2020,
в течение года 
до 31.12.2021,
в течение года 
до 31.12.2022

	
	Возмещение автотранспортным предприятиям недополученных доходов от предоставления социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования студентам высшего и среднего профессионального образования
	-«-
	в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2021,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2022

	2.3.
	Субвенции муниципальным образованиям области на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом
	департамент транспорта Ярославской области
	в течение года 
до 31.12.2020,
в течение года 
до 31.12.2021,
в течение года 
до 31.12.2022

	
	Предоставление муниципальным образованиям области субвенции на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом
	-«-
	до 31.12.2020,
до 31.12.2021,
до 31.12.2022

	2.4.
	Субвенции муниципальным образованиям области на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей
	-«-
	в течение года 
до 31.12.2020,
в течение года 
до 31.12.2021,
в течение года 
до 31.12.2022

	
	Предоставление субвенции муниципальным образованиям области на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей
	-«-
	в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2021,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2022

	2.5.
	Предоставление организациям железнодорожного транспорта субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении детям в возрасте от 5 до 7 лет и обучающимся 
	-«-
	в течение года 
до 31.12.2020,
в течение года 
до 31.12.2021,
в течение года 
до 31.12.2022

	2.5.1.
	Договоры на возмещение недополученных доходов от предоставления социальных услуг
	департамент транспорта Ярославской области
	в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2020,
в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2021,
в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2022

	2.5.2.
	Компенсация организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении детям в возрасте 
от 5 до 7 лет и обучающимся
	-«-
	в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2021,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2022

	2.6.
	Предоставление субсидий организациям автомобильного транспорта на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг
	-«-
	в течение года 
до 31.12.2020,
в течение года 
до 31.12.2021,
в течение года 
до 31.12.2022

	2.6.1.
	Договоры на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг
	-«-
	в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2020,
в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2021,
в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2022

	2.6.2.
	Субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг
	департамент транспорта Ярославской области
	в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2021,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2022

	2.7.
	Предоставление субсидий организациям водного транспорта на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг
	-«-
	в течение года 
до 31.12.2020,
в течение года 
до 31.12.2021,
в течение года 
до 31.12.2022

	2.7.1.
	Договоры на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг 
	-«-
	в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2020,
в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2021,
в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2022

	2.7.2.
	Субсидии организациям водного транспорта на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг
	-«-
	в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2021,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2022

	2.8.
	Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг
	департамент транспорта Ярославской области
	в течение года 
до 31.12.2020,
в течение года 
до 31.12.2021,
в течение года 
до 31.12.2022

	2.8.1.
	Договоры на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг
	-«-
	в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2020,
в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2021,
в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2022

	2.8.2.
	Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг
	-«-
	в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2021,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2022

	2.9.
	Предоставление субсидии автотранспортным организациям на осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке экономики 
	-«-
	в течение года 
до 31.12.2020,
в течение года 
до 31.12.2021,
в течение года 
до 31.12.2022

	2.9.1.
	Договор на финансовое обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке экономики
	департамент транспорта Ярославской области
	до 31.12.2020,
до 31.12.2021,
до 31.12.2022

	2.9.2.
	Субсидия на осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
	-«-
	в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2021,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2022

	2.10.
	Предоставление субсидии на выполнение государственного задания ГБУ ЯО «Яроблтранском»
	-«-
	в течение года 
до 31.12.2020,

	
	
	
	в течение года 
до 31.12.2021,
в течение года 
до 31.12.2022

	2.10.1.
	Заключение соглашения о предоставлении субсидии
	-«-
	в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2020,
в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2021,
в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2022

	2.10.2.
	Субсидия на выполнение государственного задания
	-«-
	в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2021,
в течение года (по мере выделения средств) 
до 31.12.2022

	1. ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы

	3.1.
	Заседание рабочей группы по отбору мероприятий при разработке и формировании целевых программ 
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	ежеквартально (по мере необходимости) до 31.10.2020,
до 31.10.2021, 
до 31.10.2022

	3.2.
	Разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
	-«-
	

	3.2.1.
	Проведение процедуры торгов и заключение контрактов
	-«-
	до 31.10.2020,
до 31.10.2021, 
до 31.10.2022

	3.2.2.
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектов, подготовка положительного заключения государственной экспертизы проектов 
	-«-
	до 31.10.2020,
до 31.10.2021, 
до 31.10.2022

	3.3.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
	-«-
	

	3.3.1.
	Проведение процедуры торгов и заключение контрактов
	-«-
	до 31.10.2020,
до 31.10.2021, 
до 31.10.2022

	3.3.2.
	Выполнение строительно-монтажных работ по контрактам, ввод объектов в эксплуатацию
	-«-
	до 31.12.2020,
до 31.12.2021,
до 31.12.2022

	3.4.
	Предоставление субсидии местным бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности
	-«-
	

	3.4.1.
	Заключение соглашений с муниципальными районами (городскими округами) области
	-«- 
	ежемесячно (по мере необходимости)
до 30.09.2020,
до 30.09.2021,
до 30.09.2022

	3.4.2.
	Проведение торгов и заключение муниципальных контрактов
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	в течение года (по мере необходимости) до 30.09.2020,
до 30.09.2021,
до 30.09.2022

	3.4.3.
	Выполнение строительно-монтажных работ по муниципальным контрактам, ввод объектов в эксплуатацию
	-«-
	до 31.12.2020,
до 31.12.2021,
до 31.12.2022

	1. ОЦП «Развитие транспортной системы Ярославской области» на 2018 – 2021 годы

	4.1.
	Приобретение подвижного состава, предназначенного для перевозки пассажиров в пригородном и междугородном сообщениях
	департамент транспорта Ярославской области
	30.06.2020,
30.11.2021

	4.1.1.
	Проведение конкурсных процедур по закупке
	-«-
	ежеквартально,
ежегодно

	4.1.2.
	Оплата контрактов, заключенных на основании конкурсных процедур 
	-«-
	ежемесячно,
ежегодно

	4.1.3.
	Поставка оборудования (автобусов)
	-«-
	20.05.2020,
30.09.2021

	4.2.
	Приобретение необходимого оборудования и техники с целью осуществления бесперебойной работы аэропорта, а также повышения уровня безопасности полетов пассажиров
	-«-
	31.07.2020

	4.2.1.
	Проведение конкурсных процедур по закупке
	-«-
	30.04.2020

	4.2.2.
	Оплата контрактов
	-«-
	31.10.2020

	1. РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области 
и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы

	5.1.
	Обследование объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская»
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	01.03.2020,
01.03.2021,
01.03.2022

	5.1.1.
	Разработка и утверждение проектной документации
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	30.04.2020,
30.04.2021,
30.04.2022

	5.1.2.
	Проведение закупочных процедур и заключение контрактов
	-«-
	30.06.2020,
30.06.2021,
30.06.2022

	5.1.3.
	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорожной сети
	-«-
	ежегодно
по 30 сентября

	5.1.4.
	Приемка работ, контроль качества: текущий, экспертный, народный
	-«-
	ежегодно
по 30 ноября

	5.1.5.
	Разработка проектов и схем ОДД городского округа, планов координированной работы светофорных объектов
	-«-
	01.03.2020,
01.03.2021,
01.03.2022

	5.1.6.
	Разработка проектов на устройство и модернизацию светофорных объектов
	-«-
	30.04.2020,
30.04.2021, 
30.04.2022

	5.1.7.
	Устройство и модернизация светофорных объектов
	-«-
	30.09.2020,
30.09.2021,
30.09.2022

	5.1.8.
	Внедрение проектов и схем, направленных на совершенствование ОДД, оптимальных режимов светофорного регулирования и планов координации
	-«-
	30.12.2020

	5.1.9.
	Подключение светофорных объектов к АСУДД, развитие АСУДД
	-«-
	30.12.2020

	5.1.10.
	Разработка и реализация проектной документации на обустройство пешеходных переходов и устройство искусственных неровностей
	-«-
	30.04.2020,
30.04.2021,
30.04.2022

	5.2.
	Применение дорожных ограждений на опасных участках, в том числе в местах концентрации ДТП
	-«-
	30.12.2020

	5.2.1.
	Информирование населения об изменениях в ОДД, состоянии аварийности, проводимых мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения
	-«-
	ежегодно
(2 раза в неделю)

	5.2.2.
	Формирование общественного контроля
	-«-
	30.12.2020

	5.2.3.
	Создание и работа общественных советов
	-«-
	30.12.2021,
30.12.2022

	5.2.4.
	Размещение информации на сайтах в средствах массовой информации о планах по ремонту дорог и мероприятиях по повышению безопасности дорожного движения
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	ежегодно
(1 раз в месяц)

	5.2.5.
	Размещение отчетности о реализации проекта и результатов контрольных мероприятий
	-«-
	ежегодно
(1 раз в месяц)

	5.2.6.
	Корректировка планов ремонта дорожной сети с учетом мнения жителей
	-«-
	28.02.2020,
28.02.2021,
28.02.2022



Список сокращений, используемых в таблице

АСУДД – автоматизированная система управления дорожным движением
ВЦП – ведомственная целевая программа
ГБУ ЯО – государственное бюджетное учреждение Ярославской области
ДТП – дорожно-транспортное происшествие
ОДД – организация дорожного движения
ОЦП – областная целевая программа
РП – региональная программа
РЦП – региональная целевая программа
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СВЕДЕНИЯ

	об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003 – 2012 годов

	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	2003 – 2012 годы
	В том числе

	
	
	
	2003   год
	2004   год
	2005   год
	2006   год
	2007   год
	2008       год
	2009   год
	2010 
год
	2011
 год
	2012
 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения                                                                 в том числе:
	км
	95,265
	11,000
	2,860
	1,212
	0,852
	9,106
	14,576
	18,374
	12,463
	18,806
	6,016

	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	км
	71,766
	11,000
	2,860
	1,212
	0,852
	9,106
	14,576
	13,649
	11,493
	1,765
	5,253

	автомобильных дорог общего пользования  местного значения
	км
	23,499
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,725
	0,970
	17,041
	0,763









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 5
 к Государственной программе
<в ред. постановлений Правительства области от 28.03.2019 № 213-п, от 13.08.2019 № 587-п >
 

	СВЕДЕНИЯ

	о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2010 – 2015 годы и областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	№ п/п
	Наименование объекта
	Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проекта
	Срок ввода в эксплуа-тацию
	Мощность по ПСД
	Стоимость в ценах соответ-ствующих лет (тыс. руб.)
	Подлежит выполнению до конца строительства
	Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам

	
	
	
	
	км
	из них искусст-венные сооруже-ния, пог. м
	
	км
	из них искусствен-ные сооруже-ния, пог. м
	остаток сметной стоимо-сти в ценах соответ-ствующих лет (тыс. руб.)
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	Объем финансирования – всего                  в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	75,471
	249,032
	0,0
	700 995,0
	695 980,0
	515 531,2
	182 459,7
	40 000,0
	40 800,0
	355 000,0
	775 000,0
	1285000,0

	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	274 688,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240 842,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Строительство автомобильной дороги Буйкино – Щукино в Борисоглебском и Большесельском муниципальных районах Ярославской области 
	заключение от 31.01.2014                                     № 76-1-4-0007-14, письмо от 29.05.2015                                        № 01-16/622, приложение от 17.06.2015                                               № 01-16/692 
	2015
	2,520
	 
	102 187,6
	2,520
	 
	 
	73 686,0
	100 000,0
	92 086,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Реконструкция автомобильной дороги Кормилицино  –  Курба в Ярославском муниципальном районе Ярославской области
	заключение от 04.03.2013                                              № 76-1-4-0033-13, приложение от                               29.04.2013                                                  № 01-16/746 
	2014
	1,539
	 
	47 521,3
	1,539
	 
	 
	30 852,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Реконструкция автомобильной дороги Телицино  –   Голодяево в Даниловском муниципальном районе Ярославской области
	заключение от 29.04.2013                                                    № 76-1-4-0067-13, приложение от 24.06.2013                                            № 01-16/1084 
	2014
	2,244
	 
	78 286,2
	2,244
	 
	 
	54 303,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Реконструкция автомобильной дороги Крюково – Харинское  –  Митинское (обход реки Сутки) в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области
	заключение от 26.12.2013                                                № 76-1-4-0237-13, приложение от 10.02.2014                                                   № 01-16/175 
	2014
	1,907
	 
	57 104,5
	1,907
	 
	 
	137 526,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Реконструкция автомобильной дороги Остапково  –  Заозерье  –  Юрьево  –  Колокорево  –  Старое Волино в Переславском муниципальном районе Ярославской области
	заключение  от 19.12.2013                                           № 76-1-4-0227-13, приложение  от 20.02.2014                                                     № 01-16/233
	2014
	0,613
	 
	18 628,5
	0,613
	 
	 
	17 043,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Реконструкция автомобильной дороги Дмитриевское  –  Телицино – Манжаково в Даниловском муниципальном районе Ярославской области 
	заключение  от 13.09.2013                                        № 76-1-4-0161-13, приложение от 26.03.2014                                                  № 01-16/396 
	2014
	4,262
	 
	95 672,1
	4,262
	 
	 
	92 208,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Реконструкция автомобильной дороги Борисоглеб – Буйкино в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области в том числе:
	заключение от 07.03.2014                                            № 76-1-4-0028-14, письмо от 13.07.2015                                  № 01-16/804, приложение  от 03.08.2015                                            № 01-16/923
	2015
	3,377
	 
	101 671,2
	3,733
	 
	 
	60 576,0
	100 000,0
	73 981,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73 980,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Строительство мостового перехода через реку Улейму на автомобильной дороге Печкино  –  Потопчино в Угличском муниципальном районе Ярославской области
	заключение  от 29.10.2014                                         № 76-1-4-0153-14, приложение от 18.11.2014                            № 01-16/1769 
	2015
	 
	50,500
	58 782,8
	 
	50,500
	 
	1 000,0
	56 100,0
	29 968,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Мостовой переход через реку Трубеж на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» (старое направление),                                                                        км 134 + 100 – км 145 + 100, в Переславском муниципальном районе Ярославской области 
	заключение от 04.07.2013                                                            № 76-1-4-0103-13, приложение  от 15.08.2013                         № 01-16/1400
	2014
	 
	68,800
	239 218,0
	 
	68,800
	 
	167 669,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Реконструкция искусственного сооружения через реку Шипинку на автомобильной дороге Суминское  –  Косково  –  Сельцо, км 10 + 140, в Брейтовском муниципальном районе Ярославской области
	заключение от 15.01.2013                                                 № 76-1-4-0001-13, приложение от 20.02.2013                                          № 01-16/300 
	2014
	0,574
	 
	28 975,2
	0,574
	 
	 
	28 176,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Реконструкция мостового перехода через реку Маткому автомобильной дороги Патрино – Голодяйка,                                              км 1 + 800, в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области 
	заключение от 23.05.2014                                                  № 76-1-4-0072-14, приложение от 10.10.2014                                                              № 01-16/1574  
	2015
	 
	30,300
	18 284,7
	 
	30,300
	 
	1 800,0
	14 000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Реконструкция мостового перехода через реку Койку на автомобильной дороге Девницы – Дор, км 1 + 850,  в Большесельском муниципальном районе Ярославской области
	заключение от 11.11.2013                                                                                   № 76-1-4-0205-13, приложение от 18.12.2013                                 № 01-16/2119 
	2014
	0,433
	29,100
	26 644,8
	0,433
	29,100
	 
	26 917,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Реконструкция мостового перехода через реку Чернавку на автомобильной дороге Некоуз – Родионово – пос. Октябрь,                                             км 0 + 200, в Некоузском муниципальном районе Ярославской области
	заключение от 18.04.2013                                                    № 76-1-4-0060-13, приложение от 22.07.2013                         № 01-16/1260-1 
	2014
	0,035
	 
	11 641,7
	0,035
	 
	 
	9 239,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Реконструкция автомобильной дороги Григорьевское – Михайловское – Норское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области
	заключение от 19.08.2014                                            № 76-1-4-0126-14, приложение от 30.12.2014                                № 01-16/2022 
	2015
	4,758
	 
	136 483,5
	4,758
	 
	 
	 
	134 550,0
	700,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Реконструкция автомобильной дороги Большое Село  –  Волыново –  Щукино в Большесельском муниципальном районе Ярославской области                                                              в том числе:  
	заключение от 07.03.2014                                          № 76-1-4-0027-14, письмо от 13.07.2015                                       № 01-16/805, приложение от 06.08.2015                                                  № 01-16/953 
	2015
	3,031
	 
	76 928,4
	3,031
	 
	 
	 
	83 530,0
	57 652,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51 141,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 510,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.
	Реконструкция автомобильной дороги Деревеньки  –  Погорелка в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области                                       (1 этап)
	заключение от 18.12.2014                              № 76-1-5-0180-14 
	2015
	2,600
	 
	50 902,4
	2,600
	 
	 
	 
	47 800,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Реконструкция автомобильной дороги Деревеньки  –  Погорелка в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области                                             (2 этап)
	заключение от 18.12.2014                         № 76-1-5-0180-14 
	2015
	4,270
	 
	72 772,6
	4,270
	 
	 
	 
	73 000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	Реконструкция автомобильной дороги Рязанцево  –  Горки в Переславском муниципальном районе Ярославской области 
	заключение от 26.03.2013                                                № 76-1-4-0048-13, приложение от 16.05.2013                                          № 01-16/845 
	2015
	4,700
	 
	89 065,8
	4,700
	 
	 
	 
	87 000,0
	183,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Реконструкция автомобильной дороги Ярославль – Углич,                                        км 32 + 700  – км 37 + 700, в Большесельском муниципальном районе Ярославской области в том числе:
	заключение  от 13.05.2016                                                   № 76-1-1-3-0043-16  
	2016     2017 
	4,890
	 
	 
	4,890
	 
	 
	 
	 
	260 961,16
	182 459,70
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 609,88
	33 214,3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160 351,28
	149 245,4
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Реконструкция автомобильной дороги Говырино – Дмитриевское – Нагорье в Переславском муниципальном районе Ярославской области
	заключение от 20.02.2017                                              № 76-1-1-3-0014-17 
	2021
	7,140
	 
	 
	7,140
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 000,0
	180 000,0
	 

	21.
	Реконструкция автомобильной дороги Манжаково – Сосновки в Даниловском муниципальном районе Ярославской области
	 
	2021
	5,300
	 
	 
	5,300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180 000,0
	 

	22.
	Реконструкция мостового перехода через реку Касть на автомобильной дороге Козлово – Стройково,                         км 2 + 200, в Даниловском муниципальном районе Ярославской области
	заключение от 27.01.2017                                                  № 76-1-1-3-0006-17 
	2018
	53,226
	 
	 
	 
	53,226
	 
	 
	 
	 
	 
	40 000,0
	 
	 
	 
	 

	23.
	Строительство автомобильной дороги «Обход г. Углича» в Угличском муниципальном районе Ярославской области (1 этап)
	заключение от 21.07.2014                                                 № 76-1-1-0109-14, заключение от 21.07.2014                           № 76-1-2-0110-14 
	2021
	13,442
	 
	 
	13,442
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	255 000,0
	415 000,0
	440 000,0

	24.
	Реконструкция мостового перехода через реку Луть на автомобильной дороге Глебово – Ивашково – Кобяково, км 0 + 273, в Ростовском муниципальном районе Ярославской области
	 
	2019
	17,106
	 
	 
	 
	17,106
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 800,0
	 
	 
	 

	25.
	Реконструкция автомобильной дороги Некрасовское – Турово в Ярославском муниципальном районе Ярославской области
	 
	2022
	3,000
	 
	 
	3,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150 000,00

	26.
	Реконструкция автомобильной дороги Толбухино – Вятское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области
	 
	2022
	4,480
	 
	 
	4,480
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150 000,00

	27.
	Реконструкция автомобильной дороги Филипищево – Плоски с мостовым переходом через реку Пукшу в Угличском муниципальном районе Ярославской области 
	 
	2022
	1,200
	 
	 
	1,200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60 000,000

	28.
	Реконструкция автомобильной дороги Крюково – Харинское – Митинское со строительством моста через реку Сутку в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области 
	 
	2022
	0,650
	 
	 
	0,650
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180 000,000

	29.
	Реконструкция автодороги "М-8 – подъезд к г. Костроме" – Телищево – Чернеево с подъездом к дер. Малышево в Ярославском муниципальном районе Ярославской области 
	 
	2022
	5,362
	 
	 
	5,362
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160 000,000

	30.
	Реконструкция мостового перехода через реку Кондру на автомобильной дороге Глебовское – Тарантаево, 
км 1 + 802, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области 
	 
	2022
	12,000
	 
	 
	12,000
	12,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 000,000

	31.
	Реконструкция мостового перехода через реку Нергу на автомобильной дороге Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское, км 30 + 400, в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области
	 
	2022
	9,200
	 
	 
	 
	9,200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 000,000

	32.
	Реконструкция мостового перехода через реку Печегда на автомобильной дороге Ярославль – Рыбинск, км 29+345, в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области
	 
	2022
	45,000
	 
	 
	45,000
	45,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50 000,000

	Список сокращений, используемых в таблице

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	           ПСД – проектно-сметная документация
	
	 
	 
	 
	 
	 
	









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 6
к Государственной программе
  

	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 реализации государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта 
в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы в части подпрограмм дорожного хозяйства

	№     п/п
	Наименование РП, иной программы, мероприятия
	Ответствен-ный исполни-тель
	Код бюджетной классификации
	Объемы ресурсного обеспечения

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	2015                                год
	2016                                год
	2017                                год
	2018                                год
	2019                                год
	2020                                год
	2021                                год
	2022                                год
	2023                                год
	2024                                год
	2025                                год
	итого,                                     2015 – 2022 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	
	Государственная программа  Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» в части подпрограмм дорожного хозяйства –                     всего                                                                                                           в том числе:
	ДТ ЯО
	927
	0409
	 
	 
	4621154,586
	5069954,6
	5529122,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	15220231,9

	
	
	ДДХ ЯО
	963
	0409
	 
	 
	
	
	
	5722712,26
	4312810,00
	4463939,60
	555000,0
	565000,0
	
	
	
	15619461,9

	1.
	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	 
	927
	0409
	 
	 
	836979,5
	537241,1
	769189,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2143409,9

	 
	
	ДДХ ЯО
	963
	0409
	 
	 
	
	
	
	61500,0
	354602,0
	190000,0
	555000,0
	565000,0
	
	
	
	1726102,0

	1.1.
	Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	ДТ ЯО,  ДДХ ЯО
	927
	0409
	2420172460
	244
	138999,5
	17710,0
	11729,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	168439,0

	
	
	
	963
	0409
	2420172460
	 
	
	
	
	21500,0
	15000,0
	15000,0
	20000,0
	20000,0
	
	
	
	91500,0

	
	
	
	927
	0409
	2420272460
	244
	
	2000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2000,0

	
	
	
	927
	0409
	2425420
	414
	459282,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	459282,5

	
	
	
	927
	0409
	2420254200
	414
	
	240812,4
	599245,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	840057,8

	
	
	
	927
	0409
	2420172460
	414
	236697,5
	276718,7
	158214,3
	40000,0
	339602,0
	175000,0
	535000,0
	545000,0
	
	
	
	2306232,5

	
	
	
	927
	0409
	2427246
	414
	2000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2000,0

	2.
	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	ДТ ЯО, ДДХ ЯО
	927
	0409
	2415390
	243
	208202,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	208202,9

	 
	
	
	927
	0409
	24601R39000
	243
	
	
	29914,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	29914,0

	 
	
	 
	927
	0409
	24601R39000
	244
	
	
	322096,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	322096,0

	 
	 
	 
	963
	0409
	24601.739000
	244
	
	
	
	410000,0
	355000,0
	355000,0
	
	
	
	
	
	1120000,0

	 
	 
	 
	927
	0409
	24601R39000
	521
	
	
	200000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	200000,0

	 
	 
	 
	963
	0409
	2460173900
	521
	
	
	
	200000,0
	200000,0
	200000,0
	
	
	
	
	
	600000,0

	 
	 
	 
	927
	0409
	24601R39000
	521
	
	
	625000,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	625000,0

	 
	 
	 
	963
	0409
	2460153900
	521
	 
	 
	 
	738614,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	738614,3

	 
	 
	 
	927
	0409
	2410172420
	243
	777426,0
	427397,6
	142244,4
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	1347068,0

	
	
	
	963
	0409
	2410172421
	243
	
	
	
	134598,3
	60000,0
	
	
	
	
	
	
	194598,3

	
	
	
	927
	0409
	2410172420
	244
	1684585,4
	2484903,2
	1955597,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	6125086,2

	
	
	
	963
	0409
	2410172420
	244
	
	
	
	2702081,6
	2641200,0
	2958931,6
	
	
	
	
	
	8302213,2

	3.
	Создание условий для реализации ВЦП в сфере дорожного хозяйства
	ДТ ЯО, ДДХ ЯО
	927
	0409
	2410172420
	244
	
	91500,0
	46435,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	137935,3

	
	
	
	963
	0409
	2410172420
	244
	
	
	
	47000,0
	47000,0
	97000,0
	
	
	
	
	
	191000,0

	
	
	
	927
	0409
	2410172420
	244
	154603,8
	112200,1
	45763,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	312567,6

	
	
	
	963
	0409
	2410172420
	244
	
	
	
	61095,1
	76000,0
	84000,0
	
	
	
	
	
	221095,1

	
	
	
	927
	0409
	2410172420
	831
	2000,0
	4200,0
	17420,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	23620,3

	
	
	
	963
	0409
	2410172420
	831
	
	
	
	4451,1
	3776,1
	3776,1
	
	
	
	
	
	12003,3

	
	
	
	927
	0409
	2410172420
	851
	12200,0
	1500,0
	200,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	13900,0

	
	
	
	963
	0409
	2410172420
	851
	
	
	
	1223,9
	1223,9
	1223,9
	
	
	
	
	
	3671,7

	
	
	
	927
	0409
	2410172420
	852
	500,0
	700,0
	250,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1450,0

	
	
	
	963
	0409
	2410172420
	852
	
	
	
	300,0
	300,0
	300,0
	
	
	
	
	
	900,0

	
	
	
	927
	0409
	2410172420
	100
	66406,0
	70646,0
	75114,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	212166,0

	
	
	
	963
	0409
	2410172420
	100
	
	
	
	71 360,4
	71 360,4
	71 360,4
	 
	 
	 
	 
	 
	214 081,2

	 
	 
	 
	927
	0409
	2410172420
	200
	21 634,0
	28194,0
	20977,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	70805,4

	
	
	
	963
	0409
	2410172420
	200
	
	
	
	25099,6
	26799,6
	26799,6
	
	
	
	
	
	78698,8

	
	
	
	927
	0409
	2410172420
	800
	2617,0
	2326,0
	2068,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	7011,0

	
	
	
	963
	0409
	2410172420
	800
	
	
	
	1540,0
	1540,0
	1540,0
	
	
	
	
	
	4620,0

	
	
	
	927
	1003
	2410374700
	313
	
	8,0
	8,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,0

	 
	 
	 
	963
	0409
	2410575310
	521
	
	
	
	20247,0
	
	
	
	
	
	
	
	20247,0

	 
	 
	 
	963
	1003
	2410374700
	313
	
	
	
	8,0
	8,0
	8,0
	
	
	
	
	
	24,0

	4.
	Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня
	ДТ ЯО, ДДХ ЯО
	927
	0409
	2420372470
	522
	235993,0
	84766,0
	100000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	420759,0

	
	
	
	963
	0406
	2420372470
	522
	 
	 
	 
	133000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133000,0

	
	
	
	963
	0406
	2420353900
	522
	 
	 
	 
	335000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	335000,0

	
	
	
	963
	0406
	242037390F
	522
	 
	 
	 
	19 000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19000,0

	
	
	
	927
	0409
	2420354200
	540
	 
	124372,5
	450000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	574372,5

	
	
	
	927
	0409
	2410572440
	521
	600000,0
	600000,0
	1276845,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2476845,0

	
	
	
	963
	0409
	2410572440
	521
	 
	 
	 
	474000,0
	474000,0
	474000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	1422000,0

	
	
	
	963
	0409
	2410553900
	521
	 
	 
	 
	200000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200000,0

	
	
	
	963
	0409
	2410575620
	521
	 
	 
	 
	82 593,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82593,0

	
	
	
	927
	0409
	2417448
	521
	18007,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18007,0

	
	
	
	927
	0409
	2410574790
	521
	 
	500000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500000,0

	 
	Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
	 
	 
	 
	 
	 
	271341,7
	317385,2
	305383,1
	305038,7
	305038,7
	305038,7
	305038,7
	305038,7
	
	
	
	2419303,5

	 
	Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленных на реализацию мероприятий ОЦП, ВЦП и РП, – всего
	 
	 
	 
	 
	 
	667485,4
	364183,2
	1224245,4
	1302961,1
	680000,0
	680000,0
	680000,0
	680000,0
	680000,0
	680000,0
	680000,0
	8318875,0

	 
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	субсидии в разрезе федеральных целевых программ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	79459,4
	
	29346,8
	
	
	
	
	
	
	
	108806,2

	 
	иные межбюджетные трансферты
	 
	 
	 
	 
	 
	667485,4
	284723,8
	1224245,4
	1273614,3
	680000,0
	680000,0
	680000,0
	680000,0
	680000,0
	680000,0
	680000,0
	8210068,8



Примечание: в строке «Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов.

Список используемых сокращений

ВЦП – ведомственная целевая программа
ДДХ ЯО – департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДТ ЯО – департамент дорожного хозяйства Ярославской области 
ОЦП – областная целевая программа





[bookmark: RANGE!A1:S80]

	

	
	
	
	
	
	Приложение 7
	
	

	
	
	
	
	
	
	к Государственной программе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СВЕДЕНИЯ

	о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы
Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы в части подпрограмм дорожного хозяйства


	
	
	
	
	
	(тыс. рублей)

	Наименование мероприятия
	Объемы средств муниципальных дорожных фондов

	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	итого,                                            2015 – 2025 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средства муниципальных дорожных фондов – всего                                                                                          в том числе:
	261763,6
	260000,0
	260000,0
	260000,0
	309200,0
	309200,0
	309200,0
	309200,0
	2278563,6

	мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
	261763,6
	260000,0
	260000,0
	260000,0
	309200,0
	309200,0
	309200,0
	309200,0
	2278563,6

	другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	
	
	
	Приложение 8
	
	

	
	
	
	к Государственной программе

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Форма
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	ОТЧЕТ

	
	о достижении целевых показателей государственной программы  Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы в части подпрограмм дорожного хозяйства


	           Форма квартальная (годовая)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Величина показателя

	
	
	
	по государственной программе
	в отчетном году
	на 01 января года, следующего за отчетным, с начала 2013 года

	
	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области, в том числе:
	км
	Х
	0,000
	Х

	
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	км
	Х
	 
	Х

	
	сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения
	км
	Х
	 
	Х

	2.
	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в том числе:
	км
	0,000
	0,000
	0,000

	
	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	км
	 
	 
	 

	
	автомобильных дорог общего пользования  местного значения
	км
	 
	 
	 

	3.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области в результате строительства новых автомобильных дорог
в том числе:
	км
	0,000
	0,000
	0,000

	
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	км
	 
	 
	 

	
	сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения
	км
	 
	 
	 

	4.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог                                                                                                                        в том числе:
	км
	0,000
	0,000
	0,000

	
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	км
	 
	 
	 

	
	сети автомобильных дорог общего пользования  местного значения
	км
	 
	 
	 

	5.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года                                                                                                               
в том числе:
	км
	0,000
	0,000
	0,000

	
	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	км
	 
	 
	 

	
	автомобильных дорог общего пользования  местного значения
	км
	 
	 
	 

	Руководитель  _________________________ 
	
	 
	 
	 

	                                                (подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Исполнитель ___________________________  
	
	 
	 
	 

	                                                  (подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	«_____» _________________  20____ г.».
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 9
к Государственной программе
Форма
	

	
	ОТЧЕТ

	
	о расходах на реализацию государственной программы  Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы в части подпрограмм дорожного хозяйства

	           Форма квартальная (годовая)
	
	
	

	
	
	
	
	(тыс. рублей)

	№       п/п
	Наименование региональной программы, иной программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Код бюджетной классификации
	Объемы ресурсного обеспечения на отчетный год по государственной программе
	Кассовое исполнение в отчетном году на отчетную дату

	
	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Государственная программа  – всего                                                                                            в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Создание условий для реализации ведомственной целевой программы в сфере дорожного хозяйства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, – всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	субсидии (в разрезе федеральных целевых программ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	иные межбюджетные трансферты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Список сокращений, используемых в таблице
ВР – вид расходов
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств
РзПр – раздел, подраздел 
ЦСР – целевая статья расходов




Руководитель  _________________________                         _____________________________________________
                                                (подпись)						             (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________________________ 			  _____________________________________________
                                                  (подпись)							(расшифровка подписи)
«_____» _________________  20____ г.





[bookmark: _Toc468042185][bookmark: _Toc468042554]Приложение 10 
к Государственной программе
<в ред. постановлений Правительства области от 28.03.2019 № 213-п,
от 13.08.2019 № 587-п>



ПАСПОРТ
регионального проекта
«Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Программа комплексного развития объединенной дорожной сети 

«Ярославская область»
«Ярославская агломерация»
Описание регионального проекта
[bookmark: _Toc532932667]Описание регионального проекта

Паспорт регионального проекта «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства» разрабатывается и реализуется в целях достижения показателей федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2019 г. № 204. Региональный проект формируется с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2019 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», методических указаний по разработке национальных проектов (программ), утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 4 июня 2019 г. № 4072п-П6, разъяснений Аппарата Правительства Российской Федерации, направленных письмом от 26 июля 2019 г. № 5803п-П6, иных рекомендаций и разъяснений Правительства Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации.
Региональный проект предусматривает в том числе реализацию планов дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также объектов улично-дорожной сети муниципальных образований, входящих в состав городской агломерации Ярославская.
Под термином «городская агломерация Ярославская» понимается образуемая городским округом г.Ярославлем - «ядром агломерации» и муниципальными образованиями - «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.
Под термином «дорожная сеть городской агломерации Ярославская» понимается определяемая в рамках регионального проекта совокупность имеющих агломерационное значение и расположенных на территории городской агломерации Ярославская автомобильных дорог общего пользования местного, регионального, межмуниципального и федерального значения, а также следующих объектов улично-дорожной сети:
- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;
- наиболее загруженные улицы и дороги местного значения.
Региональный проект предусматривает:
1. Фиксацию дорожной сети Ярославской области. 
Собрана и обобщена информация о состоянии дорожной сети Ярославской области, в том числе об участках дорожной сети городской агломерации Ярославская. Приведена информация об участках дорог не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, местах перегрузки дорожной сети.
2. Проведение дорожных работ в целях достижения целевых показателей. Для реализации проекта необходимо проведение комплекса работ в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта дорожной сети. Для достижения запланированных показателей до 2024 года в Ярославской области должно быть приведено в нормативное состояние около 1200 км дорог, из них 300 км в границах Ярославской агломерации.
 3. Формирование пообъектных планов работ по годам. 
Конкретный перечень автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети, использованный при подготовке регионального проекта, в том числе для расчета значений показателей регионального проекта, приведен в таблице 1 «Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Ярославской области» и таблице 2 «Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по городской агломерации Ярославская».
  При формировании планов по приведению автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также автомобильных дорог и улиц городской агломерации Ярославская в нормативное технико-эксплуатационное состояние (ТЭС), учитывались следующие принципы и подходы: 
- обеспечение маршрутности работ по приведению в нормативное ТЭС к 2024 году на участках дорог входящих в законченные маршруты, исключение чередования участков, соответствующих и не соответствующих требованиям к нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию на протяженности менее 10 км;
- автомобильные дороги и улицы, на которых планируется выполнять работы и протяженность которых менее 2 км, ремонтируются в течении 1 строительного сезона и соответствуют требованиям к нормативному ТЭС на всей своей протяженности;
- в целях решения задач по сокращению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий не только обеспечивается ликвидация существующих, но не допускается возникновение новых мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, их миграции, за счет проведения профилактических, предупреждающих мер по повышению безопасности дорожного движения;
- поддержание нормативного ТЭС автомобильных дорог общего пользования и дорожной сети городской агломерации Ярославская (расчистка полосы отвода, обеспечение водоотвода, заливка трещин, обеспечение контроля весогабаритных параметров проходящего транспорта, проведение мероприятий по устройству шероховатой поверхностной обработки, защитного слоя и пропитывающих составов,  и т.д. и т.п.), а также выполнение дорожных и иных работ в целях сохранения достигнутых целевых показателей регионального проекта, эксплуатации объектов, созданных в рамках регионального проекта, обеспечивается за счет средств консолидированного бюджета Ярославской области;
- планирование работ с учетом межремонтных и гарантийных сроков, а также минимизация ограничения пропускной способности  в связи с проведением работ;
- приоритетность приведения в нормативное ТЭС автомобильных дорог и улиц, по которым имеется наибольше количество нареканий граждан и общественных организаций;
- целесообразность планирования работ исходя из максимальной оптимизации затрат, в том числе за счет планирования проведения работ одновременно на участках дорог, расположенных в относительной близости.
4. Проведение работ по инструментальной диагностики;
5. Применение новых технологий и материалов, механизмов контрактов жизненного цикла. Мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей и реализацию регионального проекта, а также программы проведения дорожных работ предусматривают применение новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.
6. Проведение оценки, и, при необходимости, разработку (актуализацию) в 2019 - 2020 годы документов транспортного планирования для достижения целей по снижению доли протяженности дорог, работающих в режиме перегрузки, в том числе для обоснования проведения капиталоемких мероприятий, если решение поставленных задач по устранению перегруза дорожной сети без них невозможно. В таблице 3 к региональному проекту приведен «Перечень автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки по Ярославской области». Мероприятия, предусматривающие снижение доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, сформированы, исходя из возможных путей решения этой проблемы (не только строительство или реконструкцию объектов, но и изменение схемы движения автотранспорта, увеличение полосности в рамках капитального ремонта или ремонта и т.д.).
 7. Направление доходов областного бюджета от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10 процентов от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение мероприятий по инженерному обустройству и модернизации автомобильных дорог в целях обеспечения безопасности дорожного движения. В рамках работ по инженерному обустройству и модернизации автомобильных дорог планируются к выполнению следующие мероприятия:
- обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями на автомобильных дорогах;
-  обустройство регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; 
- обеспечение дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах; 
- применение удерживающих осевых, краевых пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположения образовательных и медицинских организаций и мест массового притяжения граждан; 
- обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках; 
- обустройство кривых малого радиуса, участков с неуположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) удерживающим барьерным ограждением, сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки и использование желтой разметки на двух- и трёхполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения; 
- разделение встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе тросовых) и направляющих устройств, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением; 
- отдаление рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населённых пунктов.
Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городской агломерации в нормативное состояние осуществляется с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827).

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

	Наименование федеральных проектов
	«Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Дорожная сеть»
	Срок начала и окончания
	03.12.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Заместитель Председателя Правительства Ярославской области Неженец Виктор Станиславович

	Руководитель регионального проекта
	Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Моисеев Евгений Анатольевич

	Администратор регионального проекта
	Заместитель директора - председатель комитета департамента дорожного хозяйства Ярославской области Замараев Денис Иванович

	Связь с государственными программами Ярославской области
	Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014-2025 годы, утверждена постановлением Правительства области от 28 мая 2014 года № 496-п



[bookmark: _Toc532932669]2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель проекта
	Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года).
Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.
Доведение в городской агломерации Ярославская доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов

	Показатели проекта и их значения по годам


	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017) 
	Период, год

	
	
	
	
	2019 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022
	2023
	2024

	
	Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов, %
	основной
	35,421
	35,98
	37,48
	40,08
	43,45
	46,17
	48,68
	50,06

	
	1Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, по состоянию на 31.12.2017 составляет 2225,755 км

	
	Снижение доли автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом, % 
	основной
	0,3702
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,274

	
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области в два раза по сравнению с 2017 годом, %
	основной
	1003
	95
	90
	85
	80
	70
	60
	50

	
	Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов, %
	основной
	52,004
	56,36
	59,81
	64,92
	69,98
	73,67
	78,64
	85,00

	
	2Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, составляет 23,220 км
3Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области составляет 60 единиц
4Протяженность автомобильных дорог городской агломерации Ярославская, соответствующих нормативным требованиям, составляет 545,592 км

	
	Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
	основной
	0
	0
	10
	20
	40
	53
	66
	80

	
	Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 70% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
	основной
	0
	0
	10
	20
	35
	50
	60
	70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года, % / шт.
	основной
	100 5 /
5
	100 /
5
	120 /
6
	140 /
7
	160 /
8
	180 /
9
	200 /
10
	211 /
11

	
	5 Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения по состоянию на 31.12.2017 составляет 5 единиц

	
	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации
	основной
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом)
	основной
	0
	0
	2
	2
	4
	4
	6
	6

	
	Протяженность дорожной сети городской агломерации Ярославская, км
	дополнительный
	1055,735
	1055,735
	1056,835
	1056,835
	1056,835
	1058,535
	1059,135
	1059,735

	
	Доля протяженности дорожной сети городской агломерации Ярославская, обслуживающей движение в режиме перегрузки, %
	дополнительный
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	1,632

	
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации Ярославская, в % от базового значения 2017 года
	дополнительный
	1003
	95
	90
	85
	80
	70
	60
	50



3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата



	1
	2
	3

	
	Реализация регионального проекта Ярославской области в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:
приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, до 50,06%; 
доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;
сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки на 10%;
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, до 50%;
доведение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 %;
внедрения интеллектуальных транспортных систем, 1 шт.;
размещения автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом), до 6 шт.

	1.
	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) 
	В целях формирования регионального проекта в Ярославской области определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городской агломераций. На основании указанных перечней подготовлены региональные проекты.

	2.
	Формирование региональных проектов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) 
	Региональные проекты, детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ «Росдорнии» и представлены на утверждение в Росавтодор.


	3.
	Заключение с Правительством Ярославской области соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Ярославской областью обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта 
	Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Правительством Ярославской области, участвующей в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта 

	4.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
	Ярославской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор 

	5.
	Ярославской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год 
	Региональные проекты, актуализированные в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор 

	6.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
	Ярославской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор 

	7.
	Ярославской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год 
	Региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор 


	8.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
	Ярославской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор 


	9.
	Ярославской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год 
	Региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор 


	10.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
	Ярославской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор 

	11.
	Ярославской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год 
	Региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор 

	12.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
	Ярославской  областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор 

	13.
	Ярославской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2024 год
	Региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор 

	14.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
	Ярославской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор 

	15.
	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения 

	15.1.
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Ярославской области (накопленным итогом) 
	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения 


	16.
	Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
Приняты необходимые нормативно-правовые акты 

	16.1.
	Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования интеллектуальных транспортных систем
	Подготовлен отчет о внедрении на автомобильных дорогах общего пользования интеллектуальных транспортных систем, ориентированных, в том числе, на обеспечение движения беспилотных транспортных средств 

	17.
	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения 

	17.1.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 120% от базового количества 2017 года
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 

	17.2.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 140% от базового количества 2017 года 
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 

	17.3.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 160% от базового количества 2017 года 
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 


	17.4.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 180% от базового количества 2017 года 

	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 


	17.5.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 200% от базового количества 2017 года 
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 


	17.6.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года 
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения 


	18.
	Достижение целевых показателей и решение иных задач, предусмотренных федеральными проектами «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Приведение доли автомобильных дорог от общей протяженности по состоянию на 31.12.2017 г. в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, путем поведения мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту  для достижения показателей:
- доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию к концу 2024 г. – 50,06 %;
- доля протяжности дорожной сети Ярославской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию к концу 2024 г. – 85 %. 

	19.
	Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Ярославской области
	Проведение согласованных мероприятий по ликвидации дорожно-транспортных происшествий, мест концентрации ДТП. Применение технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства:
- барьерные и удерживающие пешеходные ограничения в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположенных около образовательных и медицинских учреждений, мест массового притяжения граждан;
- устройство наружного освещения в населенных пунктах, в пределах пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;
- обустройство кривых малого радиуса и участков с неуположенными откосами направляющими устройствами, сигнальными столбиками;
- обеспечение круглогодичной дорожной разметки;
- совмещение наземных переходов с искусственными неровностями, устройство регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах;
- дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход», установка информирующих аншлагов

	20.
	Устранение перегрузки дорожной сети Ярославской области преимущественно за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры
	Разработка и реализации программы объединенной дорожной сети Ярославской области, комплексных схем организации дорожного движения, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, привлечения иных видов транспорта для внедрения мультимодальных схем обслуживания, а так же юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, других производственных и торговых организаций

	21.
	Формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной публичной, общественно-ориентировочной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечение безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства Ярославской области как элемента транспортной системы  Российской Федерации 
	Развитие накопленного опыта работы с депутатским корпусом, Общественной палатой Ярославской области, Общественным народным фронтом, проектом «Убитые дороги», СМИ, а так же обеспечение масштабного функционирования Общественного совета при департаменте дорожного хозяйства Ярославской области. Проведение общественных обсуждений с  приглашением горожан при формировании дорожных работ на очередной год и распределении экономии не менее двух раз в год

	22.
	Проработка регионального проекта совместно с ФАУ «РосдорНИИ», определение для применения новых технологий, материалов и технологических решений, определение эффекта от их применения
	Сформированы актуализированные региональные проекты с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения


 


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
<в ред. постановления Правительства области от 13.08.2019 № 587-п>

	Источники финансирования
	Срок реализации
	Всего

	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	



	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Бюджетные источники 
(тыс. руб.)
в том числе:
	3 381 742,936
	3 396 666,889
	4 519 222,223
	3 776 000
	4 130 889
	3 195 555
	22 400 076,048

	- иные межбюджетные трансферты областному бюджету 
	1 954 236,500
	680 000,000
	680 000,000
	680 000
	680 000
	680 000
	5 354 236,500

	- консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
в том числе:
	1 427 506,436
	2 716 666,889
	3 839 222,000
	3 096 000
	3 450 889
	2 515 555
	17 045 839,548

	областной бюджет
	1 054 171,436
	2 330 000,000
	3 477 000,000
	3 096 000
	3 450 889
	2 515 555
	15 923 615,436

	субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области 
	248 000,000
	260 000,000
	238 000,000
	-
	-
	-
	746 000

	местный бюджет (справочно)
	125 335,000
	126 666,889
	124 222,223
	
	
	
	376 224,112

	Средства на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог (улиц), входящих в состав городской агломерации «Ярославская»
	1 827 506,436
	1 396 666,889
	1 419 222,000
	1 276 000
	1 450 889
	1 445 555
	8 487 998

	- федеральный бюджет
	930 000,000
	680 000,000
	680 000,000
	680 000
	680 000
	680 000
	4 080 000

	- консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
в том числе:
	897 506,436
	716 666,889
	739 222,000
	596 000
	770 889
	765 555
	4 407 998

	областной бюджет
	524 171,436
	330 000,000
	377 000,000
	596 000
	770 889
	765 555
	3 292 444

	субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области
	248 000,000
	260 000,000
	238 000,000
	-
	-
	-
	740 000

	местный бюджет (справочно)
	125 335,000
	126 666,889
	124 222,000
	
	
	
	375 554

	Средства на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения
	1 554 236,500
	2 000 000,000
	3 100 000,000
	2 500 000
	2 680 000
	1 750 000
	13 184 236,50

	- федеральный бюджет
	1 024 236,500
	-
	-
	-
	-
	-
	1 024 236,50

	- консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
	530 000,000
	2 000 000,000
	3 100 000,000
	2 500 000
	2 680 000
	1 750 000
	12 160 000

	в том числе областной бюджет
	530 000,000
	2 000 000,000
	3 100 000,000
	2 500 000
	2 680 000
	1 750 000
	12 160 000




5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Моисеев Е.А.
	Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области
	Неженец В.С.
	30

	2.
	Администратор регионального проекта
	Замараев Д.И.
	Заместитель директора - председатель комитета департамента дорожного хозяйства Ярославской области
	Моисеев Е.А.
	70

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1. Разработка и согласование регионального проекта;
2. Организация работы рабочей группы регионального проекта;
3. Мониторинг исполнения поручений, формируемых рабочей группой регионального проекта;
4. Работа в системах СОУ «Эталон», СКДФ и СКП

	3.
	Участник регионального проекта
	Бирюков О.А.
	Директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
	Моисеев Е.А.
	30

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1. Заключение государственных контрактов;
2. Исполнение государственных контрактов;
3. Контроль качества и претензионная работа;
4. Внедрение инноваций;
5. Работа в системе СОУ «Эталон», заполнение объектов контроля, ведение дневников кураторов
6. Участие в деятельности рабочей группы регионального проекта


	4.
	Участник регионального проекта

	Климчук Н.Н.
	Заместитель начальника управления дорожного хозяйства ДГХ мэрии г. Ярославля
	Тальянов С.Ю
	30

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1. Заключение  муниципальных контрактов;
2. Исполнение муниципальных контрактов;
3. Контроль качества и претензионная работа;
4. Внедрение инноваций;
5. Работа в системах СОУ «Эталон», СКДФ, заполнение объектов контроля, ведение дневников кураторов;
6. Участие в деятельности рабочей группы регионального проекта.

	5.
	Участник регионального проекта
	Салихова О.М.
	Заместитель председателя комитета департамента дорожного хозяйства Ярославской области
	Замараев Д.И.
	70

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1. Работа в системах СОУ «Эталон», СКДФ, заполнение объектов контроля;
2. Участие в деятельности рабочей группы регионального проекта;
3. Формирование отчетности;
4. Разработка, поддержание в актуальном состоянии регионального проекта;
5. Организация работы по обеспечению финансирования регионального проекта.

	6.
	Участник регионального проекта
	Климчук Н.Н.
	Заместитель начальника управления дорожного хозяйства ДГХ мэрии г. Ярославля
	Тальянов С.Ю
	50

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1. Работа в системах СОУ «Эталон», СКДФ, заполнение объектов контроля;
2. Участие в деятельности рабочей группы регионального проекта;
3. Формирование отчетности;
4. Разработка, поддержание в актуальном состоянии регионального проекта.

	7.
	Участник регионального проекта
	Никанкина О.Ю.
	Пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области
	Моисеев Е.А.
	70

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1. Подготовка пресс-релизов, работа со СМИ, пресс-службами администраций МР;
2. Взаимодействие с ФГБУ «Информавтодор»;
3. Формирование фотоальбомов дорожных работ, предоставление отчетных материалов по информационному сопровождению проекта;
4. Поддержание в актуальном состоянии интернет-ресурсов Федерального дорожного агентства (Файлообменный ресурс, интерактивная карта проекта);
5. Отслеживание в прессе публикаций по дорожной тематике и подготовка комментариев;
6. Участие в деятельности рабочей группы регионального проекта;










Приложение 1
к паспорту регионального проекта


[bookmark: _Toc532932673]ПЛАН 
мероприятий по реализации регионального проекта

	№
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
	03.12.2019
	14.12.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	сформированы региональные проекты
	ПК

	2.
	Формирование региональных проектов в рамках федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» органами исполнительной власти Ярославской области и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов)
	03.12.2019
	14.12.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	сформированы и представлены в Росавтодор на согласование региональные проекты
	ПС

	3.
	Правительством Ярославской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Правительством Ярославской области обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
	25.12.2019
	01.03.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	Ярославской областью заключено соглашение 
с Росавтодором
	ПС

	4.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2019
	01.12.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области,
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	отчет о выполненных работах
	ПС

	4.1.
	Правительством Ярославской области заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	01.01.2019
	17.03.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области,
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	соглашение с администрациями муниципальных образований, входящих в агломерацию
	РНП

	4.2.
	Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.01.2019
	15.04.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области,
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	РНП

	4.3.
	Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год 
	17.03.2019
	31.05.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области,
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	государственные и муниципальные контракты
	РНП

	4.4.
	Правительством Ярославской области при необходимости осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ярославской области
	01.07.2019
	01.07.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области,
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	актуализированный региональный проект
	РНП

	4.5.
	Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.01.2019
	01.12.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области,
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	акты приемки работ,
отчеты о выполненных работах
	РНП

	4.6.
	Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	01.11.2019
	01.12.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	протоколы общественных обсуждений
	РНП

	4.7.
	В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	-
	14.12.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	ПК

	5.
	Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год
	01.09.2019
	15.12.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	согласованные и утвержденные региональные проекты предоставлены в Росавтодор
	ПС

	5.1.
	Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год
	01.09.2019
	01.12.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	актуализированные региональные проекты
	РНП

	5.2.
	Правительством Ярославской области представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты
	-
	15.12.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	согласованные и утвержденные региональные проекты предоставлены в Росавтодор
	ПК

	6.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2020
	01.12.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	отчет о выполненных работах
	ПС

	6.1.
	Ярославской областью заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	01.02.2020
	17.02.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области,
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	соглашения с администрациями муниципальных образований, входящих в агломерацию
	РНП

	6.2.
	Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год 
	17.02.2020
	01.04.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области,
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	государственные и муниципальные контракты
	РНП

	6.3.
	Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.01.2020
	15.04.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области,
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	РНП

	6.4.
	Правительством Ярославской области при необходимости осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ярославской области
	31.05.2020
	01.07.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области,
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	актуализированный региональный проект
	РНП

	6.5.
	Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.01.2020
	01.12.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области,
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	акты приемки работ
отчеты о выполненных работах
	РНП

	6.6.
	Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов
	-
	01.12.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	протоколы общественных обсуждений
	ПК

	6.7.
	В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов
	-
	14.12.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов
	ПК

	7.
	Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год
	01.09.2020
	15.12.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	согласованные и утвержденные региональные проекты
	ПС

	7.1.
	Региональные проекты актуализированы, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год
	01.09.2020
	01.12.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	согласованные и утвержденные региональные проекты
	РНП

	7.2.
	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты
	-
	15.12.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	согласованные и утвержденные региональные проекты предоставлены в Росавтодор
	ПК

	8.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	01.01.2020
	01.12.2021
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	отчет о выполненных работах
	ПС

	8.1.
	Ярославской областью заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	01.02.2021
	17.02.2021
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области,
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	соглашения с администрациями муниципальных образований, входящих в агломерацию
	РНП

	8.2.
	Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год 
	01.04.2021
	01.04.2021
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области,
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	государственные и муниципальные контракты
	РНП

	8.3.
	Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	01.01.2021
	15.04.2021
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области,
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	РНП

	8.4.
	Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.01.2021
	01.12.2021
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области,
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	акты приемки работ,
отчеты о выполненных работах
	РНП

	8.5.
	Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов
	-
	01.12.2021
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	протоколы общественных обсуждений
	РНП

	8.6.
	В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов
	-
	14.12.2021
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов
	РНП

	План мероприятий на 2022 – 2024 годы (указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации)

	9.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2022 году
	01.01.2022
	01.12.2022
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	отчет о выполненных работах
	ПС

	10.
	Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год
	01.09.2022
	15.12.2022
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	согласованные и утвержденные региональные проекты
	ПС

	11.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2023 году
	01.01.2023
	01.12.2023
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	отчет о выполненных работах
	ПС

	12.
	Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год
	01.09.2022
	15.12.2023
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	согласованные и утвержденные региональные проекты
	ПС

	13.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий  в 2024 году
	01.01.2023
	01.12.2024
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	отчет о выполненных работах
	ПС

	14.
	Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения

	14.1.
	Размещение 2 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	01.01.2019
	31.12.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 
	ПС

	14.2.
	Размещение 4 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	01.01.2021
	31.12.2021
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 
	ПС

	14.3.
	Размещение 6 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
	01.01.2023
	31.12.2023
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 
	ПС

	15.
	Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	15.1.
	Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования Ярославской области в 2024 году 1 интеллектуальной транспортной системы (в соответствии с утвержденным перечнем, предусматривающим 27 участков автомобильных дорог, накопленным итогом)
	-
	31.12.2024
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	подготовлен отчет о внедрении на автомобильных дорогах общего пользования интеллектуальных транспортных систем, ориентированных в том числе на обеспечение движения беспилотных транспортных средств
	ПС

	16.
	Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

	16.1.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 120% от базового количества 2017 года 
	01.01.2019
	31.01.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	ПС

	16.2.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 140% от базового количества 2017 года 
	01.01.2020
	31.01.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	ПС

	16.3.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 160% от базового количества 2017 года 
	01.01.2021
	31.01.2021
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	ПС

	16.4.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 180% от базового количества 2017 года 
	01.01.2022
	31.01.2022
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	ПС

	16.5.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 200% от базового количества 2017 года 
	01.01.2023
	31.01.2023
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	ПС

	16.6.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года 
	01.01.2024
	31.01.2024
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	ПС

	16.7


	Проработка регионального проекта совместно с ФАУ «РосдорНИИ», определение для применения новых технологий, материалов и технологических решений, определение эффекта от их применения
	01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
	01.02.2019
10.12.2020
10.12.2021
10.12.2022
10.12.2023

	ФАУ «РосдорНИИ», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	актуализированы региональные проекты с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
	ПС
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2. Методика расчета показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, %
Доля протяженности дорожной сети Ярославской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, в их общей протяженности, %

	
	Дтэс=Птэс*100/Поб
Дтэс – доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (Ярославской агломерации), соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности
Птэс – протяженность автомобильных дорог, соответствующих транспортно-эксплуатационному состоянию
Поб – общая протяженность автомобильных дорог или УДС, утвержденная региональным проектным офисом
	2017
	таблица 5, 6, отчеты
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области;
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	вторичный
	2019 – 2024
	

	2.
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области, %
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской агломерации, %

	
	МКД=Кт*100/Кб
МКД – снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
Кт – количество мест концентрации ДТП в отчетном году
Кб – количество мест концентрации ДТП в базовом году (2017 г.)
	2017
	таблица 4, отчет
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области;
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	вторичный
	2019 – 2024
	

	3.
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения

	
	Днт=Кнт*100/Коб
Днт – доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
Кнт – количество контрактов на новое строительство, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
Коб – общее количество на новое строительство в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
	2017
	отчет
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области;
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	вторичный
	2019 – 2024
	

	4.
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла

	
	Дкжц=Ккжц*100/Коб
Дкжц – доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла
Ккжц – количество контрактов, основанных на принципах жизненного цикла, на объектах нового строительства
Коб – общее количество контрактов на объектах нового строительства
	2017
	отчет
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области;
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	вторичный
	2019 – 2024
	

	5.
	Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом

	
	Дпер=Ппер*100/Поб
Дпер – снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом
Ппер – протяженность автомобильных дорог и УДС, на которых наблюдается перегрузка, в км
Поб – общая протяженность автомобильных дорог и УДС
	2017
	отчет
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области;
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	вторичный
	2019 – 2024
	

	6.
	Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

	
	Оф=Кн+Кб
Оф – общее количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или муниципального, местного значения 
Кн – количество установленных камер в отчетном году
Кб – количество камер, установленных в базовом году
	2017
	отчет
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области;
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	первичный
	2019 – 2024
	

	7.
	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, шт.

	
	Оф=Кн+Кб
Оф – общее количество автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения
Кн – количество установленных пунктов в отчетном году
Кб – количество пунктов, установленных в базовом году
	2017
	отчет
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области;
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	вторичный
	2019 – 2024
	

	8.
	Протяженность дорожной сети Ярославской городской агломерации 

	
	Пдс=Пу+Пад
Пдс – протяженность дорожной сети Ярославской городской агломерации, км
Пу – протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав агломераций
Пад – протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в составе агломераций
	2017
	отчет
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области;
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	первичный
	2019 – 2024
	

	9.
	Доля протяженности дорожной сети Ярославской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, %

	
	Дпер=Ппер*100/Поб
Дпер – доля протяженности дорожной сети Ярославской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки
Ппер – протяженность автомобильных дорог и УДС, на которых наблюдается перегрузка, в км
Поб – общая протяженность автомобильных дорог и УДС
	2017
	отчет
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области;
администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию
	первичный
	2019 – 2024
	



Приложение 3
к паспорту регионального проекта


КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 
регионального проекта

	№
п/п
	Наименование задачи (результата)
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Соисполнители



	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт регионального проекта; определены участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городской агломерации (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети); 
сформированы программы осуществления дорожной деятельности (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 – 2024 годов)
	14.12.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области

	органы местного самоуправления

	2. 
	В Федеральное дорожное агентство представлена отчетная информация о выполнении мероприятий по разработке (актуализации) документов транспортного планирования 
	25.12.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	3. 
	Правительством Ярославской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении областному бюджету из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта
	01.03.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	

	4. 
	Ярославской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	17.03.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	5. 
	Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	15.04.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	УГИБДД МВД России по Ярославской области

	6. 
	Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год
	31.05.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	7. 
	Правительством Ярославской области при необходимости осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ярославской области
	01.07.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	8. 
	Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.12.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	9. 
	Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.), результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	01.12.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	10. 
	В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов
	14.12.2019
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	11. 
	Ярославской областью заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	17.02.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	12. 
	Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год 
	01.04.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	13. 
	Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	15.04.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	территориальное подразделение ГИБДД

	14. 
	Правительством Ярославской области при необходимости осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ярославской области
	01.07.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	15. 
	Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.12.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	16. 
	Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов
	01.12.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	17. 
	В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов
	14.12.2020
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	18. 
	Ярославской областью заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	17.02.2021
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	19. 
	Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год 
	01.04.2021
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	20. 
	Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	15.04.2021
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	территориальное подразделение ГИБДД

	21. 
	Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.12.2021
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	22. 
	Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов
	01.12.2021
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	23. 
	В Федеральное дорожное агентство представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов
	14.12.2021
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	Контрольные точки на 2022 – 2024 годы (указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации)

	24. 
	Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.12.2022
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	25. 
	Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.12.2023
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления

	26. 
	Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	01.12.2024
	департамент дорожного хозяйства Ярославской области
	органы местного самоуправления



Приложение 4
к паспорту
регионального проекта


ХАРАКТЕРИСТИКА 
сети автомобильных дорог

Автомобильные дороги агломерации представляют собой развитую дорожную сеть общей протяженностью 1055 км. Основные транспортные артерии агломерации – федеральные автомобильные дороги М8 «Холмогоры» и «Подъезд к г. Кострома» общей протяженностью 84,59 км. Так как федеральная трасса М-8 «Холмогоры» имеет разрыв по границам города Ярославля, весь транзитный поток из Москвы в Архангельск следует по региональным автодорогам: обход города Ярославля с мостом через реку Волгу «Юбилейный» и Юго-Западной окружной города Ярославля. Всего в состав агломерации входит 357 км региональных автодорог, это автодороги основных логистических направлений, маршрутная сеть регулярных пассажирских перевозок трудовых ресурсов на предприятия города Ярославля, детей к общеобразовательным организациям, туристическая маршрутная сеть, подъезды к территориям опережающего развития. Также в её состав входит 577 км местных дорог города Ярославля и 36 км дорог Тутаевского и Ярославского муниципальных районов. В составе УДС города Ярославля и поселений входят магистральные улицы общегородского значения, магистральные улицы районного значения, улицы и дороги местного значения в жилой застройке. 
Территория агломерации характеризуется расчлененностью, естественными и искусственными преградами рек Волги, Которосли и другими более мелкими водотоками, а также многочисленными железнодорожными магистралями и подъездными путями. Пересечение транспортными потоками данных преград осуществляется по 54 искусственным сооружениям (мостам, путепроводам, пешеходным переходам в 2 уровнях, гидротехническим сооружениям).
Состояние сети автомобильных дорог общего пользования оказывает непосредственное влияние на показатели социально-экономического состояния территории. Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных и мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с высокими потребительскими свойствами.
Существующая же сеть дорог агломерации была создана в 70-х – 90‑х годах прошлого столетия, и её несущая способность уже не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие дорог интенсивно разрушается, а долговечность искусственных сооружений сокращается.
Основные сведения, характеризующие состояние магистральных дорог и улиц агломерации, представлены в таблице 2 и в таблице 6 к региональному проекту.
Транспортно-эксплуатационное состояние федеральных автодорог удовлетворительное, полностью соответствует нормативным требованиям.

Приложение 5
к паспорту 
регионального проекта


[bookmark: _Toc532932679]АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
по общесистемным мероприятиям

Общесистемные мероприятия направлены на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также на внедрение системы возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, а также обустройства автомобильных дорог техническими средствами административного принуждения к соблюдению правил дорожного движения. Основной причиной расширения применения автоматических комплексов являются показатели, подтверждающие высокую эффективность использования данных средств: в 2017 году в России 71,3% административных постановлений за нарушения ПДД были выписаны именно на основе автоматической фиксации.
Программой комплексного развития объединенной дорожной сети Ярославской области, а также входящей в ее состав Ярославской  агломерации на 2019 – 2024 годы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрена установка 140 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и 6  автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств. 
Исполнителем мероприятий проекта на территории Ярославской области является государственное казенное учреждение Ярославской области «Ярославская дорожная служба», подведомственное департаменту дорожного хозяйства Ярославской области.
На данный момент в России нет единых стандартов для дорожных комплексов фото- и видеофиксации. На дорогах Ярославской области имеются комплексы с радиолокационным определением скорости, лазерным определением скорости, а также комплексы, определяющие скорость по видеоизображению, которое поступает с камер комплекса: АПК «Автоураган»-ВС, АПК «Арена», АПК «Скат», АПК «Птолемей», АПК «Паркон», АПК «КРИС П» М. 
По состоянию на 31.12.2017 на территории области функционируют 66 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, из них 5 комплексов стационарных.  Указанные средства автоматической фиксации нарушений ПДД обеспечивают не более 30% потребности региона. По состоянию на 01 ноября 2018 года в бюджет области поступило доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения в сумме 403 млн. рублей. На территории области на дорогах регионального и федерального значения в настоящее время полностью отсутствуют автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств. В рамках регионального проекта на дорогах регионального значения планируется до 2024 года установка 6 автоматических пунктов. На дорогах федерального значения пункты весогабаритного контроля не устраиваются и исключены из состава проектной документации при реализации объектов строительства, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Холмогоры", в соответствии с директивой Федерального дорожного агентства (Росавтодор) за № 01-28/48022 от 11.12.2019. 
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[bookmark: _Toc532932680]АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
о наличии документов транспортного планирования

Для достижения обозначенных региональной программой целей, в пределах «агломерации», в рамках региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации Ярославская», в рамках приоритетного проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и Комплексная схема организации дорожного движения городской агломерации «Ярославская».
В рамках данной работы разработан оптимизированный набор технических и организационных мероприятий долгосрочной перспективы по развитию системы транспорта территории сети дорог, расположенных в границах Ярославской городской агломерации, находящихся в государственной и муниципальной собственности, соответствующего изменению спроса на качество, объем и характер распределения транспортных перемещений пассажиров и грузов, ожидаемого на расчетный срок, установлен оптимальный перечень показателей для определения качества организации дорожного движения для различных элементов дорог, определен перечень исходных данных для формирования транспортной модели, сформулированы рекомендации по выбору программного обеспечения, определены этапы создания базовой модели и процедуры ее проверки и калибровки, рекомендовано при решении задач моделирования дорожного движения использовать системное моделирование, реализуемое путем полной функциональной интеграции макро-, мезо- и микроуровней. Разработаны предложения на проведение транспортного моделирования и проект плана мероприятий внедрения методических рекомендаций.
Были определены основные транспортные коридоры и их дублеры. Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры определены направления развития транспортной системы Ярославской агломерации, разработаны мероприятия по развитию, реконструкции и ремонту улично-дорожной сети, по повышению безопасности дорожного и пешеходного движения.
Предложенные мероприятия направлены в первую очередь на достижение целевых показателей, обозначенных в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Для оценки эффективности мероприятий, предложенных в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения на территории Ярославской агломерации и нацеленных на обеспечение перспективной пропускной способности до 2032 года, была разработана мультимодальная транспортная модель. В рамках выполненной работы были разработаны Комплексные схемы организации дорожного движения Ярославской агломерации, Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2019 – 2021 годы и на расчётный период. В рамках данных схем УДС сеть фактически полностью приведена в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, решена проблема, связанная с напряженностью движения.
В целях внедрения мультимодальных схем транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, рассматриваются возможности вовлечения инфраструктур железнодорожного транспорта для обеспечения транспортных связей как внутри города Ярославля, так и по агломерации в целом.
В рамках разработки КСОДД предусмотрено, что реализация озвученных принципов требует, в частности, разработки комплекса мероприятий по организации дорожного движения и управлению транспортными потоками. 
В краткосрочный период необходимо предусмотреть следующие первоочередные мероприятия:
· организация выделенных полос для движения общественного транспорта;
· организация координированного светофорного управления для обеспечения непрерывного движения по магистралям опорной сети;
· совершенствование режимов светофорного регулирования на перекрестках вне магистральной сети с выделением приоритета для общественного транспорта;
· изменение схем организации движения на объектах УДС с учетом наличия выделенных полос общественного транспорта;
· создание элементов ИТС в виде интерактивных систем информирования, интерактивных систем маршрутного ориентирования;
· разработка и внедрение программ организации парковочного пространства;
· реализация адресной программы локальных мероприятий по организации дорожного движения.
В список локальных мероприятий включены ремонт и реконструкция транспортных развязок, а также новое строительство транспортных развязок, предусмотренных градостроительными документами.
На среднесрочный период необходимо планировать:
- развитие и реконструкцию участков УДС в соответствии с разработанной функциональной классификацией и приведение ее соответственно спросу, с учетом возможности приоритетного пропуска общественного транспорта в центральной части города;
- разработку концепции и проекта по вводу в эксплуатацию перехватывающих парковок для временного хранения транспорта вблизи вылетных магистралей и в зоне тяготения крупных транспортных узлов. Разработка и применение гибкой системы тарификации по схеме «парковка – общественный транспорт»;
- устройство зон комфортного движения общественного транспорта и пешеходов в центральной части города;
- устройство обособленных полос для движения общественного транспорта и развитие скоростных видов общественного транспорта;
- создание элементов ИТС для комплексного информирования всех участников движения, в том числе разработка систем маршрутного ориентирования, использующих данные о величинах транспортных потоков;
- создание систем автоматического мониторинга ДТП и оперативного реагирования для маршрутного ориентирования.
На долгосрочный период – развитие УДС в соответствии с градостроительными планами, развитие электрического рельсового транспорта.
Перечень объектов строительства и реконструкции по этому варианту в основном будет сформирован:
- из наиболее востребованной по результатам моделирования части нереализованных к настоящему времени объектов строительства и реконструкции, которые рекомендовались на расчетный срок Генеральным планом города (2035 г.), за исключением отдельных дорогостоящих объектов;
- из объектов, обеспечивающих связи территорий новой застройки с магистральной сетью в соответствии с анализом градостроительной документации;
- из прочих объектов, необходимых  по результатам моделирования для обеспечения на перспективу удовлетворительного уровня загрузки улично-дорожной сети движением (не выше 0,8 от пропускной способности);
- из объектов, обеспечивающих завершенность существующей улично-дорожной сети и повышающих связность отдельных частей территории города. 
В среднесрочной перспективе мероприятиями по развитию велосипедной инфраструктуры предусмотрено развитие сети велосипедных дорожек в центральной части города и организация велосипедной дорожки, соединяющей центральную часть Ярославля с железнодорожным вокзалом, а также новые микрорайоны города с центром и вокзалом. КСОДД рекомендовано устройство велодорожек на следующих участках УДС агломерации: улица Гагарина, проспект Фрунзе, Московский проспект, улица Первомайская, улица Советская, улица Республиканская, Республиканский проезд, улица Добрынина, улица Угличская, улица Городской Вал, Мышкинский проезд, улица Магистральная, проспект Толбухина, улица Большая Федоровская, улица Наумова, проспект Октября, улица Свободы, проспект Ленина, проспект Авиаторов, улица Полушкина Роща, Тутаевское шоссе, улица Большая Норская.
Дополнительно необходимо предусмотреть строительство объектов  УДС агломерации: новая улица от улицы Пирогова до Костромского шоссе, продление улицы Суздальской до Костромского шоссе, новая улица от улицы Светлая через дублер проспекта Фрунзе до улицы Суздальской, путепроводы через ж/д от улицы 1-я Вокзальная до улицы Большие Полянки. Также рекомендовано строительство следующих объектов: мост через реку Волгу от проспекта Фрунзе до улицы Старицкая, мост через реку Волгу от улицы Республиканская до улицы Урочская, Карабулинская развязка от проспекта Толбухина до Тормозного шоссе, Карабулинская развязка от улицы Расковой к мосту на проспекте Фрунзе, дублер проспекта Фрунзе до улицы Попова. 
Указанные мероприятия, а также ряд капитальных мероприятий на основных магистралях города нацелены на предотвращение заторовых ситуаций и позволят улучшить пешеходную и транспортную связность территорий.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и Комплексная схема организации дорожного движения городской агломерации «Ярославская» разработаны в 2019 году.


Приложение 7
к паспорту 
регионального проекта


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
о планируемых мероприятиях, направленных на расширение 
использования новых технологий и материалов
	
При разработке регионального проекта, в мероприятиях по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог предусмотрено использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технических решений повторного применения.
В настоящее время потребность в инновационном развитии дорожного хозяйства определяется влиянием следующих фундаментальных факторов:
- продолжающимся бурным ростом численности парка транспортных средств;
- увеличением доли легковых автомобилей с высокими динамическими характеристиками, грузовых автомобилей с повышенными осевыми нагрузками, что обуславливает повышение требований по основным показателям потребительских свойств автомобильных дорог;
- высокой автомобилизацией и подвижностью населения, интенсивностью движения транспортных потоков, способствующих существенному увеличению уровня загрузки дорог и появлению транспортных заторов (особенно в зонах  влияния крупных городов и мегаполисов), что требует ускоренного развития автомагистралей и скоростных дорог, отвечающих международным стандартам развития и строительства, применения усовершенствованных систем организации дорожного движения;
- значительной стоимостью основных дорожно-строительных материалов, современной высокопроизводительной техники при одновременном увеличении межремонтных сроков, что требует совершенствования механизмов ценообразования в дорожном хозяйстве и расширения применения новых технологий, конструкций и материалов;
- ожидаемым распространением новых (в том числе зарубежных) технологий при строительстве и эксплуатации дорог, что влечет за собой рост требований к качеству производства дорожных работ с учетом региональных особенностей Российской Федерации;
- приоритетным учетом требований обеспечения безопасности дорожного движения и экологических норм в дорожном строительстве.
Влияние указанных факторов требует от дорожного хозяйства существенной перестройки на принципах инновационного развития.
С учетом вышеперечисленных факторов в программе запланировано применение следующих технологий.

Метод холодного ресайклинга

Преимущества:
- экономия материалов за счет использования асфальтобетона;
- структурная целостность дорожной одежды;
- уменьшение продолжительности выполнения работ;
- ликвидация старой существующей дорожной одежды;
- увеличение срока службы дорожных одежд, оснований;
- сокращение времени ремонта дорог;
- сокращение затрат на проведение работ до 25%, минимальные сроки ремонта;
- снижение аварийности, повышение пропускной способности автомобильных дорог;
- уменьшение вредных выбросов от снижения количества работающей техники в связи с возможным выбором оптимальной скорости движения транспорта;
- холодный ресайклинг позволяет получать связанные слои большой толщины, которые отличаются гомогенностью материала.
Основание для применения:
Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации.
ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд (взамен ВСН 46-83)».

Устройство светодиодных светильников

Преимущества:
- увеличение срока использования;
- зрительное ориентирование участков дорожного движения;
- повышение безопасности дорожного движения.
Основание для применения:
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические условия»;
ГОСТ Р 54350-2011 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний».

Устройство основания из асфальтогранулобетонной смеси (АГБС) 
типа М ресайклером, толщиной 0,20 м

Преимущества:
- позволяет получить дорожную одежду со сроком службы, аналогичным достигаемому при новом строительстве;
- эффективное использование материалов старой дорожной одежды.
Основание для применения:
Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации.

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона (ЩМА-20) на ПБВ 90

Преимущества:
- продлевает срок службы покрытия;
- обладает повышенной сдвигоустойчивостью, трещиностойкостью, износоустойчивостью, высокой шероховатостью против образования колеи.
ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетонно-щебеночно-мастичный»;
ГОСТ Р 52056-2003 «Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основании блоксополимеров типа стирил-бутадиен-стирол».

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона (ЩМА)

Преимущества:
- повышение безопасности и комфорта проезда участников дорожного движения;
- увеличение службы покрытия;
- уменьшение затрат на содержание и ремонт дорожного покрытия;
- снижение уровня шума от движения транспорта.
Основание для применения:
ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетонно-щебеночно-мастичный. Технические условия»;
Методические рекомендации по устройству верхних слоев дорожных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).

Гидроизоляция «Мостопласт»

Преимущества:
- высокая прочность и износоустойчивость;
- стойкость к статическому продавливанию.

Ремонт бетонных поверхностей эмалью ЭМАКО

Преимущества:
- увеличение межремонтных  сроков искусственных сооружений.

Разметка дороги термопластичными материалами

Преимущества:
- обладает уникальными износостойкими свойствами, полностью адаптированный к частым изменениям температуры, химическим и метеорологическим воздействиям;
- данный способ применяется в местах с повышенным требованием к износостойкости и сроку службы разметки, в частности на федеральных трассах. 
Основание для применения:
ГОСТ З 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;
ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».
В региональном проекте к 2024 году планируется обеспечить долю контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках регионального проекта, предусматривающих использование технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технических решений повторного применения, до 80 % от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. В проектах по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог на последующие годы реализации регионального проекта предусмотрено использование новых технологий и материалов в динамике, обеспечивающей достижение целевого показателя.
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Протяженность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ярославской области на 01.01.2019 составила 7211,6 км, в том числе с твердым покрытием – 6283,9 км. Соответствуют нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию 2225,75 км, что составляет 35,42 % от общей протяженности.
Большая часть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения построена в 70-х – 80-х годах прошлого столетия. Дорожная одежда при строительстве была рассчитана под нагрузку на ось автомобильного транспорта не более 6 тонн. 
Современные транспортные средства имеют нагрузки на ось 11,5 – 14 тонн, интенсивность движения увеличилась в десятки раз.
Финансирование дорожной отрасли осуществлялось в объеме средств, составляющем не более 25% на содержание дорог и около 4 – 5% на ремонт дорог от утвержденной нормативной потребности. При этом ежегодно возрастало количество большегрузного, тяжеловесного транспорта со сверхнормативными нагрузками на ось, дорожная сеть интенсивно разрушалась. Так как дальнейший экономический рост региона невозможен без приведения автомобильных дорог в нормативное состояние, с 2017 года этой проблеме стало уделяться особое внимание, в большей части этого удалось достигнуть за счет привлечения в область федеральных средств на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а также на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции сельских дорог в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий».
Дальнейшее участие области в федеральных проектах, в том числе в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», позволит в течение ближайших 6 лет привести сеть региональных и межмуниципальных дорог в нормативное состояние не менее 50% от их протяженности.
В соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональных проектов в целях реализации федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» одним из основных показателей регионального проекта является увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем 50 % (3142 км). Для достижения данного показателя в 2024 году в соответствии с динамикой, предусмотренной региональным проектом, планируется отремонтировать 1200 км дорог, в том числе 300 км – в границах агломерации Ярославская.
Ярославская область характеризуется высокой концентрацией городского населения (600 тыс. человек) в областном центре городе Ярославле, где проживает 50% всего населения области, сконцентрировано промышленное производство и трудовые ресурсы, пересекаются крупнейшие транспортные артерии. Граничащие с городом Ярославлем поселения в составе Ярославского муниципального района (Кузнечихинское, Заволжское, Карабихское, Туношенское, Ивняковское, Некрасовское, городское поселение Лесная Поляна) являются зоной наиболее активных процессов взаимодействия городских и пригородных территорий, трудовых, культурно-бытовых, маятниковых миграций населения, зоной активной урбанизации, инвестиционных проектов, пригородного жилищного строительства, взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, туристско-рекреационной деятельности, экологических проектов и отличаются высокой плотностью дорожной сети. Территория областного центра – городского округа г. Ярославль вместе с перспективной зоной урбанизации рассматривается в качестве ядра агломерации, выполняющего функции административного, научно-производственного, туристско-рекреационного, образовательного, культурного, транспортно-логистического центра. Ярославская агломерация находится на пересечении направлений ключевых транспортных артерий: водных путей по р. Волге, железнодорожных и автомобильных направлений на города Архангельск, Кострому, Москву и Санкт-Петербург, в том числе автомагистрали федерального значения М-8 «Холмогоры», соединяющей регион с городами Москвой,  Вологдой и  Архангельском. На территории агломерации расположен международный аэропорт Туношна. Через аэропорт идет грузовой трафик, существует потенциал его значительного увеличения в случае проведения комплекса мероприятий по формированию Ярославского транспортного хаба и логистического узла в рамках инвестиционного проекта «Туношна». Планируются к реализации инвестиционные проекты по строительству мостового перехода «Южный» через р. Волга в городе Ярославле и Ярославском муниципальном районе и Карабулинской развязки в городе Ярославле.
Территория Ярославской агломерации захватывает город Тутаев, расположенный в 40 км к северо-западу от города Ярославля, и сельское поселение Константиновское, расположенное между городом Тутаевом и Некрасовским сельским поселением Ярославского муниципального района. Значительная часть трудоспособного населения города-спутника Тутаева, населенных пунктов на территории сельских поселений между городом Тутаевом и городом Ярославлем трудоустроена в городе Ярославле и подвержена ежедневной маятниковой миграции. Это территории градостроительной активности, перспективного жилищного строительства. В городе Тутаеве расположен индустриальный технопарк «Мастер» – инвестиционный проект Ярославской области.
В том же направлении на северо-запад реализуются крупные проекты жилищного строительства:
- малоэтажный жилой комплекс «Норские резиденции», Дзержинский район г. Ярославля, по ул. Большой Норской, в районе пересечения с Красноперевальским переулком;
- жилой комплекс «Новый Ярославль», дер. Губцево Ивняковского СП Ярославского МР. 
Интенсивное жилищное строительство на северо-западных территориях агломерации увеличит нагрузку на транспортную сеть, что потребует оптимизации транспортных потоков.
В границах Ярославской агломерации на территориях Ивняковского и Некрасовского поселений запланировано размещение Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в целях сокращения энергодефицита Ярославской области, повышения надежности энергоснабжения потребителей г. Ярославля.
В силу своей промышленной специализации, высокого уровня урбанизации и высокой плотности населения, выгодного транспортно-географического положения Ярославская агломерация имеет хорошие предпосылки для развития инновационного сектора экономики. На территории агломерации планируются к реализации и реализуются инвестиционные проекты по организации производства препаратов в шприцах и организации производства терапевтических белков в городе Ярославле АО «Р-Фарм», городе Москва (филиал АО «Р-Фарм» «Ярославский завод готовых лекарственных форм», г. Ярославль).
Агломерация находится на пересечении транспортных коридоров Север – Юг – Восток – Запад. Через агломерацию проходит железнодорожная магистраль, соединяющая центр страны с регионами севера. Основная часть внешних грузовых и пассажирских перевозок осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.
Пригородным и междугородным автобусным сообщением агломерация связана с городами Центрального федерального округа Российской Федерации, городами Москвой, Санкт-Петербургом, а также с населенными пунктами Ярославской области. 
Вблизи города расположен развивающийся международный аэропорт, обеспечивающий авиационное сообщение жителей агломерации с городами Санкт-Петербургом, Сочи, Симферополем. Необходимо отметить удобное расположение аэропорта относительно городской застройки (зоны подлета и шумового влияния не затрагивают территорию города).
В городе Ярославле расположен речной вокзал, принимающий туристические и пассажирские суда. В городском поселении Тутаев работает паромная переправа. 
Для обслуживания пассажиров пригородных и междугородних автобусов на территории городской агломерации «Ярославская» расположены объекты транспортной инфраструктуры 1 – 3 категории: Ярославский автовокзал, автостанция Ярославль-Главный, Ярославль-Московский, КДП «Космос», остановочный комплекс «Центральный» в городе Тутаев, автостанция левобережная города Тутаев.  
Уровень обслуживания населения общественным городским транспортом достаточно высокий. Менее благополучным с точки зрения транспортного обслуживания является Заволжский район города Ярославля, а также Ярославский район. Удаленность от центральной части города, преимущественно жилая застройка, отсутствие на его территории крупных промышленных зон предопределяют значительные корреспонденции населения в другие районы города, при этом обслуживание населения осуществляется только автобусным транспортом. Рассматривается возможность развития на территории района иных общественных видов транспорта.
Основной объем пассажироперевозок по городу приходится на автобусный транспорт, в подвижном составе которого значительную долю имеют маршрутные такси. Это значительно увеличивает нагрузку на улично-дорожную сеть города. Износ подвижного состава высок – более 72%. Также высокий износ подвижного состава имеет место и в троллейбусном (более 84%) и трамвайном (более 38%) парках.
В Ярославской области сформирована достаточная сеть маршрутов общественного транспорта, обеспечивающая потребности населения в перевозках.  
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений транспортной политики является сохранение существующего объема перевозок.
Автомобильный транспорт.
Ярославль является одним из крупнейших центров промышленности. Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года предусмотрены мероприятия, направленные на дальнейшее развитие агломерации.
На территории агломерации сформированы инвестиционные площадки, развиваются индустриальные (промышленные) парки: Тутаевский промышленный парк «Мастер» (Тутаевский район), инновационный парк «Синергия» (г. Ярославль),  индустриальный парк «Новоселки» (Ярославский район), площадка «Ярославская юго-западная» (Ярославский район), площадка «Карабихская» (Ярославский район), а также ведется строительство крупных жилых комплексов, таких как «Зеленый Бор», «Норские резиденции» и другие. Такое интенсивное развитие приведет к изменению существующих маршрутных схем и увеличению пассажиропотока. До 2025 года ожидается увеличение пассажиропотока около 18 % к сложившемуся на сегодняшний день. В связи с этим маршрутные схемы будут корректироваться в соответствии с потребностями населения и развитием территорий.
Железнодорожный транспорт.
Ежедневно через город Ярославль курсирует около 40 пригородных поездов, и в них скрывается резерв для развития внутригородских перевозок.
Учитывая это, на территории агломерации реализуется концепция внутригородских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, а именно проект «Городская электричка». Проект «Городская электричка» направлен на улучшение транспортной ситуации в Ярославле. С 24 мая 2016 года пять из шести районов города связаны между собой маршрутами пригородных поездов.
Продление маршрута пригородного поезда Данилов – Ярославль-Гл. до станции Телищево позволяет охватить большую часть города. Связанными между собой стали районы: Заволжский (станция Филино), Ленинский (станция Приволжье, пл. Депо), Кировский (станция Ярославль-Главный), Красноперекопский (обп. Которосль, станция Ярославль) и Фрунзенский (станция Ярославль, Дунайка, пл. Липовая Гора).
Продление маршрута одной пары поездов – это пилотный проект.
В декабре планируется продлить маршруты ещё 8 пригородных поездов: 5 поездов сообщением Данилов – Ярославль-Гл до ст. Ярославль, а также пригородных поездов № 6002 Рязанцево – Депо, № 6413/6414 Депо – Кострома-Новая и №6006 Александров-1 – Ярославль-Гл. до ст. Филино.  
Автомобильный грузовой транспорт.
В пределах агломерации осуществляется интенсивное движение грузового транспорта, что обусловлено наличием большого числа грузообразующих и грузопоглощающих предприятий, сосредоточенных преимущественно на территориях крупнейших промышленных площадок агломерации.
В границах города Ярославля основные пути пропуска грузового автотранспорта представлены следующими улицами и дорогами: Московский пр-т, Суздальское шоссе, пр-т Фрунзе, Костромское шоссе, Ленинградский проспект, Тутаевское шоссе, улица Большая Норская, улица Магистральная, улица Угличская, улица Промышленная, улица Полушкина Роща, проспект Авиаторов, улица Спартаковская, в границах города Тутаев – проспект 50-летия Победы и улица Толбухина, в границах агломерации – дороги Ярославль – Рыбинск, Ярославль – Тутаев (левый берег), Юго-западная окружная дорога.
Состояние аварийности на автомобильных дорогах Ярославской области.
Ежегодно на автомобильных дорогах Ярославской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибают или получают ранения сотни человек.
За последние 3 года (2015 – 2017 гг.) произошло 5667 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 632 и получили ранения 7133 человека. За указанный период погибли 27 детей в возрасте до 16 лет, ранены 737 несовершеннолетних.
Из анализа 3 лет дорожно-транспортные происшествия по видам распределяются следующим образом:  столкновение – 42,1%, наезд на пешехода – 24,9%, иное – 6,9%, опрокидывание – 6,8%, падение пассажира – 5,9%, наезд на препятствие – 5,4%, наезд на велосипедиста – 3,5%, наезд на транспортное средство – 3,3%, наезд на животное – 1,1%, наезд на гужевой транспорт – 0,1%.
За 12 месяцев 2017 года на территории города Ярославля зарегистрировано 848 дорожно-транспортных происшествий (+13,7% к аналогичному периоду 2016 года), в которых погибли 32 человека (-21,9% к 2016 году) и 1030 получили ранения (+9,8% к 2014 году). Показатель тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях составил 3,1 погибших на 100 пострадавших (в 2016 году – 4,4). С участием детей зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия (+40,9% к 2016 году), в которых 0 погибли  (-100% к 2016 году) и 101 получили ранения (+44,3% к 2016 году). Неудовлетворительные дорожные условия сопутствовали совершению 366 дорожно-транспортных происшествий (+45,8% к 2016 году), в которых 16 человек погибли (-23,8% к 2016 году) и 458 получили ранения (+39,2% к 2016 году). Количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей возросло на 5,7%, в том числе по вине водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, на 35,6%. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей увеличилось на 40,9%, по вине детей – на 21,4%. 135 дорожно-транспортных происшествий совершены на пешеходных переходах, в том числе по причине нарушения Правил дорожного движения водителями – 114 дорожно-транспортных происшествий.
При анализе состояния аварийности на территории города Ярославля, проведенном по итогам 2017 года, определены 43 аварийно-опасных участка (места концентрации дорожно-транспортных происшествий согласно термину ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»). 
Основными видами дорожно-транспортных происшествий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий являются: столкновение транспортных средств (56,4%), наезд транспортного средства на пешехода (24,2%), падение пассажира (16,6%).
Таким образом, уровень дорожно-транспортного травматизма в городе Ярославле остается высоким.
Высокий уровень травматизма сохраняется и на региональных автомобильных дорогах.
В 2015 году на территории Ярославского и Тутаевского муниципальных районов зарегистрировано 309 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 54 человека и 389 человек ранены. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий составила 139 погибших человек на 1000 пострадавших.
В 2016 году на территории Ярославского и Тутаевского муниципальных районов зарегистрировано 319 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 47 человек и 450 человек ранены. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий составила 104 погибших человека на 1000 пострадавших.
За 12 месяцев 2017 года на территории Ярославского и Тутаевского муниципальных районов зарегистрировано 305 дорожно-транспортных происшествий (в 2016 году – 319, минус 4,4 процента), в которых погибли 35 человек (за этот же период 2016 года погибли 47 человек (минус 25,5 процента)) и 434 человека (в 2016 году – 450, минус 3,6 процента) ранены. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий составила 81 (в 2016 году – 104) погибший человек на 1000 пострадавших.
Из анализа 3 лет дорожно-транспортные происшествия по видам распределяются следующим образом:  столкновение – 49,8%, наезд на пешехода – 16,6%, опрокидывание – 10,3%, иное – 9,5%, наезд на препятствие – 5,1%, наезд на транспортное средство – 3,3%, наезд на велосипедиста – 2,5%, наезд на животное – 1,6%, падение пассажира – 1,3%.
При анализе состояния аварийности на региональных автомобильных дорогах, проведенном по итогам 2017 года, определены 9 аварийно-опасных участков (места концентрации дорожно-транспортных происшествий согласно термину ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).
Основными видами дорожно-транспортных происшествий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий являются: столкновение транспортных средств (77,8%), наезд транспортного средства на пешехода (13,3%), опрокидывание (4,4%).
Основным видом дорожно-транспортных происшествий остаётся столкновение. В результате анализа установлено, что на автомобильных дорогах Ярославской области зарегистрировано около 50 процентов дорожно-транспортных происшествий указанного вида от общего числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, а в зимние месяцы данный показатель увеличивается. При этом около 50 процентов дорожно-транспортных происшествий данного вида имеют сопутствующие неудовлетворительные дорожные условия. Одними из основных причин столкновений является отсутствие или плохая различимость дорожной разметки и нарушение водителями скоростного режима и дистанции между транспортными средствами.
На основании анализа можно сделать выводы, что в основном дорожно-транспортные происшествия с материальным ущербом происходят на участках автомобильных дорог, где геометрические параметры дороги не соответствуют нормативным требованиям, отсутствует полоса разделения встречных потоков.
В 2017 году количество аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) составило 60 единиц.
Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности на территории города, являются: возрастающая диспропорция между темпами роста автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети, недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети, низкое качество подготовки водителей, приводящее к неверной оценке дорожной обстановки и совершению ошибок в управлении транспортными средствами, низкий уровень дисциплинированности участников дорожного движения, низкие темпы модернизации и обновления устаревших технических средств организации дорожного движения на современные, более эффективные, недостаточное финансирование мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения.
Приложение 9
к паспорту 
регионального проекта

[bookmark: _Toc532932683]КОНТРАКТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Показатель по доведению в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках программы комплексного развития объединенной дорожной сети Ярославской агломерации на 2019 – 2024 годы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусматривающий выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, путем объединения в один контракт различных видов дорожных работ, до 70 % от общего количества новых государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию. Для достижения данного показателя к 2024 году в 2019 году запланировано заключение 1 контракта жизненного цикла, что составит 10% от общего количества контрактов, так как планируется объединение нескольких объектов в отдельные лоты по территориальной принадлежности с заключением 1 контракта на каждый лот.
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 2024 года запланирован комплекс работ по содержанию для обеспечения потребительских свойств за счет средств областного бюджета.

Приложение 10
к паспорту 
регионального проекта
<в ред. постановления Правительства области от 13.08.2019 № 587-п>
[bookmark: _Toc532932684]СВОД 
перечней и запланированных мероприятий 
по достижению целевых показателей 
регионального проекта

1. Таблица 1. Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по Ярославской области).
2. Таблица 2. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по городской агломерации «Ярославская»).
3. Таблица 3. Перечень автомобильных дорог федерального (справочно), регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки (по Ярославской области).
4. Таблица 4. Перечень аварийно-опасных участков (МКДТП) на дорожной сети Ярославской области и мероприятия, запланированные для их ликвидации в 2019 – 2024 гг.
5. Таблица 5. Программа проведения диагностики автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.  
6. Таблица 6. Программа проведения диагностики автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения (в границах городской агломерации «Ярославская»).
7. Таблица 7. Перечень участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которые к концу 2024 года будут в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии.
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автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по Ярославской области)
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	4
	5
	6
	7
	8
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	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43

	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

	1.
	349190
	Рыбинск – Глебово
	78 ОП МЗ Н-0712
	19,254
	134 778
	9+413,5
	27+765
	ремонт
	18,352
	км
	365 861,377
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	128 461
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	349371
	Глебово – Ларионово
	78 ОП МЗ Н-0692
	14,262
	99 834
	0+016
	8+620
	ремонт
	8,604
	км
	196 639,202
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60 228
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	401709
	Пречистое – Любим – Буй (Любимский, Первомайский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0012
	53,800
	376 600
	19+450 
	21+288 
	ремонт
	1,838
	км
	41 260,324
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	10+000
	ремонт
	10,000
	км
	145 000,000
	10+000
	16+855
	ремонт
	6,855
	км
	104 300,101
	42+014
	52+014
	ремонт
	10,000
	км
	190 000,000
	52+014
	56+390
	ремонт
	2,265
	км
	150 000,000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 169
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47 985
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	21+840
	 22+538
	ремонт
	0,698
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70 000
	кв.м
	
	21+288
	 21+840
	
	0,552
	км
	8 398,783
	
	
	
	70 000
	кв.м
	
	
	
	
	15 855
	кв.м
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 001
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 864
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 31+450
	33+600
	
	2,150
	км
	32 712,650
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 050
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36+170
	37+818
	
	1,648
	км
	25 074,627
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 536
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	39+419
	  42+016
	
	2,597
	км
	39 513,839
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18 179
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	401668
	Данилов – Пошехонье (Даниловский, Пошехонский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0010
	79,113
	553 791
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11+905 
	 17+000
	ремонт
	5,095
	км
	50 000,000
	0+000
	11+905
	ремонт
	11,905
	км
	183 483,175
	    
	    
	 
	 
	 
	 
	45+240    
	60+212    
	ремонт
	14,972
	км
	248 801,564
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	83 335
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	104 804
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 665
	кв.м
	
	17+000
	20+667
	
	3,667
	км
	56 516,825
	
	
	
	
	
	
	 61+789
	 72+392
	
	10,603
	км
	176 198,436
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 669
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74 221
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	а) заезд в пос. Хабарово
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	1+878
	ремонт
	1,878
	км
	22 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 146
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	б) заезд в с. Гужово
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	1+683
	ремонт
	1,683
	км
	52 500,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 781
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	401663
	Сергиев Посад  –  Калязин – 
Рыбинск – Череповец «Р-104» (Угличский, Мышкинский, Пошехонский, Рыбинский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0004
	188,684
	1 509 472
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	164+605
	169+780
	ремонт покрытия проезжей части
	5,175
	км
	52 958,843
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	41 400
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 170+580
	172+880
	ремонт покрытия проезжей части
	2,300
	км
	23 537,264
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	
	18 400
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	247+000
	 248+500
	ремонт покрытия проезжей части
	1,500
	км
	15 350,389
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	12 000
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	251+000
	259+500 
	ремонт покрытия проезжей части
	8,500
	км
	86 985,539
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	68 000
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 276+600
	 277+170
	ремонт покрытия проезжей части
	0,570
	км
	5 833,148
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	4 560
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	297+815
	 302+245
	ремонт покрытия проезжей части
	4,430
	км
	45 334,816
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	35 440
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	401669
	Тутаев – Шопша (Тутаевский, Ярославский, Гаврилов-Ямский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0016
	57,457
	442 418
	2+897
	13+497
	ремонт
	10,600
	км
	147 429,415
	13+497
	23+497
	ремонт
	10,000
	км
	202 000,000
	23+497
	25+508
	ремонт
	2,011
	км
	31 736,763
	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	68 830
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 077
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70 000
	кв.м
	
	 49+701
	60+363
	
	10,662
	км
	168 263,237
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	74 634
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25+508
	37+508
	ремонт 
	12,000
	км
	155 988,000  
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	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	0,200
	км
	53 700,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	комплекс АПВГК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	349265
	Нагорье – Берендеево
	78 ОП МЗ Н-0525
	61,181
	428 267
	39+880
	44+709
	ремонт
	4,829
	км
	87 982,329
	28+432
	39+880
	ремонт
	11,448
	км
	187 000,000
	12+664
	28+432
	ремонт
	28,387
	км
	430 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36 598
	кв.м
	
	
	
	
	80 136
	кв.м
	
	0+045
	12+664
	
	198 709
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	401687
	Владимир – Переславль-Залесский – «Р-74»
	78 ОП РЗ К-0041
	28,613
	200 291
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121+588
	142+588
	ремонт
	21,000
	км
	224 000,000
	113+887
	121+588
	ремонт
	7,610
	км
	128 500,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	                                                  
	кв.м
	
	
	
	
	53 270
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	348998
	Красный Профинтерн  –  Вятское
	78 ОП МЗ Н-0404
	16,754
	117 278
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   
	    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9+500
	16+750
	ремонт
	5,139
	км
	165 000,000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 973
	кв.м
	
	

	10.
	349418
	Тутаев  –  Богдановка
	78 ОП МЗ Н-0772
	34,091
	238 637
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2+680
	8+690
	ремонт
	6,010
	км
	125 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	42 070
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	401686
	Углич – Некоуз – Брейтово (Угличский, Мышкинский, Некоузский, Брейтовский муниципальные районы)     
	78 ОП РЗ К-0009
	124,412
	870 884
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112+901     
	118+700
	ремонт
	5,799
	км
	88 000,000
	120+100
	131+301
	ремонт
	11,201
	км
	280 000,000
	131+301
	148+000
	ремонт
	16,699
	км
	246 783,251
	154+301   
	165+040 
	ремонт
	10,739
	км
	179 705,040
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	116 893
	кв.м
	
	
	
	
	75 173
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	 150+700
	154+301
	
	3,601
	км
	53 216,749
	168+242
	182+303
	
	14,061
	км
	235 294,960
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	40 593
	кв.м
	
	
	
	
	78 407
	кв.м
	
	
	
	
	25 207
	кв.м
	
	
	
	
	98 427
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	349277
	Новый Некоуз  –  Родионово  –  пос. Октябрь
	78 ОП МЗ Н-0377
	52,955
	370 685
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	         
	          
	 
	18+500
	19+700
	ремонт
	1,200
	км
	20 481,928
	0+000
	14+800
	ремонт
	14,800
	км
	220 000,000
	26+705
	46+000
	капитальный ремонт
	19,295
	км
	540 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 400
	кв.м
	
	
	
	
	103 600
	кв.м
	
	
	
	
	135 065
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24+900 
	26+700
	
	1,800
	км
	30 722,892
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 600
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	46+000
	 52+960
	
	6,960
	км
	118 795,181
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48 720
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	401710
	Туношна – Бурмакино (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы)  
	78 ОП РЗ К-0019
	22,187
	158 765
	0+032
	5+563
	ремонт 
	5,531
	км
	84 943,531  
	5+563
	12+400
	ремонт 
	6,837
	км
	36 821,862  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 240
	кв.м
	
	
	
	
	21 961
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	401682
	Нерехта  –  Рождествено  –  Бурмакино
	78 ОП РЗ К-0040
	11,669
	81 683
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	8+810
	ремонт
	8,810
	км
	140 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	61 670
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	401674
	Углич – Ростов "Р-153« (Угличский, Борисоглебский, Ростовский муниципальные районы)  
	78 ОП РЗ К-0003
	79,479
	635 832
	34+713
	37+213
	ремонт
	2,500
	км
	66 388,021
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 784
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	401699
	Ростов  –  Иваново  –  Нижний Новгород "Р-152"
	78 ОП РЗ К-0045
	24,405
	170 835
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1+000  
	5+039  
	ремонт
	4,039
	кв.м
	41 197,800
	   
	   
	 
	 
	 
	 
	3+185
	20+385
	ремонт
	7,200
	км
	154 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 273
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7+224
	13+185
	
	5,961
	кв.м
	60 802,200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	50 400
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 727
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	401679
	Киндяки – станция Лом – Большое Село (Большесельский, Рыбинский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0026
	31,914
	223 398
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	15+000
	ремонт
	15,000
	км
	222 500,000
	15+000
	31+910
	ремонт
	16,910
	км
	285 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	105 000
	кв.м
	
	
	
	
	118 370
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	348935
	Переборы  –  Судоверфь
	78 ОП МЗ Н-0707
	3,621
	25 347
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	3+620
	ремонт
	3,620
	км
	80 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 340
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	401698
	Остапково – Заозерье – Колокарево – Старое Волино (Угличский, Переславский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0005
	47,797
	334 579
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	10+000
	ремонт
	10,000
	км
	102 000,000
	10+000
	19+000
	ремонт
	9,000
	км
	135 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19+000
	29+950
	ремонт
	10,950
	км
	185 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70 000
	кв.м
	
	
	
	
	63 000
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	76 650
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	401681
	с.Новое – Мышкин с подъездом к дер. Девници и паромной переправе в дер. Борок (Большесельский, Мышкинский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0017
	23,408
	163 856
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	10+500
	ремонт
	10,5
	км
	195000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	401676
	Мышкин – станция Волга – Шестихино (Мышкинский, Некоузский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0011
	30,873
	216 111
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12+370
	32+370
	ремонт
	17,889
	км
	318 335,000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125 223
	кв.м
	
	

	22.
	401705
	Яковлевское  –  Диево-Городище (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0023
	15,289
	107 023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12+410
	15+275
	ремонт
	3,135
	км
	31 500,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 945
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	349602
	"Ростов – Марково" – Строганово
	78 ОП МЗ Н-0676
	17,779
	124 453
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12+160
	22+951
	ремонт
	10,791
	км
	170 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	75 537
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	401688
	Ярославль – Шопша (Ярославский, Гаврилов-Ямский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0024
	15,371
	122 968
	27+904
	30+636
	ремонт
	2,732
	км
	41 940,654
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 270
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25.
	349047
	Тихменево  –  Карелино
	78 ОП МЗ Н-0719
	3,696
	25 872
	0+000
	3+696
	ремонт
	3,696
	км
	66 918,951
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25 872
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.
	401695
	Ярославль  –  Любим (Ярославский, Некрасовский, Даниловский, Любимский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0008
	100,087
	700 609
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74+876
	75+466
	ремонт
	0,590
	км
	13 291,615
	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 366
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	76+335
	78+220
	
	1,885
	км
	42 465,582
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 950
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	78+916
	79+511
	
	0,595
	км
	13 404,255
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 403
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	79+932
	  80+857
	
	0,925
	км
	20 838,548
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 846
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9+150
	10+925
	ремонт 
	1,775
	км
	23 694,938  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	19+991
	ремонт
	19,991
	км
	212 000,000
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 138
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54 937
	кв.м
	
	

	27.
	349089
	Северный подход к г. Данилову, км 335 + 903  –  км 337 + 021
	78 ОП МЗ Н-0249
	2,756
	22 048
	0+000
	2+756
	ремонт
	2,756
	км
	58 153,843
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 048
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28.
	401694
	Иваново  –  Писцово  –  Гаврилов- Ям  –  Ярославль (до дер. Шопша) 
"Р-79"
	78 ОП РЗ К-0007
	37,102
	296 816
	74+200
	88+100
	ремонт
	13,900
	км
	213 215,838
	64+900
	69+340 
	ремонт
	4,440
	км
	57 486,672
	     
	   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 520
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	97 025
	кв.м
	
	 89+000
	89+812
	
	0,812
	км
	10 513,328
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 496
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	0,200
	км
	53 700,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	комплекс АПВГК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29.
	348941
	Климовское  –  Ананьино  –  Волково
	78 ОП МЗ Н-0931
	7,300
	51 100
	3+045
	3+101
	ремонт
	0,056
	км
	5 274,187
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	386
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	3+353
	 3+358
	
	0,005
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 3+609 
	 3+798
	
	0,189
	км
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 231
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30.
	401665
	Ярославль  –  Заячий Холм –
 а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль» (до дер. Шопша) (Ярославский, Гаврилов-Ямский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0006
	33,650
	269 200
	27+503
	30+700
	ремонт
	3,197
	км
	64 072,359
	20+190
	20+500
	ремонт
	0,310
	км
	4 214,502
	            
	            
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28 985
	кв.м
	
	
	
	
	2 480
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36+840
	38+700
	
	1,860
	км
	25 287,009
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 880
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	39+943
	40+580
	
	0,637
	км
	8 660,121
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 096
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27+000
	27+503
	
	0,503
	км
	6 838,369
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 024
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	15+587
	20+090
	ремонт
	4,503
	км
	109 777,738  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36 752
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.
	348835
	Говырино – Дмитриевское – Нагорье
	78 ОП МЗ Н-0509
	64,107
	448 749
	 
	 
	 
	    
	    
	 
	55+988
	57+199
	ремонт
	1,211
	км
	20 787,995
	  0+000
	30+500   
	ремонт
	30,500
	км
	450 000,000
	30+500
	49+300
	ремонт
	18,800
	км
	273 800,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 477
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	131 600
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	59+000
	62+362
	
	3,362
	км
	57 712,005
	
	
	
	213 500
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 534
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32.
	401684
	Ярославль – Тутаев (левый берег) (Ярославский, Тутаевский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0021
	25,742
	185 904
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6+881 
	10+925 
	ремонт 
	4,044
	км
	50 000,000  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 205
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11+839
	13+794
	ремонт 
	1,955
	км
	25 413,045  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 119
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33.
	401702
	Рыбинск – Большое Село (Рыбинский, Большесельский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0014
	39,939
	279 573
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	18+511
	ремонт
	18,511
	км
	270 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18+511
	27+911
	ремонт
	7,289
	км
	200 000,000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	129 577
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	51 023
	кв.м
	
	

	
	
	подъезд к д.Чудиново
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0+000
	0+989
	ремонт
	0,989
	км
	29 700,000
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 923
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34.
	401664
	Брейтово  –  пос. Покровское на Сити  –  Станилово  –  Бутовская (Брейтовский, Некоузский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0022
	46,394
	324 758
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        
	       
	 
	18+100
	19+700
	капитальный ремонт
	1,600
	км
	37 333,333
	0+000
	10+000
	ремонт
	10,000
	км
	155 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10+000    
	13+050   
	ремонт
	3,050
	км
	65 810,122
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 245
	кв.м
	
	
	
	
	70 000
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 350
	кв.м
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25+600
	27+500
	
	1,900
	км
	44 333,333
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 13+530    
	18+100   
	
	4,570
	км
	98 607,297
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13 353
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31 990
	кв.м
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33+400
	 44+900
	
	11,500
	км
	268 333,333
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19+760   
	23+549 
	
	3,789
	км
	81 755,590
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 523
	кв.м
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44+900
	  46+236
	
	1,336
	км
	28 826,991
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	80 822
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9 352
	кв.м
	
	

	35.
	401685
	Борисоглебский  –  Буйкино  –  с подъездом к дер. Неверково
	78 ОП РЗ К-0035
	34,901
	244 307
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12+745
	23+670
	ремонт
	10,925
	км
	170 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	76 475
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36.
	348849
	Углич – Маймеры
	78 ОП МЗ Н-0867
	12,100
	54 450
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4+800
	16+853
	ремонт
	12,053
	км
	185 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54 450
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.
	348787
	Борисоглеб – Зачатье
	78 ОП МЗ Н-0090
	29,584
	207 088
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2+423
	17+213
	ремонт
	14,790
	км
	200 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17+213
	32+007
	ремонт
	14,794
	км
	265 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	103 530
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	103 558
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	38.
	349553
	Семибратово – Татищев Погост – Халдеево
	78 ОП МЗ Н-0602
	12,970
	90 790
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	5+086
	ремонт
	5,086
	км
	191 665,000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35 602
	кв.м
	
	

	39.
	349529
	Петровск – Караш – Захарово
	78 ОП МЗ Н-0594
	10,160
	71 120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	10+157
	ремонт
	10,157
	км
	149 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71 099
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40.
	349411
	Большое Село – Дунилово
	78 ОП МЗ Н-0060
	3,328
	23 296
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000 
	1+560
	ремонт
	1,560
	км
	55 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 920
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	41.
	349318
	Гаврилов Ям  – Пружинино
	78 ОП МЗ Н-0171
	18,403
	128 821
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1+000
	19+403
	ремонт
	18,403
	км
	380 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	128 800
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42.
	401692
	Ярославль – Рыбинск "Р-151" (Ярославский, Тутаевский, Рыбинский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0001
	54,350
	869 600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23+056
	29+650
	ремонт
	6,594
	км
	190 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	125 250
	кв.м
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	401670
	Ярославль – Углич (Ярославский, Большесельский, Тутаевский, Угличский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К – 0002
	97,437
	1 007 076
	6+994
	7+802
	ремонт
	0,808
	км
	49 580,486  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 351
	кв.м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	44.
	401675
	Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля 
	78 ОП РЗ К-0980
	11,0597
	156 450
	 
	 
	капитальный ремонт
	0,200
	км
	91 700,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2+600
	8+600
	реконструкция
	6,000
	км
	450 000,000  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	84 876
	кв.м
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	комплекс АПВГК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	349109
	«Москва – Архангельск» –  Дубки 
	78 ОП МЗ Н-0943
	2,268
	20 170
	0+000
	2+268
	ремонт
	2,268
	км
	56 189,505  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 170
	кв.м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46.
	348735
	Григорьевское – аэропорт
	78 ОП МЗ Н-0921
	4,500
	20 286
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	3+300
	ремонт 
	3,300
	км
	53 985,000  
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 750
	кв.м
	
	

	47.
	348980
	Зяблицы – Тенино 
	78 ОП МЗ Н-0926
	5,840
	22 927
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	1+500
	ремонт 
	1,500
	км
	21 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 889
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	48.
	349054
	Толбухино  –  Уткино  –  Спас-Виталий
	78 ОП МЗ Н-0964
	12,661
	75 878
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4+500
	9+400
	капитальный ремонт
	4,900
	км 
	120 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	4+100
	капитальный ремонт
	4,100
	км
	110 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	29 366
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24 573
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	49.
	348944
	Карачиха  –  Ширинье
	78 ОП МЗ Н-0977
	26,820
	162 186
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7+800
	17+200
	ремонт 
	9,400
	км
	112 781,200  
	17+200
	26+820
	ремонт 
	9,620
	км
	145 598,955  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56 844
	кв.м
	
	
	
	
	58 174
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50.
	348955
	Мордвиново – Сидельницы 
	78 ОП МЗ Н-0951
	7,800
	23 380
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	5+700
	ремонт
	5,700
	км
	92 441,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 085
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	51.
	348996
	Ярославль  –  Сабельницы 
	78 ОП МЗ Н-0902
	3,881
	26 614
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	3+880
	капитальный ремонт
	3,880
	км
	72 220,000  
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 607
	кв.м
	
	

	52.
	349578
	Кормилицино  –  Курба 
	78 ОП МЗ Н-0932
	20,439
	102 648
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19+000
	20+496
	капитальный ремонт
	1,496
	км
	36 702,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	3+100
	ремонт
	3,100
	км
	45 900,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	2+604
	ремонт 
	2,604
	км
	39 580,000  
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 513
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 569
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 100
	кв.м
	
	

	53.
	348792
	Григорьевское  –  пос. Михайловский  –  Норское 
	78 ОП МЗ Н-0922
	11,150
	66 885
	3+695
	4+799 
	ремонт
	1,104
	км
	105 117,425  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 833
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 5+930
	11+126
	ремонт
	5,196
	км
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 101
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54.
	401696
	Туношна  –  Дубки (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0027
	8,258
	42 889
	 
	 
	 
	6,300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	3+000
	капитальный ремонт
	3,000
	км 
	94 500,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 581
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	

	55.
	348890
	«Ярославль – Углич» – Сарафоново 
	78 ОП МЗ Н-0912
	1,000
	7 077
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	1+000
	капитальный ремонт
	1,000
	км
	36 777,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 077
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56.
	349388
	Дубки  –  Зиновское  –  Никульское 
	78 ОП МЗ Н-0925
	4,581
	32 102
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	4+581
	капитальный ремонт
	4,581
	км
	144 323,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	32 102
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57.
	349643
	Подъезд от ул. Гагарина г. Ярославля  – "Ярославль  –  Шопша  
(с ПК км 14+200 по ПК км 27+904)"
	78 ОП МЗ Н-0986
	1,248
	18 720
	0+000
	1+248
	ремонт
	1,248
	км
	38 971,154  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 112
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58.
	349040
	Очапки  –  Ватолино в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,  км 0+000  – км  3+340
	78 ОП МЗ Н-0955
	3,341
	23 380
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	3+340
	капитальный ремонт
	3,340
	км
	105 210,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	агломерация

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23 373
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	59.
	 
	Оснащение автомобильных дорог элементами  обустройства
	 
	 
	 
	 
	 
	обустройство автомобильных дорог 
светофор/ видиосистема/метеопосты
	37  /24 / 8
	шт.
	58 411,996  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	 
	Обустройство автомобильных дорог линиями искусственного освещения 
	 
	 
	 
	 
	 
	освещение автомобильных дорог
	2,398
	км
	21 179,600  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СПРАВОЧНО: мероприятия направленные на поддержание дорожной сети в нормативном состоянии за счет средств ДФ ЯО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	 
	Реконструкция моста через реку Луть в Ростовском муниципальном районе 
	78 ОП МЗ Н-0619
	2,810
	 
	0+273
	 
	реконструкция
	17,106
	пог.м.
	40 800,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ОЦП

	2.
	 
	Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения
	 
	 
	 
	 
	 
	содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах
	 
	 
	1 615 605,366
	 
	 
	содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах
	 
	 
	2 034 931,000
	 
	 
	содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах
	 
	 
	2 040 000,000
	 
	 
	содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах
	 
	 
	2 000 000,000
	 
	 
	содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах
	 
	 
	2 000 000,000
	 
	 
	содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах
	 
	 
	2 000 000,000
	ВЦП

	3.
	 
	Углич  –  Воскресенское 
	78 ОП РЗ К-0018
	57,397
	 
	0+000
	12+100
	ремонт покрытия проезжей части
	12,100
	км
	130 000,000
	9+000
	12+100
	ремонт
	3,100
	км
	38 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ВЦП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	84 700
	кв.м
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.
	 
	Рязанцево  –  Горки
	78 ОП МЗ Н-0530
	8,560
	 
	4+700
	8+417,53
	реконструкция
	3,71753
	км
	112 824,896
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ОЦП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26 910
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.
	 
	Дмитрехово  –  Малый Липовец  –  Ляховые
	78 ОП МЗ Н-0133
	5,900
	 
	224+980
	228+172
	реконструкция
	3,192
	км
	92 475,153
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ОЦП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	22 874
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.
	 
	Климовское –  Ананьино –  Волково
	 
	7,300
	 
	0+000   3+101 3+358 3+798
	3+045 3+353 3+609 4+877
	реконструкция
	4,62705
	км
	182 623,805
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ОЦП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 916
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.
	 
	Плоски  –  Прилуки
	78 ОП МЗ Н-0857
	11,440
	 
	3+030
	11+254
	реконструкция
	8,224
	км
	208 149,836
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ОЦП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58 427
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения,
	1 813,221
	13 810 554
	 
	 
	 
	95,210
	 
	2 078 407,936
	 
	 
	 
	163,370
	 
	2 330 000,000
	 
	 
	 
	211,767
	 
	3 477 000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	170,662
	0,000
	2 727 000,000
	 
	 
	 
	158,034
	 
	5 103 151,000
	 
	 
	 
	86,188
	 
	4 127 785,000
	 

	 
	 
	Региональнальные автомобильные дороги
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,952
	 
	1355136,500
	 
	 
	 
	138,962
	 
	2 000 000,000
	 
	 
	 
	184,148
	 
	3 100 000,000
	 
	 
	 
	161,981
	 
	2 500 000,000
	 
	 
	 
	140,394
	 
	2 680 000,000
	 
	 
	 
	56,413
	 
	1750000,000
	 

	 
	 
	Агломерация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,658
	 
	444579,839
	 
	 
	 
	24,408
	 
	330 000,000
	 
	 
	 
	27,619
	 
	377 000,000
	 
	 
	 
	8,681
	 
	227 000,000
	 
	 
	 
	17,640
	 
	423 151,000
	 
	 
	 
	29,775
	 
	377785,000
	 

	 
	 
	ВЦП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,100
	 
	1 745 605,366
	 
	 
	 
	 
	 
	2 034 931,000
	 
	 
	 
	 
	 
	2 040 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сельские дороги
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,761
	 
	596 073,690
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ОЦП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,106
	 
	40 800,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе по видам работ
	ремонт покрытия проезжей части
	94,610
	км
	1 725 043,189
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	156,974
	км
	2 173 298,000
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	196,767
	км
	3 127 000,000
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	165,081
	км
	2 545 900,000
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	128,299
	км
	2 253 441,000
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	76,308
	км
	1 605 565,000
	 

	
	
	690 830
	кв.м
	
	 
	 
	
	1 175,785
	кв.м
	
	 
	 
	
	1 379 535
	кв.м
	
	 
	 
	
	1 119 515
	кв.м
	
	 
	 
	
	870 667
	кв.м
	
	 
	 
	
	428823
	кв.м
	
	 

	
	капитальный ремонт, устройство пункта весового и габаритного контроля
	0,600
	км
	199 100,000
	 
	 
	капитальный ремонт
	6,396
	км
	156 702,000
	 
	 
	капитальный ремонт
	15,000
	км
	350 000,000
	 
	 
	капитальный ремонт
	5,581
	км
	181 100,000
	 
	 
	капитальный ремонт
	29,735
	км
	849 710,000
	 
	 
	капитальный ремонт
	3,880
	км
	72 220,000
	 

	
	
	
	кв.м
	
	 
	 
	
	36 879
	кв.м
	
	 
	 
	
	94 177
	кв.м
	
	 
	 
	
	39 179
	кв.м
	
	 
	 
	
	198 592
	кв.м
	
	 
	 
	
	26 607
	кв.м
	
	 

	
	реконструкция
	 
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	6,000
	км
	450 000,000
	 

	
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	84 876
	кв.м
	
	 

	
	строительство
	 
	км
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 

	
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 

	
	нанесение разметки
	48 727
	кв.м.
	37 283,610
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 

	
	
	1 906,03
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	 
	 

	
	установка дорожных знаков
	1 746
	шт.
	11 009,530
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 

	
	установка тросового/барьерного ограждения 
	5 509
	пог.м.
	19 698,780
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м.
	 
	 

	
	ремонт тротуаров
	7 968
	кв.м
	2 705,800
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 

	
	устройство освещения
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м.
	 
	 

	
	установка направляющих устройств
	189 222
	пог.м.
	2 960,330
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м.
	 
	 

	
	обустройство автомобильных дорог 
светофор/ видиосистема/метеопосты
	37  /24 / 8
	шт.
	58 411,996  
	 
	 
	обустройство автомобильных дорог 
светофор/ видиосистема/метеопосты
	 
	 
	0,000  
	 
	 
	обустройство автомобильных дорог 
светофор/ видиосистема/метеопосты
	 
	 
	0,000  
	 
	 
	обустройство автомобильных дорог 
светофор/ видиосистема/метеопосты
	 
	 
	0,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	освещение автомобильных дорог
	2,398
	км
	21 179,600  
	 
	 
	освещение автомобильных дорог
	 
	 
	0,000  
	 
	 
	освещение автомобильных дорог
	 
	 
	0,000  
	 
	 
	освещение автомобильных дорог
	 
	 
	0,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	установка оборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 

	
	установка водоотводных лотков
	36
	шт.
	1 015,100
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 

	
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 

	
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 

	
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м.
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м.
	 
	 

	
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 

	
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 

	Список сокращений, используемых в таблице

	 
	 
	  АПВГК – автоматический пункт весогабаритного контроля
 

	  а/д – автомобильная дорога
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 ВЦП – ведомственная целевая программа
 ДФ ЯО –  дорожный фонд Ярославской области
   КЖЦ – контракт жизненного цикла
   ОЦП – областная целевая программа
 ПДД – правила дорожного движения
 СКДФ – система контроля дорожных фондов
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	 Таблица 2 
<в ред. постановления Правительства области от 13.08.2019 № 587-п>
  



	 ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по городской агломерации «Ярославская»)


	№
	Код в СКДФ
	Наименование автомобильной дороги (улицы) 
	Протяженность и площадь покрытия дороги (улицы)
	Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году
	Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году
	Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году
	Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году
	Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году
	Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году
	Примечания

	
	
	
	
	адрес участка
	вид работ
	мощность работ
	стоимость 
	адрес участка
	вид работ
	мощность работ
	стоимость 
	адрес участка
	вид работ
	мощность работ
	стоимость 
	адрес участка
	вид работ
	мощность работ
	стоимость 
	адрес участка
	вид работ
	мощность работ
	стоимость 
	адрес участка
	вид работ
	мощность работ
	стоимость 
	

	
	
	
	в границах субъекта
	в границах агломерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	км
	кв.м
	км
	кв.м
	начало (км+м)
	конец (км+м)
	
	значение
	единица измерения
	тыс.руб.
	начало (км+м)
	конец (км+м)
	
	значение
	единица измерения
	тыс.руб.
	начало (км+м)
	конец (км+м)
	
	значение
	единица измерения
	тыс.руб.
	начало (км+м)
	конец (км+м)
	
	значение
	единица измерения
	тыс.руб.
	начало (км+м)
	конец (км+м)
	
	значение
	единица измерения
	тыс.руб.
	начало (км+м)
	конец (км+м)
	
	значение
	единица измерения
	тыс.руб.
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

	1.
	401669
	Тутаева – Шопша (Тутаевский, Ярославский, Гаврилов-Ямский муниципальные районы)
	57,457
	442418
	46,348
	175623
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25+508
	37+508
	ремонт
	12,000
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	92 400
	кв.м
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	

	2.
	401710
	Туношна – Бурмакино (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы)  
	22,187
	158765
	12,389
	88732
	0+032
	5+563
	ремонт
	5,531
	км
	 
	5+563
	12+400
	ремонт
	6,837
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 240
	кв.м
	
	
	
	
	21 961
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.
	401695
	Ярославль  –  Любим (Ярославский, Некрасовский, Даниловский, Любимский муниципальные районы)
	100,087
	700,609
	27,800
	221428
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9+150
	10+925
	ремонт
	1,775
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	7+325
	ремонт покрытия проезжей части
	19,991
	км
	212 000,000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	14 138
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	54 937
	кв.м
	
	

	4.
	401665
	Ярославль  –  Заячий Холм – а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль» (до дер. Шопша) (Ярославский, Гаврилов-Ямский муниципальные районы)
	33,65
	269,2
	12,400
	122760
	15+587
	20+090
	ремонт
	4,503
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36 752
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.
	401684
	Ярославль – Тутаева (левый берег) (Ярославский, Тутаевский муниципальные районы)
	25,742
	185904
	13,750
	98939
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6+881 
	10+925 
	ремонт
	4,044
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	29 099
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11+839
	13+794
	ремонт
	1,955
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	14 067
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.
	401670
	Ярославль – Углич (Ярославский, Большесельский, Тутаевский, Угличский муниципальные районы)
	97,437
	1 007 076
	21,400
	228129
	6+994
	7+802
	ремонт
	0,808
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 351
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.
	349109
	«Москва – Архангельск» –  Дубки 
	2,268
	20 170
	2,268
	20 170
	0+000
	2+268
	ремонт
	2,268
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20 170
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.
	348735
	Григорьевское – аэропорт
	4,500
	20 286
	4,500
	20 286
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	3+300
	ремонт покрытия проезжей части
	3,300
	км
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	14 876
	кв.м
	
	

	9.
	348980
	Зяблицы – Тенино 
	5,840
	22 927
	5,840
	22 927
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	1+500
	ремонт
	1,500
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	5 889
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10.
	349054
	Толбухино  –  Уткино  –  Спас-Виталий
	12,661
	75 878
	12,661
	75 878
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4+500
	9+400
	капитальный ремонт
	4,900
	км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	4+100
	капитальный ремонт
	4,100
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	29 366
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	24 573
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11.
	348944
	Карачиха  –  Ширинье
	26,820
	162 186
	26,820
	162 186
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7+800
	17+200
	ремонт
	9,400
	км
	 
	17+200
	26+820
	ремонт
	9,620
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	56 844
	кв.м
	
	
	
	
	58 174
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12.
	348955
	Мордвиново – Сидельницы 
	7,800
	23 380
	7,800
	23 380
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	5+700
	ремонт
	5,700
	км
	89 290,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	17 085
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13.
	348996
	Ярославль  –  Сабельницы 
	3,881
	26 614
	3,881
	26 614
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	3+880
	капитальный ремонт
	3,880
	км
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	26 607
	кв.м
	
	

	14.
	349578
	Кормилицино  –  Курба 
	20,439
	102 648
	20,439
	102 648
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19+000
	20+496
	капитальный ремонт
	1,496
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	3+100
	ремонт
	3,100
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	2+604
	ремонт покрытия проезжей части
	2,604
	км
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	7 513
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	15 569
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	12 100
	кв.м
	
	

	15.
	348792
	Григорьевское  –  пос. Михайловский  –  Норское 
	11,150
	66 885
	11,150
	66 885
	3+695
	4+799 
	ремонт
	1,104
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 833
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 5+930
	11+126
	ремонт
	5,196
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37 101
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16.
	401696
	Туношна  –  Дубки (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы)
	8,258
	42 889
	3,900
	42889
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	3+000
	капитальный ремонт
	3,000
	км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	32 992
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	17.
	348890
	«Ярославль – Углич» – Сарафоново 
	1,000
	7 077
	1,000
	7 077
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	1+000
	капитальный ремонт
	1,000
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	7 077
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	18.
	349388
	Дубки  –  Зиновское  –  Никульское 
	4,581
	32 102
	4,581
	32 102
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	4+581
	капитальный ремонт
	4,581
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	32 102
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	19.
	349643
	Подъезд от улицы Гагарина г. Ярославля  – "Ярославль  –  Шопша (с ПК км 14+200 по ПК км 27+904)"
	1,248
	18 720
	1,248
	18 720
	0+000
	1+248
	ремонт
	1,248
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 232
	кв.м
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	20.
	349040
	Очапки  –  Ватолино в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,  км 0+000  – км  3+340
	3,341
	23 380
	3,341
	23 380
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000
	3+340
	капитальный ремонт
	3,340
	км
	105 210,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	23 373
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	СПРАВОЧНО: мероприятия, направленные на поддержание дорожной сети в нормативном состоянии за счет средств ДФ ЯО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах
	 
	 
	71 318,118
	 
	 
	содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах
	 
	 
	107 337,590
	 
	 
	содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах
	 
	 
	108 023,768
	 
	 
	содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах
	 
	 
	113 709,230
	 
	 
	содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах
	 
	 
	113 709,230
	 
	 
	содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах
	 
	 
	113 709,230
	ВЦП

	ИТОГО по автомобильным дорогам регионального значения, 
	450,347
	2 440 275
	243,516
	1 580 753
	 
	 
	 
	20,658
	 
	 
	 
	 
	 
	24,408
	 
	 
	 
	 
	 
	27,619
	 
	 
	 
	 
	 
	8,681
	 
	 
	 
	 
	 
	17,640
	 
	 
	 
	 
	 
	29,775
	 
	 
	 

	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	20,658
	км
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	18,012
	км
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	27,619
	км
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	3,100
	км
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	7,200
	км
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	25,895
	км
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	162 679
	кв.м
	
	 
	 
	
	92 943
	кв.м
	
	 
	 
	
	193 740
	кв.м
	
	 
	 
	
	15 569
	кв.м
	
	 
	 
	
	22 974
	кв.м
	
	 
	 
	
	81 913
	кв.м
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	 
	км
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	6,396  
	км
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	 
	км
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	5,581
	км
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	10,440  
	км
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	3,880  
	км
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 
	 
	
	36 879
	кв.м
	
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 
	 
	
	39 179
	кв.м
	
	 
	 
	
	80 938
	кв.м
	
	 
	 
	
	26 607
	кв.м
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	 
	шт.
	 
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	 
	шт.
	 
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	 
	шт.
	 
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	 
	шт.
	 
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	 
	шт.
	 
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	 
	шт.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 

	                                                                                                                                                                                                             Автомобильные дороги местного значения (улицы)

	1.
	275920
	Ленинградский проспект г. Ярославля
	11,700
	234000
	11,700
	234000
	пересечение Ленинградского проспекта и улицы 
Елены  Колесовой 
	 
	восстановление светофорных объектов 
	1
	шт.
	5 168,296  
	улица Строителей
	граница города
	ремонт 
	5,000  
	км
	104 200,000  
	улица  Волгоградская
	улица  Строителей
	реконструкция
	1,700  
	км
	307 500,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 000  
	кв.м
	
	 
	 
	
	42 500  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  
	2  
	шт.
	5 000,000  
	 
	 
	восстановление светофорных объекта 
	4  
	шт.
	27 179,800  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в рамках ремонта устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД.    В рамках реконструкции устройство и восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена  светофоров, металлоконструкций, канализации) 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  
	1  
	шт.
	2 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	274962
	Улица Большая Федоровская г. Ярославля
	2,500
	45000
	2,500
	45000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Большая Федоровская в районе дома № 103
	 
	устройство светофорных объектов  
	1  
	шт.
	2 500,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Большая Федоровская в районе дома № 131Б
	 
	устройство светофорных объектов 
	1  
	шт.
	2 500,000  
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	3.
	274365
	Улица Свердлова г. Ярославля
	2,700
	29700
	2,700
	29700
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение улицы Свердлова и улицы Чехова 
	 
	восстановление светофорных объекта 
	1  
	шт.
	7 000,000  
	пересечение улицы  Свердлова и улицы  Тургенева
	 
	устройство светофорного объекта 
	1  
	шт.
	7 500,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) устройство светофорного объекта  с подключением к АСУДД

	4.
	274856
	Улица Панина г. Ярославля
	3,200
	48000
	3,200
	48000
	 улица Строителей  
	Тутаевское шоссе
	строительство
	0,700  
	км
	95 129,558  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Труфанова
	улица  Громова
	строительство
	0,600  
	км
	35 800,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в рамках строительства улицы устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10500
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	9 000  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	устройство светофорных объектов  
	3  
	шт.
	7 352,807  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов 
	1  
	шт.
	5 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.
	275468
	Суздальское шоссе ( от Московского проспекта до улицы Калинина ) 
г. Ярославля
	3,800
	50269
	3,800
	50269
	пересечение Суздальского шоссе с улицей Слепнева и с улицей Леваневского
	 
	устройство светофорных объектов  
	1  
	шт.
	2 877,678  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	6.
	274570
	Улица Маяковского г. Ярославля
	4,900
	76000
	4,900
	76000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение улицы Маяковского и улицы Шандорной
	 
	устройство светофорных объектов  
	1  
	шт.
	8 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Маяковского в районе остановки общественного транспорта "Школа № 46"
	 
	устройство светофорных объектов 
	1  
	шт.
	3 000,000
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Маяковского в районе остановки общественного транспорта "8-й переулок Маяковского"
	 
	устройство светофорных объектов 
	1  
	шт.
	3 000,000
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	7.
	274669
	Улица Труфанова г. Ярославля
	2,400
	37200
	2,400
	37200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение улицы  Труфанова и Архангельского проезда
	 
	устройство светофорных объектов 
	1  
	шт.
	5 000,000
	улица  Труфанова в районе д. 2
	 
	устройство светофорных объектов 
	1  
	шт.
	2 500,000
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Труфанова в районе д. 11
	 
	устройство светофорных объектов 
	1  
	шт.
	2 500,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	8.
	275322
	Проспект Октября г. Ярославля
	4,960
	99200
	4,960
	99200
	пересечение проспекта Октября- с улицей Республиканской
	 
	восстановление светофорных объекта 
	1  
	шт.
	4 225,608
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение проспекта Октября и Тутаевского проезда
	 
	восстановление светофорных объекта 
	1  
	шт.
	7 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	проспект Октября в районе остановки общественного транспорта "Онкобольница"
	 
	восстановление светофорных объекта 
	1  
	шт.
	3 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) 

	
	
	
	
	
	
	
	пересечение проспекта Октября- с улицей Победы
	 
	восстановление светофорных объекта 
	1  
	шт.
	6 638,089
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) 

	9.
	275287
	Улица Пионерская г. Ярославля
	1,000
	9500
	1,000
	9500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Урицкого
	проспект Дзержинского
	ремонт 
	1,000  
	км
	14 500,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	9 500  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	устройство светофорных объектов  
	2  
	шт.
	3 500,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в рамках ремонта улицы устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	10.
	274820
	Улица Блюхера г. Ярославля
	2,000
	18000
	2,000
	18000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Бабича
	улица  Большая Норская
	строительство
	1,700  
	км
	178 527,600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	15 300  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	275998
	Улица Куропаткова г. Ярославля
	1,400
	9800
	1,400
	9800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  2-я Краснопере-
вальская
	улица  Большая Норская
	Ремонт
	1,400  
	км
	13 800,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	9 800  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	270317
	Красноперевальский переулок г. Ярославля
	1,900
	18110
	1,900
	18110
	Ленинградский проспект
	улица  2-я Краснопере-
вальская
	ремонт 
	1,700  
	км
	37 769,596  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16204
	кв.м
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	275423
	Школьный проезд г. Ярославля
	0,811
	5200
	0,811
	5200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Серго Орджоникидзе
	проспект Машиностроителей
	ремонт
	0,811  
	км
	7 430,000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	5 200  
	кв.м
	
	 

	14.
	277146
	Улица Магистральная г. Ярославля
	5,800
	119000
	5,800
	119000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение улицы  Магистральной и улицы  Березовой
	 
	устройство светофорных объектов  
	1  
	шт.
	7 000,000  
	улица Магистральная в районе остановки общественного транспорта «Станция технического обслуживания автотранспорта»
	 
	устройство светофорных объектов  
	1  
	шт.
	2 500,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Магистральная в районе остановки общественного транспорта «ПМК»
	 
	устройство светофорных объектов  
	1  
	шт.
	2 500,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Магистральная в районе остановки общественного транспорта «Филиал ЯЗТА»
	 
	устройство светофорных объектов  
	1  
	шт.
	2 500,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Магистральная в районе остановки общественного транспорта «Магазин База»
	 
	устройство светофорных объектов  
	1  
	шт.
	2 500,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Магистральная в районе остановки общественного транспорта «Мебельсбыт»
	 
	устройство светофорных объектов  
	1  
	шт.
	2 500,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Магистральная в районе остановки общественного транспорта «Магистральная»
	 
	устройство светофорных объектов  
	1  
	шт.
	2 500,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Магистральная в районе остановки общественного транспорта «Локомотив»
	 
	устройство светофорных объектов  
	1  
	шт.
	2 500,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Магистральная в районе остановки общественного транспорта «Лодочная»
	 
	устройство светофорных объектов  
	1  
	шт.
	2 500,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	15.
	275216
	Улица Городской Вал г. Ярославля
	1,100
	16500
	1,100
	16500
	пересечение улицы Городской Вал с улицей Рыбинской
	 
	устройство светофорного объекта 
	1  
	шт.
	3 483,872
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение улицы Городской Вал и Большой Октябрьской
	 
	восстановление светофорного объекта
	1  
	шт.
	6 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД.                                                   восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) 

	16.
	275015
	Проспект Авиаторов г. Ярославля
	4,500
	90000
	4,500
	90000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	проспект Авиаторов в районе остановки общественного транспорта "Яковлевское"
	 
	устройство светофорного объекта  
	1  
	шт.
	3 500,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	17.
	274735
	Улица Карла Либкнехта г. Ярославля
	1,200
	9000
	1,200
	9000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Радищева
	улица  Добрынина
	ремонт
	1,200  
	км
	11 700,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	9 000  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	274473
	Улица Розы Люксембург г. Ярославля
	0,500
	3500
	0,500
	3500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Автозаводская
	улица  Чкалова
	ремонт
	0,500  
	км
	5 300,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	3 500  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	274655
	Улица Чехова г. Ярославля
	2,000
	16600
	2,000
	16600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение улицы  Чехова и площади Ярославль-Главный
	 
	устройство светофорного объекта  
	1  
	шт.
	7 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	20.
	274454
	Улица Кудрявцева г. Ярославля
	1,100
	8400
	1,100
	8400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт
	1,100  
	 
	 
	 

	21.
	275176
	Улица Спартаковская г. Ярославля
	2,200
	34100
	2,200
	34100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение улицы  Спартаковской и улицы  Ранней
	 
	устройство светофорного объекта  
	1  
	шт.
	8 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	22.
	275025
	Улица Рыкачева г. Ярославля
	0,800
	7200
	0,800
	7200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Курчатова
	улица Титова
	ремонт 
	0,800  
	км
	12 240,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	7 200  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	272589
	Волжская набережная
	3,054
	51918
	3,054
	51918
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Красный съезд
	улица Победы
	ремонт 
	0,800  
	км
	25 840,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	13 600  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24.
	274563
	Улица Чайковского
	1,910
	15280
	1,910
	15280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	перекресток улицы Чайковского с улицей Свердлова
	 
	устройство светофорного объекта  
	1  
	шт.
	7 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	перекресток улицы Чайковского с улицей Некрасова
	 
	устройство светофорного объекта  
	1  
	шт.
	7 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	25.
	275301
	Улица Красноборская
	3,300
	54375
	3,300
	54375
	 улица Сахарова 
	 улица Универ-
ситетская
	реконструкция
	1,300  
	км
	112 442,814
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 420  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	восстановление светофорного объекта 
	1  
	шт.
	418,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в рамках реконструкции восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена  светофоров, металлоконструкций, канализации) 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорного объекта
	3  
	шт.
	2 275,070
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	26.
	268651
	Улица Сосновая
	0,898
	7184
	0,898
	7184
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	проспект Машиностроителей
	улица  Красноборская
	реконструкция
	0,898  
	км
	35 600,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	7 184  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27.
	275461
	Проспект Машиностроителей г. Ярославля
	5,100
	102000
	5,100
	102000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	проспект Авиаторов
	улица  Шандорная
	капитальный ремонт
	5,100  
	км
	233 030,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	102 000  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	восстановление светофорных объектов 
	4  
	шт.
	20 500,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в рамках капитального ремонта восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена  светофоров, металлоконструкций, канализации) 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	устройство светофорных объектов 
	5  
	шт.
	11 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в рамках капитального ремонта улицы устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	28.
	270295
	Тутаевское шоссе  г. Ярославля
	6,493
	129860
	6,493
	129860
	 улица  Елены Колесовой 
	улица  Большая Норская
	капитальный ремонт 
	 
	км
	250 581,523
	 улица  Елены Колесовой 
	улица  Большая Норская
	капитальный ремонт 
	3,700  
	км
	302 997,890
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	кв.м
	
	
	
	
	74 000  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	восстановление светофорных объектов
	3  
	шт.
	4 593,205
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в рамках капитального ремонта дороги восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллера, светофоров, металлоконструкций, канализаций линий связи) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	устройство светофорных объектов 
	2  
	шт.
	3 847,026
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в рамках капитального ремонта дороги устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД 

	29.
	275053
	Улица Республиканская г. Ярославля
	3,675
	62475
	3,675
	62475
	 улица  Республиканский проезд  
	улица  Которосльная набережная
	ремонт
	3,675  
	км
	116 500,487
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение улицы  Республиканской и улицы  Некрасова
	 
	восстановление светофорного объекта 
	1  
	шт.
	5 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение улицы  Республиканской и проспекта Ленина
	 
	восстановление светофорного объекта 
	1  
	шт.
	8 500,000  
	восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62 475  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Республиканская – остановка общественного транспорта «Красный маяк»
	 
	восстановление светофорного объекта 
	1  
	шт.
	5 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	восстановление светофорного объекта 
	1  
	шт.
	1 747,314
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение улицы  Республиканской и улицы  Свердлова
	 
	восстановление светофорного объекта 
	1  
	шт.
	5 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в рамках ремонта дороги восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена металлоконструкций, канализаций линий связи) 

	30.
	274487
	Улица Угличская г. Ярославля
	3,419
	55060
	3,419
	55060
	 улица  Чкалова  
	улица  Володарского
	ремонт
	3,419  
	км
	107 426,522
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Угличская в районе остановки общественного транспорта "Госпиталь"
	 
	устройство светофорного объекта 
	1  
	шт.
	2 500,000  
	пересечение улицы Угличской, улицы Городской Вал и площади Мира
	 
	восстановление светофорного объекта 
	1  
	шт.
	9 000,000  
	устройство светофорного объекта  с подключением к АСУДД.                                                  восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55 060  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	восстановление светофорных объектов 
	2  
	шт.
	4 055,958
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в рамках ремонта дороги восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализаций линий связи) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	устройство светофорных объектов 
	2  
	шт.
	3 445,541
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в рамках ремонта дороги устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД

	31.
	274460
	Проспект Дзержинского г. Ярославля
	3,100
	61078
	3,100
	61078
	 Ленинградский проспект  
	улица  Громова
	ремонт 
	1,700  
	км
	120 270,562
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ленинградский проспект
	Тутаевское шоссе
	реконструкция
	1,400  
	км
	197 600,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 494  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	устройство светофорных объектов 
	1  
	шт.
	4 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в рамках реконструкции улицы устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	32.
	274664
	Улица Кавказская г. Ярославля
	1,608
	16800
	1,608
	16800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт
	1,608  
	 
	 
	 

	33.
	274809
	Улица Гагарина г. Ярославля
	9,200
	156400
	9,200
	156400
	 
	 
	ремонт 
	2,100  
	км
	61 555,256
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение улицы  Гагарина и улицы  Нефтяников
	 
	устройство светофорного объекта 
	1  
	шт.
	7 500,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение улицы Гагарина и улицы Менделеева
	 
	восстановление светофорного объекта
	1  
	шт.
	6 000,000  
	улица  Нефтяников (Юго-западная окружная дорога)
	граница города
	капитальный ремонт
	7,100  
	км
	548 285,400  
	Устройство и восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	120 700  
	кв.м
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	устройство светофорного объекта  
	1  
	шт.
	2 549,926
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	В рамках капитального ремонта и ремонта дороги восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллера, светофоров, металлоконструкций, канализаций линий связи) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	восстановление светофорных объектов 
	3  
	шт.
	7 006,993
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	восстановление светофорных объектов 
	1  
	шт.
	4 000,000  
	

	34.
	274902
	Проспект Толбухина г. Ярославля
	3,171
	63420
	3,171
	63420
	проспект Толбухина в районе дома № 37/73 по проспекту Ленина 
	 
	устройство светофорного объекта  
	1  
	шт.
	2 594,294
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Большая Федоровская
	проспект Октября
	ремонт 
	3,171  
	км
	82 360,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Устройство светофорного объекта  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	63 420  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	восстановление светофорных объектов 
	5  
	шт.
	15 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	В рамкахремонта дороги восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллера, светофоров, металлоконструкций, канализаций линий связи) 

	35.
	275042
	Промышленное шоссе г. Ярославля
	4,300
	86000
	4,300
	86000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Добрынина
	Ленинградский проспект
	ремонт
	4,300  
	км
	93 339,510  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	В рамках ремонта улицы устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	86 000  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	устройство светофорных объектов 
	3  
	шт.
	7 500,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	36.
	272719
	Улица Чкалова г. Ярославля
	2,886
	57720
	2,886
	57720
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение улицы Чкалова и улицы Чехова
	 
	восстановление светофорного объекта 
	1  
	шт.
	7 500,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	перекресток улицы Чкалова с улицей Жукова
	 
	устройство светофорного объекта 
	1  
	шт.
	7 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Устройство светофорного объекта  с подключением к АСУДД.                                                  восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	перекресток улицы Чкалова с улицей Юности
	 
	устройство светофорного объекта  
	1  
	шт.
	7 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Устройство светофорного объекта  с подключением к АСУДД

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	перекресток улицы Чкалова с улицей Белинского
	 
	восстановление светофорного объекта 
	1  
	шт.
	6 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) 

	37.
	274710
	Проспект Фрунзе г. Ярославля
	9,200
	184000
	9,200
	184000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	проспект Фрунзе в районе дома № 2
	 
	устройство светофорного объекта 
	1  
	шт.
	3 500,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Устройство светофорного объекта  с подключением к АСУДД

	38.
	276377
	Улица Советская г. Ярославля
	2,164
	43280
	2,164
	43280
	пересечение улицы Советской и проспекта Ленина
	 
	восстановление светофорного объекта 
	1  
	шт.
	4 712,736
	пересечение улицы Советская и улицы Победы
	 
	восстановление светофорного объекта
	1  
	шт.
	8 180,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) 

	39.
	275522
	1-я Тормозная г. Ярославля
	0,800
	6400
	0,800
	6400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Попова
	в районе д. 58 по улице  1-я Тормозная
	ремонт 
	0,800  
	км
	6 428,0000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	6 400  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40.
	 
	Автомобильная дорога без названия (по проезду маршрута № 27)
	0,834
	5421
	0,834
	5421
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Союзная (в районе д. 98)
	Тверицкая набережная (в районе д. 67)
	ремонт 
	0,834  
	км
	8 360,000  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	5 421  
	кв.м
	
	 

	41.
	274760
	Переулок Софьи Перовской (3 участка)
	1,933
	12565
	1,933
	12565
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт 
	1,933  
	 
	 
	 

	42.
	274222
	Проезд Доброхотова
	0,914
	7312
	0,914
	7312
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	проспект  Машиностроителей
	улица  Космонавтов
	ремонт
	0,914  
	км
	10 312,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	7 312  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43.
	275494
	Проезд Ухтомского
	0,700
	5600
	0,700
	5600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в районе улицы  Свободы
	улица  Полигра-
фическая
	ремонт 
	0,700  
	км
	10 650,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	5 600  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44.
	276005
	Проезд Шавырина
	1,252
	8138
	1,252
	8138
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Урицкого
	в районе д. 5 по проспекту Дзержинского
	ремонт 
	1,252  
	км
	22 680,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	8 138  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45.
	275177
	Сквозной переулок 
	0,850
	5525
	0,850
	5525
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Тверицкая набережная
	улица  2-я Северная
	ремонт 
	0,850  
	км
	8 525,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	5 525  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46.
	274465
	Тверицкая набережная
	3,400
	27200
	3,400
	27200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	д. № 1 по Тверицкой набережной
	д. № 153 по Тверицкой набережной
	ремонт
	3,400  
	км
	54 320,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	27 200  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	274349
	Тормозное шоссе (2 участка)
	12,200
	356358
	12,200
	356358
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Вишняки
	проспект Фрунзе
	капитальный ремонт
	8,800  
	км
	608 732,50  
	Перекресток Тормозного шоссе и улицы Светлой
	 
	устройство светофорного объекта 
	1  
	шт.
	5 000,000  
	Устройство светофорного объекта  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	257 045  
	кв.м
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	восстановление светофорных объектов 
	3  
	шт.
	7 000,000  
	Перекресток Тормозного шоссе и улицы Спортивной
	 
	устройство светофорного объекта 
	1  
	шт.
	5 000,000  
	В рамках капитального ремонта дороги восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллера, светофоров, металлоконструкций, канализаций линий связи) .                                                  Устройство светофорного объекта  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	устройство светофорных объектов
	2  
	шт.
	9 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	В рамках капитального ремонта дороги устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД 

	48.
	275475
	Улица 1-я Вокзальная
	1,468
	9542
	1,468
	9542
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Дегтяревская
	улица  1-я Рабочая
	ремонт 
	1,468  
	км
	14 542,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	9 542  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49.
	274221
	Улица 1-я Жилая
	0,501
	4008
	0,501
	4008
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50.
	274385
	Улица 1-я Забелицкая
	1,050
	6825
	1,050
	6825
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5-й Торфяной пер.
	в районе промзоны улицы  Декабристов
	ремонт
	1,050  
	км
	10 825,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	6 825  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51.
	274717
	Улица 2-я Тормозная
	0,800
	5200
	0,800
	5200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Попова
	улица  Индустриальная
	ремонт 
	0,800  
	км
	15 200,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	5 200  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52.
	274528
	Улица 3-я Больничная
	0,965
	6273
	0,965
	6273
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Клубная
	граница города
	ремонт 
	0,965  
	км
	9 860,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	6 273  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53.
	275024
	Улица 3-я Новодуховская
	1,188
	7722
	1,188
	7722
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Закгейма
	улица  Декабристов
	ремонт
	1,188  
	км
	10 722,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	7 722  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54.
	274286
	Улица 4-я Тверицкая
	1,025
	6661
	1,025
	6661
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в районе д. 54 по просп. Авиаторов
	 в районе д. 26 по улице 5-я Тверицкая
	ремонт 
	1,025  
	км
	9 761,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	6 663  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55.
	274836
	Улица 8-е Марта
	1,983
	33711
	1,983
	33711
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Семашко
	граница города
	ремонт
	1,983  
	км
	46 070,000  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	33 711  
	кв.м
	
	 

	56.
	275001
	Улица 8-я Железнодорожная
	1,358
	8825
	1,358
	8825
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5-й Железнодорожный переулок
	улица  Ярославская
	ремонт
	1,358  
	км
	15 927,600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	8 827  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57.
	275067
	Улица Автозаводская
	3,180
	54058
	3,180
	54058
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Кузнецова
	улица  Чкалова
	ремонт
	3,180  
	км
	80 192,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	54 060  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58.
	274871
	Улица Базовая
	0,948
	18961
	0,948
	18961
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 в районе улицы  Промышленной
в районе д. 3а по улице  Базовой
	 в районе улицы  Выставочной,
 проспекта Октября
	капитальный ремонт
	0,948  
	км
	22 400,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	В рамках капитального ремонта улицы устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	18 960  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	устройство светофорных объектов  
	1  
	шт.
	5 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	59.
	276002
	Улица Большая Донская
	1,500
	9750
	1,500
	9750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Маланова
	до планируемой улицы в районе станции Полянки
	реконструкция
	1,500  
	км
	64 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	9 750  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	274959
	Улица Большая Заволжская
	0,778
	5056
	0,778
	5056
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61.
	275173
	Улица Большая Луговая 
	1,236
	8031
	1,236
	8031
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Ямская
	5-й Луговой переулок
	ремонт 
	1,236  
	км
	13 052,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	8 034  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62.
	274885
	Улица Большая Любимская
	1,160
	7538
	1,160
	7538
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в районе р. Норы
	3-й Норский переулок
	ремонт 
	1,160  
	км
	10 468,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	7 540  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.
	274746
	Улица Борки
	4,860
	38880
	4,860
	38880
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Шевелюха (маршрут автобуса № 24)
	в районе улицы  Старое Долматово
	ремонт 
	4,860  
	км
	59 360,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	38 880  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64.
	274231
	Улица Герцена
	0,693
	4503
	0,693
	4503
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Суздальское шоссе
	в районе улицы  Ньютона
	ремонт 
	0,693  
	км
	6 503,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	4 505  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65.
	275052
	Улица Декабристов
	2,449
	15917
	2,449
	15917
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в районе улицы  3-й Новодуховской
	граница города
	ремонт 
	2,449  
	км
	25 970,000  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	15 919  
	кв.м
	
	 

	66.
	274279
	ул. Добрынина
	1,055
	17935
	1,055
	17935
	путепровод через железнодорожные пути
	 
	капитальный ремонт
	 
	пог.м.
	250 000,000
	путепровод через железнодорожные пути
	 
	капитальный ремонт
	601,45
	пог.м.
	250 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67.
	274697
	Улица Доронина (2 участка)
	1,449
	11595
	1,449
	11595
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Расковой 
улица  Расковой 
	улица  Суздальская;                   улица  Пожарского
	ремонт
	1,449  
	км
	14 395,000  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	11 592  
	кв.м
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	восстановление светофорных объектов 
	1  
	шт.
	3 000,000  
	В рамках ремонта дороги восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализаций линий связи) 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	устройство светофорных объектов 
	1  
	шт.
	3 000,000  
	В рамках ремонта дороги устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД

	67.
	275132
	Улица Звездная
	1,125
	9000
	1,125
	9000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	д. № 9 по улице Звездная
	улица  Индустриальная
	ремонт
	1,125  
	км
	14 141,800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	9 000  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68.
	274621
	Улица Калинина
	1,784
	35672
	1,784
	35672
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Московский проспект
	улица  Пригородная
	реконструкция
	1,784  
	км
	106 400,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	35 680  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	восстановление светофорных объектов 
	1  
	шт.
	4 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	В рамках реконструкции дороги восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализаций линий связи) 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	устройство светофорных объектов  
	3  
	шт.
	4 500,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	В рамках реконструкции улицы устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	69.
	274571
	Улица Карабулина
	0,900
	5850
	0,900
	5850
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Большая Федоровская
	улица  1-я Вокзальная
	ремонт 
	0,900  
	км
	15 850,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	5 850  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70.
	275557
	Улица Кирпичная
	1,412
	9177
	1,412
	9177
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Малая Тропинская
	в районе улицы  Городищенской
	ремонт 
	1,412  
	км
	12 177,000  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	9 178  
	кв.м
	
	 

	71.
	274474
	Улица Колышкина
	3,700
	62900
	3,700
	62900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Здоровья
	улица  Бакуниха
	ремонт
	3,700  
	км
	106 700,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	62 900  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72.
	274357
	Улица Косая Гора
	1,962
	12753
	1,962
	12753
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в районе улицы  Старые Куксенки
	в районе улицы  Трофимковой
	ремонт 
	1,962  
	км
	15 753,000  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	12 753  
	кв.м
	
	 

	73.
	274912
	Улица Куйбышева
	1,348
	8763
	1,348
	8763
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в районе д. 3 по улицы  Куйбышева
	улица  Островского
	ремонт 
	1,348  
	км
	12 763,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	8 762  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74.
	275062
	Улица Лескова, второстепенный проезд
	0,800
	5200
	0,800
	5200
	 проспект Фрунзе 
	улица  Дядьковская
	строительство
	0,400  
	км
	26 545,672
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 600  
	кв
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	восстановление светофорного объекта 
	1  
	шт.
	2 097,608
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	В рамках строительства дороги восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена металлоконструкций, канализаций линий связи) 

	75.
	275532
	Улица Максимова
	0,395
	6715
	0,395
	6715
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	д. № 3 по улице Максимова
	улица  Первомайская
	ремонт 
	0,395  
	км
	3 944,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	6 715  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76.
	275459
	Улица Мельничная
	1,670
	28390
	1,670
	28390
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Малая Пролетарская
	5-й Луговой переулок
	ремонт 
	1,670  
	км
	16 950,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	28 390  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	восстановление светофорного объекта 
	2  
	шт.
	7 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	В рамках ремонта восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена  светофоров, металлоконструкций, канализации) 

	77.
	275211
	Улица Механизаторов
	1,400
	9100
	1,400
	9100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ленинградский проспект
	улица  Громова
	капитальный ремонт
	1,400  
	км
	83 900,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	9 100  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78.
	274642
	Улица Носкова
	0,432
	7344
	0,432
	7344
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Зеленцовская
	Комсомольская площадь
	ремонт 
	0,432  
	км
	8 448,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	В рамках ремонта улицы устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	7 344  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	устройство светофорных объектов 
	2  
	шт.
	5 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	79.
	275032
	Улица Ньютона
	2,000
	34000
	2,000
	34000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Толстого
	улица  Леваневского
	ремонт 
	2,000  
	км
	57 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	34 000  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80.
	274986
	Улица Осташинская
	2,020
	40400
	2,020
	40400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в районе ж/д путей Ярославль - Рыбинск
	в районе транспортной развязки у путепровода через ж/д пути, в районе проспекта Дзержинского
	ремонт 
	2,020  
	км
	59 190,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	40 400  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81.
	275048
	Улица Папанина
	1,680
	33594
	1,680
	33594
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Красноборская
	граница города
	капитальный ремонт
	1,680  
	км
	85 180,000  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	33 600  
	кв.м
	
	 

	82.
	274345
	Улица Первомайская
	1,561
	31220
	1,561
	31220
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Волжская набережная
	Которосльная набережная
	ремонт 
	1,561  
	км
	35 220,000  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	31 220  
	кв.м
	
	 

	83.
	275249
	Улица Пестеля
	1,992
	12945
	1,992
	12945
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	переулок Софьи Перовской
	в районе границы города
	ремонт
	1,992  
	км
	22 945,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	12 948  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84.
	274659
	Улица Пожарского
	3,530
	60005
	3,530
	60005
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Гоголя
	улица  Технопарковая
	капитальный ремонт
	3,530  
	км
	139 704,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	60 010  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	устройство светофорных объектов  
	1  
	шт.
	7 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	В рамках капитального ремонта улицы устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	85.
	275595
	Улица Пригородная (2 участка)
	0,812
	5279
	0,812
	5279
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в районе д. 39, корп. 4, по улице Калинина;
улица Новоселковская
	граница города
	ремонт 
	0,812  
	км
	10 480,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	5 278  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86.
	275039
	Улица Промышленная
	4,500
	90000
	4,500
	90000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт
	4,500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87.
	274967
	Улица Пушкина
	0,620
	10540
	0,620
	10540
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	площадь Волкова
	улица  Чайковского
	ремонт 
	0,620  
	км
	14 480,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	10 540  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	устройство светофорных объектов  
	1  
	шт.
	4 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	В рамках ремонта улицы устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	88.
	274792
	Улица Рылеева (4 участка)
	1,848
	12012
	1,848
	12012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	переулок Софьи Перовской
	граница города
	ремонт 
	1,848
	км
	28 285,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	12 012  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89.
	275238
	Улица Светлая (2 участка)
	0,562
	9551
	0,562
	9551
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Светлая в районе дома № 36
	 
	устройство светофорного объекта 
	1  
	шт.
	3 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Устройство светофорного объекта  с подключением к АСУДД

	90.
	272612
	Улица Свободы
	2,753
	55060
	2,753
	55060
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение улицы Свободы и улицы Победы
	 
	восстановление светофорного объекта 
	1  
	шт.
	8 500,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение улицы Свободы с проспектом Толбухина
	 
	восстановление светофорного объекта 
	1  
	шт.
	8 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) 

	91.
	274859
	Улица Собинова
	0,966
	16422
	0,966
	16422
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Некрасова
	улица  Большая Октябрьская
	ремонт
	0,966
	км
	19 860,000  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	16 422
	кв.м
	
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	восстановление светофорного объекта 
	1  
	шт.
	4 000,000  
	В рамках ремонта восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена  светофоров, металлоконструкций, канализации) 

	92.
	268650
	Улица Солнечная
	1,283
	10264
	1,283
	10264
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  3-я Новодуховская
	в районе 10-й линии пос. Творогово
	ремонт 
	1,283
	км
	18 255,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	10 264  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93.
	274626
	Улица Соловьева (2 участка)
	1,100
	7150
	1,100
	7150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Закгейма
	в районе улицы  Рылеева
	ремонт 
	1,100
	км
	10 838,500  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	7 150  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94.
	275585
	Улица Средняя
	1,076
	6994
	1,076
	6994
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Средний переулок
	улица  Совхозная
	ремонт 
	1,076
	км
	10 846,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	6 994
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95.
	274837
	Улица Стопани
	2,760
	17940
	2,760
	17940
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сквозной пер.
	в районе улицы 
 2-я Шоссейная
	ремонт 
	2,760  
	км
	28 631,600  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	17 940  
	кв.м
	
	 

	96.
	274747
	Улица Суркова
	0,508
	4064
	0,508
	4064
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Волжская набережная
	проспект Октября
	ремонт 
	0,508  
	км
	5 028,600  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	4 064  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97.
	274719
	Улица Трофимково
	1,335
	8679
	1,335
	8679
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	в районе д. 1 по улице Трофимково
	в районе р. Волги
	ремонт 
	1,335
	км
	11 190,000  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	8 678  
	кв.м
	
	 

	98.
	274340
	Улица Университетская  
	2,739
	54780
	2,739
	54780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	проспект Машиностроителей 
	улица  Союзная
	капитальный ремонт
	2,739
	км
	99 096,200  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	54 780
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	устройство светофорных объектов 
	2  
	шт.
	14 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	В рамках капитального ремонта улицы устройство светофорных объектов  с подключением к АСУДД

	99.
	274422
	Улица Урочская
	1,190
	20230
	1,190
	20230
	улица Урочская, в районе дома № 3 по улице Дачной
	 
	устройство светофорного объекта  
	1  
	шт.
	2 687,989  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ж/д путепровод
	улица  Цветочная
	ремонт 
	1,190  
	км
	27 210,000  
	Устройство светофорного объекта  с подключением к АСУДД

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	20 230  
	кв.м
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	восстановление светофорного объекта 
	1  
	шт.
	4 000,000  
	В рамках ремонта восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена  светофоров, металлоконструкций, канализации) 

	100.
	275628
	Улица Цветочная (2 участка)
	1,072
	6968
	1,072
	6968
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Урочская ;
	в районе д. 15 по улицы  Цветочной;  в районе д. 24 по улицы  Цветочной
	ремонт 
	1,072
	км
	9 968,000  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	6 968  
	кв.м
	
	 

	101.
	274383
	Улица Яковлевская
	1,000
	17000
	1,000
	17000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	проспект Авиаторов
	улица  Папанина
	ремонт 
	1,000
	км
	23 100,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	17 000
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102.
	275004
	Проспект Ленина г. Ярославля
	3,000
	60000
	3,000
	60000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пересечение проспекта Ленина и улицы Богдановича
	 
	устройство светофорного объекта 
	1  
	шт.
	7 000,000  
	Устройство светофорного объекта  с подключением к АСУДД

	103.
	275525
	2-й Брагинский проезд г. Ярославля
	0,900
	9450
	0,900
	9450
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Батова
	16-я линия пос. 2-е Брагино
	реконструкция
	0,900  
	км
	48 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	9 450  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104.
	2002777
	Улица Малая Дядьковская г. Ярославля
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пр. Фрунзе
	улица  Дядьковская
	строительство
	0,600  
	км
	40 800,000  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	кв.м
	
	 

	 
	 
	СПРАВОЧНО: мероприятия, направленные на поддержание дорожной сети в нормативном состоянии за счет средств ДФ ЯО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	содержание улично-дорожной сети города Ярославля 
	 
	 
	200 000,000
	 
	 
	содержание улично-дорожной сети города Ярославля 
	 
	 
	200 000,000
	 
	 
	содержание улично-дорожной сети города Ярославля 
	 
	 
	200 000,000
	 
	 
	содержание улично-дорожной сети города Ярославля 
	 
	 
	200 000,000
	 
	 
	содержание улично-дорожной сети города Ярославля 
	 
	 
	200 000,000
	 
	 
	содержание улично-дорожной сети города Ярославля 
	 
	 
	200 000,000
	ВЦП

	Итого дороги местного значения
	237,16
	3 664 116
	237,16
	3 664 116
	 
	 
	 
	14,994
	 
	1 250 000,000
	 
	 
	 
	25,703
	 
	1 250 000,000
	 
	 
	 
	23,659
	 
	1 000 000,000
	 
	 
	 
	27,498
	 
	1 000 000,000
	 
	 
	 
	33,238
	 
	1 000 000,000
	 
	 
	 
	33,805
	 
	1 000 000,000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	12,594
	км
	443 522,423
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	14,555
	км
	259 992,110
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	14,792
	км
	312 920,000
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	20,214
	км
	336 472,400
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	23,838
	км
	262 467,500
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	24,425
	км
	262 234,600
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	167 233
	кв.м
	
	 
	 
	
	227 217
	кв.м
	
	 
	 
	
	201 084
	кв.м
	
	 
	 
	
	198 410
	кв.м
	
	 
	 
	
	182 765
	кв.м
	
	 
	 
	
	195 231
	кв.м
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	0,000
	км
	250 581,523
	 
	 
	капитальный ремонт
	11,148
	км
	642 327,890
	 
	 
	капитальный ремонт
	6,269
	км
	238 800,200
	 
	 
	капитальный ремонт
	 
	км
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	8,800
	км
	608 732,500
	 
	 
	капитальный ремонт
	8,780
	км
	633465,4
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	0,000
	кв.м
	
	 
	 
	
	204 060  
	кв.м
	 
	 
	 
	
	114790
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	257 045  
	кв.м
	 
	 
	 
	
	154300
	кв.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	пог. м
	250 000,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	реконструкция
	1,300
	км
	112 442,814
	 
	 
	реконструкция
	 
	 
	 
	 
	 
	реконструкция
	2,598
	км
	343 100,000
	 
	 
	реконструкция
	5,584
	км
	416 000,000
	 
	 
	реконструкция
	0
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	0
	км
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	21420,45455
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	49684
	кв.м
	 
	 
	 
	
	54881
	кв.м
	 
	 
	 
	
	0
	кв.м
	 
	 
	 
	
	0
	кв.м
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	строительство
	1,100
	км
	121 675,230
	 
	 
	строительство
	0,000
	км
	0,000
	 
	 
	строительство
	0
	км
	 
	 
	 
	строительство
	1,700
	км
	178 527,600
	 
	 
	строительство
	0,600
	км
	35 800,000
	 
	 
	строительство
	0,600
	км
	40800
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	13100
	кв.м
	 
	 
	 
	
	0  
	кв.м
	 
	 
	 
	
	0
	кв.м
	 
	 
	 
	
	15300
	кв.м
	 
	 
	 
	
	9000
	кв.м
	 
	 
	 
	
	0
	кв.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	26  
	шт.
	71 778,010
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	22  
	шт.
	97 680,000
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	19
	шт.
	105 179,800
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	21
	шт.
	69 000,000
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	22
	шт.
	93 000,000
	 
	 
	устройство светофорных объектов
	14  
	шт.
	63 500,000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 

	                                                                                                                                                                                                             Автомобильные дороги местного значения (улицы)

	1.
	272903
	Улица Петра Шитова г.Тутаеваа
	1,867
	46675
	1,867
	46675
	от улицы Соборной
	до улицы Пролетарской
	ремонт
	0,498
	км
	7 432,514  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 450  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	268502
	Улица  Волжская набережная г.Тутаеваа
	2,616
	65400
	2,616
	65400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	272883
	Улица Комсомольская г.Тутаеваа
	3,476
	86900
	3,476
	86900
	от улицы Петра Шитова
	до улицы 
50- летия Победы
	ремонт 
	0,493
	км
	8 781,282  
	от улицы  
50- летия Победы
	до улицы  Советской
	ремонт
	1,839
	км
	21 500,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12 325  
	кв.м
	
	
	
	
	45 975  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	от улицы Дементьева
	до ул. 50- летия Победы
	ремонт 
	0,620  
	км
	22 181,149  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	15 500  
	кв.м.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	перекрестка улицы Комсомоль-
ской и улицы Дементьева
	 
	устройство светофорного объекта
	2  
	шт.
	4 293,490  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	272740
	Улица  В.В. Терешковой г. Тутаева
	1,653
	41325
	1,653
	41325
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	от проспекта 
50-летия Победы
	до улицы  Волжской набережной
	ремонт 
	0,955
	км
	17 389,889  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	23 875  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	272896
	Улица Моторостроителей (Соборная) г.Тутаева
	2,125
	53125
	2,125
	53125
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	от улицы  Советская
	до улицы  Ярославская
	ремонт 
	2,125
	км
	36 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	53 125  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	272734
	Проспект 50-летия Победы г.Тутаеваа
	3,400
	85600
	3,400
	85600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	от улицы  Комсомольской
	до а/д "Ярославль - Рыбинск"
	ремонт 
	0,492
	км
	10 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	12 387  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	268896
	Улица  Советская г. Тутаева
	1,425
	11400
	1,425
	11400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	272748
	Улица  Дементьева г.Тутаева
	1,250
	11000
	1,250
	11000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Дементьева г.Тутаева
	ремонт 
	0,250
	км
	5 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	2 200  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	268904
	Улица Чапаева г.Тутаева
	0,400
	3200
	0,400
	3200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Чапаева г.Тутаева
	ремонт 
	0,080
	км
	1 440,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	640  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	272731
	Улица  1-я Овражная г.Тутаева
	1,040
	8320
	1,040
	8320
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  1-я Овражная г.Тутаева
	ремонт 
	0,210
	км
	3 780,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	1 680  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	268887
	Улица Розы Люксембург г.Тутаева
	1,200
	9600
	1,200
	9600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Розы Люксембург г.Тутаева
	ремонт 
	1,200
	км
	24 222,223  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	9 600  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	268900
	Улица Строителей г.Тутаева
	1,065
	8520
	1,065
	8520
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Строителей г.Тутаева
	ремонт 
	1,065
	км
	12 780,000  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	8 520  
	кв.м
	
	 

	13.
	272607
	Улица Панина г.Тутаева
	2,700
	21600
	2,700
	21600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Панина г.Тутаева
	ремонт 
	2,700
	км
	27 000,000  
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	21 600
	кв.м
	
	 

	14.
	268998
	Улица  Юности г. Тутаева
	1,400
	11200
	1,400
	11200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Юности г. Тутаева
	ремонт 
	0,700
	км
	7 000,000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	кв.м
	
	 

	15.
	272749
	Улица  Донская г. Тутаева
	0,500
	4000
	0,500
	4000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Донская г. Тутаева
	ремонт 
	0,250
	км
	2 500,000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	кв.м
	
	 

	16.
	268647
	дер. Мостец – пос. Красный Бор Ярославского муниципального района
	0,601
	4808
	0,601
	4808
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	дер. Мостец – пос. Красный Бор Ярославского муниципального района
	ремонт 
	0,301
	км
	5 418,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	2 408  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	3473395
	пос. Красный Бор – ЖК «Зеленый Бор» Ярославского муниципального района
	1,900
	15200
	1,900
	15200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пос. Красный Бор – ЖК «Зеленый Бор» Ярославского муниципального района
	ремонт 
	0,950
	км
	17 100,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	7 600  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.
	3473396
	Сарафоново – Сады Ярославского муниципального района
	2,220
	17760
	2,220
	17760
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Сарафоново – Сады Ярославского муниципального района
	ремонт 
	1,120
	км
	27 777,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	8 960  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	3537729
	ЯОКБ - дер. Красный Бор Ярославского муниципального района
	2,883
	23064
	2,883
	23064
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ЯОКБ - дер. Красный Бор Ярославского муниципального района
	ремонт 
	0,200
	км
	2 000,000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	кв.м
	
	 

	20.
	268502
	Улица Центральная пос. Фоминское Тутаевского муниципального района
	1,025
	7200
	1,025
	7200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Центральная в пос. Фоминское Тутаевского муниципального района
	ремонт 
	0,450
	км
	8 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Центральная пос. Фоминское Тутаевского муниципального района
	ремонт 
	0,400
	км
	4 000,000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	3 161  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	кв.м
	
	 

	21.
	3537730
	От поворота с автотрассы Ярославль - Рыбинск до дома № 27 пос. Фоминское Тутаевского муниципального района
	1,147
	9176
	1,147
	9176
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	от поворота с автотрассы Ярославль - Рыбинск до дома № 27 пос. Фоминское Тутаевского муниципального района
	ремонт 
	0,803
	км
	8 833,000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	кв.м
	
	 

	22.
	272600
	Улица Ленина пос.Константиновский Тутаевского муниципального района
	0,800
	6400
	0,800
	6400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица Ленина в пос.Константиновский Тутаевского муниципального района
	ремонт 
	0,400
	км
	8 000,000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	3 200  
	кв.м
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23.
	272611
	Улица  Садовая (от улицы  Победы до улицы  Свободы) пос.Константиновский Тутаевского муниципального района
	0,464
	3712
	0,464
	3712
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	улица  Садовая (от улицы  Победы до улицы  Свободы) пос.Константиновский Тутаевского муниципального района
	ремонт 
	0,325
	км
	3 657,000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	кв.м
	
	 

	24.
	 
	"Ярославль - Рыбинск" - пос. Константиновский Тутаевского муниципального района
	1,862
	14896
	1,862
	14896
	 
	 
	Ремонт покрытия проезжей части
	1,862
	км
	10 646,564  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	14896
	кв.м.
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	СПРАВОЧНО: мероприятия направленные на поддержание дорожной сети в нормативном состоянии за счет средств ДФ ЯО и МДФ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	содержание улично-дорожной сети города Тутаева, Тутаевского МР, Ярославского МР
	 
	 
	25 000,000
	 
	 
	содержание улично-дорожной сети города Тутаева, Тутаевского МР, Ярославского МР
	 
	 
	25 000,000
	 
	 
	содержание улично-дорожной сети города Тутаева, Тутаевского , Ярославского муниципальных районов
	 
	 
	25 000,000
	 
	 
	содержание улично-дорожной сети города Тутаева, Тутаевского , Ярославского муниципальных районов
	 
	 
	25 000,000
	 
	 
	содержание улично-дорожной сети города Тутаева, Тутаевского , Ярославского муниципальных районов
	 
	 
	25 000,000
	 
	 
	содержание улично-дорожной сети города Тутаева, Тутаевского , Ярославского муниципальных районов
	 
	 
	25 000,000
	 

	Итого по автомобильным дорогам местного значения (улицы)
	37,157
	555 185
	37,157
	555 185
	 
	 
	 
	3,473
	 
	53335,000
	 
	 
	 
	3,914
	 
	66666,889
	 
	 
	 
	2,092
	 
	42222,223
	 
	 
	 
	2,825
	 
	49 000,000
	 
	 
	 
	1,541
	 
	27 738,000
	 
	 
	 
	6,443
	 
	67 770,000
	 

	ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения г.Тутаева, Тутаевский, Ярославский МР
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	3,473
	км
	49 041,510
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	3,914
	км
	66 666,889
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	2,092
	км
	42 222,223
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	2,825
	км
	49 000,000
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	1,541
	км
	27 738,000
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	6,043
	км
	67 770,000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	55 171
	кв.м
	
	 
	 
	
	78 810
	кв.м
	
	 
	 
	
	25 187
	кв.м
	
	 
	 
	
	58 486
	кв.м
	
	 
	 
	
	12 328
	кв.м
	
	 
	 
	
	30 120
	кв.м
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	 
	км
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	 
	км
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	 
	км
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	 
	км
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	 
	км
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	 
	км
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 
	 
	строительство
	 
	км
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	
	 
	кв.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов
	2
	шт.
	4 293,490  
	 
	 
	устройство светофорных объектов
	 
	шт.
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов
	 
	шт.
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов
	 
	шт.
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов
	 
	шт.
	 
	 
	 
	устройство светофорных объектов
	 
	шт.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	иные виды работ
	 
	шт.
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 

	Итого по автомобильным дорогам местного значения
	274,313
	4 219 301
	274
	4 219 301
	 
	 
	 
	18,467
	 
	1 303 335,000
	 
	 
	 
	29,617
	 
	1 316 666,889
	 
	 
	 
	25,751
	 
	1 042 222,223
	 
	 
	 
	30,323
	 
	1 049 000,000
	 
	 
	 
	34,779
	 
	1 027 738,000
	 
	 
	 
	40,248
	 
	1 067 770,000
	 

	ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы)
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	16,067
	км
	496 857,423
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	18,469
	км
	326 658,999
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	16,884
	км
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	23,039
	км
	385 472,400
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	25,379
	км
	290 205,500
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	30,468
	км
	330 004,600
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	222 404
	кв.м
	
	 
	 
	
	306 027
	кв.м
	
	 
	 
	
	25 187
	кв.м
	
	 
	 
	
	256 895
	кв.м
	
	 
	 
	
	195093
	кв.м
	
	 
	 
	
	225351
	кв.м
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	0,000
	км
	250 581,523
	 
	 
	капитальный ремонт
	11,148  
	км
	642 327,890  
	 
	 
	капитальный ремонт
	6,27
	км
	238 800,200  
	 
	 
	капитальный ремонт
	0
	км
	 
	 
	 
	капитальный ремонт
	8,800  
	км
	608 732,500  
	 
	 
	капитальный ремонт
	8,780  
	км
	633 465,400  
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	0
	кв.м
	
	 
	 
	
	204 060
	кв.м
	
	 
	 
	
	114 790
	кв.м
	
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 
	 
	
	257 045
	кв.м
	
	 
	 
	
	154 300
	кв.м
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	реконструкция
	1,300
	км
	112 442,814  
	 
	 
	реконструкция
	0,000  
	км
	0,000  
	 
	 
	реконструкция
	2,60
	км
	343 100,000  
	 
	 
	реконструкция
	5,584  
	км
	416 000,000  
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 
	 
	реконструкция
	 
	км
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	21 420
	кв.м
	
	 
	 
	
	0  
	кв.м
	
	 
	 
	
	49 684
	кв.м
	
	 
	 
	
	54 881
	кв.м
	
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 
	 
	
	 
	кв.м
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	строительство
	1,100
	км
	121 675,230
	 
	 
	строительство
	0,000  
	км
	0,000  
	 
	 
	строительство
	0,00
	км
	0,000  
	 
	 
	строительство
	1,700  
	км
	178 527,600  
	 
	 
	строительство
	0,600  
	км
	35 800,000  
	 
	 
	строительство
	0,600  
	км
	40 800,000  
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	13 100
	кв.м
	
	 
	 
	
	0  
	кв.м
	
	 
	 
	
	0
	кв.м
	
	 
	 
	
	15 300
	кв.м
	
	 
	 
	
	9 000  
	кв.м
	
	 
	 
	
	0,000  
	кв.м
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	нанесение разметки
	 
	кв.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	 
	 
	
	 
	км
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	26  
	шт.
	71 778,010
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	22  
	шт.
	97 680,000  
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	19  
	шт.
	105 179,800  
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	21  
	шт.
	69 000,000  
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	22  
	шт.
	93 000,000  
	 
	 
	устройство/восстановление светофорных объектов
	14  
	шт.
	63 500,000  
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка дорожных знаков
	 
	шт.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка тросового/барьерного ограждения 
	 
	пог.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	ремонт тротуаров
	 
	кв.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	 
	 
	 
	 
	устройство освещения
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	установка направляющих устройств
	 
	пог.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	укладка слоев износа
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	шероховатая поверхностная обработка
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	обработка защитной пропиткой
	 
	кв.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка водоотводных лотков
	 
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	очистка водоотводных полос
	 
	пог.м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД
	 
	шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	иные виды работ
	 
	шт.
	0,000  
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 
	 
	другое
	 
	 
	 
	 

	
Список сокращений, используемых в таблице
	 

	               а/д – автомобильная дорога
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	АСУДД – автоматизированная система управления дорожным движением
ВЦП – ведомственная целевая программа
ДФ ЯО – дорожный фонд Ярославской области
ж/д  – железнодорожные пути


	 
	 
	  МДФ  – муниципальный дорожный фонд
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  ПДД – правила дорожного движения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  СКДФ – система контроля дорожных фондов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	  ЯОКБ  – Ярославская областная клиническая больница»
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	Таблица  3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Перечень
 автомобильных дорог федерального (справочно), регионального и межмуниципального значения, работающих 
в режиме перегрузки (по Ярославской области)

	№
	Код в СКДФ
	Наименование автомобильной дороги 
	Участок, работающий в режиме перегрузки
	Мероприятия по устранению режима перегрузки
	Примечания

	
	
	
	адрес участка
	протяженность
	адрес участка
	вид работ
	сроки проведения, год
	стоимость мероприятий
	

	
	
	
	начало (км+м)
	конец (км+м)
	км
	начало (км+м)
	конец (км+м)
	
	
	тыс.руб.
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

	1
	401675
	Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля
	2+483
	11+810
	9,327
	2+600
	8+600
	реконструкция
	2024
	450 000,00
	Доведение параметров до 2 технической категории с 2 полосами движения в каждом направлении, с устройством разделительной полосы

	2
	349643
	Подъезд от ул. Гагарина г. Ярославля – "Ярославль – Шопша (с ПК км 14+200 по ПК км 27+904)"
	0+000
	1+248
	1,248
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	401707
	0 км "Подъезд к г. Кострома"                      г. Ярославль
	0+000
	1+645
	1,645
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	401678
	а/д М-8 "Холмогоры" (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска),                                          км 134+100 – км 145+100
	134+100
	145+100
	11,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения
	 
	 
	23,220
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные дороги федерального значения (справочно)

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по автомобильным дорогам федерального значения (справочно)
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Таблица 4 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Перечень 
аварийно-опасных участков (МКДТП) на дорожной сети субъекта Российской Федерации  и мероприятия, 
запланированные для их ликвидации в 2019 – 2024 гг.
	 

	№
	Код в СКДФ
	Наименование автомобильной дороги (улицы) по титулу 
	Адрес аварийно-опасного участка (МКДТП), выявленного в  N-1 г
	Количество ДТП с пострадавшими в МКДТП, шт.
	Условия и причины возникновения места концентрации ДТП, выявленные по результатам анализа сведений о ДТП
	Количество пострадавших в МКДТП, чел.
	Коды недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС в местах совершения ДТП
	Мероприятия по ликвидации МКДТП
	Примечания
	 

	
	
	
	начало (км+м)
	конец (км+м)
	всего
	в том числе с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния УДС
	в том числе по видам ДТП
	
	погибло
	ранено
	
	адрес участка дороги (улицы) проведения работ
	виды работ
	сроки проведения работ (месяц, год)
	стоимость работ,  тыс.руб.
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	начало (км+м)
	конец (км+м)
	
	
	
	
	 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	 

	Раздел 1.  Сведения о МКДТП за 2017 г. и запланированных мероприятиях по их ликвидации
	 

	Автомобильные дороги федерального значения
	 

	1
	89862
	Автомобильная дорога
 М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск
	244+100
	244+500
	5
	1
	2,3,4,4,9
	неправильный выбор дистанции, нарушение правил перестроения
	0
	6
	08
	244+100
	244+500
	установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», установка дополнительных барьерных ограждений на центральной разделительной полосе на подходах к мостовому переходу
	2018
	 
	 
	 

	2
	89862
	Автомобильная дорога 
М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск
	253+050
	253+500
	4
	0
	1,1,1,1
	нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции
	0
	4
	-
	253+050
	253+500
	установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», усройство шумовых полос
	2018
	 
	 
	 

	3
	89862
	Автомобильная дорога
 М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск
	255+956
	256+055
	3
	0
	1,1,1
	нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции
	0
	4
	-
	255+956
	256+055
	усройство шумовых полос, установка троссовых ограждений на центральной разделительной полосе
	2018
	 
	 
	 

	4
	89862
	Автомобильная дорога 
М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск
	273+000 (перекресток с а/д Северо-Востояная окружная дорога г. Ярославля и а/д Лесные Поляны – г. Ярославль)
	273+000 (перекресток с ул. Шевелюха)
	6
	0
	1,1,1,1,1,1
	нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка
	0
	13
	-
	273+000 (перекресток с а/д Северо-Востояная окружная дорога 
г. Ярославля и а/д Лесные Поляны – 
г. Ярославль)
	273+000 (перекресток с ул. Шевелюха)
	 установка по оси дороги дорожных ограждений в районе производственного предприятия «Олимпик»
	2018
	 
	 
	 

	5
	89862
	Автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск
	273+000 (в районе ж/д переезда)
	273+000 (в районе ж/д переезда)
	3
	1
	1,1,1
	Выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции
	0
	7
	04
	273+000 (в районе ж/д переезда)
	273+000 (в районе ж/д переезда)
	установка по оси дороги дорожных ограждений в районе ж/д переезда
 (д. Кузнечиха)
	2018
	 
	 
	 

	6
	89862
	Автомобильная дорога 
М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск
	281+390
	281+450
	3
	0
	1,1,1
	Выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции
	0
	4
	-
	281+390
	281+450
	установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», устройство шумовых полос перед нерегулируемым пересечением (автомобильная дорога Гавшинка – Васильевское), введение ограничения скоростного режима до 70 км/ч дорожными знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости»
	2018
	 
	 
	 

	7
	89862
	Автомобильная дорога Подъезд к  г. Кострома от М-8 «Холмогоры»
	12+305
	12+973
	5
	1
	1,1,1,5,5
	Выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода
	0
	5
	16
	12+305
	12+973
	установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», устройство шумовых полос и введение ограничения скоростного режима до 70 км/ч дорожными знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости», устройство искусственного освещения при наличии финансирования
	2018
	 
	 
	 

	8
	89862
	Автомобильная дорога Подъезд к  г. Кострома от М-8 «Холмогоры»
	20+700
	20+980
	3
	0
	1,1,1
	Выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил перестроения
	2
	7
	-
	20+700
	20+980
	установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», восстановление шумовых полос, восстановление искусственного освещения при наличии финансирования
	2018
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	32
	3
	 
	 
	2
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
	 

	1
	401675
	Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля
	7+080
	7+980
	4
	0
	1,1,1,1
	Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции
	0
	3
	-
	2+600
	8+600
	реконструкция
	2024 год
	450 000,00
	Доведение параметров до II технической категории с 2 полосами движения в каждом направлении, с устройством разделительной полосы
	 

	2
	
	Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля
	8+050 (Ивановский перевоз)
	8+860
	5
	0
	1,1,1,1,9
	Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части
	0
	7
	-
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	
	 Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля
	10+320 (перекресток с а/д Ярославль – Углич)
	11+320
	10
	3
	1,1,1,1,1,1,1,2,0
	Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка
	0
	14
	02, 08, 15 
	 
	 
	передача объекта в федеральную собственность
	 
	 
	Передача объекта в федеральную собственность
	 

	4
	
	Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля

	11+380
	12+250 
(д. Суринское)
	5
	0
	1,1,1,1,5
	Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода
	0
	5
	-
	
	
	 
	
	
	
	 

	5
	401713
	 Северо-Восточная окружная дорога г.Ярославля 
	0+800
	1+550
	3
	3
	1,1,1
	Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции
	0
	4
	08, 16, 22
	 
	 
	 
	 
	 
	Выполнен капитальный ремонт в 2017 году с устройством барьерного ограждения по середине проезжей части
	 

	6
	401695
	 Ярославль – Любим 
	34+050
	34+350
	3
	3
	1,1,1
	Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции
	2
	8
	02, 03, 04, 08
	 
	 
	в 2018 году выполнено устройство  шумовых полос
	 
	 
	В 2017 году выполнено устройство искусственных неровностей, установлены дорожные знаки ограничивающие максимальную скорость движения
	 

	7
	401675
	 Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля
	км 4+800 (ул.Чаадаева, д. 90), ул. Декабристов,
 д. 15 
ст. 5
	км 4+800 (ул.Чаадаева, д. 90), ул. Декабристов,
 д. 15 
ст. 5
	6
	3
	1,1,1,5,5,5
	Неправильный выбор дистанции, нарушение правил перестроения, нарушение правил проезда пешеходного перехода, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода
	0
	12
	07, 08, 23 
	2+600
	8+600
	реконструкция
	2024 год
	450 000,00
	Доведение параметров до II технической категории с 2 полосами движения в каждом направлении, с уcтройством разделительной полосы
	 

	8
	
	Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля
	км 2+
Промзона ул. Декабристов, д. 9
	км 2+
Промзона ул. Декабристов, д. 12
	4
	1
	1,1,1,1
	Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка
	0
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	401692
	Ярославль – Рыбинск
	34+235
	34+900
	5
	0
	1,1,1,5,5
	Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода
	2
	5
	-
	33+640
	34+840
	Устройство искусственного освещения
	2020 год
	15 000,00
	В рамках ВЦП Раздел № 4 БД.
	 

	ИТОГО
	 
	 
	45
	13
	 
	 
	4
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные дороги местного значения (улицы)
	 

	1
	504020
	г. Ярославль, Богоявленская площадь
	25
	28 по ул. Большая Октябрьская
	5
	1
	5,8,8,8,8
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушения правил пользования общественным транспортом
	0
	5
	08
	25
	28 по ул. Большая Октябрьская
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение режима работы светофорного объекта, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» 
	2018
	981,0р.
	 
	 

	2
	275322
	г. Ярославль, пр.Октября – пр. Ленина
	27, 50, 50/18, 55
	53, 53/20
	14
	3
	1,1,1,1,1,1,5,5,5,8,8,8,8,8
	Нарушение требований сигналов светофора, несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушения правил пользования общественным транспортом, нарушения Правил дорожного движения водителями общественного транспорта
	0
	19
	02, 08, 15, 18
	27, 50, 50/18, 55
	53, 53/20
	Замена дорожных знаков и дорожной разметки на аналогичные с более высокими фото- и калорометрическими характеристиками, изменение режима работы светофорного объекта, модернизация светофорного объекта, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения 
	2018
	6 000,0р.
	 
	 

	3
	275322
	г. Ярославль, 
пр. Октября от ул. Чкалова до ул. Загородный сад
	52, 56
	57а, 59
	6
	3
	1,1,5,5,5,8
	Неправильный выбор дистанции,  нарушение правил проезда пешеходного перехода, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, нарушение правил пользования общественным транспортом
	0
	7
	02, 08, 15, 18
	52, 56
	57а, 59
	Замена дорожных знаков и дорожной разметки на аналогичную с более высокими фото- и калорометрическими характеристиками, модернизация светофорного объекта с устройством дополнительного светофорного объекта на пересечении с улицей Чкалова, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения
	2018
	5 300,0р.
	 
	 

	4
	275322
	г. Ярославль, пр. Октября – ул. Промышленная
	85, 87
	88 кор. 1
	6
	3
	1,1,1,1,5,5
	Выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил перестроения, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара, нарушение правил проезда пешеходного перехода
	0
	6
	03, 04, 08, 15
	85, 87
	88 кор. 1
	Замена дорожных знаков и дорожной разметки на аналогичную с более высокими фото- и калорометрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», модернизация светофорного объекта, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения
	2018
	5 751,0р.
	 
	 

	5
	275322
	г. Ярославль, 
пр.Октября – ул. Базовая
	88а
	91а, 92
	3
	1
	1,1,1
	Выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции
	0
	5
	02
	88а
	91а, 92
	Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2018
	106,0р.
	 
	 

	6
	275322
	г. Ярославль, 
пр. Октября – ул. Республиканская
	22
	23
	5
	1
	1,1,5,5,8
	Несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение требований сигналов светофора, нарушение правил пользования общественным транспортом
	0
	6
	15
	22
	23
	Замена дорожной разметки на аналогичную с более высокими фото- и калорометрическими характеристиками, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, разработка проектно-сметной документации на модернизацию светофорного объекта  
	2018
	289,0р.
	 
	 

	7
	503988
	г. Ярославль, 
пр. Ленина – ул. Советская
	13/67
	69, 74/11
	4
	1
	1,1,1,1
	Неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода
	0
	5
	15, 18
	13/67
	69, 74/11
	Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, разработка проектно-сметной документации на модернизацию светофорного объекта, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2018
	461,0р.
	 
	 

	8
	275353
	г. Ярославль, Московский проспект
	108, 1/165
	108а
	7
	3
	1,1,1,1,1,1,5
	Нарушение требований сигналов светофора, несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, управление транспортным средством в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, не имеющим права управления транспортным средством, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода
	2
	11
	07, 08
	108, 1/165
	108а
	Замена разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение организации дорожного движения, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения 
	2018
	436,0р.
	 
	 

	9
	
	г. Ярославль, Московский проспект
	45, 53
	43/10, 55
	5
	2
	1,1,1,5,5
	Неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода
	0
	6
	08, 18
	45, 53
	43/10, 55
	Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение организации дорожного движения, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2018
	201,0р.
	 
	 

	10
	
	г. Ярославль, Московский проспект
	64б
	74
	3
	1
	1,1,1
	Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции
	0
	4
	02
	64б
	74
	Замена дорожной разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками 
	2018
	217,0р.
	 
	 

	11
	275353
	г. Ярославль, Московский проспект – Суздальское шоссе
	54а
	87, 89
	5
	4
	3,4,5,8,8
	Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушения правил пользования общественным транспортом
	0
	5
	02, 08
	54а
	87, 89
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2018
	214,0р.
	 
	 

	12
	275353
	г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская – Московский пр.
	12/11,
	10/15, 11
	3
	0
	1,1,1
	Нарушение требований сигналов светофора, нарушение правил перестроения
	0
	4
	-
	12/11,
	10/15, 11
	Замена дорожной разметки на аналогичную с более высокими фото- и калорометрическими характеристиками, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения 
	2018
	138,0р.
	 
	 

	13
	275461
	г. Ярославль, 
пр. Машиностроителей – ул. С. Орджоникидзе
	9, 11
	20
	5
	2
	1,1,8,8,8
	Несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушения правил пользования общественным транспортом
	0
	5
	08
	9, 11
	20
	Замена дорожной разметки на аналогичную с более высокими фото- и калорометрическими характеристиками, модернизация светофорного объекта, изменение режима работы светофорного объекта, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения 
	2018
	145,0р.
	 
	 

	14
	272609
	г. Ярославль, ул. Победы (ТРЦ «Аура»)
	41
	41
	 3
	2
	5,5,5
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода
	0
	4
	08
	41
	41
	Замена дорожной разметки на аналогичную с более высокими фото- и калорометрическими характеристиками, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, изменение режима работы светофорного объекта 
	2018
	227,0р.
	 
	 

	15
	275221
	г. Ярославль, 
ул. Б. Октябрьская – ул. Городской Вал – ул. Ухтомского
	1а, 8
	23
	4
	2
	1,1,1,5
	Выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение требований сигналов светофора, нарушение правил проезда пешеходного перехода
	0
	7
	08, 15
	1а, 8
	23
	Замена дорожной разметки на аналогичную с более высокими фото- и калорометрическими характеристиками, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», изменение режима работы светофорного объекта
	2018
	356,0р.
	 
	 

	16
	275221
	г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская – ул. Республиканская
	52, 54
	89/51
	5
	2
	1,1,1,1,5
	Нарушение требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка, переход проезжей части в неположенном месте
	0
	5
	08
	52, 54
	89/51
	Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение режима работы светофорного объекта, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2018
	902,0р.
	 
	 

	17
	275322
	г. Ярославль, 
пр. Октября – ул. Победы
	29, 34а, 38
	22
	5
	1
	1,1,1,5,8
	Нарушение требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил пользования общественным транспортом
	0
	7
	15, 16, 18
	29, 34а, 38
	22
	Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками,  установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, изменение режима работы светофорного объекта
	2018
	155,0р.
	 
	 

	18
	270295
	г. Ярославль, Тутаевское шоссе
	35
	35 корпус 2
	5
	2
	1,5,5,6,8
	Неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил пользования общественным транспортом
	0
	5
	02, 04, 08
	35
	35 корпус 2
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», разработка проектно-сметной документации на устройство светофорного объекта   
	2018
	145,0р.
	 
	 

	19
	
	г. Ярославль, Тутаевское шоссе
	81, 85
	87
	9
	4
	1,1,1,1,5,5,5,5,5
	Неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда пешеходного перехода
	0
	11
	08, 16
	81, 85
	87
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками
	2018
	68,0р.
	 
	 

	20
	272755
	г. Ярославль, ул. Калинина
	31
	31а
	3
	1
	1,1,1
	Нарушение требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка
	0
	4
	08
	31
	31а
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», установка дополнительных технических средств организации дорожного движения 
	2018
	77,0р.
	 
	 

	21
	275032
	г. Ярославль, ул. Ньютона
	40, 40г
	42, 59
	5
	5
	1,5,5,5,8
	Нарушение правил перестроения, несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, нарушение правил пользования общественным транспортом
	0
	5
	02, 08, 15
	40, 40г
	42, 59
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», изменение организации дорожного движения 
	2018
	186,0р.
	 
	 

	22
	275015
	г. Ярославль, пр. Авиаторов – ул. Мостецкая 
	35а, 37
	1а
	6
	1
	1,1,1,4,5,5
	Неправильный выбор дистанции, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода
	0
	7
	08
	35а, 37
	1а
	Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», модернизация светофорных объектов на пересечении проспекта Авиаторов с улицами Красноборская, Доброхотов, 3-я Яковслевская, в районе остановки общественного транспорта "Гараж", выезд от ТЦ "Космос"
	2018
	38,0р.
	 
	 

	23
	275920
	г. Ярославль, Ленинградский пр. – ул. Е. Колесовой
	34
	45, 45а
	5
	3
	1,1,1,1,5
	Несоблюдение очередности проезда перекрестка, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода
	0
	6
	08, 15
	34
	45, 45а
	Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, изменение организации дорожного движения, разработка проектно-сметной документации на модернизацию светофорного объекта   
	2018
	122,0р.
	 
	 

	24
	275920
	г. Ярославль, Ленинградский пр. – ул. Урицкого
	40б, 44, 44а
	49а
	5
	3
	1,1,8,8,8
	Нарушение требований сигналов светофора, несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушения правил пользования общественным транспортом
	0
	5
	08
	40б, 44, 44а
	49а
	Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», установка дополнительных технических средств организации дорожного движения,  изменение организации дорожного движения
	2018
	107,0р.
	 
	 

	25
	275920
	г. Ярославль, Ленинградский пр. – пр. Дзержинского 
	50
	50а
	6
	2
	1,1,1,5,5,8
	Нарушение требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка, неподчинение сигналам регулирования пешеходным переходом, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил пользования общественным транспортом
	0
	9
	08, 15, 18
	50
	50а
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» 
	2018
	51,0р.
	 
	 

	26
	275920
	г. Ярославль, Ленинградский пр. – ул. Панина
	56/18
	97, 97а
	7
	4
	1,1,1,1,1,3,5
	Неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка, нахождение на проезжей части без цели её перехода
	1
	9
	08, 15
	56/18
	97, 97а
	Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, модернизация светофорного объекта, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», установка дополнительных технических средств организации дорожного движения
	2018
	5 737,3р.
	 
	 

	27
	275920
	г. Ярославль, Ленинградский проспект
	60
	105
	5
	2
	1,5,8,8,8
	Неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушения правил пользования общественным транспортом
	0
	5
	02, 08
	60
	105
	Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, модернизация светофорного объекта «Ленинградский проспект – остановка общественного транспорта 6-й микрорайон», установка дополнительных технических средств организации дорожного движения
	2018
	1 981,1р.
	 
	 

	28
	274962
	г. Ярославль, ул. Б. Федоровская 
	75
	93
	3
	2
	1,1,1
	Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части
	0
	4
	02, 08, 15, 26
	75
	93
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение организации дорожного движения 
	2018
	264,0р.
	 
	 

	29
	
	г. Ярославль, ул. Б. Федоровская
	103, 103а
	107а
	3
	3
	5,5,5
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, неподчинение сигналам регулирования пешеходом
	0
	3
	08, 15
	103, 103а
	107а
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение организации дорожного движения, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», изменение режима работы светофорного объекта "пр-т Толбухина – ул. Большая Федоровская – ул. Карабулина"
	2018
	471,0р.
	 
	 

	30
	3467586
	г. Ярославль, автомобильная дорога Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля, путепровод ст. Молот
	Путепровод ст. Молот
	ул. Осташинская, д. 1, д. 1а
	6
	4
	1,1,1,1,1,1
	Неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного/наркотического опьянени
	0
	11
	02, 08, 16
	Путепровод ст. Молот
	ул. Осташинская, д. 1, д. 1а
	 Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение организации дорожного движения, восстановление искусственного освещения 
	2018
	146,0р.
	 
	 

	31
	274433
	г. Ярославль, ул. Свободы – ул. Городской Вал
	62
	91, 93а
	4
	1
	1,1,1,8
	Несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, нарушение правил пользования общественным транспортом
	0
	5
	15
	62
	91, 93а
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение режима работы светофорного объекта, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения 
	2018
	883,0р.
	 
	 

	32
	274433
	г. Ярославль, ул. Свободы – пр. Толбухина
	54/38, 54, 56
	36/79, 38/54
	6
	4
	1,1,1,1,5,5
	Нарушение требований сигналов светофора, несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил перестроения, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, нарушение правил проезда пешеходного перехода
	1
	7
	08, 15, 17, 18
	54/38, 54, 56
	36/79, 38/54
	Замена разметки на аналогичнуюс более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение режима работы светофорного объекта, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2018
	592,0р.
	 
	 

	33
	274433
	г. Ярославль, ул. Свободы – ул. Володарского
	73
	73/30
	5
	4
	1,1,1,5,5
	Неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил проезда пешеходного перехода
	0
	5
	04, 08, 16, 18
	73
	73/30
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», изменение режима работы светофорного объекта, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения 
	2018
	980,0р.
	 
	 

	34
	274433
	г. Ярославль, ул. Свободы – ул. Победы
	63
	39/46, 45
	3
	1
	1,1,1
	Несоблюдение очередности проезда перекрестка
	0
	3
	02
	63
	39/46, 45
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками,изменение режима работы светофорного объекта, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения 
	2018
	912,0р.
	 
	 

	35
	504008
	г. Ярославль, ул. Ушинского – пл. Волкова
	30, 32, 34
	36, 2/40
	5
	1
	1,1,1,3,3
	Неправильный выбор дистанции, нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части
	0
	8
	03, 04
	30, 32, 34
	36, 2/40
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение режима светофорного объекта, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» 
	2018
	418,0р.
	 
	 

	36
	275042
	г. Ярославль, Промышленное шоссе
	60
	60
	3
	2
	1,1,1
	Несоблюдение очередности проезда перекрестка
	0
	5
	02, 08
	60
	60
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» 
	2018
	325,0р.
	 
	 

	37
	274710
	г. Ярославль, пр. Фрунзе
	2
	3
	5
	2
	1,1,1,5,8
	Неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил пользования общественным транспортом
	0
	7
	08
	2
	3
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, изменение организации дорожного движения  
	2018
	121,0р.
	 
	 

	38
	
	г. Ярославль, пр. Фрунзе
	45, 45а
	49
	3
	0
	1,1,1
	Неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка
	0
	5
	-
	45, 45а
	49
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» 
	2018
	105,0р.
	 
	 

	39
	275468
	г. Ярославль, Суздальское ш., в районе д. 1 по ул. Расковой
	1
	1
	3
	1
	1,1,1
	Неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения
	0
	3
	08
	1
	1
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», разработка проектно-сметной документации на устройство светофорного объекта 
	2018
	431,0р.
	 
	 

	40
	503982
	г. Ярославль, ул. Комсомольская
	14, 18
	20
	3
	2
	8,8,8
	Нарушения правил пользования общественным транспортом, нарушения Правил дорожного движения водителями
	0
	3
	08
	14, 18
	20
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» 
	2018
	72,0р.
	 
	 

	41
	274669
	г. Ярославль, ул. Труфанова – ул. Панина
	19
	26
	4
	1
	1,1,1,8
	Нарушение требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил пользования общественным транспортом
	0
	7
	08, 16
	19
	26
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», изменение режима работы светофорного объекта 
	2018
	47,0р.
	 
	 

	42
	274487
	г. Ярославль, 
ул. Угличская – пл. Мира
	21, 24
	62б по ул. Свободы
	7
	3
	1,1,1,1,5,5,8
	Несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил проезда пешеходного перехода, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, неподчинение сигналам регулирования пешеходным переходом,  нарушение правил пользования общественным транспортом
	0
	15
	08, 15, 18
	21, 24
	62б по ул. Свободы
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», изменение режима работы светофорного объекта 
	2018
	119,0р.
	 
	 

	43
	504005
	г. Ярославль, Привокзальная площадь – Ярославль Главный
	1
	1а
	4
	2
	5,5,5,8
	Нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, нарушение правил пользования общественным транспортом
	0
	4
	08, 15
	1
	1а
	Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», изменение организации дорожного движения, разработка проектно-сметной документации на устройство светофорного объекта 
	2018
	425,0р.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	187
	92
	 
	 
	4
	272
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	Общий итог
	 
	 
	264
	108
	 
	 
	10
	387
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2.  Сведения о МКДТП, выявленных в предшествующие годы рализации ПДД и запланированных мероприятиях по их ликвидации
	 

	Сведения за 2016 г.
	 

	Автомобильные дороги федерального значения
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
	 

	1
	401675
	Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля
	Промзона ул. Декабристов, д. 9

	Промзона ул. Декабристов, д. 9

	4
	1
	1,1,1,1
	Несоблюдение водителями требований ПДД
	0
	7
	07

	Промзона ул. Декабристов, д. 9

	Промзона ул. Декабристов, д. 9

	Установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами
	2017
	 
	 
	 

	2
	401675
	Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля
	4+800 (ул. Чаадаева, д. 90), ул. Декабристов, д. 15 ст. 5
	4+800 (ул. Чаадаева, д. 90), ул. Декабристов, д. 15 ст. 5
	5
	3
	1,1,5,5,5
	Несоблюдение водителями требований ПДД
	0
	8
	07, 08, 23
	4+800 (ул. Чаадаева, д. 90), ул. Декабристов, д. 15 ст. 5
	4+800 (ул. Чаадаева, д. 90), ул. Декабристов, д. 15 ст. 5
	Установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», устройство шумовых полос, нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами
	2017
	 
	 
	 

	3
	401675
	Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля
	7+080
	7+980
	4
	0
	1,1,1,1
	Несоблюдение водителями требований ПДД
	0
	4
	-
	7+080
	7+980
	Установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами
	2017
	 
	 
	 

	4
	401675
	Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля
	8+050 (Ивановский перевоз)
	8+860
	4
	0
	1,1,1,2
	Несоблюдение водителями требований ПДД
	0
	5
	-
	8+050 (Ивановский перевоз)
	8+860
	Установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами
	2017
	 
	 
	 

	5
	401675
	Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля
	10+320
(перекресток с а/д Ярославль – Углич)
	11+320
	8
	3
	1,1,1,1,1,1,2,2
	Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров
	0
	13
	02, 08, 15
	10+320
(перекресток с а/д Ярославль – Углич)
	11+320
	Изменение режимов работы светофорного объекта
	2017
	 
	 
	 

	6
	401695
	Ярославль – Любим
	34+050
	34+350
	3
	3
	1,1,1
	Несоблюдение водителями требований ПДД
	2
	8
	02, 03, 04, 08
	34+050
	34+350
	Установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», устройство шумовых полос
	2017
	 
	 
	 

	7
	401692
	Ярославль – Рыбинск
	34+235
	34+840
	4
	0
	1,1,1,5
	Несоблюдение водителями требований ПДД
	1
	5
	-
	34+235
	34+840
	Установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 60 км/ч
	2017
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	32
	10
	 
	 
	3
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные дороги местного значения (улицы)
	 

	1
	504020
	г. Яросалвль, Богоявленская площадь
	25
	28 по ул. Большая Октябрьская
	4
	1
	8,8,8,8
	Несоблюдение водителями требований ПДД
	0
	4
	08
	25
	28 по ул. Большая Октябрьская
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами
	2017
	 
	 
	 

	2
	275322
	г. Яросалвль, пр. Октября – пр. Ленина
	50, 55
	53, 53/20
	7
	1
	1,1,1,1,5,5,8
	Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров
	0
	12
	02, 08
	50, 55
	53, 53/20
	Корректировка схемы пофазного разъезда, изменение режимов работы светофорного объекта, нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами
	2017
	 
	 
	 

	3
	275322
	г. Яросалвль, пр. Октября от ул. Чкалова до ул. Загородный сад
	52, 56
	57а, 59
	6
	3
	1,1,5,5,5,8
	Несоблюдение участниками дорожного движения требований ПДД
	0
	7
	02, 08, 15, 18
	52, 56
	57а, 59
	 Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2017
	 
	 
	 

	4
	275322
	г. Яросалвль, пр. Октября – ул. Промышленная
	85
	88 кор. 1
	4
	2
	1,1,1,5
	Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров
	0
	4
	03, 04
	85
	88 кор. 1
	Изменение режимов работы светофорного объекта, установка дополнительных дорожных знаков, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами
	2017
	 
	 
	 

	5
	503988
	г. Яросалвль, пр. Ленина – ул. Советская
	13/67, 69
	74/11
	4
	1
	1,1,1,1
	Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров
	0
	5
	15, 18
	13/67, 69
	74/11
	 Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2017
	 
	 
	 

	6
	275353
	г. Яросалвль, Московский проспект
	108, 1/165
	108а
	7
	3
	1,1,1,1,1,1,5
	Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров
	2
	11
	07, 08
	108, 1/165
	108а
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2017
	 
	 
	 

	7
	
	г. Яросалвль, Московский проспект
	53
	55
	3
	0
	1,1,1
	Несоблюдение водителями требований ПДД
	0
	4
	-
	53
	55
	Установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами
	2017
	 
	 
	 

	8
	272609
	г. Яросалвль, ул. Победы
	41
	41
	3
	2
	5,5,5
	Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров
	0
	4
	08
	41
	41
	Установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами
	2017
	 
	 
	 

	9
	275221
	г. Яросалвль, ул. Б. Октябрьская – ул. Городской Вал – ул. Ухтомского
	1а, 8
	23
	3
	2
	1,1,1
	Несоблюдение водителями требований сигналов светофоров
	0
	6
	08, 15
	1а, 8
	23
	 Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2017
	 
	 
	 

	10
	275221
	г. Яросалвль, ул. Б. Октябрьская – ул. Республиканская
	52, 54
	89/51
	5
	2
	1,1,1,1,5
	Несоблюдение водителями требований сигналов светофоров
	0
	5
	08
	52, 54
	89/51
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2017
	 
	 
	 

	11
	270295
	г. Яросалвль, Тутаевское шоссе
	81, 85
	87
	6
	3
	1,1,1,5,5,5
	Несоблюдение водителями требований ПДД при проезде нерегулируемого пешеходного перехода
	0
	8
	08, 16
	81, 85
	87
	Устройство светофорного регулирования, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью, нанесение горизонтальной дорожной разметки световозвращающими материалами, установка пешеходных ограждений
	2017
	 
	 
	 

	12
	272755
	г. Яросалвль, ул. Калинина
	31
	31а
	3
	1
	1,1,1
	Несоблюдение водителями требований сигналов светофоров
	0
	4
	08
	31
	31а
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2017
	 
	 
	 

	13
	275032
	г. Яросалвль, ул. Ньютона
	40, 40г
	42, 59
	4
	4
	1,5,5,5
	Переход проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его видимости
	0
	4
	02, 08, 15
	40, 40г
	42, 59
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка искусственных неровностей, установка пешеходных ограждений
	2017
	 
	 
	 

	14
	275015
	г. Яросалвль, пр. Авиаторов 
	35а, 37
	1а
	5
	0
	1,1,1,5,4
	Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров
	0
	6
	-
	35а, 37
	1а
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2017
	 
	 
	 

	15
	275920
	г. Яросалвль, Ленинградский пр. – пр. Дзержинского 
	50
	50а
	5
	2
	1,1,1,5,8
	Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров
	0
	8
	08, 15, 18
	50
	50а
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2017
	 
	 
	 

	16
	275920
	г. Яросалвль, Ленинградский проспект
	60
	105
	4
	2
	1,8,8,8
	Несоблюдение участниками дорожного движения требований ПДД
	0
	4
	02, 08
	60
	105
	Ремонт покрытия проезжей части, нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, восстановление светофорного объекта с установкой дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью
	2017
	 
	 
	 

	17
	274962
	г. Яросалвль, ул. Б. Федоровская 
	75
	93
	3
	2
	1,1,1
	Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров
	0
	4
	02, 08, 15, 26
	75
	93
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами 
	2017
	 
	 
	 

	18
	3467586
	г. Яросалвль, автомобильная дорога Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля путепровод ст. Молот
	Путепровод ст. Молот
	ул. Осташинская, д. 1а
	3
	3
	1,1,1
	Несоблюдение участниками дорожного движения требований ПДД
	0
	3
	02, 04, 08
	Путепровод ст. Молот
	ул. Осташинская, д. 1а
	Ремонт покрытия проезжей части, нанесение дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2017
	 
	 
	 

	19
	274433
	г. Яросалвль, ул. Свободы – ул. Городской Вал
	62
	91, 93а
	4
	1
	1,1,1,8
	Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров
	0
	5
	15
	62
	91, 93а
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2017
	 
	 
	 

	20
	274433
	г. Яросалвль, ул. Свободы – пр. Толбухина
	54/38, 56
	36/79
	5
	4
	1,1,1,1,5
	Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров
	1
	6
	08, 15, 17, 18
	54/38, 56
	36/79
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2017
	 
	 
	 

	21
	504008
	г. Яросалвль, ул. Ушинского – пл. Волкова
	30, 34
	2/40
	3
	0
	1,1,1
	Несоблюдение участниками дорожного движения требований ПДД
	0
	6
	-
	30, 34
	2/40
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок»
	2017
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	91
	39
	 
	 
	3
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Общий итог
	 
	 
	123
	49
	 
	 
	6
	170
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица 5 


	 Программа проведения диагностики автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения  
(по Ярославской области)

	№
	Код в СКДФ
	Наименование автомобильной дороги 
	Протяженность дороги (улицы), км
	Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/%
	Плановые сроки проведения инструментальной диагностики

	
	
	
	
	фактическое состояние на 31.12.2018
	ожидаемое состояние на 31.12.2019
	ожидаемое состояние на 31.12.2024
	

	
	
	
	
	инстументальная диагностика на 31.12.2017.
	экспертная оценка
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	км
	%
	дата проведения
	км
	%
	км
	%
	км
	%
	месяц
	год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	401692
	Ярославль – Рыбинск "Р-151" (Ярославский, Тутаевский, Рыбинский муниципальные районы) 
	54,346
	28,086
	52
	 
	28,086
	52
	28,086
	52
	34,680
	64
	 
	 

	2
	401670
	Ярославль – Углич                                                               (Ярославский, Большесельский, Тутаевский, Угличский муниципальные районы)
	97,437
	60,187
	62
	 
	63,773
	65
	64,581
	66
	64,581
	66
	 
	 

	3
	401674
	Углич – Ростов "Р–153"                                                            (Угличский, Борисоглебский, Ростовский муниципальные районы)
	79,479
	40,249
	51
	 
	40,249
	51
	42,749
	54
	42,749
	54
	 
	 

	4
	401663
	Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец "Р–104"   (Угличский, Мышкинский, Пошехонский, Рыбинский  муниципальные районы)
	188,684
	84,444
	45
	 
	84,444
	45
	84,444
	45
	106,919
	57
	 
	 

	5
	401698
	Остапково – Заозерье – Колокарево – Старое Волино  (Угличский, Переславский муниципальные районы)
	47,797
	17,847
	37
	 
	17,847
	37
	17,847
	37
	47,797
	100
	 
	 

	6
	401665
	Ярославль – Заячий Холм  – а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов–Ям – Ярославль» (до дер. Шопша)  (Ярославский, Гаврилов–Ямский муниципальные районы)
	33,650
	22,640
	67
	 
	22,640
	67
	30,340
	90
	33,650
	100
	 
	 

	7
	401694
	Иваново – Писцово – Гаврилов–Ям – Ярославль (до дер. Шопша) "Р-79"  
	37,102
	6,600
	18
	 
	6,600
	18
	20,500
	55
	25,752
	69
	 
	 

	8
	401695
	Ярославль – Любим                                                                   (Ярославский, Некрасовский, Даниловский, Любимский муниципальные районы)
	100,087
	66,587
	67
	 
	66,587
	67
	66,587
	67
	92,348
	92
	 
	 

	9
	401686
	Углич – Некоуз – Брейтово                                                      (Угличский, Мышкинский, Некоузский, Брейтовский муниципальные районы)
	124,412
	7,612
	6
	 
	7,612
	6
	7,612
	6
	69,712
	56
	 
	 

	10
	401668
	Данилов – Пошехонье                                                           (Даниловский, Пошехонский муниципальные районы)
	79,113
	4,737
	6
	 
	4,737
	6
	4,737
	6
	54,540
	69
	 
	 

	11
	401676
	Мышкин – станция Волга – Шестихино                           (Мышкинский, Некоузский муниципальные районы)
	30,873
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	17,889
	58
	 
	 

	12
	401709
	Пречистое – Любим – Буй                                                      (Любимский, Первомайский муниципальные районы)
	53,800
	3,088
	6
	 
	3,088
	6
	5,624
	10
	41,691
	77
	 
	 

	13
	401697
	Пошехонье – Кукобой – Бакланка                                     (Пошехонский, Первомайский муниципальные районы)
	64,045
	24,765
	39
	 
	24,765
	39
	24,765
	39
	24,765
	39
	 
	 

	14
	401702
	Рыбинск – Большое Село                                                        (Рыбинский, Большесельский муниципальные районы)
	39,939
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	26,789
	67
	 
	 

	15
	401662
	Рыбинск – Тутаев (до дер. Помогалово)                              (Тутаевский, Рыбинский муниципальные районы)
	40,679
	9,439
	23
	 
	9,439
	23
	9,439
	23
	9,439
	23
	 
	 

	16
	401669
	Тутаев – Шопша                                                                           (Тутаевский, Ярославский, Гаврилов–Ямский муниципальные районы)
	57,457
	0,777
	1
	 
	12,184
	21
	22,784
	40
	57,457
	100
	 
	 

	17
	401681
	с. Новое – Мышкин  с подъездом к дер. Девницы и паромной переправе в дер. Борок                                     (Большесельский, Мышкинский муниципальные районы)
	23,408
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	10,500
	45
	 
	 

	18
	401666
	Углич – Воскресенское                                                             (Угличский, Мышкинский, Некоузский муниципальные районы)
	57,397
	30,897
	54
	 
	30,897
	54
	30,897
	54
	30,897
	54
	 
	 

	19
	401710
	Туношна – Бурмакино                                                            (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы)
	22,187
	0,021
	0
	 
	0,021
	0
	5,552
	25
	12,389
	56
	 
	 

	20
	401708
	Шебунино – Красный Профинтерн                                   (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы)
	23,653
	4,520
	19
	 
	4,520
	19
	4,520
	19
	4,520
	19
	 
	 

	21
	401684
	Ярославль – Тутаев  (левый берег)                                 (Ярославский, Тутаевский муниципальные районы)
	25,742
	11,374
	44
	 
	17,374
	67
	17,374
	67
	23,373
	91
	 
	 

	22
	401664
	Брейтово  – с. Покровское на Сити – Станилово – Бутовская                                                                               (Брейтовский, Некоузский муниципальные районы)
	46,394
	6,538
	14
	 
	6,538
	14
	6,538
	14
	44,283
	95
	 
	 

	23
	401705
	Яковлевское  – Диево–Городище                                      (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы)
	15,289
	9,410
	62
	 
	9,410
	62
	9,410
	62
	12,545
	82
	 
	 

	24
	401688
	Ярославль –  Шопша                                                          (Ярославский, Гаврилов–Ямский муниципальные районы)
	15,371
	4,489
	29
	 
	4,489
	29
	7,221
	47
	7,221
	47
	 
	 

	25
	401673
	28 км а/д «Подъезд к г. Кострома» – Никольское – Бурмакино                                                                               (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы)
	18,991
	3,991
	21
	 
	3,991
	21
	3,991
	21
	3,991
	21
	 
	 

	26
	401679
	Киндяки – станция Лом – Большое Село                           (Большесельский, Рыбинский муниципальные районы)
	31,914
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	31,910
	100
	 
	 

	27
	401696
	Туношна – Дубки                                                                    (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы)
	8,258
	2,000
	24
	 
	2,000
	24
	2,000
	24
	5,000
	61
	 
	 

	28
	401667
	Меньшиково – Машаково   – Ченцы                                (Тутаевский, Ярославский муниципальные районы)
	10,838
	5,038
	46
	 
	5,038
	46
	5,038
	46
	5,038
	46
	 
	 

	29
	401714
	Толбухино – Пожарово – Черницино                            (Ярославский, Даниловский муниципальные районы)
	5,540
	2,694
	49
	 
	2,694
	49
	2,694
	49
	2,694
	49
	 
	 

	30
	401712
	Грешнево – Наумиха  –  Путятино –   Ново (Некрасовский, Ярославский муниципальные районы)
	14,911
	0,049
	0
	 
	0,049
	0
	0,049
	0
	0,049
	0
	 
	 

	31
	401661
	М-8 – «Подъезд к г. Кострома» –  Красное                    (Ярославский, Некрасовский, муниципальные районы)
	2,340
	0,500
	21
	 
	0,500
	21
	0,500
	21
	0,500
	21
	 
	 

	32
	401693
	Толбухино – Вятское                                                           (Ярославский, Некрасовский, муниципальные районы)
	11,822
	1,684
	14
	 
	1,684
	14
	1,684
	14
	1,684
	14
	 
	 

	33
	401706
	Бурмакино – Котлово –   Троицкое                                  (Ярославский, Некрасовский, муниципальные районы)
	14,868
	0,600
	4
	 
	0,600
	4
	0,600
	4
	0,600
	4
	 
	 

	34
	401672
	Якунино – Сондолово                                                       (Даниловский, Первомайский муниципальные районы)
	4,950
	4,950
	100
	 
	4,950
	100
	4,950
	100
	4,950
	100
	 
	 

	35
	401689
	Селифонтово – Прохоровское                                                 (Гаврилов–Ямский, Ярославский муниципальные районы)
	5,380
	5,380
	100
	 
	5,380
	100
	5,380
	100
	5,380
	100
	 
	 

	36
	3462569
	Арефино – Починок – Болотово                                              (Рыбинский, Пошехонский районы)
	8,509
	0,285
	3
	 
	0,285
	3
	0,285
	3
	0,285
	3
	 
	 

	37
	3462568
	Буйкино – Щукино                                                             (Большесельский, Борисоглебский районы)
	2,520
	2,520
	100
	 
	2,520
	100
	2,520
	100
	2,520
	100
	 
	 

	38
	401704
	Большое Село – Волыново – Щукино 
	24,510
	9,510
	39
	 
	9,510
	39
	9,510
	39
	9,510
	39
	 
	 

	39
	401685
	Борисоглебский – Буйкино – с подъездом к дер. Неверково 
	34,901
	10,901
	31
	 
	10,901
	31
	10,901
	31
	21,826
	63
	 
	 

	40
	401680
	Унимерь – Головино – Шильково
	11,336
	4,336
	38
	 
	4,336
	38
	4,336
	38
	4,336
	38
	 
	 

	41
	401715
	Обход г. Гаврилов–Яма
	5,111
	5,111
	100
	 
	5,111
	100
	5,111
	100
	5,111
	100
	 
	 

	42
	401700
	Данилов – Шаготь
	39,459
	17,459
	44
	 
	17,459
	44
	17,459
	44
	17,459
	44
	 
	 

	43
	401703
	Богородское – граница Тверской области
	1,830
	1,830
	100
	 
	1,830
	100
	1,830
	100
	1,830
	100
	 
	 

	44
	401682
	Нерехта – Рождествено – Бурмакино 
	11,669
	2,769
	24
	 
	2,769
	24
	2,769
	24
	11,579
	99
	 
	 

	45
	401687
	Владимир – Переславль–Залесский 
"Р- 74" (Переславский район)
	28,613
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	28,610
	100
	 
	 

	46
	401671
	Нагорье – Кубринск – граница Московской области
	32,336
	26,280
	81
	 
	26,280
	81
	26,280
	81
	26,280
	81
	 
	 

	47
	401678
	а/д М-8 "Холмогоры" (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска), км 134 + 100 – км 145 + 100 
	11,000
	11,000
	100
	 
	11,000
	100
	11,000
	100
	11,000
	100
	 
	 

	48
	401677
	Заднево – Холм – Тайбузино
	14,155
	6,395
	45
	 
	6,395
	45
	6,395
	45
	6,395
	45
	 
	 

	49
	401699
	Ростов – Иваново – Нижний Новгород "Р-152"
	24,405
	7,205
	30
	 
	7,205
	30
	7,205
	30
	24,405
	100
	 
	 

	50
	401691
	Шеломяна – Ищейки 
	2,820
	0,500
	18
	 
	0,500
	18
	0,500
	18
	0,500
	18
	 
	 

	51
	401701
	Мимошня – Плоски 
	15,500
	6,250
	40
	 
	6,250
	40
	6,250
	40
	6,250
	40
	 
	 

	52
	401711
	Филипищево – Плоски
	1,100
	0,300
	27
	 
	0,300
	27
	0,300
	27
	0,300
	27
	 
	 

	53
	401683
	Подъезд к аэропорту Туношна
	1,025
	1,025
	100
	 
	1,025
	100
	1,025
	100
	1,025
	100
	 
	 

	54
	401675
	Юго–западная окружная дорога г. Ярославля
	11,060
	7,059
	64
	 
	7,059
	64
	7,059
	64
	13,059
	118
	 
	 

	55
	401713
	Северо–восточная окружная автомобильная дорога г. Ярославля
	3,526
	3,526
	100
	 
	3,526
	100
	3,526
	100
	3,526
	100
	 
	 

	56
	401690
	Обход г. Ярославля с мостом через р. Волгу
	8,714
	8,714
	100
	 
	8,714
	100
	8,714
	100
	8,714
	100
	 
	 

	57
	401707
	0 км "Подъезд к г. Кострома" – Ярославль
	1,645
	1,645
	100
	 
	1,645
	100
	1,645
	100
	1,645
	100
	 
	 

	58
	348964
	"Большое Село – Рыбинск" – Михеево
	0,462
	0,100
	22
	 
	0,100
	22
	0,100
	22
	0,100
	22
	 
	 

	59
	349468
	"Киндяки – Большое Село" – Борисовское
	1,701
	0,600
	35
	 
	0,600
	35
	0,600
	35
	0,600
	35
	 
	 

	60
	348776
	"Ярославль – Углич" – Васенино – Митино
	1,785
	0,700
	39
	 
	0,700
	39
	0,700
	39
	0,700
	39
	 
	 

	61
	349431
	58 км а/д "Ярославль – Углич" – Ушаково
	0,679
	0,679
	100
	 
	0,679
	100
	0,679
	100
	0,679
	100
	 
	 

	62
	348844
	59 км а/д "Ярославль – Углич" – Игрищи
	0,827
	0,627
	76
	 
	0,627
	76
	0,627
	76
	0,627
	76
	 
	 

	63
	348981
	Акулинино – Лопатино
	2,059
	0,600
	29
	 
	0,600
	29
	0,600
	29
	0,600
	29
	 
	 

	64
	349358
	Андреево – Тяжино
	5,636
	1,300
	23
	 
	1,300
	23
	1,300
	23
	1,300
	23
	 
	 

	65
	349124
	Андреевское – Муравьево
	5,278
	1,278
	24
	 
	1,278
	24
	1,278
	24
	1,278
	24
	 
	 

	66
	349018
	Арефино – Миглино – Федорково
	15,172
	2,500
	16
	 
	2,500
	16
	2,500
	16
	2,500
	16
	 
	 

	67
	349638
	Аферово – Мишенино с подъездом к дер. Оковальниково
	5,888
	1,300
	22
	 
	1,300
	22
	1,300
	22
	1,300
	22
	 
	 

	68
	349077
	Бакунино – Байково – Борщевка – Якимково
	7,827
	0,677
	9
	 
	0,677
	9
	0,677
	9
	0,677
	9
	 
	 

	69
	349411
	Большое Село – Дунилово
	3,328
	1,218
	37
	 
	1,218
	37
	1,218
	37
	2,778
	83
	 
	 

	70
	348850
	Большое Село – Поповская
	1,681
	0,600
	36
	 
	0,600
	36
	0,600
	36
	0,600
	36
	 
	 

	71
	348956
	Большое Село – Шушкицы
	5,010
	1,800
	36
	 
	1,800
	36
	1,800
	36
	1,800
	36
	 
	 

	72
	349419
	Борисовское – Савинское
	3,572
	1,000
	28
	 
	1,000
	28
	1,000
	28
	1,000
	28
	 
	 

	73
	349155
	Будаково – Рождество – Климово
	1,772
	0,700
	40
	 
	0,700
	40
	0,700
	40
	0,700
	40
	 
	 

	74
	349585
	Варегово – Федорково с подъездом к дер. Бревино
	14,859
	6,000
	40
	 
	6,000
	40
	6,000
	40
	6,000
	40
	 
	 

	75
	349456
	Головково – Ивановское
	1,448
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	76
	349405
	Гостилово – Рождество – Медведево
	2,982
	1,682
	56
	 
	1,682
	56
	1,682
	56
	1,682
	56
	 
	 

	77
	349454
	Данильцево – Ивановское
	4,281
	3,781
	88
	 
	3,781
	88
	3,781
	88
	3,781
	88
	 
	 

	78
	348813
	Девницы – Дор
	3,135
	0,950
	30
	 
	0,950
	30
	0,950
	30
	0,950
	30
	 
	 

	79
	349432
	Девницы – Лучкино
	3,903
	0,003
	0
	 
	0,003
	0
	0,003
	0
	0,003
	0
	 
	 

	80
	349241
	Каплино – Шельшедом – Рублево
	25,132
	7,500
	30
	 
	7,500
	30
	7,500
	30
	7,500
	30
	 
	 

	81
	349647
	Кузьминское – 47 км а/д "Ярославль – Углич"
	14,035
	1,735
	12
	 
	1,735
	12
	1,735
	12
	1,735
	12
	 
	 

	82
	349025
	Левино – Каюрово – Есипово
	6,664
	1,900
	29
	 
	1,900
	29
	1,900
	29
	1,900
	29
	 
	 

	83
	349058
	Митино – Кадино
	0,214
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	84
	349406
	Михальцево – Ваулово
	2,495
	0,900
	36
	 
	0,900
	36
	0,900
	36
	0,900
	36
	 
	 

	85
	349644
	Подъезд к дер. Лыткино
	0,736
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	86
	348777
	Новое – Ботвино
	8,900
	3,410
	38
	 
	3,410
	38
	3,410
	38
	3,410
	38
	 
	 

	87
	349360
	Новое – Гари – Никоново с подъездом к дер. Гари
	12,961
	4,661
	36
	 
	4,661
	36
	4,661
	36
	4,661
	36
	 
	 

	88
	349615
	Тарасово – Шпилево
	0,535
	0,535
	100
	 
	0,535
	100
	0,535
	100
	0,535
	100
	 
	 

	89
	349246
	Чудиново – Ивановское – Петровское
	0,878
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	90
	349510
	Шельшедом – Михальцево
	3,912
	1,000
	26
	 
	1,000
	26
	1,000
	26
	1,000
	26
	 
	 

	91
	349508
	Подъезд к дер. Уткино
	1,071
	0,300
	28
	 
	0,300
	28
	0,300
	28
	0,300
	28
	 
	 

	92
	349127
	Михальцево – подъезд к садам "Сокол", "Чайка", "Березка"
	0,915
	0,200
	22
	 
	0,200
	22
	0,200
	22
	0,200
	22
	 
	 

	93
	348759
	Подъезд к дер. Варегово
	1,050
	0,200
	19
	 
	0,200
	19
	0,200
	19
	0,200
	19
	 
	 

	94
	348828
	"Андреевское – Муравьево" – Лесное Варегово
	1,800
	0,500
	28
	 
	0,500
	28
	0,500
	28
	0,500
	28
	 
	 

	95
	349557
	Подъезд к дер. Колошино
	0,750
	0,300
	40
	 
	0,300
	40
	0,300
	40
	0,300
	40
	 
	 

	96
	348860
	"Углич – Ростов" – Алешкино
	2,475
	2,475
	100
	 
	2,475
	100
	2,475
	100
	2,475
	100
	 
	 

	97
	348917
	"Углич – Ростов" – Свагуново
	1,805
	1,805
	100
	 
	1,805
	100
	1,805
	100
	1,805
	100
	 
	 

	98
	349369
	"Углич –Ростов" – Теперское
	3,563
	2,663
	75
	 
	2,663
	75
	2,663
	75
	2,663
	75
	 
	 

	99
	349361
	77 км а/д "Углич – Ростов" – Красново – Коскино с подъездом к дер. Глинки
	8,829
	4,689
	53
	 
	4,689
	53
	4,689
	53
	4,689
	53
	 
	 

	100
	348787
	Борисоглебский – Зачатье
	29,584
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	29,584
	100
	 
	 

	101
	348937
	"Борисоглебский – Титово-2" – Бекренево
	1,575
	0,700
	44
	 
	0,700
	44
	0,700
	44
	0,700
	44
	 
	 

	102
	348793
	Варусово – Добрынское
	1,940
	0,500
	26
	 
	0,500
	26
	0,500
	26
	0,500
	26
	 
	 

	103
	349083
	Варусово – Протасьево – Старово
	3,542
	1,000
	28
	 
	1,000
	28
	1,000
	28
	1,000
	28
	 
	 

	104
	349341
	Вощажниково – Веска с подъездом к дер. Задубровье
	8,774
	1,574
	18
	 
	1,574
	18
	1,574
	18
	1,574
	18
	 
	 

	105
	349138
	Вощажниково – Денисьево
	1,025
	0,300
	29
	 
	0,300
	29
	0,300
	29
	0,300
	29
	 
	 

	106
	348872
	Высоково – Хмельники
	9,202
	4,502
	49
	 
	4,502
	49
	4,502
	49
	4,502
	49
	 
	 

	107
	349247
	Губино – Березники
	3,544
	1,044
	29
	 
	1,044
	29
	1,044
	29
	1,044
	29
	 
	 

	108
	349383
	Емельянниково – Горки
	3,553
	1,553
	44
	 
	1,553
	44
	1,553
	44
	1,553
	44
	 
	 

	109
	349507
	Емельянниково – Чухолза
	1,293
	0,493
	38
	 
	0,493
	38
	0,493
	38
	0,493
	38
	 
	 

	110
	349053
	Зачатье – Антониха
	7,627
	0,627
	8
	 
	0,627
	8
	0,627
	8
	0,627
	8
	 
	 

	111
	348836
	Деревеньки – Погорелка
	6,852
	6,852
	100
	 
	6,852
	100
	6,852
	100
	6,852
	100
	 
	 

	112
	349002
	Ивановское – Алешкино
	1,924
	1,924
	100
	 
	1,924
	100
	1,924
	100
	1,924
	100
	 
	 

	113
	348765
	Инальцино – Ермолино
	1,253
	1,253
	100
	 
	1,253
	100
	1,253
	100
	1,253
	100
	 
	 

	114
	349623
	Инальцино – Туксаново
	0,838
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	115
	348817
	Красный Октябрь – Пестово
	3,113
	2,113
	68
	 
	2,113
	68
	2,113
	68
	2,113
	68
	 
	 

	116
	348887
	Красный Октябрь – Языково
	0,606
	0,606
	100
	 
	0,606
	100
	0,606
	100
	0,606
	100
	 
	 

	117
	349420
	Ляхово – Березники
	3,490
	1,490
	43
	 
	1,490
	43
	1,490
	43
	1,490
	43
	 
	 

	118
	348788
	Маклоково – Покровское
	5,370
	2,370
	44
	 
	2,370
	44
	2,370
	44
	2,370
	44
	 
	 

	119
	348749
	Момотово – Деревеньки
	4,990
	2,490
	50
	 
	2,490
	50
	2,490
	50
	2,490
	50
	 
	 

	120
	349551
	Новоселка – Щурово
	19,074
	8,774
	46
	 
	8,774
	46
	8,774
	46
	8,774
	46
	 
	 

	121
	349253
	Борисоглебский – Титово-2
	24,197
	11,347
	47
	 
	11,347
	47
	11,347
	47
	11,347
	47
	 
	 

	122
	349087
	"Борисоглебский – Титово-2" – Сабурово
	1,606
	0,606
	38
	 
	0,606
	38
	0,606
	38
	0,606
	38
	 
	 

	123
	349561
	Переславцево – Домнино
	6,426
	0,426
	7
	 
	0,426
	7
	0,426
	7
	0,426
	7
	 
	 

	124
	349026
	Подъезд к дер. Давыдово
	1,450
	0,750
	52
	 
	0,750
	52
	0,750
	52
	0,750
	52
	 
	 

	125
	348875
	Протасьево – Сытино
	2,125
	0,825
	39
	 
	0,825
	39
	0,825
	39
	0,825
	39
	 
	 

	126
	349359
	Раменье – Супорганово
	3,083
	1,683
	55
	 
	1,683
	55
	1,683
	55
	1,683
	55
	 
	 

	127
	348947
	Селище – Кузнечиха
	7,570
	4,070
	54
	 
	4,070
	54
	4,070
	54
	4,070
	54
	 
	 

	128
	348893
	Сильники – Турово
	7,766
	4,366
	56
	 
	4,366
	56
	4,366
	56
	4,366
	56
	 
	 

	129
	348760
	Спас – Подгорье – Сущево
	3,871
	1,000
	26
	 
	1,000
	26
	1,000
	26
	1,000
	26
	 
	 

	130
	349624
	Старово – Черницы
	1,651
	0,451
	27
	 
	0,451
	27
	0,451
	27
	0,451
	27
	 
	 

	131
	349248
	Уславцево – Бурмакино
	6,817
	4,000
	59
	 
	4,000
	59
	4,000
	59
	4,000
	59
	 
	 

	132
	348861
	Юркино – Раменье
	15,902
	11,402
	72
	 
	11,402
	72
	11,402
	72
	11,402
	72
	 
	 

	133
	349604
	"Борисоглебский – Титово-2" – Павлово
	1,182
	1,182
	100
	 
	1,182
	100
	1,182
	100
	1,182
	100
	 
	 

	134
	348881
	Родионово – граница Борисоглебского района
	1,453
	1,453
	100
	 
	1,453
	100
	1,453
	100
	1,453
	100
	 
	 

	135
	349116
	"Брейтово – Бутовская" – Высоково
	1,825
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	136
	349171
	"Брейтово – Бутовская" – Цыбыцино
	0,760
	0,200
	26
	 
	0,200
	26
	0,200
	26
	0,200
	26
	 
	 

	137
	349625
	233 км а/д "Углич – Брейтово" – Остряковка – Телятово – Черняково
	3,498
	1,900
	54
	 
	1,900
	54
	1,900
	54
	1,900
	54
	 
	 

	138
	349123
	Большая Новинка – Патрюшино
	1,980
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	139
	348761
	Брейтово – Прозорово
	14,929
	4,329
	29
	 
	4,329
	29
	4,329
	29
	4,329
	29
	 
	 

	140
	349221
	Горелово – Никола
	1,729
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	141
	349459
	Дмитрехово – Малый Липовец – Ляховые
	5,900
	1,400
	24
	 
	1,400
	24
	1,400
	24
	1,400
	24
	 
	 

	142
	349317
	Комарово – Жеребцово – Шаховая
	9,748
	2,000
	21
	 
	2,000
	21
	2,000
	21
	2,000
	21
	 
	 

	143
	348754
	Комарово – Коростель
	3,500
	0,600
	17
	 
	0,600
	17
	0,600
	17
	0,600
	17
	 
	 

	144
	348845
	Красково – Никитинское
	2,710
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	145
	349156
	Лискино – Орлово
	3,172
	0,200
	6
	 
	0,200
	6
	0,200
	6
	0,200
	6
	 
	 

	146
	349611
	Медухово – Лукинское – Черный Враг
	15,130
	6,655
	44
	 
	6,655
	44
	6,655
	44
	6,655
	44
	 
	 

	147
	349019
	Мусино – Дорки
	2,626
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	148
	349590
	Большая Новинка – Браниха
	3,436
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	149
	348888
	Новинка – Логинцево – Крутец
	7,462
	3,500
	47
	 
	3,500
	47
	3,500
	47
	3,500
	47
	 
	 

	150
	349412
	Обход с. Брейтово
	3,497
	2,497
	71
	 
	2,497
	71
	2,497
	71
	2,497
	71
	 
	 

	151
	349046
	Дмитровка – Мартыново – Лискино – Михайловское
	20,369
	9,369
	46
	 
	9,369
	46
	9,369
	46
	9,369
	46
	 
	 

	152
	349229
	Прозорово – Холопово
	4,171
	1,100
	26
	 
	1,100
	26
	1,100
	26
	1,100
	26
	 
	 

	153
	349516
	Покровское на Сити – "Коростель – Яковлевское" с мостом через реку Сить
	0,895
	0,400
	45
	 
	0,400
	45
	0,400
	45
	0,400
	45
	 
	 

	154
	349616
	Себельское – Сарабуха
	5,744
	1,500
	26
	 
	1,500
	26
	1,500
	26
	1,500
	26
	 
	 

	155
	349568
	Севастьянцево – Чагино
	1,294
	0,400
	31
	 
	0,400
	31
	0,400
	31
	0,400
	31
	 
	 

	156
	349594
	Суминское – Косково – Сельцо
	19,563
	12,283
	63
	 
	12,283
	63
	12,283
	63
	12,283
	63
	 
	 

	157
	348933
	Сутка – Нивищи
	4,128
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	158
	349159
	Трухино – Носово
	1,670
	0,670
	40
	 
	0,670
	40
	0,670
	40
	0,670
	40
	 
	 

	159
	349254
	Филимоново – Горка
	2,606
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	160
	349656
	Филипцево – Горильдово
	7,214
	1,800
	25
	 
	1,800
	25
	1,800
	25
	1,800
	25
	 
	 

	161
	349084
	Черкасово – Тимонино – Коростель – Яковлевское
	15,695
	6,500
	41
	 
	6,500
	41
	6,500
	41
	6,500
	41
	 
	 

	162
	349639
	Обход с. Остряковка
	1,969
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	163
	348868
	237 км "Углич – Брейтово" – Гидронамыв
	1,500
	0,700
	47
	 
	0,700
	47
	0,700
	47
	0,700
	47
	 
	 

	164
	3462563
	Захарино – Остров
	6,000
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	165
	348851
	"Гаврилов-Ям – Лахость" – Строково
	0,700
	0,700
	100
	 
	0,700
	100
	0,700
	100
	0,700
	100
	 
	 

	166
	349168
	"Гаврилов-Ям – Пружинино" – Стрельниково
	0,870
	0,200
	23
	 
	0,200
	23
	0,200
	23
	0,200
	23
	 
	 

	167
	349095
	"Иваново – Ярославль" – Прилесье
	3,700
	1,000
	27
	 
	1,000
	27
	1,000
	27
	1,000
	27
	 
	 

	168
	349296
	"Коромыслово – Степанчиково" – Ершовка
	2,860
	2,000
	70
	 
	2,000
	70
	2,000
	70
	2,000
	70
	 
	 

	169
	349020
	М-8 – Холм–Огарев
	2,640
	0,700
	27
	 
	0,700
	27
	0,700
	27
	0,700
	27
	 
	 

	170
	349500
	М-8 – Жабино
	0,300
	0,300
	100
	 
	0,300
	100
	0,300
	100
	0,300
	100
	 
	 

	171
	349262
	"Тутаев – Шопша" – Щекотово
	1,960
	0,900
	46
	 
	0,900
	46
	0,900
	46
	0,900
	46
	 
	 

	172
	349255
	"Митино – Остров" – Михалково
	1,730
	0,600
	35
	 
	0,600
	35
	0,600
	35
	0,600
	35
	 
	 

	173
	349474
	"Ульяново – Митино" – Сеньково
	3,900
	1,000
	26
	 
	1,000
	26
	1,000
	26
	1,000
	26
	 
	 

	174
	348803
	Великое – Плещеево
	5,300
	1,000
	19
	 
	1,000
	19
	1,000
	19
	1,000
	19
	 
	 

	175
	349182
	Великое – Поляна
	3,500
	1,000
	29
	 
	1,000
	29
	1,000
	29
	1,000
	29
	 
	 

	176
	348873
	Гаврилов-Ям – Гагарино
	1,600
	1,600
	100
	 
	1,600
	100
	1,600
	100
	1,600
	100
	 
	 

	177
	348818
	Гаврилов-Ям – Заря
	1,300
	0,400
	31
	 
	0,400
	31
	0,400
	31
	0,400
	31
	 
	 

	178
	349187
	Гаврилов-Ям – Лахость
	5,300
	4,300
	81
	 
	4,300
	81
	4,300
	81
	4,300
	81
	 
	 

	179
	348882
	Гаврилов-Ям – Милочево
	6,600
	6,600
	100
	 
	6,600
	100
	6,600
	100
	6,600
	100
	 
	 

	180
	349318
	Гаврилов-Ям – Пружинино
	18,403
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	18,403
	100
	 
	 

	181
	349150
	Грудцино - Большой Стан
	2,556
	0,900
	35
	 
	0,900
	35
	0,900
	35
	0,900
	35
	 
	 

	182
	349014
	Губино – Петраково
	1,140
	1,140
	100
	 
	1,140
	100
	1,140
	100
	1,140
	100
	 
	 

	183
	349437
	Даниловка – Междуречье
	1,760
	0,760
	43
	 
	0,760
	43
	0,760
	43
	0,760
	43
	 
	 

	184
	349151
	Заячий Холм – Иляково
	1,750
	0,700
	40
	 
	0,700
	40
	0,700
	40
	0,700
	40
	 
	 

	185
	349538
	Заячий Холм – Михалево
	2,700
	0,950
	35
	 
	0,950
	35
	0,950
	35
	0,950
	35
	 
	 

	186
	348862
	Заячий Холм – Раменье – Спасс
	5,650
	1,500
	27
	 
	1,500
	27
	1,500
	27
	1,500
	27
	 
	 

	187
	349003
	Заячий Холм – центральная усадьба
	0,640
	0,640
	100
	 
	0,640
	100
	0,640
	100
	0,640
	100
	 
	 

	188
	349297
	Коромыслово – Ильинское – Степанчиково
	17,500
	13,000
	74
	 
	13,000
	74
	13,000
	74
	13,000
	74
	 
	 

	189
	348948
	Лахость – Котово
	2,300
	0,800
	35
	 
	0,800
	35
	0,800
	35
	0,800
	35
	 
	 

	190
	349142
	Митино – Остров
	7,730
	3,730
	48
	 
	3,730
	48
	3,730
	48
	3,730
	48
	 
	 

	191
	349188
	Панино – Стогинское
	2,700
	0,800
	30
	 
	0,800
	30
	0,800
	30
	0,800
	30
	 
	 

	192
	349088
	Плещеево – Дровнино – Большая Воехта
	1,900
	0,500
	26
	 
	0,500
	26
	0,500
	26
	0,500
	26
	 
	 

	193
	349160
	Плещеево – Романцево
	4,470
	1,300
	29
	 
	1,300
	29
	1,300
	29
	1,300
	29
	 
	 

	194
	348766
	Подъезд к с. Великое
	1,871
	0,209
	11
	 
	0,209
	11
	0,209
	11
	0,209
	11
	 
	 

	195
	348814
	Поляна – Поповка
	4,200
	1,300
	31
	 
	1,300
	31
	1,300
	31
	1,300
	31
	 
	 

	196
	348824
	Поляна – Репьевка
	3,500
	0,500
	14
	 
	0,500
	14
	0,500
	14
	0,500
	14
	 
	 

	197
	348918
	Пружинино – Никитское
	2,500
	0,900
	36
	 
	0,900
	36
	0,900
	36
	0,900
	36
	 
	 

	198
	349413
	Стогинское – Селищи
	4,800
	1,200
	25
	 
	1,200
	25
	1,200
	25
	1,200
	25
	 
	 

	199
	349288
	Стогинское – Федчиха – Путилово
	3,500
	1,050
	30
	 
	1,050
	30
	1,050
	30
	1,050
	30
	 
	 

	200
	349365
	Ступкино – Лычево
	1,650
	0,700
	42
	 
	0,700
	42
	0,700
	42
	0,700
	42
	 
	 

	201
	349370
	Тарасино – Гора
	1,400
	0,700
	50
	 
	0,700
	50
	0,700
	50
	0,700
	50
	 
	 

	202
	348883
	Ульяново – Митино
	16,820
	6,670
	40
	 
	6,670
	40
	6,670
	40
	6,670
	40
	 
	 

	203
	349342
	Ульяново – Пасынково
	0,600
	0,600
	100
	 
	0,600
	100
	0,600
	100
	0,600
	100
	 
	 

	204
	349021
	Хохлево – Тарусино
	1,300
	1,300
	100
	 
	1,300
	100
	1,300
	100
	1,300
	100
	 
	 

	205
	349134
	Шалаево – Цибирино
	1,650
	1,650
	100
	 
	1,650
	100
	1,650
	100
	1,650
	100
	 
	 

	206
	349579
	Шопша – Кудрявцево – Щекотово
	7,500
	1,900
	25
	 
	1,900
	25
	1,900
	25
	1,900
	25
	 
	 

	207
	349478
	Подъезд к фермерскому хозяйству Ступкино
	0,450
	0,450
	100
	 
	0,450
	100
	0,450
	100
	0,450
	100
	 
	 

	208
	349526
	Прошенино – Семейкино
	1,700
	1,700
	100
	 
	1,700
	100
	1,700
	100
	1,700
	100
	 
	 

	209
	348789
	"Данилов – Мишутино" – Торопово
	0,508
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	210
	348846
	"Данилов – Середа" – Алексейцево
	3,500
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	211
	349063
	"Данилов – Середа" – Займа
	0,635
	0,635
	100
	 
	0,635
	100
	0,635
	100
	0,635
	100
	 
	 

	212
	349169
	"Данилов – Середа" – Селезенево
	4,263
	1,300
	30
	 
	1,300
	30
	1,300
	30
	1,300
	30
	 
	 

	213
	349562
	"Данилов – Середа" – Малое Марьино
	0,694
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	214
	349110
	"Данилов – Середа" – Хорь
	1,769
	0,900
	51
	 
	0,900
	51
	0,900
	51
	0,900
	51
	 
	 

	215
	349129
	"Ермаково – Омелино" – Станово
	2,082
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	216
	349333
	"Москва – Архангельск" – Ртищево
	0,190
	0,190
	100
	 
	0,190
	100
	0,190
	100
	0,190
	100
	 
	 

	217
	348869
	"Москва – Архангельск" – Путятино
	1,854
	0,900
	49
	 
	0,900
	49
	0,900
	49
	0,900
	49
	 
	 

	218
	348779
	"Туфаново – Рыжиково" – Осташево
	0,621
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	219
	349224
	"Ярославль – Любим" – Окунево
	0,223
	0,005
	2
	 
	0,005
	2
	0,005
	2
	0,005
	2
	 
	 

	220
	349111
	Бабаево – Есиплево – Карповское
	2,385
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	221
	349572
	Бедниково – Козлово – Починок
	11,726
	4,226
	36
	 
	4,226
	36
	4,226
	36
	4,226
	36
	 
	 

	222
	349101
	Богданово – Алексейцево
	4,654
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	223
	349280
	Бокарево – Алексеевское
	1,262
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	224
	349350
	Бокарево – Соркино
	8,619
	2,900
	34
	 
	2,900
	34
	2,900
	34
	2,900
	34
	 
	 

	225
	348988
	Боловино – Федурино – Копнинское – Глазово
	11,095
	0,145
	1
	 
	0,145
	1
	0,145
	1
	0,145
	1
	 
	 

	226
	348831
	Брыкатино – Клочково
	0,805
	0,805
	100
	 
	0,805
	100
	0,805
	100
	0,805
	100
	 
	 

	227
	349274
	Гасниково – Антоново – Шишкино
	11,115
	5,615
	51
	 
	5,615
	51
	5,615
	51
	5,615
	51
	 
	 

	228
	349283
	Горинское – Вожерашь
	2,945
	1,445
	49
	 
	1,445
	49
	1,445
	49
	1,445
	49
	 
	 

	229
	349079
	Горинское – Демидково
	4,368
	1,368
	31
	 
	1,368
	31
	1,368
	31
	1,368
	31
	 
	 

	230
	349605
	Горинское – Артюхово
	1,425
	1,425
	100
	 
	1,425
	100
	1,425
	100
	1,425
	100
	 
	 

	231
	349450
	Данилов – Мишутино
	18,874
	9,874
	52
	 
	9,874
	52
	9,874
	52
	9,874
	52
	 
	 

	232
	349256
	Данилов – Середа
	29,368
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	233
	348837
	Малые Дворишки – Подольново – Хмельничново
	4,106
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	234
	348894
	Дмитриевское – Телицино – Манжаково
	16,486
	7,986
	48
	 
	7,986
	48
	7,986
	48
	7,986
	48
	 
	 

	235
	349597
	Догадцево – Телицино
	2,124
	0,950
	45
	 
	0,950
	45
	0,950
	45
	0,950
	45
	 
	 

	236
	348736
	Ермаково – Омелино
	8,016
	3,996
	50
	 
	3,996
	50
	3,996
	50
	3,996
	50
	 
	 

	237
	349465
	Калитино – Каблуково
	0,954
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	238
	349319
	Козлово – Стройково
	1,674
	0,700
	42
	 
	0,700
	42
	0,700
	42
	0,700
	42
	 
	 

	239
	349488
	Костюшино – Перекладово
	10,109
	3,609
	36
	 
	3,609
	36
	3,609
	36
	3,609
	36
	 
	 

	240
	349072
	Костюшино – Сендерево – Марково
	4,759
	2,759
	58
	 
	2,759
	58
	2,759
	58
	2,759
	58
	 
	 

	241
	348740
	Лунка – Ахматово
	2,361
	0,950
	40
	 
	0,950
	40
	0,950
	40
	0,950
	40
	 
	 

	242
	349031
	Максимцево – Семенцево
	1,440
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	243
	349183
	Малое Сартово – Взвоз
	4,461
	1,240
	28
	 
	1,240
	28
	1,240
	28
	1,240
	28
	 
	 

	244
	349022
	Малые Дворишки – Терехино
	7,687
	5,687
	74
	 
	5,687
	74
	5,687
	74
	5,687
	74
	 
	 

	245
	349533
	"Большое Марьино – Титово" – Васильцево
	3,332
	1,200
	36
	 
	1,200
	36
	1,200
	36
	1,200
	36
	 
	 

	246
	349517
	Большое Марьино – Титово
	10,180
	5,180
	51
	 
	5,180
	51
	5,180
	51
	5,180
	51
	 
	 

	247
	349439
	Манжаково – Сосновки
	6,326
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	248
	348838
	Окунево – Чурьяково
	3,800
	1,100
	29
	 
	1,100
	29
	1,100
	29
	1,100
	29
	 
	 

	249
	349015
	Пасынково – Чистополье
	2,135
	0,950
	44
	 
	0,950
	44
	0,950
	44
	0,950
	44
	 
	 

	250
	349242
	Погорелки – Остроносово
	1,246
	0,700
	56
	 
	0,700
	56
	0,700
	56
	0,700
	56
	 
	 

	251
	348891
	Погорелки – Степаново – Рахманово
	1,078
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	252
	348863
	Подольново – Пантелейки
	4,434
	1,500
	34
	 
	1,500
	34
	1,500
	34
	1,500
	34
	 
	 

	253
	349215
	Починок – Звонкая
	4,408
	1,500
	34
	 
	1,500
	34
	1,500
	34
	1,500
	34
	 
	 

	254
	349509
	Починок – Старово
	1,479
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	255
	349386
	Родионцево – Новобогородское
	2,773
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	256
	348938
	Рощино – Лагерево
	2,479
	0,900
	36
	 
	0,900
	36
	0,900
	36
	0,900
	36
	 
	 

	257
	349089
	Северный подход к г. Данилову, км 335 + 903 – км 337 + 021
	2,756
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	2,756
	100
	2,756
	100
	 
	 

	258
	349501
	Семлово – Ломки
	2,136
	0,900
	42
	 
	0,900
	42
	0,900
	42
	0,900
	42
	 
	 

	259
	349626
	Середа – Бухалово
	7,134
	2,134
	30
	 
	2,134
	30
	2,134
	30
	2,134
	30
	 
	 

	260
	349571
	Спасс – Вологдино
	6,203
	1,700
	27
	 
	1,700
	27
	1,700
	27
	1,700
	27
	 
	 

	261
	349174
	Гужово – Муньково
	1,901
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	262
	349389
	Телицино – Голодяево
	4,428
	2,559
	58
	 
	2,559
	58
	2,559
	58
	2,559
	58
	 
	 

	263
	349284
	Терехино – Калиты
	4,054
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	264
	349527
	Торопово – Маурино
	4,437
	1,300
	29
	 
	1,300
	29
	1,300
	29
	1,300
	29
	 
	 

	265
	349090
	Торопово – Взглядово
	1,278
	0,900
	70
	 
	0,900
	70
	0,900
	70
	0,900
	70
	 
	 

	266
	349064
	Туфаново – Рыжиково
	10,310
	0,890
	9
	 
	0,890
	9
	0,890
	9
	0,890
	9
	 
	 

	267
	349479
	Туфаново – Середа
	24,749
	12,849
	52
	 
	12,849
	52
	12,849
	52
	12,849
	52
	 
	 

	268
	348945
	Тюляфтино – Спирково
	3,067
	1,567
	51
	 
	1,567
	51
	1,567
	51
	1,567
	51
	 
	 

	269
	349513
	Федурино – Сухарево
	6,065
	4,065
	67
	 
	4,065
	67
	4,065
	67
	4,065
	67
	 
	 

	270
	349461
	Фоминское – Ачкасово
	5,936
	2,936
	49
	 
	2,936
	49
	2,936
	49
	2,936
	49
	 
	 

	271
	349301
	Чурьяково – Нефедово
	1,724
	1,724
	100
	 
	1,724
	100
	1,724
	100
	1,724
	100
	 
	 

	272
	349230
	Шаготь – Медведки
	7,583
	3,700
	49
	 
	3,700
	49
	3,700
	49
	3,700
	49
	 
	 

	273
	349027
	Южный подход к г. Данилову, км 329 + 575 – км 330 + 151
	1,260
	1,260
	100
	 
	1,260
	100
	1,260
	100
	1,260
	100
	 
	 

	274
	349165
	Глездево – Реброво
	3,004
	1,200
	40
	 
	1,200
	40
	1,200
	40
	1,200
	40
	 
	 

	275
	348762
	Мишутино – Борисково
	2,776
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	276
	349606
	Мишутино – Новенькое
	2,588
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	277
	349466
	а/д по дер. Взглядово
	0,360
	0,100
	28
	 
	0,100
	28
	0,100
	28
	0,100
	28
	 
	 

	278
	349139
	а/д по дер. Лыкошино
	0,696
	0,004
	1
	 
	0,004
	1
	0,004
	1
	0,004
	1
	 
	 

	279
	349414
	Подходы и мостовой переход через р. Лунка на а/д Ерденево – Дор
	0,600
	0,600
	100
	 
	0,600
	100
	0,600
	100
	0,600
	100
	 
	 

	280
	349011
	Данилов – Покров
	9,966
	2,900
	29
	 
	2,900
	29
	2,900
	29
	2,900
	29
	 
	 

	281
	348971
	"Буй – Пречистое" – Шарна
	0,301
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	282
	349435
	"Вахромейка – Воскресенское" – Дорское
	3,183
	1,100
	35
	 
	1,100
	35
	1,100
	35
	1,100
	35
	 
	 

	283
	348972
	"Обнорское – Карганово" – Павловка
	0,235
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	284
	349016
	"Тильбугино – Булаково" – Лилицино
	2,025
	0,950
	47
	 
	0,950
	47
	0,950
	47
	0,950
	47
	 
	 

	285
	349119
	"Шарна – Покров" – Варлыгино
	0,611
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	286
	348841
	"Шарна – Покров" – Гиганово
	1,082
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	287
	349442
	"Ярославль – Любим" – Потепеньки
	1,476
	0,700
	47
	 
	0,700
	47
	0,700
	47
	0,700
	47
	 
	 

	288
	348902
	"Ярославль – Любим" – Раслово – Барское
	1,433
	0,600
	42
	 
	0,600
	42
	0,600
	42
	0,600
	42
	 
	 

	289
	349140
	"Ярославль – Любим" – Раслово – Монастырское
	0,403
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	290
	349390
	Бобарнево – Назимово
	1,546
	0,600
	39
	 
	0,600
	39
	0,600
	39
	0,600
	39
	 
	 

	291
	348993
	Булаково – Шигино
	1,275
	0,400
	31
	 
	0,400
	31
	0,400
	31
	0,400
	31
	 
	 

	292
	348750
	Высоково – Князево
	1,886
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	293
	349407
	Ермаково – Починок
	2,237
	0,917
	41
	 
	0,917
	41
	0,917
	41
	0,917
	41
	 
	 

	294
	349555
	Ермаково – Сумароково
	3,931
	1,200
	31
	 
	1,200
	31
	1,200
	31
	1,200
	31
	 
	 

	295
	348806
	Закобякино – Исады с подъездом к дер. Крутик
	6,202
	2,100
	34
	 
	2,100
	34
	2,100
	34
	2,100
	34
	 
	 

	296
	348731
	Клюшниково – Андрюково
	1,212
	0,500
	41
	 
	0,500
	41
	0,500
	41
	0,500
	41
	 
	 

	297
	349421
	Любим – Останково
	2,036
	0,800
	39
	 
	0,800
	39
	0,800
	39
	0,800
	39
	 
	 

	298
	349586
	Любим – Отрадный
	1,385
	0,885
	64
	 
	0,885
	64
	0,885
	64
	0,885
	64
	 
	 

	299
	348895
	Любим – Троица
	15,600
	3,100
	20
	 
	3,100
	20
	3,100
	20
	3,100
	20
	 
	 

	300
	349180
	Михаил Архангел – Гузыцино
	1,292
	0,692
	54
	 
	0,692
	54
	0,692
	54
	0,692
	54
	 
	 

	301
	349514
	Мельцево – Тюриково
	3,765
	1,100
	29
	 
	1,100
	29
	1,100
	29
	1,100
	29
	 
	 

	302
	349130
	Настасьино – Слобода
	14,630
	4,550
	31
	 
	4,550
	31
	4,550
	31
	4,550
	31
	 
	 

	303
	349546
	Наумово – Поторочино
	9,971
	1,971
	20
	 
	1,971
	20
	1,971
	20
	1,971
	20
	 
	 

	304
	348876
	Обнорское – Карганово
	3,326
	3,326
	100
	 
	3,326
	100
	3,326
	100
	3,326
	100
	 
	 

	305
	349091
	Подъезд к дер. Минино
	0,539
	0,200
	37
	 
	0,200
	37
	0,200
	37
	0,200
	37
	 
	 

	306
	349292
	Пореево – Дыбино
	1,887
	0,900
	48
	 
	0,900
	48
	0,900
	48
	0,900
	48
	 
	 

	307
	349203
	Пречистое – Филиппово
	11,158
	6,158
	55
	 
	6,158
	55
	6,158
	55
	6,158
	55
	 
	 

	308
	349041
	Рузбугино – Нелюдово
	1,842
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	309
	349563
	Семендяево – Ивановское
	3,132
	1,000
	32
	 
	1,000
	32
	1,000
	32
	1,000
	32
	 
	 

	310
	349379
	Семендяево – Касьяново
	0,887
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	311
	349424
	Слободка – Маслово – Вязниково
	5,236
	5,236
	100
	 
	5,236
	100
	5,236
	100
	5,236
	100
	 
	 

	312
	348984
	Тильбугино – Булаково
	6,213
	0,713
	11
	 
	0,713
	11
	0,713
	11
	0,713
	11
	 
	 

	313
	349285
	Тильбугино – Пореево – Понизовки
	9,185
	1,185
	13
	 
	1,185
	13
	1,185
	13
	1,185
	13
	 
	 

	314
	349032
	Филиппово – Бобарнево
	1,982
	0,800
	40
	 
	0,800
	40
	0,800
	40
	0,800
	40
	 
	 

	315
	349117
	Филиппово – Никулино
	9,761
	0,761
	8
	 
	0,761
	8
	0,761
	8
	0,761
	8
	 
	 

	316
	348783
	Шарна – Покров
	14,077
	2,800
	20
	 
	2,800
	20
	2,800
	20
	2,800
	20
	 
	 

	317
	349502
	Ярыгино – Хабалево
	3,053
	1,000
	33
	 
	1,000
	33
	1,000
	33
	1,000
	33
	 
	 

	318
	348757
	Булаково – Яковлевское
	0,549
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	319
	349004
	"Вахромейка – Воскресенское" – Парфеньево
	2,481
	0,950
	38
	 
	0,950
	38
	0,950
	38
	0,950
	38
	 
	 

	320
	349581
	Любим – пос. МПМК
	0,911
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	321
	349197
	Черново – Поддубново
	0,526
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	322
	349408
	Вахромейка – Воскресенское – Слободка с подъездом к дер. Романцево
	25,298
	6,300
	25
	 
	6,300
	25
	6,300
	25
	6,300
	25
	 
	 

	323
	349446
	Гузыцино – Страшево
	16,530
	12,230
	74
	 
	12,230
	74
	12,230
	74
	12,230
	74
	 
	 

	324
	348907
	Подъезд к пос. Соколиный
	0,750
	0,750
	100
	 
	0,750
	100
	0,750
	100
	0,750
	100
	 
	 

	325
	349334
	"Мышкин – Морское" – Аристово
	1,540
	0,700
	45
	 
	0,700
	45
	0,700
	45
	0,700
	45
	 
	 

	326
	348832
	"Мышкин – Морское" – Киселево
	0,813
	0,300
	37
	 
	0,300
	37
	0,300
	37
	0,300
	37
	 
	 

	327
	349320
	"Мышкин – Сера" – Крутец
	0,588
	0,100
	17
	 
	0,100
	17
	0,100
	17
	0,100
	17
	 
	 

	328
	348800
	"Мышкин – Сера" – подъезд к дер. Сера
	1,528
	0,700
	46
	 
	0,700
	46
	0,700
	46
	0,700
	46
	 
	 

	329
	349267
	Обход г. Мышкина – Романовка
	0,800
	0,300
	38
	 
	0,300
	38
	0,300
	38
	0,300
	38
	 
	 

	330
	348877
	"Сергиев Посад – Череповец" – Нижние Плостки
	2,490
	0,900
	36
	 
	0,900
	36
	0,900
	36
	0,900
	36
	 
	 

	331
	349106
	"Углич – Брейтово" – Старово
	0,711
	0,400
	56
	 
	0,400
	56
	0,400
	56
	0,400
	56
	 
	 

	332
	349627
	"Углич – Воскресенское" – Мерга
	1,258
	0,400
	32
	 
	0,400
	32
	0,400
	32
	0,400
	32
	 
	 

	333
	349485
	Антипово – Коптево
	1,478
	0,700
	47
	 
	0,700
	47
	0,700
	47
	0,700
	47
	 
	 

	334
	349135
	Апраксино – Нефино
	2,712
	0,950
	35
	 
	0,950
	35
	0,950
	35
	0,950
	35
	 
	 

	335
	348842
	Богородское – Исаково – Юрьевское
	16,121
	3,630
	23
	 
	3,630
	23
	3,630
	23
	3,630
	23
	 
	 

	336
	349263
	Богородское – Курово
	1,911
	0,811
	42
	 
	0,811
	42
	0,811
	42
	0,811
	42
	 
	 

	337
	348949
	Глотово – Карпово
	2,800
	0,900
	32
	 
	0,900
	32
	0,900
	32
	0,900
	32
	 
	 

	338
	349328
	Зарубино – Тимонино
	2,500
	0,900
	36
	 
	0,900
	36
	0,900
	36
	0,900
	36
	 
	 

	339
	349245
	Кадочник – Старово
	6,514
	1,900
	29
	 
	1,900
	29
	1,900
	29
	1,900
	29
	 
	 

	340
	349462
	Кокошилово – Заглядкино
	3,184
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	341
	349145
	Коровино – Костюрино
	5,204
	1,600
	31
	 
	1,600
	31
	1,600
	31
	1,600
	31
	 
	 

	342
	349243
	Крюково – Харинское – Митинская
	3,973
	0,673
	17
	 
	0,673
	17
	0,673
	17
	0,673
	17
	 
	 

	343
	349519
	Кузьминское – Федюково
	1,710
	1,710
	100
	 
	1,710
	100
	1,710
	100
	1,710
	100
	 
	 

	344
	349612
	Левинская – Кувшиново – Песочное
	8,168
	2,600
	32
	 
	2,600
	32
	2,600
	32
	2,600
	32
	 
	 

	345
	349558
	Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское
	45,415
	27,165
	60
	 
	27,165
	60
	27,165
	60
	27,165
	60
	 
	 

	346
	349175
	Мышкин – Сера
	13,357
	4,757
	36
	 
	4,757
	36
	4,757
	36
	4,757
	36
	 
	 

	347
	348741
	Обход г. Мышкина
	3,518
	1,700
	48
	 
	1,700
	48
	1,700
	48
	1,700
	48
	 
	 

	348
	349335
	Поводнево – Языково
	4,779
	1,600
	33
	 
	1,600
	33
	1,600
	33
	1,600
	33
	 
	 

	349
	349237
	Рябинино – Бабино – Сидорово
	3,569
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	350
	349416
	Серково – Тараканово
	1,323
	0,500
	38
	 
	0,500
	38
	0,500
	38
	0,500
	38
	 
	 

	351
	349443
	Спирдово – Марганово – Шабальцево
	2,158
	0,950
	44
	 
	0,950
	44
	0,950
	44
	0,950
	44
	 
	 

	352
	349235
	Флоровское – Ташлыки
	1,610
	0,600
	37
	 
	0,600
	37
	0,600
	37
	0,600
	37
	 
	 

	353
	349444
	Шипилово – Бобойки
	3,124
	1,000
	32
	 
	1,000
	32
	1,000
	32
	1,000
	32
	 
	 

	354
	349391
	Куракино – Шестихино
	15,100
	6,950
	46
	 
	6,950
	46
	6,950
	46
	6,950
	46
	 
	 

	355
	348977
	"Углич – Брейтово" – Андреевское
	2,000
	1,300
	65
	 
	1,300
	65
	1,300
	65
	1,300
	65
	 
	 

	356
	348908
	"Углич – Брейтово" – Дуброва
	2,000
	0,700
	35
	 
	0,700
	35
	0,700
	35
	0,700
	35
	 
	 

	357
	349336
	"Углич – Брейтово" – Задняя Река
	0,483
	0,200
	41
	 
	0,200
	41
	0,200
	41
	0,200
	41
	 
	 

	358
	349276
	Араново – Горлово
	1,800
	0,140
	8
	 
	0,140
	8
	0,140
	8
	0,140
	8
	 
	 

	359
	348751
	Бобраково – Пантелеево
	3,086
	0,086
	3
	 
	0,086
	3
	0,086
	3
	0,086
	3
	 
	 

	360
	349189
	Болдино – Сергеево
	1,068
	0,400
	37
	 
	0,400
	37
	0,400
	37
	0,400
	37
	 
	 

	361
	348990
	Ветчаково – Поповка
	1,600
	1,600
	100
	 
	1,600
	100
	1,600
	100
	1,600
	100
	 
	 

	362
	349511
	Ветчаково – Яскино
	0,985
	0,085
	9
	 
	0,085
	9
	0,085
	9
	0,085
	9
	 
	 

	363
	349587
	Голенищево – Горохово
	1,066
	1,066
	100
	 
	1,066
	100
	1,066
	100
	1,066
	100
	 
	 

	364
	349102
	Горки – Журавлево
	8,200
	5,700
	70
	 
	5,700
	70
	5,700
	70
	5,700
	70
	 
	 

	365
	349425
	Грезное – Ченцы
	1,800
	0,900
	50
	 
	0,900
	50
	0,900
	50
	0,900
	50
	 
	 

	366
	349012
	Данилово – Котово
	2,400
	0,700
	29
	 
	0,700
	29
	0,700
	29
	0,700
	29
	 
	 

	367
	349573
	Коплино – Овсяниково
	1,036
	0,336
	32
	 
	0,336
	32
	0,336
	32
	0,336
	32
	 
	 

	368
	349440
	Лацкое – Воскресенское
	6,200
	0,900
	15
	 
	0,900
	15
	0,900
	15
	0,900
	15
	 
	 

	369
	349469
	Лацкое – Маслово
	5,000
	1,300
	26
	 
	1,300
	26
	1,300
	26
	1,300
	26
	 
	 

	370
	348928
	Мурзино – Заручье
	1,000
	0,300
	30
	 
	0,300
	30
	0,300
	30
	0,300
	30
	 
	 

	371
	349498
	Мурзино – Марьино
	1,600
	1,100
	69
	 
	1,100
	69
	1,100
	69
	1,100
	69
	 
	 

	372
	349392
	Мышкино – Беловская
	0,650
	0,350
	54
	 
	0,350
	54
	0,350
	54
	0,350
	54
	 
	 

	373
	349522
	Новинское – станция Маслово
	5,600
	1,350
	24
	 
	1,350
	24
	1,350
	24
	1,350
	24
	 
	 

	374
	349096
	Новый Некоуз – Большое Фролово – Галицино
	12,178
	7,518
	62
	 
	7,518
	62
	7,518
	62
	7,518
	62
	 
	 

	375
	349657
	Новый Некоуз – Быково – Дубинино
	11,400
	2,400
	21
	 
	2,400
	21
	2,400
	21
	2,400
	21
	 
	 

	376
	348919
	Некоуз – Лацкое – Борок
	28,123
	7,823
	28
	 
	7,823
	28
	7,823
	28
	7,823
	28
	 
	 

	377
	349343
	Остроги – Сысоево
	0,926
	0,026
	3
	 
	0,026
	3
	0,026
	3
	0,026
	3
	 
	 

	378
	348763
	пос. Октябрь – Мокеиха-2 (участок 1)
	2,330
	2,330
	100
	 
	2,330
	100
	2,330
	100
	2,330
	100
	 
	 

	379
	349499
	пос. Октябрь – Мокеиха-2 (участок 2) (Тверская область, Сонковский район)
	13,470
	6,270
	47
	 
	6,270
	47
	6,270
	47
	6,270
	47
	 
	 

	380
	349366
	Парфеньево – Шамары
	9,400
	2,900
	31
	 
	2,900
	31
	2,900
	31
	2,900
	31
	 
	 

	381
	348833
	Погорелка – Угол
	2,500
	1,000
	40
	 
	1,000
	40
	1,000
	40
	1,000
	40
	 
	 

	382
	349426
	Подъезд к дер. Родионово
	0,318
	0,318
	100
	 
	0,318
	100
	0,318
	100
	0,318
	100
	 
	 

	383
	349447
	Пушкино – Покров–Раменье
	10,700
	6,120
	57
	 
	6,120
	57
	6,120
	57
	6,120
	57
	 
	 

	384
	349302
	Спас–Ильдь – Микишево
	2,088
	2,088
	100
	 
	2,088
	100
	2,088
	100
	2,088
	100
	 
	 

	385
	348900
	Станилово – Рожалово – Середка – Афонино с подъездом к дер. Марково
	23,722
	19,922
	84
	 
	19,922
	84
	19,922
	84
	19,922
	84
	 
	 

	386
	349277
	Новый Некоуз – Родионово – пос. Октябрь
	52,955
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	44,055
	83
	 
	 

	387
	348985
	Шелдомеж – Большие Зобцы
	4,000
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	388
	349470
	Шестихино – Труфоново
	1,600
	0,600
	38
	 
	0,600
	38
	0,600
	38
	0,600
	38
	 
	 

	389
	349559
	Шестовское – Никольское
	1,975
	1,975
	100
	 
	1,975
	100
	1,975
	100
	1,975
	100
	 
	 

	390
	348942
	Веретея – Малые Столбища – Аниково
	3,569
	0,769
	22
	 
	0,769
	22
	0,769
	22
	0,769
	22
	 
	 

	391
	349042
	Марьино – Кожевниково
	2,456
	0,950
	39
	 
	0,950
	39
	0,950
	39
	0,950
	39
	 
	 

	392
	349204
	Гладышево – Сменцево
	3,130
	3,130
	100
	 
	3,130
	100
	3,130
	100
	3,130
	100
	 
	 

	393
	349120
	Подъезд к дер. Правдино
	0,278
	0,278
	100
	 
	0,278
	100
	0,278
	100
	0,278
	100
	 
	 

	394
	348897
	Ожогино – Ветчаково
	12,500
	2,500
	20
	 
	2,500
	20
	2,500
	20
	2,500
	20
	 
	 

	395
	349166
	"Туношна – Бурмакино" – Новое
	3,313
	3,313
	100
	 
	3,313
	100
	3,313
	100
	3,313
	100
	 
	 

	396
	349564
	"М-8 – подъезд к г. Кострома" – Орешки
	7,084
	3,000
	42
	 
	3,000
	42
	3,000
	42
	3,000
	42
	 
	 

	397
	349541
	"Туношна – Бурмакино" – подъезд к с. Бурмакино
	1,843
	0,950
	52
	 
	0,950
	52
	0,950
	52
	0,950
	52
	 
	 

	398
	348997
	"Шебунино – Красный Профинтерн" – Аббакумцево
	1,041
	0,041
	4
	 
	0,041
	4
	0,041
	4
	0,041
	4
	 
	 

	399
	349427
	"Шебунино – Красный Профинтерн" – Судищи с подъездом к дер. Кочевки
	2,801
	2,801
	100
	 
	2,801
	100
	2,801
	100
	2,801
	100
	 
	 

	400
	348884
	"М-8 – подъезд к г. Кострома – Бурмакино" – Титовское
	1,460
	0,707
	48
	 
	0,707
	48
	0,707
	48
	0,707
	48
	 
	 

	401
	349080
	"Ярославль – Любим" – Арефино
	2,352
	2,352
	100
	 
	2,352
	100
	2,352
	100
	2,352
	100
	 
	 

	402
	348804
	289 км а/д "М-8 – подъезд к г. Кострома" – Харино – Горки – Новые Ченцы
	8,549
	7,049
	82
	 
	7,049
	82
	7,049
	82
	7,049
	82
	 
	 

	403
	349632
	Бор – Яхробол
	3,213
	0,013
	0
	 
	0,013
	0
	0,013
	0
	0,013
	0
	 
	 

	404
	349373
	Бурмакино – Бараново
	2,506
	0,950
	38
	 
	0,950
	38
	0,950
	38
	0,950
	38
	 
	 

	405
	349268
	Бурмакино – Костино
	2,294
	0,950
	41
	 
	0,950
	41
	0,950
	41
	0,950
	41
	 
	 

	406
	348852
	Бурмакино – Сахареж
	6,159
	1,659
	27
	 
	1,659
	27
	1,659
	27
	1,659
	27
	 
	 

	407
	349428
	Грешнево – Павлово
	3,059
	0,950
	31
	 
	0,950
	31
	0,950
	31
	0,950
	31
	 
	 

	408
	348755
	Диево–Городище – Пески
	0,435
	0,435
	100
	 
	0,435
	100
	0,435
	100
	0,435
	100
	 
	 

	409
	349112
	Диево–Городище – Старово
	5,814
	1,500
	26
	 
	1,500
	26
	1,500
	26
	1,500
	26
	 
	 

	410
	348916
	Исады – Васильевское – Куреево
	4,605
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	411
	348934
	Коробиха – Дубровки
	2,684
	1,000
	37
	 
	1,000
	37
	1,000
	37
	1,000
	37
	 
	 

	412
	349157
	Котлово – Санниково
	1,435
	1,435
	100
	 
	1,435
	100
	1,435
	100
	1,435
	100
	 
	 

	413
	348998
	Красный Профинтерн – Вятское
	16,754
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	5,139
	31
	 
	 

	414
	348878
	Левашово – Кокорево – Орловки
	3,836
	1,536
	40
	 
	1,536
	40
	1,536
	40
	1,536
	40
	 
	 

	415
	349161
	Липовицы – Исады – Орлово
	8,625
	1,790
	21
	 
	1,790
	21
	1,790
	21
	1,790
	21
	 
	 

	416
	348752
	Лихообразово – Осиновая Слобода
	3,873
	3,873
	100
	 
	3,873
	100
	3,873
	100
	3,873
	100
	 
	 

	417
	349429
	Малые Соли – Смирново
	4,940
	4,940
	100
	 
	4,940
	100
	4,940
	100
	4,940
	100
	 
	 

	418
	348986
	Насоново – Вятское – Валино
	3,814
	3,814
	100
	 
	3,814
	100
	3,814
	100
	3,814
	100
	 
	 

	419
	348939
	Наумиха – Аринкино
	2,700
	2,700
	100
	 
	2,700
	100
	2,700
	100
	2,700
	100
	 
	 

	420
	349289
	Наумиха – Матвейцево
	1,753
	1,753
	100
	 
	1,753
	100
	1,753
	100
	1,753
	100
	 
	 

	421
	348784
	Наумиха – Суворово – Федорово
	2,166
	1,600
	74
	 
	1,600
	74
	1,600
	74
	1,600
	74
	 
	 

	422
	349305
	Наумиха – Тимонино – Дьяково
	1,503
	0,600
	40
	 
	0,600
	40
	0,600
	40
	0,600
	40
	 
	 

	423
	349219
	Некрасовское – Малые Соли
	2,775
	1,000
	36
	 
	1,000
	36
	1,000
	36
	1,000
	36
	 
	 

	424
	349269
	Некрасовское – Новодашково – Черная Заводь
	17,587
	10,000
	57
	 
	10,000
	57
	10,000
	57
	10,000
	57
	 
	 

	425
	349103
	Некрасовское – Турово
	3,050
	1,500
	49
	 
	1,500
	49
	1,500
	49
	1,500
	49
	 
	 

	426
	349198
	Некрасовское – Шишелово
	1,775
	1,775
	100
	 
	1,775
	100
	1,775
	100
	1,775
	100
	 
	 

	427
	349384
	Никольское – Гзино – Переньково
	7,932
	5,000
	63
	 
	5,000
	63
	5,000
	63
	5,000
	63
	 
	 

	428
	349264
	Подъезд к дер. Введенское
	1,655
	1,655
	100
	 
	1,655
	100
	1,655
	100
	1,655
	100
	 
	 

	429
	349216
	Поздеевское – Пустошка
	2,750
	2,750
	100
	 
	2,750
	100
	2,750
	100
	2,750
	100
	 
	 

	430
	349303
	Рыбницы – животноводческий комплекс
	0,850
	0,850
	100
	 
	0,850
	100
	0,850
	100
	0,850
	100
	 
	 

	431
	349055
	Смирново – Орешки
	4,400
	2,000
	45
	 
	2,000
	45
	2,000
	45
	2,000
	45
	 
	 

	432
	348898
	Черная Заводь – Давыдково
	1,400
	1,400
	100
	 
	1,400
	100
	1,400
	100
	1,400
	100
	 
	 

	433
	348965
	Щелканиха – Юрьево
	2,660
	2,660
	100
	 
	2,660
	100
	2,660
	100
	2,660
	100
	 
	 

	434
	348911
	Щукино – Филенка
	5,243
	0,003
	0
	 
	0,003
	0
	0,003
	0
	0,003
	0
	 
	 

	435
	349184
	Юроша – Заболотье
	9,244
	2,262
	24
	 
	2,262
	24
	2,262
	24
	2,262
	24
	 
	 

	436
	349185
	Юроша – Макарово
	6,950
	0,050
	1
	 
	0,050
	1
	0,050
	1
	0,050
	1
	 
	 

	437
	348864
	Юрьевка – Лом – Урманец
	1,968
	1,968
	100
	 
	1,968
	100
	1,968
	100
	1,968
	100
	 
	 

	438
	3462565
	Смирново – санаторий "Малые Соли"
	0,927
	0,927
	100
	 
	0,927
	100
	0,927
	100
	0,927
	100
	 
	 

	439
	349547
	"Ярославль – Кострома" – Суворово
	1,770
	1,770
	100
	 
	1,770
	100
	1,770
	100
	1,770
	100
	 
	 

	440
	349617
	"Пречистое – Коза – Семеновское" – Федяево
	1,016
	0,016
	2
	 
	0,016
	2
	0,016
	2
	0,016
	2
	 
	 

	441
	349574
	"Пречистое – Коза – Семеновское" – Завражье
	0,626
	0,626
	100
	 
	0,626
	100
	0,626
	100
	0,626
	100
	 
	 

	442
	349097
	"Семеновское – Кукобой – Бакланка" – Всехсвятское
	1,000
	1,000
	100
	 
	1,000
	100
	1,000
	100
	1,000
	100
	 
	 

	443
	349304
	"Семеновское – Селиверстово" – Душилово
	0,650
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	444
	348847
	"Семеновское – Селиверстово" – Менчаково
	1,000
	1,000
	100
	 
	1,000
	100
	1,000
	100
	1,000
	100
	 
	 

	445
	349329
	"Семеновское – Селиверстово" – Николо–Ухтома
	0,444
	0,444
	100
	 
	0,444
	100
	0,444
	100
	0,444
	100
	 
	 

	446
	348834
	"Семеновское – Селиверстово" – Юрьевское
	1,081
	0,400
	37
	 
	0,400
	37
	0,400
	37
	0,400
	37
	 
	 

	447
	348825
	"Скалино – Турыбарово" – Легково
	1,325
	0,075
	6
	 
	0,075
	6
	0,075
	6
	0,075
	6
	 
	 

	448
	349290
	"Терехово – Оносово" – Вязовка
	1,572
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	449
	349451
	Ананьино – Ивановское
	7,554
	3,754
	50
	 
	3,754
	50
	3,754
	50
	3,754
	50
	 
	 

	450
	349523
	Анкудиново – Хлестово
	5,042
	0,542
	11
	 
	0,542
	11
	0,542
	11
	0,542
	11
	 
	 

	451
	348809
	Аристово – Горка
	1,000
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	452
	349640
	Балакино – Ивандино – Белое
	3,900
	2,440
	63
	 
	2,440
	63
	2,440
	63
	2,440
	63
	 
	 

	453
	349104
	Заболотье – Бочкино – Захарино
	3,972
	1,200
	30
	 
	1,200
	30
	1,200
	30
	1,200
	30
	 
	 

	454
	349176
	Ильинское – Дор–Спасский
	5,059
	0,059
	1
	 
	0,059
	1
	0,059
	1
	0,059
	1
	 
	 

	455
	348858
	Коза – Киево – Холм
	10,400
	6,200
	60
	 
	6,200
	60
	6,200
	60
	6,200
	60
	 
	 

	456
	349049
	Колкино – Будилово
	1,400
	0,500
	36
	 
	0,500
	36
	0,500
	36
	0,500
	36
	 
	 

	457
	348957
	Костромка – Заречное
	1,788
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	458
	349056
	Костромка – Красный Холм – Медведево
	2,181
	2,181
	100
	 
	2,181
	100
	2,181
	100
	2,181
	100
	 
	 

	459
	348853
	Кукобой – Ивановское
	2,455
	2,455
	100
	 
	2,455
	100
	2,455
	100
	2,455
	100
	 
	 

	460
	348780
	Малино – Алешино
	0,431
	0,100
	23
	 
	0,100
	23
	0,100
	23
	0,100
	23
	 
	 

	461
	348802
	Милково – Хмелевица
	6,572
	6,572
	100
	 
	6,572
	100
	6,572
	100
	6,572
	100
	 
	 

	462
	3462567
	Никола – Погорелка
	0,862
	0,862
	100
	 
	0,862
	100
	0,862
	100
	0,862
	100
	 
	 

	463
	348742
	Оносово – Заемье
	4,459
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	464
	349036
	Панкино – Малино с подъездом к дер. Малино
	7,046
	2,200
	31
	 
	2,200
	31
	2,200
	31
	2,200
	31
	 
	 

	465
	349397
	Подорваново – Грибунино – Вараково
	1,164
	0,800
	69
	 
	0,800
	69
	0,800
	69
	0,800
	69
	 
	 

	466
	348982
	Подъезд к дер. Стародворское
	0,312
	0,112
	36
	 
	0,112
	36
	0,112
	36
	0,112
	36
	 
	 

	467
	349503
	Подъезд к дер. Шильпухово
	3,072
	1,000
	33
	 
	1,000
	33
	1,000
	33
	1,000
	33
	 
	 

	468
	349633
	Пречистое – Горка Пречистенская
	1,204
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	469
	349504
	Пречистое – Коза – Семеновское
	47,520
	23,520
	49
	 
	23,520
	49
	23,520
	49
	23,520
	49
	 
	 

	470
	348962
	Пречистое – Маланчугово
	2,309
	0,109
	5
	 
	0,109
	5
	0,109
	5
	0,109
	5
	 
	 

	471
	348810
	Семеновское – Летнево – Демидково
	2,620
	0,950
	36
	 
	0,950
	36
	0,950
	36
	0,950
	36
	 
	 

	472
	348825
	Скалино – Турыбарово
	23,815
	23,815
	100
	 
	23,815
	100
	23,815
	100
	23,815
	100
	 
	 

	473
	349351
	Степаниха – Митино – Высоково
	2,354
	0,004
	0
	 
	0,004
	0
	0,004
	0
	0,004
	0
	 
	 

	474
	348903
	Терехово – Оносово
	6,024
	1,600
	27
	 
	1,600
	27
	1,600
	27
	1,600
	27
	 
	 

	475
	349033
	Тетеря – Вараково
	9,231
	2,400
	26
	 
	2,400
	26
	2,400
	26
	2,400
	26
	 
	 

	476
	349143
	Тутаново – Серково
	2,665
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	477
	349005
	Фоминское – Паршино – Старое Село
	11,380
	5,280
	46
	 
	5,280
	46
	5,280
	46
	5,280
	46
	 
	 

	478
	348854
	Шильпухово – Кузнечиково
	2,700
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	479
	349059
	Шильпухово – Павловское
	3,383
	0,383
	11
	 
	0,383
	11
	0,383
	11
	0,383
	11
	 
	 

	480
	349037
	Шолошево – Скалино
	8,447
	3,447
	41
	 
	3,447
	41
	3,447
	41
	3,447
	41
	 
	 

	481
	349278
	Шолошево – Холм
	6,397
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	482
	349560
	Корхово – Мулинское
	0,852
	0,852
	100
	 
	0,852
	100
	0,852
	100
	0,852
	100
	 
	 

	483
	349223
	"Пошехонье – Бакланка" – Кубье
	0,795
	0,300
	38
	 
	0,300
	38
	0,300
	38
	0,300
	38
	 
	 

	484
	348811
	Коза – Заречье
	1,530
	0,500
	33
	 
	0,500
	33
	0,500
	33
	0,500
	33
	 
	 

	485
	349441
	Погорелка – Игнатцево с подъездом к дер. Погорелка, дер. Игнатцево
	1,473
	0,500
	34
	 
	0,500
	34
	0,500
	34
	0,500
	34
	 
	 

	486
	349542
	Голосово – Кривцово с подъездом к дер. Большое Кузьминское
	4,110
	4,110
	100
	 
	4,110
	100
	4,110
	100
	4,110
	100
	 
	 

	487
	349539
	Подъезд к дер. Семеновское
	1,848
	1,848
	100
	 
	1,848
	100
	1,848
	100
	1,848
	100
	 
	 

	488
	349050
	Савинское – Старово – Жилино
	4,167
	4,167
	100
	 
	4,167
	100
	4,167
	100
	4,167
	100
	 
	 

	489
	349330
	"Пречистое – Семеновское" – Льнозавод
	0,803
	0,003
	0
	 
	0,003
	0
	0,003
	0
	0,003
	0
	 
	 

	490
	349409
	Шульгино – Ушаково
	2,469
	0,069
	3
	 
	0,069
	3
	0,069
	3
	0,069
	3
	 
	 

	491
	348839
	Юрьевское – Незнайка
	1,000
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	492
	348794
	Хватово – Старое Село
	1,264
	0,064
	5
	 
	0,064
	5
	0,064
	5
	0,064
	5
	 
	 

	493
	349152
	Азарино – Кузнецово
	4,135
	4,135
	100
	 
	4,135
	100
	4,135
	100
	4,135
	100
	 
	 

	494
	349433
	Семеновское – Селиверстово
	21,609
	7,309
	34
	 
	7,309
	34
	7,309
	34
	7,309
	34
	 
	 

	495
	349051
	"Рязанцево – Горки" – Славитино
	1,924
	1,424
	74
	 
	1,424
	74
	1,424
	74
	1,424
	74
	 
	 

	496
	349475
	"Рязанцево – Горки" – Смоленское – Шушково с объездом с. Смоленское
	17,500
	5,500
	31
	 
	5,500
	31
	5,500
	31
	5,500
	31
	 
	 

	497
	349034
	131 км а/д "Владимир – Переславль–Залесский" – Никульское – Насакино
	4,200
	1,100
	26
	 
	1,100
	26
	1,100
	26
	1,100
	26
	 
	 

	498
	349321
	134 км а/д "Владимир – Переславль–Залесский" – Перцево – Семеновка
	4,812
	1,400
	29
	 
	1,400
	29
	1,400
	29
	1,400
	29
	 
	 

	499
	348899
	134 км а/д "Владимир – Переславль–Залесский" – Филимоново – Дубровицы – Кабанское
	17,702
	2,852
	16
	 
	2,852
	16
	2,852
	16
	2,852
	16
	 
	 

	500
	349401
	139 км а/д "Владимир – Переславль–Залесский" – Ивановское с подъездом к с. Нила, Воронцово
	8,962
	2,600
	29
	 
	2,600
	29
	2,600
	29
	2,600
	29
	 
	 

	501
	349057
	"Владимир – Переславль–Залесский" – Лунино
	2,220
	2,220
	100
	 
	2,220
	100
	2,220
	100
	2,220
	100
	 
	 

	502
	349385
	19 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Мшарово
	2,400
	0,950
	40
	 
	0,950
	40
	0,950
	40
	0,950
	40
	 
	 

	503
	349259
	2 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Коробово
	1,919
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	504
	349471
	3 км а/д "Обход г. Переславля–Залесского" – Троицкое
	1,350
	0,500
	37
	 
	0,500
	37
	0,500
	37
	0,500
	37
	 
	 

	505
	349438
	42 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Новоселье
	3,087
	0,950
	31
	 
	0,950
	31
	0,950
	31
	0,950
	31
	 
	 

	506
	349177
	6 км а/д "Говырино – Нагорье" – Афонино
	1,308
	0,600
	46
	 
	0,600
	46
	0,600
	46
	0,600
	46
	 
	 

	507
	349645
	60 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Добрилово с подъездом к с. Кичибухино
	5,025
	1,001
	20
	 
	1,001
	20
	1,001
	20
	1,001
	20
	 
	 

	508
	348999
	61 км а/д "Говырино – Нагорье" – Лихарево – Сидорково
	8,798
	5,798
	66
	 
	5,798
	66
	5,798
	66
	5,798
	66
	 
	 

	509
	349598
	68 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Скоблево
	5,300
	3,300
	62
	 
	3,300
	62
	3,300
	62
	3,300
	62
	 
	 

	510
	348758
	Андрианово – Григорово – Захарово с подъездом к дер. Лисавы
	4,525
	1,200
	27
	 
	1,200
	27
	1,200
	27
	1,200
	27
	 
	 

	511
	349136
	Андрианово – Хмельники
	4,075
	1,100
	27
	 
	1,100
	27
	1,100
	27
	1,100
	27
	 
	 

	512
	349591
	Бектышево – Киучер
	4,590
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	513
	349658
	Берендеево – Бектышево
	13,925
	6,664
	48
	 
	6,664
	48
	6,664
	48
	6,664
	48
	 
	 

	514
	349113
	Брынчаги – Рахманово – Дубнево с подъездом к дер. Мясищево
	9,448
	4,928
	52
	 
	4,928
	52
	4,928
	52
	4,928
	52
	 
	 

	515
	349344
	Бурцево – Долгово – Загорье
	4,066
	1,100
	27
	 
	1,100
	27
	1,100
	27
	1,100
	27
	 
	 

	516
	349607
	Веськово – Ботик
	1,043
	1,043
	100
	 
	1,043
	100
	1,043
	100
	1,043
	100
	 
	 

	517
	348835
	Говырино – Дмитриевское – Нагорье
	64,107
	10,234
	16
	 
	10,234
	16
	10,234
	16
	64,107
	100
	 
	 

	518
	349505
	Глебовское – Голоперово
	10,442
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	519
	348921
	Глебовское – Самарово
	10,681
	2,500
	23
	 
	2,500
	23
	2,500
	23
	2,500
	23
	 
	 

	520
	349260
	Горки – Петрищево
	2,029
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	521
	349322
	Дмитриевское – Микляево – Тархов Холм
	6,434
	1,600
	25
	 
	1,600
	25
	1,600
	25
	1,600
	25
	 
	 

	522
	348896
	Елизарово – Веска – Внуково
	6,487
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	523
	349153
	Кабанское – Алексино
	6,856
	2,856
	42
	 
	2,856
	42
	2,856
	42
	2,856
	42
	 
	 

	524
	349575
	Колокарево – Починки
	4,534
	1,200
	26
	 
	1,200
	26
	1,200
	26
	1,200
	26
	 
	 

	525
	349515
	Копнино – Мериново
	2,937
	0,950
	32
	 
	0,950
	32
	0,950
	32
	0,950
	32
	 
	 

	526
	348904
	Копнино – Свечино
	5,087
	1,300
	26
	 
	1,300
	26
	1,300
	26
	1,300
	26
	 
	 

	527
	348929
	Кудрино – Загорье – Березники
	8,530
	2,400
	28
	 
	2,400
	28
	2,400
	28
	2,400
	28
	 
	 

	528
	348870
	Лыченцы – Пески
	1,067
	0,300
	28
	 
	0,300
	28
	0,300
	28
	0,300
	28
	 
	 

	529
	349452
	Лыченцы – Рыково
	5,500
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	530
	349569
	Лыченцы – Ченцы
	1,366
	0,400
	29
	 
	0,400
	29
	0,400
	29
	0,400
	29
	 
	 

	531
	349449
	"Москва – Архангельск" – Красная Деревня – Городище
	5,543
	0,600
	11
	 
	0,600
	11
	0,600
	11
	0,600
	11
	 
	 

	532
	349374
	"Холмогоры" – Новоалексеевка
	2,106
	2,106
	100
	 
	2,106
	100
	2,106
	100
	2,106
	100
	 
	 

	533
	349265
	Нагорье – Берендеево
	62,181
	17,517
	28
	 
	17,517
	28
	22,346
	36
	62,181
	100
	 
	 

	534
	348865
	Лось – Плотина
	0,563
	0,563
	100
	 
	0,563
	100
	0,563
	100
	0,563
	100
	 
	 

	535
	348940
	Перелески – Шапошницы – Романово с подъездом к дер. Тараскино
	12,500
	3,500
	28
	 
	3,500
	28
	3,500
	28
	3,500
	28
	 
	 

	536
	349007
	Перелески – Щербинино – Одерихино
	7,998
	2,418
	30
	 
	2,418
	30
	2,418
	30
	2,418
	30
	 
	 

	537
	349543
	Рязанцево – Веска – Высоково с подъездом к дер. Богородское
	9,369
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	538
	349659
	Рязанцево – Горки
	8,560
	4,700
	55
	 
	4,700
	55
	4,700
	55
	4,700
	55
	 
	 

	539
	349548
	Скоморохово – Андреевское
	4,503
	1,200
	27
	 
	1,200
	27
	1,200
	27
	1,200
	27
	 
	 

	540
	349281
	Слободка – Романово – Ершово
	5,965
	5,965
	100
	 
	5,965
	100
	5,965
	100
	5,965
	100
	 
	 

	541
	349238
	Смоленское – Киучер
	4,883
	3,883
	80
	 
	3,883
	80
	3,883
	80
	3,883
	80
	 
	 

	542
	349595
	Смоленское – Рождествено
	1,544
	0,700
	45
	 
	0,700
	45
	0,700
	45
	0,700
	45
	 
	 

	543
	349634
	Троицкая Слобода – Кухмарь
	7,500
	4,300
	57
	 
	4,300
	57
	4,300
	57
	4,300
	57
	 
	 

	544
	349457
	Филимоново – Филипповское
	4,142
	1,100
	27
	 
	1,100
	27
	1,100
	27
	1,100
	27
	 
	 

	545
	349467
	Фонинское – Воронкино
	0,842
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	546
	349596
	Фонинское – Родионово – Михальцево
	3,883
	1,100
	28
	 
	1,100
	28
	1,100
	28
	1,100
	28
	 
	 

	547
	349137
	Ям – Красное – Болшево
	9,700
	2,700
	28
	 
	2,700
	28
	2,700
	28
	2,700
	28
	 
	 

	548
	349608
	Слободка – Плечево – граница колхоза
	12,795
	3,000
	23
	 
	3,000
	23
	3,000
	23
	3,000
	23
	 
	 

	549
	349172
	"Данилов – Пошехонье" – Андрианова Слобода
	0,214
	0,214
	100
	 
	0,214
	100
	0,214
	100
	0,214
	100
	 
	 

	550
	349114
	"Данилов – Пошехонье" – Большие Ночевки
	2,900
	0,900
	31
	 
	0,900
	31
	0,900
	31
	0,900
	31
	 
	 

	551
	349085
	"Данилов – Пошехонье" – Еремино
	1,770
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	552
	349225
	"Пошехонье – Яковлевское" – Глухариха
	8,112
	4,812
	59
	 
	4,812
	59
	4,812
	59
	4,812
	59
	 
	 

	553
	349609
	"Пошехонье – Яковлевское" – Петрино
	0,400
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	554
	349489
	"Сергиев Посад – Череповец" – АБЗ
	0,600
	0,200
	33
	 
	0,200
	33
	0,200
	33
	0,200
	33
	 
	 

	555
	349107
	"Сергиев Посад – Череповец" – Ермаково
	3,640
	1,100
	30
	 
	1,100
	30
	1,100
	30
	1,100
	30
	 
	 

	556
	349491
	"Сергиев Посад – Череповец" – Зубарево
	3,000
	1,600
	53
	 
	1,600
	53
	1,600
	53
	1,600
	53
	 
	 

	557
	349154
	"Сергиев Посад – Череповец" – Измайлово
	2,930
	1,330
	45
	 
	1,330
	45
	1,330
	45
	1,330
	45
	 
	 

	558
	349043
	"Сергиев Посад – Череповец" – Князево
	0,518
	0,518
	100
	 
	0,518
	100
	0,518
	100
	0,518
	100
	 
	 

	559
	349362
	"Сергиев Посад – Череповец" – Пегаскино
	0,700
	0,300
	43
	 
	0,300
	43
	0,300
	43
	0,300
	43
	 
	 

	560
	348746
	"Сергиев Посад – Череповец" – Сваруха
	2,200
	2,200
	100
	 
	2,200
	100
	2,200
	100
	2,200
	100
	 
	 

	561
	349244
	Андрюшино – Спас
	3,667
	3,667
	100
	 
	3,667
	100
	3,667
	100
	3,667
	100
	 
	 

	562
	349331
	Белое – Благодать
	9,580
	6,080
	63
	 
	6,080
	63
	6,080
	63
	6,080
	63
	 
	 

	563
	349194
	Белое – Есипово
	5,104
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	564
	349490
	Большие Ночевки – Починок
	1,790
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	565
	348973
	Васильевское – Андрюшино
	6,484
	3,784
	58
	 
	3,784
	58
	3,784
	58
	3,784
	58
	 
	 

	566
	349453
	Вощиково – Ильинское
	1,600
	0,600
	38
	 
	0,600
	38
	0,600
	38
	0,600
	38
	 
	 

	567
	349635
	Вощиково – Кардинское
	5,663
	5,663
	100
	 
	5,663
	100
	5,663
	100
	5,663
	100
	 
	 

	568
	349402
	Гаютино – Зинкино
	5,171
	0,991
	19
	 
	0,991
	19
	0,991
	19
	0,991
	19
	 
	 

	569
	349480
	Дмитриевское – Верещагино
	2,931
	1,541
	53
	 
	1,541
	53
	1,541
	53
	1,541
	53
	 
	 

	570
	349118
	Дмитриевское – Тимино
	2,538
	0,538
	21
	 
	0,538
	21
	0,538
	21
	0,538
	21
	 
	 

	571
	349312
	Зинкино – Патрино
	5,977
	1,527
	26
	 
	1,527
	26
	1,527
	26
	1,527
	26
	 
	 

	572
	348747
	Зинкино – Чернецкое
	1,212
	0,012
	1
	 
	0,012
	1
	0,012
	1
	0,012
	1
	 
	 

	573
	349098
	Красное – Колодино – Васильевское
	25,921
	18,921
	73
	 
	18,921
	73
	18,921
	73
	18,921
	73
	 
	 

	574
	349494
	Кременево – Никулино
	1,500
	0,800
	53
	 
	0,800
	53
	0,800
	53
	0,800
	53
	 
	 

	575
	349565
	Малая Луха – Большая Луха
	2,302
	0,302
	13
	 
	0,302
	13
	0,302
	13
	0,302
	13
	 
	 

	576
	349486
	Мужиково – Желудково
	1,477
	0,677
	46
	 
	0,677
	46
	0,677
	46
	0,677
	46
	 
	 

	577
	349549
	Никольское – Шопырево
	6,055
	0,755
	12
	 
	0,755
	12
	0,755
	12
	0,755
	12
	 
	 

	578
	349270
	Никулино – Бараново
	1,528
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	579
	349070
	Окулово – Вощиково
	3,828
	1,100
	29
	 
	1,100
	29
	1,100
	29
	1,100
	29
	 
	 

	580
	349481
	Патрино – Голодяйка
	2,547
	1,047
	41
	 
	1,047
	41
	1,047
	41
	1,047
	41
	 
	 

	581
	349628
	Пеньково – Большие Тышные с подъездом к дер. Корса
	4,096
	3,096
	76
	 
	3,096
	76
	3,096
	76
	3,096
	76
	 
	 

	582
	348815
	Плосково – Старопетровское
	1,810
	0,800
	44
	 
	0,800
	44
	0,800
	44
	0,800
	44
	 
	 

	583
	349506
	Плосково – Федорково
	1,750
	0,800
	46
	 
	0,800
	46
	0,800
	46
	0,800
	46
	 
	 

	584
	349162
	Подъезд к дер. Колодино
	1,722
	1,722
	100
	 
	1,722
	100
	1,722
	100
	1,722
	100
	 
	 

	585
	349528
	Подъезд к дер. Мстишино
	0,720
	0,720
	100
	 
	0,720
	100
	0,720
	100
	0,720
	100
	 
	 

	586
	349422
	Подъезд к карьеру Рождествено
	0,421
	0,021
	5
	 
	0,021
	5
	0,021
	5
	0,021
	5
	 
	 

	587
	348912
	Починок – Займа
	1,385
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	588
	349648
	Пошехонье – Владычное
	44,158
	28,258
	64
	 
	28,258
	64
	28,258
	64
	28,258
	64
	 
	 

	589
	349286
	Селиверстово – Ракоболь
	1,923
	1,923
	100
	 
	1,923
	100
	1,923
	100
	1,923
	100
	 
	 

	590
	349599
	Селиверстово – Телешево
	3,209
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	591
	349636
	Тимино – Дулово
	2,549
	0,629
	25
	 
	0,629
	25
	0,629
	25
	0,629
	25
	 
	 

	592
	349212
	Тимино – Лешкино
	0,972
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	593
	349593
	Титово – Старово
	0,600
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	594
	348840
	Толстоухово – Глинник
	8,860
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	595
	348743
	Федорково – Коровино
	6,180
	4,680
	76
	 
	4,680
	76
	4,680
	76
	4,680
	76
	 
	 

	596
	349544
	Ясная Поляна – Ревякино
	3,250
	0,050
	2
	 
	0,050
	2
	0,050
	2
	0,050
	2
	 
	 

	597
	348778
	"Пошехонье – Данилов" – Дубасово
	0,310
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	598
	349028
	Пошехонье – Ямы
	0,563
	0,200
	36
	 
	0,200
	36
	0,200
	36
	0,200
	36
	 
	 

	599
	349552
	"Осокино – Лазарево" – Савино
	6,360
	1,500
	24
	 
	1,500
	24
	1,500
	24
	1,500
	24
	 
	 

	600
	349487
	"Осокино – Лазарево – Новоселка" – Перетрясово
	6,585
	1,600
	24
	 
	1,600
	24
	1,600
	24
	1,600
	24
	 
	 

	601
	348785
	"Петровское – Дмитриановское" – Горки
	2,443
	0,900
	37
	 
	0,900
	37
	0,900
	37
	0,900
	37
	 
	 

	602
	349529
	"Петровское – Караш" – Захарово
	10,160
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	10,157
	100
	 
	 

	603
	349376
	"Ростов – Иваново" – Воржа
	2,200
	2,200
	100
	 
	2,200
	100
	2,200
	100
	2,200
	100
	 
	 

	604
	349410
	"Ростов – Иваново" – Петрушино
	0,700
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	605
	348913
	"Ростов – Иваново" – Угодичи
	2,060
	2,060
	100
	 
	2,060
	100
	2,060
	100
	2,060
	100
	 
	 

	606
	348914
	"Ростов – Марково" – Дарцово
	1,630
	1,630
	100
	 
	1,630
	100
	1,630
	100
	1,630
	100
	 
	 

	607
	349476
	"Ростов – Марково" – Мятежево
	0,435
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	608
	349520
	"Ростов – Марково" – Уваиха
	0,633
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	609
	348826
	"Семибратово – Татищев Погост" – Гвоздево
	0,948
	0,948
	100
	 
	0,948
	100
	0,948
	100
	0,948
	100
	 
	 

	610
	349553
	Семибратово – Татищев Погост – Халдеево
	12,970
	3,970
	31
	 
	3,970
	31
	3,970
	31
	9,056
	70
	 
	 

	611
	348866
	"Углич – Ростов" – Григорьково
	1,110
	1,110
	100
	 
	1,110
	100
	1,110
	100
	1,110
	100
	 
	 

	612
	349086
	"Углич – Ростов" – Дунилово
	1,020
	0,020
	2
	 
	0,020
	2
	0,020
	2
	0,020
	2
	 
	 

	613
	348978
	"Углич – Ростов" – Ивакино – Подберезье – Судино
	13,050
	3,000
	23
	 
	3,000
	23
	3,000
	23
	3,000
	23
	 
	 

	614
	349375
	"Угодичи – Мосейцево" – Мирославка
	2,234
	2,234
	100
	 
	2,234
	100
	2,234
	100
	2,234
	100
	 
	 

	615
	349337
	185 км "Москва – Архангельск" – Маргасово – Сорокино
	6,300
	2,000
	32
	 
	2,000
	32
	2,000
	32
	2,000
	32
	 
	 

	616
	348732
	188 км "Москва – Архангельск" – Никольское – Боровицы – Новоселка
	9,610
	5,301
	55
	 
	5,301
	55
	5,301
	55
	5,301
	55
	 
	 

	617
	348790
	191 км "Москва – Архангельск" – Михайловское – Скнятиново
	2,290
	1,000
	44
	 
	1,000
	44
	1,000
	44
	1,000
	44
	 
	 

	618
	349601
	195 км М–8 – Поречье – Лазарцево
	18,073
	4,353
	24
	 
	4,353
	24
	4,353
	24
	4,353
	24
	 
	 

	619
	349038
	226 км "Москва – Архангельск" – Козлово
	1,477
	0,600
	41
	 
	0,600
	41
	0,600
	41
	0,600
	41
	 
	 

	620
	349108
	а/д по дер. Перово
	1,364
	0,600
	44
	 
	0,600
	44
	0,600
	44
	0,600
	44
	 
	 

	621
	349231
	Алевайцино – Алешково
	2,650
	0,950
	36
	 
	0,950
	36
	0,950
	36
	0,950
	36
	 
	 

	622
	349332
	Вахрушево – Головинское
	3,000
	1,000
	33
	 
	1,000
	33
	1,000
	33
	1,000
	33
	 
	 

	623
	349039
	Вахрушево – Кандитово – Ушаково
	8,391
	3,300
	39
	 
	3,300
	39
	3,300
	39
	3,300
	39
	 
	 

	624
	348816
	Вахрушево – Приимково
	2,345
	0,800
	34
	 
	0,800
	34
	0,800
	34
	0,800
	34
	 
	 

	625
	349226
	Воронино – Гороженицы
	4,076
	1,100
	27
	 
	1,100
	27
	1,100
	27
	1,100
	27
	 
	 

	626
	348909
	Гвоздево – Семеновское
	0,730
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	627
	348963
	Глебово – Ивашково – Кобяково
	2,810
	2,810
	100
	 
	2,810
	100
	2,810
	100
	2,810
	100
	 
	 

	628
	349380
	Демьянское – Хмельники
	3,100
	0,900
	29
	 
	0,900
	29
	0,900
	29
	0,900
	29
	 
	 

	629
	348905
	Деревни – Болотово
	1,356
	1,356
	100
	 
	1,356
	100
	1,356
	100
	1,356
	100
	 
	 

	630
	349367
	Дмитриановское – Соколово
	3,890
	3,890
	100
	 
	3,890
	100
	3,890
	100
	3,890
	100
	 
	 

	631
	349325
	Дмитриановское – Чуфарово – Стулово
	13,020
	7,020
	54
	 
	7,020
	54
	7,020
	54
	7,020
	54
	 
	 

	632
	349131
	Дубник – Пашино – Жоглово
	3,864
	1,100
	28
	 
	1,100
	28
	1,100
	28
	1,100
	28
	 
	 

	633
	349323
	Дуброво – Карагачево
	2,050
	2,050
	100
	 
	2,050
	100
	2,050
	100
	2,050
	100
	 
	 

	634
	348808
	Душилово – Кореево
	3,363
	3,363
	100
	 
	3,363
	100
	3,363
	100
	3,363
	100
	 
	 

	635
	348819
	Еремейцево – Григорово – Осминино
	8,860
	2,560
	29
	 
	2,560
	29
	2,560
	29
	2,560
	29
	 
	 

	636
	349313
	Захарово – Годеново
	1,258
	1,258
	100
	 
	1,258
	100
	1,258
	100
	1,258
	100
	 
	 

	637
	348987
	Зиновьево – Губычево
	2,110
	2,110
	100
	 
	2,110
	100
	2,110
	100
	2,110
	100
	 
	 

	638
	349261
	Караш – Побычево
	1,500
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	639
	348966
	"Алевайцино – Воронино – Петровское" – Ломы
	1,770
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	640
	348979
	"Алевайцино – Воронино – Петровское" – Анциферово
	0,630
	0,630
	100
	 
	0,630
	100
	0,630
	100
	0,630
	100
	 
	 

	641
	349249
	"Москва – Архангельск" – Алевайцино – Воронино – Петровское
	34,090
	7,920
	23
	 
	7,920
	23
	7,920
	23
	7,920
	23
	 
	 

	642
	349314
	"Москва – Архангельск" – Алевайцино – Петровское – Богослов
	0,800
	0,400
	50
	 
	0,400
	50
	0,400
	50
	0,400
	50
	 
	 

	643
	349060
	"Москва – Архангельск" – Деболовское
	1,410
	0,600
	43
	 
	0,600
	43
	0,600
	43
	0,600
	43
	 
	 

	644
	349652
	"Москва – Архангельск" – Лесной
	2,125
	2,125
	100
	 
	2,125
	100
	2,125
	100
	2,125
	100
	 
	 

	645
	349521
	"Москва – Архангельск" – Маурино
	2,453
	0,950
	39
	 
	0,950
	39
	0,950
	39
	0,950
	39
	 
	 

	646
	349363
	"Москва – Архангельск" – Никитино–Барское
	1,370
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	647
	348773
	"Москва – Архангельск" – Никольское – Левина Гора
	1,310
	1,310
	100
	 
	1,310
	100
	1,310
	100
	1,310
	100
	 
	 

	648
	349298
	"Москва – Архангельск" – Никольское – Теханово
	1,000
	1,000
	100
	 
	1,000
	100
	1,000
	100
	1,000
	100
	 
	 

	649
	349393
	Макарово – Крутой Овраг
	2,100
	2,100
	100
	 
	2,100
	100
	2,100
	100
	2,100
	100
	 
	 

	650
	349121
	Марково – Спирцово
	1,679
	1,679
	100
	 
	1,679
	100
	1,679
	100
	1,679
	100
	 
	 

	651
	349065
	Михайловское – Шишково
	3,257
	3,257
	100
	 
	3,257
	100
	3,257
	100
	3,257
	100
	 
	 

	652
	348829
	Нажеровка – Васильково – Выползово
	15,500
	7,520
	49
	 
	7,520
	49
	7,520
	49
	7,520
	49
	 
	 

	653
	349512
	Ново–Никольское – Курбаки
	1,909
	1,909
	100
	 
	1,909
	100
	1,909
	100
	1,909
	100
	 
	 

	654
	349472
	Ново–Никольское – Кладовицы
	2,000
	0,900
	45
	 
	0,900
	45
	0,900
	45
	0,900
	45
	 
	 

	655
	349398
	Осокино – Лазарево – Новолесное
	32,430
	3,000
	9
	 
	3,000
	9
	3,000
	9
	3,000
	9
	 
	 

	656
	349357
	Первитино – Галахово
	2,970
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	657
	349105
	Петровское – Дмитриановское – Филимоново – Талицы
	7,065
	7,065
	100
	 
	7,065
	100
	7,065
	100
	7,065
	100
	 
	 

	658
	349066
	Петровское – Караш – Заозерье – Пречистое
	30,430
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	659
	348781
	Петровское – Перово
	3,900
	1,900
	49
	 
	1,900
	49
	1,900
	49
	1,900
	49
	 
	 

	660
	348756
	Поречье – Климатино
	1,329
	0,600
	45
	 
	0,600
	45
	0,600
	45
	0,600
	45
	 
	 

	661
	349348
	Поречье – Козохово
	5,160
	2,000
	39
	 
	2,000
	39
	2,000
	39
	2,000
	39
	 
	 

	662
	349348
	Разливы – Красново
	3,902
	1,100
	28
	 
	1,100
	28
	1,100
	28
	1,100
	28
	 
	 

	663
	349306
	Ростов – Слобода
	1,761
	1,761
	100
	 
	1,761
	100
	1,761
	100
	1,761
	100
	 
	 

	664
	349649
	Рылово – Безменцево
	4,516
	0,816
	18
	 
	0,816
	18
	0,816
	18
	0,816
	18
	 
	 

	665
	348930
	Савинское – Дуброво
	1,500
	0,600
	40
	 
	0,600
	40
	0,600
	40
	0,600
	40
	 
	 

	666
	349610
	Савинское – Осиновцы – Бородино – Левково с подъездом к дер. Бородино
	13,290
	6,290
	47
	 
	6,290
	47
	6,290
	47
	6,290
	47
	 
	 

	667
	349195
	Семибратово – Вахрушево – Бакланово – Ново–Никольское – Семибратово
	19,795
	1,915
	10
	 
	1,915
	10
	1,915
	10
	1,915
	10
	 
	 

	668
	349349
	Семибратово – Ново–Никольское
	2,710
	2,710
	100
	 
	2,710
	100
	2,710
	100
	2,710
	100
	 
	 

	669
	349582
	Спас–Смердино – Тереньково
	1,170
	1,170
	100
	 
	1,170
	100
	1,170
	100
	1,170
	100
	 
	 

	670
	348974
	Судино – Поддыбье – Пужбол
	5,260
	2,700
	51
	 
	2,700
	51
	2,700
	51
	2,700
	51
	 
	 

	671
	348798
	Судино – Сидорково
	2,000
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	672
	348799
	Сулость – Борисовское
	2,480
	0,797
	32
	 
	0,797
	32
	0,797
	32
	0,797
	32
	 
	 

	673
	349250
	Сулость – Дуброво
	0,838
	0,838
	100
	 
	0,838
	100
	0,838
	100
	0,838
	100
	 
	 

	674
	349029
	Сулость – Стрелы
	6,930
	3,900
	56
	 
	3,900
	56
	3,900
	56
	3,900
	56
	 
	 

	675
	348820
	Татищев Погост – Угреша
	7,770
	1,788
	23
	 
	1,788
	23
	1,788
	23
	1,788
	23
	 
	 

	676
	348950
	Угодичи – Мосейцево – Погорелово
	21,740
	9,340
	43
	 
	9,340
	43
	9,340
	43
	9,340
	43
	 
	 

	677
	349199
	Фатьяново – Ершники
	1,230
	0,500
	41
	 
	0,500
	41
	0,500
	41
	0,500
	41
	 
	 

	678
	349537
	Фатьяново – Филимоново
	2,360
	0,850
	36
	 
	0,850
	36
	0,850
	36
	0,850
	36
	 
	 

	679
	349660
	Филяево – Ликино
	1,210
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	680
	348748
	Чепорово – Заречье
	3,270
	1,000
	31
	 
	1,000
	31
	1,000
	31
	1,000
	31
	 
	 

	681
	349399
	Чепорово – Крячково
	4,600
	1,800
	39
	 
	1,800
	39
	1,800
	39
	1,800
	39
	 
	 

	682
	349576
	Шулец – Никово
	3,350
	1,100
	33
	 
	1,100
	33
	1,100
	33
	1,100
	33
	 
	 

	683
	349338
	Шурскол – Дубник – Зверинец – "Москва – Архангельск"
	7,505
	5,505
	73
	 
	5,505
	73
	5,505
	73
	5,505
	73
	 
	 

	684
	348951
	Итларь – Старово – санаторий
	3,680
	1,100
	30
	 
	1,100
	30
	1,100
	30
	1,100
	30
	 
	 

	685
	349602
	"Ростов – Марково" – Строганово
	17,979
	1,189
	7
	 
	1,189
	7
	1,189
	7
	11,980
	67
	 
	 

	686
	349482
	Орьково – Красново
	2,973
	2,373
	80
	 
	2,373
	80
	2,373
	80
	2,373
	80
	 
	 

	687
	349178
	"Ростов – Иваново" – Якунино
	1,380
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	688
	349403
	Савинское – Запурье
	3,083
	1,583
	51
	 
	1,583
	51
	1,583
	51
	1,583
	51
	 
	 

	689
	349394
	Санаторий – Любильцево
	1,392
	0,700
	50
	 
	0,700
	50
	0,700
	50
	0,700
	50
	 
	 

	690
	349603
	Путепровод через ж/д пути в г. Ростове
	0,087
	0,087
	100
	 
	0,087
	100
	0,087
	100
	0,087
	100
	 
	 

	691
	349354
	Арефино – Мартюнино
	30,133
	17,344
	58
	 
	17,344
	58
	17,344
	58
	17,344
	58
	 
	 

	692
	348901
	"Киндяки – Большое Село" – Антипино
	0,840
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	693
	349646
	"Киндяки – Большое Село" – Дюдьково
	4,689
	3,389
	72
	 
	3,389
	72
	3,389
	72
	3,389
	72
	 
	 

	694
	349495
	"Рыбинск – Тутаев" – Петряево
	0,374
	0,004
	1
	 
	0,004
	1
	0,004
	1
	0,004
	1
	 
	 

	695
	349293
	"Сергиев Посад – Череповец" – Костино
	0,800
	0,400
	50
	 
	0,400
	50
	0,400
	50
	0,400
	50
	 
	 

	696
	349377
	"Ярославль – Рыбинск" – пос. Октябрьский
	0,205
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	697
	349205
	8 км а/д "Рыбинск – Большое Село" – Сретенье
	0,626
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	698
	349395
	"Арефино – Мартюнино" – Паулино – Нескучное
	4,900
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	699
	349257
	Белево – Новинки
	2,809
	1,000
	36
	 
	1,000
	36
	1,000
	36
	1,000
	36
	 
	 

	700
	349339
	Васильково – Коняево
	10,280
	4,680
	46
	 
	4,680
	46
	4,680
	46
	4,680
	46
	 
	 

	701
	348805
	Волково – Ольгино
	4,148
	0,648
	16
	 
	0,648
	16
	0,648
	16
	0,648
	16
	 
	 

	702
	349190
	Глебово – Ларионово
	14,262
	5,658
	40
	 
	5,658
	40
	14,262
	100
	14,262
	100
	 
	 

	703
	349436
	Глушицы – Александровка
	3,408
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	704
	348924
	Демино – Пирогово
	0,760
	0,760
	100
	 
	0,760
	100
	0,760
	100
	0,760
	100
	 
	 

	705
	349415
	Добрино – Будихино
	2,427
	1,018
	42
	 
	1,018
	42
	1,018
	42
	1,018
	42
	 
	 

	706
	349326
	Залужье – Свингино
	2,248
	0,048
	2
	 
	0,048
	2
	0,048
	2
	0,048
	2
	 
	 

	707
	348733
	Запрудново – Вандышево
	2,500
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	708
	348795
	Копосово – Дятлово
	4,050
	1,200
	30
	 
	1,200
	30
	1,200
	30
	1,200
	30
	 
	 

	709
	349073
	Макарово – Малинники
	0,564
	0,004
	1
	 
	0,004
	1
	0,004
	1
	0,004
	1
	 
	 

	710
	349074
	Мархачево – Кабатово
	8,563
	0,003
	0
	 
	0,003
	0
	0,003
	0
	0,003
	0
	 
	 

	711
	349530
	Мархачево – Осорино – Терентьевская с подъездом к дер. Терентьевская
	6,928
	1,700
	25
	 
	1,700
	25
	1,700
	25
	1,700
	25
	 
	 

	712
	348879
	Николо–Корма – Глебово
	14,254
	8,254
	58
	 
	8,254
	58
	8,254
	58
	8,254
	58
	 
	 

	713
	349146
	Никольское – Липки
	4,172
	1,172
	28
	 
	1,172
	28
	1,172
	28
	1,172
	28
	 
	 

	714
	349570
	Окружная дорога пос. Забава
	1,191
	0,001
	0
	 
	0,001
	0
	0,001
	0
	0,001
	0
	 
	 

	715
	348935
	Переборы – Судоверфь
	3,621
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	3,620
	100
	 
	 

	716
	349445
	Погорелка – Палкино
	2,101
	0,001
	0
	 
	0,001
	0
	0,001
	0
	0,001
	0
	 
	 

	717
	349213
	Тихменево – Васькино с подъездом к дер. Каботово
	4,423
	0,003
	0
	 
	0,003
	0
	0,003
	0
	0,003
	0
	 
	 

	718
	349099
	Рыбинск – Александрова Пустынь
	15,705
	11,505
	73
	 
	11,505
	73
	11,505
	73
	11,505
	73
	 
	 

	719
	349524
	Рыбинск – Арефино
	25,631
	1,201
	5
	 
	1,201
	5
	1,201
	5
	1,201
	5
	 
	 

	720
	349190
	Рыбинск – Глебово
	19,254
	0,900
	5
	 
	0,900
	5
	19,252
	100
	19,252
	100
	 
	 

	721
	349222
	Рыбинск – Каменники
	5,184
	3,344
	65
	 
	3,344
	65
	3,344
	65
	3,344
	65
	 
	 

	722
	349163
	Рыбинск – Песочное
	2,972
	1,772
	60
	 
	1,772
	60
	1,772
	60
	1,772
	60
	 
	 

	723
	349588
	Рыбинск – Селишко – Макарово
	5,100
	1,400
	27
	 
	1,400
	27
	1,400
	27
	1,400
	27
	 
	 

	724
	348767
	Рыбинск – Сельцо – птицефабрика (пос. Майский)
	12,000
	3,500
	29
	 
	3,500
	29
	3,500
	29
	3,500
	29
	 
	 

	725
	349217
	"Ярославль – Рыбинск" – Ильинское
	1,800
	0,700
	39
	 
	0,700
	39
	0,700
	39
	0,700
	39
	 
	 

	726
	349206
	Сысоевское – Аксеново
	2,440
	0,950
	39
	 
	0,950
	39
	0,950
	39
	0,950
	39
	 
	 

	727
	349047
	Тихменево – Карелино
	3,696
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	3,696
	100
	3,696
	100
	 
	 

	728
	349400
	Тихменево – Сидорово
	6,917
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	729
	349271
	Фалилеево – Спас
	0,492
	0,200
	41
	 
	0,200
	41
	0,200
	41
	0,200
	41
	 
	 

	730
	349618
	Липки – Мешково – Великий Мох
	4,694
	1,900
	40
	 
	1,900
	40
	1,900
	40
	1,900
	40
	 
	 

	731
	349232
	Андрейково – Кошелево
	1,163
	0,003
	0
	 
	0,003
	0
	0,003
	0
	0,003
	0
	 
	 

	732
	349170
	Дор – Терюханово
	2,836
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	733
	348753
	Дюдьково – Приволжье
	2,418
	0,950
	39
	 
	0,950
	39
	0,950
	39
	0,950
	39
	 
	 

	734
	349423
	Октябрьский – Знамово (Панфилово)
	1,765
	1,765
	100
	 
	1,765
	100
	1,765
	100
	1,765
	100
	 
	 

	735
	349227
	Покров – Дружба
	1,951
	1,951
	100
	 
	1,951
	100
	1,951
	100
	1,951
	100
	 
	 

	736
	348871
	Покров – Новая Деревня
	0,738
	0,200
	27
	 
	0,200
	27
	0,200
	27
	0,200
	27
	 
	 

	737
	349125
	"Тутаев – Богдановка" – Масленники
	3,432
	2,332
	68
	 
	2,332
	68
	2,332
	68
	2,332
	68
	 
	 

	738
	349619
	"Тутаев – Никольское" – Благовещенье – Кардинское
	8,162
	2,512
	31
	 
	2,512
	31
	2,512
	31
	2,512
	31
	 
	 

	739
	349214
	"Тутаев – Никольское" – Болотово
	1,608
	0,108
	7
	 
	0,108
	7
	0,108
	7
	0,108
	7
	 
	 

	740
	348906
	"Тутаев – Никольское" – Гораздово
	0,941
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	741
	348770
	"Тутаев – Никольское" – Жарки
	1,584
	0,900
	57
	 
	0,900
	57
	0,900
	57
	0,900
	57
	 
	 

	742
	349081
	"Тутаев – Шопша" – Волково
	0,580
	0,060
	10
	 
	0,060
	10
	0,060
	10
	0,060
	10
	 
	 

	743
	349518
	"Тутаев – Шопша" – Константиново
	0,656
	0,200
	30
	 
	0,200
	30
	0,200
	30
	0,200
	30
	 
	 

	744
	349308
	"Тутаев – Шопша" – Копнинское
	0,695
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	745
	349417
	"Юркина Гора – Манылово" – Здоровцево
	0,781
	0,061
	8
	 
	0,061
	8
	0,061
	8
	0,061
	8
	 
	 

	746
	349179
	"Юркина Гора – Манылово" – Погорелка
	12,595
	4,065
	32
	 
	4,065
	32
	4,065
	32
	4,065
	32
	 
	 

	747
	349381
	"Ярославль – Рыбинск" – Брянцево
	0,562
	0,012
	2
	 
	0,012
	2
	0,012
	2
	0,012
	2
	 
	 

	748
	348959
	"Ярославль – Рыбинск" – Кузилово
	0,554
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	749
	3462566
	Юрицево – Зеркаево
	1,643
	1,043
	63
	 
	1,043
	63
	1,043
	63
	1,043
	63
	 
	 

	750
	348983
	Борисоглеб – Киселево – Понгилово
	4,087
	0,087
	2
	 
	0,087
	2
	0,087
	2
	0,087
	2
	 
	 

	751
	349630
	Великое Село – Ломки – Стояново
	4,600
	1,500
	33
	 
	1,500
	33
	1,500
	33
	1,500
	33
	 
	 

	752
	349272
	Великое Село – Руновское
	5,237
	3,110
	59
	 
	3,110
	59
	3,110
	59
	3,110
	59
	 
	 

	753
	348967
	Дудки – Савинское – Ратислово
	3,885
	2,385
	61
	 
	2,385
	61
	2,385
	61
	2,385
	61
	 
	 

	754
	348855
	Кузьминское – Осташево – Столбищи – Рождественное
	25,043
	7,043
	28
	 
	7,043
	28
	7,043
	28
	7,043
	28
	 
	 

	755
	349115
	Льнозавод – Бубново – Урдома
	2,636
	1,236
	47
	 
	1,236
	47
	1,236
	47
	1,236
	47
	 
	 

	756
	349239
	Машаково – Гавриловское
	12,946
	5,000
	39
	 
	5,000
	39
	5,000
	39
	5,000
	39
	 
	 

	757
	348774
	Медведево – Михайловское – Галкино
	4,695
	1,300
	28
	 
	1,300
	28
	1,300
	28
	1,300
	28
	 
	 

	758
	349147
	Михайловское – Петрушино
	1,243
	0,700
	56
	 
	0,700
	56
	0,700
	56
	0,700
	56
	 
	 

	759
	349207
	Николо–Эдома – Ионовское
	0,941
	0,500
	53
	 
	0,500
	53
	0,500
	53
	0,500
	53
	 
	 

	760
	349620
	Окружная дорога с. Борисоглеб
	1,071
	0,271
	25
	 
	0,271
	25
	0,271
	25
	0,271
	25
	 
	 

	761
	348960
	Панино – Микляиха
	0,940
	0,940
	100
	 
	0,940
	100
	0,940
	100
	0,940
	100
	 
	 

	762
	349209
	Пестрецово – Верещагино – Зайки (до ручья Митька, включая мостовой переход с подходом)
	16,262
	3,762
	23
	 
	3,762
	23
	3,762
	23
	3,762
	23
	 
	 

	763
	349315
	Помогалово – Михалево
	1,466
	0,020
	1
	 
	0,020
	1
	0,020
	1
	0,020
	1
	 
	 

	764
	349092
	Столбищи – Парняково
	2,046
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	765
	348958
	Тамарово – станция Чебаково
	1,798
	0,018
	1
	 
	0,018
	1
	0,018
	1
	0,018
	1
	 
	 

	766
	348994
	Тутаев – Никольское
	16,111
	6,111
	38
	 
	6,111
	38
	6,111
	38
	6,111
	38
	 
	 

	767
	349299
	Урдома – Павловское – Чагино – Мазино
	2,588
	0,088
	3
	 
	0,088
	3
	0,088
	3
	0,088
	3
	 
	 

	768
	349445
	Фефелово – Великое Село – Починок
	9,284
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	769
	349071
	Фоминское – Константиновский
	2,071
	0,000
	0
	 
	2,051
	99
	2,051
	99
	2,051
	99
	 
	 

	770
	349008
	Чебаково – Куприяново
	2,708
	0,108
	4
	 
	0,108
	4
	0,108
	4
	0,108
	4
	 
	 

	771
	348744
	Волгарь – Михалево
	1,017
	0,500
	49
	 
	0,500
	49
	0,500
	49
	0,500
	49
	 
	 

	772
	348812
	Копнинское – Федорково
	1,000
	0,200
	20
	 
	0,200
	20
	0,200
	20
	0,200
	20
	 
	 

	773
	349196
	Подъезд к подсобному хозяйству ДРСУ
	1,118
	0,700
	63
	 
	0,700
	63
	0,700
	63
	0,700
	63
	 
	 

	774
	349164
	"Тутаев – Шопша" – Чебаково
	1,306
	0,500
	38
	 
	0,500
	38
	0,500
	38
	0,500
	38
	 
	 

	775
	349258
	Тутаев – р. Волга
	1,346
	0,700
	52
	 
	0,700
	52
	0,700
	52
	0,700
	52
	 
	 

	776
	349463
	"Ярославль – Рыбинск" – Красный Октябрь
	1,840
	0,700
	38
	 
	0,700
	38
	0,700
	38
	0,700
	38
	 
	 

	777
	348975
	"Ярославль – Рыбинск" – Аксентьево
	0,200
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	778
	349418
	Тутаев – Богдановка
	34,091
	14,291
	42
	 
	14,291
	42
	14,291
	42
	20,301
	60
	 
	 

	779
	349075
	Вороново – Непоковское
	2,516
	0,950
	38
	 
	0,950
	38
	0,950
	38
	0,950
	38
	 
	 

	780
	349654
	Тутаев – Красный Бор
	3,836
	2,336
	61
	 
	2,336
	61
	2,336
	61
	2,336
	61
	 
	 

	781
	349613
	1Р153 – Черницино – а/д 1Р153
	3,600
	1,100
	31
	 
	1,100
	31
	1,100
	31
	1,100
	31
	 
	 

	782
	349368
	"Климатино – Шеино" – Парфеново
	1,450
	0,032
	2
	 
	0,032
	2
	0,032
	2
	0,032
	2
	 
	 

	783
	349181
	"Климатино – Шеино" – Цыбино
	1,880
	1,333
	71
	 
	1,333
	71
	1,333
	71
	1,333
	71
	 
	 

	784
	349534
	"Остапково – Заозерье – Старое Волино" – Иваново – Отрубнево
	2,690
	1,412
	52
	 
	1,412
	52
	1,412
	52
	1,412
	52
	 
	 

	785
	349148
	"Остапково – Заозерье – Старое Волино" – Инобожь
	1,850
	0,635
	34
	 
	0,635
	34
	0,635
	34
	0,635
	34
	 
	 

	786
	348943
	"Остапково – Заозерье – Старое Волино" – Троицкое
	1,800
	0,801
	45
	 
	0,801
	45
	0,801
	45
	0,801
	45
	 
	 

	787
	349531
	"Плоски – Прилуки" – Шишкино
	1,433
	0,695
	48
	 
	0,695
	48
	0,695
	48
	0,695
	48
	 
	 

	788
	348768
	"Углич – Некоуз – Брейтово" – Кабаново
	2,200
	0,950
	43
	 
	0,950
	43
	0,950
	43
	0,950
	43
	 
	 

	789
	349550
	"Углич – Некоуз – Брейтово" – Отрадный
	4,080
	1,635
	40
	 
	1,635
	40
	1,635
	40
	1,635
	40
	 
	 

	790
	348734
	"Щипнево – Кромница" – Ивановское
	1,000
	0,400
	40
	 
	0,400
	40
	0,400
	40
	0,400
	40
	 
	 

	791
	349067
	"Ярославль – Углич" – Покровское
	0,912
	0,400
	44
	 
	0,400
	44
	0,400
	44
	0,400
	44
	 
	 

	792
	349233
	"Ярославль – Углич" – Савино
	0,850
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	793
	349477
	14 км а/д 1Р153 – Никифорица – Петраково
	2,754
	0,950
	34
	 
	0,950
	34
	0,950
	34
	0,950
	34
	 
	 

	794
	349048
	16 км а/д 1К22 – Масальское – 16 км а/д "Углич – Ульянкино"
	8,705
	3,100
	36
	 
	3,100
	36
	3,100
	36
	3,100
	36
	 
	 

	795
	348745
	21 км а/д "1К22 – Ордино"
	5,296
	5,296
	100
	 
	5,296
	100
	5,296
	100
	5,296
	100
	 
	 

	796
	349583
	21 км а/д "1К22 – Ордино" – Богданка
	1,600
	0,500
	31
	 
	0,500
	31
	0,500
	31
	0,500
	31
	 
	 

	797
	348889
	21 км а/д "1К22 – Ордино" – Воронцово
	1,900
	0,935
	49
	 
	0,935
	49
	0,935
	49
	0,935
	49
	 
	 

	798
	348931
	Бабаево – Замыслово
	3,650
	0,650
	18
	 
	0,650
	18
	0,650
	18
	0,650
	18
	 
	 

	799
	349346
	Борушка – Губачево – Костяново
	3,520
	1,770
	50
	 
	1,770
	50
	1,770
	50
	1,770
	50
	 
	 

	800
	349614
	Бурмасово – Большое Ильинское
	1,849
	0,800
	43
	 
	0,800
	43
	0,800
	43
	0,800
	43
	 
	 

	801
	349122
	Бурмасово – Дуброво с подъездом к дер. Заручье
	1,955
	1,455
	74
	 
	1,455
	74
	1,455
	74
	1,455
	74
	 
	 

	802
	349167
	Бурмасово – Харапугино
	4,000
	1,100
	28
	 
	1,100
	28
	1,100
	28
	1,100
	28
	 
	 

	803
	349492
	Василево – Горбово – Старово – Титово
	10,584
	3,084
	29
	 
	3,084
	29
	3,084
	29
	3,084
	29
	 
	 

	804
	349592
	Василево – Горки
	3,700
	0,040
	1
	 
	0,040
	1
	0,040
	1
	0,040
	1
	 
	 

	805
	349535
	Васильево – Ковшово
	6,200
	1,879
	30
	 
	1,879
	30
	1,879
	30
	1,879
	30
	 
	 

	806
	349355
	Василево – Проплино – Родионово
	5,700
	2,140
	38
	 
	2,140
	38
	2,140
	38
	2,140
	38
	 
	 

	807
	348737
	Василево – Семенково
	2,100
	0,089
	4
	 
	0,089
	4
	0,089
	4
	0,089
	4
	 
	 

	808
	349554
	Васильки – Шевердино
	1,750
	0,129
	7
	 
	0,129
	7
	0,129
	7
	0,129
	7
	 
	 

	809
	349637
	Вдуля – Воздвиженское – Васильево
	11,100
	4,300
	39
	 
	4,300
	39
	4,300
	39
	4,300
	39
	 
	 

	810
	349364
	Воздвиженское – Илино
	1,317
	0,800
	61
	 
	0,800
	61
	0,800
	61
	0,800
	61
	 
	 

	811
	349356
	Воронцово – Мякишево
	3,541
	2,441
	69
	 
	2,441
	69
	2,441
	69
	2,441
	69
	 
	 

	812
	349629
	Вякирево – Белоусово – Ворошилово
	11,200
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	813
	349201
	Головизино – Фоминка – Поцелуево
	3,750
	0,750
	20
	 
	0,750
	20
	0,750
	20
	0,750
	20
	 
	 

	814
	349525
	Головино – Якутино
	5,535
	1,400
	25
	 
	1,400
	25
	1,400
	25
	1,400
	25
	 
	 

	815
	349009
	Горки – Теренькино
	2,899
	0,950
	33
	 
	0,950
	33
	0,950
	33
	0,950
	33
	 
	 

	816
	349577
	Губино – Монарево
	3,700
	1,180
	32
	 
	1,180
	32
	1,180
	32
	1,180
	32
	 
	 

	817
	349621
	Губино – Орешково – Ворошилово
	7,100
	2,000
	28
	 
	2,000
	28
	2,000
	28
	2,000
	28
	 
	 

	818
	349275
	Дивная Гора – Варгуново – Марьино
	3,200
	0,950
	30
	 
	0,950
	30
	0,950
	30
	0,950
	30
	 
	 

	819
	349210
	Дивная Гора – Манушкино – Баушовка
	3,962
	1,000
	25
	 
	1,000
	25
	1,000
	25
	1,000
	25
	 
	 

	820
	348952
	Дядьково – Станы
	4,800
	1,000
	21
	 
	1,000
	21
	1,000
	21
	1,000
	21
	 
	 

	821
	349483
	Иванищи – Ураково
	2,375
	0,900
	38
	 
	0,900
	38
	0,900
	38
	0,900
	38
	 
	 

	822
	349093
	Иванцево – Бачурино
	1,000
	0,300
	30
	 
	0,300
	30
	0,300
	30
	0,300
	30
	 
	 

	823
	349126
	Ильинское – Березники – Епихарка
	8,381
	2,000
	24
	 
	2,000
	24
	2,000
	24
	2,000
	24
	 
	 

	824
	349228
	Ильинское – Василево
	11,450
	6,600
	58
	 
	6,600
	58
	6,600
	58
	6,600
	58
	 
	 

	825
	348968
	Клементьево – Плоховка – Ямышовка
	6,400
	2,100
	33
	 
	2,100
	33
	2,100
	33
	2,100
	33
	 
	 

	826
	349128
	Климатино – Шеино
	3,960
	0,433
	11
	 
	0,433
	11
	0,433
	11
	0,433
	11
	 
	 

	827
	348830
	Кошелица – Овинищи Никольские
	2,155
	0,900
	42
	 
	0,900
	42
	0,900
	42
	0,900
	42
	 
	 

	828
	348786
	Кузнецово – Литвиново
	5,100
	1,300
	25
	 
	1,300
	25
	1,300
	25
	1,300
	25
	 
	 

	829
	349158
	Лисьи Ямы – Губино
	12,700
	3,846
	30
	 
	3,846
	30
	3,846
	30
	3,846
	30
	 
	 

	830
	349650
	Ложкино – Прямиково
	2,000
	0,463
	23
	 
	0,463
	23
	0,463
	23
	0,463
	23
	 
	 

	831
	349324
	Матвеевка – Криушино
	5,200
	0,870
	17
	 
	0,870
	17
	0,870
	17
	0,870
	17
	 
	 

	832
	348874
	Милодино – Петухово
	4,470
	2,000
	45
	 
	2,000
	45
	2,000
	45
	2,000
	45
	 
	 

	833
	348821
	Морозово – Шубино – Налуцкое
	7,300
	4,800
	66
	 
	4,800
	66
	4,800
	66
	4,800
	66
	 
	 

	834
	349434
	Муравьево – Петряево
	3,100
	2,226
	72
	 
	2,226
	72
	2,226
	72
	2,226
	72
	 
	 

	835
	348922
	Мухино – Калиновка – Ермолово
	3,600
	0,400
	11
	 
	0,400
	11
	0,400
	11
	0,400
	11
	 
	 

	836
	348910
	Нефедьево – Астафьево – Полуборка
	4,400
	1,100
	25
	 
	1,100
	25
	1,100
	25
	1,100
	25
	 
	 

	837
	349211
	Никольское – Вороново
	4,500
	0,500
	11
	 
	0,500
	11
	0,500
	11
	0,500
	11
	 
	 

	838
	349191
	Никольское – Инархово
	2,380
	0,345
	14
	 
	0,345
	14
	0,345
	14
	0,345
	14
	 
	 

	839
	349309
	Никольское – Павлоково
	2,350
	0,900
	38
	 
	0,900
	38
	0,900
	38
	0,900
	38
	 
	 

	840
	349273
	Никольское – Хомерово
	1,600
	0,032
	2
	 
	0,032
	2
	0,032
	2
	0,032
	2
	 
	 

	841
	349236
	Никольское – Чубуково
	0,924
	0,300
	32
	 
	0,300
	32
	0,300
	32
	0,300
	32
	 
	 

	842
	349641
	Нинорово – Харилово
	5,950
	1,450
	24
	 
	1,450
	24
	1,450
	24
	1,450
	24
	 
	 

	843
	349622
	Обход с. Бурмасово
	8,308
	2,000
	24
	 
	2,000
	24
	2,000
	24
	2,000
	24
	 
	 

	844
	349010
	Овинищи Подгорные – Володинская – Горушки
	4,800
	0,450
	9
	 
	0,450
	9
	0,450
	9
	0,450
	9
	 
	 

	845
	348989
	Ордино – Дуново
	4,229
	1,100
	26
	 
	1,100
	26
	1,100
	26
	1,100
	26
	 
	 

	846
	349556
	Осеево – Олифники
	6,500
	2,000
	31
	 
	2,000
	31
	2,000
	31
	2,000
	31
	 
	 

	847
	348932
	Осиновка – Держилово
	2,440
	1,000
	41
	 
	1,000
	41
	1,000
	41
	1,000
	41
	 
	 

	848
	348885
	Проезд по с. Ильинское
	3,241
	1,000
	31
	 
	1,000
	31
	1,000
	31
	1,000
	31
	 
	 

	849
	349631
	Печкино – Потопчино
	1,329
	0,841
	63
	 
	0,841
	63
	0,841
	63
	0,841
	63
	 
	 

	850
	349192
	Платуново – Крайново с подъездом к дер. Платуново
	3,400
	2,794
	82
	 
	2,794
	82
	2,794
	82
	2,794
	82
	 
	 

	851
	349496
	Плоски – Прилуки
	11,440
	5,000
	44
	 
	5,000
	44
	5,000
	44
	5,000
	44
	 
	 

	852
	349497
	Подъезд к дер. Нестерово
	1,100
	0,859
	78
	 
	0,859
	78
	0,859
	78
	0,859
	78
	 
	 

	853
	348953
	Подъезд к с. Заозерье
	1,277
	0,500
	39
	 
	0,500
	39
	0,500
	39
	0,500
	39
	 
	 

	854
	349193
	Покровское – Никольское
	8,500
	6,500
	76
	 
	6,500
	76
	6,500
	76
	6,500
	76
	 
	 

	855
	349340
	Пономарицы – Ефремово – Миснево
	5,500
	1,000
	18
	 
	1,000
	18
	1,000
	18
	1,000
	18
	 
	 

	856
	349068
	Прилуки – Новое
	2,840
	0,495
	17
	 
	0,495
	17
	0,495
	17
	0,495
	17
	 
	 

	857
	348925
	Прямиково – Кожевниково
	1,580
	0,700
	44
	 
	0,700
	44
	0,700
	44
	0,700
	44
	 
	 

	858
	349540
	Спасское – Клясово
	5,900
	2,164
	37
	 
	2,164
	37
	2,164
	37
	2,164
	37
	 
	 

	859
	349000
	Остапково – Судилово – Цилино
	9,000
	3,180
	35
	 
	3,180
	35
	3,180
	35
	3,180
	35
	 
	 

	860
	349052
	Углич – Золоторучье (правый берег)
	4,500
	3,216
	71
	 
	3,216
	71
	3,216
	71
	3,216
	71
	 
	 

	861
	348849
	Углич – Маймеры
	12,100
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	12,053
	100
	 
	 

	862
	348969
	Углич – Покровские Горки
	0,277
	0,100
	36
	 
	0,100
	36
	0,100
	36
	0,100
	36
	 
	 

	863
	348970
	Углич – Ульянкино
	19,846
	5,000
	25
	 
	5,000
	25
	5,000
	25
	5,000
	25
	 
	 

	864
	349266
	Улейма – Леонтьево
	3,300
	3,300
	100
	 
	3,300
	100
	3,300
	100
	3,300
	100
	 
	 

	865
	349030
	Улейма – Нефедьево
	13,800
	5,800
	42
	 
	5,800
	42
	5,800
	42
	5,800
	42
	 
	 

	866
	348843
	Ульянкино – Подольцы
	4,000
	0,924
	23
	 
	0,924
	23
	0,924
	23
	0,924
	23
	 
	 

	867
	349307
	Федотово – Шемякино
	2,965
	0,950
	32
	 
	0,950
	32
	0,950
	32
	0,950
	32
	 
	 

	868
	349316
	Хребтово – Заозерье
	4,090
	0,590
	14
	 
	0,590
	14
	0,590
	14
	0,590
	14
	 
	 

	869
	349567
	Цибеево – Усолово – Мокрово
	6,400
	1,216
	19
	 
	1,216
	19
	1,216
	19
	1,216
	19
	 
	 

	870
	349464
	Чурьяково – Иванищи
	3,391
	1,000
	29
	 
	1,000
	29
	1,000
	29
	1,000
	29
	 
	 

	871
	348946
	Шевердино – Малое Мельничное
	2,822
	0,900
	32
	 
	0,900
	32
	0,900
	32
	0,900
	32
	 
	 

	872
	348764
	Щипнево – Головково
	3,279
	1,000
	30
	 
	1,000
	30
	1,000
	30
	1,000
	30
	 
	 

	873
	348822
	Щипнево – Кромница
	3,700
	0,130
	4
	 
	0,130
	4
	0,130
	4
	0,130
	4
	 
	 

	874
	348738
	Юрьево – Богатиново
	5,650
	3,036
	54
	 
	3,036
	54
	3,036
	54
	3,036
	54
	 
	 

	875
	349387
	Углич – Клементьево
	27,925
	6,925
	25
	 
	6,925
	25
	6,925
	25
	6,925
	25
	 
	 

	876
	349382
	"Карачиха – Ширинье" – Давыдково
	1,900
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	877
	349580
	"Карачиха – Ширинье" – Ременицы
	5,700
	2,600
	46
	 
	2,600
	46
	2,600
	46
	2,600
	46
	 
	 

	878
	349347
	"Лютово – Софряково – Лютово" – Федоровское
	0,800
	0,280
	35
	 
	0,280
	35
	0,280
	35
	0,280
	35
	 
	 

	879
	349532
	"М-8 – подъезд к г. Кострома" – Воробино
	0,812
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	880
	349001
	"М-8 – подъезд к г. Кострома" – Коргиш – Мужево
	2,451
	0,751
	31
	 
	0,751
	31
	0,751
	31
	0,751
	31
	 
	 

	881
	349455
	"М-8 – подъезд к г. Кострома" – Сопелки
	1,286
	0,286
	22
	 
	0,286
	22
	0,286
	22
	0,286
	22
	 
	 

	882
	349545
	"М-8 – подъезд к г. Кострома" – Телищево – Чернеево с подъездом к дер. Малышево
	6,076
	4,576
	75
	 
	4,576
	75
	4,576
	75
	4,576
	75
	 
	 

	883
	349279
	"Туношна – Бурмакино" – Твердино
	0,750
	0,750
	100
	 
	0,750
	100
	0,750
	100
	0,750
	100
	 
	 

	884
	349352
	"Тутаев – Шопша" – Баканово
	1,832
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	885
	349035
	"Тутаев – Шопша" – Дулепово
	0,495
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	886
	349251
	"Тутаев – Шопша" – Колокуново
	0,600
	0,600
	100
	 
	0,600
	100
	0,600
	100
	0,600
	100
	 
	 

	887
	349404
	"Тутаев – Шопша" – Лаптево
	0,637
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	888
	349294
	"Тутаев – Шопша" – Слободка
	0,772
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	889
	349396
	"Яковлевское – Диево–Городище" – Ильинское
	1,300
	1,300
	100
	 
	1,300
	100
	1,300
	100
	1,300
	100
	 
	 

	890
	349295
	"Яковлевское – Диево–Городище" – Кульнево
	1,693
	0,400
	24
	 
	0,400
	24
	0,400
	24
	0,400
	24
	 
	 

	891
	348892
	"Ярославль – Любим" – Григорьевский психоневрологический интернат
	1,936
	1,936
	100
	 
	1,936
	100
	1,936
	100
	1,936
	100
	 
	 

	892
	349448
	"Ярославль – Рыбинск" – Максимовское
	0,710
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	893
	348996
	Ярославль – Сабельницы
	3,881
	0,001
	0
	 
	0,001
	0
	0,001
	0
	3,881
	100
	 
	 

	894
	348923
	"Ярославль – Тутаев" – Ишманово
	2,467
	1,167
	47
	 
	1,167
	47
	1,167
	47
	1,167
	47
	 
	 

	895
	348823
	"Ярославль – Тутаев" – совхоз "Ярославка"
	2,459
	0,000
	0
	 
	2,438
	99
	2,438
	99
	2,438
	99
	 
	 

	896
	348886
	"Ярославль – Тутаев" – Устье
	2,750
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	897
	349220
	"Ярославль – Тутаев" – Федоровское
	1,177
	0,077
	7
	 
	0,077
	7
	0,077
	7
	0,077
	7
	 
	 

	898
	349023
	"Ярославль – Тутаев" – Филисово
	0,297
	0,297
	100
	 
	0,297
	100
	0,297
	100
	0,297
	100
	 
	 

	899
	348827
	"Ярославль – Тутаев" – Шелепино
	1,947
	0,747
	38
	 
	0,747
	38
	0,747
	38
	0,747
	38
	 
	 

	900
	349372
	"Ярославль – Углич" – Бузаркино
	0,600
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	901
	348775
	"Ярославль – Углич" – Костяево
	0,995
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	902
	349589
	"Ярославль – Углич" – Михальцево
	3,213
	1,213
	38
	 
	1,213
	38
	1,213
	38
	1,213
	38
	 
	 

	903
	348890
	"Ярославль – Углич" – Сарафоново
	1,000
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	1,000
	100
	 
	 

	904
	348739
	292 км а/д М-8 – Толбухино
	4,551
	0,000
	0
	 
	4,451
	98
	4,451
	98
	4,451
	98
	 
	 

	905
	349484
	Андроники – Еремино
	5,500
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	906
	349149
	Аэропорт – а/д "Шебунино – Красный Профинтерн"
	4,408
	2,808
	64
	 
	2,808
	64
	2,808
	64
	2,808
	64
	 
	 

	907
	349287
	Бекренево – Губцево
	2,280
	0,902
	40
	 
	0,902
	40
	0,902
	40
	0,902
	40
	 
	 

	908
	349234
	Василево – Высоко
	1,000
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	909
	349202
	Гавшинка – Васильевское
	1,000
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	910
	349006
	Глебовское – Долгуново
	6,050
	1,900
	31
	 
	1,900
	31
	1,900
	31
	1,900
	31
	 
	 

	911
	349642
	Глебовское – Тарантаево
	7,450
	3,450
	46
	 
	3,450
	46
	3,450
	46
	3,450
	46
	 
	 

	912
	348735
	Григорьевское – аэропорт
	4,500
	1,200
	27
	 
	1,200
	27
	1,200
	27
	4,500
	100
	 
	 

	913
	348792
	Григорьевское – пос. Михайловский – Норское
	11,150
	4,850
	43
	 
	4,850
	43
	11,150
	100
	11,150
	100
	 
	 

	914
	348769
	Григорьевское – Шоломово
	2,500
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	915
	6462564
	Григорьевское – Щеглевское
	0,694
	0,694
	100
	 
	0,694
	100
	0,694
	100
	0,694
	100
	 
	 

	916
	348991
	Дмитриево – Поляны
	3,000
	2,000
	67
	 
	2,000
	67
	2,000
	67
	2,000
	67
	 
	 

	917
	349388
	Дубки – Зиновское – Никульское
	4,581
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	4,581
	100
	 
	 

	918
	348980
	Зяблицы – Тенино
	5,840
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	1,500
	26
	 
	 

	919
	349078
	Игнатово – Шебунино
	2,980
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	920
	349430
	Каменка – Медягино – Коченятино
	6,700
	2,220
	33
	 
	2,220
	33
	2,220
	33
	2,220
	33
	 
	 

	921
	349458
	Карабиха – Введенье
	10,700
	4,180
	39
	 
	4,180
	39
	4,180
	39
	4,180
	39
	 
	 

	922
	348771
	Карабиха – музей имени Некрасова
	1,000
	1,000
	100
	 
	1,000
	100
	1,000
	100
	1,000
	100
	 
	 

	923
	348941
	Климовское – Ананьино – Волково
	7,300
	0,600
	8
	 
	0,600
	8
	0,851
	12
	0,851
	12
	 
	 

	924
	349578
	Кормилицино – Курба
	20,439
	9,720
	48
	 
	9,720
	48
	9,720
	48
	16,920
	83
	 
	 

	925
	349024
	Кормилицино – пансионат "Ярославль"
	2,100
	2,100
	100
	 
	2,100
	100
	2,100
	100
	2,100
	100
	 
	 

	926
	349493
	Корнево – Каблуково
	2,600
	2,600
	100
	 
	2,600
	100
	2,600
	100
	2,600
	100
	 
	 

	927
	348936
	Красное – крахмало–паточный завод
	1,000
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	928
	348857
	Кузнечиха – Пономарево
	1,300
	0,300
	23
	 
	0,300
	23
	0,300
	23
	0,300
	23
	 
	 

	929
	349378
	Кузнечиха – Почаево
	4,500
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	930
	349100
	Левцово – Поречье
	1,700
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	931
	349282
	Лютово – Бердицино
	5,100
	5,100
	100
	 
	5,100
	100
	5,100
	100
	5,100
	100
	 
	 

	932
	349044
	Лютово – Мокеевское – Софряково – Лютово
	22,200
	10,700
	48
	 
	10,700
	48
	10,700
	48
	10,700
	48
	 
	 

	933
	348961
	Ляпино – Прусово
	14,900
	8,653
	58
	 
	8,653
	58
	8,653
	58
	8,653
	58
	 
	 

	934
	349061
	"Москва – Архангельск" – Василево
	1,118
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	935
	349109
	"Москва – Архангельск" – Дубки
	2,268
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	2,268
	100
	2,268
	100
	 
	 

	936
	349240
	"Москва – Архангельск" – Мартьянка
	2,604
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	937
	348915
	"Москва – Архангельск" – Щедрино
	1,227
	1,227
	100
	 
	1,227
	100
	1,227
	100
	1,227
	100
	 
	 

	938
	349310
	Марьино – Канищево – Наумовское
	0,800
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	939
	349069
	Медягино – Расторопово
	5,800
	0,042
	1
	 
	0,042
	1
	0,042
	1
	0,042
	1
	 
	 

	940
	348954
	Мокеевское – Когаево
	0,800
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	941
	348796
	Мордвиново – Большое Симоново
	2,700
	1,700
	63
	 
	1,700
	63
	1,700
	63
	1,700
	63
	 
	 

	942
	349045
	Мордвиново – Ерденево
	4,650
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	943
	348955
	Мордвиново – Седельницы
	7,800
	2,100
	27
	 
	2,100
	27
	2,100
	27
	7,800
	100
	 
	 

	944
	348880
	Никифорово – Зубарево – Копасово
	2,590
	2,590
	100
	 
	2,590
	100
	2,590
	100
	2,590
	100
	 
	 

	945
	349017
	Новленское – Иванищево
	4,300
	4,300
	100
	 
	4,300
	100
	4,300
	100
	4,300
	100
	 
	 

	946
	348797
	Окружная дорога г. Ярославля – Зверинцы
	0,475
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	947
	349040
	Очапки – Ватолино
	3,341
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	3,340
	100
	 
	 

	948
	349353
	Пестрецово – Глухово
	0,977
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	949
	349218
	Подвязново – Филино
	2,800
	0,800
	29
	 
	0,800
	29
	0,800
	29
	0,800
	29
	 
	 

	950
	348782
	Подъезд к дер. Котельницы
	0,450
	0,014
	3
	 
	0,014
	3
	0,014
	3
	0,014
	3
	 
	 

	951
	349655
	Подъезд к дер. Образцово
	0,605
	0,005
	1
	 
	0,005
	1
	0,005
	1
	0,005
	1
	 
	 

	952
	349094
	Спасское – Матвеевское
	5,298
	4,098
	77
	 
	4,098
	77
	4,098
	77
	4,098
	77
	 
	 

	953
	349536
	Степанцево – Давыдово
	1,904
	0,500
	26
	 
	0,500
	26
	0,500
	26
	0,500
	26
	 
	 

	954
	348859
	Степанцево – Муханово – Чурово
	6,413
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	955
	349327
	Толбухино – Пожарово
	1,461
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	956
	349054
	Толбухино – Уткино – Спас–Виталий
	12,661
	3,661
	29
	 
	3,661
	29
	3,661
	29
	12,661
	100
	 
	 

	957
	349252
	Чакарово – Иванково
	1,310
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	958
	349473
	Ям – Дор – Дубовики
	5,266
	1,766
	34
	 
	1,766
	34
	1,766
	34
	1,766
	34
	 
	 

	959
	348856
	Ямино – Калинино
	0,949
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	960
	349144
	Ямино – Харитоново
	3,926
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	961
	348772
	Ямино – Ченцы
	2,144
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	962
	348992
	"Москва – Архангельск" – Юрятино
	2,401
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	963
	348867
	М-8 – Черная Лужа
	0,560
	0,560
	100
	 
	0,560
	100
	0,560
	100
	0,560
	100
	 
	 

	964
	349584
	Поповское – Спас – Артемуха
	2,059
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	965
	349076
	Объездная дорога с. Курба
	2,600
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	966
	349173
	"Карачиха – Ширинье" – Антроповское
	0,720
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	967
	348976
	"Карачиха – Ширинье" – Иваново – Кошевники
	0,500
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	968
	349311
	"Карачиха – Ширинье" – Леонтьевское
	0,600
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	969
	348944
	Карачиха – Ширинье
	26,820
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	19,020
	71
	 
	 

	970
	348927
	Лесные Поляны – г. Ярославль
	5,301
	0,000
	0
	 
	5,100
	96
	5,100
	96
	5,100
	96
	 
	 

	971
	349062
	"Туношна – Дубки" – подъезд к Туношенскому пансионату
	0,405
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	972
	349643
	Подъезд от ул. Гагарина г. Ярославля – "Ярославль – Шопша (с ПК км 14 + 200 по ПК км 27 + 904)"
	1,248
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	1,248
	100
	1,248
	100
	 
	 

	973
	349141
	26 км "Подъезд к г. Кострома" – Сосновый Бор
	0,433
	0,000
	0
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	ИТОГО:
	6 283,905
	2225,755
	35,42
	 
	2 260,788
	35,98
	2355,399
	37,48
	3145,420
	50,06
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	Таблица 6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Программа проведения диагностики автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения (в границах городской агломерации)  «Ярославская»

	№
	Код в СКДФ
	Наименование автомобильной дороги (улицы)
	Протяженность дороги (улицы), км
	Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/%
	Плановые сроки проведения инструментальной диагностики

	
	
	
	
	Фактическое состояние на 31.12.2018
	Ожидаемое состояние на 31.12.2019
	Ожидаемое состояние на 31.12.2024
	

	
	
	
	
	Инструментальная диагностика
	Экспертная оценка
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	всего по субъекту
	в границах агломерации
	км
	%
	Дата проведения
	км
	%
	км
	%
	км
	%
	Месяц
	Год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Автомобильные дороги федерального значения

	1
	89862
	М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                               км 249 –  256, км 272  –  299
	 
	59,342
	59,342
	100
	 
	 
	 
	59,342
	100
	59,342
	100
	X
	X

	2
	89862
	М-8 «Холмогоры» подъезд к г. Кострома, км 0  –  км 25
	 
	25,250
	25,250
	100
	 
	 
	 
	25,250
	100
	25,250
	100
	X
	X

	ИТОГО:
	 
	84,592
	84,592
	100
	 
	 
	 
	84,592
	100
	84,592
	100
	X
	X

	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

	1
	401670
	Ярославль – Углич в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 8+900  –  км 28+500
	97,437
	19,600
	19,600
	100
	18.04.2018.
	 
	 
	20,408
	100
	20,408
	100
	апрель
	2019

	2
	
	Ярославль – Углич (улица Школьная пос. Карачиха) в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                
км 7+000 – км 8+800
	
	1,800
	1,600
	89
	18.04.2018.
	 
	 
	1,600
	89
	1,600
	89
	апрель
	2019

	3
	401705
	Яковлевское – Диево-Городище в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                  км 0+000 – км 12+400
	15,289
	12,400
	12,400
	100
	23.05.2018.
	 
	 
	12,400
	100
	12,400
	100
	май
	2019

	4
	401708
	Шебунино – Красный Профинтерн в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                                   км 0+000 –  км 4+520
	23,653
	4,520
	4,520
	100
	23.05.2018.
	 
	 
	4,520
	100
	4,520
	100
	май
	2019

	5
	401692
	Ярославль – Рыбинск  в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области,                                              км 22+560 – км 34+840
	54,346
	18,172
	15,272
	84
	07.08.2018.
	 
	 
	15,272
	84
	15,272
	84
	август
	2019

	6
	401665
	Ярославль  –  Заячий                             Холм – а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль» (до дер. Шопша)  в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                  
км 7+700  – км 20+640
	33,650
	12,400
	7,897
	64
	01.08.2018.
	 
	 
	12,400
	100
	12,400
	100
	август
	2019

	7
	401713
	Северо-восточная окружная автомобильная дорога г. Ярославля в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                             км 0+000 – км 3+526
	3,526
	3,526
	3,526
	100
	23.05.2018.
	 
	 
	3,526
	100
	3,526
	100
	май
	2019

	8
	401675
	Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля км 0+000  –  км 11+060 
	11,060
	11,060
	6,260
	57
	07.06.2018.
	 
	 
	6,260
	57
	6,260
	57
	июнь
	2019

	9
	348927
	Лесные Поляны – Ярославль в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                                 км 0+000  – км  5+100
	5,301
	5,100
	5,100
	100
	21.05.2018.
	 
	 
	5,100
	100
	5,100
	100
	май
	2019

	10
	401684
	Ярославль – Тутаев (левый берег) в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                     км 0+000  –  км 13+750
	25,742
	13,750
	7,700
	56
	16.05.2018.
	 
	 
	7,700
	56
	13,699
	100
	май
	2019

	11
	401688
	Ярославль – Шопша в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                                км 14+200  – км  26+800
	15,371
	13,667
	13,667
	100
	01.08.2018.
	 
	 
	13,667
	100
	13,667
	100
	август
	2019

	12
	349071
	Фоминское – Константиновский в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области,                                    км 0+000  –  2+040
	2,071
	2,050
	2,051
	100
	09.07.2018.
	 
	 
	2,051
	100
	2,051
	100
	июль
	2019

	13
	401710
	Туношна – Бурмакино в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000  –  км 12+400
	22,187
	12,389
	0,021
	0
	11.05.2018.
	 
	 
	5,552
	45
	12,389
	100
	май
	2019

	14
	348739
	«292 км автодороги                                   М-8»  –  Толбухино в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                          км 0+000  – км 4+551
	4,551
	4,451
	4,451
	100
	25.05.2018.
	 
	 
	4,451
	100
	4,451
	100
	май
	2019

	15
	348823
	«Ярославль – Тутаев»  –  свх. «Ярославка» в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                  
 км 0+000  –  2+459
	2,459
	2,438
	2,438
	100
	20.05.2018.
	 
	 
	2,438
	100
	2,438
	100
	май
	2019

	16
	401695
	Ярославль – Любим в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 8+800  – км  36+928
	100,087
	27,800
	18,700
	67
	22.05.2018.
	 
	 
	18,700
	67
	40,466
	146
	май
	2019

	17
	349109
	«Москва – Архангельск» –  Дубки в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                 км 0+000  –  2+272
	2,268
	2,268
	0,000
	0
	07.07.2018.
	 
	 
	2,268
	100
	2,268
	100
	июль
	2019

	18
	348735
	Григорьевское – Аэропорт в Ярославском муниципальном  районе Ярославской области,                         км 0+000  –   км  4+500
	4,500
	4,500
	1,200
	27
	23.05.2018.
	 
	 
	1,200
	27
	4,500
	100
	май
	2019

	19
	401669
	Тутаев – Шопша в Ярославском, Тутаевском муниципальных районах Ярославской области,                                   км 2+897  –  км 49+701
	57,457
	46,348
	15,204
	33
	07.06.2018.
	 
	 
	15,204
	33
	27,204
	59
	июнь
	2019

	20
	348980
	Зяблицы – Тенино в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                         
 км 0+000  – км  5+840
	5,840
	5,840
	4,340
	74
	01.08.2018.
	 
	 
	4,340
	74
	5,840
	100
	август
	2019

	21
	349545
	М-8  – подъезд к                                              г. Кострома – Телищево – Чернеево с подъездом к                           
 дер. Малышево в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                           
 км 0+000  – км 6+076
	6,076
	6,076
	3,776
	62
	11.05.2018.
	 
	 
	3,776
	62
	3,776
	62
	май
	2019

	22
	349054
	Толбухино – Уткино – Спас Виталий в Ярославском районе Ярославской области,                                         км 0+000  –  км 12+660
	12,661
	12,661
	3,661
	29
	22.05.2018.
	 
	 
	3,661
	29
	12,661
	100
	май
	2019

	23
	348961
	Ляпино – Прусово в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                          км 0+000  –  км 14+900
	14,900
	14,900
	8,000
	54
	03.08.2018.
	 
	 
	8,000
	54
	8,000
	54
	август
	2019

	24
	348944
	Карачиха – Ширинье в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                              
км 0+000  –  км 26+827
	26,820
	26,820
	3,700
	14
	05.07.2018.
	 
	 
	3,700
	14
	22,720
	85
	июль
	2019

	25
	348955
	Мордвиново – Сидельницы в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                             км 0+000  –  км 7+800
	7,800
	7,800
	1,900
	24
	01.08.2018.
	 
	 
	1,900
	24
	7,600
	97
	август
	2019

	26
	348996
	Ярославль  –  Сабельницы в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                      км 0+000  – км 3+880
	3,881
	3,881
	0,000
	0
	07.08.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	3,880
	100
	август
	2019

	27
	348941
	Климовское – Ананьино –  Волково в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000  –  км 7+300
	7,300
	7,300
	0,000
	0
	07.07.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	июль
	2019

	28
	349141
	26 км «Подъезд к г. Кострома»  –  Сосновый Бор в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                          
 км 0+000  – км  0+433
	0,433
	0,433
	0,000
	0
	11.05.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	май
	2019

	29
	349578
	Кормилицино  –  Курба в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                           км 0+000  – км  22+260
	20,439
	20,439
	9,720
	48
	01.08.2018.
	 
	 
	9,720
	48
	16,920
	83
	август
	2019

	30
	348792
	Григорьевское  –  Михайловское  –  Норское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                  
км 0+000  – км 11+150
	11,150
	11,150
	4,900
	44
	07.08.2018.
	 
	 
	11,200
	100
	11,200
	100
	август
	2019

	31
	401696
	Туношна  –  Дубки в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                    км 0+000  – км 3+900
	8,258
	3,900
	0,000
	0
	11.05.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	3,000
	77
	май
	2019

	32
	401706
	Бурмакино  –  Котлово  –  Троицкое в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                   км 0+000  – км 0+600
	14,868
	0,600
	0,000
	0
	12.05.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	май
	2019

	33
	401689
	Селифонтово  –  Прохоровское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                             км 0+000  – км  4+875
	5,380
	4,875
	4,775
	98
	01.08.2018.
	 
	 
	4,775
	98
	4,775
	98
	август
	2019

	34
	348890
	«Ярославль  –  Углич»  –  Сарафоново в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                          км 0+000  –  км 1+000
	1,000
	1,000
	0,000
	0
	01.08.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,000
	100
	август
	2019

	35
	401673
	28 км а/д «ПОДЪЕЗД К Г. КОСТРОМА» – НИКОЛЬСКОЕ – БУРМАКИНО в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                                   км 0+000  – км  1+160
	18,991
	1,160
	0,460
	40
	11.05.2018.
	 
	 
	0,460
	40
	0,460
	40
	май
	2019

	36
	401683
	Подъезд к аэропорту «ТУНОШНА» в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                       км 0+000  –  км 1+025
	1,025
	1,025
	1,025
	100
	11.05.2018.
	 
	 
	1,025
	100
	1,025
	100
	май
	2019

	37
	349388
	Дубки  –  Зиновское  –  Никульское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,                                       км 0+000  –  км 4+581
	4,581
	4,581
	0,000
	0
	06.07.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	4,581
	100
	июль
	2019

	38
	349643
	Подъезд от ул. Гагарина г. Ярославля -"Ярославль - Шопша (с ПК км 14+200 по ПК км 27+904)"
	1,248
	1,248
	0,000
	0
	 
	 
	 
	1,248
	100
	1,248
	100
	 
	 

	39
	349040
	Очапки - Ватолино в Ярославском муниципальном районе Ярославской области,  км 0+000  – км  3+340
	3,341
	3,341
	0,000
	0
	 
	 
	 
	0,000
	0
	3,340
	100
	 
	 

	ИТОГО:
	656,947
	357,269
	187,864
	52,58
	 
	 
	 
	208,522
	58,37
	316,645
	88,63
	 
	 

	Автомобильные дороги местного значения (улицы)

	1
	274374
	Улица Полушкина Роща                                               г. Ярославля
	4,100
	4,100
	4,100
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	4,100
	100
	4,100
	100
	апрель
	2019

	2
	275258
	Улица Республиканский проезд г. Ярославля
	6,000
	6,000
	6,000
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	6,000
	100
	6,000
	100
	апрель
	2019

	3
	3464925
	Автодорога на участке от улицы Калинина до автомобильной дороги федерального значения «Подъезд к г. Кострома» от М-8 «Холмогоры»г. Ярославля
	1,200
	1,200
	1,200
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,200
	100
	1,200
	100
	апрель
	2019

	4
	1774859
	Юго-Западная окружная дорога от Московского проспекта до улицы  Нефтяников г. Ярославля
	1,700
	1,700
	1,700
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,700
	100
	1,700
	100
	апрель
	2019

	5
	275225
	Улица Володарского                              г. Ярославля
	2,000
	2,000
	2,000
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,000
	100
	2,000
	100
	апрель
	2019

	6
	275282
	Улица Красноперекопская                                         г. Ярославля
	1,000
	1,000
	1,000
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,000
	100
	1,000
	100
	апрель
	2019

	7
	275920
	Ленинградский проспект                                       г. Ярославля
	11,700
	11,700
	5,000
	43
	10.10.2018.
	 
	 
	5,000
	43
	11,700
	100
	апрель
	2019

	8
	274600
	Улица Наумова                                         г. Ярославля
	1,400
	1,400
	1,400
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,400
	100
	1,400
	100
	апрель
	2019

	9
	275060
	Улица Гудованцева                                   г. Ярославля
	1,200
	1,200
	1,200
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,200
	100
	1,200
	100
	апрель
	2019

	10
	274962
	Улица Большая Федоровская                                         г. Ярославля
	2,500
	2,500
	2,500
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,500
	100
	2,500
	100
	апрель
	2019

	11
	274552
	Улица  Бахвалова                                          г. Ярославля
	0,855
	0,855
	0,855
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,855
	100
	0,855
	100
	апрель
	2019

	12
	274365
	Улица Свердлова                                      г. Ярославля
	2,700
	2,700
	2,700
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,700
	100
	2,700
	100
	апрель
	2019

	13
	274546
	Улица  Тургенева                                  г. Ярославля
	0,738
	0,738
	0,738
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,738
	100
	0,738
	100
	апрель
	2019

	14
	275063
	Улица  Некрасова                               г. Ярославля
	1,600
	1,600
	1,600
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,600
	100
	1,600
	100
	апрель
	2019

	15
	274510
	Улица  Менделеева г. Ярославля
	1,000
	1,000
	1,000
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,000
	100
	1,000
	100
	апрель
	2019

	16
	274459
	Улица Серго Орджоникидзе                                           г. Ярославля
	1,600
	1,600
	1,600
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,600
	100
	1,600
	100
	апрель
	2019

	17
	274907
	Улица Ляпидевского                                                    г. Ярославля
	0,620
	0,620
	0,620
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,620
	100
	0,620
	100
	апрель
	2019

	18
	274504
	Улица Космонавтов                                            г. Ярославля
	1,200
	1,200
	1,200
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,200
	100
	1,200
	100
	апрель
	2019

	19
	274856
	Улица Панина                                               г. Ярославля
	3,200
	3,200
	3,200
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	3,200
	100
	3,200
	100
	апрель
	2019

	20
	275468
	Суздальское шоссе (от Московского проспекта до улицы Калинина)                                                г. Ярославля
	3,800
	3,800
	3,800
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	3,800
	100
	3,800
	100
	апрель
	2019

	21
	275046
	Улица Лисицына г. Ярославля
	1,700
	1,700
	1,700
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,700
	100
	1,700
	100
	апрель
	2019

	22
	274570
	Улица Маяковского                                  г. Ярославля
	4,900
	4,900
	4,900
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	4,900
	100
	4,900
	100
	апрель
	2019

	23
	274669
	Улица Труфанова                                       г. Ярославля
	2,400
	2,400
	2,400
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,400
	100
	2,400
	100
	апрель
	2019

	24
	274975
	Улица Пирогова                                    г. Ярославля
	2,100
	2,100
	2,100
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,100
	100
	2,100
	100
	апрель
	2019

	25
	275041
	Улица Суздальская                                        г. Ярославля
	2,700
	2,700
	2,100
	78
	10.10.2018.
	 
	 
	2,100
	78
	2,100
	78
	апрель
	2019

	26
	275581
	Улица Маланова                                 г. Ярославля
	2,300
	2,300
	2,300
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,300
	100
	2,300
	100
	апрель
	2019

	27
	274841
	Улица Шевелюха                                        г. Ярославля
	3,200
	3,200
	3,200
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	3,200
	100
	3,200
	100
	апрель
	2019

	28
	275367
	Улица Терешковой                                   г. Ярославля
	0,700
	0,700
	0,700
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,700
	100
	0,700
	100
	апрель
	2019

	29
	504001
	пр-д Подвойского                          г.Ярославля
	1,063
	1,063
	1,063
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,063
	100
	1,063
	100
	апрель
	2019

	30
	275322
	Проспект Октября г. Ярославля
	4,960
	4,960
	4,960
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	4,960
	100
	4,960
	100
	апрель
	2019

	31
	272609
	Улица Победы                                             г. Ярославля
	2,608
	2,608
	2,608
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,608
	100
	2,608
	100
	апрель
	2019

	32
	275287
	Улица Пионерская                                г. Ярославля
	1,000
	1,000
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,000
	100
	апрель
	2019

	33
	275085
	Улица 1-я Шоссейная                                      г. Ярославля
	3,600
	3,600
	3,600
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	3,600
	100
	3,600
	100
	апрель
	2019

	34
	274820
	Улица Блюхера                                                             г. Ярославля
	2,000
	2,000
	2,000
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,000
	100
	2,000
	100
	апрель
	2019

	35
	275415
	Улица                                                                           2-я Красноперевальская,                                                          г. Ярославля
	0,400
	0,400
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	36
	275998
	Улица  Куропаткова                                         г. Ярославля
	1,400
	1,400
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,400
	100
	апрель
	2019

	37
	270317
	Переулок Красноперевальский г.|Ярославля
	1,900
	1,900
	0,200
	11
	10.10.2018.
	 
	 
	1,900
	100
	1,900
	100
	апрель
	2019

	38
	276351
	Улица  Большая Норская                                 г. Ярославля
	3,100
	3,100
	3,100
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	3,100
	100
	3,100
	100
	апрель
	2019

	39
	272602
	Улица  Нефтяников                                            г. Ярославля    
	1,500
	1,500
	1,500
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,500
	100
	1,500
	100
	апрель
	2019

	40
	275423
	Проезд Школьный                                         г. Ярославля
	0,811
	0,811
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,811
	100
	апрель
	2019

	41
	277146
	Улица Магистральная                                         г. Ярославля
	5,800
	5,800
	5,800
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	5,800
	100
	5,800
	100
	апрель
	2019

	42
	275216
	Улица Городской Вал                                          г. Ярославля
	1,100
	1,100
	1,100
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,100
	100
	1,100
	100
	апрель
	2019

	43
	275382
	Проезд Мышкинский                             г. Ярославля
	2,596
	2,596
	1,996
	77
	10.10.2018.
	 
	 
	1,996
	77
	1,996
	77
	апрель
	2019

	44
	275015
	Проспект Авиаторов                                                 г. Ярославля
	4,500
	4,500
	3,300
	73
	10.10.2018.
	 
	 
	3,300
	73
	3,300
	73
	апрель
	2019

	45
	275190
	Улица Клубная                                     г. Ярославля
	2,400
	2,400
	2,400
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,400
	100
	2,400
	100
	апрель
	2019

	46
	274234
	Улица Харитонова                             г. Ярославля
	0,500
	0,500
	0,500
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,500
	100
	0,500
	100
	апрель
	2019

	47
	274643
	Улица Индустриальная                              г. Ярославля
	1,100
	1,100
	1,100
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,100
	100
	1,100
	100
	апрель
	2019

	48
	274735
	Улица Карла Либкнехта                                       г. Ярославля
	1,200
	1,200
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,200
	100
	апрель
	2019

	49
	274473
	Улица Розы Люксембург г. Ярославля
	0,500
	0,500
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,500
	100
	апрель
	2019

	50
	274903
	Улица 29-я Линия                                            г. Ярославля
	0,700
	0,700
	0,700
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,700
	100
	0,700
	100
	апрель
	2019

	51
	270296
	Улица  Громова г. Ярославля
	3,107
	3,107
	3,107
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	3,107
	100
	3,107
	100
	апрель
	2019

	52
	275264
	Улица  Златоустинская                                 г. Ярославля
	0,656
	0,656
	0,656
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,656
	100
	0,656
	100
	апрель
	2019

	53
	274655
	Улица Чехова г. Ярославля
	2,000
	2,000
	2,000
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,000
	100
	2,000
	100
	апрель
	2019

	54
	274454
	Улица  Кудрявцева                                     г. Ярославля
	1,100
	1,100
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,100
	100
	апрель
	2019

	55
	275231
	Улица  Салтыкова-Щедрина г. Ярославля
	1,700
	1,700
	1,700
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,700
	100
	1,700
	100
	апрель
	2019

	56
	275580
	Улица  Богдановича                                    г. Ярославля
	0,670
	0,670
	0,670
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,670
	100
	0,670
	100
	апрель
	2019

	57
	275176
	Улица  Спартаковская                                          г. Ярославля
	2,200
	2,200
	2,200
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,200
	100
	2,200
	100
	апрель
	2019

	58
	275592
	Улица  Павлова   г. Ярославля
	1,500
	1,500
	1,500
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,500
	100
	1,500
	100
	апрель
	2019

	59
	275025
	Улица Рыкачева                                         г. Ярославля
	0,800
	0,800
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,800
	100
	апрель
	2019

	60
	272589
	Волжская набережная
г. Ярославля
	3,054
	3,054
	1,500
	49
	10.10.2018.
	 
	 
	1,500
	49
	2,300
	75
	апрель
	2019

	61
	274563
	Улица Чайковского
г. Ярославля
	1,910
	1,910
	1,910
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,910
	100
	1,910
	100
	апрель
	2019

	62
	503982
	Площадь Комсомольская
г. Ярославля
	0,309
	0,309
	0,309
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,309
	100
	0,309
	100
	апрель
	2019

	63
	275301
	Улица Красноборская
г. Ярославля
	3,300
	3,300
	1,400
	42
	10.10.2018.
	 
	 
	2,700
	82
	2,700
	82
	апрель
	2019

	64
	268651
	Улица Сосновая
г. Ярославля
	0,898
	0,898
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,898
	100
	апрель
	2019

	65
	268900
	Улица Строителей
г. Ярославля
	1,449
	1,449
	 
	 
	 
	1,449
	100
	1,449
	100
	1,449
	100
	апрель
	2019

	66
	275461
	Проспект Машиностроителей                                       г. Ярославля
	5,100
	5,100
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	5,100
	100
	апрель
	2019

	67
	270295
	Тутаевское шоссе                                        г. Ярославля
	6,493
	6,493
	2,793
	43
	10.10.2018.
	 
	 
	2,793
	43
	6,493
	100
	апрель
	2019

	68
	275053
	Улица Республиканская                                           г. Ярославля
	3,675
	3,675
	 
	 
	 
	0,000
	0
	3,675
	100
	3,675
	100
	апрель
	2019

	69
	274487
	Улица Угличская                                          г. Ярославля
	3,419
	3,419
	 
	 
	 
	0,000
	0
	3,419
	100
	3,419
	100
	апрель
	2019

	70
	274460
	Проспект  Дзержинского
г. Ярославля
	3,100
	3,100
	 
	 
	 
	0,000
	0
	1,700
	55
	3,100
	100
	апрель
	2019

	71
	274664
	Улица Кавказская
г. Ярославля
	1,608
	1,608
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,608
	100
	апрель
	2019

	72
	274809
	Улица Гагарина                                  г. Ярославля
	9,200
	9,200
	 
	 
	 
	0,000
	0
	2,100
	23
	9,200
	100
	апрель
	2019

	73
	274902
	Проспект Толбухина                                  г. Ярославля
	3,171
	3,171
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	3,171
	100
	апрель
	2019

	74
	275042
	Промышленное шоссе                               г. Ярославля
	4,300
	4,300
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	4,300
	100
	апрель
	2019

	75
	274945
	Улица  Рыбинская                                      г. Ярославля
	1,405
	1,405
	 
	 
	10.10.2018.
	1,405
	100
	1,405
	100
	1,405
	100
	апрель
	2019

	76
	275492
	Улица  Лермонтова                                        г. Ярославля
	0,700
	0,700
	0,700
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,700
	100
	0,700
	100
	апрель
	2019

	77
	275155
	Улица  Туманова                                        г. Ярославля
	0,741
	0,741
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	78
	272719
	Улица Чкалова                                             г. Ярославля
	2,886
	2,886
	2,886
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,886
	100
	2,886
	100
	апрель
	2019

	79
	274710
	Проспект Фрунзе                                     г. Ярославля
	9,200
	9,200
	9,200
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	9,200
	100
	9,200
	100
	апрель
	2019

	80
	275221
	Улица Большая Октябрьская г. Ярославля
	2,270
	2,270
	2,270
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,270
	100
	2,270
	100
	апрель
	2019

	81
	274441
	Улица Титова                                            г. Ярославля
	0,563
	0,563
	0,563
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,563
	100
	0,563
	100
	апрель
	2019

	82
	274409
	Улица Курчатова                                       г. Ярославля
	0,565
	0,565
	0,565
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,565
	100
	0,565
	100
	апрель
	2019

	83
	274481
	Улица Лесная                                                   г. Ярославля
	0,770
	0,770
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	84
	276377
	Улица Советская г. Ярославля
	2,164
	2,164
	2,164
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,164
	100
	2,164
	100
	апрель
	2019

	85
	274733
	Улица Гоголя г. Ярославля
	0,380
	0,380
	0,380
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,380
	100
	0,380
	100
	апрель
	2019

	86
	274955
	Улица Саукова г. Ярославля
	0,709
	0,709
	0,709
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,709
	100
	0,709
	100
	апрель
	2019

	87
	275237
	Улица 2-я Кольцова                                г. Ярославля
	0,500
	0,500
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	88
	272598
	Улица Красноармейская                               г. Ярославля
	0,800
	0,800
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	89
	274845
	Улица Садовая                                                  г. Ярославля
	0,700
	0,700
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	90
	275425
	Улица                                                                                    1-я Краснохолмская                                         г. Ярославля
	0,600
	0,600
	 
	 
	 
	0,600
	100
	0,600
	100
	0,600
	100
	апрель
	2019

	91
	274835
	Улица                                                             2-я Краснохолмская                                      г. Ярославля
	0,500
	0,500
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	92
	274324 и 275230
	Улица 1-я Парковая и                                               2-я Парковая г. Ярославля
	0,700
	0,700
	 
	 
	 
	0,700
	100
	0,700
	100
	0,700
	100
	апрель
	2019

	93
	275209
	Улица Голубятная                                г. Ярославля
	1,200
	1,200
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	94
	274966
	Переулок Солнечный                                        г. Ярославля
	0,600
	0,600
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	95
	275449
	Улица Торфяная                                              г. Ярославля
	0,500
	0,500
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	96
	275522
	Улица 1-я Тормозная                                                  г. Ярославля
	0,800
	0,800
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,800
	100
	апрель
	2019

	97
	274372
	Улица Достоевского                                       г. Ярославля
	1,400
	1,400
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	98
	3464922
	Автомобильная дорога  от границы города до поселка Толга г. Ярославля
	1,200
	1,200
	1,200
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,200
	100
	1,200
	100
	апрель
	2019

	99
	3464920
	Автомобильная дорога (без названия), пересекающая                                                улицу Гагарина                                           г. Ярославля
	3,200
	3,200
	3,200
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	3,200
	100
	3,200
	100
	апрель
	2019

	100
	3464924
	Автомобильная дорога без названия (по проезду маршрута № 27)  г. Ярославля
	0,834
	0,834
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,834
	100
	апрель
	2019

	101
	274306
	Проезд Архангельский                                          г. Ярославля
	0,600
	0,600
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	102
	274364
	Переулок Депутатский 
г. Ярославля
	0,129
	0,129
	0,129
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,129
	100
	0,129
	100
	апрель
	2019

	103
	274944
	Проезд Дядьковский      
г. Ярославля
	0,456
	0,456
	0,456
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,456
	100
	0,456
	100
	апрель
	2019

	104
	274773
	Которосльная набережная
г. Ярославля
	3,200
	3,200
	3,200
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	3,200
	100
	3,200
	100
	апрель
	2019

	105
	275092
	Переулок Которосльной 
г. Ярославля
	0,313
	0,313
	0,313
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,313
	100
	0,313
	100
	апрель
	2019

	106
	503990
	Площадь Красная
г. Ярославля
	0,865
	0,865
	0,865
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,865
	100
	0,865
	100
	апрель
	2019

	107
	274381
	Красный съезд
г. Ярославля
	0,297
	0,297
	0,297
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,297
	100
	0,297
	100
	апрель
	2019

	108
	275035
	Переулок Кучерской 
г. Ярославля
	0,433
	0,433
	0,433
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,433
	100
	0,433
	100
	апрель
	2019

	109
	274608
	Переулок Малый Московский 
г. Ярославля
	0,185
	0,185
	0,185
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,185
	100
	0,185
	100
	апрель
	2019

	110
	274417
	Переулок Мукомольный 
г. Ярославля
	0,247
	0,247
	 
	 
	 
	0,247
	100
	0,247
	100
	0,247
	100
	апрель
	2019

	111
	275484
	Проезд Мурманский
г. Ярославля
	0,556
	0,556
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	112
	274527
	Переулок Набережный  
г. Ярославля
	0,520
	0,520
	0,520
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,520
	100
	0,520
	100
	апрель
	2019

	113
	3464917
	Октябрьский мост через                              р. Волгу  г. Ярославля
	1,215
	1,215
	1,215
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,215
	100
	1,215
	100
	апрель
	2019

	114
	274384
	Проезд Парашютный 
г. Ярославля
	0,497
	0,497
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	115
	275626
	Проезд Парковый
г. Ярославля
	0,337
	0,337
	 
	 
	 
	0,337
	100
	0,337
	100
	0,337
	100
	апрель
	2019

	116
	268772
	Переулок 3-й Иваньковский 
г. Ярославля
	0,424
	0,424
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	117
	274733
	Переулок Гоголя
г. Ярославля
	0,380
	0,380
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	118
	274729
	Переулок Подвойского
г. Ярославля
	0,303
	0,303
	0,303
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,303
	100
	0,303
	100
	апрель
	2019

	119
	274908
	Переулок Разина
г. Ярославля
	0,345
	0,345
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	120
	274760
	Переулок Софьи Перовской (3 участка)
г. Ярославля
	1,933
	1,933
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,933
	100
	апрель
	2019

	121
	274482
	Переулок Первомайский 
г. Ярославля
	0,122
	0,122
	0,122
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,122
	100
	0,122
	100
	апрель
	2019

	122
	274692
	Переулок Герцена
г. Ярославля
	0,621
	0,621
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	123
	275318
	Переулок Минина
г. Ярославля
	0,164
	0,164
	0,164
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,164
	100
	0,164
	100
	апрель
	2019

	124
	504008
	Площадь Волкова
г. Ярославля
	0,446
	0,446
	0,446
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,446
	100
	0,446
	100
	апрель
	2019

	125
	3464914
	Площадь Октябрьская
г. Ярославля
	1,028
	1,028
	1,028
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,028
	100
	1,028
	100
	апрель
	2019

	126
	504018
	Площадь Челюскинцев                                      (2 участка)
г. Ярославля
	1,391
	1,391
	1,391
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,391
	100
	1,391
	100
	апрель
	2019

	127
	504005
	Площадь Ярославль  Главный г. Ярославля
	0,809
	0,809
	0,809
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,809
	100
	0,809
	100
	апрель
	2019

	128
	504001
	Площадь Подвойского
г. Ярославля
	0,559
	0,559
	0,559
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,559
	100
	0,559
	100
	апрель
	2019

	129
	3464916
	Подъездная дорога от развилки в районе                                            улицы Пожарского и                                    улицы Технопарковой до                        д. 73 по улице Пожарского 
г. Ярославля
	0,610
	0,610
	0,610
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,610
	100
	0,610
	100
	апрель
	2019

	130
	3464918
	Поселок Вакарево
г. Ярославля
	0,616
	0,616
	 
	 
	 
	0,616
	100
	0,616
	100
	0,616
	100
	апрель
	2019

	131
	3464923
	Поселок Дудкино
г. Ярославля
	0,557
	0,557
	 
	 
	 
	0,557
	100
	0,557
	100
	0,557
	100
	апрель
	2019

	132
	3464919
	Поселок Парижская Коммуна                 г. Ярославля
	0,272
	0,272
	0,272
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,272
	100
	0,272
	100
	апрель
	2019

	133
	274222
	Проезд Доброхотова
г. Ярославля
	0,914
	0,914
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,914
	100
	апрель
	2019

	134
	274218
	Проезд Домостроителей
г. Ярославля
	0,674
	0,674
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	135
	275150
	Проезд Кольцова
г. Ярославля
	0,350
	0,350
	0,100
	29
	10.10.2018.
	 
	 
	0,100
	29
	0,100
	29
	апрель
	2019

	136
	275375
	Проезд Моторостроителей
г. Ярославля
	0,664
	0,664
	0,664
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,664
	100
	0,664
	100
	апрель
	2019

	137
	275116
	Проезд Связистов
г. Ярославля
	0,479
	0,479
	0,100
	21
	10.10.2018.
	 
	 
	0,100
	21
	0,100
	21
	апрель
	2019

	138
	275494
	Проезд Ухтомского
г. Ярославля
	0,700
	0,700
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,700
	100
	апрель
	2019

	139
	276005
	Проезд Шавырина
г. Ярославля
	1,252
	1,252
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,252
	100
	апрель
	2019

	140
	274883
	Промзона улицы Декабристов                                     г. Ярославля
	0,468
	0,468
	0,200
	43
	10.10.2018.
	 
	 
	0,200
	43
	0,200
	43
	апрель
	2019

	141
	3467585
	Путепровод через железнодорожные пути и автодорога по                                         улице Добрынина
г. Ярославля
	0,895
	0,895
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	142
	3464915
	Пятницкий съезд
г. Ярославля
	0,322
	0,322
	 
	 
	 
	0,322
	100
	0,322
	100
	0,322
	100
	апрель
	2019

	143
	274879
	Проезд Революционый  
г. Ярославля
	0,194
	0,194
	0,194
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,194
	100
	0,194
	100
	апрель
	2019

	144
	276346
	Силикатное шоссе
г. Ярославля
	0,593
	0,593
	0,400
	67
	10.10.2018.
	 
	 
	0,400
	67
	0,400
	67
	апрель
	2019

	145
	275177
	Переулок Сквозной 
г. Ярославля
	0,850
	0,850
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,850
	100
	апрель
	2019

	146
	503994
	Площадь Советская 
г. Ярославля
	1,463
	1,463
	1,463
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,463
	100
	1,463
	100
	апрель
	2019

	147
	274860
	Старое Костромское шоссе г. Ярославля
	0,494
	0,494
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	148
	274788
	Переулок Старый Костромской г. Ярославля
	0,348
	0,348
	0,348
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,348
	100
	0,348
	100
	апрель
	2019

	149
	274465
	Тверицкая набережная 
г. Ярославля
	3,400
	3,400
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	3,400
	100
	апрель
	2019

	150
	274718
	Переулок Тепловой  
г. Ярославля
	0,675
	0,675
	 
	 
	 
	0,675
	100
	0,675
	100
	0,675
	100
	апрель
	2019

	151
	274349
	Тормозное шоссе                                       (2 участка) г. Ярославля
	12,200
	12,200
	 
	 
	 
	3,400
	28
	3,400
	28
	12,200
	100
	апрель
	2019

	152
	275087
	Проезд Тутаевский
г. Ярославля
	0,472
	0,472
	0,472
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,472
	100
	0,472
	100
	апрель
	2019

	153
	274950
	Улица 1905 года
г. Ярославля
	0,420
	0,420
	0,200
	48
	10.10.2018.
	 
	 
	0,200
	48
	0,200
	48
	апрель
	2019

	154
	275467
	Улица 1-я Арефинская
г. Ярославля
	0,654
	0,654
	 
	 
	 
	0,654
	100
	0,654
	100
	0,654
	100
	апрель
	2019

	155
	274538
	Улица 1-я Больничная
г. Ярославля
	0,870
	0,870
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	156
	268767
	Улица 1-я Веткинская
г. Ярославля
	0,470
	0,470
	0,100
	21
	10.10.2018.
	 
	 
	0,100
	21
	0,100
	21
	апрель
	2019

	157
	275475
	Улица 1-я Вокзальная
г. Ярославля
	1,468
	1,468
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,468
	100
	апрель
	2019

	158
	274221
	Улица 1-я Жилая
г. Ярославля
	0,501
	0,501
	0,501
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,501
	100
	0,501
	100
	апрель
	2019

	159
	274385
	Улица  1-я Забелицкая
г. Ярославля
	1,050
	1,050
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,050
	100
	апрель
	2019

	160
	270294
	Улица 1-я Кольцова                                         (2 участка) г. Ярославля
	0,929
	0,929
	0,400
	43
	10.10.2018.
	 
	 
	0,400
	43
	0,400
	43
	апрель
	2019

	161
	275483
	Улица                                                                     1-я Красноперевальская
г. Ярославля
	0,540
	0,540
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	162
	274470
	Улица 1-я Новостройка
г. Ярославля
	0,636
	0,636
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	163
	274283
	Улица 1-я Портовая
г. Ярославля
	0,800
	0,800
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	164
	274536
	Улица 1-я Приволжская
г. Ярославля
	0,510
	0,510
	0,510
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,510
	100
	0,510
	100
	апрель
	2019

	165
	275921
	Улица 1-я Приречная
г. Ярославля
	0,806
	0,806
	0,806
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,806
	100
	0,806
	100
	апрель
	2019

	166
	275016
	Улица 1-я Пролетарская
г. Ярославля
	0,582
	0,582
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	167
	276006
	Улица 1-я Путевая
г. Ярославля
	1,555
	1,555
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	168
	274633
	Улица  1-я Пятовская
г. Ярославля
	0,844
	0,844
	0,844
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,844
	100
	0,844
	100
	апрель
	2019

	169
	274572
	Улица 1-я Рабочая                                         (3 участка) г. Ярославля
	0,945
	0,945
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	170
	275266
	Улица 1-я Смоленская
г. Ярославля
	0,750
	0,750
	0,100
	13
	10.10.2018.
	 
	 
	0,100
	13
	0,100
	13
	апрель
	2019

	171
	274569
	Улица 1-я Тарная  (2 участка)  г. Ярославля
	1,893
	1,893
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	172
	274301
	Улица 1-я Тверицкая
г. Ярославля
	0,700
	0,700
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	173
	274881
	Улица 2-я Больничная
г. Ярославля
	0,626
	0,626
	0,626
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,626
	100
	0,626
	100
	апрель
	2019

	174
	274395
	Улица 2-я Бутырская
г. Ярославля
	1,729
	1,729
	0,700
	40
	10.10.2018.
	 
	 
	0,700
	40
	0,700
	40
	апрель
	2019

	175
	275488
	Улица 2-я Иваньковская
г. Ярославля
	0,514
	0,514
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	176
	274325
	Улица 2-я Новая
г. Ярославля
	1,073
	1,073
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	177
	274461
	Улица 2-я Полянская
г. Ярославля
	0,492
	0,492
	0,492
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,492
	100
	0,492
	100
	апрель
	2019

	178
	275590
	Улица 2-я Портовая
г. Ярославля
	0,373
	0,373
	0,373
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,373
	100
	0,373
	100
	апрель
	2019

	179
	275157
	Улица 2-я Пролетарская
г. Ярославля
	0,539
	0,539
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	180
	275324
	Улица 2-я Пятовская
г. Ярославля
	0,497
	0,497
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	181
	274273
	Улица 2-я Рабочая (2 участка) г. Ярославля
	0,495
	0,495
	0,495
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,495
	100
	0,495
	100
	апрель
	2019

	182
	275050
	Улица 2-я Суворовская
г. Ярославля
	0,800
	0,800
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	183
	274717
	Улица 2-я Тормозная
г. Ярославля
	0,800
	0,800
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,800
	100
	апрель
	2019

	184
	275068
	Улица 2-я Тверицкая
г. Ярославля
	0,665
	0,665
	 
	 
	 
	0,665
	100
	0,665
	100
	0,665
	100
	апрель
	2019

	185
	274336
	Улица 2-я Транспортная                              (2 участка) г. Ярославля
	1,146
	1,146
	1,146
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,146
	100
	1,146
	100
	апрель
	2019

	186
	275571
	Улица 2-я Тутаевская
г. Ярославля
	0,736
	0,736
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	187
	274756
	Улица 2-я Шоссейная
г. Ярославля
	0,831
	0,831
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	188
	274528
	Улица 3-я Больничная
г. Ярославля
	0,965
	0,965
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,965
	100
	апрель
	2019

	189
	274416
	Улица 3-я Жилая
г. Ярославля
	0,201
	0,201
	0,201
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,201
	100
	0,201
	100
	апрель
	2019

	190
	274541
	Улица 3-я Иваньковская
г. Ярославля
	0,600
	0,600
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	191
	274953
	Улица 3-я Ляпинская
г. Ярославля
	0,912
	0,912
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	192
	274244
	Улица 3-я Новая
г. Ярославля
	0,880
	0,880
	 
	 
	 
	0,880
	100
	0,880
	100
	0,880
	100
	апрель
	2019

	193
	275024
	Улица                                                          3-я Новодуховская
г. Ярославля
	1,188
	1,188
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	1,188
	100
	апрель
	2019

	194
	275122
	Улица 3-я Островная
г. Ярославля
	0,895
	0,895
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	195
	275082
	Улица 3-я Парковая
г. Ярославля
	0,972
	0,972
	 
	 
	 
	0,972
	100
	0,972
	100
	0,972
	100
	апрель
	2019

	196
	275543
	Улица 3-я Портовая
г. Ярославля
	0,348
	0,348
	0,348
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,348
	100
	0,348
	100
	апрель
	2019

	197
	274699
	Улица 3-я Путевая
г. Ярославля
	0,895
	0,895
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	198
	275570
	Улица 3-я Пятовская
г. Ярославля
	0,418
	0,418
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	199
	274851
	Улица 3-я Рабочая (2 участка) г. Ярославля
	0,925
	0,925
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	200
	274696
	Улица 3-я Сергейцевская
г. Ярославля
	0,824
	0,824
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	201
	275199
	Улица 3-я Тверицкая
г. Ярославля
	0,703
	0,703
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	202
	275295
	Улица 3-я Яковлевская
г. Ярославля
	0,279
	0,279
	0,279
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,279
	100
	0,279
	100
	апрель
	2019

	203
	274668
	Улица 4-я Вокзальная
г. Ярославля
	0,413
	0,413
	0,413
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,413
	100
	0,413
	100
	апрель
	2019

	204
	274834
	Улица 4-я Забелицкая
г. Ярославля
	0,633
	0,633
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	205
	274641
	Улица 4-я Иваньковская
г. Ярославля
	0,626
	0,626
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	206
	274590
	Улица 4-я Новая
г. Ярославля
	0,747
	0,747
	 
	 
	 
	0,747
	100
	0,747
	100
	0,747
	100
	апрель
	2019

	207
	274722
	Улица 4-я Парковая
г. Ярославля
	0,512
	0,512
	 
	 
	 
	0,512
	100
	0,512
	100
	0,512
	100
	апрель
	2019

	208
	275201
	Улица 4-я Портовая (2 участка) г. Ярославля
	0,532
	0,532
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	209
	275140
	Улица 4-я Путевая
г. Ярославля
	0,504
	0,504
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	210
	275088
	Улица 4-я Пятовская
г. Ярославля
	0,489
	0,489
	 
	 
	 
	0,489
	100
	0,489
	100
	0,489
	100
	апрель
	2019

	211
	274286
	Улица 4-я Тверицкая
г. Ярославля
	1,025
	1,025
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,025
	100
	апрель
	2019

	212
	275148
	Улица 4-я Тормозная
г. Ярославля
	0,422
	0,422
	 
	 
	 
	0,422
	100
	0,422
	100
	0,422
	100
	апрель
	2019

	213
	274925
	Улица 50 лет ВЛКСМ                        (2 участка) г. Ярославля
	1,279
	1,279
	1,279
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,279
	100
	1,279
	100
	апрель
	2019

	214
	274663
	Улица 5-я Вокзальная
г. Ярославля
	0,659
	0,659
	0,200
	30
	10.10.2018.
	 
	 
	0,200
	30
	0,200
	30
	апрель
	2019

	215
	275346
	Улица 5-я Забелицкая
г. Ярославля
	0,613
	0,613
	 
	 
	 
	0,613
	100
	0,613
	100
	0,613
	100
	апрель
	2019

	216
	274818
	Улица 5-я Новая
г. Ярославля
	0,548
	0,548
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	217
	274813
	Улица 5-я Парковая
г. Ярославля
	0,595
	0,595
	 
	 
	 
	0,595
	100
	0,595
	100
	0,595
	100
	апрель
	2019

	218
	275243
	Улица 5-я Путевая
г. Ярославля
	0,765
	0,765
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	219
	274763
	Улица 5-я Тверицкая
г. Ярославля
	1,090
	1,090
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	220
	275339
	Улица 6-я Железнодорожная
г. Ярославля
	0,274
	0,274
	0,274
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,274
	100
	0,274
	100
	апрель
	2019

	221
	274812
	Улица 6-я Забелицкая
г. Ярославля
	0,659
	0,659
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	222
	274899
	Улица 6-я Новая
г. Ярославля
	0,700
	0,700
	 
	 
	 
	0,700
	100
	0,700
	100
	0,700
	100
	апрель
	2019

	223
	274427
	Улица 6-я Парковая
г. Ярославля
	0,501
	0,501
	0,501
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,501
	100
	0,501
	100
	апрель
	2019

	224
	275458
	Улица 6-я Путевая
г. Ярославля
	0,589
	0,589
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	225
	274836
	Улица 8-е Марта
г. Ярославля
	1,983
	1,983
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,983
	100
	апрель
	2019

	226
	275001
	Улица     8-я Железнодорожная
г. Ярославля
	1,358
	1,358
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,358
	100
	апрель
	2019

	227
	274272
	Улица Авиамоторная
г. Ярославля
	0,696
	0,696
	 
	 
	 
	0,696
	100
	0,696
	100
	0,696
	100
	апрель
	2019

	228
	275017
	Улица Авиаторов
г. Ярославля
	0,812
	0,812
	 
	 
	 
	0,812
	100
	0,812
	100
	0,812
	100
	апрель
	2019

	229
	275067
	Улица Автозаводская
г. Ярославля
	3,180
	3,180
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	3,180
	100
	апрель
	2019

	230
	275099
	Улица Академика Колмогорова
г. Ярославля
	0,306
	0,306
	0,306
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,306
	100
	0,306
	100
	апрель
	2019

	231
	274918
	Улица Александра Невского
г. Ярославля
	0,479
	0,479
	0,479
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,479
	100
	0,479
	100
	апрель
	2019

	232
	274285
	Улица Алмазная(2 участка) г. Ярославля
	1,220
	1,220
	1,220
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,220
	100
	1,220
	100
	апрель
	2019

	233
	274895
	Улица Андропова
г. Ярославля
	0,612
	0,612
	0,612
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,612
	100
	0,612
	100
	апрель
	2019

	234
	274676
	Улица Антипина
г. Ярославля
	0,158
	0,158
	0,158
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,158
	100
	0,158
	100
	апрель
	2019

	235
	275269
	Улица Багрицкого
г. Ярославля
	0,918
	0,918
	 
	 
	 
	0,918
	100
	0,918
	100
	0,918
	100
	апрель
	2019

	236
	275149
	Улица Базарная
г. Ярославля
	0,755
	0,755
	0,755
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,755
	100
	0,755
	100
	апрель
	2019

	237
	274871
	Улица Базовая
г. Ярославля
	0,948
	0,948
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,948
	100
	апрель
	2019

	238
	274715
	Улица Балашова
г. Ярославля
	0,823
	0,823
	0,000
	0
	10.10.2018.
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	239
	274796
	Улица Балтийская
г. Ярославля
	0,773
	0,773
	0,400
	52
	10.10.2018.
	 
	 
	0,400
	52
	0,400
	52
	апрель
	2019

	240
	275184
	Улица Батова
г. Ярославля
	1,015
	1,015
	0,440
	43
	10.10.2018.
	 
	 
	0,440
	43
	0,440
	43
	апрель
	2019

	241
	275021
	Улица Белинского
г. Ярославля
	1,318
	1,318
	1,318
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,318
	100
	1,318
	100
	апрель
	2019

	242
	274268
	Улица Березовая
г. Ярославля
	0,773
	0,773
	 
	 
	 
	0,773
	100
	0,773
	100
	0,773
	100
	апрель
	2019

	243
	275135
	Улица Болотная
г. Ярославля
	0,541
	0,541
	 
	 
	 
	0,541
	100
	0,541
	100
	0,541
	100
	апрель
	2019

	244
	276002
	Улица Большая Донская
г. Ярославля
	1,500
	1,500
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,500
	100
	апрель
	2019

	245
	274959
	Улица Большая Заволжская г. Ярославля
	0,778
	0,778
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	246
	275173
	Улица Большая Луговая 
г. Ярославля
	1,236
	1,236
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,236
	100
	апрель
	2019

	247
	274885
	Улица Большая Любимская г. Ярославля
	1,160
	1,160
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,160
	100
	апрель
	2019

	248
	275245
	Улица  Большая Павловская г. Ярославля
	0,714
	0,714
	0,714
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,714
	100
	0,714
	100
	апрель
	2019

	249
	275128
	Улица Большая Техническая г. Ярославля
	0,134
	0,134
	0,134
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,134
	100
	0,134
	100
	апрель
	2019

	250
	274934
	Улица Большая Химическая г. Ярославля
	0,466
	0,466
	0,000
	0
	10.10.2018.
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	251
	274670
	Улица Большие Полянки
г. Ярославля
	0,875
	0,875
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	252
	274746
	Улица Борки
г. Ярославля
	4,860
	4,860
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	4,860
	100
	апрель
	2019

	253
	274543
	Улица Боровая
г. Ярославля
	0,795
	0,795
	0,400
	50
	10.10.2018.
	 
	 
	0,400
	50
	0,400
	50
	апрель
	2019

	254
	276063
	Улица Брагинская
г. Ярославля
	1,377
	1,377
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	255
	272739
	Улица Брейтовская
г. Ярославля
	0,853
	0,853
	 
	 
	 
	0,853
	100
	0,853
	100
	0,853
	100
	апрель
	2019

	256
	274520
	Улица Будкина
г. Ярославля
	0,270
	0,270
	0,270
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,270
	100
	0,270
	100
	апрель
	2019

	257
	275030
	Улица Бульварная
г. Ярославля
	0,598
	0,598
	 
	 
	 
	0,598
	100
	0,598
	100
	0,598
	100
	апрель
	2019

	258
	272741
	Улица Весенняя
г. Ярославля
	0,879
	0,879
	 
	 
	 
	0,879
	100
	0,879
	100
	0,879
	100
	апрель
	2019

	259
	275317
	Улица Ветеранов
г. Ярославля
	0,800
	0,800
	0,800
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,800
	100
	0,800
	100
	апрель
	2019

	260
	275115
	Улица Воздвиженская
г. Ярославля
	0,720
	0,720
	 
	 
	 
	0,720
	100
	0,720
	100
	0,720
	100
	апрель
	2019

	261
	275253
	Улица Воинова
г. Ярославля
	0,416
	0,416
	0,100
	24
	10.10.2018.
	 
	 
	0,100
	24
	0,100
	24
	апрель
	2019

	262
	274598
	Улица Волгоградская
г. Ярославля
	1,380
	1,380
	 
	 
	 
	1,380
	100
	1,380
	100
	1,380
	100
	апрель
	2019

	263
	274862
	Улица Волкова
г. Ярославля
	0,247
	0,247
	0,247
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,247
	100
	0,247
	100
	апрель
	2019

	264
	274323
	Улица Вольная
г. Ярославля
	0,179
	0,179
	0,179
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,179
	100
	0,179
	100
	апрель
	2019

	265
	274764
	Улица Воровского
г. Ярославля
	0,450
	0,450
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	266
	275313
	Улица Врачебная
г. Ярославля
	0,492
	0,492
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	267
	274267
	Улица Вспольинское поле   г. Ярославля
	1,281
	1,281
	1,281
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,281
	100
	1,281
	100
	апрель
	2019

	268
	275251
	Улица Выставочная
г. Ярославля
	1,023
	1,023
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	269
	274231
	Улица Герцена
г. Ярославля
	0,693
	0,693
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,693
	100
	апрель
	2019

	270
	275486
	Улица Главная
г. Ярославля
	1,800
	1,800
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	271
	274472
	Улица Гончарова
г. Ярославля
	0,379
	0,379
	 
	 
	 
	0,379
	100
	0,379
	100
	0,379
	100
	апрель
	2019

	272
	274490
	Улица Городищенская
г. Ярославля
	1,066
	1,066
	0,000
	0
	10.10.2018.
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	273
	272590
	Улица Гражданская
г. Ярославля
	0,328
	0,328
	 
	 
	 
	0,328
	100
	0,328
	100
	0,328
	100
	апрель
	2019

	274
	274225
	Улица Гремяченская
г. Ярославля
	0,550
	0,550
	0,550
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,550
	100
	0,550
	100
	апрель
	2019

	275
	275112
	Улица Губкина
г. Ярославля
	0,504
	0,504
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	276
	275052
	Улица Декабристов
г. Ярославля
	2,449
	2,449
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	2,449
	100
	апрель
	2019

	277
	275027
	Улица Демяна Бедного
г. Ярославля
	0,929
	0,929
	0,929
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,929
	100
	0,929
	100
	апрель
	2019

	278
	272591
	Улица Депутатская
г. Ярославля
	0,228
	0,228
	0,228
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,228
	100
	0,228
	100
	апрель
	2019

	279
	275119
	Улица Добролюбова
г. Ярославля
	0,482
	0,482
	0,482
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,482
	100
	0,482
	100
	апрель
	2019

	280
	274279
	Улица Добрынина
г. Ярославля
	1,055
	1,055
	0,700
	66
	10.10.2018.
	 
	 
	0,700
	66
	0,700
	66
	апрель
	2019

	281
	274697
	Улица Доронина (2 участка) г. Ярославля
	1,449
	1,449
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,449
	100
	апрель
	2019

	282
	274456
	Улица Елены Колесовой
г. Ярославля
	2,961
	2,961
	2,961
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,961
	100
	2,961
	100
	апрель
	2019

	283
	274666
	Улица Жукова  (2 участка) г. Ярославля
	1,656
	1,656
	1,656
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,656
	100
	1,656
	100
	апрель
	2019

	284
	275330
	Улица Жуковского
г. Ярославля
	0,863
	0,863
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	285
	274865
	Улица Журавлева                               (2 участка) г. Ярославля
	0,927
	0,927
	0,927
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,927
	100
	0,927
	100
	апрель
	2019

	286
	274783
	Улица Загородный Сад
г. Ярославля
	0,609
	0,609
	0,609
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,609
	100
	0,609
	100
	апрель
	2019

	287
	275419
	Улица Закгейма
г. Ярославля
	1,220
	1,220
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	288
	274501
	Улица Залесская
г. Ярославля
	0,450
	0,450
	0,450
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,450
	100
	0,450
	100
	апрель
	2019

	289
	274300
	Улица Заливная
г. Ярославля
	2,002
	2,002
	 
	 
	 
	2,002
	100
	2,002
	100
	2,002
	100
	апрель
	2019

	290
	274278
	Улица Заовинная
г. Ярославля
	0,764
	0,764
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	291
	274363
	Улица Запрудная
г. Ярославля
	0,382
	0,382
	0,382
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,382
	100
	0,382
	100
	апрель
	2019

	292
	275132
	Улица Звездная
г. Ярославля
	1,125
	1,125
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,125
	100
	апрель
	2019

	293
	274847
	Улица Здоровья
г. Ярославля
	0,500
	0,500
	 
	 
	 
	0,500
	100
	0,500
	100
	0,500
	100
	апрель
	2019

	294
	275137
	Улица Зеленцовская
г. Ярославля
	0,718
	0,718
	0,400
	56
	10.10.2018.
	 
	 
	0,400
	56
	0,400
	56
	апрель
	2019

	295
	274779
	Улица Зелинского
г. Ярославля
	0,565
	0,565
	0,565
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,565
	100
	0,565
	100
	апрель
	2019

	296
	274622
	Улица Зои Космодемьянской
г. Ярославля
	0,453
	0,453
	0,453
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,453
	100
	0,453
	100
	апрель
	2019

	297
	274727
	Улица Ильинская
г. Ярославля
	0,368
	0,368
	0,200
	54
	10.10.2018.
	 
	 
	0,200
	54
	0,200
	54
	апрель
	2019

	298
	274803
	Улица Институтская
г. Ярославля
	1,190
	1,190
	1,190
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,190
	100
	1,190
	100
	апрель
	2019

	299
	274621
	Улица Калинина
г. Ярославля
	1,784
	1,784
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	1,784
	100
	апрель
	2019

	300
	274786
	Улица Калмыковых 
г. Ярославля
	0,643
	0,643
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	301
	276292
	Улица Камышовая
г. Ярославля
	2,670
	2,670
	 
	 
	 
	1,500
	56
	1,500
	56
	1,500
	56
	апрель
	2019

	302
	274571
	Улица Карабулина
г. Ярославля
	0,900
	0,900
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,900
	100
	апрель
	2019

	303
	275271
	Улица Кедрова
г. Ярославля
	0,263
	0,263
	0,263
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,263
	100
	0,263
	100
	апрель
	2019

	304
	274672
	Улица Керамическая
г. Ярославля
	0,320
	0,320
	 
	 
	 
	0,320
	100
	0,320
	100
	0,320
	100
	апрель
	2019

	305
	275557
	Улица Кирпичная
г. Ярославля
	1,412
	1,412
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,412
	100
	апрель
	2019

	306
	274236
	Улица Кленовая
г. Ярославля
	0,521
	0,521
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	307
	274474
	Улица Колышкина
г. Ярославля
	3,700
	3,700
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	3,700
	100
	апрель
	2019

	308
	274530
	Улица Кольцевая
г. Ярославля
	0,570
	0,570
	 
	 
	 
	0,560
	98
	0,560
	98
	0,560
	98
	апрель
	2019

	309
	274639
	Улица Коммунаров
г. Ярославля
	0,553
	0,553
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	310
	503982
	Улица Комсомольская
г. Ярославля
	0,300
	0,300
	0,300
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,300
	100
	0,300
	100
	апрель
	2019

	311
	274449
	Улица Кооперативная
г. Ярославля
	0,403
	0,403
	0,403
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,403
	100
	0,403
	100
	апрель
	2019

	312
	274849
	Улица Корабельная
г. Ярославля
	0,839
	0,839
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	313
	274605
	Улица Короленко
г. Ярославля
	0,685
	0,685
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	314
	275029
	Улица Короткая (2 участка) г. Ярославля
	0,551
	0,551
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	315
	274357
	Улица Косая гора
г. Ярославля
	1,962
	1,962
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,962
	100
	апрель
	2019

	316
	275388
	Улица Костромская
г. Ярославля
	0,556
	0,556
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	317
	274868
	Улица Крестовая гора
г. Ярославля
	0,383
	0,383
	0,383
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,383
	100
	0,383
	100
	апрель
	2019

	318
	275011
	Улица Кривова
г. Ярославля
	1,435
	1,435
	1,435
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,435
	100
	1,435
	100
	апрель
	2019

	319
	275124
	Улица Крупской
г. Ярославля
	1,431
	1,431
	 
	 
	 
	1,431
	100
	1,431
	100
	1,431
	100
	апрель
	2019

	320
	275498
	Улица Крылова
г. Ярославля
	0,488
	0,488
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	321
	275280
	Улица Кузнецова
г. Ярославля
	0,566
	0,566
	0,300
	53
	10.10.2018.
	 
	 
	0,300
	53
	0,300
	53
	апрель
	2019

	322
	274785
	Улица Кузнечная
г. Ярославля
	0,617
	0,617
	0,617
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,617
	100
	0,617
	100
	апрель
	2019

	323
	274912
	Улица Куйбышева
г. Ярославля
	1,348
	1,348
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,348
	100
	апрель
	2019

	324
	274971
	Улица Кутузова
г. Ярославля
	0,523
	0,523
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	325
	274331
	Улица Лебедевская
г. Ярославля
	0,494
	0,494
	0,494
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,494
	100
	0,494
	100
	апрель
	2019

	326
	274494
	Улица Леваневского
г. Ярославля
	1,782
	1,782
	1,782
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,782
	100
	1,782
	100
	апрель
	2019

	327
	275564
	Улица Лекарская
г. Ярославля
	0,622
	0,622
	 
	 
	 
	0,622
	100
	0,622
	100
	0,622
	100
	апрель
	2019

	328
	275062
	Улица Лескова
г. Ярославля
	0,800
	0,800
	0,800
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,800
	100
	0,800
	100
	апрель
	2019

	329
	274298
	Улица Лесозаводская
г. Ярославля
	0,641
	0,641
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	330
	274828
	Улица Летная                                            (2 участка)
г. Ярославля
	1,152
	1,152
	1,152
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,152
	100
	1,152
	100
	апрель
	2019

	331
	275019
	Улица Лизы Чайкиной
г. Ярославля
	0,228
	0,228
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	332
	275355
	Улица Линейная
г. Ярославля
	0,839
	0,839
	 
	 
	 
	0,839
	100
	0,839
	100
	0,839
	100
	апрель
	2019

	333
	274843
	Улица Лобачевского
г. Ярославля
	0,410
	0,410
	 
	 
	 
	0,410
	100
	0,410
	100
	0,410
	100
	апрель
	2019

	334
	274708
	Улица Лодочная
г. Ярославля
	0,355
	0,355
	 
	 
	 
	0,355
	100
	0,355
	100
	0,355
	100
	апрель
	2019

	335
	275576
	Улица Локомотивная
г. Ярославля
	1,435
	1,435
	 
	 
	 
	1,435
	100
	1,435
	100
	1,435
	100
	апрель
	2019

	336
	274870
	Улица Ломоносова
г. Ярославля
	0,639
	0,639
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	337
	275094
	Улица Льва Толстого
г. Ярославля
	0,711
	0,711
	 
	 
	 
	0,711
	100
	0,711
	100
	0,711
	100
	апрель
	2019

	338
	275532
	Улица Максимова
г. Ярославля
	0,395
	0,395
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,395
	100
	апрель
	2019

	339
	274886
	Улица Малая Любимская
г. Ярославля
	0,987
	0,987
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	340
	274247
	Улица Малая Московская
г. Ярославля
	0,535
	0,535
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	341
	276451
	Улица Малая Пролетарская
г. Ярославля
	1,600
	1,600
	1,200
	75
	10.10.2018.
	 
	 
	1,200
	75
	1,200
	75
	апрель
	2019

	342
	275410
	Улица Малая Техническая 
г. Ярославля
	0,652
	0,652
	0,300
	46
	10.10.2018.
	 
	 
	0,300
	46
	0,300
	46
	апрель
	2019

	343
	274586
	Улица Малая Химическая
г. Ярославля
	0,390
	0,390
	0,390
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,390
	100
	0,390
	100
	апрель
	2019

	344
	275045
	Улица Мануфактурная
г. Ярославля
	0,842
	0,842
	 
	 
	 
	0,842
	100
	0,842
	100
	0,842
	100
	апрель
	2019

	345
	274817
	Улица Марголина
г. Ярославля
	0,742
	0,742
	0,742
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,742
	100
	0,742
	100
	апрель
	2019

	346
	274658
	Улица Мастеровая
г. Ярославля
	1,100
	1,100
	1,100
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,100
	100
	1,100
	100
	апрель
	2019

	347
	274973
	Улица Межевая
г. Ярославля
	0,636
	0,636
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	348
	275459
	Улица Мельничная
г. Ярославля
	1,670
	1,670
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	1,670
	100
	апрель
	2019

	349
	275211
	Улица Механизаторов
г. Ярославля
	1,400
	1,400
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,400
	100
	апрель
	2019

	350
	275304
	Улица Механическая
г. Ярославля
	0,477
	0,477
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	351
	275318
	Улица Минина
г. Ярославля
	0,697
	0,697
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	352
	274217
	Улица Молодежная
г. Ярославля
	0,532
	0,532
	 
	 
	 
	0,532
	100
	0,532
	100
	0,532
	100
	апрель
	2019

	353
	274738
	Улица Морозовская
г. Ярославля
	0,427
	0,427
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	354
	275047
	Улица Мостецкая     
 г. Ярославля
	1,240
	1,240
	1,240
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,240
	100
	1,240
	100
	апрель
	2019

	355
	268503
	Улица Нагорная
г. Ярославля
	0,592
	0,592
	0,592
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,592
	100
	0,592
	100
	апрель
	2019

	356
	275516
	Улица Нахимсона
г. Ярославля
	0,433
	0,433
	0,433
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,433
	100
	0,433
	100
	апрель
	2019

	357
	275078
	Улица Национальная
г. Ярославля
	0,538
	0,538
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	358
	274342
	Улица Нестерова
г. Ярославля
	0,791
	0,791
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	359
	275311
	Улица Низовая 
г. Ярославля
	1,102
	1,102
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	360
	275495
	Улица Новое Долматово
г. Ярославля
	0,511
	0,511
	0,511
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,511
	100
	0,511
	100
	апрель
	2019

	361
	275227
	Улица Новые Куксенки
г. Ярославля
	0,417
	0,417
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	362
	274642
	Улица Носкова
г. Ярославля
	0,432
	0,432
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,432
	100
	апрель
	2019

	363
	275032
	Улица Ньютона
г. Ярославля
	2,000
	2,000
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	2,000
	100
	апрель
	2019

	364
	275272
	Улица Овинная 
г. Ярославля
	0,730
	0,730
	0,100
	14
	10.10.2018.
	 
	 
	0,100
	14
	0,100
	14
	апрель
	2019

	365
	274576
	Улица Овражная
г. Ярославля
	0,459
	0,459
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	366
	274351
	Улица Огородная
г. Ярославля
	0,335
	0,335
	0,335
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,335
	100
	0,335
	100
	апрель
	2019

	367
	275523
	Улица Окружная 
г. Ярославля
	0,515
	0,515
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	368
	274910
	Улица Опекушина
г. Ярославля
	0,820
	0,820
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	369
	275506
	Улица Оранжерейная
г. Ярославля
	0,690
	0,690
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	370
	272900
	Улица Осипенко 
г. Ярославля
	0,709
	0,709
	 
	 
	 
	0,709
	100
	0,709
	100
	0,709
	100
	апрель
	2019

	371
	274986
	Улица Осташинская
г. Ярославля
	2,020
	2,020
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	2,020
	100
	апрель
	2019

	372
	275014
	Улица Охотничья
г. Ярославля
	0,461
	0,461
	 
	 
	 
	0,461
	100
	0,461
	100
	0,461
	100
	апрель
	2019

	373
	274922
	Улица Павлика Морозова
г. Ярославля
	0,567
	0,567
	 
	 
	 
	0,567
	100
	0,567
	100
	0,567
	100
	апрель
	2019

	374
	274496
	Улица Памятная
г. Ярославля
	0,840
	0,840
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	375
	274475
	Улица Панфилова
г. Ярославля
	0,913
	0,913
	0,913
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,913
	100
	0,913
	100
	апрель
	2019

	376
	275048
	Улица Папанина
г. Ярославля
	1,680
	1,680
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	1,680
	100
	апрель
	2019

	377
	274821
	Улица Парижская Коммуна
г. Ярославля
	0,475
	0,475
	0,475
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,475
	100
	0,475
	100
	апрель
	2019

	378
	275503
	Улица Парниковая
г. Ярославля
	0,540
	0,540
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	379
	275097
	Улица Пархоменко
г. Ярославля
	0,436
	0,436
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	380
	276000
	Улица Пашуковская
г. Ярославля
	0,820
	0,820
	0,820
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,820
	100
	0,820
	100
	апрель
	2019

	381
	274726
	Улица Пекарская
г. Ярославля
	0,601
	0,601
	0,100
	17
	10.10.2018.
	 
	 
	0,100
	17
	0,100
	17
	апрель
	2019

	382
	274345
	Улица Первомайская
г. Ярославля
	1,561
	1,561
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	1,561
	100
	апрель
	2019

	383
	274706
	Улица Песочная
г. Ярославля
	1,150
	1,150
	1,150
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,150
	100
	1,150
	100
	апрель
	2019

	384
	275249
	Улица Пестеля
г. Ярославля
	1,992
	1,992
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,992
	100
	апрель
	2019

	385
	275121
	Улица Петра Алексеева
г. Ярославля
	0,456
	0,456
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	386
	274428
	Улица Пилотов
г. Ярославля
	1,140
	1,140
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	387
	275552
	Улица Писемского
г. Ярославля
	1,080
	1,080
	 
	 
	 
	1,080
	100
	1,080
	100
	1,080
	100
	апрель
	2019

	388
	275420
	Улица Подбутырская
г. Ярославля
	0,604
	0,604
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	389
	274826
	Улица Подгорная
г. Ярославля
	3,100
	3,100
	 
	 
	 
	1,800
	58
	1,800
	58
	1,800
	58
	апрель
	2019

	390
	274790
	Улица Подзеленье
г. Ярославля
	0,141
	0,141
	0,141
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,141
	100
	0,141
	100
	апрель
	2019

	391
	274659
	Улица Пожарского
г. Ярославля
	3,530
	3,530
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	3,530
	100
	апрель
	2019

	392
	274725
	Улица Ползунова
г. Ярославля
	0,395
	0,395
	0,395
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,395
	100
	0,395
	100
	апрель
	2019

	393
	274607
	Улица Полиграфическая
г. Ярославля
	0,451
	0,451
	 
	 
	 
	0,451
	100
	0,451
	100
	0,451
	100
	апрель
	2019

	394
	275427
	Улица Полярная
г. Ярославля
	0,907
	0,907
	 
	 
	 
	0,907
	100
	0,907
	100
	0,907
	100
	апрель
	2019

	395
	274958
	Улица Попова
г. Ярославля
	1,295
	1,295
	1,295
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,295
	100
	1,295
	100
	апрель
	2019

	396
	274585
	Улица Посохова
г. Ярославля
	1,090
	1,090
	 
	 
	 
	1,090
	100
	1,090
	100
	1,090
	100
	апрель
	2019

	397
	274957
	Улица Почтовая
г. Ярославля
	0,261
	0,261
	0,261
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,261
	100
	0,261
	100
	апрель
	2019

	398
	274373
	Улица Преображенская
г. Ярославля
	0,586
	0,586
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	399
	275123
	Улица Приветная
г. Ярославля
	0,460
	0,460
	0,460
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,460
	100
	0,460
	100
	апрель
	2019

	400
	275595
	Улица Пригородная                              (2 участка) г. Ярославля
	0,812
	0,812
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,812
	100
	апрель
	2019

	401
	274911
	Улица Прилужская
г. Ярославля
	0,580
	0,580
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	402
	274647
	Улица Проектируемая
г. Ярославля
	0,333
	0,333
	0,333
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,333
	100
	0,333
	100
	апрель
	2019

	403
	275039
	Улица Промышленная
г. Ярославля
	4,500
	4,500
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	4,500
	100
	апрель
	2019

	404
	274967
	Улица Пушкина
г. Ярославля
	0,620
	0,620
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,620
	100
	апрель
	2019

	405
	275312
	Улица Пятницкая
г. Ярославля
	0,098
	0,098
	0,098
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,098
	100
	0,098
	100
	апрель
	2019

	406
	274517
	Улица Радищева
г. Ярославля
	1,306
	1,306
	1,306
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,306
	100
	1,306
	100
	апрель
	2019

	407
	274996
	Улица Районная
г. Ярославля
	0,719
	0,719
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	408
	275205
	Улица Ранняя
г. Ярославля
	0,689
	0,689
	0,689
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,689
	100
	0,689
	100
	апрель
	2019

	409
	274610
	Улица Революционная
г. Ярославля
	0,583
	0,583
	0,583
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,583
	100
	0,583
	100
	апрель
	2019

	410
	274392
	Улица Родниковая
г. Ярославля
	1,362
	1,362
	0,100
	7
	10.10.2018.
	 
	 
	0,100
	7
	0,100
	7
	апрель
	2019

	411
	275507
	Улица Родничиха
г. Ярославля
	0,750
	0,750
	0,750
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,750
	100
	0,750
	100
	апрель
	2019

	412
	274675
	Улица Ростовская
г. Ярославля
	0,662
	0,662
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	413
	274792
	Улица Рылеева (4 участка) г. Ярославля
	1,848
	1,848
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,848
	100
	апрель
	2019

	414
	274614
	Улица Рябиновая
г. Ярославля
	0,938
	0,938
	 
	 
	 
	0,938
	100
	0,938
	100
	0,938
	100
	апрель
	2019

	415
	274547
	Улица Сабанеевская
г. Ярославля
	0,600
	0,600
	0,200
	33
	10.10.2018.
	 
	 
	0,200
	33
	0,200
	33
	апрель
	2019

	416
	274353
	Улица Садоводческая
г. Ярославля
	0,843
	0,843
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	417
	274712
	Улица Сахарова
г. Ярославля
	0,920
	0,920
	0,920
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,920
	100
	0,920
	100
	апрель
	2019

	418
	275238
	Улица Светлая  (2 участка) г. Ярославля
	0,562
	0,562
	0,200
	36
	10.10.2018.
	 
	 
	0,200
	36
	0,200
	36
	апрель
	2019

	419
	272612
	Улица Свободы
г. Ярославля
	2,753
	2,753
	2,753
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,753
	100
	2,753
	100
	апрель
	2019

	420
	272675
	Улица Северная
г. Ярославля
	1,383
	1,383
	 
	 
	 
	1,383
	100
	1,383
	100
	1,383
	100
	апрель
	2019

	421
	274503
	Улица Седова
г. Ярославля
	0,544
	0,544
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	422
	274282
	Улица Сельская
г. Ярославля
	0,744
	0,744
	0,744
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,744
	100
	0,744
	100
	апрель
	2019

	423
	275482
	Улица Семашко
г. Ярославля
	0,400
	0,400
	0,400
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,400
	100
	0,400
	100
	апрель
	2019

	424
	275442
	Улица Сергейцевская
г. Ярославля
	0,815
	0,815
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	425
	275285
	Улица Сергея Новожилова
г. Ярославля
	0,568
	0,568
	 
	 
	 
	0,568
	100
	0,568
	100
	0,568
	100
	апрель
	2019

	426
	275577
	Улица Серова                                                          (2 участка)
г. Ярославля
	0,884
	0,884
	 
	 
	 
	0,884
	100
	0,884
	100
	0,884
	100
	апрель
	2019

	427
	274337
	Улица Сибирская
г. Ярославля
	0,703
	0,703
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	428
	274685
	Улица Сиреневая
г. Ярославля
	0,452
	0,452
	0,452
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,452
	100
	0,452
	100
	апрель
	2019

	429
	275560
	Улица Смежная
г. Ярославля
	0,165
	0,165
	0,165
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,165
	100
	0,165
	100
	апрель
	2019

	430
	275241
	Улица Смолякова
г. Ярославля
	0,458
	0,458
	0,458
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,458
	100
	0,458
	100
	апрель
	2019

	431
	274859
	Улица Собинова
г. Ярославля
	0,966
	0,966
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	0,966
	100
	апрель
	2019

	432
	275106
	Улица Совхозная
г. Ярославля
	0,486
	0,486
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	433
	275568
	Улица Согласная
г. Ярославля
	0,447
	0,447
	0,100
	22
	10.10.2018.
	 
	 
	0,100
	22
	0,100
	22
	апрель
	2019

	434
	268650
	Улица Солнечная
г. Ярославля
	1,283
	1,283
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,283
	100
	апрель
	2019

	435
	274626
	Улица Соловьева  (2 участка) г. Ярославля
	1,100
	1,100
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,100
	100
	апрель
	2019

	436
	274939
	Улица Софьи Ковалевской
г. Ярославля
	0,334
	0,334
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	437
	275214
	Улица Софьи Перовской
г. Ярославля
	0,682
	0,682
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	438
	275337
	Улица Союзная
г. Ярославля
	2,235
	2,235
	2,235
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	2,235
	100
	2,235
	100
	апрель
	2019

	439
	275469
	Улица Спортивная
г. Ярославля
	0,696
	0,696
	0,696
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,696
	100
	0,696
	100
	апрель
	2019

	440
	275585
	Улица Средняя
г. Ярославля
	1,076
	1,076
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,076
	100
	апрель
	2019

	441
	274730
	Улица Старая Костромская
г. Ярославля
	0,471
	0,471
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	442
	274476
	Улица Старицкая
г. Ярославля
	0,320
	0,320
	0,320
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,320
	100
	0,320
	100
	апрель
	2019

	443
	275393
	Улица Старое Долматово
г. Ярославля
	0,480
	0,480
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	444
	274999
	Улица Старое Творогово
г. Ярославля
	0,384
	0,384
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	445
	275593
	Улица Старые Куксенки 
г. Ярославля
	0,740
	0,740
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	446
	275268
	Улица Стачек
г. Ярославля
	1,184
	1,184
	1,184
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,184
	100
	1,184
	100
	апрель
	2019

	447
	274390
	Улица Столярная
г. Ярославля
	0,470
	0,470
	0,200
	43
	10.10.2018.
	 
	 
	0,200
	43
	0,200
	43
	апрель
	2019

	448
	274837
	Улица Стопани
г. Ярославля
	2,760
	2,760
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	2,760
	100
	апрель
	2019

	449
	274303
	Улица Стрелецкая
г. Ярославля
	0,681
	0,681
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	450
	275299
	Улица Судостроителей
г. Ярославля
	0,800
	0,800
	0,800
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,800
	100
	0,800
	100
	апрель
	2019

	451
	274747
	Улица Суркова
г. Ярославля
	0,508
	0,508
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,508
	100
	апрель
	2019

	452
	274830
	Улица Талалихина
г. Ярославля
	0,441
	0,441
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	453
	274560
	Улица Татарская
г. Ярославля
	0,276
	0,276
	0,276
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,276
	100
	0,276
	100
	апрель
	2019

	454
	275055
	Улица Театральная
г. Ярославля
	0,404
	0,404
	0,404
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,404
	100
	0,404
	100
	апрель
	2019

	455
	274493
	Улица Тепличная
г. Ярославля
	0,488
	0,488
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	456
	274931
	Улица Ткацкая
г. Ярославля
	0,510
	0,510
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	457
	274327
	Улица Тракторная
г. Ярославля
	0,331
	0,331
	0,331
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,331
	100
	0,331
	100
	апрель
	2019

	458
	274322
	Улица Трефолева
г. Ярославля
	0,500
	0,500
	 
	 
	 
	0,500
	100
	0,500
	100
	0,500
	100
	апрель
	2019

	459
	274682
	Улица Тропинская
г. Ярославля
	0,362
	0,362
	0,362
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,362
	100
	0,362
	100
	апрель
	2019

	460
	274719
	Улица Трофимково
г. Ярославля
	1,335
	1,335
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,335
	100
	апрель
	2019

	461
	274921
	Улица Трудовая
г. Ярославля
	0,506
	0,506
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	462
	274398
	Улица Туговская
г. Ярославля
	0,912
	0,912
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	463
	274867
	Улица Ударная (2 участка) 
г. Ярославля
	0,665
	0,665
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	464
	274340
	Улица Университетская  
г. Ярославля
	2,739
	2,739
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	2,739
	100
	апрель
	2019

	465
	274422
	Улица Урочская
г. Ярославля
	1,190
	1,190
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	1,190
	100
	апрель
	2019

	466
	275007
	Улица Утренняя
г. Ярославля
	0,400
	0,400
	 
	 
	 
	0,400
	100
	0,400
	100
	0,400
	100
	апрель
	2019

	467
	274378
	Улица Ухтомского
г. Ярославля
	0,860
	0,860
	0,860
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,860
	100
	0,860
	100
	апрель
	2019

	468
	275202
	Улица Ушинского
г. Ярославля
	0,570
	0,570
	0,570
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,570
	100
	0,570
	100
	апрель
	2019

	469
	275406
	Улица Фабричная
г. Ярославля
	0,679
	0,679
	0,679
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,679
	100
	0,679
	100
	апрель
	2019

	470
	274377
	Улица Флотская
г. Ярославля
	0,452
	0,452
	0,452
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,452
	100
	0,452
	100
	апрель
	2019

	471
	275439
	Улица Фурманова
г. Ярославля
	0,178
	0,178
	0,178
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,178
	100
	0,178
	100
	апрель
	2019

	472
	275429
	Улица Халтурина
г. Ярославля
	1,800
	1,800
	 
	 
	 
	1,800
	100
	1,800
	100
	1,800
	100
	апрель
	2019

	473
	274596
	Улица Хальзунова
г. Ярославля
	0,466
	0,466
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	474
	275418
	Улица Хвойная
г. Ярославля
	0,669
	0,669
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	475
	274511
	Улица Хлебная
г. Ярославля
	0,542
	0,542
	0,542
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,542
	100
	0,542
	100
	апрель
	2019

	476
	275628
	Улица Цветочная                             (2 участка) г. Ярославля
	1,072
	1,072
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,072
	100
	апрель
	2019

	477
	268504
	Улица Центральная
г. Ярославля
	1,059
	1,059
	 
	 
	 
	1,059
	100
	1,059
	100
	1,059
	100
	апрель
	2019

	478
	274403
	Улица Чаадаева
г. Ярославля
	0,615
	0,615
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	479
	274698
	Улица Вишневая                                              г. Ярославля
	0,500
	0,500
	 
	 
	 
	0,500
	100
	0,500
	100
	0,500
	100
	апрель
	2019

	480
	275020
	Улица Чапаева
г. Ярославля
	0,645
	0,645
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	481
	274361
	Улица Червонная                            (2 участка) г. Ярославля
	0,573
	0,573
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	482
	274438
	Улица Чернопрудная
г. Ярославля
	1,399
	1,399
	1,399
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,399
	100
	1,399
	100
	апрель
	2019

	483
	275065
	Улица Шпальная
г. Ярославля
	1,091
	1,091
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	484
	268737
	Улица Штрауса
г. Ярославля
	1,087
	1,087
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	485
	274772
	Улица Щапова
г. Ярославля
	0,717
	0,717
	0,717
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,717
	100
	0,717
	100
	апрель
	2019

	486
	275441
	Улица Щепкина
г. Ярославля
	0,700
	0,700
	 
	 
	 
	0,700
	100
	0,700
	100
	0,700
	100
	апрель
	2019

	487
	275416
	Улица Щорса
г. Ярославля
	0,960
	0,960
	 
	 
	 
	0,960
	100
	0,960
	100
	0,960
	100
	апрель
	2019

	488
	275472
	Улица Юности
г. Ярославля
	0,520
	0,520
	0,520
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,520
	100
	0,520
	100
	апрель
	2019

	489
	274383
	Улица Яковлевская
г. Ярославля
	1,000
	1,000
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	1,000
	100
	апрель
	2019

	490
	275292
	Улица Ямская
г. Ярославля
	1,087
	1,087
	1,087
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,087
	100
	1,087
	100
	апрель
	2019

	491
	269001
	Улица Ярославская
г. Ярославля
	2,700
	2,700
	 
	 
	 
	2,700
	100
	2,700
	100
	2,700
	100
	апрель
	2019

	492
	274405
	Улица Ясная
г. Ярославля
	0,700
	0,700
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	493
	3464921
	Улица местного значения (без названия) от дома 63 по улице Стачек до улицы Красноперекопской                                           г. Ярославля
	0,400
	0,400
	0,400
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,400
	100
	0,400
	100
	апрель
	2019

	494
	3467586
	Участок Юго-Западной окружной дороги в Дзержинском районе
г. Ярославля
	1,933
	1,933
	1,933
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,933
	100
	1,933
	100
	апрель
	2019

	495
	274935
	Флотский спуск
г. Ярославля
	0,430
	0,430
	0,430
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,430
	100
	0,430
	100
	апрель
	2019

	496
	274767
	Улица Слепнева г. Ярославля
	1,120
	1,120
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	497
	504020
	Площадь Богоявленская г. Ярославля
	0,510
	0,510
	0,510
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	0,510
	100
	0,510
	100
	апрель
	2019

	498
	275353
	Московский проспект                                  г. Ярославля
	5,862
	5,862
	5,862
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	5,862
	100
	5,862
	100
	апрель
	2019

	499
	275004
	Проспект Ленина                                     г. Ярославля
	3,000
	3,000
	3,000
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	3,000
	100
	3,000
	100
	апрель
	2019

	500
	275213
	Улица Урицкого                                    г. Ярославля
 
	1,800
	1,800
	1,800
	100
	10.10.2018.
	 
	 
	1,800
	100
	1,800
	100
	апрель
	2019

	501
	274399
	Переулок Ямской
г. Ярославля
	0,500
	0,500
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	апрель
	2019

	502
	275525
	Улица 2-ой Брагинский проезд г. Ярославля
	0,900
	0,900
	0,000
	0
	10.10.2018.
	 
	 
	0,000
	0
	0,900
	100
	апрель
	2019

	ИТОГО:
	574,855
	574,855
	251,742
	43,79
	 
	57,947
	10,08
	323,583
	56,29
	464,586
	80,82
	 
	 

	1
	272903
	ул.Петра Шитова г.Тутаев
	1,867
	1,867
	0,604
	32
	 
	 
	 
	1,108
	59
	1,108
	59
	 
	 

	2
	268502
	ул. Волжская Набережная г.Тутаев
	2,616
	2,616
	0,000
	0
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	3
	272883
	ул.Комсомольская г.Тутаев
	3,476
	3,476
	0,337
	10
	 
	 
	 
	1,637
	47
	3,476
	100
	 
	 

	4
	272740
	ул. В.В. Терешковой г. Тутаев
	1,653
	1,653
	0,698
	42
	 
	 
	 
	0,698
	42
	1,653
	100
	 
	 

	5
	272896
	ул.Моторостроителей (Соборная) г.Тутаев
	2,125
	2,125
	0,000
	0
	 
	 
	 
	0,000
	0
	2,125
	100
	 
	 

	6
	272734
	Проспект 50-летия Победы г.Тутаев
	3,400
	3,400
	2,908
	86
	 
	 
	 
	2,908
	86
	3,400
	100
	 
	 

	7
	268896
	ул. Советская г. Тутаев
	1,425
	1,425
	1,012
	71
	 
	 
	 
	1,012
	71
	1,012
	71
	 
	 

	8
	272748
	ул. Дементьева г.Тутаев
	1,250
	1,250
	1,000
	80
	 
	 
	 
	1,000
	80
	1,250
	100
	 
	 

	9
	268904
	ул.Чапаева г.Тутаев
	0,400
	0,400
	0,320
	80
	 
	 
	 
	0,320
	80
	0,400
	100
	 
	 

	10
	272731
	ул. 1-я Овражная г.Тутаев
	1,040
	1,040
	0,830
	80
	 
	 
	 
	0,830
	80
	1,040
	100
	 
	 

	11
	268887
	ул.Розы Люксембург г.Тутаев
	1,200
	1,200
	0,000
	0
	 
	 
	 
	0,000
	0
	1,200
	100
	 
	 

	12
	268900
	ул.Строителей г.Тутаев
	1,065
	1,065
	0,000
	0
	 
	 
	 
	0,000
	0
	1,065
	100
	 
	 

	13
	272607
	ул.Панина г.Тутаев
	2,700
	2,700
	0,000
	0
	 
	 
	 
	0,000
	0
	2,700
	100
	 
	 

	14
	268998
	ул. Юности г. Тутаев
	1,400
	1,400
	0,700
	50
	 
	 
	 
	0,700
	50
	1,400
	100
	 
	 

	15
	272749
	ул. Донская г. Тутаев
	0,500
	0,500
	0,250
	50
	 
	 
	 
	0,250
	50
	0,500
	100
	 
	 

	16
	268647
	д. Мостец – п. Красный Бор Ярославского муниципального района
	0,601
	0,601
	0,300
	50
	 
	 
	 
	0,300
	50
	0,601
	100
	 
	 

	17
	3473395
	п. Красный Бор – ЖК «Зеленый Бор» Ярославского муниципального района
	1,900
	1,900
	0,950
	50
	 
	 
	 
	0,950
	50
	1,900
	100
	 
	 

	18
	3473396
	Сарафоново – Сады Ярославского муниципального района
	2,220
	2,220
	1,100
	50
	 
	 
	 
	1,100
	50
	2,220
	100
	 
	 

	19
	3541487
	ЯОКБ - д. Красный Бор Ярославского муниципального района
	2,883
	2,883
	0,865
	30
	 
	 
	 
	0,865
	30
	1,065
	37
	 
	 

	20
	268504
	ул.Центральная пос.Фоминское Тутаевского муниципального района
	1,025
	1,025
	0,150
	15
	 
	 
	 
	0,150
	15
	1,000
	98
	 
	 

	21
	3537730
	от поворота с автотрассы Ярославль - Рыбинск до дома № 27 пос.Фоминское Тутаевского муниципального района
	1,147
	1,147
	0,344
	30
	 
	 
	 
	0,344
	30
	1,147
	100
	 
	 

	22
	3541487
	"Ярославсль-Рыбинск" - п.Константиновский Тутаевского муниципального района
	1,862
	1,862
	0,000
	0
	 
	 
	 
	0,000
	0
	0,000
	0
	 
	 

	23
	272600
	ул.Ленина пос.Константиновский Тутаевского муниципального района
	0,800
	0,800
	0,400
	50
	 
	 
	 
	0,400
	50
	0,800
	100
	 
	 

	24
	272611
	ул. Садовая (от ул. Победы до ул. Свободы) пос.Константиновский Тутаевского муниципального района
	0,464
	0,464
	0,139
	30
	 
	 
	 
	0,139
	30
	0,464
	100
	 
	 

	ИТОГО:
	39,019
	39,019
	12,907
	33,08
	 
	 
	 
	14,711
	37,70
	31,526
	80,80
	 
	 

	ОБЩИЙ ИТОГ
	1270,820
	1055,735
	537,105
	50,87
	 
	57,947
	10,08
	631,408
	59,81
	897,349
	85,00
	 
	 



	
	
	
	
	
	Таблица 7
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ПЕРЕЧЕНЬ

	 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которые к концу 2024 года будут в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянию

	[bookmark: RANGE!A6:H848]№ п/п
	Код в СКДФ
	Наименование автомобильной дороги 
	Идентификатор
	Протяженность  автомобильной дороги (км)
	Данные об участке автомобильной дороги

	
	
	
	
	
	адрес участка
	протяженность участка (км)

	
	
	
	
	
	начало (км+м)
	конец (км+м)
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	401692
	Ярославль – Рыбинск "Р-151" (Ярославский, Тутаевский, Рыбинский муниципальные районы) 
	78 ОП РЗ К-0001
	54,346
	23+056
	29+650
	34,680

	2
	401670
	Ярославль – Углич                                                               (Ярославский, Большесельский, Тутаевский, Угличский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0002
	97,437
	6+994
	7+802
	64,581

	3
	401674
	Углич – Ростов "Р–153"                                                            (Угличский, Борисоглебский, Ростовский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0003
	79,479
	34+713
	37+213
	42,749

	4
	401663
	Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец "Р-104"   (Угличский, Мышкинский, Пошехонский, Рыбинский  муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0004
	188,684
	164+605 170+580 247+000 251+000 276+600 297+815
	169+780 172+880 248+500 259+500 277+170 302+245
	106,919

	5
	401698
	Остапково – Заозерье – Колокарево – Старое Волино  (Угличский, Переславский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0005
	47,797
	0+000 10+000 19+000
	10+000 19+000 29+950
	47,797

	6
	401665
	Ярославль – Заячий Холм  – а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов–Ям – Ярославль» (до дер. Шопша)  (Ярославский, Гаврилов–Ямский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0006
	33,650
	27+503 20+190 36+840 39+943 27+000 15+587
	30+700 20+500 38+700 40+580 27+503 20+090
	33,650

	7
	401694
	Иваново – Писцово – Гаврилов–Ям – Ярославль (до дер. Шопша) "Р–79"  
	78 ОП РЗ К-0007
	37,102
	74+200 64+900      89+000
	88+100 69+340    89+812
	25,752

	8
	401695
	Ярославль – Любим                                                                   (Ярославский, Некрасовский, Даниловский, Любимский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0008
	100,087
	74+876 76+335 78+916 79+932 9+150 0+000
	75+466 78+220 79+511 80+857 10+925 19+991
	92,348

	9
	401686
	Углич – Некоуз – Брейтово                                                      (Угличский, Мышкинский, Некоузский, Брейтовский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0009
	124,412
	112+901 120+100 131+301 150+700 154+301 168+242
	118+700 131+301 148+000 154+301 165+040 182+303
	69,712

	10
	401668
	Данилов – Пошехонье                                                           (Даниловский, Пошехонский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0010
	79,113
	11+905 0+000 17+000 45+240 61+789 0+000 0+000
	17+000 11+905 20+667 60+212 72+392 1+878 1+683
	54,540

	11
	401676
	Мышкин – станция Волга – Шестихино                           
(Мышкинский, Некоузский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0011
	30,873
	12+370
	32+370
	17,889

	12
	401709
	Пречистое – Любим – Буй                                                      (Любимский, Первомайский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0012
	53,800
	19+450 21+840 0+000 10+000 21+288 31+450 36+170 39+419 42+014 52+014
	21+288 22+538 10+000 16+855 21+840 33+600 37+818 42+014 52+014 56+390
	41,691

	13
	349040
	Пошехонье – Кукобой – Бакланка                                     (Пошехонский, Первомайский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0013
	64,045
	 
	 
	24,765

	14
	401702
	Рыбинск – Большое Село                                                        (Рыбинский, Большесельский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0014
	39,939
	0+000 18+511 0+000 
	18+511 27+911 0+989
	26,789

	15
	401662
	Рыбинск – Тутаев (до дер. Помогалово)                             
(Тутаевский, Рыбинский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0015
	40,679
	 
	 
	9,439

	16
	401669
	Тутаев – Шопша                                                                           (Тутаевский, Ярославский, Гаврилов–Ямский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0016
	57,457
	2+897 13+497  23+497 49+701 25+508
	13+497 23+497 25+508 60+363 37+508
	57,457

	17
	401681
	с. Новое – Мышкин  с подъездом к дер. Девницы и паромной переправе в дер. Борок                                     (Большесельский, Мышкинский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0017
	23,408
	0+000
	10+500
	10,500

	18
	401666
	Углич – Воскресенское                                                             (Угличский, Мышкинский, Некоузский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0018
	57,397
	 
	 
	30,897

	19
	401710
	Туношна – Бурмакино                                                            (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0019
	22,187
	0+032 5+563
	5+563 12+400
	12,389

	20
	401708
	Шебунино – Красный Профинтерн (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0020
	23,653
	 
	 
	4,520

	21
	401684
	Ярославль – Тутаев  (левый берег) (Ярославский, Тутаевский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0021
	25,742
	6+881 11+839
	10+925 13+794
	23,373

	22
	401664
	Брейтово  – с. Покровское на Сити – Станилово – Бутовская                                                                               (Брейтовский, Некоузский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0022
	46,394
	18+100 25+600 33+400 0+000 10+000 13+530 19+760 44+900
	19+700 27+500  44+900 10+000 13+050 18+100 25+600 46+236
	44,283

	23
	401705
	Яковлевское  – Диево–Городище                                      (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0023
	15,289
	12+410
	15+275
	12,545

	24
	401688
	Ярославль –  Шопша                                                          (Ярославский, Гаврилов–Ямский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0024
	15,371
	27+904
	30+636
	7,221

	25
	401673
	28 км а/д «Подъезд к г. Кострома» – Никольское – Бурмакино                                                                               (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0025
	18,991
	 
	 
	3,991

	26
	401679
	Киндяки – станция Лом – Большое Село  (Большесельский, Рыбинский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0026
	31,914
	0+000 15+000
	15+000 31+910
	31,910

	27
	401696
	Туношна – Дубки                                                                    (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0027
	8,258
	0+000
	3+000
	5,000

	28
	401667
	Меньшиково – Машаково   – Ченцы  (Тутаевский, Ярославский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0028
	10,838
	 
	 
	5,038

	29
	401714
	Толбухино – Пожарово – Черницино    (Ярославский, Даниловский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0029
	5,540
	 
	 
	2,694

	30
	401661
	М-8 – «Подъезд к г. Кострома» –  Красное (Ярославский, Некрасовский, муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0031
	2,340
	 
	 
	0,500

	31
	401693
	Толбухино – Вятское                                                           (Ярославский, Некрасовский, муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0032
	11,822
	 
	 
	1,684

	32
	401706
	Бурмакино – Котлово –   Троицкое  (Ярославский, Некрасовский, муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0033
	14,868
	 
	 
	0,600

	33
	401672
	Якунино – Сондолово                                                       (Даниловский, Первомайский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0272
	4,950
	 
	 
	4,950

	34
	401689
	Селифонтово – Прохоровское                                                 (Гаврилов–Ямский, Ярославский муниципальные районы)
	78 ОП РЗ К-0983
	5,380
	 
	 
	5,380

	35
	3462569
	Арефино – Починок – Болотово                                              (Рыбинский, Пошехонский районы)
	78 ОП РЗ К-0729
	8,509
	 
	 
	0,285

	36
	3462568
	Буйкино – Щукино                                                             (Большесельский, Борисоглебский районы)
	78 ОП РЗ К-0987
	2,520
	 
	 
	2,520

	37
	401704
	Большое Село – Волыново – Щукино 
	78 ОП РЗ К-0034
	24,510
	 
	 
	9,510

	38
	401685
	Борисоглебский – Буйкино – с подъездом к дер. Неверково 
	78 ОП РЗ К-0035
	34,901
	12+745
	23+670
	21,826

	39
	401680
	Унимерь – Головино – Шильково
	78 ОП РЗ К-0036
	11,336
	 
	 
	4,336

	40
	401715
	Обход г. Гаврилов–Яма
	78 ОП РЗ К-0037
	5,111
	 
	 
	5,111

	41
	401700
	Данилов – Шаготь
	78 ОП РЗ К-0038
	39,459
	 
	 
	17,459

	42
	401703
	Богородское – граница Тверской области
	78 ОП РЗ К-0039
	1,830
	 
	 
	1,830

	43
	401682
	Нерехта – Рождествено – Бурмакино 
	78 ОП РЗ К-0040
	11,669
	0+000
	8+810
	11,579

	44
	401687
	Владимир – Переславль–Залесский "Р- 74" (Переславский район)
	78 ОП РЗ К-0041
	28,613
	121+588 113+887
	142+588 121+588
	28,610

	45
	401671
	Нагорье – Кубринск – граница Московской области
	78 ОП РЗ К-0042
	32,336
	 
	 
	26,280

	46
	401678
	а/д М-8 "Холмогоры" (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска), км 134 + 100 – км 145 + 100 
	78 ОП РЗ К-0043
	11,000
	 
	 
	11,000

	47
	401677
	Заднево – Холм – Тайбузино
	78 ОП РЗ К-0044
	14,155
	 
	 
	6,395

	48
	401699
	Ростов – Иваново – Нижний Новгород "Р-152"
	78 ОП РЗ К-0045
	24,405
	1+000 7+224 3+185
	5+039 13+185 20+385
	24,405

	49
	401691
	Шеломяна – Ищейки 
	78 ОП РЗ К-0046
	2,820
	 
	 
	0,500

	50
	401701
	Мимошня – Плоски 
	78 ОП РЗ К-0047
	15,500
	 
	 
	6,250

	51
	401711
	Филипищево – Плоски
	78 ОП РЗ К-0048
	1,100
	 
	 
	0,300

	52
	401683
	Подъезд к аэропорту Туношна
	78 ОП РЗ К-0979
	1,025
	 
	 
	1,025

	53
	401675
	Юго–западная окружная дорога 
г. Ярославля
	78 ОП РЗ К-0980
	11,060
	2+600
	8+600
	13,059

	54
	401713
	Северо–восточная окружная автомобильная дорога г. Ярославля
	78 ОП РЗ К-0981
	3,526
	 
	 
	3,526

	55
	401690
	Обход г. Ярославля с мостом через р. Волгу
	78 ОП РЗ К-0982
	8,714
	 
	 
	8,714

	56
	401707
	0 км "Подъезд к г. Кострома" – Ярославль
	78 ОП РЗ К-0985
	1,645
	 
	 
	1,645

	57
	348964
	"Большое Село – Рыбинск" – Михеево
	78 ОП МЗ Н-0049
	0,462
	 
	 
	0,100

	58
	349468
	"Киндяки – Большое Село" – Борисовское
	78 ОП МЗ Н-0050
	1,701
	 
	 
	0,600

	59
	348776
	"Ярославль – Углич" – Васенино – Митино
	78 ОП МЗ Н-0051
	1,785
	 
	 
	0,700

	60
	349431
	58 км а/д "Ярославль – Углич" – Ушаково
	78 ОП МЗ Н-0052
	0,679
	 
	 
	0,679

	61
	348844
	59 км а/д "Ярославль – Углич" – Игрищи
	78 ОП МЗ Н-0053
	0,827
	 
	 
	0,627

	62
	348981
	Акулинино – Лопатино
	78 ОП МЗ Н-0054
	2,059
	 
	 
	0,600

	63
	349358
	Андреево – Тяжино
	78 ОП МЗ Н-0055
	5,636
	 
	 
	1,300

	64
	349124
	Андреевское – Муравьево
	78 ОП МЗ Н-0056
	5,278
	 
	 
	1,278

	65
	349018
	Арефино – Миглино – Федорково
	78 ОП МЗ Н-0057
	15,172
	 
	 
	2,500

	66
	349638
	Аферово – Мишенино с подъездом к дер. Оковальниково
	78 ОП МЗ Н-0058
	5,888
	 
	 
	1,300

	67
	349077
	Бакунино – Байково – Борщевка – Якимково
	78 ОП МЗ Н-0059
	7,827
	 
	 
	0,677

	68
	349411
	Большое Село – Дунилово
	78 ОП МЗ Н-0060
	3,328
	0+000 1+700 2+780
	1+120 2+140 3+328
	2,778

	69
	348850
	Большое Село – Поповская
	78 ОП МЗ Н-0061
	1,681
	 
	 
	0,600

	70
	348956
	Большое Село – Шушкицы
	78 ОП МЗ Н-0062
	5,010
	 
	 
	1,800

	71
	349419
	Борисовское – Савинское
	78 ОП МЗ Н-0063
	3,572
	 
	 
	1,000

	72
	349155
	Будаково – Рождество – Климово
	78 ОП МЗ Н-0064
	1,772
	 
	 
	0,700

	73
	349585
	Варегово – Федорково с подъездом к дер. Бревино
	78 ОП МЗ Н-0065
	14,859
	 
	 
	6,000

	74
	349405
	Гостилово – Рождество – Медведево
	78 ОП МЗ Н-0067
	2,982
	 
	 
	1,682

	75
	349454
	Данильцево – Ивановское
	78 ОП МЗ Н-0068
	4,281
	 
	 
	3,781

	76
	348813
	Девницы – Дор
	78 ОП МЗ Н-0069
	3,135
	 
	 
	0,950

	77
	349432
	Девницы – Лучкино
	78 ОП МЗ Н-0070
	3,903
	 
	 
	0,003

	78
	349241
	Каплино – Шельшедом – Рублево
	78 ОП МЗ Н-0071
	25,132
	 
	 
	7,500

	79
	349647
	Кузьминское – 47 км а/д "Ярославль – Углич"
	78 ОП МЗ Н-0072
	14,035
	 
	 
	1,735

	80
	349025
	Левино – Каюрово – Есипово
	78 ОП МЗ Н-0073
	6,664
	 
	 
	1,900

	81
	349406
	Михальцево – Ваулово
	78 ОП МЗ Н-0075
	2,495
	 
	 
	0,900

	82
	348777
	Новое – Ботвино
	78 ОП МЗ Н-0077
	8,900
	 
	 
	3,410

	83
	349360
	Новое – Гари – Никоново с подъездом к дер. Гари
	78 ОП МЗ Н-0078
	12,961
	 
	 
	4,661

	84
	349615
	Тарасово – Шпилево
	78 ОП МЗ Н-0079
	0,535
	 
	 
	0,535

	85
	349510
	Шельшедом – Михальцево
	78 ОП МЗ Н-0081
	3,912
	 
	 
	1,000

	86
	349508
	Подъезд к дер. Уткино
	78 ОП МЗ Н-0082
	1,071
	 
	 
	0,300

	87
	349127
	Михальцево – подъезд к садам "Сокол", "Чайка", "Березка"
	78 ОП МЗ Н-0083
	0,915
	 
	 
	0,200

	88
	348759
	Подъезд к дер. Варегово
	78 ОП МЗ Н-0084
	1,050
	 
	 
	0,200

	89
	348828
	"Андреевское – Муравьево" – Лесное Варегово
	78 ОП МЗ Н-0085
	1,800
	 
	 
	0,500

	90
	349557
	Подъезд к дер. Колошино
	78 ОП МЗ Н-0124
	0,750
	 
	 
	0,300

	91
	348860
	"Углич – Ростов" – Алешкино
	78 ОП МЗ Н-0086
	2,475
	 
	 
	2,475

	92
	348917
	"Углич – Ростов" – Свагуново
	78 ОП МЗ Н-0087
	1,805
	 
	 
	1,805

	93
	349369
	"Углич –Ростов" – Теперское
	78 ОП МЗ Н-0088
	3,563
	 
	 
	2,663

	94
	349361
	77 км а/д "Углич – Ростов" – Красново – Коскино с подъездом к дер. Глинки
	78 ОП МЗ Н-0089
	8,829
	 
	 
	4,689

	95
	348787
	Борисоглебский – Зачатье
	78 ОП МЗ Н-0090
	29,584
	2+423 17+213
	17+213 32+007
	29,584

	96
	348937
	"Борисоглебский – Титово-2" – Бекренево
	78 ОП МЗ Н-0091
	1,575
	 
	 
	0,700

	97
	348793
	Варусово – Добрынское
	78 ОП МЗ Н-0092
	1,940
	 
	 
	0,500

	98
	349083
	Варусово – Протасьево – Старово
	78 ОП МЗ Н-0093
	3,542
	 
	 
	1,000

	99
	349341
	Вощажниково – Веска с подъездом к дер. Задубровье
	78 ОП МЗ Н-0094
	8,774
	 
	 
	1,574

	100
	349138
	Вощажниково – Денисьево
	78 ОП МЗ Н-0095
	1,025
	 
	 
	0,300

	101
	348872
	Высоково – Хмельники
	78 ОП МЗ Н-0096
	9,202
	 
	 
	4,502

	102
	349247
	Губино – Березники
	78 ОП МЗ Н-0097
	3,544
	 
	 
	1,044

	103
	349383
	Емельянниково – Горки
	78 ОП МЗ Н-0098
	3,553
	 
	 
	1,553

	104
	349507
	Емельянниково – Чухолза
	78 ОП МЗ Н-0099
	1,293
	 
	 
	0,493

	105
	349053
	Зачатье – Антониха
	78 ОП МЗ Н-0100
	7,627
	 
	 
	0,627

	106
	348836
	Деревеньки – Погорелка
	78 ОП МЗ Н-0101
	6,852
	 
	 
	6,852

	107
	349002
	Ивановское – Алешкино
	78 ОП МЗ Н-0102
	1,924
	 
	 
	1,924

	108
	348765
	Инальцино – Ермолино
	78 ОП МЗ Н-0103
	1,253
	 
	 
	1,253

	109
	349623
	Инальцино – Туксаново
	78 ОП МЗ Н-0104
	0,838
	 
	 
	0,000

	110
	348817
	Красный Октябрь – Пестово
	78 ОП МЗ Н-0105
	3,113
	 
	 
	2,113

	111
	348887
	Красный Октябрь – Языково
	78 ОП МЗ Н-0106
	0,606
	 
	 
	0,606

	112
	349420
	Ляхово – Березники
	78 ОП МЗ Н-0107
	3,490
	 
	 
	1,490

	113
	348788
	Маклоково – Покровское
	78 ОП МЗ Н-0108
	5,370
	 
	 
	2,370

	114
	348749
	Момотово – Деревеньки
	78 ОП МЗ Н-0109
	4,990
	 
	 
	2,490

	115
	349551
	Новоселка – Щурово
	78 ОП МЗ Н-0110
	19,074
	 
	 
	8,774

	116
	349253
	Борисоглебский – Титово-2
	78 ОП МЗ Н-0111
	24,197
	 
	 
	11,347

	117
	349087
	"Борисоглебский – Титово-2" – Сабурово
	78 ОП МЗ Н-0112
	1,606
	 
	 
	0,606

	118
	349561
	Переславцево – Домнино
	78 ОП МЗ Н-0113
	6,426
	 
	 
	0,426

	119
	349026
	Подъезд к дер. Давыдово
	78 ОП МЗ Н-0114
	1,450
	 
	 
	0,750

	120
	348875
	Протасьево – Сытино
	78 ОП МЗ Н-0115
	2,125
	 
	 
	0,825

	121
	349359
	Раменье – Супорганово
	78 ОП МЗ Н-0116
	3,083
	 
	 
	1,683

	122
	348947
	Селище – Кузнечиха
	78 ОП МЗ Н-0117
	7,570
	 
	 
	4,070

	123
	348893
	Сильники – Турово
	78 ОП МЗ Н-0118
	7,766
	 
	 
	4,366

	124
	348760
	Спас – Подгорье – Сущево
	78 ОП МЗ Н-0119
	3,871
	 
	 
	1,000

	125
	349624
	Старово – Черницы
	78 ОП МЗ Н-0120
	1,651
	 
	 
	0,451

	126
	349248
	Уславцево – Бурмакино
	78 ОП МЗ Н-0121
	6,817
	 
	 
	4,000

	127
	348861
	Юркино – Раменье
	78 ОП МЗ Н-0122
	15,902
	 
	 
	11,402

	128
	349604
	"Борисоглебский – Титово-2" – Павлово
	78 ОП МЗ Н-0123
	1,182
	 
	 
	1,182

	129
	348881
	Родионово – граница Борисоглебского района
	78 ОП МЗ Н-0125
	1,453
	 
	 
	1,453

	130
	349171
	"Брейтово – Бутовская" – Цыбыцино
	78 ОП МЗ Н-0128
	0,760
	 
	 
	0,200

	131
	349625
	233 км а/д "Углич – Брейтово" – Остряковка – Телятово – Черняково
	78 ОП МЗ Н-0129
	3,498
	 
	 
	1,900

	132
	348761
	Брейтово – Прозорово
	78 ОП МЗ Н-0131
	14,929
	 
	 
	4,329

	133
	349459
	Дмитрехово – Малый Липовец – Ляховые
	78 ОП МЗ Н-0133
	5,900
	 
	 
	1,400

	134
	349317
	Комарово – Жеребцово – Шаховая
	78 ОП МЗ Н-0134
	9,748
	 
	 
	2,000

	135
	348754
	Комарово – Коростель
	78 ОП МЗ Н-0135
	3,500
	 
	 
	0,600

	136
	349156
	Лискино – Орлово
	78 ОП МЗ Н-0137
	3,172
	 
	 
	0,200

	137
	349611
	Медухово – Лукинское – Черный Враг
	78 ОП МЗ Н-0138
	15,130
	 
	 
	6,655

	138
	348888
	Новинка – Логинцево – Крутец
	78 ОП МЗ Н-0141
	7,462
	 
	 
	3,500

	139
	349412
	Обход с. Брейтово
	78 ОП МЗ Н-0142
	3,497
	 
	 
	2,497

	140
	349046
	Дмитровка – Мартыново – Лискино – Михайловское
	78 ОП МЗ Н-0143
	20,369
	 
	 
	9,369

	141
	349229
	Прозорово – Холопово
	78 ОП МЗ Н-0144
	4,171
	 
	 
	1,100

	142
	349516
	Покровское на Сити – "Коростель – Яковлевское" с мостом через реку Сить
	78 ОП МЗ Н-0145
	0,895
	 
	 
	0,400

	143
	349616
	Себельское – Сарабуха
	78 ОП МЗ Н-0146
	5,744
	 
	 
	1,500

	144
	349568
	Севастьянцево – Чагино
	78 ОП МЗ Н-0147
	1,294
	 
	 
	0,400

	145
	349594
	Суминское – Косково – Сельцо
	78 ОП МЗ Н-0148
	19,563
	 
	 
	12,283

	146
	349159
	Трухино – Носово
	78 ОП МЗ Н-0150
	1,670
	 
	 
	0,670

	147
	349656
	Филипцево – Горильдово
	78 ОП МЗ Н-0152
	7,214
	 
	 
	1,800

	148
	349084
	Черкасово – Тимонино – Коростель – Яковлевское
	78 ОП МЗ Н-0153
	15,695
	 
	 
	6,500

	149
	348868
	237 км "Углич – Брейтово" – Гидронамыв
	78 ОП МЗ Н-0155
	1,500
	 
	 
	0,700

	150
	348851
	"Гаврилов-Ям – Лахость" – Строково
	78 ОП МЗ Н-0156
	0,700
	 
	 
	0,700

	151
	349168
	"Гаврилов-Ям – Пружинино" – Стрельниково
	78 ОП МЗ Н-0157
	0,870
	1+000
	19+403
	0,200

	152
	349095
	"Иваново – Ярославль" – Прилесье
	78 ОП МЗ Н-0158
	3,700
	 
	 
	1,000

	153
	349296
	"Коромыслово – Степанчиково" – Ершовка
	78 ОП МЗ Н-0159
	2,860
	 
	 
	2,000

	154
	349020
	М-8 – Холм–Огарев
	78 ОП МЗ Н-0160
	2,640
	 
	 
	0,700

	155
	349500
	М-8 – Жабино
	78 ОП МЗ Н-0161
	0,300
	 
	 
	0,300

	156
	349262
	"Тутаев – Шопша" – Щекотово
	78 ОП МЗ Н-0162
	1,960
	 
	 
	0,900

	157
	349255
	"Митино – Остров" – Михалково
	78 ОП МЗ Н-0163
	1,730
	 
	 
	0,600

	158
	349474
	"Ульяново – Митино" – Сеньково
	78 ОП МЗ Н-0164
	3,900
	 
	 
	1,000

	159
	348803
	Великое – Плещеево
	78 ОП МЗ Н-0165
	5,300
	 
	 
	1,000

	160
	349182
	Великое – Поляна
	78 ОП МЗ Н-0166
	3,500
	 
	 
	1,000

	161
	348873
	Гаврилов-Ям – Гагарино
	78 ОП МЗ Н-0167
	1,600
	 
	 
	1,600

	162
	348818
	Гаврилов-Ям – Заря
	78 ОП МЗ Н-0168
	1,300
	 
	 
	0,400

	163
	349187
	Гаврилов-Ям – Лахость
	78 ОП МЗ Н-0169
	5,300
	 
	 
	4,300

	164
	348882
	Гаврилов-Ям – Милочево
	78 ОП МЗ Н-0170
	6,600
	 
	 
	6,600

	165
	349318
	Гаврилов-Ям – Пружинино
	78 ОП МЗ Н-0171
	18,403
	 
	 
	18,403

	166
	349150
	Грудцино - Большой Стан
	78 ОП МЗ Н-0172
	2,556
	 
	 
	0,900

	167
	349014
	Губино – Петраково
	78 ОП МЗ Н-0173
	1,140
	 
	 
	1,140

	168
	349437
	Даниловка – Междуречье
	78 ОП МЗ Н-0174
	1,760
	 
	 
	0,760

	169
	349151
	Заячий Холм – Иляково
	78 ОП МЗ Н-0175
	1,750
	 
	 
	0,700

	170
	349538
	Заячий Холм – Михалево
	78 ОП МЗ Н-0176
	2,700
	 
	 
	0,950

	171
	348862
	Заячий Холм – Раменье – Спасс
	78 ОП МЗ Н-0177
	5,650
	 
	 
	1,500

	172
	349003
	Заячий Холм – центральная усадьба
	78 ОП МЗ Н-0178
	0,640
	 
	 
	0,640

	173
	349297
	Коромыслово – Ильинское – Степанчиково
	78 ОП МЗ Н-0179
	17,500
	 
	 
	13,000

	174
	348948
	Лахость – Котово
	78 ОП МЗ Н-0180
	2,300
	 
	 
	0,800

	175
	349142
	Митино – Остров
	78 ОП МЗ Н-0181
	7,730
	 
	 
	3,730

	176
	349188
	Панино – Стогинское
	78 ОП МЗ Н-0182
	2,700
	 
	 
	0,800

	177
	349088
	Плещеево – Дровнино – Большая Воехта
	78 ОП МЗ Н-0183
	1,900
	 
	 
	0,500

	178
	349160
	Плещеево – Романцево
	78 ОП МЗ Н-0184
	4,470
	 
	 
	1,300

	179
	348766
	Подъезд к с. Великое
	78 ОП МЗ Н-0185
	1,871
	 
	 
	0,209

	180
	348814
	Поляна – Поповка
	78 ОП МЗ Н-0186
	4,200
	 
	 
	1,300

	181
	348824
	Поляна – Репьевка
	78 ОП МЗ Н-0187
	3,500
	 
	 
	0,500

	182
	348918
	Пружинино – Никитское
	78 ОП МЗ Н-0188
	2,500
	 
	 
	0,900

	183
	349413
	Стогинское – Селищи
	78 ОП МЗ Н-0189
	4,800
	 
	 
	1,200

	184
	349288
	Стогинское – Федчиха – Путилово
	78 ОП МЗ Н-0190
	3,500
	 
	 
	1,050

	185
	349365
	Ступкино – Лычево
	78 ОП МЗ Н-0191
	1,650
	 
	 
	0,700

	186
	349370
	Тарасино – Гора
	78 ОП МЗ Н-0192
	1,400
	 
	 
	0,700

	187
	348883
	Ульяново – Митино
	78 ОП МЗ Н-0193
	16,820
	 
	 
	6,670

	188
	349342
	Ульяново – Пасынково
	78 ОП МЗ Н-0194
	0,600
	 
	 
	0,600

	189
	349021
	Хохлево – Тарусино
	78 ОП МЗ Н-0195
	1,300
	 
	 
	1,300

	190
	349134
	Шалаево – Цибирино
	78 ОП МЗ Н-0196
	1,650
	 
	 
	1,650

	191
	349579
	Шопша – Кудрявцево – Щекотово
	78 ОП МЗ Н-0197
	7,500
	 
	 
	1,900

	192
	349478
	Подъезд к фермерскому хозяйству Ступкино
	78 ОП МЗ Н-0198
	0,450
	 
	 
	0,450

	193
	349526
	Прошенино – Семейкино
	78 ОП МЗ Н-0199
	1,700
	 
	 
	1,700

	194
	349063
	"Данилов – Середа" – Займа
	78 ОП МЗ Н-0202
	0,635
	 
	 
	0,635

	195
	349169
	"Данилов – Середа" – Селезенево
	78 ОП МЗ Н-0203
	4,263
	 
	 
	1,300

	196
	349110
	"Данилов – Середа" – Хорь
	78 ОП МЗ Н-0205
	1,769
	 
	 
	0,900

	197
	349333
	"Москва – Архангельск" – Ртищево
	78 ОП МЗ Н-0207
	0,190
	 
	 
	0,190

	198
	348869
	"Москва – Архангельск" – Путятино
	78 ОП МЗ Н-0208
	1,854
	 
	 
	0,900

	199
	349572
	Бедниково – Козлово – Починок
	78 ОП МЗ Н-0212
	11,726
	 
	 
	4,226

	200
	349350
	Бокарево – Соркино
	78 ОП МЗ Н-0215
	8,619
	 
	 
	2,900

	201
	348988
	Боловино – Федурино – Копнинское – Глазово
	78 ОП МЗ Н-0216
	11,095
	 
	 
	0,145

	202
	348831
	Брыкатино – Клочково
	78 ОП МЗ Н-0218
	0,805
	 
	 
	0,805

	203
	349274
	Гасниково – Антоново – Шишкино
	78 ОП МЗ Н-0219
	11,115
	 
	 
	5,615

	204
	349283
	Горинское – Вожерашь
	78 ОП МЗ Н-0220
	2,945
	 
	 
	1,445

	205
	349079
	Горинское – Демидково
	78 ОП МЗ Н-0221
	4,368
	 
	 
	1,368

	206
	349605
	Горинское – Артюхово
	78 ОП МЗ Н-0222
	1,425
	 
	 
	1,425

	207
	349450
	Данилов – Мишутино
	78 ОП МЗ Н-0223
	18,874
	 
	 
	9,874

	208
	348894
	Дмитриевское – Телицино – Манжаково
	78 ОП МЗ Н-0226
	16,486
	 
	 
	7,986

	209
	349597
	Догадцево – Телицино
	78 ОП МЗ Н-0227
	2,124
	 
	 
	0,950

	210
	348736
	Ермаково – Омелино
	78 ОП МЗ Н-0228
	8,016
	 
	 
	3,996

	211
	349319
	Козлово – Стройково
	78 ОП МЗ Н-0230
	1,674
	 
	 
	0,700

	212
	349488
	Костюшино – Перекладово
	78 ОП МЗ Н-0231
	10,109
	 
	 
	3,609

	213
	349072
	Костюшино – Сендерево – Марково
	78 ОП МЗ Н-0232
	4,759
	 
	 
	2,759

	214
	348740
	Лунка – Ахматово
	78 ОП МЗ Н-0233
	2,361
	 
	 
	0,950

	215
	349183
	Малое Сартово – Взвоз
	78 ОП МЗ Н-0235
	4,461
	 
	 
	1,240

	216
	349022
	Малые Дворишки – Терехино
	78 ОП МЗ Н-0236
	7,687
	 
	 
	5,687

	217
	349533
	"Большое Марьино – Титово" – Васильцево
	78 ОП МЗ Н-0237
	3,332
	 
	 
	1,200

	218
	349517
	Большое Марьино – Титово
	78 ОП МЗ Н-0238
	10,180
	 
	 
	5,180

	219
	348838
	Окунево – Чурьяково
	78 ОП МЗ Н-0240
	3,800
	 
	 
	1,100

	220
	349015
	Пасынково – Чистополье
	78 ОП МЗ Н-0241
	2,135
	 
	 
	0,950

	221
	349242
	Погорелки – Остроносово
	78 ОП МЗ Н-0242
	1,246
	 
	 
	0,700

	222
	348863
	Подольново – Пантелейки
	78 ОП МЗ Н-0244
	4,434
	 
	 
	1,500

	223
	349215
	Починок – Звонкая
	78 ОП МЗ Н-0245
	4,408
	 
	 
	1,500

	224
	348938
	Рощино – Лагерево
	78 ОП МЗ Н-0248
	2,479
	 
	 
	0,900

	225
	349089
	Северный подход к г. Данилову, 
км 335 + 903 – км 337 + 021
	78 ОП МЗ Н-0249
	2,756
	0+000
	2+756
	2,756

	226
	349501
	Семлово – Ломки
	78 ОП МЗ Н-0250
	2,136
	 
	 
	0,900

	227
	349626
	Середа – Бухалово
	78 ОП МЗ Н-0251
	7,134
	 
	 
	2,134

	228
	349571
	Спасс – Вологдино
	78 ОП МЗ Н-0252
	6,203
	 
	 
	1,700

	229
	349389
	Телицино – Голодяево
	78 ОП МЗ Н-0254
	4,428
	 
	 
	2,559

	230
	349527
	Торопово – Маурино
	78 ОП МЗ Н-0256
	4,437
	 
	 
	1,300

	231
	349090
	Торопово – Взглядово
	78 ОП МЗ Н-0257
	1,278
	 
	 
	0,900

	232
	349064
	Туфаново – Рыжиково
	78 ОП МЗ Н-0258
	10,310
	 
	 
	0,890

	233
	349479
	Туфаново – Середа
	78 ОП МЗ Н-0259
	24,749
	 
	 
	12,849

	234
	348945
	Тюляфтино – Спирково
	78 ОП МЗ Н-0260
	3,067
	 
	 
	1,567

	235
	349513
	Федурино – Сухарево
	78 ОП МЗ Н-0261
	6,065
	 
	 
	4,065

	236
	349461
	Фоминское – Ачкасово
	78 ОП МЗ Н-0262
	5,936
	 
	 
	2,936

	237
	349301
	Чурьяково – Нефедово
	78 ОП МЗ Н-0263
	1,724
	 
	 
	1,724

	238
	349230
	Шаготь – Медведки
	78 ОП МЗ Н-0264
	7,583
	 
	 
	3,700

	239
	349027
	Южный подход к г. Данилову, 
км 329 + 575 – км 330 + 151
	78 ОП МЗ Н-0265
	1,260
	 
	 
	1,260

	240
	349165
	Глездево – Реброво
	78 ОП МЗ Н-0266
	3,004
	 
	 
	1,200

	241
	349466
	а/д по дер. Взглядово
	78 ОП МЗ Н-0269
	0,360
	 
	 
	0,100

	242
	349414
	Подходы и мостовой переход через р. Лунка на а/д Ерденево – Дор
	78 ОП МЗ Н-0271
	0,600
	 
	 
	0,600

	243
	349011
	Данилов – Покров
	78 ОП МЗ Н-0273
	9,966
	 
	 
	2,900

	244
	349435
	"Вахромейка – Воскресенское" – Дорское
	78 ОП МЗ Н-0275
	3,183
	 
	 
	1,100

	245
	349016
	"Тильбугино – Булаково" – Лилицино
	78 ОП МЗ Н-0277
	2,025
	 
	 
	0,950

	246
	349442
	"Ярославль – Любим" – Потепеньки
	78 ОП МЗ Н-0280
	1,476
	 
	 
	0,700

	247
	348902
	"Ярославль – Любим" – Раслово – Барское
	78 ОП МЗ Н-0281
	1,433
	 
	 
	0,600

	248
	349390
	Бобарнево – Назимово
	78 ОП МЗ Н-0283
	1,546
	 
	 
	0,600

	249
	348993
	Булаково – Шигино
	78 ОП МЗ Н-0284
	1,275
	 
	 
	0,400

	250
	349407
	Ермаково – Починок
	78 ОП МЗ Н-0286
	2,237
	 
	 
	0,917

	251
	349555
	Ермаково – Сумароково
	78 ОП МЗ Н-0287
	3,931
	 
	 
	1,200

	252
	348806
	Закобякино – Исады с подъездом к дер. Крутик
	78 ОП МЗ Н-0288
	6,202
	 
	 
	2,100

	253
	348731
	Клюшниково – Андрюково
	78 ОП МЗ Н-0289
	1,212
	 
	 
	0,500

	254
	349421
	Любим – Останково
	78 ОП МЗ Н-0290
	2,036
	 
	 
	0,800

	255
	349586
	Любим – Отрадный
	78 ОП МЗ Н-0291
	1,385
	 
	 
	0,885

	256
	348895
	Любим – Троица
	78 ОП МЗ Н-0292
	15,600
	 
	 
	3,100

	257
	349180
	Михаил Архангел – Гузыцино
	78 ОП МЗ Н-0293
	1,292
	 
	 
	0,692

	258
	349514
	Мельцево – Тюриково
	78 ОП МЗ Н-0294
	3,765
	 
	 
	1,100

	259
	349130
	Настасьино – Слобода
	78 ОП МЗ Н-0295
	14,630
	 
	 
	4,550

	260
	349546
	Наумово – Поторочино
	78 ОП МЗ Н-0296
	9,971
	 
	 
	1,971

	261
	348876
	Обнорское – Карганово
	78 ОП МЗ Н-0297
	3,326
	 
	 
	3,326

	262
	349091
	Подъезд к дер. Минино
	78 ОП МЗ Н-0298
	0,539
	 
	 
	0,200

	263
	349292
	Пореево – Дыбино
	78 ОП МЗ Н-0299
	1,887
	 
	 
	0,900

	264
	349203
	Пречистое – Филиппово
	78 ОП МЗ Н-0300
	11,158
	 
	 
	6,158

	265
	349563
	Семендяево – Ивановское
	78 ОП МЗ Н-0302
	3,132
	 
	 
	1,000

	266
	349424
	Слободка – Маслово – Вязниково
	78 ОП МЗ Н-0304
	5,236
	 
	 
	5,236

	267
	348984
	Тильбугино – Булаково
	78 ОП МЗ Н-0305
	6,213
	 
	 
	0,713

	268
	349285
	Тильбугино – Пореево – Понизовки
	78 ОП МЗ Н-0306
	9,185
	 
	 
	1,185

	269
	349032
	Филиппово – Бобарнево
	78 ОП МЗ Н-0307
	1,982
	 
	 
	0,800

	270
	349117
	Филиппово – Никулино
	78 ОП МЗ Н-0308
	9,761
	 
	 
	0,761

	271
	348783
	Шарна – Покров
	78 ОП МЗ Н-0309
	14,077
	 
	 
	2,800

	272
	349502
	Ярыгино – Хабалево
	78 ОП МЗ Н-0310
	3,053
	 
	 
	1,000

	273
	349004
	"Вахромейка – Воскресенское" – Парфеньево
	78 ОП МЗ Н-0312
	2,481
	 
	 
	0,950

	274
	349408
	Вахромейка – Воскресенское – Слободка с подъездом к дер. Романцево
	78 ОП МЗ Н-0315
	25,298
	 
	 
	6,300

	275
	349446
	Гузыцино – Страшево
	78 ОП МЗ Н-0316
	16,530
	 
	 
	12,230

	276
	348907
	Подъезд к пос. Соколиный
	78 ОП МЗ Н-0126
	0,750
	 
	 
	0,750

	277
	349334
	"Мышкин – Морское" – Аристово
	78 ОП МЗ Н-0317
	1,540
	 
	 
	0,700

	278
	348832
	"Мышкин – Морское" – Киселево
	78 ОП МЗ Н-0318
	0,813
	 
	 
	0,300

	279
	349320
	"Мышкин – Сера" – Крутец
	78 ОП МЗ Н-0319
	0,588
	 
	 
	0,100

	280
	348800
	"Мышкин – Сера" – подъезд к дер. Сера
	78 ОП МЗ Н-0320
	1,528
	 
	 
	0,700

	281
	349267
	Обход г. Мышкина – Романовка
	78 ОП МЗ Н-0321
	0,800
	 
	 
	0,300

	282
	348877
	"Сергиев Посад – Череповец" – Нижние Плостки
	78 ОП МЗ Н-0322
	2,490
	 
	 
	0,900

	283
	349106
	"Углич – Брейтово" – Старово
	78 ОП МЗ Н-0323
	0,711
	 
	 
	0,400

	284
	349627
	"Углич – Воскресенское" – Мерга
	78 ОП МЗ Н-0324
	1,258
	 
	 
	0,400

	285
	349485
	Антипово – Коптево
	78 ОП МЗ Н-0325
	1,478
	 
	 
	0,700

	286
	349135
	Апраксино – Нефино
	78 ОП МЗ Н-0326
	2,712
	 
	 
	0,950

	287
	348842
	Богородское – Исаково – Юрьевское
	78 ОП МЗ Н-0327
	16,121
	 
	 
	3,630

	288
	349263
	Богородское – Курово
	78 ОП МЗ Н-0328
	1,911
	 
	 
	0,811

	289
	348949
	Глотово – Карпово
	78 ОП МЗ Н-0329
	2,800
	 
	 
	0,900

	290
	349328
	Зарубино – Тимонино
	78 ОП МЗ Н-0330
	2,500
	 
	 
	0,900

	291
	349245
	Кадочник – Старово
	78 ОП МЗ Н-0331
	6,514
	 
	 
	1,900

	292
	349462
	Кокошилово – Заглядкино
	78 ОП МЗ Н-0332
	3,184
	 
	 
	0,000

	293
	349145
	Коровино – Костюрино
	78 ОП МЗ Н-0333
	5,204
	 
	 
	1,600

	294
	349243
	Крюково – Харинское – Митинская
	78 ОП МЗ Н-0334
	3,973
	 
	 
	0,673

	295
	349519
	Кузьминское – Федюково
	78 ОП МЗ Н-0335
	1,710
	 
	 
	1,710

	296
	349612
	Левинская – Кувшиново – Песочное
	78 ОП МЗ Н-0336
	8,168
	 
	 
	2,600

	297
	349558
	Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское
	78 ОП МЗ Н-0337
	45,415
	 
	 
	27,165

	298
	349175
	Мышкин – Сера
	78 ОП МЗ Н-0338
	13,357
	 
	 
	4,757

	299
	348741
	Обход г. Мышкина
	78 ОП МЗ Н-0339
	3,518
	 
	 
	1,700

	300
	349335
	Поводнево – Языково
	78 ОП МЗ Н-0340
	4,779
	 
	 
	1,600

	301
	349237
	Рябинино – Бабино – Сидорово
	78 ОП МЗ Н-0341
	3,569
	 
	 
	0,000

	302
	349416
	Серково – Тараканово
	78 ОП МЗ Н-0342
	1,323
	 
	 
	0,500

	303
	349443
	Спирдово – Марганово – Шабальцево
	78 ОП МЗ Н-0343
	2,158
	 
	 
	0,950

	304
	349235
	Флоровское – Ташлыки
	78 ОП МЗ Н-0344
	1,610
	 
	 
	0,600

	305
	349444
	Шипилово – Бобойки
	78 ОП МЗ Н-0345
	3,124
	 
	 
	1,000

	306
	349391
	Куракино – Шестихино
	78 ОП МЗ Н-0346
	15,100
	 
	 
	6,950

	307
	348977
	"Углич – Брейтово" – Андреевское
	78 ОП МЗ Н-0347
	2,000
	 
	 
	1,300

	308
	348908
	"Углич – Брейтово" – Дуброва
	78 ОП МЗ Н-0348
	2,000
	 
	 
	0,700

	309
	349336
	"Углич – Брейтово" – Задняя Река
	78 ОП МЗ Н-0349
	0,483
	 
	 
	0,200

	310
	349276
	Араново – Горлово
	78 ОП МЗ Н-0350
	1,800
	 
	 
	0,140

	311
	348751
	Бобраково – Пантелеево
	78 ОП МЗ Н-0351
	3,086
	 
	 
	0,086

	312
	349189
	Болдино – Сергеево
	78 ОП МЗ Н-0352
	1,068
	 
	 
	0,400

	313
	348990
	Ветчаково – Поповка
	78 ОП МЗ Н-0353
	1,600
	 
	 
	1,600

	314
	349511
	Ветчаково – Яскино
	78 ОП МЗ Н-0354
	0,985
	 
	 
	0,085

	315
	349587
	Голенищево – Горохово
	78 ОП МЗ Н-0355
	1,066
	 
	 
	1,066

	316
	349102
	Горки – Журавлево
	78 ОП МЗ Н-0356
	8,200
	 
	 
	5,700

	317
	349425
	Грезное – Ченцы
	78 ОП МЗ Н-0357
	1,800
	 
	 
	0,900

	318
	349012
	Данилово – Котово
	78 ОП МЗ Н-0358
	2,400
	 
	 
	0,700

	319
	349573
	Коплино – Овсяниково
	78 ОП МЗ Н-0359
	1,036
	 
	 
	0,336

	320
	349440
	Лацкое – Воскресенское
	78 ОП МЗ Н-0360
	6,200
	 
	 
	0,900

	321
	349469
	Лацкое – Маслово
	78 ОП МЗ Н-0361
	5,000
	 
	 
	1,300

	322
	348928
	Мурзино – Заручье
	78 ОП МЗ Н-0362
	1,000
	 
	 
	0,300

	323
	349498
	Мурзино – Марьино
	78 ОП МЗ Н-0363
	1,600
	 
	 
	1,100

	324
	349392
	Мышкино – Беловская
	78 ОП МЗ Н-0364
	0,650
	 
	 
	0,350

	325
	349522
	Новинское – станция Маслово
	78 ОП МЗ Н-0365
	5,600
	 
	 
	1,350

	326
	349096
	Новый Некоуз – Большое Фролово – Галицино
	78 ОП МЗ Н-0366
	12,178
	 
	 
	7,518

	327
	349657
	Новый Некоуз – Быково – Дубинино
	78 ОП МЗ Н-0367
	11,400
	 
	 
	2,400

	328
	348919
	Некоуз – Лацкое – Борок
	78 ОП МЗ Н-0368
	28,123
	 
	 
	7,823

	329
	349343
	Остроги – Сысоево
	78 ОП МЗ Н-0369
	0,926
	 
	 
	0,026

	330
	348763
	пос. Октябрь – Мокеиха-2 (участок 1)
	78 ОП МЗ Н-0370
	2,330
	 
	 
	2,330

	331
	349499
	пос. Октябрь – Мокеиха-2 (участок 2) (Тверская область, Сонковский район)
	78 ОП МЗ Н-0785
	13,470
	 
	 
	6,270

	332
	349366
	Парфеньево – Шамары
	78 ОП МЗ Н-0371
	9,400
	 
	 
	2,900

	333
	348833
	Погорелка – Угол
	78 ОП МЗ Н-0372
	2,500
	 
	 
	1,000

	334
	349426
	Подъезд к дер. Родионово
	78 ОП МЗ Н-0373
	0,318
	 
	 
	0,318

	335
	349447
	Пушкино – Покров–Раменье
	78 ОП МЗ Н-0374
	10,700
	 
	 
	6,120

	336
	349302
	Спас–Ильдь – Микишево
	78 ОП МЗ Н-0375
	2,088
	 
	 
	2,088

	337
	348900
	Станилово – Рожалово – Середка – Афонино с подъездом к дер. Марково
	78 ОП МЗ Н-0376
	23,722
	 
	 
	19,922

	338
	349277
	Новый Некоуз – Родионово – пос. Октябрь
	78 ОП МЗ Н-0377
	52,955
	18+500 24+900 46+000  0+000 26+705
	19+700 26+700 52+960 14+800 46+000
	44,055

	339
	349470
	Шестихино – Труфоново
	78 ОП МЗ Н-0379
	1,600
	 
	 
	0,600

	340
	349559
	Шестовское – Никольское
	78 ОП МЗ Н-0380
	1,975
	 
	 
	1,975

	341
	348942
	Веретея – Малые Столбища – Аниково
	78 ОП МЗ Н-0381
	3,569
	 
	 
	0,769

	342
	349042
	Марьино – Кожевниково
	78 ОП МЗ Н-0382
	2,456
	 
	 
	0,950

	343
	349204
	Гладышево – Сменцево
	78 ОП МЗ Н-0383
	3,130
	 
	 
	3,130

	344
	349120
	Подъезд к дер. Правдино
	78 ОП МЗ Н-0384
	0,278
	 
	 
	0,278

	345
	348897
	Ожогино – Ветчаково
	78 ОП МЗ Н-0385
	12,500
	 
	 
	2,500

	346
	349166
	"Туношна – Бурмакино" – Новое
	78 ОП МЗ Н-0386
	3,313
	 
	 
	3,313

	347
	349564
	"М-8 – подъезд к г. Кострома" – Орешки
	78 ОП МЗ Н-0387
	7,084
	 
	 
	3,000

	348
	349541
	"Туношна – Бурмакино" – подъезд к с. Бурмакино
	78 ОП МЗ Н-0388
	1,843
	 
	 
	0,950

	349
	348997
	"Шебунино – Красный Профинтерн" – Аббакумцево
	78 ОП МЗ Н-0389
	1,041
	 
	 
	0,041

	350
	349427
	"Шебунино – Красный Профинтерн" – Судищи с подъездом к дер. Кочевки
	78 ОП МЗ Н-0390
	2,801
	 
	 
	2,801

	351
	348884
	"М-8 – подъезд к г. Кострома – Бурмакино" – Титовское
	78 ОП МЗ Н-0391
	1,460
	 
	 
	0,707

	352
	349080
	"Ярославль – Любим" – Арефино
	78 ОП МЗ Н-0392
	2,352
	 
	 
	2,352

	353
	348804
	289 км а/д "М-8 – подъезд к г. Кострома" – Харино – Горки – Новые Ченцы
	78 ОП МЗ Н-0393
	8,549
	 
	 
	7,049

	354
	349632
	Бор – Яхробол
	78 ОП МЗ Н-0394
	3,213
	 
	 
	0,013

	355
	349373
	Бурмакино – Бараново
	78 ОП МЗ Н-0395
	2,506
	 
	 
	0,950

	356
	349268
	Бурмакино – Костино
	78 ОП МЗ Н-0396
	2,294
	 
	 
	0,950

	357
	348852
	Бурмакино – Сахареж
	78 ОП МЗ Н-0397
	6,159
	 
	 
	1,659

	358
	349428
	Грешнево – Павлово
	78 ОП МЗ Н-0398
	3,059
	 
	 
	0,950

	359
	348755
	Диево–Городище – Пески
	78 ОП МЗ Н-0399
	0,435
	 
	 
	0,435

	360
	349112
	Диево–Городище – Старово
	78 ОП МЗ Н-0400
	5,814
	 
	 
	1,500

	361
	348934
	Коробиха – Дубровки
	78 ОП МЗ Н-0402
	2,684
	 
	 
	1,000

	362
	349157
	Котлово – Санниково
	78 ОП МЗ Н-0403
	1,435
	 
	 
	1,435

	363
	348998
	Красный Профинтерн – Вятское
	78 ОП МЗ Н-0404
	16,754
	 
	 
	5,139

	364
	348878
	Левашово – Кокорево – Орловки
	78 ОП МЗ Н-0405
	3,836
	 
	 
	1,536

	365
	349161
	Липовицы – Исады – Орлово
	78 ОП МЗ Н-0406
	8,625
	 
	 
	1,790

	366
	348752
	Лихообразово – Осиновая Слобода
	78 ОП МЗ Н-0407
	3,873
	 
	 
	3,873

	367
	349429
	Малые Соли – Смирново
	78 ОП МЗ Н-0408
	4,940
	 
	 
	4,940

	368
	348986
	Насоново – Вятское – Валино
	78 ОП МЗ Н-0409
	3,814
	 
	 
	3,814

	369
	348939
	Наумиха – Аринкино
	78 ОП МЗ Н-0410
	2,700
	 
	 
	2,700

	370
	349289
	Наумиха – Матвейцево
	78 ОП МЗ Н-0411
	1,753
	 
	 
	1,753

	371
	348784
	Наумиха – Суворово – Федорово
	78 ОП МЗ Н-0412
	2,166
	 
	 
	1,600

	372
	349305
	Наумиха – Тимонино – Дьяково
	78 ОП МЗ Н-0413
	1,503
	 
	 
	0,600

	373
	349219
	Некрасовское – Малые Соли
	78 ОП МЗ Н-0414
	2,775
	 
	 
	1,000

	374
	349269
	Некрасовское – Новодашково – Черная Заводь
	78 ОП МЗ Н-0415
	17,587
	 
	 
	10,000

	375
	349103
	Некрасовское – Турово
	78 ОП МЗ Н-0416
	3,050
	 
	 
	1,500

	376
	349198
	Некрасовское – Шишелово
	78 ОП МЗ Н-0417
	1,775
	 
	 
	1,775

	377
	349384
	Никольское – Гзино – Переньково
	78 ОП МЗ Н-0418
	7,932
	 
	 
	5,000

	378
	349264
	Подъезд к дер. Введенское
	78 ОП МЗ Н-0419
	1,655
	 
	 
	1,655

	379
	349216
	Поздеевское – Пустошка
	78 ОП МЗ Н-0420
	2,750
	 
	 
	2,750

	380
	349303
	Рыбницы – животноводческий комплекс
	78 ОП МЗ Н-0421
	0,850
	 
	 
	0,850

	381
	349055
	Смирново – Орешки
	78 ОП МЗ Н-0422
	4,400
	 
	 
	2,000

	382
	348898
	Черная Заводь – Давыдково
	78 ОП МЗ Н-0423
	1,400
	 
	 
	1,400

	383
	348965
	Щелканиха – Юрьево
	78 ОП МЗ Н-0424
	2,660
	 
	 
	2,660

	384
	348911
	Щукино – Филенка
	78 ОП МЗ Н-0425
	5,243
	 
	 
	0,003

	385
	349184
	Юроша – Заболотье
	78 ОП МЗ Н-0426
	9,244
	 
	 
	2,262

	386
	348864
	Юрьевка – Лом – Урманец
	78 ОП МЗ Н-0428
	1,968
	 
	 
	1,968

	387
	3462565
	Смирново – санаторий "Малые Соли"
	78 ОП МЗ Н-0429
	0,927
	 
	 
	0,927

	388
	349547
	"Ярославль – Кострома" – Суворово
	78 ОП МЗ Н-0430
	1,770
	 
	 
	1,770

	389
	349617
	"Пречистое – Коза – Семеновское" – Федяево
	78 ОП МЗ Н-0431
	1,016
	 
	 
	0,016

	390
	349574
	"Пречистое – Коза – Семеновское" – Завражье
	78 ОП МЗ Н-0432
	0,626
	 
	 
	0,626

	391
	349097
	"Семеновское – Кукобой – Бакланка" – Всехсвятское
	78 ОП МЗ Н-0433
	1,000
	 
	 
	1,000

	392
	348847
	"Семеновское – Селиверстово" – Менчаково
	78 ОП МЗ Н-0435
	1,000
	 
	 
	1,000

	393
	349329
	"Семеновское – Селиверстово" – Николо–Ухтома
	78 ОП МЗ Н-0436
	0,444
	 
	 
	0,444

	394
	348834
	"Семеновское – Селиверстово" – Юрьевское
	78 ОП МЗ Н-0437
	1,081
	 
	 
	0,400

	395
	348825
	"Скалино – Турыбарово" – Легково
	78 ОП МЗ Н-0438
	1,325
	 
	 
	0,075

	396
	349451
	Ананьино – Ивановское
	78 ОП МЗ Н-0440
	7,554
	 
	 
	3,754

	397
	349523
	Анкудиново – Хлестово
	78 ОП МЗ Н-0441
	5,042
	 
	 
	0,542

	398
	349640
	Балакино – Ивандино – Белое
	78 ОП МЗ Н-0443
	3,900
	 
	 
	2,440

	399
	349104
	Заболотье – Бочкино – Захарино
	78 ОП МЗ Н-0444
	3,972
	 
	 
	1,200

	400
	349176
	Ильинское – Дор–Спасский
	78 ОП МЗ Н-0445
	5,059
	 
	 
	0,059

	401
	348858
	Коза – Киево – Холм
	78 ОП МЗ Н-0446
	10,400
	 
	 
	6,200

	402
	349049
	Колкино – Будилово
	78 ОП МЗ Н-0447
	1,400
	 
	 
	0,500

	403
	349056
	Костромка – Красный Холм – Медведево
	78 ОП МЗ Н-0449
	2,181
	 
	 
	2,181

	404
	348853
	Кукобой – Ивановское
	78 ОП МЗ Н-0450
	2,455
	 
	 
	2,455

	405
	348780
	Малино – Алешино
	78 ОП МЗ Н-0451
	0,431
	 
	 
	0,100

	406
	348802
	Милково – Хмелевица
	78 ОП МЗ Н-0452
	6,572
	 
	 
	6,572

	407
	348807
	Никола – Погорелка
	78 ОП МЗ Н-0453
	0,862
	 
	 
	0,862

	408
	349036
	Панкино – Малино с подъездом к дер. Малино
	78 ОП МЗ Н-0455
	7,046
	 
	 
	2,200

	409
	349397
	Подорваново – Грибунино – Вараково
	78 ОП МЗ Н-0456
	1,164
	 
	 
	0,800

	410
	348982
	Подъезд к дер. Стародворское
	78 ОП МЗ Н-0457
	0,312
	 
	 
	0,112

	411
	349503
	Подъезд к дер. Шильпухово
	78 ОП МЗ Н-0458
	3,072
	 
	 
	1,000

	412
	349504
	Пречистое – Коза – Семеновское
	78 ОП МЗ Н-0460
	47,520
	 
	 
	23,520

	413
	348962
	Пречистое – Маланчугово
	78 ОП МЗ Н-0461
	2,309
	 
	 
	0,109

	414
	348810
	Семеновское – Летнево – Демидково
	78 ОП МЗ Н-0462
	2,620
	 
	 
	0,950

	415
	348825
	Скалино – Турыбарово
	78 ОП МЗ Н-0463
	23,815
	 
	 
	23,815

	416
	348903
	Терехово – Оносово
	78 ОП МЗ Н-0465
	6,024
	 
	 
	1,600

	417
	349033
	Тетеря – Вараково
	78 ОП МЗ Н-0466
	9,231
	 
	 
	2,400

	418
	349005
	Фоминское – Паршино – Старое Село
	78 ОП МЗ Н-0468
	11,380
	 
	 
	5,280

	419
	349059
	Шильпухово – Павловское
	78 ОП МЗ Н-0470
	3,383
	 
	 
	0,383

	420
	349037
	Шолошево – Скалино
	78 ОП МЗ Н-0471
	8,447
	 
	 
	3,447

	421
	349560
	Корхово – Мулинское
	78 ОП МЗ Н-0473
	0,852
	 
	 
	0,852

	422
	349223
	"Пошехонье – Бакланка" – Кубье
	78 ОП МЗ Н-0474
	0,795
	 
	 
	0,300

	423
	348811
	Коза – Заречье
	78 ОП МЗ Н-0475
	1,530
	 
	 
	0,500

	424
	349441
	Погорелка – Игнатцево с подъездом к дер. Погорелка, дер. Игнатцево
	78 ОП МЗ Н-0476
	1,473
	 
	 
	0,500

	425
	349542
	Голосово – Кривцово с подъездом к дер. Большое Кузьминское
	78 ОП МЗ Н-0477
	4,110
	 
	 
	4,110

	426
	349539
	Подъезд к дер. Семеновское
	78 ОП МЗ Н-0478
	1,848
	 
	 
	1,848

	427
	349050
	Савинское – Старово – Жилино
	78 ОП МЗ Н-0479
	4,167
	 
	 
	4,167

	428
	349330
	"Пречистое – Семеновское" – Льнозавод
	78 ОП МЗ Н-0480
	0,803
	 
	 
	0,003

	429
	349409
	Шульгино – Ушаково
	78 ОП МЗ Н-0481
	2,469
	 
	 
	0,069

	430
	348794
	Хватово – Старое Село
	78 ОП МЗ Н-0483
	1,264
	 
	 
	0,064

	431
	349152
	Азарино – Кузнецово
	78 ОП МЗ Н-0484
	4,135
	 
	 
	4,135

	432
	349433
	Семеновское – Селиверстово
	78 ОП МЗ Н-0485
	21,609
	 
	 
	7,309

	433
	349051
	"Рязанцево – Горки" – Славитино
	78 ОП МЗ Н-0486
	1,924
	 
	 
	1,424

	434
	349475
	"Рязанцево – Горки" – Смоленское – Шушково с объездом с. Смоленское
	78 ОП МЗ Н-0487
	17,500
	 
	 
	5,500

	435
	349034
	131 км а/д "Владимир – Переславль–Залесский" – Никульское – Насакино
	78 ОП МЗ Н-0488
	4,200
	 
	 
	1,100

	436
	349321
	134 км а/д "Владимир – Переславль–Залесский" – Перцево – Семеновка
	78 ОП МЗ Н-0489
	4,812
	 
	 
	1,400

	437
	348899
	134 км а/д "Владимир – Переславль–Залесский" – Филимоново – Дубровицы – Кабанское
	78 ОП МЗ Н-0490
	17,702
	 
	 
	2,852

	438
	349401
	139 км а/д "Владимир – Переславль–Залесский" – Ивановское с подъездом к с. Нила, Воронцово
	78 ОП МЗ Н-0491
	8,962
	 
	 
	2,600

	439
	349057
	"Владимир – Переславль–Залесский" – Лунино
	78 ОП МЗ Н-0492
	2,220
	 
	 
	2,220

	440
	349385
	19 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Мшарово
	78 ОП МЗ Н-0493
	2,400
	 
	 
	0,950

	441
	349471
	3 км а/д "Обход г. Переславля–Залесского" – Троицкое
	78 ОП МЗ Н-0495
	1,350
	 
	 
	0,500

	442
	349438
	42 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Новоселье
	78 ОП МЗ Н-0496
	3,087
	 
	 
	0,950

	443
	349177
	6 км а/д "Говырино – Нагорье" – Афонино
	78 ОП МЗ Н-0497
	1,308
	 
	 
	0,600

	444
	349645
	60 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Добрилово с подъездом к с. Кичибухино
	78 ОП МЗ Н-0498
	5,025
	 
	 
	1,001

	445
	348999
	61 км а/д "Говырино – Нагорье" – Лихарево – Сидорково
	78 ОП МЗ Н-0499
	8,798
	 
	 
	5,798

	446
	349598
	68 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Скоблево
	78 ОП МЗ Н-0500
	5,300
	 
	 
	3,300

	447
	348758
	Андрианово – Григорово – Захарово с подъездом к дер. Лисавы
	78 ОП МЗ Н-0502
	4,525
	 
	 
	1,200

	448
	349136
	Андрианово – Хмельники
	78 ОП МЗ Н-0503
	4,075
	 
	 
	1,100

	449
	349658
	Берендеево – Бектышево
	78 ОП МЗ Н-0505
	13,925
	 
	 
	6,664

	450
	349113
	Брынчаги – Рахманово – Дубнево с подъездом к дер. Мясищево
	78 ОП МЗ Н-0506
	9,448
	 
	 
	4,928

	451
	349344
	Бурцево – Долгово – Загорье
	78 ОП МЗ Н-0507
	4,066
	 
	 
	1,100

	452
	349607
	Веськово – Ботик
	78 ОП МЗ Н-0508
	1,043
	 
	 
	1,043

	453
	348835
	Говырино – Дмитриевское – Нагорье
	78 ОП МЗ Н-0509
	64,107
	55+988 59+000 10+000 0+000 30+500 
	57+199 62+362 30+500 10+000 49+300
	64,107

	454
	348921
	Глебовское – Самарово
	78 ОП МЗ Н-0511
	10,681
	 
	 
	2,500

	455
	349322
	Дмитриевское – Микляево – Тархов Холм
	78 ОП МЗ Н-0513
	6,434
	 
	 
	1,600

	456
	349153
	Кабанское – Алексино
	78 ОП МЗ Н-0515
	6,856
	 
	 
	2,856

	457
	349575
	Колокарево – Починки
	78 ОП МЗ Н-0516
	4,534
	 
	 
	1,200

	458
	349515
	Копнино – Мериново
	78 ОП МЗ Н-0517
	2,937
	 
	 
	0,950

	459
	348904
	Копнино – Свечино
	78 ОП МЗ Н-0518
	5,087
	 
	 
	1,300

	460
	348929
	Кудрино – Загорье – Березники
	78 ОП МЗ Н-0519
	8,530
	 
	 
	2,400

	461
	348870
	Лыченцы – Пески
	78 ОП МЗ Н-0520
	1,067
	 
	 
	0,300

	462
	349569
	Лыченцы – Ченцы
	78 ОП МЗ Н-0522
	1,366
	 
	 
	0,400

	463
	349449
	"Москва – Архангельск" – Красная Деревня – Городище
	78 ОП МЗ Н-0523
	5,543
	 
	 
	0,600

	464
	349374
	"Холмогоры" – Новоалексеевка
	78 ОП МЗ Н-0524
	2,106
	 
	 
	2,106

	465
	349265
	Нагорье – Берендеево
	78 ОП МЗ Н-0525
	62,181
	39+880 28+432 0+045 12+664
	44+707 39+880 12+664 28+432
	62,181

	466
	348865
	Лось – Плотина
	78 ОП МЗ Н-0526
	0,563
	 
	 
	0,563

	467
	348940
	Перелески – Шапошницы – Романово с подъездом к дер. Тараскино
	78 ОП МЗ Н-0527
	12,500
	 
	 
	3,500

	468
	349007
	Перелески – Щербинино – Одерихино
	78 ОП МЗ Н-0528
	7,998
	 
	 
	2,418

	469
	349659
	Рязанцево – Горки
	78 ОП МЗ Н-0530
	8,560
	 
	 
	4,700

	470
	349548
	Скоморохово – Андреевское
	78 ОП МЗ Н-0531
	4,503
	 
	 
	1,200

	471
	349281
	Слободка – Романово – Ершово
	78 ОП МЗ Н-0532
	5,965
	 
	 
	5,965

	472
	349238
	Смоленское – Киучер
	78 ОП МЗ Н-0533
	4,883
	 
	 
	3,883

	473
	349595
	Смоленское – Рождествено
	78 ОП МЗ Н-0534
	1,544
	 
	 
	0,700

	474
	349634
	Троицкая Слобода – Кухмарь
	78 ОП МЗ Н-0535
	7,500
	 
	 
	4,300

	475
	349457
	Филимоново – Филипповское
	78 ОП МЗ Н-0536
	4,142
	 
	 
	1,100

	476
	349467
	Фонинское – Воронкино
	78 ОП МЗ Н-0537
	0,842
	 
	 
	0,000

	477
	349596
	Фонинское – Родионово – Михальцево
	78 ОП МЗ Н-0538
	3,883
	 
	 
	1,100

	478
	349137
	Ям – Красное – Болшево
	78 ОП МЗ Н-0539
	9,700
	 
	 
	2,700

	479
	349608
	Слободка – Плечево – граница колхоза
	78 ОП МЗ Н-0540
	12,795
	 
	 
	3,000

	480
	349172
	"Данилов – Пошехонье" – Андрианова Слобода
	78 ОП МЗ Н-0541
	0,214
	 
	 
	0,214

	481
	349114
	"Данилов – Пошехонье" – Большие Ночевки
	78 ОП МЗ Н-0542
	2,900
	 
	 
	0,900

	482
	349085
	"Данилов – Пошехонье" – Еремино
	78 ОП МЗ Н-0543
	1,770
	 
	 
	0,000

	483
	349225
	"Пошехонье – Яковлевское" – Глухариха
	78 ОП МЗ Н-0544
	8,112
	 
	 
	4,812

	484
	349609
	"Пошехонье – Яковлевское" – Петрино
	78 ОП МЗ Н-0545
	0,400
	 
	 
	0,000

	485
	349489
	"Сергиев Посад – Череповец" – АБЗ
	78 ОП МЗ Н-0546
	0,600
	 
	 
	0,200

	486
	349107
	"Сергиев Посад – Череповец" – Ермаково
	78 ОП МЗ Н-0547
	3,640
	 
	 
	1,100

	487
	349491
	"Сергиев Посад – Череповец" – Зубарево
	78 ОП МЗ Н-0548
	3,000
	 
	 
	1,600

	488
	349154
	"Сергиев Посад – Череповец" – Измайлово
	78 ОП МЗ Н-0549
	2,930
	 
	 
	1,330

	489
	349043
	"Сергиев Посад – Череповец" – Князево
	78 ОП МЗ Н-0550
	0,518
	 
	 
	0,518

	490
	349362
	"Сергиев Посад – Череповец" – Пегаскино
	78 ОП МЗ Н-0551
	0,700
	 
	 
	0,300

	491
	348746
	"Сергиев Посад – Череповец" – Сваруха
	78 ОП МЗ Н-0552
	2,200
	 
	 
	2,200

	492
	349244
	Андрюшино – Спас
	78 ОП МЗ Н-0553
	3,667
	 
	 
	3,667

	493
	349331
	Белое – Благодать
	78 ОП МЗ Н-0554
	9,580
	 
	 
	6,080

	494
	348973
	Васильевское – Андрюшино
	78 ОП МЗ Н-0557
	6,484
	 
	 
	3,784

	495
	349453
	Вощиково – Ильинское
	78 ОП МЗ Н-0558
	1,600
	 
	 
	0,600

	496
	349635
	Вощиково – Кардинское
	78 ОП МЗ Н-0559
	5,663
	 
	 
	5,663

	497
	349402
	Гаютино – Зинкино
	78 ОП МЗ Н-0560
	5,171
	 
	 
	0,991

	498
	349480
	Дмитриевское – Верещагино
	78 ОП МЗ Н-0561
	2,931
	 
	 
	1,541

	499
	349118
	Дмитриевское – Тимино
	78 ОП МЗ Н-0562
	2,538
	 
	 
	0,538

	500
	349312
	Зинкино – Патрино
	78 ОП МЗ Н-0563
	5,977
	 
	 
	1,527

	501
	349098
	Красное – Колодино – Васильевское
	78 ОП МЗ Н-0565
	25,921
	 
	 
	18,921

	502
	349494
	Кременево – Никулино
	78 ОП МЗ Н-0566
	1,500
	 
	 
	0,800

	503
	349565
	Малая Луха – Большая Луха
	78 ОП МЗ Н-0567
	2,302
	 
	 
	0,302

	504
	349486
	Мужиково – Желудково
	78 ОП МЗ Н-0568
	1,477
	 
	 
	0,677

	505
	349549
	Никольское – Шопырево
	78 ОП МЗ Н-0569
	6,055
	 
	 
	0,755

	506
	349270
	Никулино – Бараново
	78 ОП МЗ Н-0570
	1,528
	 
	 
	0,000

	507
	349070
	Окулово – Вощиково
	78 ОП МЗ Н-0571
	3,828
	 
	 
	1,100

	508
	349481
	Патрино – Голодяйка
	78 ОП МЗ Н-0572
	2,547
	 
	 
	1,047

	509
	349628
	Пеньково – Большие Тышные с подъездом к дер. Корса
	78 ОП МЗ Н-0573
	4,096
	 
	 
	3,096

	510
	348815
	Плосково – Старопетровское
	78 ОП МЗ Н-0574
	1,810
	 
	 
	0,800

	511
	349506
	Плосково – Федорково
	78 ОП МЗ Н-0575
	1,750
	 
	 
	0,800

	512
	349162
	Подъезд к дер. Колодино
	78 ОП МЗ Н-0576
	1,722
	 
	 
	1,722

	513
	349528
	Подъезд к дер. Мстишино
	78 ОП МЗ Н-0577
	0,720
	 
	 
	0,720

	514
	349648
	Пошехонье – Владычное
	78 ОП МЗ Н-0580
	44,158
	 
	 
	28,258

	515
	349286
	Селиверстово – Ракоболь
	78 ОП МЗ Н-0581
	1,923
	 
	 
	1,923

	516
	349636
	Тимино – Дулово
	78 ОП МЗ Н-0583
	2,549
	 
	 
	0,629

	517
	348743
	Федорково – Коровино
	78 ОП МЗ Н-0587
	6,180
	 
	 
	4,680

	518
	349028
	Пошехонье – Ямы
	78 ОП МЗ Н-0590
	0,563
	 
	 
	0,200

	519
	349552
	"Осокино – Лазарево" – Савино
	78 ОП МЗ Н-0591
	6,360
	 
	 
	1,500

	520
	349487
	"Осокино – Лазарево – Новоселка" – Перетрясово
	78 ОП МЗ Н-0592
	6,585
	 
	 
	1,600

	521
	348785
	"Петровское – Дмитриановское" – Горки
	78 ОП МЗ Н-0593
	2,443
	 
	 
	0,900

	522
	349529
	"Петровское – Караш" – Захарово
	78 ОП МЗ Н-0594
	10,160
	0+000
	10+157
	10,157

	523
	349376
	"Ростов – Иваново" – Воржа
	78 ОП МЗ Н-0595
	2,200
	 
	 
	2,200

	524
	348913
	"Ростов – Иваново" – Угодичи
	78 ОП МЗ Н-0597
	2,060
	 
	 
	2,060

	525
	348914
	"Ростов – Марково" – Дарцово
	78 ОП МЗ Н-0598
	1,630
	 
	 
	1,630

	526
	348826
	"Семибратово – Татищев Погост" – Гвоздево
	78 ОП МЗ Н-0601
	0,948
	0+000
	5+086
	0,948

	527
	349553
	Семибратово – Татищев Погост – Халдеево
	78 ОП МЗ Н-0602
	12,970
	 
	 
	9,056

	528
	348866
	"Углич – Ростов" – Григорьково
	78 ОП МЗ Н-0603
	1,110
	 
	 
	1,110

	529
	348978
	"Углич – Ростов" – Ивакино – Подберезье – Судино
	78 ОП МЗ Н-0605
	13,050
	 
	 
	3,000

	530
	349375
	"Угодичи – Мосейцево" – Мирославка
	78 ОП МЗ Н-0606
	2,234
	 
	 
	2,234

	531
	349337
	185 км "Москва – Архангельск" – Маргасово – Сорокино
	78 ОП МЗ Н-0607
	6,300
	 
	 
	2,000

	532
	348732
	188 км "Москва – Архангельск" – Никольское – Боровицы – Новоселка
	78 ОП МЗ Н-0608
	9,610
	 
	 
	5,301

	533
	348790
	191 км "Москва – Архангельск" – Михайловское – Скнятиново
	78 ОП МЗ Н-0609
	2,290
	 
	 
	1,000

	534
	349601
	195 км М–8 – Поречье – Лазарцево
	78 ОП МЗ Н-0610
	18,073
	 
	 
	4,353

	535
	349038
	226 км "Москва – Архангельск" – Козлово
	78 ОП МЗ Н-0611
	1,477
	 
	 
	0,600

	536
	349108
	а/д по дер. Перово
	78 ОП МЗ Н-0612
	1,364
	 
	 
	0,600

	537
	349231
	Алевайцино – Алешково
	78 ОП МЗ Н-0613
	2,650
	 
	 
	0,950

	538
	349332
	Вахрушево – Головинское
	78 ОП МЗ Н-0614
	3,000
	 
	 
	1,000

	539
	349039
	Вахрушево – Кандитово – Ушаково
	78 ОП МЗ Н-0615
	8,391
	 
	 
	3,300

	540
	348816
	Вахрушево – Приимково
	78 ОП МЗ Н-0616
	2,345
	 
	 
	0,800

	541
	349226
	Воронино – Гороженицы
	78 ОП МЗ Н-0617
	4,076
	 
	 
	1,100

	542
	348963
	Глебово – Ивашково – Кобяково
	78 ОП МЗ Н-0619
	2,810
	 
	 
	2,810

	543
	349380
	Демьянское – Хмельники
	78 ОП МЗ Н-0620
	3,100
	 
	 
	0,900

	544
	348905
	Деревни – Болотово
	78 ОП МЗ Н-0621
	1,356
	 
	 
	1,356

	545
	349367
	Дмитриановское – Соколово
	78 ОП МЗ Н-0622
	3,890
	 
	 
	3,890

	546
	349325
	Дмитриановское – Чуфарово – Стулово
	78 ОП МЗ Н-0623
	13,020
	 
	 
	7,020

	547
	349131
	Дубник – Пашино – Жоглово
	78 ОП МЗ Н-0624
	3,864
	 
	 
	1,100

	548
	349323
	Дуброво – Карагачево
	78 ОП МЗ Н-0625
	2,050
	 
	 
	2,050

	549
	348808
	Душилово – Кореево
	78 ОП МЗ Н-0626
	3,363
	 
	 
	3,363

	550
	348819
	Еремейцево – Григорово – Осминино
	78 ОП МЗ Н-0627
	8,860
	 
	 
	2,560

	551
	349313
	Захарово – Годеново
	78 ОП МЗ Н-0628
	1,258
	 
	 
	1,258

	552
	348987
	Зиновьево – Губычево
	78 ОП МЗ Н-0629
	2,110
	 
	 
	2,110

	553
	348979
	"Алевайцино – Воронино – Петровское" – Анциферово
	78 ОП МЗ Н-0217
	0,630
	 
	 
	0,630

	554
	349249
	"Москва – Архангельск" – Алевайцино – Воронино – Петровское
	78 ОП МЗ Н-0632
	34,090
	 
	 
	7,920

	555
	349314
	"Москва – Архангельск" – Алевайцино – Петровское – Богослов
	78 ОП МЗ Н-0633
	0,800
	 
	 
	0,400

	556
	349060
	"Москва – Архангельск" – Деболовское
	78 ОП МЗ Н-0634
	1,410
	 
	 
	0,600

	557
	349652
	"Москва – Архангельск" – Лесной
	78 ОП МЗ Н-0635
	2,125
	 
	 
	2,125

	558
	349521
	"Москва – Архангельск" – Маурино
	78 ОП МЗ Н-0636
	2,453
	 
	 
	0,950

	559
	348773
	"Москва – Архангельск" – Никольское – Левина Гора
	78 ОП МЗ Н-0638
	1,310
	 
	 
	1,310

	560
	349298
	"Москва – Архангельск" – Никольское – Теханово
	78 ОП МЗ Н-0639
	1,000
	 
	 
	1,000

	561
	349393
	Макарово – Крутой Овраг
	78 ОП МЗ Н-0640
	2,100
	 
	 
	2,100

	562
	349121
	Марково – Спирцово
	78 ОП МЗ Н-0641
	1,679
	 
	 
	1,679

	563
	349065
	Михайловское – Шишково
	78 ОП МЗ Н-0642
	3,257
	 
	 
	3,257

	564
	348829
	Нажеровка – Васильково – Выползово
	78 ОП МЗ Н-0643
	15,500
	 
	 
	7,520

	565
	349512
	Ново–Никольское – Курбаки
	78 ОП МЗ Н-0644
	1,909
	 
	 
	1,909

	566
	349472
	Ново–Никольское – Кладовицы
	78 ОП МЗ Н-0645
	2,000
	 
	 
	0,900

	567
	349398
	Осокино – Лазарево – Новолесное
	78 ОП МЗ Н-0646
	32,430
	 
	 
	3,000

	568
	349105
	Петровское – Дмитриановское – Филимоново – Талицы
	78 ОП МЗ Н-0648
	7,065
	 
	 
	7,065

	569
	349066
	Петровское – Караш – Заозерье – Пречистое
	78 ОП МЗ Н-0649
	30,430
	 
	 
	0,000

	570
	348781
	Петровское – Перово
	78 ОП МЗ Н-0650
	3,900
	 
	 
	1,900

	571
	348756
	Поречье – Климатино
	78 ОП МЗ Н-0651
	1,329
	 
	 
	0,600

	572
	349348
	Поречье – Козохово
	78 ОП МЗ Н-0652
	5,160
	 
	 
	2,000

	573
	349132
	Разливы – Красново
	78 ОП МЗ Н-0653
	3,902
	 
	 
	1,100

	574
	349306
	Ростов – Слобода
	78 ОП МЗ Н-0654
	1,761
	 
	 
	1,761

	575
	349649
	Рылово – Безменцево
	78 ОП МЗ Н-0655
	4,516
	 
	 
	0,816

	576
	348930
	Савинское – Дуброво
	78 ОП МЗ Н-0656
	1,500
	 
	 
	0,600

	577
	349610
	Савинское – Осиновцы – Бородино – Левково с подъездом к дер. Бородино
	78 ОП МЗ Н-0657
	13,290
	 
	 
	6,290

	578
	349195
	Семибратово – Вахрушево – Бакланово – Ново–Никольское – Семибратово
	78 ОП МЗ Н-0658
	19,795
	 
	 
	1,915

	579
	349349
	Семибратово – Ново–Никольское
	78 ОП МЗ Н-0659
	2,710
	 
	 
	2,710

	580
	349582
	Спас–Смердино – Тереньково
	78 ОП МЗ Н-0660
	1,170
	 
	 
	1,170

	581
	348974
	Судино – Поддыбье – Пужбол
	78 ОП МЗ Н-0661
	5,260
	 
	 
	2,700

	582
	348799
	Сулость – Борисовское
	78 ОП МЗ Н-0663
	2,480
	 
	 
	0,797

	583
	349250
	Сулость – Дуброво
	78 ОП МЗ Н-0664
	0,838
	 
	 
	0,838

	584
	349029
	Сулость – Стрелы
	78 ОП МЗ Н-0665
	6,930
	 
	 
	3,900

	585
	348820
	Татищев Погост – Угреша
	78 ОП МЗ Н-0666
	7,770
	 
	 
	1,788

	586
	348950
	Угодичи – Мосейцево – Погорелово
	78 ОП МЗ Н-0667
	21,740
	 
	 
	9,340

	587
	349199
	Фатьяново – Ершники
	78 ОП МЗ Н-0668
	1,230
	 
	 
	0,500

	588
	349537
	Фатьяново – Филимоново
	78 ОП МЗ Н-0669
	2,360
	 
	 
	0,850

	589
	349660
	Филяево – Ликино
	78 ОП МЗ Н-0670
	1,210
	 
	 
	0,000

	590
	348748
	Чепорово – Заречье
	78 ОП МЗ Н-0671
	3,270
	 
	 
	1,000

	591
	349399
	Чепорово – Крячково
	78 ОП МЗ Н-0672
	4,600
	 
	 
	1,800

	592
	349576
	Шулец – Никово
	78 ОП МЗ Н-0673
	3,350
	 
	 
	1,100

	593
	349338
	Шурскол – Дубник – Зверинец – "Москва – Архангельск"
	78 ОП МЗ Н-0674
	7,505
	 
	 
	5,505

	594
	348951
	Итларь – Старово – санаторий
	78 ОП МЗ Н-0675
	3,680
	 
	 
	1,100

	595
	349602
	"Ростов – Марково" – Строганово
	78 ОП МЗ Н-0676
	17,979
	12+160
	22+951
	11,980

	596
	349482
	Орьково – Красново
	78 ОП МЗ Н-0677
	2,973
	 
	 
	2,373

	597
	349403
	Савинское – Запурье
	78 ОП МЗ Н-0679
	3,083
	 
	 
	1,583

	598
	349394
	Санаторий – Любильцево
	78 ОП МЗ Н-0680
	1,392
	 
	 
	0,700

	599
	349603
	Путепровод через ж/д пути в г. Ростове
	78 ОП МЗ Н-0824
	0,087
	 
	 
	0,087

	600
	349354
	Арефино – Мартюнино
	78 ОП МЗ Н-0681
	30,133
	 
	 
	17,344

	601
	349646
	"Киндяки – Большое Село" – Дюдьково
	78 ОП МЗ Н-0683
	4,689
	 
	 
	3,389

	602
	349293
	"Сергиев Посад – Череповец" – Костино
	78 ОП МЗ Н-0685
	0,800
	 
	 
	0,400

	603
	349257
	Белево – Новинки
	78 ОП МЗ Н-0689
	2,809
	 
	 
	1,000

	604
	349339
	Васильково – Коняево
	78 ОП МЗ Н-0690
	10,280
	 
	 
	4,680

	605
	348805
	Волково – Ольгино
	78 ОП МЗ Н-0691
	4,148
	 
	 
	0,648

	606
	349190
	Глебово – Ларионово
	78 ОП МЗ Н-0692
	14,262
	0+016
	8+620
	14,262

	607
	348924
	Демино – Пирогово
	78 ОП МЗ Н-0694
	0,760
	 
	 
	0,760

	608
	349415
	Добрино – Будихино
	78 ОП МЗ Н-0695
	2,427
	 
	 
	1,018

	609
	349326
	Залужье – Свингино
	78 ОП МЗ Н-0696
	2,248
	 
	 
	0,048

	610
	348795
	Копосово – Дятлово
	78 ОП МЗ Н-0698
	4,050
	 
	 
	1,200

	611
	349530
	Мархачево – Осорино – Терентьевская с подъездом к дер. Терентьевская
	78 ОП МЗ Н-0701
	6,928
	 
	 
	1,700

	612
	348879
	Николо–Корма – Глебово
	78 ОП МЗ Н-0704
	14,254
	 
	 
	8,254

	613
	349146
	Никольское – Липки
	78 ОП МЗ Н-0705
	4,172
	 
	 
	1,172

	614
	348935
	Переборы – Судоверфь
	78 ОП МЗ Н-0707
	3,621
	0+000
	3+620
	3,620

	615
	349099
	Рыбинск – Александрова Пустынь
	78 ОП МЗ Н-0710
	15,705
	 
	 
	11,505

	616
	349524
	Рыбинск – Арефино
	78 ОП МЗ Н-0711
	25,631
	 
	 
	1,201

	617
	349190
	Рыбинск – Глебово
	78 ОП МЗ Н-0712
	19,254
	9+413
	27+765
	19,252

	618
	349222
	Рыбинск – Каменники
	78 ОП МЗ Н-0713
	5,184
	 
	 
	3,344

	619
	349163
	Рыбинск – Песочное
	78 ОП МЗ Н-0714
	2,972
	 
	 
	1,772

	620
	349588
	Рыбинск – Селишко – Макарово
	78 ОП МЗ Н-0715
	5,100
	 
	 
	1,400

	621
	348767
	Рыбинск – Сельцо – птицефабрика (пос. Майский)
	78 ОП МЗ Н-0716
	12,000
	 
	 
	3,500

	622
	349217
	"Ярославль – Рыбинск" – Ильинское
	78 ОП МЗ Н-0717
	1,800
	 
	 
	0,700

	623
	349206
	Сысоевское – Аксеново
	78 ОП МЗ Н-0718
	2,440
	 
	 
	0,950

	624
	349047
	Тихменево – Карелино
	78 ОП МЗ Н-0719
	3,696
	0+000
	3+696
	3,696

	625
	349271
	Фалилеево – Спас
	78 ОП МЗ Н-0721
	0,492
	 
	 
	0,200

	626
	349618
	Липки – Мешково – Великий Мох
	78 ОП МЗ Н-0722
	4,694
	 
	 
	1,900

	627
	348753
	Дюдьково – Приволжье
	78 ОП МЗ Н-0725
	2,418
	 
	 
	0,950

	628
	349423
	Октябрьский – Знамово (Панфилово)
	78 ОП МЗ Н-0726
	1,765
	 
	 
	1,765

	629
	349227
	Покров – Дружба
	78 ОП МЗ Н-0727
	1,951
	 
	 
	1,951

	630
	348871
	Покров – Новая Деревня
	78 ОП МЗ Н-0728
	0,738
	 
	 
	0,200

	631
	349125
	"Тутаев – Богдановка" – Масленники
	78 ОП МЗ Н-0730
	3,432
	 
	 
	2,332

	632
	349619
	"Тутаев – Никольское" – Благовещенье – Кардинское
	78 ОП МЗ Н-0731
	8,162
	 
	 
	2,512

	633
	349214
	"Тутаев – Никольское" – Болотово
	78 ОП МЗ Н-0732
	1,608
	 
	 
	0,108

	634
	348770
	"Тутаев – Никольское" – Жарки
	78 ОП МЗ Н-0734
	1,584
	 
	 
	0,900

	635
	349081
	"Тутаев – Шопша" – Волково
	78 ОП МЗ Н-0735
	0,580
	 
	 
	0,060

	636
	349518
	"Тутаев – Шопша" – Константиново
	78 ОП МЗ Н-0736
	0,656
	 
	 
	0,200

	637
	349417
	"Юркина Гора – Манылово" – Погорелка
	78 ОП МЗ Н-0739
	12,595
	 
	 
	4,065

	638
	3462566
	Юрицево – Зеркаево
	78 ОП МЗ Н-0743
	1,643
	 
	 
	1,043

	639
	349630
	Великое Село – Ломки – Стояново
	78 ОП МЗ Н-0745
	4,600
	 
	 
	1,500

	640
	349272
	Великое Село – Руновское
	78 ОП МЗ Н-0746
	5,237
	 
	 
	3,110

	641
	348967
	Дудки – Савинское – Ратислово
	78 ОП МЗ Н-0747
	3,885
	 
	 
	2,385

	642
	348855
	Кузьминское – Осташево – Столбищи – Рождественное
	78 ОП МЗ Н-0748
	25,043
	 
	 
	7,043

	643
	349115
	Льнозавод – Бубново – Урдома
	78 ОП МЗ Н-0749
	2,636
	 
	 
	1,236

	644
	349239
	Машаково – Гавриловское
	78 ОП МЗ Н-0750
	12,946
	 
	 
	5,000

	645
	348774
	Медведево – Михайловское – Галкино
	78 ОП МЗ Н-0751
	4,695
	 
	 
	1,300

	646
	349147
	Михайловское – Петрушино
	78 ОП МЗ Н-0752
	1,243
	 
	 
	0,700

	647
	349207
	Николо–Эдома – Ионовское
	78 ОП МЗ Н-0753
	0,941
	 
	 
	0,500

	648
	349620
	Окружная дорога с. Борисоглеб
	78 ОП МЗ Н-0754
	1,071
	 
	 
	0,271

	649
	348960
	Панино – Микляиха
	78 ОП МЗ Н-0755
	0,940
	 
	 
	0,940

	650
	349209
	Пестрецово – Верещагино – Зайки (до ручья Митька, включая мостовой переход с подходом)
	78 ОП МЗ Н-0756
	16,262
	 
	 
	3,762

	651
	348994
	Тутаев – Никольское
	78 ОП МЗ Н-0760
	16,111
	 
	 
	6,111

	652
	349071
	Фоминское – Константиновский
	78 ОП МЗ Н-0763
	2,071
	 
	 
	2,051

	653
	349008
	Чебаково – Куприяново
	78 ОП МЗ Н-0764
	2,708
	 
	 
	0,108

	654
	348744
	Волгарь – Михалево
	78 ОП МЗ Н-0765
	1,017
	 
	 
	0,500

	655
	348812
	Копнинское – Федорково
	78 ОП МЗ Н-0766
	1,000
	 
	 
	0,200

	656
	349196
	Подъезд к подсобному хозяйству ДРСУ
	78 ОП МЗ Н-0767
	1,118
	 
	 
	0,700

	657
	349164
	"Тутаев – Шопша" – Чебаково
	78 ОП МЗ Н-0768
	1,306
	 
	 
	0,500

	658
	349258
	Тутаев – р. Волга
	78 ОП МЗ Н-0769
	1,346
	 
	 
	0,700

	659
	349463
	"Ярославль – Рыбинск" – Красный Октябрь
	78 ОП МЗ Н-0770
	1,840
	 
	 
	0,700

	660
	349418
	Тутаев – Богдановка
	78 ОП МЗ Н-0772
	34,091
	 
	 
	20,301

	661
	349075
	Вороново – Непоковское
	78 ОП МЗ Н-0773
	2,516
	 
	 
	0,950

	662
	349654
	Тутаев – Красный Бор
	78 ОП МЗ Н-0780
	3,836
	 
	 
	2,336

	663
	349613
	1Р153 – Черницино – а/д 1Р153
	78 ОП МЗ Н-0774
	3,600
	 
	 
	1,100

	664
	349181
	"Климатино – Шеино" – Цыбино
	78 ОП МЗ Н-0779
	1,880
	 
	 
	1,333

	665
	349534
	"Остапково – Заозерье – Старое Волино" – Иваново – Отрубнево
	78 ОП МЗ Н-0781
	2,690
	 
	 
	1,412

	666
	349148
	"Остапково – Заозерье – Старое Волино" – Инобожь
	78 ОП МЗ Н-0782
	1,850
	 
	 
	0,635

	667
	348943
	"Остапково – Заозерье – Старое Волино" – Троицкое
	78 ОП МЗ Н-0783
	1,800
	 
	 
	0,801

	668
	349531
	"Плоски – Прилуки" – Шишкино
	78 ОП МЗ Н-0784
	1,433
	 
	 
	0,695

	669
	348768
	"Углич – Некоуз – Брейтово" – Кабаново
	78 ОП МЗ Н-0786
	2,200
	 
	 
	0,950

	670
	349550
	"Углич – Некоуз – Брейтово" – Отрадный
	78 ОП МЗ Н-0787
	4,080
	 
	 
	1,635

	671
	348734
	"Щипнево – Кромница" – Ивановское
	78 ОП МЗ Н-0788
	1,000
	 
	 
	0,400

	672
	349067
	"Ярославль – Углич" – Покровское
	78 ОП МЗ Н-0789
	0,912
	 
	 
	0,400

	673
	349477
	14 км а/д 1Р153 – Никифорица – Петраково
	78 ОП МЗ Н-0791
	2,754
	 
	 
	0,950

	674
	349048
	16 км а/д 1К22 – Масальское – 16 км а/д "Углич – Ульянкино"
	78 ОП МЗ Н-0792
	8,705
	 
	 
	3,100

	675
	348745
	21 км а/д "1К22 – Ордино"
	78 ОП МЗ Н-0793
	5,296
	 
	 
	5,296

	676
	349583
	21 км а/д "1К22 – Ордино" – Богданка
	78 ОП МЗ Н-0794
	1,600
	 
	 
	0,500

	677
	348889
	21 км а/д "1К22 – Ордино" – Воронцово
	78 ОП МЗ Н-0795
	1,900
	 
	 
	0,935

	678
	348931
	Бабаево – Замыслово
	78 ОП МЗ Н-0796
	3,650
	 
	 
	0,650

	679
	349346
	Борушка – Губачево – Костяново
	78 ОП МЗ Н-0797
	3,520
	 
	 
	1,770

	680
	349614
	Бурмасово – Большое Ильинское
	78 ОП МЗ Н-0798
	1,849
	 
	 
	0,800

	681
	349122
	Бурмасово – Дуброво с подъездом к дер. Заручье
	78 ОП МЗ Н-0799
	1,955
	 
	 
	1,455

	682
	349167
	Бурмасово – Харапугино
	78 ОП МЗ Н-0800
	4,000
	 
	 
	1,100

	683
	349492
	Василево – Горбово – Старово – Титово
	78 ОП МЗ Н-0801
	10,584
	 
	 
	3,084

	684
	349535
	Васильево – Ковшово
	78 ОП МЗ Н-0803
	6,200
	 
	 
	1,879

	685
	349355
	Василево – Проплино – Родионово
	78 ОП МЗ Н-0804
	5,700
	 
	 
	2,140

	686
	349554
	Васильки – Шевердино
	78 ОП МЗ Н-0806
	1,750
	 
	 
	0,129

	687
	349637
	Вдуля – Воздвиженское – Васильево
	78 ОП МЗ Н-0807
	11,100
	 
	 
	4,300

	688
	349364
	Воздвиженское – Илино
	78 ОП МЗ Н-0808
	1,317
	 
	 
	0,800

	689
	349356
	Воронцово – Мякишево
	78 ОП МЗ Н-0809
	3,541
	 
	 
	2,441

	690
	349201
	Головизино – Фоминка – Поцелуево
	78 ОП МЗ Н-0811
	3,750
	 
	 
	0,750

	691
	349525
	Головино – Якутино
	78 ОП МЗ Н-0812
	5,535
	 
	 
	1,400

	692
	349009
	Горки – Теренькино
	78 ОП МЗ Н-0813
	2,899
	 
	 
	0,950

	693
	349577
	Губино – Монарево
	78 ОП МЗ Н-0814
	3,700
	 
	 
	1,180

	694
	349621
	Губино – Орешково – Ворошилово
	78 ОП МЗ Н-0815
	7,100
	 
	 
	2,000

	695
	349275
	Дивная Гора – Варгуново – Марьино
	78 ОП МЗ Н-0816
	3,200
	 
	 
	0,950

	696
	349210
	Дивная Гора – Манушкино – Баушовка
	78 ОП МЗ Н-0817
	3,962
	 
	 
	1,000

	697
	348952
	Дядьково – Станы
	78 ОП МЗ Н-0818
	4,800
	 
	 
	1,000

	698
	349483
	Иванищи – Ураково
	78 ОП МЗ Н-0819
	2,375
	 
	 
	0,900

	699
	349093
	Иванцево – Бачурино
	78 ОП МЗ Н-0820
	1,000
	 
	 
	0,300

	700
	349126
	Ильинское – Березники – Епихарка
	78 ОП МЗ Н-0821
	8,381
	 
	 
	2,000

	701
	349228
	Ильинское – Василево
	78 ОП МЗ Н-0822
	11,450
	 
	 
	6,600

	702
	348968
	Клементьево – Плоховка – Ямышовка
	78 ОП МЗ Н-0823
	6,400
	 
	 
	2,100

	703
	349128
	Климатино – Шеино
	78 ОП МЗ Н-0825
	3,960
	 
	 
	0,433

	704
	348830
	Кошелица – Овинищи Никольские
	78 ОП МЗ Н-0826
	2,155
	 
	 
	0,900

	705
	348786
	Кузнецово – Литвиново
	78 ОП МЗ Н-0827
	5,100
	 
	 
	1,300

	706
	349158
	Лисьи Ямы – Губино
	78 ОП МЗ Н-0828
	12,700
	 
	 
	3,846

	707
	349650
	Ложкино – Прямиково
	78 ОП МЗ Н-0829
	2,000
	 
	 
	0,463

	708
	349324
	Матвеевка – Криушино
	78 ОП МЗ Н-0832
	5,200
	 
	 
	0,870

	709
	348874
	Милодино – Петухово
	78 ОП МЗ Н-0833
	4,470
	 
	 
	2,000

	710
	348821
	Морозово – Шубино – Налуцкое
	78 ОП МЗ Н-0835
	7,300
	 
	 
	4,800

	711
	349434
	Муравьево – Петряево
	78 ОП МЗ Н-0838
	3,100
	 
	 
	2,226

	712
	348922
	Мухино – Калиновка – Ермолово
	78 ОП МЗ Н-0839
	3,600
	 
	 
	0,400

	713
	348910
	Нефедьево – Астафьево – Полуборка
	78 ОП МЗ Н-0840
	4,400
	 
	 
	1,100

	714
	349211
	Никольское – Вороново
	78 ОП МЗ Н-0841
	4,500
	 
	 
	0,500

	715
	349191
	Никольское – Инархово
	78 ОП МЗ Н-0842
	2,380
	 
	 
	0,345

	716
	349309
	Никольское – Павлоково
	78 ОП МЗ Н-0843
	2,350
	 
	 
	0,900

	717
	349236
	Никольское – Чубуково
	78 ОП МЗ Н-0845
	0,924
	 
	 
	0,300

	718
	349641
	Нинорово – Харилово
	78 ОП МЗ Н-0847
	5,950
	 
	 
	1,450

	719
	349622
	Обход с. Бурмасово
	78 ОП МЗ Н-0849
	8,308
	 
	 
	2,000

	720
	349010
	Овинищи Подгорные – Володинская – Горушки
	78 ОП МЗ Н-0850
	4,800
	 
	 
	0,450

	721
	348989
	Ордино – Дуново
	78 ОП МЗ Н-0851
	4,229
	 
	 
	1,100

	722
	349556
	Осеево – Олифники
	78 ОП МЗ Н-0852
	6,500
	 
	 
	2,000

	723
	348932
	Осиновка – Держилово
	78 ОП МЗ Н-0853
	2,440
	 
	 
	1,000

	724
	348885
	Проезд по с. Ильинское
	78 ОП МЗ Н-0854
	3,241
	 
	 
	1,000

	725
	349631
	Печкино – Потопчино
	78 ОП МЗ Н-0855
	1,329
	 
	 
	0,841

	726
	349192
	Платуново – Крайново с подъездом к дер. Платуново
	78 ОП МЗ Н-0856
	3,400
	 
	 
	2,794

	727
	349496
	Плоски – Прилуки
	78 ОП МЗ Н-0857
	11,440
	 
	 
	5,000

	728
	349497
	Подъезд к дер. Нестерово
	78 ОП МЗ Н-0858
	1,100
	 
	 
	0,859

	729
	348953
	Подъезд к с. Заозерье
	78 ОП МЗ Н-0859
	1,277
	 
	 
	0,500

	730
	349193
	Покровское – Никольское
	78 ОП МЗ Н-0860
	8,500
	 
	 
	6,500

	731
	349340
	Пономарицы – Ефремово – Миснево
	78 ОП МЗ Н-0861
	5,500
	 
	 
	1,000

	732
	349068
	Прилуки – Новое
	78 ОП МЗ Н-0862
	2,840
	 
	 
	0,495

	733
	348925
	Прямиково – Кожевниково
	78 ОП МЗ Н-0863
	1,580
	 
	 
	0,700

	734
	349540
	Спасское – Клясово
	78 ОП МЗ Н-0864
	5,900
	 
	 
	2,164

	735
	349000
	Остапково – Судилово – Цилино
	78 ОП МЗ Н-0865
	9,000
	 
	 
	3,180

	736
	349052
	Углич – Золоторучье (правый берег)
	78 ОП МЗ Н-0866
	4,500
	 
	 
	3,216

	737
	348849
	Углич – Маймеры
	78 ОП МЗ Н-0867
	12,100
	4+800
	16+853
	12,053

	738
	348969
	Углич – Покровские Горки
	78 ОП МЗ Н-0868
	0,277
	 
	 
	0,100

	739
	348970
	Углич – Ульянкино
	78 ОП МЗ Н-0869
	19,846
	 
	 
	5,000

	740
	349266
	Улейма – Леонтьево
	78 ОП МЗ Н-0870
	3,300
	 
	 
	3,300

	741
	349030
	Улейма – Нефедьево
	78 ОП МЗ Н-0871
	13,800
	 
	 
	5,800

	742
	348843
	Ульянкино – Подольцы
	78 ОП МЗ Н-0872
	4,000
	 
	 
	0,924

	743
	349307
	Федотово – Шемякино
	78 ОП МЗ Н-0873
	2,965
	 
	 
	0,950

	744
	349316
	Хребтово – Заозерье
	78 ОП МЗ Н-0875
	4,090
	 
	 
	0,590

	745
	349567
	Цибеево – Усолово – Мокрово
	78 ОП МЗ Н-0876
	6,400
	 
	 
	1,216

	746
	349464
	Чурьяково – Иванищи
	78 ОП МЗ Н-0877
	3,391
	 
	 
	1,000

	747
	348946
	Шевердино – Малое Мельничное
	78 ОП МЗ Н-0878
	2,822
	 
	 
	0,900

	748
	348764
	Щипнево – Головково
	78 ОП МЗ Н-0881
	3,279
	 
	 
	1,000

	749
	348822
	Щипнево – Кромница
	78 ОП МЗ Н-0882
	3,700
	 
	 
	0,130

	750
	348738
	Юрьево – Богатиново
	78 ОП МЗ Н-0883
	5,650
	 
	 
	3,036

	751
	349387
	Углич – Клементьево
	78 ОП МЗ Н-0884
	27,925
	 
	 
	6,925

	752
	349580
	"Карачиха – Ширинье" – Ременицы
	78 ОП МЗ Н-0886
	5,700
	 
	 
	2,600

	753
	349347
	"Лютово – Софряково – Лютово" – Федоровское
	78 ОП МЗ Н-0887
	0,800
	 
	 
	0,280

	754
	349532
	"М-8 – подъезд к г. Кострома" – Воробино
	78 ОП МЗ Н-0888
	0,812
	 
	 
	0,000

	755
	349001
	"М-8 – подъезд к г. Кострома" – Коргиш – Мужево
	78 ОП МЗ Н-0889
	2,451
	 
	 
	0,751

	756
	349455
	"М-8 – подъезд к г. Кострома" – Сопелки
	78 ОП МЗ Н-0890
	1,286
	 
	 
	0,286

	757
	349545
	"М-8 – подъезд к г. Кострома" – Телищево – Чернеево с подъездом к дер. Малышево
	78 ОП МЗ Н-0891
	6,076
	 
	 
	4,576

	758
	349279
	"Туношна – Бурмакино" – Твердино
	78 ОП МЗ Н-0892
	0,750
	 
	 
	0,750

	759
	349251
	"Тутаев – Шопша" – Колокуново
	78 ОП МЗ Н-0895
	0,600
	 
	 
	0,600

	760
	349396
	"Яковлевское – Диево–Городище" – Ильинское
	78 ОП МЗ Н-0898
	1,300
	 
	 
	1,300

	761
	349295
	"Яковлевское – Диево–Городище" – Кульнево
	78 ОП МЗ Н-0899
	1,693
	 
	 
	0,400

	762
	348892
	"Ярославль – Любим" – Григорьевский психоневрологический интернат
	78 ОП МЗ Н-0900
	1,936
	 
	 
	1,936

	763
	348996
	Ярославль – Сабельницы
	78 ОП МЗ Н-0902
	3,881
	0+000
	3+880
	3,881

	764
	348923
	"Ярославль – Тутаев" – Ишманово
	78 ОП МЗ Н-0903
	2,467
	 
	 
	1,167

	765
	348823
	"Ярославль – Тутаев" – совхоз "Ярославка"
	78 ОП МЗ Н-0904
	2,459
	 
	 
	2,438

	766
	349023
	"Ярославль – Тутаев" – Филисово
	78 ОП МЗ Н-0907
	0,297
	 
	 
	0,297

	767
	348827
	"Ярославль – Тутаев" – Шелепино
	78 ОП МЗ Н-0908
	1,947
	 
	 
	0,747

	768
	349589
	"Ярославль – Углич" – Михальцево
	78 ОП МЗ Н-0911
	3,213
	 
	 
	1,213

	769
	348890
	"Ярославль – Углич" – Сарафоново
	78 ОП МЗ Н-0912
	1,000
	0+000
	1+000
	1,000

	770
	348739
	292 км а/д М-8 – Толбухино
	78 ОП МЗ Н-0913
	4,551
	 
	 
	4,451

	771
	349149
	Аэропорт – а/д "Шебунино – Красный Профинтерн"
	78 ОП МЗ Н-0915
	4,408
	 
	 
	2,808

	772
	349287
	Бекренево – Губцево
	78 ОП МЗ Н-0916
	2,280
	 
	 
	0,902

	773
	349006
	Глебовское – Долгуново
	78 ОП МЗ Н-0919
	6,050
	 
	 
	1,900

	774
	349642
	Глебовское – Тарантаево
	78 ОП МЗ Н-0920
	7,450
	 
	 
	3,450

	775
	348735
	Григорьевское – аэропорт
	78 ОП МЗ Н-0921
	4,500
	0+000
	3+300
	4,500

	776
	348792
	Григорьевское – пос. Михайловский – Норское
	78 ОП МЗ Н-0922
	11,150
	3+695  5+930
	4+799  11+126
	11,150

	777
	3462564
	Григорьевское – Щеглевское
	78 ОП МЗ Н-0988
	0,694
	 
	 
	0,694

	778
	348991
	Дмитриево – Поляны
	78 ОП МЗ Н-0924
	3,000
	 
	 
	2,000

	779
	349388
	Дубки – Зиновское – Никульское
	78 ОП МЗ Н-0925
	4,581
	0+000
	4+581
	4,581

	780
	348980
	Зяблицы – Тенино
	78 ОП МЗ Н-0926
	5,840
	0+000
	1+500
	1,500

	781
	349078
	Игнатово – Шебунино
	78 ОП МЗ Н-0927
	2,980
	 
	 
	0,000

	782
	349430
	Каменка – Медягино – Коченятино
	78 ОП МЗ Н-0928
	6,700
	 
	 
	2,220

	783
	349458
	Карабиха – Введенье
	78 ОП МЗ Н-0929
	10,700
	 
	 
	4,180

	784
	348771
	Карабиха – музей имени Некрасова
	78 ОП МЗ Н-0930
	1,000
	 
	 
	1,000

	785
	348941
	Климовское – Ананьино – Волково
	78 ОП МЗ Н-0931
	7,300
	3+045 3+353,20 3+609 
	3+101 3+358,14 3+799
	0,851

	786
	349578
	Кормилицино – Курба
	78 ОП МЗ Н-0932
	20,439
	19+000 0+000 0+000
	20+496 3+100 2+604
	16,920

	787
	349024
	Кормилицино – пансионат "Ярославль"
	78 ОП МЗ Н-0933
	2,100
	 
	 
	2,100

	788
	349493
	Корнево – Каблуково
	78 ОП МЗ Н-0934
	2,600
	 
	 
	2,600

	789
	348857
	Кузнечиха – Пономарево
	78 ОП МЗ Н-0936
	1,300
	 
	 
	0,300

	790
	349282
	Лютово – Бердицино
	78 ОП МЗ Н-0939
	5,100
	 
	 
	5,100

	791
	349044
	Лютово – Мокеевское – Софряково – Лютово
	78 ОП МЗ Н-0940
	22,200
	 
	 
	10,700

	792
	348961
	Ляпино – Прусово
	78 ОП МЗ Н-0941
	14,900
	 
	 
	8,653

	793
	349109
	"Москва – Архангельск" – Дубки
	78 ОП МЗ Н-0943
	2,268
	0+000
	2+268
	2,268

	794
	348915
	"Москва – Архангельск" – Щедрино
	78 ОП МЗ Н-0945
	1,227
	 
	 
	1,227

	795
	348796
	Мордвиново – Большое Симоново
	78 ОП МЗ Н-0949
	2,700
	 
	 
	1,700

	796
	348955
	Мордвиново – Седельницы
	78 ОП МЗ Н-0951
	7,800
	0+000
	5+700
	7,800

	797
	348880
	Никифорово – Зубарево – Копасово
	78 ОП МЗ Н-0952
	2,590
	 
	 
	2,590

	798
	349017
	Новленское – Иванищево
	78 ОП МЗ Н-0953
	4,300
	 
	 
	4,300

	799
	349040
	Очапки – Ватолино
	78 ОП МЗ Н-0955
	3,341
	0+000
	3+340
	3,340

	800
	349218
	Подвязново – Филино
	78 ОП МЗ Н-0957
	2,800
	 
	 
	0,800

	801
	349094
	Спасское – Матвеевское
	78 ОП МЗ Н-0960
	5,298
	 
	 
	4,098

	802
	349536
	Степанцево – Давыдово
	78 ОП МЗ Н-0961
	1,904
	 
	 
	0,500

	803
	349054
	Толбухино – Уткино – Спас–Виталий
	78 ОП МЗ Н-0964
	12,661
	0+000
	4+100
	12,661

	804
	349473
	Ям – Дор – Дубовики
	78 ОП МЗ Н-0966
	5,266
	 
	 
	1,766

	805
	348867
	М-8 – Черная Лужа
	78 ОП МЗ Н-0971
	0,560
	 
	 
	0,560

	806
	348944
	Карачиха – Ширинье
	78 ОП МЗ Н-0977
	26,820
	7+800 17+200
	17+200 26+820
	19,020

	807
	348927
	Лесные Поляны – г. Ярославль
	78 ОП МЗ Н-0978
	5,301
	 
	 
	5,100

	808
	349643
	Подъезд от ул. Гагарина г. Ярославля – "Ярославль – Шопша (с ПК км 14 + 200 по ПК км 27 + 904)"
	78 ОП МЗ Н-0986
	1,248
	0+000
	1+248
	1,248

	ИТОГО
	5 946,506
	Х
	Х
	3 145,420





Приложение 11
к Государственной программе
<введено постановлением Правительства от 15.05.2020 № 417-п>


ПАСПОРТ
регионального проекта

Дорожная сеть (Ярославская область)

1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Дорожная сеть

	Краткое наименование регионального проекта
	Дорожная сеть 
(Ярославская область)
	Срок начала и окончания
	03.12.2018 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Неженец Виктор Станиславович, заместитель Председателя Правительства области

	Руководитель регионального проекта
	Моисеев Евгений Анатольевич, директор департамента

	Администратор регионального проекта
	Замараев Денис Иванович, заместитель директора – председатель комитета

	Связь с государственными программами Ярославской области
	Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» 












2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50,06 процента (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года).
Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом. 
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.
Доведение в городской агломерации «Ярославская» доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.

	№ п/п
	Наименование 
показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %
	основной
	35,42
	31.12.2017
	35,98
	37,48
	40,08
	43,45
	46,17
	48,68
	50,06

	
	Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, км
	дополнительный
	2225,75
	31.12.2017
	2260,94
	2355,20
	2518,58
	2730,35
	2901,27
	3059,00
	3145,72

	2.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %
	основной
	52,00
	31.12.2017
	56,36
	60,07
	64,92
	69,98
	73,67
	78,64
	85,00

	
	Протяженность дорожной сети в городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, км
	дополнительный
	548,98*
	31.12.2017
	595,01
	634,20
	685,38
	738,80
	777,76
	830,23
	897,37

	3.
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, % 
	основной
	0,37
	31.12.2017
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,27

	4.
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области, %
	основной
	100
	31.12.2017
	104
	90
	85
	80
	70
	60
	50

	
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области, шт.
	дополнительный
	76
	31.12.2017
	79
	68
	65
	61
	53
	46
	38



* Общая протяженность дорожной сети в городской агломерации по состоянию на 31.12.2017 составляет 1055,735 км.

3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата



	1
	2
	3
	4

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

	
	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
на 14.12.2018 – 1 документ
	14.12.2018
	В целях формирования регионального проекта в Ярославской области определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городской агломераций. На основании указанных перечней подготовлены региональные проекты

	2.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 – 2021 годов и укрупненные на период 2022 – 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ «РосдорНИИ» и представлены на утверждение в Росавтодор
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

	
	Формирование региональных проектов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов)

на 01.02.2019 – 1 документ
	01.02.2019
	Региональные проекты, детализированные на период 
2019 – 2021 годов и укрупненные на период 2022 – 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ «РосдорНИИ» и представлены на утверждение в Росавтодор

	3.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019

	
	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
на 02.04.2019 – 1 документ
	05.04.2019
	Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Правительством Ярославской области, участвующим в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта

	4.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

	
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
на 01.12.2019 – 1 условная единица
на 01.12.2020 – 1 условная единица 
на 01.12.2021 – 1 условная единица 
на 01.12.2022 – 1 условная единица 
на 01.12.2023 – 1 условная единица 
на 01.12.2024 – 1 условная единица 
	01.12.2024
	Ярославской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор

	5.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023

	
	Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
на 15.12.2019 – 1 документ
на 15.12.2020 – 1 документ 
на 15.12.2021 – 1 документ 
на 15.12.2022 – 1 документ 
на 15.12.2023 – 1 документ 
	15.12.2023
	Региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	1.1.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	3 272,71
	3 396,67
	4 519,22
	3 776,00
	4 130,89
	3 195,56
	22 291,04

	1.1.1.
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферы бюджету) (Ярославская область)
	1 954,24
	680,00
	680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 314,24

	1.1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 
в том числе
	3 272,71
	3 396,67
	4 519,22
	3 776,00
	4 130,89
	3 195,56
	22 291,04

	1.1.3.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	3 146,51
	3 270,00
	4 395,00
	3 776,00
	4 130,89
	3 195,56
	21 913,95

	1.1.3.2.
	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	1 191,56
	680,00
	680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 551,56

	1.1.3.3.
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	126,20
	126,67
	124,22
	0,00
	0,00
	0,00
	377,09

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту 
в том числе:
	3 272,71
	3 396,67
	4 519,22
	3 776,00
	4 130,89
	3 195,56
	22 291,04

	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) (Ярославская область)
	1 954,24
	680,00
	680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 314,24

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 
в том числе:
	3 272,71
	3 396,67
	4 519,22
	3 776,00
	4 130,89
	3 195,56
	22 291,04

	бюджет субъекта Российской Федерации
	3 146,51
	3 270,00
	4 395,00
	3 776,00
	4 130,89
	3 195,56
	21 913,95

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	1 191,56
	680,00
	680,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 551,56

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	126,20
	126,67
	124,22
	0,00
	0,00
	0,00
	377,09

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



5. Участники регионального проекта

	№ 
п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Моисеев Е.А.
	директор департамента 
	Неженец В.С.
	80

	2.
	Администратор регионального проекта
	Замараев Д.И.
	заместитель директора – председатель комитета 
	Моисеев Е.А.
	40

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3.
	Участник регионального проекта
	Бирюков О.А.
	директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
	Моисеев Е.А.
	30

	4.
	Участник проекта
	Никанкина О.Ю.
	пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области
	Моисеев Е.А.
	70

	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)

	5.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Моисеев Е.А.
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80

	6.
	Участник регионального проекта
	Бирюков О.А.
	директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
	Моисеев Е.А.
	30

	7.
	Участник регионального проекта
	Моисеев Е.А.
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80

	8.
	Участник регионального проекта
	Салихова О.М.
	заместитель председателя комитета
	Моисеев Е.А.
	70

	9.
	Участник регионального проекта
	Никанкина О.Ю.
	пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области
	Моисеев Е.А.
	70

	10.
	Участник регионального проекта
	Климчук Н.Н.
	заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля
	Бадаев Р.И.
	50

	Формирование региональных проектов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов)

	11.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Моисеев Е.А.
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80

	12.
	Участник регионального проекта
	Салихова О.М.
	заместитель председателя комитета
	Моисеев Е.А.
	70

	13.
	Участник регионального проекта
	Климчук Н.Н.
	заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля
	Бадаев Р.И.
	50

	14.
	Участник регионального проекта
	Никанкина О.Ю.
	пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области
	Моисеев Е.А.
	70

	15.
	Участник регионального проекта
	Моисеев Е.А.
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80

	16.
	Участник регионального проекта
	Бирюков О.А.
	директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
	Моисеев Е.А.
	30

	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

	17.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Моисеев Е.А
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80

	18.
	Участник регионального проекта
	Моисеев Е.А
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80

	19.
	Участник регионального проекта
	Салихова О.М.
	заместитель председателя комитета
	Моисеев Е.А.
	70

	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	20.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Моисеев Е.А.
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80

	21.
	Участник регионального проекта
	Никанкина О.Ю.
	пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области
	Моисеев Е.А.
	70

	22.
	Участник регионального проекта
	Климчук Н.Н.
	заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля
	Бадаев Р.И.
	50

	23.
	Участник регионального проекта
	Бирюков О.А.
	директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
	Моисеев Е.А.
	30

	Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

	24.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Моисеев Е.А.
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80

	25.
	Участник регионального проекта
	Никанкина О.Ю.
	пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области
	Моисеев Е.А.
	70

	26.
	Участник регионального проекта
	Бирюков О.А.
	директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
	Моисеев Е.А.
	30

	27.
	Участник регионального проекта
	Салихова О.М.
	заместитель председателя комитета
	Моисеев Е.А.
	70

	28.
	Участник регионального проекта
	Климчук Н.Н.
	заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля
	Бадаев Р.И.
	50

	29.
	Участник регионального проекта
	Моисеев Е.А.
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80
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Приложение 1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть (Ярославская область)


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
	-
	14.12.2018
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	в целях формирования регионального проекта в Ярославской области определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети, состояние дорожной сети городских агломераций,
на основании указанных перечней подготовлены проекты
	-

	1.1.
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	01.11.2018
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	1.1.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.2.
	КТ: Документ разработан
	-
	15.11.2018
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	

	1.2.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.3.
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	31.01.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	

	1.3.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.4.
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	01.02.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	

	1.4.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.5.
	КТ: Документ опубликован
	-
	01.02.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	

	1.5.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.
	Формирование региональных проектов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов)
	-
	01.02.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	региональные проекты, детализированные на период 2019 – 2021 годов и укрупненные
на период 2022 – 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ «РосдорНИИ» и представлены
на утверждение в Росавтодор
	-

	2.1.
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа
	-
	01.11.2018
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	2.1.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.2.
	КТ: Документ разработан
	-
	15.11.2018
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	2.2.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.3.
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	31.01.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	2.3.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.4.
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	01.02.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	КРП

	2.4.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.5.
	КТ: Документ опубликован
	-
	01.02.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента 
	прочий тип документа
	РРП

	2.5.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.
	Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
	-
	01.03.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Правительством Ярославской области, участвующим в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта
	

	3.1.
	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
	-
	02.04.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	3.1.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.2.
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	05.04.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	3.2.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.3.
	КТ: Обеспечена подготовка для паспорта регионального проекта (запроса на изменение паспорта регионального проекта) (в части результата федерального проекта)
	-
	18.12.2018
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	3.3.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.4.
	КТ: В Правительство Ярославской области направлено типовое соглашение
	-
	01.02.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, типовое соглашение
	РРП

	3.4.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.5.
	КТ: Правительством Ярославской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении бюджету Ярославской области из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта
	-
	01.03.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	паспорт проекта, Ярославской областью заключено соглашение с Росавтодором
	КРП

	3.5.1.
	Правительством Ярославской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении бюджету Ярославской области из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Правительством Ярославской области обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
	25.12.2018
	01.03.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	паспорт проекта, Ярославской областью заключено соглашение с Росавтодором
	КРП

	4.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	-
	01.12.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	Ярославской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор
	-

	4.1.
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.1.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.2.
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.2.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.3.
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.3.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.4.
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.4.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.5.
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.5.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.6.
	КТ: С Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении бюджету Ярославской области межбюджетных трансфертов
	-
	01.03.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.6.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.7.
	КТ: Ярославской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	-
	17.03.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, Ярославской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	РРП

	4.7.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.8.
	КТ: Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения правил дорожного движения
	-
	15.04.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, утвержденные субъектами Российской Федерации планы мероприятий

	РРП

	4.8.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.9.
	КТ: Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год
	-
	31.05.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов

	РРП

	4.9.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.10.
	КТ: Правительством Ярославской области при необходимости осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ярославской области
	-
	01.07.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, скорректированные региональные проекты

	РРП

	4.10.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.11.
	КТ: В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в отчетном году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий очередного года и последующих годов
	-
	01.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	отчет о выполненных работах

	РРП

	4.11.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.12.
	КТ: Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	-
	01.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, отчеты субъектов Российской Федерации о выполненных работах
	РРП

	4.12.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.13.
	КТ: Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 01 ноября 2019 г.), результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов
	-
	01.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, отчет Ярославской области о проведенных общественных слушаниях

	РРП

	4.13.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.14.
	КТ: В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов
	-
	01.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента 
	прочий тип документа, отчеты субъектов Российской Федерации о выполненных работах

	РРП

	4.14.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.15.
	КТ: Ярославской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
	-
	01.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, согласованные и утвержденные программы дорожной деятельности (региональные проекты) представлены в Росавтодор

	РРП

	4.15.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.16.
	КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	
	РРП

	4.16.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.17.
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.17.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.18.
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	01.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента 
	прочий тип документа
	РРП

	4.18.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.19.
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2020
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.19.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.20.
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2020
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.20.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.21.
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2020
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.21.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.22.
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2020
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.22.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.23.
	КТ: С Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении бюджету Ярославской области межбюджетных трансфертов
	-
	01.03.2020
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.23.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.24.
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	01.12.2020
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.24.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.25.
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.12.2020
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.25.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.26.
	КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2020
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.26.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.27.
	КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2020
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.27.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.28.
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.28.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.29.
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.29.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.30.
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.30.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.31.
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.12.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	

	4.31.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.32.
	КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	

	4.32.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.33.
	КТ: С Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении бюджету Ярославской области межбюджетных трансфертов
	-
	01.03.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.33.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.34.
	КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.34.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.35.
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.35.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.36.
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	01.12.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.36.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.37.
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.37.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.38.
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.38.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.39.
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.39.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.40.
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.40.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.41.
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.12.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.41.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.42.
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.42.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.43.
	КТ: С Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении бюджету Ярославской области межбюджетных трансфертов
	-
	01.03.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.43.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.44.
	КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.44.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.45.
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	01.12.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.45.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.46.
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.46.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.47.
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.47.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.48.
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.48.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.49.
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	01.12.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.49.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.50.
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.12.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.50.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.51.
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.51.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.52.
	КТ: С Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении бюджету Ярославской области межбюджетных трансфертов
	-
	01.03.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.52.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.53.
	КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.53.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.54.
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.54.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.55.
	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)
	-
	01.02.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.55.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.56.
	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение
	-
	31.05.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.56.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.57.
	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
	-
	01.11.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.57.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.58.
	КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.58.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.59.
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	01.12.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.59.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.60.
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	01.12.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.60.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.61.
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.61.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	4.62.
	КТ: С Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении бюджету Ярославской области межбюджетных трансфертов
	-
	01.03.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.62.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	4.63.
	КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов
	-
	01.12.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	4.63.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.
	Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

	-
	15.12.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор
	РРП

	5.1.
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа 
	-
	01.11.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.1.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.2.
	КТ: Документ разработан
	-
	01.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.2.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.3.
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	14.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.3.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.4.
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	15.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.4.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.5.
	КТ: Документ опубликован
	-
	15.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.5.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.6.
	КТ: Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
	-
	01.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, Ярославской областью актуализированы программы дорожной деятельности 
(региональные проекты)

	РРП

	5.6.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.7.
	КТ: Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты)
	-
	15.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, согласованные и утвержденные программы дорожной деятельности (региональные проекты) представлены в Росавтодор
	РРП

	5.7.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.8.
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа 
	-
	01.11.2020
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.8.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.9.
	КТ: Документ разработан
	-
	01.12.2020
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.9.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.10.
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	14.12.2020
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.10.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.11.
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	15.12.2020
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.11.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.12.
	КТ: Документ опубликован
	-
	15.12.2020
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.12.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.13.
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа 
	-
	01.11.2021
	Моисеев Е. А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.13.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.14.
	КТ: Документ разработан
	-
	01.12.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.14.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.15.
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	14.12.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.15.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.16.
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	15.12.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.16.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.17.
	КТ: Документ опубликован
	-
	15.12.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.17.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.18.
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа 
	-
	01.11.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.18.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.19.
	КТ: Документ разработан
	-
	01.12.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.19.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.20.
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	14.12.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.20.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.21.
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	15.12.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.21.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.22.
	КТ: Документ опубликован
	-
	15.12.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.22.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.23.
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа 
	-
	01.11.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.23.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.24.
	КТ: Документ разработан
	-
	01.12.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.24.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.25.
	КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями
	-
	14.12.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.25.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.26.
	КТ: Документ утвержден (подписан)
	-
	15.12.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.26.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	

	5.27.
	КТ: Документ опубликован
	-
	15.12.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	5.27.1.
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	 
	
	



Приложение 2
к паспорту регионального проекта 
Дорожная сеть (Ярославская область)
Приложение № 2

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная 
информация



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50%

	1.
	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
	
	
	
	
	
	оценка технического состояния автомобильных дорог проводится согласно приказу Минтранса России от 27 августа 2009 г. № 150. Значение указывается по данным формы статистической отчетности 1-ДГ

	Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85%
N = (Sсоот1 + Sсоот2 + Sсоотn/ Sобщ1 + Sобщ2 + Sобщn) × 100%

	2.
	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
	n – количество включенных в проект городских агломераций, ед.
	
	
	
	
	данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения

	
	
	S общ – протяженность дорожной сети городской агломерации, км
	
	
	
	
	

	
	
	S соот – общая протяженность дорожной сети крупнейшей городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км
	
	
	
	
	

	Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10%
Дрпер = (Прпер/Пс) × 100

	3.
	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
	Пс – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км
	Формы статистической отчетности
	
	Муниципальные образования субъектов РФ
	до 25 марта года, следующего за отчетным годом, ежегодно
	Значение показателя указывается по данным статистической отчетности 1-ФД

	
	
	Д рпер – доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %
	
	
	
	
	

	
	
	Прпер – протяженность дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, км
	
	
	
	
	

	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области в два раза по сравнению с 2017 годом, %

N=(Kмдтп1 + Kмдтп2+Kмдтпn)/(Kмдтпбаз1+K мдтпбаз2+K мдтпбазn) × 100%

	4.
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
	K мдтп – количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на год расчета показателя, шт.
	
	
	
	
	данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения

	
	
	K мдтпбаз – количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на 2017 г.
	
	
	
	
	

	
	
	N – количество субъектов Российской Федерации, ед.
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ПАСПОРТ
регионального проекта 

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ярославская область)

1. Основные положения

	Наименование федеральных проектов
	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

	Краткое наименование регионального проекта
	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства 
(Ярославская область)
	Срок начала и окончания
	03.12.2018 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Неженец Виктор Станиславович, заместитель Председателя Правительства

	Руководитель регионального проекта
	Моисеев Евгений Анатольевич, директор департамента 

	Администратор регионального проекта
	Замараев Денис Иванович, заместитель директора – председатель комитета 

	Связь с государственными программами Ярославской области
	Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» 





2. Цель и показатели регионального проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение 
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022
	2023
	2024



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %
	основной
	0
	31.12.2017
	0
	10
	20
	40
	53
	66
	80

	2.
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог, %
	основной
	0
	31.12.2017
	0
	10
	20
	35
	50
	60
	70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% 
	дополнительный показатель
	100
	31.12.2017
	100 
	120
	140
	160
	180
	200
	211

	3.1.
	Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211%, шт.
	дополнительный показатель
	5
	31.12.2017
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4.
	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации, шт.
	дополнительный показатель
	0
	31.12.2017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	5.
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, шт.
	дополнительный показатель
	0
	31.12.2017
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1

	6.
	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом), шт.
	дополнительный показатель
	0
	31.12.2017
	0
	2
	2
	4
	4
	6
	6




3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата



	1
	2
	3
	4

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

	
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
на 31.12.2019 – 2 шт.
на 31.12.2020 – 2 шт.
на 31.12.2021 – 4 шт.
на 31.12.2022 – 4 шт.
на 31.12.2023 – 6 шт.
на 31.12.2024 – 6 шт.
	31.12.2024
	Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

	2.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

	
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года
на 31.12.2019 – 120 процентов
на 31.12.2020 – 140 процентов
на 31.12.2021 – 160 процентов
на 31.12.2022 – 180 процентов 
на 31.12.2023 – 200 процентов
на 31.12.2024 – 211 процентов
	31.12.2024
	Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

	3.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями локальных проектов интеллектуальных транспортных систем
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.11.2024

	
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) 
на 01.11.2020 – 0 условных единиц
на 01.11.2021 – 1 условная единица
на 01.11.2022 – 1 условная единица
на 01.11.2023 – 1 условная единица
на 01.11.2024 – 1 условная единица
	01.11.2024
	Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями локальных проектов интеллектуальных транспортных систем

	4.
	Собственные результаты

	
	Оснащение автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением на 31.12.2024 – 1 шт.
	31.12.2024
	Подготовлен отчет об оснащении участков автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения элементами интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающими оптимизацию условий движения транспортных потоков, снижение риска возникновения ДТП, своевременное оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге, сохранность дорог в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями локальных проектов интеллектуальных транспортных систем



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
 (млн. рублей)
	Всего 
(млн. руб.)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

	1.1.
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)
	166,900
	0,00
	60,00
	0,00
	150,00
	0,00
	376,900

	1.1.1.
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) (Ярославская область)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 
в том числе
	166,900
	0,00
	60,00
	0,00
	150,00
	0,00
	376,900

	1.1.3.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	166,900
	0,00
	60,00
	0,00
	150,00
	0,00
	376,900

	1.1.3.2.
	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.3.
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% 

	2.1.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211%
	4,500*
	5,000*
	5,000*
	5,000*
	5,000*
	5,000*
	29,500*

	2.1.1.
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) (Ярославская область)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 
в том числе
	4,500*
	5,000*
	5,000*
	5,000*
	5,000*
	5,000*
	29,500*

	2.1.3.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	4,500*
	5,000*
	5,000*
	5,000*
	5,000*
	5,000*
	29,500*

	2.1.3.2.
	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.3.
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Отсутствует показатель федерального проекта

	3.1.
	Оснащение автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением 
	26,00*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,00
	150,00

	3.1.1.
	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) (Ярославская область)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации 
в том числе
	26,00*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,00
	150,00

	3.1.3.1.
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	26,00*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,00
	150,00

	3.1.3.2
	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.3.
	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту 
в том числе:
	166,900
	0
	60,00
	0
	150,00
	150,00
	526,900

	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) (Ярославская область)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации 
в том числе
	166,900
	0,00
	60,00
	0
	150,00
	150,00
	526,900

	бюджет субъекта Российской Федерации
	166,900
	0,00
	60,00
	0
	150,00
	150,00
	526,900

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



* Результаты по увеличению количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения и оснащение автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением, будут достигнуты за счет ведомственной целевой программы Ярославской области «Сохранность автомобильных дорог Ярославской области».

5. Участники регионального проекта

	№ 
п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Моисеев Е.А.
	директор департамента 
	Неженец В.С.
	80

	2.
	Администратор регионального проекта
	Замараев Д.И.
	заместитель директора – председатель комитета 
	Моисеев Е.А.
	50

	Оснащение автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением

	3.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Моисеев Евгений Анатольевич
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80

	4.
	Участник регионального проекта
	Никанкина Ольга Юрьевна
	пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области
	Моисеев Е.А.
	30

	5.
	Участник регионального проекта
	Замараев Денис Иванович
	заместитель директора – председатель комитета
	Моисеев Е.А.
	50

	6.
	Участник регионального проекта
	Моисеев Евгений Анатольевич
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80

	7.
	Участник регионального проекта
	Бирюков Олег Алексеевич
	директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
	Моисеев Е.А.
	70

	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

	8.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Моисеев Евгений Анатольевич
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80

	9.
	Участник регионального проекта
	Замараев Денис Иванович
	заместитель директора – председатель комитета
	Моисеев Е.А.
	50

	10.
	Участник регионального проекта
	Салихова Ольга Модестовна
	заместитель председателя комитета
	Замараев Д.И.
	70

	11.
	Участник регионального проекта
	Никанкина Ольга Юрьевна
	пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области
	Моисеев Е.А.
	30

	12.
	Участник регионального проекта
	Бирюков Олег Алексеевич
	директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
	Моисеев Е.А.
	70

	13.
	Участник регионального проекта
	Климчук Наталья Николаевна
	заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля
	Бадаев Р.И.
	30

	14.
	Участник регионального проекта
	Моисеев Евгений Анатольевич
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80

	15.
	Участник регионального проекта
	Бадаев Ринат Искандерович
	заместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства
	Волков В.М.
	30

	16.
	Участник регионального проекта
	Кук Виталий Николаевич
	исполняющий обязанности директора
	Бадаев Р.И.
	30

	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

	17.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Моисеев Евгений Анатольевич
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80

	18.
	Участник регионального проекта
	Салихова Ольга Модестовна
	заместитель председателя комитета 
	Замараев Д.И.
	70

	19.
	Участник регионального проекта
	Бирюков Олег Алексеевич
	директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
	Моисеев Е.А.
	70

	20.
	Участник регионального проекта
	Замараев Денис Иванович
	заместитель директора – председатель комитета
	Моисеев Е.А.
	50

	21.
	Участник регионального проекта
	Моисеев Евгений Анатольевич
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80

	22.
	Участник регионального проекта
	Никанкина Ольга Юрьевна
	пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области
	Моисеев Е.А.
	30

	23.
	Участник регионального проекта
	Кук Виталий Николаевич
	исполняющий обязанности директора
	Бадаев Р.И.
	30

	24.
	Участник регионального проекта
	Климчук Наталья Николаевна
	заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля
	Бадаев Р.И.
	30

	25.
	Участник регионального проекта
	Бадаев Ринат Искандерович
	заместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства
	Волков В.М.
	30

	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

	26.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Моисеев Евгений Анатольевич
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80

	27.
	Участник регионального проекта
	Замараев Денис Иванович
	заместитель директора – председатель комитета
	Моисеев Е.А.
	50

	28.
	Участник регионального проекта
	Моисеев Евгений Анатольевич
	директор департамента
	Неженец В.С.
	80

	29.
	Участник регионального проекта
	Никанкина Ольга Юрьевна
	пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области
	Моисеев Е.А.
	30

	30.
	Участник регионального проекта
	Бирюков Олег Алексеевич
	директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба»
	Моисеев Е.А.
	70

	31.
	Участник регионального проекта
	Долгов Алексей Николаевич
	исполняющий обязанности директора департамента 
	Миронов Д.Ю.
	10



Приложение 1
к паспорту регионального проекта 
Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства (Ярославская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный 
исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

	-
	31.12.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
	РРП 

	1.1.
	КТ: Ярославской областью запланирована закупка товаров, работ или услуг
	-
	01.06.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, Ярославской областью запланирована закупка товаров, работ или услуг

	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.2.
	КТ: Заключены государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
	-
	01.08.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, заключены государственные контракты на поставку товаров, работ, оказание услуг
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.3.
	КТ: Государственные контракты исполнены (Ярославской областью оформлены подтверждающие документы, акты приемки и другие)
	-
	15.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, государственные контракты исполнены (Ярославской областью оформлены подтверждающие документы, акты приемки и другие)
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.4.
	КТ: Ярославской областью сформирована отчетность об исполнении закупок
	-
	20.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, Ярославской областью сформирована отчетность об исполнении закупок

	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.5.
	КТ: Результаты закупки применены Ярославской областью
	-
	31.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа,
результаты закупки применены Ярославской областью

	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	1.6.
	КТ: Ярославской областью подведены итоги закупок – определены поставщики товаров, подрядчики работ, исполнители услуг
	-
	31.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, Ярославской областью подведены итоги закупок – определены поставщики товаров, подрядчики работ, исполнители услуг
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года
	-
	31.12.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	РРП

	2.1.
	КТ: Ярославской областью запланирован необходимый объем закупок товаров, работ или услуг
	-
	01.06.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, Ярославской областью запланирован необходимый объем закупок товаров, работ или услуг
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.2.
	КТ: Ярославской областью подведены итоги закупок – определены поставщики товаров, подрядчики работ, исполнители услуг
	-
	01.08.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, Ярославской областью подведены итоги закупок – определены поставщики товаров, подрядчики работ, исполнители услуг
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.3.
	КТ: Ярославской областью заключены государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
	-
	15.08.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, Ярославской областью заключены государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.4.
	КТ: Государственные контракты исполнены (Ярославской областью оформлены подтверждающие документы, акты приемки и др.)
	-
	01.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, государственные контракты исполнены (Ярославской областью оформлены подтверждающие документы, акты приемки и другие)
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.5.
	КТ: Ярославской областью сформирована отчетность об исполнении закупок
	-
	15.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, Ярославской областью сформирована отчетность об исполнении закупок
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.6.
	КТ: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 120% от базового количества 2017 года
	-
	31.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	отчет подготовлен, статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения
	РРП

	
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 120% от базового количества 2017 года 
	01.01.2019
	31.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	КТ: Ярославской областью применены результаты закупок
	-
	31.12.2019
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа, Ярославской областью применены результаты закупок

	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	2.8.
	КТ: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 140% от базового количества 2017 года 
	-
	31.12.2020
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 140% от базового количества 2017 года 
	01.01.2020
	31.12.2020
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.9.
	КТ: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 160% от базового количества 2017 года 
	-
	31.12.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 160% от базового количества 2017 года
	01.01.2021
	31.12.2021
	Моисеев Е. А.,
 директор департамента
	отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.10.
	КТ: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 180% от базового количества 2017 года 
	-
	31.12.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 180% от базового количества 2017 года
	01.01.2022
	31.12.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.11.
	КТ: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 200% от базового количества 2017 года 
	-
	31.12.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 200% от базового значения 2017 года
	01.01.2023
	31.12.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.12.
	КТ: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года 
	-
	31.12.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	
	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения на 211% от базового значения 2017 года
	01.01.2024
	31.12.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

	-
	01.11.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями локальных проектов интеллектуальных транспортных систем
	РРП 

	3.1.
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта
	-
	30.03.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	3.2.
	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
	-
	01.04.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.3.
	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)
	-
	01.07.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.4.
	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации
	-
	01.10.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.5.
	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию
	-
	01.11.2021
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.6.
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта
	-
	30.03.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.7.
	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
	-
	01.04.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.8.
	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)
	-
	01.07.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.9.
	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации
	-
	01.10.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.10.
	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию
	-
	01.11.2022
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.11.
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта
	-
	30.03.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.12.
	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
	-
	01.04.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.13.
	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)
	-
	01.07.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.14.
	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации
	-
	01.10.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.15.
	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию
	-
	01.11.2023
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.16.
	КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта
	-
	30.03.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента 
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.17.
	КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
	-
	01.04.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.18.
	КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы)
	-
	01.07.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.19.
	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации
	-
	01.10.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	

	3.20.
	КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию
	-
	01.11.2024
	Моисеев Е.А.,
 директор департамента
	прочий тип документа
	РРП

	
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	
	
	



Приложение 2
к паспорту регионального проекта 
Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства (Ярославская область)


МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№
п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник 
данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (процентов)
N = (V/Vобщ) × 100%


	1.
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
	Vобщ – общий объем новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, шт.
	формы статистической отчетности
	министерство дорожного хозяйства Калужской области
	муниципальные образования субъектов РФ
	до 25 марта года, следующего за отчетным годом,
ежегодно
	данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения

	2. 
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
	V – объем контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, шт.
	формы статистической отчетности
	министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
	муниципальные образования субъектов РФ
	до 25 марта года, следующего за отчетным годом,
ежегодно
	данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения

	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, процентов

N = (V/Vобщ.) × 100%


	3.
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ
	Vобщ. – общий объем новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, шт.
	формы статистической отчетности
	министерство дорожного хозяйства Калужской области
	муниципальные образования субъектов РФ
	до 25 марта года, следующего за отчетным годом,
ежегодно
	данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения

	4.
	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ
	V – объем контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, шт.
	формы статистической отчетности
	министерство дорожного хозяйства Калужской области
	муниципальные образования субъектов РФ
	до 25 марта года, следующего за отчетным годом,
ежегодно
	данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения
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Pazeutue cucrem
ceeTodopos, B T.u. Horo Tuna
MKEMAALMM MecT KoHLeHTpaLum ATT
PazemTue cneymansHbix Knaccos u Verpanenue
2BTOTOPOAKOE ANA NPAKTUYECKOTO | «aoporHbIx noeywer» Pazeutve ACY
KOHTpon 32 MCMONHEHWEM MePONPHATHI MO,

NMKBMAALMH MeCT KOHUeHTpauuM AT

oByuenus Gezonacnomy

noseaeHMro AeTeii Ha goporax Onmummzanina pemumos
paborsi caetodopos.

CosepuieHcreosanue cuctemsi
RaccamMpCKUX NepesosoKk
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HOPMaTUBHOE COCTOAHMNE

CopepraHue YAC PemoHT YAC

K 6oToit
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uTeneii no pemonty YAC 06beKTOB ANA peanusaLuu o nposeaeHuy pabor

06Ny KMBaIOLYY OpraHUsaLuil
PopMUPOBaHME NIHOB 10 TEKyLLEMY, KaNHTaNLHOMY
DPEMOHTY 1 PeKOHCTPYKLMM Y/IC C yUETOM MHEHMS uTenei

TIpoBe/eHME ayKIMOHOB Ha SaK/IOHEHUE MYHMULMNaNLHOTO KOHTPaKTa e
MIp. MEPONPUATHA ¢ OBLLECTBEHHBIMM
TeKyLLWii KOHTPONL KauecTsa OpraHW3aLMAMM U SaUHTEPECOBAHHBIMM
SKCNEPTHBIM KOHTPO/Ib KAYECTBA C MPUB/IEHEHUEM HESABUCHIMBIX 1a6oNaTOPHI

BosneueHue xutenein

Wrdopmuposarie muteneii

PasBuTHE CUCTEMbI 06LEKTUBHOTO
KOHTPONS B PeXMMe "PeanbHoro BpeMeHu
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KOHTPO/Ib KauecTsa o CTOPOHbI OBLLECTBEHHMKOB




