ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2014 № 496-п

г. Ярославль

Об утверждении государственной программы Ярославской области "Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области" на 2014-2025 годы

<заголовок в ред. постановления Правительства области

от 08.02.2017 № 86-п>

<в ред. постановлений Правительства области от 17.09.2014 № 897-п,

от 12.01.2015 № 2-п, от 14.05.2015 № 517-п, от 20.07.2015 № 776-п, 
от 19.01.2016 № 24-п, от 17.08.2016 № 963-п, от 08.02.2017 № 86-п,

от 14.03.2017 № 186-п, от 21.11.2018 № 849-п, от 28.03.2019 № 213-п,

от 13.08.2019 № 587-п, от 27.09.2019 № 691-п, от 15.05.2020 № 417-п,

от 23.12.2020 № 983-п, от 30.03.2021 № 168-п >

В соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую государственную программу Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014-2025 годы. <в ред. постановлений Правительства области от 20.07.2015 № 776-п, от 08.02.2017 № 86-п>

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области, курирующего вопросы строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства.<в ред. постановлений Правительства области от 14.05.2015 № 517-п, от 19.01.2016 № 24-п, от 14.03.2017 № 186-п, от 21.11.2018 № 849-п >

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области	С.Н. Ястребов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Правительства области

от 28.05.2014 № 496-п

(в редакции постановлений Правительства области

от 21.11.2018 № 849-п,

от 28.03.2019 № 213-п,

от 13.08.2019 № 587-п,

от 27.09.2019 № 691-п,

от 15.05.2020 № 417-п,

от 23.12.2020 № 983-п)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта

в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы

ПАСПОРТ

Государственной программы

<в ред. постановлений Правительства области от 28.03.2019 № 213-п,

от 13.08.2019 № 587-п, от 27.09.2019 № 691-п, от 15.05.2020 № 417-п,

от 23.12.2020 № 983-п>

| Ответственный исполнитель Государственной программы | департамент дорожного хозяйства Ярославской области (далее – ДДХ ЯО), директор ДДХ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84; консультант комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автомобильными дорогами ДДХ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07 |
| --- | --- |
| Куратор Государственной программы | заместитель Председателя Правительства области, курирующий вопросы строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства, телефон (4852) 40-04-37 |
| Сроки реализации Государственной программы | 2014 – 2025 годы |
| Цели Государственной программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Ярославской области; - обеспечение удовлетворения потребностей населения в услугах транспорта общего пользования |
| Объем финансирования Государственной программы за счет всех источников | всего по Государственной программе – 82 763,139714 млн. руб., из них: федеральные средства – 8 960,837 млн. руб.; областной бюджет – 64 410,460 млн. руб.; местные средства – 2 104,620 млн. руб.; внебюджетные источники – 209,272 млн. руб.; справочно (за рамками закона об областном бюджете) – 7 077,950 млн. руб.; в том числе: 2014 год – 6 116,162450 млн. руб., из них: областной бюджет – 5 712,96345 млн. руб.; местные средства – 313,199 млн. руб.; внебюджетные источники – 90,000 млн. руб.; 2015 год – 6 316,156856 млн. руб., из них: федеральные средства – 667,48540 млн. руб.; областной бюджет – 5 439,80321 млн. руб.; местные средства – 208,86825 млн. руб.; 2016 год – 7 007,861702 млн. руб., из них: федеральные средства – 438,38498 млн. руб.; областной бюджет – 6 454,92646 млн. руб.; местные средства – 114,550261 млн. руб.; 2017 год – 7 586,85194 млн. руб., из них: федеральные средства – 1 224,24536 млн. руб.; областной бюджет – 6 094,71780 млн. руб.; местные средства – 267,88878 млн. руб.; 2018 год – 8 455,21311 млн. руб., из них: федеральные средства – 1 672,35362 млн. руб.; областной бюджет – 6 509,80892 млн. руб.; местные средства – 224,47846 млн. руб.; внебюджетные источники – 48,57210 млн. руб.; 2019 год – 8 989,729993 млн. руб., из них: федеральные средства – 2 356,367600 млн. руб.; областной бюджет – 6 407,187202 млн. руб.; местные средства – 191,07519 млн. руб.; внебюджетные источники – 35,100 млн. руб.; 2020 год – 10 540,274 млн. руб., из них: федеральные средства – 1 682,000 млн. руб.; областной бюджет – 8 621,167 млн. руб.; местные средства – 201,507 млн. руб.; внебюджетные источники – 35,600 млн. руб.; 2021 год – 10 629,694 млн. руб., из них: федеральные средства – 800,000 млн. руб.; областной бюджет – 9 663,957 млн. руб.; местные средства – 165,73099 млн. руб.; - год – 10 906,528 млн. руб., из них: федеральные средства – 120,000 млн. руб.; областной бюджет – 10 618,575 млн. руб.; местные средства – 167,953 млн. руб.; - год – 4 130,890 млн. руб., из них: федеральные средства – 0,000 млн. руб.; областной бюджет – 4158,390 млн. руб.; местные средства – 122,500 млн. руб.; - год – 3 195,560 млн. руб., из них: федеральные средства – 0,000 млн. руб.; областной бюджет – 3 069,560 млн. руб.; местные средства – 126,000 млн. руб. |
| Перечень подпрограмм, входящих в состав Государственной программы: |  |
| Областная целевая программа (далее – ОЦП) «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2010 – 2015 годы | департамент транспорта Ярославской области (далее – ДТ ЯО), директор ДТ ЯО Круглов Олег Александрович, телефон (4852) 78-63-84; консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07 |
| ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы | ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84; консультант комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автодорогами ДДХ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07 |
| Ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на соответствующий год | ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84; главный специалист комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автодорогами ДДХ ЯО Гуськова Татьяна Владимировна, телефон (4852) 78-63-08 |
| ОЦП «Развитие транспортной системы Ярославской области» на 2013 – 2016 годы | ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО Ильичев Евгений Владимирович, телефон (4852) 78-63-84; консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций по транспорту ДТ ЯО Сахарова Надежда Николаевна, телефон (4852) 78-62-95 |
| ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» на соответствующий год | ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО Бойко Анатолий Родионович, телефон (4852) 78-63-84; ведущий специалист комитета управления пассажирским транспортом ДТ ЯО Иванова Светлана Алексеевна, телефон (4852) 78-63-81 |
| Региональная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2017 – 2025 годы | ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84; консультант комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автодорогами ДДХ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07 |
| ОЦП «Развитие транспортной системы Ярославской области» на 2018 – 2021 годы | ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО Бойко Анатолий Родионович, телефон (4852) 78-63-84; главный специалист комитета управления пассажирским транспортом ДТ ЯО Бутрюмова Светлана Валентиновна, телефон (4852) 78-63-91 |
| Региональная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2019 – 2024 годы | ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84; консультант комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автомобильными дорогами ДДХ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07 |
| Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы | ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84; консультант комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автомобильными дорогами ДДХ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07 |
| Электронный адрес размещения Государственной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/ programs.aspx |

- Общая характеристика сферы реализации

Государственной программы

Реализация Государственной программы направлена на изменение целевого образа транспортной системы, состоящей из дорожной и транспортной инфраструктур, обеспечивающих базовые условия жизнедеятельности населения и развития экономики региона.

Требования потребителей (население, бизнес) к дорожной и транспортной инфраструктурам в настоящее время следующие:

- доступность транспортных услуг, гарантирующих комфорт и безопасность;

- минимизация транспортной составляющей в себестоимости продукции.

Несмотря на общее улучшение ситуации в транспортной системе, дорожная инфраструктура и система общественного пассажирского транспорта не в полной мере отвечают существующим потребностям и перспективам развития Ярославской области. В первую очередь это связано с неравномерностью развития внутри самой транспортной системы. При этом парк автомобилей по Ярославской области за 2014 год вырос на 5,8 процента по сравнению с 2013 годом. На 01.01.2015 количество зарегистрированных автомобилей уже составило 393691 единицу, что показывает положительную динамику роста автомобильного парка в Ярославской области. Идет явное отставание темпов роста протяженности новых дорог и увеличения пропускной способности существующих автомобильных дорог от темпов роста автомобилизации и интенсивности дорожного движения, что приводит к существенному росту транспортных расходов, снижению скорости доставки грузов и пассажиров, ограничению транспортной доступности сельских территорий, повышению уровня аварийности.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Ярославской области, включая улично-дорожную сеть населенных пунктов, по состоянию на 01.01.2018 составляет 18413,505 км, в том числе федеральные автомобильные дороги, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, − М-8 «Холмогоры» и «М-8 «Холмогоры» − подъезд к г. Кострома − протяженностью 324,6 км, автомобильные дороги регионального значения общей протяженностью 6283,905 км, из них 5847,816 км (93 процента) с твердым покрытием.

## В ведении муниципальных образований области находятся автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (включая проезды, площади и так далее) протяженностью 11805,0 км (64 процента), из них 3605,41 км (31 процент) с твердым покрытием. Усовершенствованный тип покрытия имеет лишь пятая часть муниципальных дорог (2215,7 км), преимущественно это улично-дорожная сеть городских округов и городских поселений. Большая часть дорог имеет грунтовый или гравийный тип покрытия. Доля дорог местного значения, не соответствующая нормативным требованиям, составляет более 80 процентов. Особую проблему составляет состояние внеклассных мостов в городских округах, требующих срочного проведения работ по реконструкции или капитальному ремонту.

На автомобильных дорогах Ярославской области эксплуатируется 341 мостовое сооружение общей протяженностью 14861 пог. м и 6818 водопропускных труб, общая протяженность которых составляет 98451 пог. м. Большая часть мостов имеет неудовлетворительное состояние и требует срочного проведения ремонтных работ, в том числе замены конструктивных элементов и увеличения пропускной способности. Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкции которых не рассчитаны на возросшие нагрузки.

Около 72 процентов от общей протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Ярославской области приходится на дороги III и IV технических категорий.

Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения связывают Ярославскую область с соседними Костромской, Тверской, Вологодской, Ивановской, Московской, Владимирской областями, соединяют областной центр со всеми муниципальными образованиями области, обеспечивают жизнедеятельность городов и населенных пунктов, в которых проживает около 1,3 млн. человек. По указанным дорогам проходят основные транспортные потоки грузовых и пассажирских перевозок для обеспечения нужд и потребностей региона. Значительная часть населенных пунктов Ярославской области не имеет других подъездных путей, кроме автомобильных дорог, что предопределяет безальтернативное использование автомобильного транспорта.

## С 2003 года по 2011 год из-за уменьшения общего объема финансирования дорожной отрасли в Ярославской области наблюдалось значительное снижение доли затрат на реконструкцию, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог, что повлекло за собой уменьшение объемов дорожных работ и, как следствие, снижение транспортно-эксплуатационных показателей дорог. За почти десятилетний период стагнации отрасли было отремонтировано всего 154 км дорог регионального и межмуниципального значения, построено и реконструировано всего 66 км, из которых большая часть (43 км) была построена и реконструирована с финансовой помощью федерального бюджета. Данный период в отрасли отмечен не только ограниченным финансированием и малыми объемами дорожных работ, но и высоким ростом рыночных цен на дорожные работы и материалы, ростом интенсивности дорожного движения и изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств. Требования по межремонтным срокам из года в год не выполнялись, прогрессирующими темпами увеличивалось количество неотремонтированных участков дорог. К настоящему времени недоремонт составляет 98 процентов всей действующей сети. Принимаемых мер по обеспечению проезда на дорогах и безопасности дорожного движения явно было недостаточно, уровень затрат на содержание дорог составлял от 16 до 18 процентов от утвержденного норматива.

## В результате 66 процентов (почти 4300 км региональных автомобильных дорог) не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. Это основной показатель, определяющий дорожную деятельность в регионе. В среднем по Центральному федеральному округу доля дорог, не соответствующих нормативным требованиям, составляет 62,4 процента, Ярославская область занимает в Центральном федеральном округе десятое место, при этом уступая соседним Ивановской и Владимирской областям. От среднероссийского уровня Ярославская область отстает на 6 процентов. Намного хуже состояние дорог местного значения: более 80 процентов не соответствует нормативным требованиям, отставание от среднероссийского уровня составляет более чем 20 процентов. Неудовлетворительное состояние дорог – одна из слабых сторон социально-экономического развития Ярославской области.

## В среднем по области ежегодный прирост сети дорог общего пользования с твердым покрытием за счет нового строительства и реконструкции составляет 0,1 – 0,25 процента. Недостаточный уровень финансирования дорожной отрасли до 2012 года не позволял развивать сеть соединительных и хордовых дорог, что существенно тормозит движение транспортных потоков. А это, в свою очередь, ведет к увеличению стоимости перевозок и повышению уровня загрузки дорог.

## Из 6040 сельских населенных пунктов Ярославской области не имеют связи с дорогами общего пользования по дорогам с твердым покрытием 3305 пунктов (54,7 процента), что ограничивает круглогодичную транспортную доступность указанных населенных пунктов, приводит к отсутствию возможности предоставления необходимых социальных услуг, квалифицированной медицинской помощи. Из них 37 населенных пунктов имеют численность постоянно проживающего населения более 40 человек.

С 2012 года в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в Ярославской области начал функционировать дорожный фонд Ярославской области, а с 2014 года функционируют муниципальные дорожные фонды. Создание дорожного фонда Ярославской области позволило увеличить в 2,5 раза финансовые ресурсы отрасли, но при этом в 3 раза увеличилась протяженность дорог, финансируемая из средств дорожного фонда Ярославской области за счет включения протяженности дорог муниципальной собственности. Более 20 процентов средств дорожного фонда Ярославской области направляется на оказание финансовой помощи муниципальным образованиям области в виде субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения. Кроме того, 10 процентов акцизов на нефтепродукты, являющихся основным источником доходов дорожного фонда Ярославской области, напрямую зачисляются в муниципальные дорожные фонды.

Но, несмотря на увеличение объемов финансирования автомобильных дорог, имеющихся средств недостаточно для ликвидации накопившегося недоремонта, осуществления планов по реконструкции и новому строительству дорог, выполнения полного комплекса работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог. Расходы на дорожную деятельность не могут быть увеличены в 5 и более раз по сравнению с текущим объемом, а именно такой уровень расходов необходим дорожной отрасли в соответствии с утвержденными нормативами затрат и накопившимися потребностями.

## За годы действия дорожного фонда Ярославской области (2012 и 2013 годы) в 17 регионах Центрального федерального округа:

## - построено и реконструировано 355 км региональных дорог, из них в Ярославской области – 13,6 км (3,8 процента);

## - отремонтировано, в том числе капитально, 5609 км региональных дорог, из них в Ярославской области – 96 км (1,7 процента).

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № Пр-3410 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года поставлена задача удвоения объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования в период 2013 – 2022 годов по сравнению с периодом 2003 – 2012 годов. Исходя из анализа объемов ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог в Ярославской области в период 2003 – 2012 годов для исполнения поручения Президента Российской Федерации необходимо до 2022 года построить и реконструировать не менее 191 км дорог регионального (межмуниципального) и местного значения.

Для достижения поставленной задачи бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета предоставляются иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы России», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 319 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Президент Российской Федерации потребовал качественно улучшить ситуацию с региональными дорогами и в первую очередь сконцентрировать усилия в крупных городских агломерациях, где проживает более 500 тыс. человек. Перед регионами поставлена задача: к 2018 году не менее половины дорожной сети в крупных городских агломерациях должно быть приведено в нормативное, то есть отвечающее современным требованиям, состояние, а к 2025 году таких дорог должно быть порядка 85 процентов. Правительством Российской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы России» разработан приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», целями которого являются приведение в нормативное состояние дорожной сети большинства городов с населением свыше 500 тыс. человек и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны. Особое значение уделено формированию эффективной, общественно-ориентированной системы контроля за выполнением дорожных работ с целью обеспечения прозрачности и эффективности использования ресурсов.

Ярославская область в период с 2017 года по 2025 год отобрана для участия в реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Ядром городской агломерации «Ярославская» является город Ярославль. Для достижения поставленных Правительством Российской Федерации задач в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2018 и 2019 годы, утвержденная Губернатором области Мироновым Д.Ю.

Финансирование приоритетного проекта планируется за счет средств консолидированного бюджета Ярославской области с привлечением средств федерального бюджета, предоставляемых областному бюджету в виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2017 г. № 47 «Об иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

В дорожном хозяйстве Ярославской области еще не нашли применения механизмы государственно-частного партнерства, позволяющие привлечь частные инвестиции в строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог. В первую очередь это связано с отсутствием в регионе дорожных объектов, обладающих высокой эксплуатационной потребностью, способной заинтересовать крупных инвесторов, а также экономической неэффективностью строительства в области платных автомобильных дорог регионального значения.

Немало накопилось проблем и в транспортной сфере. Система общественного пассажирского транспорта – это важнейшая составляющая транспортной инфраструктуры. Конечной целью ее функционирования является полное и качественное удовлетворение потребностей населения в транспортных передвижениях.

Перевозки пассажиров на территории Ярославской области в соответствии с действующим законодательством осуществляют 24 хозяйствующих субъекта различной формы собственности по 162 межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок. Ежедневно в среднем в пригородном и междугородном сообщениях работает 367 единиц пассажирского транспорта.

Основной проблемой является прогрессирующее физическое и моральное старение парка транспортных средств. Износ основных фондов организаций пассажирского транспорта негативно сказывается на качестве транспортного обслуживания населения, влечет повышение затрат на ремонт и эксплуатацию транспортных средств, снижает уровень сервисных услуг и оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду.

Несмотря на  меры по обновлению подвижного состава (использование амортизационных отчислений, заемных средств, заключение лизинговых сделок), данный вопрос по-прежнему остается актуальным. Для поддержания подвижного состава в работоспособном состоянии, повышения экономической устойчивости автомобильного пассажирского транспорта, сохранения сложившегося уровня транспортного обслуживания и обеспечения безопасности пассажирских перевозок необходимы обновление автобусов со сверхнормативным износом, замена автобусов устаревших модификаций автобусами среднего класса с улучшенными технико-экономическими показателями, предназначенными для перевозки пассажиров в транспорте пригородного и междугородного сообщения, что значительно повысит качество и безопасность транспортных услуг.

Для решения данной проблемы, а также в целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 767-р в областном бюджете на 2015 год предусмотрены средства на предоставление перевозчикам Ярославской области субсидий на возмещение затрат по договорам лизинга, заключенным в целях приобретения транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в размере 10 процентов совокупных лизинговых платежей.

В рамках исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства области от 04.02.2015 № 93-п «О правилах предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», с целью оказания финансовой поддержки органам местного самоуправления муниципальных образований области при выполнении полномочий по организации транспортного обслуживания населения водным транспортом общего пользования в областном бюджете на 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования на приобретение в муниципальную собственность транспортных средств для организации транспортного обслуживания населения водным транспортом общего пользования на межпоселенческих переправах. Субсидия на приобретение в муниципальную собственность транспортных средств для организации внутримуниципального сообщения водным транспортом с использованием межпоселенческих переправ предоставляется бюджетам муниципальных образований области на условиях софинансирования.

Кроме этого, в рамках исполнения федерального законодательства принимаются меры по решению вопроса обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств на территории Ярославской области.

Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств выполнены на всей территории Ярославской области, за исключением Пошехонского муниципального района. Ближайшие к Пошехонскому муниципальному району аккредитованные организации находятся в городах Рыбинске, Данилове и Череповце. Организация линии технического контроля транспортных средств на производственной базе государственного предприятия Ярославской области «Пошехонское автотранспортное предприятие» позволит решить данный вопрос.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

Государственной программы и ожидаемые конечные

результаты ее реализации

Приоритеты государственной политики в сфере развития дорожного хозяйства и транспорта на территории Ярославской области определены Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, и направлены на сбалансированное и эффективное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры для улучшения качества жизни населения и обеспечение роста экономики в регионе.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства области от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года», одними из стратегических приоритетов развития региона являются территориальная концентрация и оптимизация инфраструктуры. В результате территориальной концентрации развития региона ожидается снижение объема потенциально необходимых инвестиций для развития как дорожной, так и транспортной инфраструктуры, что позволит определить зоны опережающего роста и приоритеты развития в соответствии с новым каркасом расселения. Оптимизация дорожной сети и маршрутов общественного пассажирского транспорта позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы на развитии приоритетных территорий, что существенно повысит качество жизни в первую очередь в сельской местности и небольших населенных пунктах.

Стратегические документы области являются ориентиром для разработки Государственной программы.

В результате реализации Государственной программы к 2022 году планируется достичь следующих конечных результатов:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличится на 12 процентов по сравнению с 2011 годом;

- обеспечение ввода в эксплуатацию 198,16 км региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог после строительства или реконструкции;

- обеспечение 39 сельских населенных пунктов с численностью постоянно проживающего в них населения более 972 человек постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;

- сокращение социального риска путем реализации мер по безопасности дорожного движения, способствующих сокращению числа пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, возникших из-за неудовлетворительных дорожных условий, в 2 раза;

- сокращение транспортного риска путем реализации мер по безопасности дорожного движения, способствующих сокращению количества дорожно-транспортных происшествий, возникших из-за неудовлетворительных дорожных условий, в 2 раза;

- проведение капитального ремонта и ремонта более 300 км действующей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;

- приведение в нормативное состояние более 1000 пог. м искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;

- снижение удельного веса транспортных средств пассажирского общественного транспорта со сверхнормативным сроком амортизации с 67 до 40 процентов;

- снижение доли эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт с 18 до 8 процентов;

- увеличение регулярности выполнения внутриобластных межмуниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом до 99 процентов;

- обеспечение доступности пунктов технического контроля транспортных средств на территории Ярославской области до 100 процентов нормативной потребности;

- обеспечение 100-процентной доступности транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах.

Достижение указанных результатов положительно повлияет на удовлетворение растущих потребностей населения в доступных транспортных услугах, что является важнейшим параметром, определяющим качество жизни населения. Повышение доступности транспортных услуг непосредственно повлияет на темпы реализации приоритетных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, жилищного строительства.

Значения целевых показателей Государственной программы представлены в разделе III Государственной программы.

III. Цели и целевые показатели Государственной программы

<в ред. постановлений Правительства области от 28.03.2019 № 213-п,

от 13.08.2019 № 587-п, от 27.09.2019 № 691-п, от 15.05.2020 № 417-п,

от 23.12.2020 № 983-п>

Цели Государственной программы:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети Ярославской области;

- обеспечение удовлетворения потребностей населения в услугах транспорта общего пользования.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2003 – 2012 годы | 2013 – 2025 годы | Плановое значение показателя (по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области в том числе: | км | - | - | 18220,63 | 18153,46 | 18156,91 | 18183,86 | 18183,56 | 18091,0 | 18182,86 | 18176,99 | 18176,99 | 18176,99 | 18176,99 | 18176,99 | 18176,99 |
| 1.1.1. | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | - | - | 6455,2 | 6354,0 | 6356,6 | 6358,4 | 6358,4 | 6283,91 | 6283,91 | 6285,194 | 6285,194 | 6285,194 | 6285,194 | 6285,194 | 6285,194 |
| 1.1.2. | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 11765,4 | 11799,4 | 11800,4 | 11825,5 | 11807,1 | 11807,1 | 11898,96 | 11891,80 | 11891,80 | 11891,80 | 11891,80 | 11891,80 | 11891,80 |
| 1.2. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в том числе: | км | 95,265 | 136,235 | 11,333 | 15,350 | 26,536 | 8,467 | 3,29 | 4,199 | 22,616 | 18,672 | - | 9,159 | - | - | - |
| 1.2.1. | Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 71,766 | 105,071 | 8,359 | 9,700 | 25,612 | 6,124 | - | 2,153 | 19,761 | 17,206 | - | 9,159 | - | - | - |
| 1.2.2. | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 23,499 | 31,164 | 2,974 | 5,650 | 0,924 | 2,343 | 3,29 | 2,046 | 2,855 | 1,465 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения исходя из рассчитанной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) в том числе: | км | - | - | 0,059 | 0,098 | 0,081 | - | - | 0,169 | 0,017 | - | 0,101 | 0,058 | - | - | - |
| 1.3.1. | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | - | - | 0,059 | 0,098 | 0,081 | - | - | 0,025 | 0,017 | - | 0,101 | 0,058 | - | - | - |
| 1.3.2. | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | - | - | - | - | 0,144 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области в результате строительства новых автомобильных дорог в том числе: | км | 44,619 | 32,421 | 1,510 | 1,026 | 3,444 | 3,157 | 3,341 | 2,046 | 1,555 | 0,502 | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 44,619 | 17,196 | - | - | 2,520 | 1,234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 14,335 | 1,510 | 1,026 | 0,924 | 1,923 | 2,451 | 2,046 | 1,555 | 0,502 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог в том числе: | км | 50,646 | 104,094 | 9,823 | 14,324 | 23,321 | 5,310 | - | 2,153 | 21,061 | 18,170 | - | 9,159 | - | - | - |
| 1.5.1. | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 27,147 | 88,104 | 8,359 | 9,700 | 23,321 | 4,890* | - | 2,153 | 19,761 | 17,206 | - | 9,159 | - | - | - |
| 1.5.2. | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 23,499 | 15,990 | 1,464 | 4,624 | - | 0,420 | - | - | 1,300 | 0,964 | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в том числе: | км | 602,18 | 2609,034 | 274,44 | 119,91 | 148,39 | 174,455 | 175,345 | 118,284 | 191,909 | 305,279 | 327,324 | 273,285 | 232,213 | 165,836 | 165,836 |
| 1.6.1. | Сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 191,43 | 1226,409 | 53,439 | 20,879 | 48,389 | 3,018 | 49,43 | 50,630 | 103,610 | 163,585 | 241,544 | 182,962 | 158,034 | 86,188 | 86,188 |
| 1.6.2. | Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 410,75 | 1389,907 | 221,00 | 99,03 | 100,00 | 171,437 | 69,200 | 131,654 | 88,299 | 141,694 | 85,780 | 90,323 | 74,179 | 79,648 | 79,648 |
| 1.7. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в том числе: | км | - | - | 4085,8 | 4322,1 | 4496,4 | 4493,9 | 4769,7 | 4954,2 | 5187,930 | 5530,1 | 5857,5 | 6140,0 | 6372,2 | 6538,0 | 6703,9 |
| 1.7.1. | Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | - | - | 2130,2 | 2160,4 | 2231,9 | 2228,1 | 2277,5 | 2328,1 | 2384,176 | 2553,352 | 2794,944 | 2987,123 | 3145,157 | 3231,345 | 3317,533 |
| 1.7.2. | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 1955,6 | 2161,7 | 2264,5 | 2423,0 | 2492,2 | 2626,0 | 2803,754 | 2976,8 | 3062,5 | 3152,9 | 3227,0 | 3306,7 | 3386,3 |
| 1.8. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог в том числе: | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,53 | 30,42 | 32,22 | 33,78 | 35,06 | 35,97 | 36,88 |
| 1.8.1. | Автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,94 | 40,62 | 44,47 | 47,53 | 50,04 | 51,41 | 52,78 |
| 1.8.2. | Автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,56 | 25,03 | 25,75 | 26,51 | 27,14 | 27,81 | 28,48 |
| 1.9. | Коэффициент технической готовности автобусного парка, осуществляющего перевозки на межмуниципальных маршрутах | % | - | - | 70 | 74 | 78 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - | - |
| 1.10. | Обеспечение транспортной доступности пассажирского транспорта на территории Ярославской области | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 1.11. | Обеспеченность населения пунктами технического контроля транспортных средств | % | - | - | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 1.12. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (по отношению к предыдущему периоду) | % | - | - | - | - | 10,02 | 10,402 | 10,784 | 11,116 | 11,548 | 11,930 | 11,612 | 11,294 | 10,976 | 10,658 | 10,34 |
| 1.13. | Ремонт дорог местного и регионального значения | км | 36,857 | - | - | - | 118,8 | 112,668 | 179,349 | 361,629 | 553,538 | 858,817 | 1186,141 | 1459,426 | 1691,639 | 1857,475 | 2023,311 |  |  |  |  |
| 1.14. | Пассажиропоток | млн. человек | 39,2 | - | - | - | 40,3 | 41,1 | 42,5 | 43,6 | 44,7 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 50,1 |
| 1.15. | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | % |  | 43,1 |  |  |  |  |  |  | 37,48 | 40,08 | 43,45 | 46,17 | 48,68 | 50,06 | 50,06 |
| 1.16. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии | % |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 59,81 | 64,92 | 69,98 | 73,67 | 78,64 | 85,00 | 85 |
| 1.17. | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | % |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,274 | 0,274 |
| 1.18. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | % |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 |
| 2. ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) | км | - | - | 22,232 | 41,049 | 67,585 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.2. | Увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, отвечающих требованиям и условиям безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) | пог. м | - | - | 59,200 | 157,100 | 237,900 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.3. | Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | населенных пунктов | - | - | 2722 | 2726 | 2736 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.4. | Численность населения, обеспеченного постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | чело-век | - | - | 22394 | 22399 | 23098 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2.5. | Количество объектов, на которых применены композиционные материалы (нарастающим итогом) | штук | - | - | 2 | 4 | - | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 16 |  |  |  |
| 2.6. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения (нарастающим итогом) | км | - | - | - | - | - | 16,517** | 23,250 | 26,536 | 27,592 | 29,468 | 29,468 | 38,627 |  |  |  |
| 2.7. | Объем ввода в эксплуатацию искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) | пог. м | - | - | - | - | - | - | - | 197,226 | 214,332 | 214,332 | 315,097 | 373,057 |  |  |  |
| 2.8. | Количество сельских населенных пунктов, не обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) | населенных пунктов | - | - | - | 3305 | - | 3277 | 3277 | 3277 | 3277 | 3277 | 3277 | 3277 |  |  |  |
| 2.9. | Численность населения, не обеспеченного постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) | чело-век | - | - | - | 20039 | - | 20019 | 20019 | 20019 | 20019 | 20019 | 20019 | 20019 |  |  |  |
| 2.10. | Количество уникальных искусственных дорожных сооружений | штук |  |  |  |  |  |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |
| 2.11. | Протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений | пог. м |  |  |  |  |  |  | 5526 | 5526 | 5526 | 5526 | 5526 | 5526 |  |  |  |
| 2.12. | Доля уникальных искусственных дорожных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | % |  |  |  |  |  |  | 2 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3. ОЦП «Развитие транспортной системы Ярославской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес транспортных средств со сверхнормативным сроком амортизации | % | - | - | 65 | 60 | 60 | 58 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.2. | Доля эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт в себестоимости пассажирских перевозок | % | - | - | 17 | 16 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.3. | Регулярность движения пассажирского транспорта | % | - | - | 95 | 96 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.4. | Обеспеченность населения пунктами технического контроля транспортных средств (отношение количества обеспеченных муниципальных образований области к общему количеству муниципальных образований области) | % | - | - | 95 | 95 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.5. | Сокращение времени в пути следования при использовании переправы | % | - | - | - |  | 0 | 92 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.6. | Количество направлений пассажирских воздушных перевозок | штук | - | - | - |  | 4 | 5 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 3.7. | Отсутствие представлений и предписаний надзорных органов в части обеспечения авиационной безопасности на территории аэропорта Туношна | да/нет |  |  |  |  | нет | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Средняя загрузка воздушных судов | % |  |  |  |  |  | более 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Доля износа транспортных средств | % | 58 |  |  |  |  |  |  | 54 | 51 | 48 | 48 |  |  |  |  |
| 3.10. | Количество маршрутов регулярных пассажирских авиаперевозок | штук |  | 2 |  |  |  |  |  | 6 | 5 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 4. ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | % | - | - | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 65 | 63 | 60 | 57 | 54 |  |  |  |
| 4.2. | Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения | % (от норматива) | - | - | 11,17 | 9,5 | 10,2 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |
| 4.3. | Количество объектов, на которых применены композиционные материалы | штук | - | - | 14 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |  |  |  |
| 5. ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доступность транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 5.2. | Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках | % | - | - | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |  |  |  |
| 6. Региональная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Общая протяженность дорожной сети городской агломерации «Ярославская» | км |  |  |  |  |  |  | 1055,735 | 1055,735 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Ярославская», соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию | % |  |  |  |  |  | - | 52 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Ярославская» | % |  |  |  |  |  |  | 11,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Ярославская», работающей в режиме перегрузки в час пик | % |  |  |  |  |  |  | 5,80 | 5,76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации «Ярославская» (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) | % |  |  |  |  |  |  | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Региональная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2019 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов | % |  |  |  |  |  |  |  | 35,98 | 37,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80 % от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | % |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации правил дорожного движения, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 70 % от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | % |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Протяженность дорожной сети городской агломерации «Ярославская» | км |  |  |  |  |  |  |  | 1055,735 | 1056,835 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Снижение доли автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом | % |  |  |  |  |  |  |  | 0,370 | 0,370 |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Ярославская», обслуживающей движение в режиме перегрузки | % |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области в два раза по сравнению с 2017 годом | % |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % от базового количества 2017 года | %/шт. |  |  |  |  |  |  |  | 100/5 | 120/6 |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.11. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Ярославская», в процентах от базового значения 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | Доведение доли автомобильных дорог городской агломерации «Ярославская», соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов | % |  |  |  |  |  |  |  | 56,36 | 59,81 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,08 | 43,45 | 46,17 | 48,68 | 50,06 |  |
| 8.2. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 |  |
| 8.3. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,92 | 69,98 | 73,67 | 78,64 | 85,00 |  |

* В том числе 9,284 км автомобильных дорог будут введены по контрактам, заключенным в 2015 году.

** В 2017 году 4,89 км автомобильных дорог введены по контрактам, заключенным в 2016 году.

IV. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

в рамках Государственной программы

Основными мерами правового регулирования в реализации Государственной программы являются федеральные и региональные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере дорожного хозяйства и транспорта.

Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности, регулируются:

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- постановлением Администрации области от 07.03.2007 № 72 «Об автомобильных дорогах и признании утратившим силу постановления Администрации области от 26.02.2003 № 36»;

- постановлением Администрации области от 03.09.2007 № 360-а «Об утверждении Положения о полосах отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и о мерах по сохранности автомобильных дорог»;

- постановлением Правительства области от 12.03.2008 № 83-п «Об утверждении перечней автомобильных дорог»;

- постановлением Правительства области от 23.07.2008 № 367-п «О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения»;

- постановлением Правительства области от 02.11.2009 № 1074-п «О стоимости и перечне услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения»;

- постановлением Правительства области от 01.07.2010 № 440-п «О Порядке содержания и ремонта автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения».

Финансово-экономические меры государственного регулирования включают налоговые, тарифные и иные меры, направленные на повышение эффективности функционирования дорожно-транспортной системы.

Вопросы в транспортной сфере регулируются:

- Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 7 марта 2001 года № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 10 января 2003 года № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;<абзац в ред. постановления Правительства области от 15.05.2020 № 417-п>

- Законом Ярославской области  от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области» (статья 58, в соответствии с которой определены льготные категории граждан, которым предоставляются социальные услуги по частичному или полному освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования).

Финансирование мероприятий в сфере транспорта осуществляется в рамках областного бюджета на соответствующий финансовый период, а также в соответствии с:

- постановлением Правительства области от 09.12.2009 № 1190-п «Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки на территории Ярославской области, субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования»;

- постановлением Правительства области от 25.12.2009 № 1213-п «Об утверждении Порядка предоставления субвенции местным бюджетам на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 11.02.2019 № 121-п»;

<абзац утратил силу согласно постановлению Правительства области от 15.05.2020 № 417-п>

- постановлением Правительства области от 09.03.2010 № 138-п «Об утверждении Порядка предоставления субвенции местным бюджетам на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей (в части проезда в пригородном сообщении)»;

- постановлением Правительства области от 11.06.2013 № 671-п «Об установлении льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования, утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 15.04.2011 № 240-п»;

- постановлением Правительства области от 30.10.2015 № 1170-п «О Порядке оформления, выдачи и использования персонифицированных электронных транспортных карт на территории Ярославской области и признании утратившим силу постановления Правительства области от 20.12.2010 № 952-п»;

- постановлением Правительства области от 31.12.2015 № 1461-п «О Порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидии и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».

- постановлением Правительства области от 24.04.2018 № 304-п "О порядках предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным, автомобильным и внутренним водным транспортом общего пользования на территории Ярославской области, и внесении изменений в постановление Правительства области от 25.12.2009 № 1242-п".<абзац введён постановлением Правительства области от 27.09.2019 № 691-п>

Во исполнение Федерального закона от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» осуществляется предоставление субсидии на финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке.

В целях обеспечения гарантий прав владельцев транспортных средств на проведение технического осмотра на территории Ярославской области принимаются меры по организации проведения технического осмотра. В соответствии с утвержденными нормативами минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств определены потребности муниципальных образований области в диагностических линиях по контролю за техническим состоянием транспортных средств.

В рамках исполнения Федерального закона от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения гарантий прав владельцев транспортных средств на проведение технического осмотра на территории Ярославской области разработан приказ департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 30.03.2012 № 44 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств в Ярославской области». В соответствии с утвержденными нормативами минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств определены потребности муниципальных образований области в диагностических линиях по контролю за техническим состоянием транспортных средств.

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках Закона Ярославской области от 30 июня 2011 г. № 22-з «О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах» и постановления Правительства области от 16.12.2011 № 1032-п «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ярославской области».

На решение задач дорожного хозяйства в части развития и совершенствования сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения оказывается финансовая помощь из федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности и реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

За счет средств дорожного фонда Ярославской области муниципальным образованиям области оказывается финансовая помощь в виде субсидий на осуществление всех видов дорожной деятельности в отношении дорог муниципальной собственности. Предоставление и использование указанных субсидий осуществляется в соответствии с:

- Методикой предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам, утвержденной постановлением Правительства области от 29.12.2008 № 747-п «Об утверждении Методики предоставления и распределения субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам»;

- Методикой предоставления и распределения субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности, являющейся приложением 1 к ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 25.06.2015 № 695-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы»;

- Методикой предоставления субсидии на строительство и реконструкцию уникальных искусственных дорожных сооружений, являющейся приложением 4 к ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 25.06.2015 № 695-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы»;

- Методикой предоставления субсидии на финансирование дорожной деятельности в рамках реализации региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2017 – 2025 годы, являющейся приложением к региональной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2017 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 07.02.2017 № 82-п «Об утверждении региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2017 – 2025 годы».

Ответственным исполнителем Государственной программы и входящих в ее состав подпрограмм является ДДХ ЯО, осуществляющий координацию работы по реализации Государственной программы и контроль за ходом ее реализации.

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы приведено в приложении 1 к Государственной программе.

Основные сведения о подпрограммах, входящих в состав Государственной программы, приведены в приложении 2 к Государственной программе.

Для контроля за ходом реализации Государственной программы разработан комплексный план реализации Государственной программы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, приведенный в приложении 3 к Государственной программе.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке (корректировке) региональных программ субъектов Российской Федерации в сфере дорожного хозяйства, разработанными Министерством транспорта Российской Федерации (письмо Министерства транспорта Российской Федерации от 18.03.2015 № ОБ-23/2903), в рамках Государственной программы разработаны:

- сведения об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003 – 2012 годов, приведенные в приложении 4 к Государственной программе;

- сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2010 – 2015 годы и ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы, приведенные в приложении 5 к Государственной программе;

- ресурсное обеспечение реализации Государственной программы в части подпрограмм дорожного хозяйства, приведенное в приложении 6 к Государственной программе;

- сведения о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации Государственной программы в части подпрограмм дорожного хозяйства, приведенные в приложении 7 к Государственной программе.

Форма отчета о достижении целевых показателей Государственной программы в части подпрограмм дорожного хозяйства приведена в приложении 8 к Государственной программе.

Форма отчета о расходах на реализацию Государственной программы в части подпрограмм дорожного хозяйства приведена в приложении 9 к Государственной программе.

Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2018 и 2019 годы приведен в приложении 10 к Государственной программе.

Для достижения показателей федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», установленных пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализуются региональные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Паспорта региональных проектов приведены в приложении 11 к Государственной программе.<абзац введен постановлением Правительства от 15.05.2020 №417-п>

Отчеты о достижении целевых показателей Государственной программы в части подпрограмм дорожного хозяйства и о расходах на реализацию Государственной программы в части подпрограмм дорожного хозяйства представляются в Федеральное дорожное агентство:

- в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего года (квартальный отчет);

- в срок до 12 января года, следующего за отчетным (годовой отчет).

Приложение 1

к Государственной программе

<в ред. постановлений Правительства области от 28.03.2019 № 213-п,

от 13.08.2019 № 587-п, от 27.09.2019 № 691-п, от 15.05.2020 №417-п,

от 23.12.2020 № 983-п>

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Ярославской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы

| «I. Финансовые ресурсы <в ред. постановлений Правительства области от 13.08.2019 № 587-п, от 27.09.2019 № 691-п, от 23.12.2020 № 983-п> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» | 5 850 041,245 | 1 238 829,000 | 1 131 970,750 | 757 649,956 | 814 189,208 | 554 319,319 | 189 245,099 | 148 837,913 | 180 000,000 | 835 000,000 |  |  |  |
| 1.1. | Предусмотрено законом об областном бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 3 800 394,657 | 1 148 329,000 | 613 690,000 | 379 194,716 | 169 943,847 | 175 641,074 | 166 805,690 | 131 790,330 | 180 000,000 | 835 000,000 |  |  |  |
|  | - федеральные средства | 1 757 452,158 |  | 459 282,500 | 365 184,979 | 599 245,361 | 333 739,318 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Справочно (за рамками закона об областном бюджете): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральные средства | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные бюджеты | 292 194,430 | 90 500,000 | 58 998,250 | 13 270,261 | 45 000,000 | 44 938,927 | 22 439,409 | 17 047,583 |  |  |  |  |  |
| 2. | ОЦП «Развитие транспортной системы Ярославской области» | 554 593,656 | 148 611,000 | 32 000,000 | 21 126,876 | 0,000 | 138 317,100 | 45 707,900 | 35 600,000 | 133 230,780 |  |  |  |  |
| 2.1. | Предусмотрено законом об областном бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 343 721,556 | 58 611,000 | 30 400,000 | 21 126,876 |  | 89 745,000 | 10 607,900 | 0,000 | 133 230,780 |  |  |  |  |
|  | - федеральные средства | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Справочно (за рамками закона об областном бюджете): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники | 209 272,100 | 90 000,000 |  |  |  | 48 572,100 | 35 100,000 | 35 600,000 |  |  |  |  |  |
|  | - местные бюджеты | 1 600,000 |  | 1 600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» | 35 802 979,626 | 3 535 652,500 | 3 696 452,086 | 4 498 054,895 | 3 676 812,341 | 4 538 439,593 | 3 951 363,406 | 4 217 156,453 | 3 333 910,085 | 4 355 138,267 |  |  |  |
| 3.1. | Предусмотрено законом об областном бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 33 623 437,064 | 3 312 953,500 | 3 339 979,186 | 4 323 574,895 | 3 582 923,566 | 3 880 819,057 | 3 505 931,524 | 4 061 891,194 | 3 297 067,980 | 4 318 296,162 |  |  |  |
|  | - федеральные средства | 1 383 534,000 |  | 208 202,900 | 73 200,000 |  | 600 000,000 | 402 131,100 | 100 000,000 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Справочно (за рамками закона об областном бюджете): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные бюджеты | 796 008,562 | 222 699,000 | 148 270,000 | 101 280,000 | 93 888,775 | 57 620,536 | 43 300,782 | 55 265,259 | 36 842,105 | 36 842,105 |  |  |  |
| 4. | ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» | 13 869 897,955 | 1 193 069,950 | 1 455 734,020 | 1 731 029,975 | 1 789 850,382 | 1 745 957,499 | 1 421 670,652 | 1 819 267,801 | 1 356 658,838 | 1 356 658,838 |  |  |  |
|  | Предусмотрено законом об областном бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 13 869 897,955 | 1 193 069,950 | 1 455 734,020 | 1 731 029,975 | 1 789 850,382 | 1 745 957,499 | 1 421 670,652 | 1 819 267,801 | 1 356 658,838 | 1 356 658,838 |  |  |  |
| 5. | РП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» | 2 784 179,594 |  |  |  | 1 306 000,000 | 1 478 179,594 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предусмотрено законом об областном бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 1 169 646,294 |  |  |  | 552 000,000 | 617 646,294 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральные средства | 1 363 614,300 |  |  |  | 625 000,000 | 738 614,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Справочно (за рамками закона об областном бюджете): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные бюджеты | 250 919,000 |  |  |  | 129 000,000 | 121 919,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральные средства | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | РП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2019 – 2024 годы | 3 439 605,989 |  |  |  |  |  | 3 439 605,989 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Предусмотрено законом об областном бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 1 359 171,436 |  |  |  |  |  | 1 359 171,436 |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральные средства | 1 954 236,500 |  |  |  |  |  | 1 954 236,500 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Справочно (за рамками закона об областном бюджете): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местные бюджеты | 126 198,053 |  |  |  |  |  | 126 198,053 |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральные средства | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  | 4 319 412,225 | 5 625 894,444 | 4 359 731,274 | 4 130 890,000 | 3 195 560,000 | 0,000 |
| 7.1. | Предусмотрено законом об областном бюджете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства |  |  |  |  |  |  |  | 2 608 218,036 | 4 697 000,000 | 4 108 619,718 |  |  |  |
|  | - федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  | 1 582 000,000 | 800 000,000 | 120 000,000 |  |  |  |
| 7.2. | Справочно (за рамками закона об областном бюджете): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 008 390,000 | 3 069 560,000 |  |
|  | - местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  | 129 194,189 | 128 894,444 | 131 111,556 | 122 500,000 | 126 000,000 |  |
|  | - федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по государственной программе | 82 763 139,714 | 6 116 162,450 | 6 316 156,856 | 7 007 861,702 | 7 034 851,931 | 7 837 566,811 | 9 047 593,046 | 10 540 274,392 | 10 629 694,147 | 10 906 528,379 | 4 130 890,000 | 3 195 560,000 |  |
|  | Предусмотрено законом об областном бюджете: | 73 371 297,380 | 5 712 963,450 | 6 107 288,606 | 6 893 311,441 | 6 766 963,156 | 7 564 516,248 | 8 820 554,802 | 10 303 167,361 | 10 463 957,598 | 10 738 574,718 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | - областные средства | 64 410 460,422 | 5 712 963,450 | 5 439 803,206 | 6 454 926,462 | 5 542 717,795 | 5 892 162,630 | 6 464 187,202 | 8 621 167,361 | 9 663 957,598 | 10 618 574,718 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | - федеральные средства | 8 960 836,958 | 0,000 | 667 485,400 | 438 384,979 | 1 224 245,361 | 1 672 353,618 | 2 356 367,600 | 1 682 000,000 | 800 000,000 | 120 000,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 7 077 950,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 008 390,000 | 3 069 560,000 | 0,000 |
|  | - федеральные средства | 0,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - местные бюджеты | 2 104 620,234 | 313 199,000 | 208 868,250 | 114 550,261 | 267 888,775 | 224 478,463 | 191 938,244 | 201 507,031 | 165 736,549 | 167 953,661 | 122 500,000 | 126 000,000 | 0,000 |
|  | - внебюджетные источники | 209 272,100 | 90 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48 572,100 | 35 100,000 | 35 600,000 |  |  |  |  |  |
| Список сокращений, используемых в таблице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП – ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЦП – областная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РП – региональная программа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Трудовые ресурсы

Мероприятия государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы планируется реализовать трудовыми ресурсами департамента дорожного хозяйства Ярославской области и департамента транспорта Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальных образований области, являющихся соисполнителями отдельных мероприятий указанной государственной программы, трудовыми ресурсами государственного казенного учреждения «Ярдорслужба», государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Яроблтранском», находящихся в функциональной подчиненности департамента дорожного хозяйства Ярославской области и департамента транспорта Ярославской области соответственно.

Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы, уточняется в ходе ее реализации.

Приложение 2

к Государственной программе

<в ред. постановления Правительства области от 28.03.2019 № 213-п, от 15.05.2020 № 417-п>

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

о подпрограммах, входящих в состав

государственной программы Ярославской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области»

на 2014 – 2025 годы

Таблица 1

| Наименование подпрограммы | ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2010 – 2015 годы |
| Ответственный исполнитель | ДТ ЯО, директор ДТ ЯО Круглов Олег Александрович, телефон (4852) 78-63-84, консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07 |
| Цель | развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, обеспечивающей круглогодичные перевозки грузов и пассажиров и способствующей снижению транспортных издержек в экономике региона |
| Задачи | разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них |
|  | строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них |
|  | развитие инфраструктуры дорожного хозяйства для осуществления контрольно-надзорной деятельности |
|  | совершенствование работы и развитие материально-технической и производственной базы государственных унитарных предприятий Ярославской области по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования |
|  | предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности |
| Целевые показатели | увеличение протяженности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) |
|  | увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) |
|  | количество сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
|  | численность населения, обеспеченного постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
|  | количество объектов, на которых применены композиционные материалы |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | постановление Правительства области от 24.12.2008 № 708-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2010 – 2015 годы» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/ programs.aspx |

Таблица 2

| Наименование подпрограммы | ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2016 – 2022 годы |
| Ответственный исполнитель | ДТ ЯО, директор ДТ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84, консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07 |
| Цель | развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, обеспечивающих круглогодичные перевозки грузов и пассажиров и способствующих снижению транспортных издержек в экономике региона |
| Задачи | разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них |
|  | строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них |
|  | оказание финансовой помощи муниципальным образованиям области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения |
| Целевые показатели | объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения (нарастающим итогом) |
|  | объем ввода в эксплуатацию искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения (нарастающим итогом) |
|  | количество сельских населенных пунктов, не обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) |
|  | численность населения, не обеспеченного постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом) |
|  | количество объектов, на которых применены композиционные материалы (нарастающим итогом) |
|  | количество и протяженность уникальных искусственных дорожных сооружений |
|  | доля уникальных искусственных дорожных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | постановление Правительства области от 25.06.2015 № 695-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/ programs.aspx |

Таблица 3

| Наименование подпрограммы | ОЦП «Развитие транспортной системы Ярославской области» |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2013 – 2016 годы |
| Ответственный исполнитель | ДТ ЯО, первый заместитель директора ДТ ЯО Ильичев Евгений Владимирович, телефон (4852) 78-63-84 |
| Цели | обеспечение удовлетворения потребностей населения в услугах автомобильного транспорта общего пользования, отвечающих требованиям безопасности |
| Задачи | усиление узловых и транспортных функций области в части авиационного сообщения |
|  | обновление парка подвижного состава |
| Целевые показатели | обеспечение территориальной доступности услуг по проведению технического осмотра транспортных средств |
|  | организация транспортного обслуживания населения водным транспортом в навигационный период |
|  | создание и развитие современной авиационной инфраструктуры аэропорта Туношна |
|  | удельный вес транспортных средств со сверхнормативным сроком амортизации |
|  | доля эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт в себестоимости пассажирских перевозок |
|  | регулярность движения пассажирского транспорта |
|  | обеспеченность населения пунктами технического контроля транспортных средств (отношение количества обеспеченных муниципальных образований к общему количеству муниципальных районов) |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | постановление Правительства области от 02.12.2013 № 1563-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортной системы Ярославской области» на 2013 – 2016 годы» |

Таблица 4

| Наименование подпрограммы | ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2014 год |
| Ответственный исполнитель | директор ДТ ЯО Круглов Олег Александрович, телефон (4852) 78-63-84, консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07 |
| Цель | обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами |
| Задачи | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ |
|  | разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них |
|  | реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны |
|  | повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
|  | поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области |
| Целевые показатели | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |
|  | доля дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий |
|  | уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (% от норматива) |
|  | количество объектов, на которых применены композиционные материалы |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | приказ ДТ ЯО от 24.01.2014 № 5 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и признании частично утратившим силу приказа департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 26.02.2013 № 7» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/ programs.aspx |

Таблица 5

| Наименование подпрограммы | ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2015 год |
| Ответственный исполнитель | директор ДТ ЯО Круглов Олег Александрович, телефон (4852) 78-63-86; консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07 |
| Цель | обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами |
| Задачи | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ |
|  | разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них |
|  | реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны |
|  | повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
|  | поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области |
| Целевые показатели | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |
|  | доля дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий |
|  | уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (% от норматива) |
|  | количество объектов, на которых применены композиционные материалы |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | приказ ДТ ЯО от 10.02.2015 № 2 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/ programs.aspx |

Таблица 6

| Наименование подпрограммы | ВЦП АТР ЯО |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2014 год |
| Ответственный исполнитель | АТР ЯО, руководитель АТР ЯО Ильичев Евгений Владимирович, телефон (4852) 78-62-91 |
| Цель | обеспечение соответствия уровня развития транспортной отрасли потребностям населения |
| Задачи | предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
|  | организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области |
|  | организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта |
|  | контроль за выполнением регулярных пассажирских перевозок |
| Целевые показатели | доступность транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах |
|  | удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | приказ АТР ЯО от 16.04.2014 № 2 «Об утверждении ведомственной целевой программы агентства транспорта Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/default.aspx |

Таблица 7

| Наименование подпрограммы | ВЦП ДТ ЯО |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2015 год |
| Ответственный исполнитель | ДТ ЯО, директор ДТ ЯО Круглов Олег Александрович, телефон (4852) 78-63-84 |
| Цель | обеспечение соответствия уровня развития транспортной отрасли потребностям населения |
| Задачи | предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
|  | организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области |
|  | организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта |
|  | контроль за выполнением регулярных пассажирских перевозок |
|  | организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов и подведение итогов работы транспортного комплекса |
| Целевые показатели | доступность транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах |
|  | удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | приказ ДТ ЯО от 04.03.2015 № 2 «Об утверждении ведомственной целевой программы агентства транспорта Ярославской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и признании утратившим силу приказа агентства транспорта Ярославской области от 16.04.2014 № 2» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/default.aspx |

Таблица 8

| Наименование подпрограммы | ВЦП ДТ ЯО |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2016 год |
| Ответственный исполнитель | ДТ ЯО, первый заместитель директора ДТ ЯО Ильичев Евгений Владимирович, телефон (4852) 78-63-84, консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07 |
| Цель | обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами |
| Задачи | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ |
|  | разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них |
|  | реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны |
|  | повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
|  | поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области |
| Целевые показатели | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |
|  | уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (процентов от норматива) |
|  | количество объектов, на которых применены композиционные материалы |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | приказ ДТ ЯО от 28.03.2016 № 7 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/default.aspx |

Таблица 9

| Наименование подпрограммы | ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2016 год |
| Ответственный исполнитель | ДТ ЯО, первый заместитель директора ДТ ЯО Ильичев Евгений Владимирович, телефон (4852) 78-63-84 |
| Цель | обеспечение соответствия уровня развития транспортной отрасли потребностям населения |
| Задачи | предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
|  | организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области |
|  | организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта |
|  | контроль за выполнением регулярных пассажирских перевозок |
|  | организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства водителей автобусов и подведение итогов работы транспортного комплекса |
| Целевые показатели | доступность транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах |
|  | удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | приказ ДТ ЯО от 29.04.2016 № 10 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» и признании утратившим силу приказа агентства транспорта Ярославской области от 04.03.2015 № 2» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/default.aspx |

Таблица 10

| Наименование подпрограммы | региональная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2017 – 2025 годы |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2017 – 2025 годы |
| Ответственный исполнитель | ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84, консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07 |
| Цель | приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС014/2011) в нормативное состояние дорожной сети городской агломерации «Ярославская» (в 2018 г. – не менее 50 процентов протяженности дорожной сети, в 2025 г. – 85 процентов) и снижение в городской агломерации «Ярославская» мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2018 г. (относительно уровня 2016 г.) в 2 раза, в 2025 г. – на 85 процентов |
| Задача | приведение дорожной сети городской агломерации «Ярославская» в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние |
| Целевые показатели | общая протяженность дорожной сети городской агломерации «Ярославская» |
|  | доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Ярославская», соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию |
|  | снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Ярославская» |
|  | доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Ярославская», работающей в режиме перегрузки в час пик |
|  | доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации «Ярославская» (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения) |
|  | общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции |
|  | общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции объектов |
|  | общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту |
|  | общая площадь объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту |
|  | количество ликвидированных очагов аварийности |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | постановление Правительства области от 07.02.2017 № 82-п «Об утверждении региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» на 2017 – 2025 годы» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/ programs.aspx |

Таблица 11

| Наименование подпрограммы | ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2017 год |
| Ответственный исполнитель | ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84, консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07 |
| Цель | обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами |
| Задачи | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ |
|  | разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них |
|  | реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны |
|  | повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
|  | поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области |
| Целевые показатели | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |
|  | уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (процентов от норматива) |
|  | количество объектов, на которых применены композиционные материалы |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | приказ ДТ ЯО от 06.02.2017 № 2 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/ programs.aspx |

Таблица 12

| Наименование подпрограммы | ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2017 год |
| Ответственный исполнитель | ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО Галеева Екатерина Владимировна, телефон (4852) 78-64-03 |
| Цель | обеспечение соответствия уровня развития транспортной отрасли потребностям населения |
| Задачи | предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
|  | организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области |
|  | организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта |
|  | контроль за выполнением регулярных перевозок пассажиров |
| Целевые показатели | доступность транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах |
|  | удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | приказ ДТ ЯО от 06.02.2017 № 3 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и признании утратившим силу приказа департамента транспорта Ярославской области от 29.04.2016 № 10» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/default.aspx |

Таблица 13

| Наименование подпрограммы | ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2018 год |
| Ответственный исполнитель | ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84, |
|  | главный специалист комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автодорогами ДДХ ЯО Гуськова Татьяна Сергеевна, телефон (4852) 78-63-08 |
| Цель | обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами |
| Задачи | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ |
|  | разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них |
|  | реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны |
|  | повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
|  | поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области |
| Целевые показатели | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |
|  | уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (процентов от норматива) |
|  | количество объектов, на которых применены композиционные материалы |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | приказ ДТ ЯО от 22.03.2018 № 6 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/ programs.aspx |

Таблица 14

| Наименование подпрограммы | ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2018 год |
| Ответственный исполнитель | ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО Галеева Екатерина Владимировна, телефон (4852) 78-63-84 |
| Цель | обеспечение соответствия уровня развития транспортной отрасли потребностям населения |
| Задачи | предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
|  | организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области |
|  | организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта |
|  | контроль за выполнением регулярных перевозок пассажиров |
| Целевые показатели | доступность транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах |
|  | удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | приказ ДТ ЯО от 03.04.2018 № 7 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/default.aspx |

Таблица 15

<в ред. постановления Правительства области от 15.05.2020 № 417-п>

| Наименование подпрограммы | ОЦП «Развитие транспортной системы Ярославской области» на 2018 – 2021 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО Бойко Анатолий Родионович, телефон (4852) 78-63-84 |
| Куратор подпрограммы | заместитель Председателя Правительства области, курирующий вопросы физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры и туризма, транспорта, инвестиционной и промышленной политики, занятости населения, Авдеев Максим Александрович, телефон (4852) 40-05-25, 78-60-40 |
| Срок реализации подпрограммы | 2018 – 2021 годы |
| Цель | увеличение доли подвижного состава, отвечающего установленным техническим требованиям, развитие регулярных пассажирских авиаперевозок |
| Задачи | обновление парка подвижного состава |
|  | создание и развитие современной авиационной инфраструктуры аэропорта Туношна |
| Целевые показатели | доля износа транспортных средств |
|  | количество маршрутов регулярных пассажирских авиаперевозок |
| Региональный проект | «Развитие региональных аэропортов» |
| Результат реализации регионального проекта | выполнение работ по реконструкции искусственных покрытий аэродрома Туношна, г. Ярославль |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | постановление Правительства области от 30.03.2018 № 231-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие транспортной системы Ярославской области» на 2018 – 2021 годы» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/ default.aspx |

Таблица 16

<введена постановлением

Правительства области

от 28.03.2019 № 213-п>

| Наименование подпрограммы | ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2019 год |
| Ответственный исполнитель | ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84; главный специалист комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автодорогами ДДХ ЯО Гуськова Татьяна Сергеевна, телефон (4852) 78-63-08 |
| Цель | обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами |
| Задачи | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ |
|  | разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них |
|  | реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны |
|  | повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
|  | поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области |
| Целевые показатели | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |
|  | уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (процентов от норматива) |
|  | количество объектов, на которых применены композиционные материалы |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | приказ ДДХ ЯО от 18.03.2019 № 1 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/ programs.aspx |

Таблица 17

<введена постановлением

Правительства области

от 28.03.2019 № 213-п>

| Наименование подпрограммы | ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2019 год |
| Ответственный исполнитель | ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО Галеева Екатерина Владимировна, телефон (4852) 78-63-84 |
| Цель | обеспечение соответствия уровня развития транспортной отрасли потребностям населения |
| Задачи | предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
|  | организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области |
|  | организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта |
|  | контроль за выполнением регулярных перевозок пассажиров |
| Целевые показатели | доступность транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах |
|  | удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | приказ ДТ ЯО от 27.03.2019 № 1 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/default.aspx |

Таблица 18

<введена постановлением

Правительства области

от 13.08.2019 № 587-п>

| Наименование подпрограммы | региональная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2019 – 2024 годы |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2019 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель | ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84; консультант комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автомобильными дорогами ДДХ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-08 |
| Цели | увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года) |
|  | снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом |
|  | снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом |
|  | доведение доли автомобильных дорог городской агломерации «Ярославская», соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов |
| Задача | приведение объединенной дорожной сети и автомобильных дорог городской агломерации «Ярославская» в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние |
| Целевые показатели | увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов |
|  | доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80 процентов от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
|  | доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации правил дорожного движения, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 70 процентов от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
|  | протяженность дорожной сети городской агломерации «Ярославская» |
|  | снижение доли автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом |
|  | доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Ярославская», обслуживающей движение в режиме перегрузки |
|  | снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области в два раза по сравнению с 2017 годом |
|  | доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 процентов от базового количества 2017 года |
|  | количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации |
|  | количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом) |
|  | количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Ярославская», в процентах от базового значения 2017 года |
|  | доведение доли автомобильных дорог городской агломерации «Ярославская», соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов, процентов |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | постановление Правительства области от 11.04.2019 № 283-п «Об утверждении региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2019 – 2024 годы» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/ programs.aspx |

Список используемых сокращений

АТР ЯО – агентство транспорта Ярославской области

ВЦП – ведомственная целевая программа

ДДХ ЯО – департамент дорожного хозяйства Ярославской области

ДТ ЯО – департамент транспорта Ярославской области

ОЦП – областная целевая программа

Таблица 19

<введена постановлением

Правительства области

от 15.05.2020 № 417-п>

| Наименование подпрограммы | ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84; |
|  | главный специалист комитета сопровождения и исполнения государственных программ и управления автодорогами ДДХ ЯО Гуськова Татьяна Сергеевна, телефон (4852) 78-63-08 |
| Куратор подпрограммы | заместитель Председателя Правительства области, курирующий вопросы строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства, телефон (4852) 40-04-37 |
| Срок реализации | 2020 год |
| Цель | обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами |
| Задачи | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ |
|  | разработка рабочих проектов капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог и сооружений на них |
|  | реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них и создание материально-технических средств для нужд гражданской обороны |
|  | повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
|  | поддержка дорожного хозяйства муниципальных районов (городских округов) области |
| Целевые показатели | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения |
|  | уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (процентов от норматива) |
|  | количество объектов, на которых применены композиционные материалы |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | приказ ДДХ ЯО от 27.02.2020 № 2 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/ddh/tmpPages/ programs.aspx |

Таблица 20

<введена постановлением

Правительства области

от 15.05.2020 № 417-п>

| Наименование подпрограммы | ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | ДТ ЯО, заместитель директора ДТ ЯО Бойко Анатолий Родионович, телефон (4852) 78-63-84; ведущий специалист комитета управления пассажирским транспортом ДТ ЯО Иванова Светлана Алексеевна, телефон (4852) 78-63-81 |
| Куратор подпрограммы | заместитель Председателя Правительства области, курирующий вопросы физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры и туризма, транспорта, инвестиционной и промышленной политики, занятости населения, Авдеев Максим Александрович, телефон (4852) 40-05-25, 78-60-40 |
| Срок реализации | 2020 год |
| Цель | обеспечение соответствия уровня развития транспортной отрасли потребностям населения |
| Задачи | предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан при проезде в транспорте общего пользования |
|  | организация предоставления транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на территории Ярославской области |
|  | организация разработки и реализации мероприятий по мобилизационной готовности в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере транспорта |
|  | контроль за выполнением регулярных перевозок пассажиров |
| Целевые показатели | доступность транспортных услуг для населения на межмуниципальных маршрутах |
|  | удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | приказ ДТ ЯО от 25.02.2020 № 1 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов и признании утратившими силу отдельных приказов департамента транспорта Ярославской области» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/agtransport/ default.aspx |

Таблица 21

<введена постановлением

Правительства области

от 15.05.2020 № 417-п>

| Наименование подпрограммы | региональная целевая программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | ДДХ ЯО, директор ДДХ ЯО Моисеев Евгений Анатольевич, телефон (4852) 78-63-84; консультант отдела подготовки прогнозов развития и инвестиций дорожного хозяйства ДТ ЯО Долгова Марина Валентиновна, телефон (4852) 78-63-07 |
| Куратор подпрограммы | заместитель Председателя Правительства области, курирующий вопросы строительства, развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения, тарифного регулирования и дорожного хозяйства, телефон (4852) 40-04-37 |
| Срок реализации подпрограммы | 2020 – 2024 годы |
| Цель | приведение уровня развития дорожной сети и состояния автомобильных дорог общего пользования в соответствие с задачами социально-экономического развития региона, потребностями населения и бизнеса |
| Целевые показатели | доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям |
|  | количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области |
|  | доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии |
| Региональные проекты | «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |
| Результаты реализации региональных проектов | протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям |
|  | протяженность дорожной сети в городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям |
|  | доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки |
|  | количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области |
|  | количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации |
|  | количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом) |
|  | внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
|  | доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
|  | доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | постановление Правительства области от 31.03.2020 № 297-п «Об утверждении региональной целевой программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы» |
| Электронный адрес размещения подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.yarregion.ru/depts/ddh/ tmpPages/programs.aspx |

Приложение 3

к Государственной программе

<в ред. постановления Правительства области от 28.03.2019 № 213-п, от 13.08.2019 № 587-п,

от 23.12.2020 № 983-п>

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

реализации государственной программы Ярославской области

«Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Наименование ОЦП/ВЦП/ основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - ВЦП «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» |  |  |  |
| 1.1. | Заседание рабочей группы по отбору мероприятий при разработке и формировании целевых программ | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | ежеквартально (по мере необходимости) |
| 1.2. | Разработка рабочих проектов капитального ремонта и ремонта дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | -«- |  |
| 1.2.1. | Проведение процедуры торгов и заключение контрактов | -«- | до 31.10.2020, до 31.10.2021, до 31.10.2022 |
| 1.2.2. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектов, подготовка положительного заключения государственной экспертизы проектов | -«- | до 31.12.2020, до 31.12.2021, до 31.12.2022 |
| 1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |  |
| 1.3.1. | Проведение процедуры торгов и заключение контрактов | -«- | до 30.09.2020, до 30.09.2021, до 30.09.2022 |
| 1.3.2. | Выполнение ремонтных работ по контрактам, ввод объектов в эксплуатацию | -«- | до 30.11.2020, до 30.11.2021, до 30.11.2022 |
| 1.4. | Разработка проектной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения | -«- |  |
| 1.4.1. | Проведение торгов и заключение контрактов | -«- | до 31.03.2020, до 31.03.2021, до 31.12.2022 |
| 1.4.2. | Утверждение единичных расценок, разработка сметной документации | -«- | до 31.08.2020 |
| 1.5. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | -«- |  |
| 1.5.1. | Проведение процедуры торгов и заключение контрактов | -«- | до 31.12.2020, до 31.12.2021, до 31.12.2022 |
| 1.5.2. | Исполнение контрактов по содержанию дорог | -«- | до 31.12.2020, до 31.12.2021, до 31.12.2022 |
| 1.6. | Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений | -«- |  |
| 1.6.1. | Проведение торгов и заключение контрактов | -«- | до 30.09.2020, до 30.09.2021, до 30.09.2022 |
| 1.6.2. | Выполнение работ по планово-предупредительному ремонту мостов | -«- | до 30.11.2020, до 30.11.2021, до 30.11.2022 |
| 1.7. | Разработка рабочих проектов по повышению безопасности | -«- |  |
| 1.7.1. | Проведение торгов и заключение контрактов | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | до 30.09.2020, до 30.09.2021, до 30.09.2022 |
| 1.7.2. | Выполнение проектно-сметной документации, проведение экспертизы, положительное заключение | -«- | до 30.11.2020, до 30.11.2021, до 30.11.2022 |
| 1.8. | Повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения | -«- |  |
| 1.8.1. | Проведение процедуры торгов и заключение контрактов | -«- | до 30.09.2020, до 30.09.2021, до 30.09.2022 |
| 1.8.2. | Выполнение работ по контрактам | -«- | до 31.12.2020, до 31.12.2021, до 31.12.2022 |
| 1.9. | Предоставление субсидии на финансирование дорожного хозяйства | -«- |  |
| 1.9.1. | Проведение предварительных совещаний с органами местного самоуправления муниципальных образований области по вопросам предоставления субсидии | -«- | до 31.03.2020, до 31.03.2021, до 31.03.2022 |
| 1.9.2. | Заключение соглашений с муниципальными районами (городскими округами) области | -«- | до 31.03.2020, до 31.03.2021, до 31.03.2022 |
| 1.9.3. | Проведение торгов и заключение муниципальных контрактов | -«- | до 30.11.2020, до 30.11.2021, до 30.11.2022 |
| 1.9.4. | Исполнение ремонтных работ по контрактам, ввод объектов в эксплуатацию | -«- | до 31.12.2020, до 31.12.2021, до 31.12.2022 |
| - ВЦП «Транспортное обслуживание населения Ярославской области» |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования отдельным категориям граждан | департамент транспорта Ярославской области | в течение года до 31.12.2020, в течение года до 31.12.2021, в течение года до 31.12.2022 |
| 2.1.1. | Договоры на возмещение недополученных доходов от предоставления социальных услуг | департамент транспорта Ярославской области | в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2020, в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2021, в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2022 |
| 2.1.2. | Возмещение автотранспортным предприятиям недополученных доходов от предоставления социальных услуг льготным категориям граждан | -«- | в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2021, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2022 |
| 2.2. | Предоставление организациям автомобильного транспорта субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования студентам высшего и среднего профессионального образования | -«- | в течение года до 31.12.2020, в течение года до 31.12.2021, в течение года до 31.12.2022 |
|  | Возмещение автотранспортным предприятиям недополученных доходов от предоставления социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования студентам высшего и среднего профессионального образования | -«- | в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2021, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2022 |
| 2.3. | Субвенции муниципальным образованиям области на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | департамент транспорта Ярославской области | в течение года до 31.12.2020, в течение года до 31.12.2021, в течение года до 31.12.2022 |
|  | Предоставление муниципальным образованиям области субвенции на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | -«- | до 31.12.2020, до 31.12.2021, до 31.12.2022 |
| 2.4. | Субвенции муниципальным образованиям области на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей | -«- | в течение года до 31.12.2020, в течение года до 31.12.2021, в течение года до 31.12.2022 |
|  | Предоставление субвенции муниципальным образованиям области на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей | -«- | в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2021, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2022 |
| 2.5. | Предоставление организациям железнодорожного транспорта субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении детям в возрасте от 5 до 7 лет и обучающимся | -«- | в течение года до 31.12.2020, в течение года до 31.12.2021, в течение года до 31.12.2022 |
| 2.5.1. | Договоры на возмещение недополученных доходов от предоставления социальных услуг | департамент транспорта Ярославской области | в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2020, в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2021, в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2022 |
| 2.5.2. | Компенсация организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении детям в возрасте от 5 до 7 лет и обучающимся | -«- | в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2021, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2022 |
| 2.6. | Предоставление субсидий организациям автомобильного транспорта на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг | -«- | в течение года до 31.12.2020, в течение года до 31.12.2021, в течение года до 31.12.2022 |
| 2.6.1. | Договоры на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг | -«- | в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2020, в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2021, в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2022 |
| 2.6.2. | Субсидии организациям автомобильного транспорта на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг | департамент транспорта Ярославской области | в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2021, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2022 |
| 2.7. | Предоставление субсидий организациям водного транспорта на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг | -«- | в течение года до 31.12.2020, в течение года до 31.12.2021, в течение года до 31.12.2022 |
| 2.7.1. | Договоры на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг | -«- | в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2020, в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2021, в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2022 |
| 2.7.2. | Субсидии организациям водного транспорта на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг | -«- | в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2021, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2022 |
| 2.8. | Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг | департамент транспорта Ярославской области | в течение года до 31.12.2020, в течение года до 31.12.2021, в течение года до 31.12.2022 |
| 2.8.1. | Договоры на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг | -«- | в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2020, в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2021, в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2022 |
| 2.8.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг | -«- | в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2021, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2022 |
| 2.9. | Предоставление субсидии автотранспортным организациям на осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке экономики | -«- | в течение года до 31.12.2020, в течение года до 31.12.2021, в течение года до 31.12.2022 |
| 2.9.1. | Договор на финансовое обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке экономики | департамент транспорта Ярославской области | до 31.12.2020, до 31.12.2021, до 31.12.2022 |
| 2.9.2. | Субсидия на осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке | -«- | в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2021, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2022 |
| 2.10. | Предоставление субсидии на выполнение государственного задания ГБУ ЯО «Яроблтранском» | -«- | в течение года до 31.12.2020, |
|  |  |  | в течение года до 31.12.2021, в течение года до 31.12.2022 |
| 2.10.1. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии | -«- | в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2020, в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2021, в течение года (по мере необходимости) до 31.12.2022 |
| 2.10.2. | Субсидия на выполнение государственного задания | -«- | в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2020, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2021, в течение года (по мере выделения средств) до 31.12.2022 |
| - ОЦП «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы |  |  |  |
| 3.1. | Заседание рабочей группы по отбору мероприятий при разработке и формировании целевых программ | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | ежеквартально (по мере необходимости) до 31.10.2020, до 31.10.2021, до 31.10.2022 |
| 3.2. | Разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | -«- |  |
| 3.2.1. | Проведение процедуры торгов и заключение контрактов | -«- | до 31.10.2020, до 31.10.2021, до 31.10.2022 |
| 3.2.2. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектов, подготовка положительного заключения государственной экспертизы проектов | -«- | до 31.10.2020, до 31.10.2021, до 31.10.2022 |
| 3.3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | -«- |  |
| 3.3.1. | Проведение процедуры торгов и заключение контрактов | -«- | до 31.10.2020, до 31.10.2021, до 31.10.2022 |
| 3.3.2. | Выполнение строительно-монтажных работ по контрактам, ввод объектов в эксплуатацию | -«- | до 31.12.2020, до 31.12.2021, до 31.12.2022 |
| 3.4. | Предоставление субсидии местным бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности | -«- |  |
| 3.4.1. | Заключение соглашений с муниципальными районами (городскими округами) области | -«- | ежемесячно (по мере необходимости) до 30.09.2020, до 30.09.2021, до 30.09.2022 |
| 3.4.2. | Проведение торгов и заключение муниципальных контрактов | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | в течение года (по мере необходимости) до 30.09.2020, до 30.09.2021, до 30.09.2022 |
| 3.4.3. | Выполнение строительно-монтажных работ по муниципальным контрактам, ввод объектов в эксплуатацию | -«- | до 31.12.2020, до 31.12.2021, до 31.12.2022 |
| - ОЦП «Развитие транспортной системы Ярославской области» на 2018 – 2021 годы |  |  |  |
| # 4.1. | # Приобретение подвижного состава, предназначенного для перевозки пассажиров в пригородном и междугородном сообщениях | # департамент транспорта Ярославской области | # 30.06.2020, # 30.11.2021 |
| # 4.1.1. | # Проведение конкурсных процедур по закупке | # -«- | # ежеквартально, # ежегодно |
| # 4.1.2. | # Оплата контрактов, заключенных на основании конкурсных процедур | # -«- | # ежемесячно, # ежегодно |
| # 4.1.3. | # Поставка оборудования (автобусов) | # -«- | # 20.05.2020, # 30.09.2021 |
| # 4.2. | # Приобретение необходимого оборудования и техники с целью осуществления бесперебойной работы аэропорта, а также повышения уровня безопасности полетов пассажиров | # -«- | # 31.07.2020 |
| # 4.2.1. | # Проведение конкурсных процедур по закупке | # -«- | # 30.04.2020 |
| # 4.2.2. | # Оплата контрактов | # -«- | # 31.10.2020 |
| - РЦП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» на 2020 – 2024 годы |  |  |  |
| 5.1. | Обследование объединенной дорожной сети Ярославской области и городской агломерации «Ярославская» | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | 01.03.2020, 01.03.2021, 01.03.2022 |
| 5.1.1. | Разработка и утверждение проектной документации | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | # 30.04.2020, # 30.04.2021, # 30.04.2022 |
| 5.1.2. | Проведение закупочных процедур и заключение контрактов | -«- | # 30.06.2020, # 30.06.2021, # 30.06.2022 |
| 5.1.3. | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорожной сети | -«- | # ежегодно # по 30 сентября |
| 5.1.4. | Приемка работ, контроль качества: текущий, экспертный, народный | -«- | # ежегодно # по 30 ноября |
| 5.1.5. | Разработка проектов и схем ОДД городского округа, планов координированной работы светофорных объектов | -«- | 01.03.2020, 01.03.2021, 01.03.2022 |
| 5.1.6. | Разработка проектов на устройство и модернизацию светофорных объектов | -«- | # 30.04.2020, # 30.04.2021, # 30.04.2022 |
| 5.1.7. | Устройство и модернизация светофорных объектов | -«- | # 30.09.2020, # 30.09.2021, # 30.09.2022 |
| 5.1.8. | Внедрение проектов и схем, направленных на совершенствование ОДД, оптимальных режимов светофорного регулирования и планов координации | -«- | # 30.12.2020 |
| 5.1.9. | Подключение светофорных объектов к АСУДД, развитие АСУДД | -«- | # 30.12.2020 |
| 5.1.10. | Разработка и реализация проектной документации на обустройство пешеходных переходов и устройство искусственных неровностей | -«- | # 30.04.2020, # 30.04.2021, # 30.04.2022 |
| 5.2. | Применение дорожных ограждений на опасных участках, в том числе в местах концентрации ДТП | -«- | # 30.12.2020 |
| 5.2.1. | Информирование населения об изменениях в ОДД, состоянии аварийности, проводимых мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения | -«- | # ежегодно # (2 раза в неделю) |
| 5.2.2. | Формирование общественного контроля | -«- | # 30.12.2020 |
| 5.2.3. | Создание и работа общественных советов | -«- | # 30.12.2021, # 30.12.2022 |
| 5.2.4. | Размещение информации на сайтах в средствах массовой информации о планах по ремонту дорог и мероприятиях по повышению безопасности дорожного движения | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | # ежегодно # (1 раз в месяц) |
| 5.2.5. | Размещение отчетности о реализации проекта и результатов контрольных мероприятий | -«- | # ежегодно # (1 раз в месяц) |
| # 5.2.6. | Корректировка планов ремонта дорожной сети с учетом мнения жителей | -«- | # 28.02.2020, # 28.02.2021, # 28.02.2022 |

Список сокращений, используемых в таблице

АСУДД – автоматизированная система управления дорожным движением

ВЦП – ведомственная целевая программа

ГБУ ЯО – государственное бюджетное учреждение Ярославской области

ДТП – дорожно-транспортное происшествие

ОДД – организация дорожного движения

ОЦП – областная целевая программа

РП – региональная программа

РЦП – региональная целевая программа

| Приложение 4 к Государственной программе СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об объемах ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в период 2003 – 2012 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2003 – 2012 годы | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в том числе: | км | 95,265 | 11,000 | 2,860 | 1,212 | 0,852 | 9,106 | 14,576 | 18,374 | 12,463 | 18,806 | 6,016 |
| автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения | км | 71,766 | 11,000 | 2,860 | 1,212 | 0,852 | 9,106 | 14,576 | 13,649 | 11,493 | 1,765 | 5,253 |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 23,499 |  |  |  |  |  |  | 4,725 | 0,970 | 17,041 | 0,763 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к Государственной программе <в ред. постановлений Правительства области от 28.03.2019 № 213-п, от 13.08.2019 № 587-п > |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, осуществляемых в рамках областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2010 – 2015 годы и областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016 – 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проекта |  | Срок ввода в эксплуа-тацию | Мощность по ПСД |  |  |  | Стоимость в ценах соответ-ствующих лет (тыс. руб.) |  | Подлежит выполнению до конца строительства |  |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | км |  | из них искусст-венные сооруже-ния, пог. м |  |  |  | км |  | из них искусствен-ные сооруже-ния, пог. м |  | остаток сметной стоимо-сти в ценах соответ-ствующих лет (тыс. руб.) |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования – всего в том числе: |  |  |  |  |  | 75,471 | 249,032 | 0,0 | 700 995,0 | 695 980,0 | 515 531,2 | 182 459,7 | 40 000,0 | 40 800,0 | 355 000,0 | 775 000,0 | 1285000,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 688,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 842,33 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство автомобильной дороги Буйкино – Щукино в Борисоглебском и Большесельском муниципальных районах Ярославской области | заключение от 31.01.2014 № 76-1-4-0007-14, письмо от 29.05.2015 № 01-16/622, приложение от 17.06.2015 № 01-16/692 | 2015 | 2,520 |  | 102 187,6 | 2,520 |  |  | 73 686,0 | 100 000,0 | 92 086,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция автомобильной дороги Кормилицино – Курба в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | заключение от 04.03.2013 № 76-1-4-0033-13, приложение от 29.04.2013 № 01-16/746 | 2014 | 1,539 |  | 47 521,3 | 1,539 |  |  | 30 852,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция автомобильной дороги Телицино – Голодяево в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | заключение от 29.04.2013 № 76-1-4-0067-13, приложение от 24.06.2013 № 01-16/1084 | 2014 | 2,244 |  | 78 286,2 | 2,244 |  |  | 54 303,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги Крюково – Харинское – Митинское (обход реки Сутки) в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области | заключение от 26.12.2013 № 76-1-4-0237-13, приложение от 10.02.2014 № 01-16/175 | 2014 | 1,907 |  | 57 104,5 | 1,907 |  |  | 137 526,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги Остапково – Заозерье – Юрьево – Колокорево – Старое Волино в Переславском муниципальном районе Ярославской области | заключение от 19.12.2013 № 76-1-4-0227-13, приложение от 20.02.2014 № 01-16/233 | 2014 | 0,613 |  | 18 628,5 | 0,613 |  |  | 17 043,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция автомобильной дороги Дмитриевское – Телицино – Манжаково в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | заключение от 13.09.2013 № 76-1-4-0161-13, приложение от 26.03.2014 № 01-16/396 | 2014 | 4,262 |  | 95 672,1 | 4,262 |  |  | 92 208,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция автомобильной дороги Борисоглеб – Буйкино в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области в том числе: | заключение от 07.03.2014 № 76-1-4-0028-14, письмо от 13.07.2015 № 01-16/804, приложение от 03.08.2015 № 01-16/923 | 2015 | 3,377 |  | 101 671,2 | 3,733 |  |  | 60 576,0 | 100 000,0 | 73 981,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 980,5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство мостового перехода через реку Улейму на автомобильной дороге Печкино – Потопчино в Угличском муниципальном районе Ярославской области | заключение от 29.10.2014 № 76-1-4-0153-14, приложение от 18.11.2014 № 01-16/1769 | 2015 |  | 50,500 | 58 782,8 |  | 50,500 |  | 1 000,0 | 56 100,0 | 29 968,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мостовой переход через реку Трубеж на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» (старое направление), км 134 + 100 – км 145 + 100, в Переславском муниципальном районе Ярославской области | заключение от 04.07.2013 № 76-1-4-0103-13, приложение от 15.08.2013 № 01-16/1400 | 2014 |  | 68,800 | 239 218,0 |  | 68,800 |  | 167 669,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Реконструкция искусственного сооружения через реку Шипинку на автомобильной дороге Суминское – Косково – Сельцо, км 10 + 140, в Брейтовском муниципальном районе Ярославской области | заключение от 15.01.2013 № 76-1-4-0001-13, приложение от 20.02.2013 № 01-16/300 | 2014 | 0,574 |  | 28 975,2 | 0,574 |  |  | 28 176,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Реконструкция мостового перехода через реку Маткому автомобильной дороги Патрино – Голодяйка, км 1 + 800, в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области | заключение от 23.05.2014 № 76-1-4-0072-14, приложение от 10.10.2014 № 01-16/1574 | 2015 |  | 30,300 | 18 284,7 |  | 30,300 |  | 1 800,0 | 14 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Реконструкция мостового перехода через реку Койку на автомобильной дороге Девницы – Дор, км 1 + 850, в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | заключение от 11.11.2013 № 76-1-4-0205-13, приложение от 18.12.2013 № 01-16/2119 | 2014 | 0,433 | 29,100 | 26 644,8 | 0,433 | 29,100 |  | 26 917,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Реконструкция мостового перехода через реку Чернавку на автомобильной дороге Некоуз – Родионово – пос. Октябрь, км 0 + 200, в Некоузском муниципальном районе Ярославской области | заключение от 18.04.2013 № 76-1-4-0060-13, приложение от 22.07.2013 № 01-16/1260-1 | 2014 | 0,035 |  | 11 641,7 | 0,035 |  |  | 9 239,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Реконструкция автомобильной дороги Григорьевское – Михайловское – Норское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | заключение от 19.08.2014 № 76-1-4-0126-14, приложение от 30.12.2014 № 01-16/2022 | 2015 | 4,758 |  | 136 483,5 | 4,758 |  |  |  | 134 550,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Реконструкция автомобильной дороги Большое Село – Волыново – Щукино в Большесельском муниципальном районе Ярославской области в том числе: | заключение от 07.03.2014 № 76-1-4-0027-14, письмо от 13.07.2015 № 01-16/805, приложение от 06.08.2015 № 01-16/953 | 2015 | 3,031 |  | 76 928,4 | 3,031 |  |  |  | 83 530,0 | 57 652,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 141,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 510,5 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Реконструкция автомобильной дороги Деревеньки – Погорелка в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области (1 этап) | заключение от 18.12.2014 № 76-1-5-0180-14 | 2015 | 2,600 |  | 50 902,4 | 2,600 |  |  |  | 47 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Реконструкция автомобильной дороги Деревеньки – Погорелка в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области (2 этап) | заключение от 18.12.2014 № 76-1-5-0180-14 | 2015 | 4,270 |  | 72 772,6 | 4,270 |  |  |  | 73 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Реконструкция автомобильной дороги Рязанцево – Горки в Переславском муниципальном районе Ярославской области | заключение от 26.03.2013 № 76-1-4-0048-13, приложение от 16.05.2013 № 01-16/845 | 2015 | 4,700 |  | 89 065,8 | 4,700 |  |  |  | 87 000,0 | 183,0 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Реконструкция автомобильной дороги Ярославль – Углич, км 32 + 700 – км 37 + 700, в Большесельском муниципальном районе Ярославской области в том числе: | заключение от 13.05.2016 № 76-1-1-3-0043-16 | 2016 2017 | 4,890 |  |  | 4,890 |  |  |  |  | 260 961,16 | 182 459,70 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 609,88 | 33 214,3 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 351,28 | 149 245,4 |  |  |  |  |  |
| 20. | Реконструкция автомобильной дороги Говырино – Дмитриевское – Нагорье в Переславском муниципальном районе Ярославской области | заключение от 20.02.2017 № 76-1-1-3-0014-17 | 2021 | 7,140 |  |  | 7,140 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000,0 | 180 000,0 |  |
| 21. | Реконструкция автомобильной дороги Манжаково – Сосновки в Даниловском муниципальном районе Ярославской области |  | 2021 | 5,300 |  |  | 5,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 000,0 |  |
| 22. | Реконструкция мостового перехода через реку Касть на автомобильной дороге Козлово – Стройково, км 2 + 200, в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | заключение от 27.01.2017 № 76-1-1-3-0006-17 | 2018 | 53,226 |  |  |  | 53,226 |  |  |  |  |  | 40 000,0 |  |  |  |  |
| 23. | Строительство автомобильной дороги «Обход г. Углича» в Угличском муниципальном районе Ярославской области (1 этап) | заключение от 21.07.2014 № 76-1-1-0109-14, заключение от 21.07.2014 № 76-1-2-0110-14 | 2021 | 13,442 |  |  | 13,442 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 000,0 | 415 000,0 | 440 000,0 |
| 24. | Реконструкция мостового перехода через реку Луть на автомобильной дороге Глебово – Ивашково – Кобяково, км 0 + 273, в Ростовском муниципальном районе Ярославской области |  | 2019 | 17,106 |  |  |  | 17,106 |  |  |  |  |  |  | 40 800,0 |  |  |  |
| 25. | Реконструкция автомобильной дороги Некрасовское – Турово в Ярославском муниципальном районе Ярославской области |  | 2022 | 3,000 |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |
| 26. | Реконструкция автомобильной дороги Толбухино – Вятское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области |  | 2022 | 4,480 |  |  | 4,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |
| 27. | Реконструкция автомобильной дороги Филипищево – Плоски с мостовым переходом через реку Пукшу в Угличском муниципальном районе Ярославской области |  | 2022 | 1,200 |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000,000 |
| 28. | Реконструкция автомобильной дороги Крюково – Харинское – Митинское со строительством моста через реку Сутку в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области |  | 2022 | 0,650 |  |  | 0,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 000,000 |
| 29. | Реконструкция автодороги "М-8 – подъезд к г. Костроме" – Телищево – Чернеево с подъездом к дер. Малышево в Ярославском муниципальном районе Ярославской области |  | 2022 | 5,362 |  |  | 5,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 000,000 |
| 30. | Реконструкция мостового перехода через реку Кондру на автомобильной дороге Глебовское – Тарантаево, км 1 + 802, в Ярославском муниципальном районе Ярославской области |  | 2022 | 12,000 |  |  | 12,000 | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,000 |
| 31. | Реконструкция мостового перехода через реку Нергу на автомобильной дороге Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское, км 30 + 400, в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области |  | 2022 | 9,200 |  |  |  | 9,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000,000 |
| 32. | Реконструкция мостового перехода через реку Печегда на автомобильной дороге Ярославль – Рыбинск, км 29+345, в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области |  | 2022 | 45,000 |  |  | 45,000 | 45,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 000,000 |
| Список сокращений, используемых в таблице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСД – проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 к Государственной программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы в части подпрограмм дорожного хозяйства № п/п; Наименование РП, иной программы, мероприятия; Ответствен-ный исполни-тель; Код бюджетной классификации; Объемы ресурсного обеспечения. ГРБС; РзПр; ЦСР; ВР; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год; итого, 2015 – 2022 годы. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19. Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» в части подпрограмм дорожного хозяйства – всего в том числе:; ДТ ЯО; 927; 0409; 4621154,586; 5069954,6; 5529122,8; 15220231,9. ДДХ ЯО; 963; 0409; 5722712,26; 4312810,00; 4463939,60; 555000,0; 565000,0; 15619461,9. 1.; Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения; 927; 0409; 836979,5; 537241,1; 769189,2; 2143409,9. ДДХ ЯО; 963; 0409; 61500,0; 354602,0; 190000,0; 555000,0; 565000,0; 1726102,0. 1.1.; Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов. 1.2.; Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения; ДТ ЯО, ДДХ ЯО; 927; 0409; 2420172460; 244; 138999,5; 17710,0; 11729,5; 168439,0. 963; 0409; 2420172460; 21500,0; 15000,0; 15000,0; 20000,0; 20000,0; 91500,0. 927; 0409; 2420272460; 244; 2000,0; 2000,0. 927; 0409; 2425420; 414; 459282,5; 459282,5. 927; 0409; 2420254200; 414; 240812,4; 599245,4; 840057,8. 927; 0409; 2420172460; 414; 236697,5; 276718,7; 158214,3; 40000,0; 339602,0; 175000,0; 535000,0; 545000,0; 2306232,5. 927; 0409; 2427246; 414; 2000,0; 2000,0. 2.; Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения; ДТ ЯО, ДДХ ЯО; 927; 0409; 2415390; 243; 208202,9; 208202,9. 927; 0409; 24601R39000; 243; 29914,0; 29914,0. 927; 0409; 24601R39000; 244; 322096,0; 322096,0. 963; 0409; 24601.739000; 244; 410000,0; 355000,0; 355000,0; 1120000,0. 927; 0409; 24601R39000; 521; 200000,0; 200000,0. 963; 0409; 2460173900; 521; 200000,0; 200000,0; 200000,0; 600000,0. 927; 0409; 24601R39000; 521; 625000,0; 625000,0. 963; 0409; 2460153900; 521; 738614,3; 738614,3. 927; 0409; 2410172420; 243; 777426,0; 427397,6; 142244,4; 1347068,0. 963; 0409; 2410172421; 243; 134598,3; 60000,0; 194598,3. 927; 0409; 2410172420; 244; 1684585,4; 2484903,2; 1955597,5; 6125086,2. 963; 0409; 2410172420; 244; 2702081,6; 2641200,0; 2958931,6; 8302213,2. 3.; Создание условий для реализации ВЦП в сфере дорожного хозяйства; ДТ ЯО, ДДХ ЯО; 927; 0409; 2410172420; 244; 91500,0; 46435,3; 137935,3. 963; 0409; 2410172420; 244; 47000,0; 47000,0; 97000,0; 191000,0. 927; 0409; 2410172420; 244; 154603,8; 112200,1; 45763,7; 312567,6. 963; 0409; 2410172420; 244; 61095,1; 76000,0; 84000,0; 221095,1. 927; 0409; 2410172420; 831; 2000,0; 4200,0; 17420,3; 23620,3. 963; 0409; 2410172420; 831; 4451,1; 3776,1; 3776,1; 12003,3. 927; 0409; 2410172420; 851; 12200,0; 1500,0; 200,0; 13900,0. 963; 0409; 2410172420; 851; 1223,9; 1223,9; 1223,9; 3671,7. 927; 0409; 2410172420; 852; 500,0; 700,0; 250,0; 1450,0. 963; 0409; 2410172420; 852; 300,0; 300,0; 300,0; 900,0. 927; 0409; 2410172420; 100; 66406,0; 70646,0; 75114,0; 212166,0. 963; 0409; 2410172420; 100; 71 360,4; 71 360,4; 71 360,4; 214 081,2. 927; 0409; 2410172420; 200; 21 634,0; 28194,0; 20977,4; 70805,4. 963; 0409; 2410172420; 200; 25099,6; 26799,6; 26799,6; 78698,8. 927; 0409; 2410172420; 800; 2617,0; 2326,0; 2068,0; 7011,0. 963; 0409; 2410172420; 800; 1540,0; 1540,0; 1540,0; 4620,0. 927; 1003; 2410374700; 313; 8,0; 8,0; 16,0. 963; 0409; 2410575310; 521; 20247,0; 20247,0. 963; 1003; 2410374700; 313; 8,0; 8,0; 8,0; 24,0. 4.; Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня; ДТ ЯО, ДДХ ЯО; 927; 0409; 2420372470; 522; 235993,0; 84766,0; 100000,0; 420759,0. 963; 0406; 2420372470; 522; 133000,0; 133000,0. 963; 0406; 2420353900; 522; 335000,0; 335000,0. 963; 0406; 242037390F; 522; 19 000,0; 19000,0. 927; 0409; 2420354200; 540; 124372,5; 450000,0; 574372,5. 927; 0409; 2410572440; 521; 600000,0; 600000,0; 1276845,0; 2476845,0. 963; 0409; 2410572440; 521; 474000,0; 474000,0; 474000,0; 1422000,0. 963; 0409; 2410553900; 521; 200000,0; 200000,0. 963; 0409; 2410575620; 521; 82 593,0; 82593,0. 927; 0409; 2417448; 521; 18007,0; 18007,0. 927; 0409; 2410574790; 521; 500000,0; 500000,0. Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов; 271341,7; 317385,2; 305383,1; 305038,7; 305038,7; 305038,7; 305038,7; 305038,7; 2419303,5. Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленных на реализацию мероприятий ОЦП, ВЦП и РП, – всего; 667485,4; 364183,2; 1224245,4; 1302961,1; 680000,0; 680000,0; 680000,0; 680000,0; 680000,0; 680000,0; 680000,0; 8318875,0. из них:. субсидии в разрезе федеральных целевых программ; 79459,4; 29346,8; 108806,2. иные межбюджетные трансферты; 667485,4; 284723,8; 1224245,4; 1273614,3; 680000,0; 680000,0; 680000,0; 680000,0; 680000,0; 680000,0; 680000,0; 8210068,8. Примечание: в строке «Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов» указывается объем ассигнований муниципальных дорожных фондов без учета межбюджетных трансфертов. Список используемых сокращений ВЦП – ведомственная целевая программа ДДХ ЯО – департамент дорожного хозяйства Ярославской области ДТ ЯО – департамент дорожного хозяйства Ярославской области ОЦП – областная целевая программа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Государственной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| о привлечении средств муниципальных дорожных фондов к реализации государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы в части подпрограмм дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Объемы средств муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | итого, 2015 – 2025 годы |  |  |  |
| Средства муниципальных дорожных фондов – всего в том числе: | 261763,6 | 260000,0 |  | 260000,0 |  | 260000,0 |  | 309200,0 |  | 309200,0 |  | 309200,0 |  | 309200,0 |  | 2278563,6 |  |  |  |
| мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 261763,6 | 260000,0 |  | 260000,0 |  | 260000,0 |  | 309200,0 |  | 309200,0 |  | 309200,0 |  | 309200,0 |  | 2278563,6 |  |  |  |
| другие мероприятия за счет средств муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Государственной программе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма |  |  |  |  |  |
|  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о достижении целевых показателей государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы в части подпрограмм дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма квартальная (годовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Единица измерения |  | Величина показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по государственной программе |  | в отчетном году |  | на 01 января года, следующего за отчетным, с начала 2013 года |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области, в том числе: |  | км |  | Х |  | 0,000 |  | Х |  |
|  |  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  | км |  | Х |  |  |  | Х |  |
|  |  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  | Х |  |  |  | Х |  |
| 2. |  | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения в том числе: |  | км |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области в результате строительства новых автомобильных дорог в том числе: |  | км |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ярославской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог в том числе: |  | км |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года в том числе: |  | км |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
|  |  | автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |
| «_____» _________________ 20____ г.». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 9 к Государственной программе Форма |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о расходах на реализацию государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014 – 2025 годы в части подпрограмм дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма квартальная (годовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование региональной программы, иной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Объемы ресурсного обеспечения на отчетный год по государственной программе |  | Кассовое исполнение в отчетном году на отчетную дату |
|  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр |  | ЦСР |  | ВР |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа – всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Развитие и увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Создание условий для реализации ведомственной целевой программы в сфере дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетов другого уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, – всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии (в разрезе федеральных целевых программ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Список сокращений, используемых в таблице ВР – вид расходов ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств РзПр – раздел, подраздел ЦСР – целевая статья расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель  _________________________                         _____________________________________________

(подпись)						             (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________________________ 			  _____________________________________________

(подпись)							(расшифровка подписи)

«_____» _________________  20____ г.

Приложение 10

к Государственной программе

<в ред. постановлений Правительства области от 28.03.2019 № 213-п,

от 13.08.2019 № 587-п>

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Программа комплексного развития объединенной дорожной сети

«Ярославская область»

«Ярославская агломерация»

Описание регионального проекта

# Описание регионального проекта

Паспорт регионального проекта «Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства» разрабатывается и реализуется в целях достижения показателей федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2019 г. № 204. Региональный проект формируется с учетом требований законодательства Российской Федерации, в том числе постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2019 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», методических указаний по разработке национальных проектов (программ), утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 4 июня 2019 г. № 4072п-П6, разъяснений Аппарата Правительства Российской Федерации, направленных письмом от 26 июля 2019 г. № 5803п-П6, иных рекомендаций и разъяснений Правительства Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации.

Региональный проект предусматривает в том числе реализацию планов дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также объектов улично-дорожной сети муниципальных образований, входящих в состав городской агломерации Ярославская.

Под термином «городская агломерация Ярославская» понимается образуемая городским округом г.Ярославлем - «ядром агломерации» и муниципальными образованиями - «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.

Под термином «дорожная сеть городской агломерации Ярославская» понимается определяемая в рамках регионального проекта совокупность имеющих агломерационное значение и расположенных на территории городской агломерации Ярославская автомобильных дорог общего пользования местного, регионального, межмуниципального и федерального значения, а также следующих объектов улично-дорожной сети:

- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;

- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;

- наиболее загруженные улицы и дороги местного значения.

Региональный проект предусматривает:

1. Фиксацию дорожной сети Ярославской области.

Собрана и обобщена информация о состоянии дорожной сети Ярославской области, в том числе об участках дорожной сети городской агломерации Ярославская. Приведена информация об участках дорог не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, местах перегрузки дорожной сети.

2. Проведение дорожных работ в целях достижения целевых показателей. Для реализации проекта необходимо проведение комплекса работ в области строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта дорожной сети. Для достижения запланированных показателей до 2024 года в Ярославской области должно быть приведено в нормативное состояние около 1200 км дорог, из них 300 км в границах Ярославской агломерации.

3. Формирование пообъектных планов работ по годам.

Конкретный перечень автомобильных дорог и объектов улично-дорожной сети, использованный при подготовке регионального проекта, в том числе для расчета значений показателей регионального проекта, приведен в таблице 1 «Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по Ярославской области» и таблице 2 «Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей по городской агломерации Ярославская».

При формировании планов по приведению автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также автомобильных дорог и улиц городской агломерации Ярославская в нормативное технико-эксплуатационное состояние (ТЭС), учитывались следующие принципы и подходы:

- обеспечение маршрутности работ по приведению в нормативное ТЭС к 2024 году на участках дорог входящих в законченные маршруты, исключение чередования участков, соответствующих и не соответствующих требованиям к нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию на протяженности менее 10 км;

- автомобильные дороги и улицы, на которых планируется выполнять работы и протяженность которых менее 2 км, ремонтируются в течении 1 строительного сезона и соответствуют требованиям к нормативному ТЭС на всей своей протяженности;

- в целях решения задач по сокращению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий не только обеспечивается ликвидация существующих, но не допускается возникновение новых мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, их миграции, за счет проведения профилактических, предупреждающих мер по повышению безопасности дорожного движения;

- поддержание нормативного ТЭС автомобильных дорог общего пользования и дорожной сети городской агломерации Ярославская (расчистка полосы отвода, обеспечение водоотвода, заливка трещин, обеспечение контроля весогабаритных параметров проходящего транспорта, проведение мероприятий по устройству шероховатой поверхностной обработки, защитного слоя и пропитывающих составов,  и т.д. и т.п.), а также выполнение дорожных и иных работ в целях сохранения достигнутых целевых показателей регионального проекта, эксплуатации объектов, созданных в рамках регионального проекта, обеспечивается за счет средств консолидированного бюджета Ярославской области;

- планирование работ с учетом межремонтных и гарантийных сроков, а также минимизация ограничения пропускной способности  в связи с проведением работ;

- приоритетность приведения в нормативное ТЭС автомобильных дорог и улиц, по которым имеется наибольше количество нареканий граждан и общественных организаций;

- целесообразность планирования работ исходя из максимальной оптимизации затрат, в том числе за счет планирования проведения работ одновременно на участках дорог, расположенных в относительной близости.

4. Проведение работ по инструментальной диагностики;

5. Применение новых технологий и материалов, механизмов контрактов жизненного цикла. Мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей и реализацию регионального проекта, а также программы проведения дорожных работ предусматривают применение новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.

6. Проведение оценки, и, при необходимости, разработку (актуализацию) в 2019 - 2020 годы документов транспортного планирования для достижения целей по снижению доли протяженности дорог, работающих в режиме перегрузки, в том числе для обоснования проведения капиталоемких мероприятий, если решение поставленных задач по устранению перегруза дорожной сети без них невозможно. В таблице 3 к региональному проекту приведен «Перечень автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки по Ярославской области». Мероприятия, предусматривающие снижение доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, сформированы, исходя из возможных путей решения этой проблемы (не только строительство или реконструкцию объектов, но и изменение схемы движения автотранспорта, увеличение полосности в рамках капитального ремонта или ремонта и т.д.).

7. Направление доходов областного бюджета от штрафов за нарушение Правил дорожного движения (но не менее 10 процентов от общего объема расходов на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог) на выполнение мероприятий по инженерному обустройству и модернизации автомобильных дорог в целях обеспечения безопасности дорожного движения. В рамках работ по инженерному обустройству и модернизации автомобильных дорог планируются к выполнению следующие мероприятия:

- обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями на автомобильных дорогах;

-  обустройство регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах;

- обеспечение дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах;

- применение удерживающих осевых, краевых пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположения образовательных и медицинских организаций и мест массового притяжения граждан;

- обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;

- обустройство кривых малого радиуса, участков с неуположенными откосами соответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) удерживающим барьерным ограждением, сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки и использование желтой разметки на двух- и трёхполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;

- разделение встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе тросовых) и направляющих устройств, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;

- отдаление рекламных конструкций за пределы полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог вне населённых пунктов.

Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городской агломерации в нормативное состояние осуществляется с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827).

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федеральных проектов | «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | «Дорожная сеть» | Срок начала и окончания | 03.12.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Заместитель Председателя Правительства Ярославской области Неженец Виктор Станиславович |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Моисеев Евгений Анатольевич |  |  |
| Администратор регионального проекта | Заместитель директора - председатель комитета департамента дорожного хозяйства Ярославской области Замараев Денис Иванович |  |  |
| Связь с государственными программами Ярославской области | Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014-2025 годы, утверждена постановлением Правительства области от 28 мая 2014 года № 496-п |  |  |

# 2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель проекта | Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года). Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом. Доведение в городской агломерации Ярославская доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение (по состоянию на 31.12.2017) | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов, % | основной | 35,421 | 35,98 | 37,48 | 40,08 | 43,45 | 46,17 | 48,68 | 50,06 |
|  | 1Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, по состоянию на 31.12.2017 составляет 2225,755 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение доли автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом, % | основной | 0,3702 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,274 |
|  | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области в два раза по сравнению с 2017 годом, % | основной | 1003 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 |
|  | Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов, % | основной | 52,004 | 56,36 | 59,81 | 64,92 | 69,98 | 73,67 | 78,64 | 85,00 |
|  | 2Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, составляет 23,220 км 3Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области составляет 60 единиц 4Протяженность автомобильных дорог городской агломерации Ярославская, соответствующих нормативным требованиям, составляет 545,592 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % | основной | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 53 | 66 | 80 |
|  | Доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации ПДД, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 70% от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | основной | 0 | 0 | 10 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 |
|  | Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года, % / шт. | основной | 100 5 / 5 | 100 / 5 | 120 / 6 | 140 / 7 | 160 / 8 | 180 / 9 | 200 / 10 | 211 / 11 |
|  | 5 Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения по состоянию на 31.12.2017 составляет 5 единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации | основной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом) | основной | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
|  | Протяженность дорожной сети городской агломерации Ярославская, км | дополнительный | 1055,735 | 1055,735 | 1056,835 | 1056,835 | 1056,835 | 1058,535 | 1059,135 | 1059,735 |
|  | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации Ярославская, обслуживающей движение в режиме перегрузки, % | дополнительный | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 1,632 |
|  | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации Ярославская, в % от базового значения 2017 года | дополнительный | 1003 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Реализация регионального проекта Ярославской области в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, до 50,06%; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки на 10%; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, до 50%; доведение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 %; внедрения интеллектуальных транспортных систем, 1 шт.; размещения автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом), до 6 шт. |  |
| 1. | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) | В целях формирования регионального проекта в Ярославской области определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городской агломераций. На основании указанных перечней подготовлены региональные проекты. |
| 2. | Формирование региональных проектов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов) | Региональные проекты, детализированные на период 2019 - 2021 годов и укрупненные на период 2022 - 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ «Росдорнии» и представлены на утверждение в Росавтодор. |
| 3. | Заключение с Правительством Ярославской области соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Ярославской областью обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта | Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Правительством Ярославской области, участвующей в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта |
| 4. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Ярославской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор |
| 5. | Ярославской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год | Региональные проекты, актуализированные в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор |
| 6. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Ярославской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор |
| 7. | Ярославской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год | Региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор |
| 8. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Ярославской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор |
| 9. | Ярославской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год | Региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор |
| 10. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Ярославской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор |
| 11. | Ярославской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год | Региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор |
| 12. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Ярославской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор |
| 13. | Ярославской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2024 год | Региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор |
| 14. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Ярославской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор |
| 15. | Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения |  |
| 15.1. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Ярославской области (накопленным итогом) | Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения |
| 16. | Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Приняты необходимые нормативно-правовые акты |  |
| 16.1. | Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования интеллектуальных транспортных систем | Подготовлен отчет о внедрении на автомобильных дорогах общего пользования интеллектуальных транспортных систем, ориентированных, в том числе, на обеспечение движения беспилотных транспортных средств |
| 17. | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения |  |
| 17.1. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 120% от базового количества 2017 года | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения |
| 17.2. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 140% от базового количества 2017 года | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения |
| 17.3. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 160% от базового количества 2017 года | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения |
| 17.4. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 180% от базового количества 2017 года | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения |
| 17.5. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 200% от базового количества 2017 года | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения |
| 17.6. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения |
| 18. | Достижение целевых показателей и решение иных задач, предусмотренных федеральными проектами «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Приведение доли автомобильных дорог от общей протяженности по состоянию на 31.12.2017 г. в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, путем поведения мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту для достижения показателей: - доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию к концу 2024 г. – 50,06 %; - доля протяжности дорожной сети Ярославской городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию к концу 2024 г. – 85 %. |
| 19. | Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Ярославской области | Проведение согласованных мероприятий по ликвидации дорожно-транспортных происшествий, мест концентрации ДТП. Применение технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства: - барьерные и удерживающие пешеходные ограничения в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположенных около образовательных и медицинских учреждений, мест массового притяжения граждан; - устройство наружного освещения в населенных пунктах, в пределах пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках; - обустройство кривых малого радиуса и участков с неуположенными откосами направляющими устройствами, сигнальными столбиками; - обеспечение круглогодичной дорожной разметки; - совмещение наземных переходов с искусственными неровностями, устройство регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах; - дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход», установка информирующих аншлагов |
| 20. | Устранение перегрузки дорожной сети Ярославской области преимущественно за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, синхронизация развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры | Разработка и реализации программы объединенной дорожной сети Ярославской области, комплексных схем организации дорожного движения, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, привлечения иных видов транспорта для внедрения мультимодальных схем обслуживания, а так же юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, других производственных и торговых организаций |
| 21. | Формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной публичной, общественно-ориентировочной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечение безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства Ярославской области как элемента транспортной системы Российской Федерации | Развитие накопленного опыта работы с депутатским корпусом, Общественной палатой Ярославской области, Общественным народным фронтом, проектом «Убитые дороги», СМИ, а так же обеспечение масштабного функционирования Общественного совета при департаменте дорожного хозяйства Ярославской области. Проведение общественных обсуждений с приглашением горожан при формировании дорожных работ на очередной год и распределении экономии не менее двух раз в год |
| 22. | Проработка регионального проекта совместно с ФАУ «РосдорНИИ», определение для применения новых технологий, материалов и технологических решений, определение эффекта от их применения | Сформированы актуализированные региональные проекты с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

<в ред. постановления Правительства области от 13.08.2019 № 587-п>

| Источники финансирования | Срок реализации |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные источники (тыс. руб.) в том числе: | 3 381 742,936 | 3 396 666,889 | 4 519 222,223 | 3 776 000 | 4 130 889 | 3 195 555 | 22 400 076,048 |
| - иные межбюджетные трансферты областному бюджету | 1 954 236,500 | 680 000,000 | 680 000,000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 5 354 236,500 |
| - консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в том числе: | 1 427 506,436 | 2 716 666,889 | 3 839 222,000 | 3 096 000 | 3 450 889 | 2 515 555 | 17 045 839,548 |
| областной бюджет | 1 054 171,436 | 2 330 000,000 | 3 477 000,000 | 3 096 000 | 3 450 889 | 2 515 555 | 15 923 615,436 |
| субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области | 248 000,000 | 260 000,000 | 238 000,000 | - | - | - | 746 000 |
| местный бюджет (справочно) | 125 335,000 | 126 666,889 | 124 222,223 |  |  |  | 376 224,112 |
| Средства на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог (улиц), входящих в состав городской агломерации «Ярославская» | 1 827 506,436 | 1 396 666,889 | 1 419 222,000 | 1 276 000 | 1 450 889 | 1 445 555 | 8 487 998 |
| - федеральный бюджет | 930 000,000 | 680 000,000 | 680 000,000 | 680 000 | 680 000 | 680 000 | 4 080 000 |
| - консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в том числе: | 897 506,436 | 716 666,889 | 739 222,000 | 596 000 | 770 889 | 765 555 | 4 407 998 |
| областной бюджет | 524 171,436 | 330 000,000 | 377 000,000 | 596 000 | 770 889 | 765 555 | 3 292 444 |
| субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований области | 248 000,000 | 260 000,000 | 238 000,000 | - | - | - | 740 000 |
| местный бюджет (справочно) | 125 335,000 | 126 666,889 | 124 222,000 |  |  |  | 375 554 |
| Средства на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального значения | 1 554 236,500 | 2 000 000,000 | 3 100 000,000 | 2 500 000 | 2 680 000 | 1 750 000 | 13 184 236,50 |
| - федеральный бюджет | 1 024 236,500 | - | - | - | - | - | 1 024 236,50 |
| - консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | 530 000,000 | 2 000 000,000 | 3 100 000,000 | 2 500 000 | 2 680 000 | 1 750 000 | 12 160 000 |
| в том числе областной бюджет | 530 000,000 | 2 000 000,000 | 3 100 000,000 | 2 500 000 | 2 680 000 | 1 750 000 | 12 160 000 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Моисеев Е.А. | Директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области | Неженец В.С. | 30 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Замараев Д.И. | Заместитель директора - председатель комитета департамента дорожного хозяйства Ярославской области | Моисеев Е.А. | 70 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту - Разработка и согласование регионального проекта; - Организация работы рабочей группы регионального проекта; - Мониторинг исполнения поручений, формируемых рабочей группой регионального проекта; - Работа в системах СОУ «Эталон», СКДФ и СКП |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Бирюков О.А. | Директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» | Моисеев Е.А. | 30 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту - Заключение государственных контрактов; - Исполнение государственных контрактов; - Контроль качества и претензионная работа; - Внедрение инноваций; - Работа в системе СОУ «Эталон», заполнение объектов контроля, ведение дневников кураторов - Участие в деятельности рабочей группы регионального проекта |  |  |  |  |  |
| 4. | Участник регионального проекта | Климчук Н.Н. | Заместитель начальника управления дорожного хозяйства ДГХ мэрии г. Ярославля | Тальянов С.Ю | 30 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту - Заключение муниципальных контрактов; - Исполнение муниципальных контрактов; - Контроль качества и претензионная работа; - Внедрение инноваций; - Работа в системах СОУ «Эталон», СКДФ, заполнение объектов контроля, ведение дневников кураторов; - Участие в деятельности рабочей группы регионального проекта. |  |  |  |  |  |
| 5. | Участник регионального проекта | Салихова О.М. | Заместитель председателя комитета департамента дорожного хозяйства Ярославской области | Замараев Д.И. | 70 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту - Работа в системах СОУ «Эталон», СКДФ, заполнение объектов контроля; - Участие в деятельности рабочей группы регионального проекта; - Формирование отчетности; - Разработка, поддержание в актуальном состоянии регионального проекта; - Организация работы по обеспечению финансирования регионального проекта. |  |  |  |  |  |
| 6. | Участник регионального проекта | Климчук Н.Н. | Заместитель начальника управления дорожного хозяйства ДГХ мэрии г. Ярославля | Тальянов С.Ю | 50 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту - Работа в системах СОУ «Эталон», СКДФ, заполнение объектов контроля; - Участие в деятельности рабочей группы регионального проекта; - Формирование отчетности; - Разработка, поддержание в актуальном состоянии регионального проекта. |  |  |  |  |  |
| 7. | Участник регионального проекта | Никанкина О.Ю. | Пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области | Моисеев Е.А. | 70 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту - Подготовка пресс-релизов, работа со СМИ, пресс-службами администраций МР; - Взаимодействие с ФГБУ «Информавтодор»; - Формирование фотоальбомов дорожных работ, предоставление отчетных материалов по информационному сопровождению проекта; - Поддержание в актуальном состоянии интернет-ресурсов Федерального дорожного агентства (Файлообменный ресурс, интерактивная карта проекта); - Отслеживание в прессе публикаций по дорожной тематике и подготовка комментариев; - Участие в деятельности рабочей группы регионального проекта; |  |  |  |  |  |

Приложение 1

к паспорту регионального проекта

# ПЛАН

# мероприятий по реализации регионального проекта

| № | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) | 03.12.2019 | 14.12.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | сформированы региональные проекты | ПК |
| 2. | Формирование региональных проектов в рамках федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» органами исполнительной власти Ярославской области и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов) | 03.12.2019 | 14.12.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | сформированы и представлены в Росавтодор на согласование региональные проекты | ПС |
| 3. | Правительством Ярославской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Правительством Ярославской области обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта | 25.12.2019 | 01.03.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | Ярославской областью заключено соглашение с Росавтодором | ПС |
| 4. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2019 | 01.12.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | отчет о выполненных работах | ПС |
| 4.1. | Правительством Ярославской области заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 01.01.2019 | 17.03.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | соглашение с администрациями муниципальных образований, входящих в агломерацию | РНП |
| 4.2. | Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.01.2019 | 15.04.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | РНП |
| 4.3. | Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год | 17.03.2019 | 31.05.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | государственные и муниципальные контракты | РНП |
| 4.4. | Правительством Ярославской области при необходимости осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ярославской области | 01.07.2019 | 01.07.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | актуализированный региональный проект | РНП |
| 4.5. | Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 01.01.2019 | 01.12.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | акты приемки работ, отчеты о выполненных работах | РНП |
| 4.6. | Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов | 01.11.2019 | 01.12.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | протоколы общественных обсуждений | РНП |
| 4.7. | В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов | - | 14.12.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов | ПК |
| 5. | Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год | 01.09.2019 | 15.12.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | согласованные и утвержденные региональные проекты предоставлены в Росавтодор | ПС |
| 5.1. | Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год | 01.09.2019 | 01.12.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | актуализированные региональные проекты | РНП |
| 5.2. | Правительством Ярославской области представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты | - | 15.12.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | согласованные и утвержденные региональные проекты предоставлены в Росавтодор | ПК |
| 6. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2020 | 01.12.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | отчет о выполненных работах | ПС |
| 6.1. | Ярославской областью заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 01.02.2020 | 17.02.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | соглашения с администрациями муниципальных образований, входящих в агломерацию | РНП |
| 6.2. | Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год | 17.02.2020 | 01.04.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | государственные и муниципальные контракты | РНП |
| 6.3. | Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.01.2020 | 15.04.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | РНП |
| 6.4. | Правительством Ярославской области при необходимости осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ярославской области | 31.05.2020 | 01.07.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | актуализированный региональный проект | РНП |
| 6.5. | Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 01.01.2020 | 01.12.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | акты приемки работ отчеты о выполненных работах | РНП |
| 6.6. | Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов | - | 01.12.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | протоколы общественных обсуждений | ПК |
| 6.7. | В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов | - | 14.12.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов | ПК |
| 7. | Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год | 01.09.2020 | 15.12.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | согласованные и утвержденные региональные проекты | ПС |
| 7.1. | Региональные проекты актуализированы, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год | 01.09.2020 | 01.12.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | согласованные и утвержденные региональные проекты | РНП |
| 7.2. | Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты | - | 15.12.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | согласованные и утвержденные региональные проекты предоставлены в Росавтодор | ПК |
| 8. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2020 | 01.12.2021 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | отчет о выполненных работах | ПС |
| 8.1. | Ярославской областью заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 01.02.2021 | 17.02.2021 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | соглашения с администрациями муниципальных образований, входящих в агломерацию | РНП |
| 8.2. | Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год | 01.04.2021 | 01.04.2021 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | государственные и муниципальные контракты | РНП |
| 8.3. | Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 01.01.2021 | 15.04.2021 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | РНП |
| 8.4. | Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 01.01.2021 | 01.12.2021 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области, администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | акты приемки работ, отчеты о выполненных работах | РНП |
| 8.5. | Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов | - | 01.12.2021 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | протоколы общественных обсуждений | РНП |
| 8.6. | В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов | - | 14.12.2021 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов | РНП |
| План мероприятий на 2022 – 2024 годы (указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2022 году | 01.01.2022 | 01.12.2022 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | отчет о выполненных работах | ПС |
| 10. | Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год | 01.09.2022 | 15.12.2022 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | согласованные и утвержденные региональные проекты | ПС |
| 11. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2023 году | 01.01.2023 | 01.12.2023 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | отчет о выполненных работах | ПС |
| 12. | Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год | 01.09.2022 | 15.12.2023 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | согласованные и утвержденные региональные проекты | ПС |
| 13. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий в 2024 году | 01.01.2023 | 01.12.2024 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | отчет о выполненных работах | ПС |
| 14. | Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Размещение 2 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | ПС |
| 14.2. | Размещение 4 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | ПС |
| 14.3. | Размещение 6 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения | ПС |
| 15. | Внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Внедрение на автомобильных дорогах общего пользования Ярославской области в 2024 году 1 интеллектуальной транспортной системы (в соответствии с утвержденным перечнем, предусматривающим 27 участков автомобильных дорог, накопленным итогом) | - | 31.12.2024 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | подготовлен отчет о внедрении на автомобильных дорогах общего пользования интеллектуальных транспортных систем, ориентированных в том числе на обеспечение движения беспилотных транспортных средств | ПС |
| 16. | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 120% от базового количества 2017 года | 01.01.2019 | 31.01.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | ПС |
| 16.2. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 140% от базового количества 2017 года | 01.01.2020 | 31.01.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | ПС |
| 16.3. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 160% от базового количества 2017 года | 01.01.2021 | 31.01.2021 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | ПС |
| 16.4. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 180% от базового количества 2017 года | 01.01.2022 | 31.01.2022 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | ПС |
| 16.5. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 200% от базового количества 2017 года | 01.01.2023 | 31.01.2023 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | ПС |
| 16.6. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года | 01.01.2024 | 31.01.2024 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | ПС |
| 16.7 | Проработка регионального проекта совместно с ФАУ «РосдорНИИ», определение для применения новых технологий, материалов и технологических решений, определение эффекта от их применения | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 | 01.02.2019 10.12.2020 10.12.2021 10.12.2022 10.12.2023 | ФАУ «РосдорНИИ», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | актуализированы региональные проекты с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | ПС |

Приложение 2

к паспорту регионального проекта

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

# регионального проекта

- Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, % # Доля протяженности дорожной сети Ярославской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, в их общей протяженности, % |  |  |  |  |  |  |
|  | Дтэс=Птэс*100/Поб Дтэс – доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (Ярославской агломерации), соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности Птэс – протяженность автомобильных дорог, соответствующих транспортно-эксплуатационному состоянию Поб – общая протяженность автомобильных дорог или УДС, утвержденная региональным проектным офисом | 2017 | таблица 5, 6, отчеты | департамент дорожного хозяйства Ярославской области; администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | вторичный | 2019 – 2024 |  |
| 2. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области, % Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской агломерации, % |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД=Кт*100/Кб МКД – снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Кт – количество мест концентрации ДТП в отчетном году Кб – количество мест концентрации ДТП в базовом году (2017 г.) | 2017 | таблица 4, отчет | департамент дорожного хозяйства Ярославской области; администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | вторичный | 2019 – 2024 |  |
| 3. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения |  |  |  |  |  |  |
|  | Днт=Кнт*100/Коб Днт – доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения Кнт – количество контрактов на новое строительство, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения Коб – общее количество на новое строительство в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2017 | отчет | департамент дорожного хозяйства Ярославской области; администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | вторичный | 2019 – 2024 |  |
| 4. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла |  |  |  |  |  |  |
|  | Дкжц=Ккжц*100/Коб Дкжц – доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла Ккжц – количество контрактов, основанных на принципах жизненного цикла, на объектах нового строительства Коб – общее количество контрактов на объектах нового строительства | 2017 | отчет | департамент дорожного хозяйства Ярославской области; администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | вторичный | 2019 – 2024 |  |
| 5. | Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом |  |  |  |  |  |  |
|  | Дпер=Ппер*100/Поб Дпер – снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом Ппер – протяженность автомобильных дорог и УДС, на которых наблюдается перегрузка, в км Поб – общая протяженность автомобильных дорог и УДС | 2017 | отчет | департамент дорожного хозяйства Ярославской области; администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | вторичный | 2019 – 2024 |  |
| 6. | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения |  |  |  |  |  |  |
|  | Оф=Кн+Кб Оф – общее количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или муниципального, местного значения Кн – количество установленных камер в отчетном году Кб – количество камер, установленных в базовом году | 2017 | отчет | департамент дорожного хозяйства Ярославской области; администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | первичный | 2019 – 2024 |  |
| 7. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Оф=Кн+Кб Оф – общее количество автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Кн – количество установленных пунктов в отчетном году Кб – количество пунктов, установленных в базовом году | 2017 | отчет | департамент дорожного хозяйства Ярославской области; администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | вторичный | 2019 – 2024 |  |
| 8. | Протяженность дорожной сети Ярославской городской агломерации |  |  |  |  |  |  |
|  | Пдс=Пу+Пад Пдс – протяженность дорожной сети Ярославской городской агломерации, км Пу – протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав агломераций Пад – протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в составе агломераций | 2017 | отчет | департамент дорожного хозяйства Ярославской области; администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | первичный | 2019 – 2024 |  |
| 9. | Доля протяженности дорожной сети Ярославской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, % |  |  |  |  |  |  |
|  | Дпер=Ппер*100/Поб Дпер – доля протяженности дорожной сети Ярославской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки Ппер – протяженность автомобильных дорог и УДС, на которых наблюдается перегрузка, в км Поб – общая протяженность автомобильных дорог и УДС | 2017 | отчет | департамент дорожного хозяйства Ярославской области; администрации муниципальных образований, входящие в агломерацию | первичный | 2019 – 2024 |  |

Приложение 3

к паспорту регионального проекта

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи (результата) | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В Федеральное дорожное агентство представлен паспорт регионального проекта; определены участки автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожные сети городской агломерации (сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети); сформированы программы осуществления дорожной деятельности (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2021 – 2024 годов) | 14.12.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | В Федеральное дорожное агентство представлена отчетная информация о выполнении мероприятий по разработке (актуализации) документов транспортного планирования | 25.12.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | Правительством Ярославской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении областному бюджету из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта | 01.03.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области |  |
|  | Ярославской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 17.03.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 15.04.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | УГИБДД МВД России по Ярославской области |
|  | Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год | 31.05.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | Правительством Ярославской области при необходимости осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ярославской области | 01.07.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 01.12.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2019 г.), результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов | 01.12.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 и последующих годов | 14.12.2019 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | Ярославской областью заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 17.02.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год | 01.04.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 15.04.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | территориальное подразделение ГИБДД |
|  | Правительством Ярославской области при необходимости осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ярославской области | 01.07.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 01.12.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов | 01.12.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2020 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 и последующих годов | 14.12.2020 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | Ярославской областью заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | 17.02.2021 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год | 01.04.2021 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения | 15.04.2021 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | территориальное подразделение ГИБДД |
|  | Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 01.12.2021 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.), результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов | 01.12.2021 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | В Федеральное дорожное агентство представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов | 14.12.2021 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
| Контрольные точки на 2022 – 2024 годы (указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации) |  |  |  |  |
|  | Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 01.12.2022 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 01.12.2023 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |
|  | Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 01.12.2024 | департамент дорожного хозяйства Ярославской области | органы местного самоуправления |

Приложение 4

к паспорту

регионального проекта

ХАРАКТЕРИСТИКА

сети автомобильных дорог

Автомобильные дороги агломерации представляют собой развитую дорожную сеть общей протяженностью 1055 км. Основные транспортные артерии агломерации – федеральные автомобильные дороги М8 «Холмогоры» и «Подъезд к г. Кострома» общей протяженностью 84,59 км. Так как федеральная трасса М-8 «Холмогоры» имеет разрыв по границам города Ярославля, весь транзитный поток из Москвы в Архангельск следует по региональным автодорогам: обход города Ярославля с мостом через реку Волгу «Юбилейный» и Юго-Западной окружной города Ярославля. Всего в состав агломерации входит 357 км региональных автодорог, это автодороги основных логистических направлений, маршрутная сеть регулярных пассажирских перевозок трудовых ресурсов на предприятия города Ярославля, детей к общеобразовательным организациям, туристическая маршрутная сеть, подъезды к территориям опережающего развития. Также в её состав входит 577 км местных дорог города Ярославля и 36 км дорог Тутаевского и Ярославского муниципальных районов. В составе УДС города Ярославля и поселений входят магистральные улицы общегородского значения, магистральные улицы районного значения, улицы и дороги местного значения в жилой застройке.

Территория агломерации характеризуется расчлененностью, естественными и искусственными преградами рек Волги, Которосли и другими более мелкими водотоками, а также многочисленными железнодорожными магистралями и подъездными путями. Пересечение транспортными потоками данных преград осуществляется по 54 искусственным сооружениям (мостам, путепроводам, пешеходным переходам в 2 уровнях, гидротехническим сооружениям).

Состояние сети автомобильных дорог общего пользования оказывает непосредственное влияние на показатели социально-экономического состояния территории. Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных и мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с высокими потребительскими свойствами.

Существующая же сеть дорог агломерации была создана в 70-х – 90-х годах прошлого столетия, и её несущая способность уже не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие дорог интенсивно разрушается, а долговечность искусственных сооружений сокращается.

Основные сведения, характеризующие состояние магистральных дорог и улиц агломерации, представлены в таблице 2 и в таблице 6 к региональному проекту.

Транспортно-эксплуатационное состояние федеральных автодорог удовлетворительное, полностью соответствует нормативным требованиям.

Приложение 5

к паспорту

регионального проекта

# АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

# по общесистемным мероприятиям

Общесистемные мероприятия направлены на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также на внедрение системы возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, а также обустройства автомобильных дорог техническими средствами административного принуждения к соблюдению правил дорожного движения. Основной причиной расширения применения автоматических комплексов являются показатели, подтверждающие высокую эффективность использования данных средств: в 2017 году в России 71,3% административных постановлений за нарушения ПДД были выписаны именно на основе автоматической фиксации.

Программой комплексного развития объединенной дорожной сети Ярославской области, а также входящей в ее состав Ярославской  агломерации на 2019 – 2024 годы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрена установка 140 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и 6  автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств.

Исполнителем мероприятий проекта на территории Ярославской области является государственное казенное учреждение Ярославской области «Ярославская дорожная служба», подведомственное департаменту дорожного хозяйства Ярославской области.

На данный момент в России нет единых стандартов для дорожных комплексов фото- и видеофиксации. На дорогах Ярославской области имеются комплексы с радиолокационным определением скорости, лазерным определением скорости, а также комплексы, определяющие скорость по видеоизображению, которое поступает с камер комплекса: АПК «Автоураган»-ВС, АПК «Арена», АПК «Скат», АПК «Птолемей», АПК «Паркон», АПК «КРИС П» М.

По состоянию на 31.12.2017 на территории области функционируют 66 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, из них 5 комплексов стационарных.  Указанные средства автоматической фиксации нарушений ПДД обеспечивают не более 30% потребности региона. По состоянию на 01 ноября 2018 года в бюджет области поступило доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения в сумме 403 млн. рублей. На территории области на дорогах регионального и федерального значения в настоящее время полностью отсутствуют автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств. В рамках регионального проекта на дорогах регионального значения планируется до 2024 года установка 6 автоматических пунктов. На дорогах федерального значения пункты весогабаритного контроля не устраиваются и исключены из состава проектной документации при реализации объектов строительства, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Холмогоры", в соответствии с директивой Федерального дорожного агентства (Росавтодор) за № 01-28/48022 от 11.12.2019.

Приложение 6

к паспорту

регионального проекта

# АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

# о наличии документов транспортного планирования

Для достижения обозначенных региональной программой целей, в пределах «агломерации», в рамках региональной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации Ярославская», в рамках приоритетного проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и Комплексная схема организации дорожного движения городской агломерации «Ярославская».

В рамках данной работы разработан оптимизированный набор технических и организационных мероприятий долгосрочной перспективы по развитию системы транспорта территории сети дорог, расположенных в границах Ярославской городской агломерации, находящихся в государственной и муниципальной собственности, соответствующего изменению спроса на качество, объем и характер распределения транспортных перемещений пассажиров и грузов, ожидаемого на расчетный срок, установлен оптимальный перечень показателей для определения качества организации дорожного движения для различных элементов дорог, определен перечень исходных данных для формирования транспортной модели, сформулированы рекомендации по выбору программного обеспечения, определены этапы создания базовой модели и процедуры ее проверки и калибровки, рекомендовано при решении задач моделирования дорожного движения использовать системное моделирование, реализуемое путем полной функциональной интеграции макро-, мезо- и микроуровней. Разработаны предложения на проведение транспортного моделирования и проект плана мероприятий внедрения методических рекомендаций.

Были определены основные транспортные коридоры и их дублеры. Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры определены направления развития транспортной системы Ярославской агломерации, разработаны мероприятия по развитию, реконструкции и ремонту улично-дорожной сети, по повышению безопасности дорожного и пешеходного движения.

Предложенные мероприятия направлены в первую очередь на достижение целевых показателей, обозначенных в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Для оценки эффективности мероприятий, предложенных в рамках Комплексной схемы организации дорожного движения на территории Ярославской агломерации и нацеленных на обеспечение перспективной пропускной способности до 2032 года, была разработана мультимодальная транспортная модель. В рамках выполненной работы были разработаны Комплексные схемы организации дорожного движения Ярославской агломерации, Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2019 – 2021 годы и на расчётный период. В рамках данных схем УДС сеть фактически полностью приведена в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, решена проблема, связанная с напряженностью движения.

В целях внедрения мультимодальных схем транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, рассматриваются возможности вовлечения инфраструктур железнодорожного транспорта для обеспечения транспортных связей как внутри города Ярославля, так и по агломерации в целом.

В рамках разработки КСОДД предусмотрено, что реализация озвученных принципов требует, в частности, разработки комплекса мероприятий по организации дорожного движения и управлению транспортными потоками.

В краткосрочный период необходимо предусмотреть следующие первоочередные мероприятия:

- организация выделенных полос для движения общественного транспорта;

- организация координированного светофорного управления для обеспечения непрерывного движения по магистралям опорной сети;

- совершенствование режимов светофорного регулирования на перекрестках вне магистральной сети с выделением приоритета для общественного транспорта;

- изменение схем организации движения на объектах УДС с учетом наличия выделенных полос общественного транспорта;

- создание элементов ИТС в виде интерактивных систем информирования, интерактивных систем маршрутного ориентирования;

- разработка и внедрение программ организации парковочного пространства;

- реализация адресной программы локальных мероприятий по организации дорожного движения.

В список локальных мероприятий включены ремонт и реконструкция транспортных развязок, а также новое строительство транспортных развязок, предусмотренных градостроительными документами.

На среднесрочный период необходимо планировать:

- развитие и реконструкцию участков УДС в соответствии с разработанной функциональной классификацией и приведение ее соответственно спросу, с учетом возможности приоритетного пропуска общественного транспорта в центральной части города;

- разработку концепции и проекта по вводу в эксплуатацию перехватывающих парковок для временного хранения транспорта вблизи вылетных магистралей и в зоне тяготения крупных транспортных узлов. Разработка и применение гибкой системы тарификации по схеме «парковка – общественный транспорт»;

- устройство зон комфортного движения общественного транспорта и пешеходов в центральной части города;

- устройство обособленных полос для движения общественного транспорта и развитие скоростных видов общественного транспорта;

- создание элементов ИТС для комплексного информирования всех участников движения, в том числе разработка систем маршрутного ориентирования, использующих данные о величинах транспортных потоков;

- создание систем автоматического мониторинга ДТП и оперативного реагирования для маршрутного ориентирования.

На долгосрочный период – развитие УДС в соответствии с градостроительными планами, развитие электрического рельсового транспорта.

Перечень объектов строительства и реконструкции по этому варианту в основном будет сформирован:

- из наиболее востребованной по результатам моделирования части нереализованных к настоящему времени объектов строительства и реконструкции, которые рекомендовались на расчетный срок Генеральным планом города (2035 г.), за исключением отдельных дорогостоящих объектов;

- из объектов, обеспечивающих связи территорий новой застройки с магистральной сетью в соответствии с анализом градостроительной документации;

- из прочих объектов, необходимых  по результатам моделирования для обеспечения на перспективу удовлетворительного уровня загрузки улично-дорожной сети движением (не выше 0,8 от пропускной способности);

- из объектов, обеспечивающих завершенность существующей улично-дорожной сети и повышающих связность отдельных частей территории города.

В среднесрочной перспективе мероприятиями по развитию велосипедной инфраструктуры предусмотрено развитие сети велосипедных дорожек в центральной части города и организация велосипедной дорожки, соединяющей центральную часть Ярославля с железнодорожным вокзалом, а также новые микрорайоны города с центром и вокзалом. КСОДД рекомендовано устройство велодорожек на следующих участках УДС агломерации: улица Гагарина, проспект Фрунзе, Московский проспект, улица Первомайская, улица Советская, улица Республиканская, Республиканский проезд, улица Добрынина, улица Угличская, улица Городской Вал, Мышкинский проезд, улица Магистральная, проспект Толбухина, улица Большая Федоровская, улица Наумова, проспект Октября, улица Свободы, проспект Ленина, проспект Авиаторов, улица Полушкина Роща, Тутаевское шоссе, улица Большая Норская.

Дополнительно необходимо предусмотреть строительство объектов  УДС агломерации: новая улица от улицы Пирогова до Костромского шоссе, продление улицы Суздальской до Костромского шоссе, новая улица от улицы Светлая через дублер проспекта Фрунзе до улицы Суздальской, путепроводы через ж/д от улицы 1-я Вокзальная до улицы Большие Полянки. Также рекомендовано строительство следующих объектов: мост через реку Волгу от проспекта Фрунзе до улицы Старицкая, мост через реку Волгу от улицы Республиканская до улицы Урочская, Карабулинская развязка от проспекта Толбухина до Тормозного шоссе, Карабулинская развязка от улицы Расковой к мосту на проспекте Фрунзе, дублер проспекта Фрунзе до улицы Попова.

Указанные мероприятия, а также ряд капитальных мероприятий на основных магистралях города нацелены на предотвращение заторовых ситуаций и позволят улучшить пешеходную и транспортную связность территорий.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и Комплексная схема организации дорожного движения городской агломерации «Ярославская» разработаны в 2019 году.

Приложение 7

к паспорту

регионального проекта

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о планируемых мероприятиях, направленных на расширение

использования новых технологий и материалов

При разработке регионального проекта, в мероприятиях по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог предусмотрено использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технических решений повторного применения.

В настоящее время потребность в инновационном развитии дорожного хозяйства определяется влиянием следующих фундаментальных факторов:

- продолжающимся бурным ростом численности парка транспортных средств;

- увеличением доли легковых автомобилей с высокими динамическими характеристиками, грузовых автомобилей с повышенными осевыми нагрузками, что обуславливает повышение требований по основным показателям потребительских свойств автомобильных дорог;

- высокой автомобилизацией и подвижностью населения, интенсивностью движения транспортных потоков, способствующих существенному увеличению уровня загрузки дорог и появлению транспортных заторов (особенно в зонах  влияния крупных городов и мегаполисов), что требует ускоренного развития автомагистралей и скоростных дорог, отвечающих международным стандартам развития и строительства, применения усовершенствованных систем организации дорожного движения;

- значительной стоимостью основных дорожно-строительных материалов, современной высокопроизводительной техники при одновременном увеличении межремонтных сроков, что требует совершенствования механизмов ценообразования в дорожном хозяйстве и расширения применения новых технологий, конструкций и материалов;

- ожидаемым распространением новых (в том числе зарубежных) технологий при строительстве и эксплуатации дорог, что влечет за собой рост требований к качеству производства дорожных работ с учетом региональных особенностей Российской Федерации;

- приоритетным учетом требований обеспечения безопасности дорожного движения и экологических норм в дорожном строительстве.

Влияние указанных факторов требует от дорожного хозяйства существенной перестройки на принципах инновационного развития.

С учетом вышеперечисленных факторов в программе запланировано применение следующих технологий.

Метод холодного ресайклинга

Преимущества:

- экономия материалов за счет использования асфальтобетона;

- структурная целостность дорожной одежды;

- уменьшение продолжительности выполнения работ;

- ликвидация старой существующей дорожной одежды;

- увеличение срока службы дорожных одежд, оснований;

- сокращение времени ремонта дорог;

- сокращение затрат на проведение работ до 25%, минимальные сроки ремонта;

- снижение аварийности, повышение пропускной способности автомобильных дорог;

- уменьшение вредных выбросов от снижения количества работающей техники в связи с возможным выбором оптимальной скорости движения транспорта;

- холодный ресайклинг позволяет получать связанные слои большой толщины, которые отличаются гомогенностью материала.

Основание для применения:

Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации.

ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд (взамен ВСН 46-83)».

Устройство светодиодных светильников

Преимущества:

- увеличение срока использования;

- зрительное ориентирование участков дорожного движения;

- повышение безопасности дорожного движения.

Основание для применения:

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические условия»;

ГОСТ Р 54350-2011 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний».

Устройство основания из асфальтогранулобетонной смеси (АГБС)

типа М ресайклером, толщиной 0,20 м

Преимущества:

- позволяет получить дорожную одежду со сроком службы, аналогичным достигаемому при новом строительстве;

- эффективное использование материалов старой дорожной одежды.

Основание для применения:

Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог способами холодной регенерации.

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного

асфальтобетона (ЩМА-20) на ПБВ 90

Преимущества:

- продлевает срок службы покрытия;

- обладает повышенной сдвигоустойчивостью, трещиностойкостью, износоустойчивостью, высокой шероховатостью против образования колеи.

ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетонно-щебеночно-мастичный»;

ГОСТ Р 52056-2003 «Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основании блоксополимеров типа стирил-бутадиен-стирол».

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного

асфальтобетона (ЩМА)

Преимущества:

- повышение безопасности и комфорта проезда участников дорожного движения;

- увеличение службы покрытия;

- уменьшение затрат на содержание и ремонт дорожного покрытия;

- снижение уровня шума от движения транспорта.

Основание для применения:

ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетонно-щебеночно-мастичный. Технические условия»;

Методические рекомендации по устройству верхних слоев дорожных покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).

Гидроизоляция «Мостопласт»

Преимущества:

- высокая прочность и износоустойчивость;

- стойкость к статическому продавливанию.

Ремонт бетонных поверхностей эмалью ЭМАКО

Преимущества:

- увеличение межремонтных  сроков искусственных сооружений.

Разметка дороги термопластичными материалами

Преимущества:

- обладает уникальными износостойкими свойствами, полностью адаптированный к частым изменениям температуры, химическим и метеорологическим воздействиям;

- данный способ применяется в местах с повышенным требованием к износостойкости и сроку службы разметки, в частности на федеральных трассах.

Основание для применения:

ГОСТ З 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»;

ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».

В региональном проекте к 2024 году планируется обеспечить долю контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках регионального проекта, предусматривающих использование технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технических решений повторного применения, до 80 % от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. В проектах по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог на последующие годы реализации регионального проекта предусмотрено использование новых технологий и материалов в динамике, обеспечивающей достижение целевого показателя.

Приложение 8

к паспорту

регионального проекта

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Протяженность сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Ярославской области на 01.01.2019 составила 7211,6 км, в том числе с твердым покрытием – 6283,9 км. Соответствуют нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию 2225,75 км, что составляет 35,42 % от общей протяженности.

Большая часть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения построена в 70-х – 80-х годах прошлого столетия. Дорожная одежда при строительстве была рассчитана под нагрузку на ось автомобильного транспорта не более 6 тонн.

Современные транспортные средства имеют нагрузки на ось 11,5 – 14 тонн, интенсивность движения увеличилась в десятки раз.

Финансирование дорожной отрасли осуществлялось в объеме средств, составляющем не более 25% на содержание дорог и около 4 – 5% на ремонт дорог от утвержденной нормативной потребности. При этом ежегодно возрастало количество большегрузного, тяжеловесного транспорта со сверхнормативными нагрузками на ось, дорожная сеть интенсивно разрушалась. Так как дальнейший экономический рост региона невозможен без приведения автомобильных дорог в нормативное состояние, с 2017 года этой проблеме стало уделяться особое внимание, в большей части этого удалось достигнуть за счет привлечения в область федеральных средств на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», а также на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции сельских дорог в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий».

Дальнейшее участие области в федеральных проектах, в том числе в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», позволит в течение ближайших 6 лет привести сеть региональных и межмуниципальных дорог в нормативное состояние не менее 50% от их протяженности.

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональных проектов в целях реализации федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» одним из основных показателей регионального проекта является увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем 50 % (3142 км). Для достижения данного показателя в 2024 году в соответствии с динамикой, предусмотренной региональным проектом, планируется отремонтировать 1200 км дорог, в том числе 300 км – в границах агломерации Ярославская.

Ярославская область характеризуется высокой концентрацией городского населения (600 тыс. человек) в областном центре городе Ярославле, где проживает 50% всего населения области, сконцентрировано промышленное производство и трудовые ресурсы, пересекаются крупнейшие транспортные артерии. Граничащие с городом Ярославлем поселения в составе Ярославского муниципального района (Кузнечихинское, Заволжское, Карабихское, Туношенское, Ивняковское, Некрасовское, городское поселение Лесная Поляна) являются зоной наиболее активных процессов взаимодействия городских и пригородных территорий, трудовых, культурно-бытовых, маятниковых миграций населения, зоной активной урбанизации, инвестиционных проектов, пригородного жилищного строительства, взаимоувязанных мероприятий по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, туристско-рекреационной деятельности, экологических проектов и отличаются высокой плотностью дорожной сети. Территория областного центра – городского округа г. Ярославль вместе с перспективной зоной урбанизации рассматривается в качестве ядра агломерации, выполняющего функции административного, научно-производственного, туристско-рекреационного, образовательного, культурного, транспортно-логистического центра. Ярославская агломерация находится на пересечении направлений ключевых транспортных артерий: водных путей по р. Волге, железнодорожных и автомобильных направлений на города Архангельск, Кострому, Москву и Санкт-Петербург, в том числе автомагистрали федерального значения М-8 «Холмогоры», соединяющей регион с городами Москвой,  Вологдой и  Архангельском. На территории агломерации расположен международный аэропорт Туношна. Через аэропорт идет грузовой трафик, существует потенциал его значительного увеличения в случае проведения комплекса мероприятий по формированию Ярославского транспортного хаба и логистического узла в рамках инвестиционного проекта «Туношна». Планируются к реализации инвестиционные проекты по строительству мостового перехода «Южный» через р. Волга в городе Ярославле и Ярославском муниципальном районе и Карабулинской развязки в городе Ярославле.

Территория Ярославской агломерации захватывает город Тутаев, расположенный в 40 км к северо-западу от города Ярославля, и сельское поселение Константиновское, расположенное между городом Тутаевом и Некрасовским сельским поселением Ярославского муниципального района. Значительная часть трудоспособного населения города-спутника Тутаева, населенных пунктов на территории сельских поселений между городом Тутаевом и городом Ярославлем трудоустроена в городе Ярославле и подвержена ежедневной маятниковой миграции. Это территории градостроительной активности, перспективного жилищного строительства. В городе Тутаеве расположен индустриальный технопарк «Мастер» – инвестиционный проект Ярославской области.

В том же направлении на северо-запад реализуются крупные проекты жилищного строительства:

- малоэтажный жилой комплекс «Норские резиденции», Дзержинский район г. Ярославля, по ул. Большой Норской, в районе пересечения с Красноперевальским переулком;

- жилой комплекс «Новый Ярославль», дер. Губцево Ивняковского СП Ярославского МР.

Интенсивное жилищное строительство на северо-западных территориях агломерации увеличит нагрузку на транспортную сеть, что потребует оптимизации транспортных потоков.

В границах Ярославской агломерации на территориях Ивняковского и Некрасовского поселений запланировано размещение Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в целях сокращения энергодефицита Ярославской области, повышения надежности энергоснабжения потребителей г. Ярославля.

В силу своей промышленной специализации, высокого уровня урбанизации и высокой плотности населения, выгодного транспортно-географического положения Ярославская агломерация имеет хорошие предпосылки для развития инновационного сектора экономики. На территории агломерации планируются к реализации и реализуются инвестиционные проекты по организации производства препаратов в шприцах и организации производства терапевтических белков в городе Ярославле АО «Р-Фарм», городе Москва (филиал АО «Р-Фарм» «Ярославский завод готовых лекарственных форм», г. Ярославль).

Агломерация находится на пересечении транспортных коридоров Север – Юг – Восток – Запад. Через агломерацию проходит железнодорожная магистраль, соединяющая центр страны с регионами севера. Основная часть внешних грузовых и пассажирских перевозок осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Пригородным и междугородным автобусным сообщением агломерация связана с городами Центрального федерального округа Российской Федерации, городами Москвой, Санкт-Петербургом, а также с населенными пунктами Ярославской области.

Вблизи города расположен развивающийся международный аэропорт, обеспечивающий авиационное сообщение жителей агломерации с городами Санкт-Петербургом, Сочи, Симферополем. Необходимо отметить удобное расположение аэропорта относительно городской застройки (зоны подлета и шумового влияния не затрагивают территорию города).

В городе Ярославле расположен речной вокзал, принимающий туристические и пассажирские суда. В городском поселении Тутаев работает паромная переправа.

Для обслуживания пассажиров пригородных и междугородних автобусов на территории городской агломерации «Ярославская» расположены объекты транспортной инфраструктуры 1 – 3 категории: Ярославский автовокзал, автостанция Ярославль-Главный, Ярославль-Московский, КДП «Космос», остановочный комплекс «Центральный» в городе Тутаев, автостанция левобережная города Тутаев.

Уровень обслуживания населения общественным городским транспортом достаточно высокий. Менее благополучным с точки зрения транспортного обслуживания является Заволжский район города Ярославля, а также Ярославский район. Удаленность от центральной части города, преимущественно жилая застройка, отсутствие на его территории крупных промышленных зон предопределяют значительные корреспонденции населения в другие районы города, при этом обслуживание населения осуществляется только автобусным транспортом. Рассматривается возможность развития на территории района иных общественных видов транспорта.

Основной объем пассажироперевозок по городу приходится на автобусный транспорт, в подвижном составе которого значительную долю имеют маршрутные такси. Это значительно увеличивает нагрузку на улично-дорожную сеть города. Износ подвижного состава высок – более 72%. Также высокий износ подвижного состава имеет место и в троллейбусном (более 84%) и трамвайном (более 38%) парках.

В Ярославской области сформирована достаточная сеть маршрутов общественного транспорта, обеспечивающая потребности населения в перевозках.

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений транспортной политики является сохранение существующего объема перевозок.

Автомобильный транспорт.

Ярославль является одним из крупнейших центров промышленности. Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года предусмотрены мероприятия, направленные на дальнейшее развитие агломерации.

На территории агломерации сформированы инвестиционные площадки, развиваются индустриальные (промышленные) парки: Тутаевский промышленный парк «Мастер» (Тутаевский район), инновационный парк «Синергия» (г. Ярославль),  индустриальный парк «Новоселки» (Ярославский район), площадка «Ярославская юго-западная» (Ярославский район), площадка «Карабихская» (Ярославский район), а также ведется строительство крупных жилых комплексов, таких как «Зеленый Бор», «Норские резиденции» и другие. Такое интенсивное развитие приведет к изменению существующих маршрутных схем и увеличению пассажиропотока. До 2025 года ожидается увеличение пассажиропотока около 18 % к сложившемуся на сегодняшний день. В связи с этим маршрутные схемы будут корректироваться в соответствии с потребностями населения и развитием территорий.

Железнодорожный транспорт.

Ежедневно через город Ярославль курсирует около 40 пригородных поездов, и в них скрывается резерв для развития внутригородских перевозок.

Учитывая это, на территории агломерации реализуется концепция внутригородских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, а именно проект «Городская электричка». Проект «Городская электричка» направлен на улучшение транспортной ситуации в Ярославле. С 24 мая 2016 года пять из шести районов города связаны между собой маршрутами пригородных поездов.

Продление маршрута пригородного поезда Данилов – Ярославль-Гл. до станции Телищево позволяет охватить большую часть города. Связанными между собой стали районы: Заволжский (станция Филино), Ленинский (станция Приволжье, пл. Депо), Кировский (станция Ярославль-Главный), Красноперекопский (обп. Которосль, станция Ярославль) и Фрунзенский (станция Ярославль, Дунайка, пл. Липовая Гора).

Продление маршрута одной пары поездов – это пилотный проект.

В декабре планируется продлить маршруты ещё 8 пригородных поездов: 5 поездов сообщением Данилов – Ярославль-Гл до ст. Ярославль, а также пригородных поездов № 6002 Рязанцево – Депо, № 6413/6414 Депо – Кострома-Новая и №6006 Александров-1 – Ярославль-Гл. до ст. Филино.

Автомобильный грузовой транспорт.

В пределах агломерации осуществляется интенсивное движение грузового транспорта, что обусловлено наличием большого числа грузообразующих и грузопоглощающих предприятий, сосредоточенных преимущественно на территориях крупнейших промышленных площадок агломерации.

В границах города Ярославля основные пути пропуска грузового автотранспорта представлены следующими улицами и дорогами: Московский пр-т, Суздальское шоссе, пр-т Фрунзе, Костромское шоссе, Ленинградский проспект, Тутаевское шоссе, улица Большая Норская, улица Магистральная, улица Угличская, улица Промышленная, улица Полушкина Роща, проспект Авиаторов, улица Спартаковская, в границах города Тутаев – проспект 50-летия Победы и улица Толбухина, в границах агломерации – дороги Ярославль – Рыбинск, Ярославль – Тутаев (левый берег), Юго-западная окружная дорога.

Состояние аварийности на автомобильных дорогах Ярославской области.

Ежегодно на автомобильных дорогах Ярославской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибают или получают ранения сотни человек.

За последние 3 года (2015 – 2017 гг.) произошло 5667 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 632 и получили ранения 7133 человека. За указанный период погибли 27 детей в возрасте до 16 лет, ранены 737 несовершеннолетних.

Из анализа 3 лет дорожно-транспортные происшествия по видам распределяются следующим образом:  столкновение – 42,1%, наезд на пешехода – 24,9%, иное – 6,9%, опрокидывание – 6,8%, падение пассажира – 5,9%, наезд на препятствие – 5,4%, наезд на велосипедиста – 3,5%, наезд на транспортное средство – 3,3%, наезд на животное – 1,1%, наезд на гужевой транспорт – 0,1%.

За 12 месяцев 2017 года на территории города Ярославля зарегистрировано 848 дорожно-транспортных происшествий (+13,7% к аналогичному периоду 2016 года), в которых погибли 32 человека (-21,9% к 2016 году) и 1030 получили ранения (+9,8% к 2014 году). Показатель тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях составил 3,1 погибших на 100 пострадавших (в 2016 году – 4,4). С участием детей зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия (+40,9% к 2016 году), в которых 0 погибли  (-100% к 2016 году) и 101 получили ранения (+44,3% к 2016 году). Неудовлетворительные дорожные условия сопутствовали совершению 366 дорожно-транспортных происшествий (+45,8% к 2016 году), в которых 16 человек погибли (-23,8% к 2016 году) и 458 получили ранения (+39,2% к 2016 году). Количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей возросло на 5,7%, в том числе по вине водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, на 35,6%. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей увеличилось на 40,9%, по вине детей – на 21,4%. 135 дорожно-транспортных происшествий совершены на пешеходных переходах, в том числе по причине нарушения Правил дорожного движения водителями – 114 дорожно-транспортных происшествий.

При анализе состояния аварийности на территории города Ярославля, проведенном по итогам 2017 года, определены 43 аварийно-опасных участка (места концентрации дорожно-транспортных происшествий согласно термину ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).

Основными видами дорожно-транспортных происшествий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий являются: столкновение транспортных средств (56,4%), наезд транспортного средства на пешехода (24,2%), падение пассажира (16,6%).

Таким образом, уровень дорожно-транспортного травматизма в городе Ярославле остается высоким.

Высокий уровень травматизма сохраняется и на региональных автомобильных дорогах.

В 2015 году на территории Ярославского и Тутаевского муниципальных районов зарегистрировано 309 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 54 человека и 389 человек ранены. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий составила 139 погибших человек на 1000 пострадавших.

В 2016 году на территории Ярославского и Тутаевского муниципальных районов зарегистрировано 319 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 47 человек и 450 человек ранены. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий составила 104 погибших человека на 1000 пострадавших.

За 12 месяцев 2017 года на территории Ярославского и Тутаевского муниципальных районов зарегистрировано 305 дорожно-транспортных происшествий (в 2016 году – 319, минус 4,4 процента), в которых погибли 35 человек (за этот же период 2016 года погибли 47 человек (минус 25,5 процента)) и 434 человека (в 2016 году – 450, минус 3,6 процента) ранены. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий составила 81 (в 2016 году – 104) погибший человек на 1000 пострадавших.

Из анализа 3 лет дорожно-транспортные происшествия по видам распределяются следующим образом:  столкновение – 49,8%, наезд на пешехода – 16,6%, опрокидывание – 10,3%, иное – 9,5%, наезд на препятствие – 5,1%, наезд на транспортное средство – 3,3%, наезд на велосипедиста – 2,5%, наезд на животное – 1,6%, падение пассажира – 1,3%.

При анализе состояния аварийности на региональных автомобильных дорогах, проведенном по итогам 2017 года, определены 9 аварийно-опасных участков (места концентрации дорожно-транспортных происшествий согласно термину ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).

Основными видами дорожно-транспортных происшествий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий являются: столкновение транспортных средств (77,8%), наезд транспортного средства на пешехода (13,3%), опрокидывание (4,4%).

Основным видом дорожно-транспортных происшествий остаётся столкновение. В результате анализа установлено, что на автомобильных дорогах Ярославской области зарегистрировано около 50 процентов дорожно-транспортных происшествий указанного вида от общего числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, а в зимние месяцы данный показатель увеличивается. При этом около 50 процентов дорожно-транспортных происшествий данного вида имеют сопутствующие неудовлетворительные дорожные условия. Одними из основных причин столкновений является отсутствие или плохая различимость дорожной разметки и нарушение водителями скоростного режима и дистанции между транспортными средствами.

На основании анализа можно сделать выводы, что в основном дорожно-транспортные происшествия с материальным ущербом происходят на участках автомобильных дорог, где геометрические параметры дороги не соответствуют нормативным требованиям, отсутствует полоса разделения встречных потоков.

В 2017 году количество аварийно-опасных участков (мест концентрации дорожно-транспортных происшествий) составило 60 единиц.

Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности на территории города, являются: возрастающая диспропорция между темпами роста автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети, недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети, низкое качество подготовки водителей, приводящее к неверной оценке дорожной обстановки и совершению ошибок в управлении транспортными средствами, низкий уровень дисциплинированности участников дорожного движения, низкие темпы модернизации и обновления устаревших технических средств организации дорожного движения на современные, более эффективные, недостаточное финансирование мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения.

Приложение 9

к паспорту

регионального проекта

# КОНТРАКТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Показатель по доведению в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках программы комплексного развития объединенной дорожной сети Ярославской агломерации на 2019 – 2024 годы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», предусматривающий выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, путем объединения в один контракт различных видов дорожных работ, до 70 % от общего количества новых государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию. Для достижения данного показателя к 2024 году в 2019 году запланировано заключение 1 контракта жизненного цикла, что составит 10% от общего количества контрактов, так как планируется объединение нескольких объектов в отдельные лоты по территориальной принадлежности с заключением 1 контракта на каждый лот.

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 2024 года запланирован комплекс работ по содержанию для обеспечения потребительских свойств за счет средств областного бюджета.

Приложение 10

к паспорту

регионального проекта

<в ред. постановления Правительства области от 13.08.2019 № 587-п>

СВОД

перечней и запланированных мероприятий

по достижению целевых показателей

регионального проекта

- Таблица 1. Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по Ярославской области).

- Таблица 2. Перечень автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по городской агломерации «Ярославская»).

- Таблица 3. Перечень автомобильных дорог федерального (справочно), регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки (по Ярославской области).

- Таблица 4. Перечень аварийно-опасных участков (МКДТП) на дорожной сети Ярославской области и мероприятия, запланированные для их ликвидации в 2019 – 2024 гг.

- Таблица 5. Программа проведения диагностики автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

- Таблица 6. Программа проведения диагностики автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения (в границах городской агломерации «Ярославская»).

- Таблица 7. Перечень участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которые к концу 2024 года будут в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 <в ред. постановления Правительства области от 13.08.2019 № 587-п> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по Ярославской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Идентификатор | Протяженность и площадь покрытия дороги |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году |  |  |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году |  |  |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году |  |  |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году |  |  |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году |  |  |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году |  |  |  |  |  | Примечания |
|  |  |  |  |  |  | адрес участка |  | вид работ | мощность работ |  | стоимость | адрес участка |  | вид работ | мощность работ |  | стоимость | адрес участка |  | вид работ | мощность работ |  | стоимость | адрес участка |  | вид работ | мощность работ |  | стоимость | адрес участка |  | вид работ | мощность работ |  | стоимость | адрес участка |  | вид работ | мощность работ |  | стоимость |  |
|  |  |  |  | км | кв.м | начало (км+м) | конец (км+м) |  | значение | единица измерения | тыс.руб. | начало (км+м) | конец (км+м) |  | значение | единица измерения | тыс.руб. | начало (км+м) | конец (км+м) |  | значение | единица измерения | тыс.руб. | начало (км+м) | конец (км+м) |  | значение | единица измерения | тыс.руб. | начало (км+м) | конец (км+м) |  | значение | единица измерения | тыс.руб. | начало (км+м) | конец (км+м) |  | значение | единица измерения | тыс.руб. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 349190 | Рыбинск – Глебово | 78 ОП МЗ Н-0712 | 19,254 | 134 778 | 9+413,5 | 27+765 | ремонт | 18,352 | км | 365 861,377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 461 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 349371 | Глебово – Ларионово | 78 ОП МЗ Н-0692 | 14,262 | 99 834 | 0+016 | 8+620 | ремонт | 8,604 | км | 196 639,202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 228 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 401709 | Пречистое – Любим – Буй (Любимский, Первомайский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0012 | 53,800 | 376 600 | 19+450 | 21+288 | ремонт | 1,838 | км | 41 260,324 |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 10+000 | ремонт | 10,000 | км | 145 000,000 | 10+000 | 16+855 | ремонт | 6,855 | км | 104 300,101 | 42+014 | 52+014 | ремонт | 10,000 | км | 190 000,000 | 52+014 | 56+390 | ремонт | 2,265 | км | 150 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 169 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 985 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 21+840 | 22+538 | ремонт | 0,698 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000 | кв.м |  | 21+288 | 21+840 |  | 0,552 | км | 8 398,783 |  |  |  | 70 000 | кв.м |  |  |  |  | 15 855 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 001 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 864 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31+450 | 33+600 |  | 2,150 | км | 32 712,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 050 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36+170 | 37+818 |  | 1,648 | км | 25 074,627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 536 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39+419 | 42+016 |  | 2,597 | км | 39 513,839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 179 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 401668 | Данилов – Пошехонье (Даниловский, Пошехонский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0010 | 79,113 | 553 791 |  |  |  |  |  |  | 11+905 | 17+000 | ремонт | 5,095 | км | 50 000,000 | 0+000 | 11+905 | ремонт | 11,905 | км | 183 483,175 |  |  |  |  |  |  | 45+240 | 60+212 | ремонт | 14,972 | км | 248 801,564 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 335 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 804 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 665 | кв.м |  | 17+000 | 20+667 |  | 3,667 | км | 56 516,825 |  |  |  |  |  |  | 61+789 | 72+392 |  | 10,603 | км | 176 198,436 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 669 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 221 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) заезд в пос. Хабарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 1+878 | ремонт | 1,878 | км | 22 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 146 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | б) заезд в с. Гужово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 1+683 | ремонт | 1,683 | км | 52 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 781 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 401663 | Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец «Р-104» (Угличский, Мышкинский, Пошехонский, Рыбинский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0004 | 188,684 | 1 509 472 |  |  |  |  |  |  | 164+605 | 169+780 | ремонт покрытия проезжей части | 5,175 | км | 52 958,843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 400 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170+580 | 172+880 | ремонт покрытия проезжей части | 2,300 | км | 23 537,264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 400 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247+000 | 248+500 | ремонт покрытия проезжей части | 1,500 | км | 15 350,389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251+000 | 259+500 | ремонт покрытия проезжей части | 8,500 | км | 86 985,539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 000 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276+600 | 277+170 | ремонт покрытия проезжей части | 0,570 | км | 5 833,148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 560 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297+815 | 302+245 | ремонт покрытия проезжей части | 4,430 | км | 45 334,816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 440 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 401669 | Тутаев – Шопша (Тутаевский, Ярославский, Гаврилов-Ямский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0016 | 57,457 | 442 418 | 2+897 | 13+497 | ремонт | 10,600 | км | 147 429,415 | 13+497 | 23+497 | ремонт | 10,000 | км | 202 000,000 | 23+497 | 25+508 | ремонт | 2,011 | км | 31 736,763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 830 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 077 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000 | кв.м |  | 49+701 | 60+363 |  | 10,662 | км | 168 263,237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 634 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25+508 | 37+508 | ремонт | 12,000 | км | 155 988,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 400 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт | 0,200 | км | 53 700,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | комплекс АПВГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 349265 | Нагорье – Берендеево | 78 ОП МЗ Н-0525 | 61,181 | 428 267 | 39+880 | 44+709 | ремонт | 4,829 | км | 87 982,329 | 28+432 | 39+880 | ремонт | 11,448 | км | 187 000,000 | 12+664 | 28+432 | ремонт | 28,387 | км | 430 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 598 | кв.м |  |  |  |  | 80 136 | кв.м |  | 0+045 | 12+664 |  | 198 709 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 401687 | Владимир – Переславль-Залесский – «Р-74» | 78 ОП РЗ К-0041 | 28,613 | 200 291 |  |  |  |  |  |  | 121+588 | 142+588 | ремонт | 21,000 | км | 224 000,000 | 113+887 | 121+588 | ремонт | 7,610 | км | 128 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  | 53 270 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 348998 | Красный Профинтерн – Вятское | 78 ОП МЗ Н-0404 | 16,754 | 117 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9+500 | 16+750 | ремонт | 5,139 | км | 165 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 973 | кв.м |  |  |
| 10. | 349418 | Тутаев – Богдановка | 78 ОП МЗ Н-0772 | 34,091 | 238 637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2+680 | 8+690 | ремонт | 6,010 | км | 125 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 070 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 401686 | Углич – Некоуз – Брейтово (Угличский, Мышкинский, Некоузский, Брейтовский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0009 | 124,412 | 870 884 |  |  |  |  |  |  | 112+901 | 118+700 | ремонт | 5,799 | км | 88 000,000 | 120+100 | 131+301 | ремонт | 11,201 | км | 280 000,000 | 131+301 | 148+000 | ремонт | 16,699 | км | 246 783,251 | 154+301 | 165+040 | ремонт | 10,739 | км | 179 705,040 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 893 | кв.м |  |  |  |  | 75 173 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150+700 | 154+301 |  | 3,601 | км | 53 216,749 | 168+242 | 182+303 |  | 14,061 | км | 235 294,960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 593 | кв.м |  |  |  |  | 78 407 | кв.м |  |  |  |  | 25 207 | кв.м |  |  |  |  | 98 427 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 349277 | Новый Некоуз – Родионово – пос. Октябрь | 78 ОП МЗ Н-0377 | 52,955 | 370 685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18+500 | 19+700 | ремонт | 1,200 | км | 20 481,928 | 0+000 | 14+800 | ремонт | 14,800 | км | 220 000,000 | 26+705 | 46+000 | капитальный ремонт | 19,295 | км | 540 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 400 | кв.м |  |  |  |  | 103 600 | кв.м |  |  |  |  | 135 065 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24+900 | 26+700 |  | 1,800 | км | 30 722,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 600 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46+000 | 52+960 |  | 6,960 | км | 118 795,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 720 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 401710 | Туношна – Бурмакино (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0019 | 22,187 | 158 765 | 0+032 | 5+563 | ремонт | 5,531 | км | 84 943,531 | 5+563 | 12+400 | ремонт | 6,837 | км | 36 821,862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 240 | кв.м |  |  |  |  | 21 961 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 401682 | Нерехта – Рождествено – Бурмакино | 78 ОП РЗ К-0040 | 11,669 | 81 683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 8+810 | ремонт | 8,810 | км | 140 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 670 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 401674 | Углич – Ростов "Р-153« (Угличский, Борисоглебский, Ростовский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0003 | 79,479 | 635 832 | 34+713 | 37+213 | ремонт | 2,500 | км | 66 388,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 784 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 401699 | Ростов – Иваново – Нижний Новгород "Р-152" | 78 ОП РЗ К-0045 | 24,405 | 170 835 |  |  |  |  |  |  | 1+000 | 5+039 | ремонт | 4,039 | кв.м | 41 197,800 |  |  |  |  |  |  | 3+185 | 20+385 | ремонт | 7,200 | км | 154 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 273 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7+224 | 13+185 |  | 5,961 | кв.м | 60 802,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 400 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 727 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 401679 | Киндяки – станция Лом – Большое Село (Большесельский, Рыбинский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0026 | 31,914 | 223 398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 15+000 | ремонт | 15,000 | км | 222 500,000 | 15+000 | 31+910 | ремонт | 16,910 | км | 285 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 000 | кв.м |  |  |  |  | 118 370 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 348935 | Переборы – Судоверфь | 78 ОП МЗ Н-0707 | 3,621 | 25 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 3+620 | ремонт | 3,620 | км | 80 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 340 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 401698 | Остапково – Заозерье – Колокарево – Старое Волино (Угличский, Переславский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0005 | 47,797 | 334 579 |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 10+000 | ремонт | 10,000 | км | 102 000,000 | 10+000 | 19+000 | ремонт | 9,000 | км | 135 000,000 |  |  |  |  |  |  | 19+000 | 29+950 | ремонт | 10,950 | км | 185 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000 | кв.м |  |  |  |  | 63 000 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 650 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 401681 | с.Новое – Мышкин с подъездом к дер. Девници и паромной переправе в дер. Борок (Большесельский, Мышкинский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0017 | 23,408 | 163 856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 10+500 | ремонт | 10,5 | км | 195000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 401676 | Мышкин – станция Волга – Шестихино (Мышкинский, Некоузский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0011 | 30,873 | 216 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12+370 | 32+370 | ремонт | 17,889 | км | 318 335,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 223 | кв.м |  |  |
| 22. | 401705 | Яковлевское – Диево-Городище (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0023 | 15,289 | 107 023 |  |  |  |  |  |  | 12+410 | 15+275 | ремонт | 3,135 | км | 31 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 945 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 349602 | "Ростов – Марково" – Строганово | 78 ОП МЗ Н-0676 | 17,779 | 124 453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12+160 | 22+951 | ремонт | 10,791 | км | 170 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 537 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 401688 | Ярославль – Шопша (Ярославский, Гаврилов-Ямский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0024 | 15,371 | 122 968 | 27+904 | 30+636 | ремонт | 2,732 | км | 41 940,654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 270 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 349047 | Тихменево – Карелино | 78 ОП МЗ Н-0719 | 3,696 | 25 872 | 0+000 | 3+696 | ремонт | 3,696 | км | 66 918,951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 872 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 401695 | Ярославль – Любим (Ярославский, Некрасовский, Даниловский, Любимский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0008 | 100,087 | 700 609 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74+876 | 75+466 | ремонт | 0,590 | км | 13 291,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 366 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76+335 | 78+220 |  | 1,885 | км | 42 465,582 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 950 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78+916 | 79+511 |  | 0,595 | км | 13 404,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 403 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79+932 | 80+857 |  | 0,925 | км | 20 838,548 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 846 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9+150 | 10+925 | ремонт | 1,775 | км | 23 694,938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 19+991 | ремонт | 19,991 | км | 212 000,000 | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 138 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 937 | кв.м |  |  |
| 27. | 349089 | Северный подход к г. Данилову, км 335 + 903 – км 337 + 021 | 78 ОП МЗ Н-0249 | 2,756 | 22 048 | 0+000 | 2+756 | ремонт | 2,756 | км | 58 153,843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 048 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 401694 | Иваново – Писцово – Гаврилов- Ям – Ярославль (до дер. Шопша) "Р-79" | 78 ОП РЗ К-0007 | 37,102 | 296 816 | 74+200 | 88+100 | ремонт | 13,900 | км | 213 215,838 | 64+900 | 69+340 | ремонт | 4,440 | км | 57 486,672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 520 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 025 | кв.м |  | 89+000 | 89+812 |  | 0,812 | км | 10 513,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 496 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт | 0,200 | км | 53 700,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | комплекс АПВГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 348941 | Климовское – Ананьино – Волково | 78 ОП МЗ Н-0931 | 7,300 | 51 100 | 3+045 | 3+101 | ремонт | 0,056 | км | 5 274,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3+353 | 3+358 |  | 0,005 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3+609 | 3+798 |  | 0,189 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 231 | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 401665 | Ярославль – Заячий Холм – а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль» (до дер. Шопша) (Ярославский, Гаврилов-Ямский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0006 | 33,650 | 269 200 | 27+503 | 30+700 | ремонт | 3,197 | км | 64 072,359 | 20+190 | 20+500 | ремонт | 0,310 | км | 4 214,502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 985 | кв.м |  |  |  |  | 2 480 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36+840 | 38+700 |  | 1,860 | км | 25 287,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 880 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39+943 | 40+580 |  | 0,637 | км | 8 660,121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 096 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27+000 | 27+503 |  | 0,503 | км | 6 838,369 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15+587 | 20+090 | ремонт | 4,503 | км | 109 777,738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 752 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 348835 | Говырино – Дмитриевское – Нагорье | 78 ОП МЗ Н-0509 | 64,107 | 448 749 |  |  |  |  |  |  | 55+988 | 57+199 | ремонт | 1,211 | км | 20 787,995 | 0+000 | 30+500 | ремонт | 30,500 | км | 450 000,000 | 30+500 | 49+300 | ремонт | 18,800 | км | 273 800,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 477 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 600 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59+000 | 62+362 |  | 3,362 | км | 57 712,005 |  |  |  | 213 500 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 534 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 401684 | Ярославль – Тутаев (левый берег) (Ярославский, Тутаевский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0021 | 25,742 | 185 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6+881 | 10+925 | ремонт | 4,044 | км | 50 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 205 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11+839 | 13+794 | ремонт | 1,955 | км | 25 413,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 119 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 401702 | Рыбинск – Большое Село (Рыбинский, Большесельский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0014 | 39,939 | 279 573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 18+511 | ремонт | 18,511 | км | 270 000,000 |  |  |  |  |  |  | 18+511 | 27+911 | ремонт | 7,289 | км | 200 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 577 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 023 | кв.м |  |  |
|  |  | подъезд к д.Чудиново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 0+989 | ремонт | 0,989 | км | 29 700,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 923 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 401664 | Брейтово – пос. Покровское на Сити – Станилово – Бутовская (Брейтовский, Некоузский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0022 | 46,394 | 324 758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18+100 | 19+700 | капитальный ремонт | 1,600 | км | 37 333,333 | 0+000 | 10+000 | ремонт | 10,000 | км | 155 000,000 |  |  |  |  |  |  | 10+000 | 13+050 | ремонт | 3,050 | км | 65 810,122 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 245 | кв.м |  |  |  |  | 70 000 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 350 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25+600 | 27+500 |  | 1,900 | км | 44 333,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13+530 | 18+100 |  | 4,570 | км | 98 607,297 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 353 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 990 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33+400 | 44+900 |  | 11,500 | км | 268 333,333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19+760 | 23+549 |  | 3,789 | км | 81 755,590 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 523 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44+900 | 46+236 |  | 1,336 | км | 28 826,991 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 822 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 352 | кв.м |  |  |
| 35. | 401685 | Борисоглебский – Буйкино – с подъездом к дер. Неверково | 78 ОП РЗ К-0035 | 34,901 | 244 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12+745 | 23+670 | ремонт | 10,925 | км | 170 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 475 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 348849 | Углич – Маймеры | 78 ОП МЗ Н-0867 | 12,100 | 54 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4+800 | 16+853 | ремонт | 12,053 | км | 185 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 450 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | 348787 | Борисоглеб – Зачатье | 78 ОП МЗ Н-0090 | 29,584 | 207 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2+423 | 17+213 | ремонт | 14,790 | км | 200 000,000 |  |  |  |  |  |  | 17+213 | 32+007 | ремонт | 14,794 | км | 265 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 530 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 558 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | 349553 | Семибратово – Татищев Погост – Халдеево | 78 ОП МЗ Н-0602 | 12,970 | 90 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 5+086 | ремонт | 5,086 | км | 191 665,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 602 | кв.м |  |  |
| 39. | 349529 | Петровск – Караш – Захарово | 78 ОП МЗ Н-0594 | 10,160 | 71 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 10+157 | ремонт | 10,157 | км | 149 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 099 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | 349411 | Большое Село – Дунилово | 78 ОП МЗ Н-0060 | 3,328 | 23 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 1+560 | ремонт | 1,560 | км | 55 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 920 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | 349318 | Гаврилов Ям – Пружинино | 78 ОП МЗ Н-0171 | 18,403 | 128 821 |  |  |  |  |  |  | 1+000 | 19+403 | ремонт | 18,403 | км | 380 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 800 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | 401692 | Ярославль – Рыбинск "Р-151" (Ярославский, Тутаевский, Рыбинский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0001 | 54,350 | 869 600 |  |  |  |  |  |  | 23+056 | 29+650 | ремонт | 6,594 | км | 190 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 250 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | 401670 | Ярославль – Углич (Ярославский, Большесельский, Тутаевский, Угличский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К – 0002 | 97,437 | 1 007 076 | 6+994 | 7+802 | ремонт | 0,808 | км | 49 580,486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 351 | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | 401675 | Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля | 78 ОП РЗ К-0980 | 11,0597 | 156 450 |  |  | капитальный ремонт | 0,200 | км | 91 700,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2+600 | 8+600 | реконструкция | 6,000 | км | 450 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 876 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | комплекс АПВГК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | 349109 | «Москва – Архангельск» – Дубки | 78 ОП МЗ Н-0943 | 2,268 | 20 170 | 0+000 | 2+268 | ремонт | 2,268 | км | 56 189,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 170 | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | 348735 | Григорьевское – аэропорт | 78 ОП МЗ Н-0921 | 4,500 | 20 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 3+300 | ремонт | 3,300 | км | 53 985,000 | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 750 | кв.м |  |  |
| 47. | 348980 | Зяблицы – Тенино | 78 ОП МЗ Н-0926 | 5,840 | 22 927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 1+500 | ремонт | 1,500 | км | 21 000,000 |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 889 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | 349054 | Толбухино – Уткино – Спас-Виталий | 78 ОП МЗ Н-0964 | 12,661 | 75 878 |  |  |  |  |  |  | 4+500 | 9+400 | капитальный ремонт | 4,900 | км | 120 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 4+100 | капитальный ремонт | 4,100 | км | 110 000,000 |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 366 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 573 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | 348944 | Карачиха – Ширинье | 78 ОП МЗ Н-0977 | 26,820 | 162 186 |  |  |  |  |  |  | 7+800 | 17+200 | ремонт | 9,400 | км | 112 781,200 | 17+200 | 26+820 | ремонт | 9,620 | км | 145 598,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 844 | кв.м |  |  |  |  | 58 174 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | 348955 | Мордвиново – Сидельницы | 78 ОП МЗ Н-0951 | 7,800 | 23 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 5+700 | ремонт | 5,700 | км | 92 441,000 |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 085 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | 348996 | Ярославль – Сабельницы | 78 ОП МЗ Н-0902 | 3,881 | 26 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 3+880 | капитальный ремонт | 3,880 | км | 72 220,000 | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 607 | кв.м |  |  |
| 52. | 349578 | Кормилицино – Курба | 78 ОП МЗ Н-0932 | 20,439 | 102 648 |  |  |  |  |  |  | 19+000 | 20+496 | капитальный ремонт | 1,496 | км | 36 702,000 |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 3+100 | ремонт | 3,100 | км | 45 900,000 |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 2+604 | ремонт | 2,604 | км | 39 580,000 | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 513 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 569 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 100 | кв.м |  |  |
| 53. | 348792 | Григорьевское – пос. Михайловский – Норское | 78 ОП МЗ Н-0922 | 11,150 | 66 885 | 3+695 | 4+799 | ремонт | 1,104 | км | 105 117,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 833 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5+930 | 11+126 | ремонт | 5,196 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 101 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | 401696 | Туношна – Дубки (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0027 | 8,258 | 42 889 |  |  |  | 6,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 3+000 | капитальный ремонт | 3,000 | км | 94 500,000 |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 581 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | 348890 | «Ярославль – Углич» – Сарафоново | 78 ОП МЗ Н-0912 | 1,000 | 7 077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 1+000 | капитальный ремонт | 1,000 | км | 36 777,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 077 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | 349388 | Дубки – Зиновское – Никульское | 78 ОП МЗ Н-0925 | 4,581 | 32 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 4+581 | капитальный ремонт | 4,581 | км | 144 323,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 102 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | 349643 | Подъезд от ул. Гагарина г. Ярославля – "Ярославль – Шопша (с ПК км 14+200 по ПК км 27+904)" | 78 ОП МЗ Н-0986 | 1,248 | 18 720 | 0+000 | 1+248 | ремонт | 1,248 | км | 38 971,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 112 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | 349040 | Очапки – Ватолино в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 3+340 | 78 ОП МЗ Н-0955 | 3,341 | 23 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 3+340 | капитальный ремонт | 3,340 | км | 105 210,000 |  |  |  |  |  |  | агломерация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 373 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. |  | Оснащение автомобильных дорог элементами обустройства |  |  |  |  |  | обустройство автомобильных дорог светофор/ видиосистема/метеопосты | 37 /24 / 8 | шт. | 58 411,996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  | Обустройство автомобильных дорог линиями искусственного освещения |  |  |  |  |  | освещение автомобильных дорог | 2,398 | км | 21 179,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СПРАВОЧНО: мероприятия направленные на поддержание дорожной сети в нормативном состоянии за счет средств ДФ ЯО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реконструкция моста через реку Луть в Ростовском муниципальном районе | 78 ОП МЗ Н-0619 | 2,810 |  | 0+273 |  | реконструкция | 17,106 | пог.м. | 40 800,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЦП |
| 2. |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения |  |  |  |  |  | содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах |  |  | 1 615 605,366 |  |  | содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах |  |  | 2 034 931,000 |  |  | содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах |  |  | 2 040 000,000 |  |  | содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах |  |  | 2 000 000,000 |  |  | содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах |  |  | 2 000 000,000 |  |  | содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах |  |  | 2 000 000,000 | ВЦП |
| 3. |  | Углич – Воскресенское | 78 ОП РЗ К-0018 | 57,397 |  | 0+000 | 12+100 | ремонт покрытия проезжей части | 12,100 | км | 130 000,000 | 9+000 | 12+100 | ремонт | 3,100 | км | 38 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЦП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 700 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Рязанцево – Горки | 78 ОП МЗ Н-0530 | 8,560 |  | 4+700 | 8+417,53 | реконструкция | 3,71753 | км | 112 824,896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЦП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 910 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Дмитрехово – Малый Липовец – Ляховые | 78 ОП МЗ Н-0133 | 5,900 |  | 224+980 | 228+172 | реконструкция | 3,192 | км | 92 475,153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЦП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 874 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Климовское – Ананьино – Волково |  | 7,300 |  | 0+000 3+101 3+358 3+798 | 3+045 3+353 3+609 4+877 | реконструкция | 4,62705 | км | 182 623,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЦП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 916 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Плоски – Прилуки | 78 ОП МЗ Н-0857 | 11,440 |  | 3+030 | 11+254 | реконструкция | 8,224 | км | 208 149,836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОЦП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 427 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения, |  |  |  | 1 813,221 | 13 810 554 |  |  |  | 95,210 |  | 2 078 407,936 |  |  |  | 163,370 |  | 2 330 000,000 |  |  |  | 211,767 |  | 3 477 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 170,662 | 0,000 | 2 727 000,000 |  |  |  | 158,034 |  | 5 103 151,000 |  |  |  | 86,188 |  | 4 127 785,000 |  |
|  |  | Региональнальные автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  | 73,952 |  | 1355136,500 |  |  |  | 138,962 |  | 2 000 000,000 |  |  |  | 184,148 |  | 3 100 000,000 |  |  |  | 161,981 |  | 2 500 000,000 |  |  |  | 140,394 |  | 2 680 000,000 |  |  |  | 56,413 |  | 1750000,000 |  |
|  |  | Агломерация |  |  |  |  |  |  | 20,658 |  | 444579,839 |  |  |  | 24,408 |  | 330 000,000 |  |  |  | 27,619 |  | 377 000,000 |  |  |  | 8,681 |  | 227 000,000 |  |  |  | 17,640 |  | 423 151,000 |  |  |  | 29,775 |  | 377785,000 |  |
|  |  | ВЦП |  |  |  |  |  |  | 12,100 |  | 1 745 605,366 |  |  |  |  |  | 2 034 931,000 |  |  |  |  |  | 2 040 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сельские дороги |  |  |  |  |  |  | 19,761 |  | 596 073,690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОЦП |  |  |  |  |  |  | 17,106 |  | 40 800,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по видам работ |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 94,610 | км | 1 725 043,189 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 156,974 | км | 2 173 298,000 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 196,767 | км | 3 127 000,000 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 165,081 | км | 2 545 900,000 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 128,299 | км | 2 253 441,000 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 76,308 | км | 1 605 565,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 830 | кв.м |  |  |  |  | 1 175,785 | кв.м |  |  |  |  | 1 379 535 | кв.м |  |  |  |  | 1 119 515 | кв.м |  |  |  |  | 870 667 | кв.м |  |  |  |  | 428823 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт, устройство пункта весового и габаритного контроля | 0,600 | км | 199 100,000 |  |  | капитальный ремонт | 6,396 | км | 156 702,000 |  |  | капитальный ремонт | 15,000 | км | 350 000,000 |  |  | капитальный ремонт | 5,581 | км | 181 100,000 |  |  | капитальный ремонт | 29,735 | км | 849 710,000 |  |  | капитальный ремонт | 3,880 | км | 72 220,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  | 36 879 | кв.м |  |  |  |  | 94 177 | кв.м |  |  |  |  | 39 179 | кв.м |  |  |  |  | 198 592 | кв.м |  |  |  |  | 26 607 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция | 6,000 | км | 450 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  | 84 876 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | нанесение разметки | 48 727 | кв.м. | 37 283,610 |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 906,03 | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков | 1 746 | шт. | 11 009,530 |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения | 5 509 | пог.м. | 19 698,780 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт тротуаров | 7 968 | кв.м | 2 705,800 |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м. |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м. |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м. |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м. |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м. |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | установка направляющих устройств | 189 222 | пог.м. | 2 960,330 |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обустройство автомобильных дорог светофор/ видиосистема/метеопосты | 37 /24 / 8 | шт. | 58 411,996 |  |  | обустройство автомобильных дорог светофор/ видиосистема/метеопосты |  |  | 0,000 |  |  | обустройство автомобильных дорог светофор/ видиосистема/метеопосты |  |  | 0,000 |  |  | обустройство автомобильных дорог светофор/ видиосистема/метеопосты |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | освещение автомобильных дорог | 2,398 | км | 21 179,600 |  |  | освещение автомобильных дорог |  |  | 0,000 |  |  | освещение автомобильных дорог |  |  | 0,000 |  |  | освещение автомобильных дорог |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | установка оборудования |  |  |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | установка водоотводных лотков | 36 | шт. | 1 015,100 |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |
| Список сокращений, используемых в таблице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АПВГК – автоматический пункт весогабаритного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д – автомобильная дорога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЦП – ведомственная целевая программа ДФ ЯО – дорожный фонд Ярославской области КЖЦ – контракт жизненного цикла ОЦП – областная целевая программа ПДД – правила дорожного движения СКДФ – система контроля дорожных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 <в ред. постановления Правительства области от 13.08.2019 № 587-п> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог (улиц) федерального и местного значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по городской агломерации «Ярославская») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) | Протяженность и площадь покрытия дороги (улицы) |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году |  |  |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году |  |  |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году |  |  |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году |  |  |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2023 году |  |  |  |  |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2024 году |  |  |  |  |  | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |  | адрес участка |  | вид работ | мощность работ |  | стоимость | адрес участка |  | вид работ | мощность работ |  | стоимость | адрес участка |  | вид работ | мощность работ |  | стоимость | адрес участка |  | вид работ | мощность работ |  | стоимость | адрес участка |  | вид работ | мощность работ |  | стоимость | адрес участка |  | вид работ | мощность работ |  | стоимость |  |
|  |  |  | в границах субъекта |  | в границах агломерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | км | кв.м | км | кв.м | начало (км+м) | конец (км+м) |  | значение | единица измерения | тыс.руб. | начало (км+м) | конец (км+м) |  | значение | единица измерения | тыс.руб. | начало (км+м) | конец (км+м) |  | значение | единица измерения | тыс.руб. | начало (км+м) | конец (км+м) |  | значение | единица измерения | тыс.руб. | начало (км+м) | конец (км+м) |  | значение | единица измерения | тыс.руб. | начало (км+м) | конец (км+м) |  | значение | единица измерения | тыс.руб. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 401669 | Тутаева – Шопша (Тутаевский, Ярославский, Гаврилов-Ямский муниципальные районы) | 57,457 | 442418 | 46,348 | 175623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25+508 | 37+508 | ремонт | 12,000 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 400 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 401710 | Туношна – Бурмакино (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы) | 22,187 | 158765 | 12,389 | 88732 | 0+032 | 5+563 | ремонт | 5,531 | км |  | 5+563 | 12+400 | ремонт | 6,837 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 240 | кв.м |  |  |  |  | 21 961 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 401695 | Ярославль – Любим (Ярославский, Некрасовский, Даниловский, Любимский муниципальные районы) | 100,087 | 700,609 | 27,800 | 221428 |  |  |  |  |  |  | 9+150 | 10+925 | ремонт | 1,775 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 7+325 | ремонт покрытия проезжей части | 19,991 | км | 212 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 138 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 937 | кв.м |  |  |
| 4. | 401665 | Ярославль – Заячий Холм – а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль» (до дер. Шопша) (Ярославский, Гаврилов-Ямский муниципальные районы) | 33,65 | 269,2 | 12,400 | 122760 | 15+587 | 20+090 | ремонт | 4,503 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 752 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 401684 | Ярославль – Тутаева (левый берег) (Ярославский, Тутаевский муниципальные районы) | 25,742 | 185904 | 13,750 | 98939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6+881 | 10+925 | ремонт | 4,044 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 099 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11+839 | 13+794 | ремонт | 1,955 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 067 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 401670 | Ярославль – Углич (Ярославский, Большесельский, Тутаевский, Угличский муниципальные районы) | 97,437 | 1 007 076 | 21,400 | 228129 | 6+994 | 7+802 | ремонт | 0,808 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 351 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 349109 | «Москва – Архангельск» – Дубки | 2,268 | 20 170 | 2,268 | 20 170 | 0+000 | 2+268 | ремонт | 2,268 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 170 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 348735 | Григорьевское – аэропорт | 4,500 | 20 286 | 4,500 | 20 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 3+300 | ремонт покрытия проезжей части | 3,300 | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 876 | кв.м |  |  |
| 9. | 348980 | Зяблицы – Тенино | 5,840 | 22 927 | 5,840 | 22 927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 1+500 | ремонт | 1,500 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 889 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 349054 | Толбухино – Уткино – Спас-Виталий | 12,661 | 75 878 | 12,661 | 75 878 |  |  |  |  |  |  | 4+500 | 9+400 | капитальный ремонт | 4,900 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 4+100 | капитальный ремонт | 4,100 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 366 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 573 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 348944 | Карачиха – Ширинье | 26,820 | 162 186 | 26,820 | 162 186 |  |  |  |  |  |  | 7+800 | 17+200 | ремонт | 9,400 | км |  | 17+200 | 26+820 | ремонт | 9,620 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 844 | кв.м |  |  |  |  | 58 174 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 348955 | Мордвиново – Сидельницы | 7,800 | 23 380 | 7,800 | 23 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 5+700 | ремонт | 5,700 | км | 89 290,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 085 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 348996 | Ярославль – Сабельницы | 3,881 | 26 614 | 3,881 | 26 614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 3+880 | капитальный ремонт | 3,880 | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 607 | кв.м |  |  |
| 14. | 349578 | Кормилицино – Курба | 20,439 | 102 648 | 20,439 | 102 648 |  |  |  |  |  |  | 19+000 | 20+496 | капитальный ремонт | 1,496 | км |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 3+100 | ремонт | 3,100 | км |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 2+604 | ремонт покрытия проезжей части | 2,604 | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 513 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 569 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 100 | кв.м |  |  |
| 15. | 348792 | Григорьевское – пос. Михайловский – Норское | 11,150 | 66 885 | 11,150 | 66 885 | 3+695 | 4+799 | ремонт | 1,104 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 833 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5+930 | 11+126 | ремонт | 5,196 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 101 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 401696 | Туношна – Дубки (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы) | 8,258 | 42 889 | 3,900 | 42889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 3+000 | капитальный ремонт | 3,000 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 992 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 348890 | «Ярославль – Углич» – Сарафоново | 1,000 | 7 077 | 1,000 | 7 077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 1+000 | капитальный ремонт | 1,000 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 077 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 349388 | Дубки – Зиновское – Никульское | 4,581 | 32 102 | 4,581 | 32 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 4+581 | капитальный ремонт | 4,581 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 102 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 349643 | Подъезд от улицы Гагарина г. Ярославля – "Ярославль – Шопша (с ПК км 14+200 по ПК км 27+904)" | 1,248 | 18 720 | 1,248 | 18 720 | 0+000 | 1+248 | ремонт | 1,248 | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 232 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 349040 | Очапки – Ватолино в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 3+340 | 3,341 | 23 380 | 3,341 | 23 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0+000 | 3+340 | капитальный ремонт | 3,340 | км | 105 210,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 373 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СПРАВОЧНО: мероприятия, направленные на поддержание дорожной сети в нормативном состоянии за счет средств ДФ ЯО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения |  |  |  |  |  |  | содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах |  |  | 71 318,118 |  |  | содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах |  |  | 107 337,590 |  |  | содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах |  |  | 108 023,768 |  |  | содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах |  |  | 113 709,230 |  |  | содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах |  |  | 113 709,230 |  |  | содержание, устройство искусственных неровностей с восстановлением наружного освещения, восстановление наружного освещения и тротуаров на автомобильных дорогах |  |  | 113 709,230 | ВЦП |
| ИТОГО по автомобильным дорогам регионального значения, |  |  | 450,347 | 2 440 275 | 243,516 | 1 580 753 |  |  |  | 20,658 |  |  |  |  |  | 24,408 |  |  |  |  |  | 27,619 |  |  |  |  |  | 8,681 |  |  |  |  |  | 17,640 |  |  |  |  |  | 29,775 |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 20,658 | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 18,012 | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 27,619 | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 3,100 | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 7,200 | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 25,895 | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 679 | кв.м |  |  |  |  | 92 943 | кв.м |  |  |  |  | 193 740 | кв.м |  |  |  |  | 15 569 | кв.м |  |  |  |  | 22 974 | кв.м |  |  |  |  | 81 913 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт | 6,396 | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт | 5,581 | км |  |  |  | капитальный ремонт | 10,440 | км |  |  |  | капитальный ремонт | 3,880 | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  | 36 879 | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  | 39 179 | кв.м |  |  |  |  | 80 938 | кв.м |  |  |  |  | 26 607 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м |  |  |  | устройство освещения |  |  |  |  |  | устройство освещения |  |  |  |  |  | устройство освещения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 275920 | Ленинградский проспект г. Ярославля | 11,700 | 234000 | 11,700 | 234000 | пересечение Ленинградского проспекта и улицы Елены Колесовой |  | восстановление светофорных объектов | 1 | шт. | 5 168,296 | улица Строителей | граница города | ремонт | 5,000 | км | 104 200,000 | улица Волгоградская | улица Строителей | реконструкция | 1,700 | км | 307 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 | кв.м |  |  |  |  | 42 500 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 2 | шт. | 5 000,000 |  |  | восстановление светофорных объекта | 4 | шт. | 27 179,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в рамках ремонта устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД. В рамках реконструкции устройство и восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена светофоров, металлоконструкций, канализации) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 2 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 274962 | Улица Большая Федоровская г. Ярославля | 2,500 | 45000 | 2,500 | 45000 |  |  |  |  |  |  | улица Большая Федоровская в районе дома № 103 |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 2 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Большая Федоровская в районе дома № 131Б |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 2 500,000 | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 3. | 274365 | Улица Свердлова г. Ярославля | 2,700 | 29700 | 2,700 | 29700 |  |  |  |  |  |  | пересечение улицы Свердлова и улицы Чехова |  | восстановление светофорных объекта | 1 | шт. | 7 000,000 | пересечение улицы Свердлова и улицы Тургенева |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 7 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) устройство светофорного объекта с подключением к АСУДД |
| 4. | 274856 | Улица Панина г. Ярославля | 3,200 | 48000 | 3,200 | 48000 | улица Строителей | Тутаевское шоссе | строительство | 0,700 | км | 95 129,558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Труфанова | улица Громова | строительство | 0,600 | км | 35 800,000 |  |  |  |  |  |  | в рамках строительства улицы устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10500 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 3 | шт. | 7 352,807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 5 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 275468 | Суздальское шоссе ( от Московского проспекта до улицы Калинина ) г. Ярославля | 3,800 | 50269 | 3,800 | 50269 | пересечение Суздальского шоссе с улицей Слепнева и с улицей Леваневского |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 2 877,678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 6. | 274570 | Улица Маяковского г. Ярославля | 4,900 | 76000 | 4,900 | 76000 |  |  |  |  |  |  | пересечение улицы Маяковского и улицы Шандорной |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 8 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Маяковского в районе остановки общественного транспорта "Школа № 46" |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 3 000,000 | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Маяковского в районе остановки общественного транспорта "8-й переулок Маяковского" |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 3 000,000 | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 7. | 274669 | Улица Труфанова г. Ярославля | 2,400 | 37200 | 2,400 | 37200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересечение улицы Труфанова и Архангельского проезда |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 5 000,000 | улица Труфанова в районе д. 2 |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 2 500,000 | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Труфанова в районе д. 11 |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 2 500,000 |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 8. | 275322 | Проспект Октября г. Ярославля | 4,960 | 99200 | 4,960 | 99200 | пересечение проспекта Октября- с улицей Республиканской |  | восстановление светофорных объекта | 1 | шт. | 4 225,608 |  |  |  |  |  |  | пересечение проспекта Октября и Тутаевского проезда |  | восстановление светофорных объекта | 1 | шт. | 7 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проспект Октября в районе остановки общественного транспорта "Онкобольница" |  | восстановление светофорных объекта | 1 | шт. | 3 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) |
|  |  |  |  |  |  |  | пересечение проспекта Октября- с улицей Победы |  | восстановление светофорных объекта | 1 | шт. | 6 638,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) |
| 9. | 275287 | Улица Пионерская г. Ярославля | 1,000 | 9500 | 1,000 | 9500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Урицкого | проспект Дзержинского | ремонт | 1,000 | км | 14 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 500 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 2 | шт. | 3 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в рамках ремонта улицы устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 10. | 274820 | Улица Блюхера г. Ярославля | 2,000 | 18000 | 2,000 | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Бабича | улица Большая Норская | строительство | 1,700 | км | 178 527,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 300 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 275998 | Улица Куропаткова г. Ярославля | 1,400 | 9800 | 1,400 | 9800 |  |  |  |  |  |  | улица 2-я Краснопере- вальская | улица Большая Норская | Ремонт | 1,400 | км | 13 800,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 800 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 270317 | Красноперевальский переулок г. Ярославля | 1,900 | 18110 | 1,900 | 18110 | Ленинградский проспект | улица 2-я Краснопере- вальская | ремонт | 1,700 | км | 37 769,596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16204 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 275423 | Школьный проезд г. Ярославля | 0,811 | 5200 | 0,811 | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Серго Орджоникидзе | проспект Машиностроителей | ремонт | 0,811 | км | 7 430,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 200 | кв.м |  |  |
| 14. | 277146 | Улица Магистральная г. Ярославля | 5,800 | 119000 | 5,800 | 119000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересечение улицы Магистральной и улицы Березовой |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 7 000,000 | улица Магистральная в районе остановки общественного транспорта «Станция технического обслуживания автотранспорта» |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 2 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Магистральная в районе остановки общественного транспорта «ПМК» |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 2 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Магистральная в районе остановки общественного транспорта «Филиал ЯЗТА» |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 2 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Магистральная в районе остановки общественного транспорта «Магазин База» |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 2 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Магистральная в районе остановки общественного транспорта «Мебельсбыт» |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 2 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Магистральная в районе остановки общественного транспорта «Магистральная» |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 2 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Магистральная в районе остановки общественного транспорта «Локомотив» |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 2 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Магистральная в районе остановки общественного транспорта «Лодочная» |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 2 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 15. | 275216 | Улица Городской Вал г. Ярославля | 1,100 | 16500 | 1,100 | 16500 | пересечение улицы Городской Вал с улицей Рыбинской |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 3 483,872 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересечение улицы Городской Вал и Большой Октябрьской |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 6 000,000 |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД. восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) |
| 16. | 275015 | Проспект Авиаторов г. Ярославля | 4,500 | 90000 | 4,500 | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проспект Авиаторов в районе остановки общественного транспорта "Яковлевское" |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 3 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 17. | 274735 | Улица Карла Либкнехта г. Ярославля | 1,200 | 9000 | 1,200 | 9000 |  |  |  |  |  |  | улица Радищева | улица Добрынина | ремонт | 1,200 | км | 11 700,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 274473 | Улица Розы Люксембург г. Ярославля | 0,500 | 3500 | 0,500 | 3500 |  |  |  |  |  |  | улица Автозаводская | улица Чкалова | ремонт | 0,500 | км | 5 300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 274655 | Улица Чехова г. Ярославля | 2,000 | 16600 | 2,000 | 16600 |  |  |  |  |  |  | пересечение улицы Чехова и площади Ярославль-Главный |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 7 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 20. | 274454 | Улица Кудрявцева г. Ярославля | 1,100 | 8400 | 1,100 | 8400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1,100 |  |  |  |
| 21. | 275176 | Улица Спартаковская г. Ярославля | 2,200 | 34100 | 2,200 | 34100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересечение улицы Спартаковской и улицы Ранней |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 8 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 22. | 275025 | Улица Рыкачева г. Ярославля | 0,800 | 7200 | 0,800 | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Курчатова | улица Титова | ремонт | 0,800 | км | 12 240,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 272589 | Волжская набережная | 3,054 | 51918 | 3,054 | 51918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Красный съезд | улица Победы | ремонт | 0,800 | км | 25 840,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 600 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 274563 | Улица Чайковского | 1,910 | 15280 | 1,910 | 15280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток улицы Чайковского с улицей Свердлова |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 7 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток улицы Чайковского с улицей Некрасова |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 7 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 25. | 275301 | Улица Красноборская | 3,300 | 54375 | 3,300 | 54375 | улица Сахарова | улица Универ- ситетская | реконструкция | 1,300 | км | 112 442,814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 420 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 418,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в рамках реконструкции восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена светофоров, металлоконструкций, канализации) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорного объекта | 3 | шт. | 2 275,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 268651 | Улица Сосновая | 0,898 | 7184 | 0,898 | 7184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проспект Машиностроителей | улица Красноборская | реконструкция | 0,898 | км | 35 600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 184 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 275461 | Проспект Машиностроителей г. Ярославля | 5,100 | 102000 | 5,100 | 102000 |  |  |  |  |  |  | проспект Авиаторов | улица Шандорная | капитальный ремонт | 5,100 | км | 233 030,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 000 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорных объектов | 4 | шт. | 20 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в рамках капитального ремонта восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена светофоров, металлоконструкций, канализации) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 5 | шт. | 11 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в рамках капитального ремонта улицы устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 28. | 270295 | Тутаевское шоссе г. Ярославля | 6,493 | 129860 | 6,493 | 129860 | улица Елены Колесовой | улица Большая Норская | капитальный ремонт |  | км | 250 581,523 | улица Елены Колесовой | улица Большая Норская | капитальный ремонт | 3,700 | км | 302 997,890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  | 74 000 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорных объектов | 3 | шт. | 4 593,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в рамках капитального ремонта дороги восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллера, светофоров, металлоконструкций, канализаций линий связи) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 2 | шт. | 3 847,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в рамках капитального ремонта дороги устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 29. | 275053 | Улица Республиканская г. Ярославля | 3,675 | 62475 | 3,675 | 62475 | улица Республиканский проезд | улица Которосльная набережная | ремонт | 3,675 | км | 116 500,487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересечение улицы Республиканской и улицы Некрасова |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 5 000,000 |  |  |  |  |  |  | пересечение улицы Республиканской и проспекта Ленина |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 8 500,000 | восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 475 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Республиканская – остановка общественного транспорта «Красный маяк» |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 5 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 1 747,314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересечение улицы Республиканской и улицы Свердлова |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 5 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в рамках ремонта дороги восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена металлоконструкций, канализаций линий связи) |
| 30. | 274487 | Улица Угличская г. Ярославля | 3,419 | 55060 | 3,419 | 55060 | улица Чкалова | улица Володарского | ремонт | 3,419 | км | 107 426,522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Угличская в районе остановки общественного транспорта "Госпиталь" |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 2 500,000 | пересечение улицы Угличской, улицы Городской Вал и площади Мира |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 9 000,000 | устройство светофорного объекта с подключением к АСУДД. восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 060 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорных объектов | 2 | шт. | 4 055,958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в рамках ремонта дороги восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализаций линий связи) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 2 | шт. | 3 445,541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в рамках ремонта дороги устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 31. | 274460 | Проспект Дзержинского г. Ярославля | 3,100 | 61078 | 3,100 | 61078 | Ленинградский проспект | улица Громова | ремонт | 1,700 | км | 120 270,562 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ленинградский проспект | Тутаевское шоссе | реконструкция | 1,400 | км | 197 600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 494 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 4 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в рамках реконструкции улицы устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 32. | 274664 | Улица Кавказская г. Ярославля | 1,608 | 16800 | 1,608 | 16800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1,608 |  |  |  |
| 33. | 274809 | Улица Гагарина г. Ярославля | 9,200 | 156400 | 9,200 | 156400 |  |  | ремонт | 2,100 | км | 61 555,256 |  |  |  |  |  |  | пересечение улицы Гагарина и улицы Нефтяников |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 7 500,000 |  |  |  |  |  |  | пересечение улицы Гагарина и улицы Менделеева |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 6 000,000 | улица Нефтяников (Юго-западная окружная дорога) | граница города | капитальный ремонт | 7,100 | км | 548 285,400 | Устройство и восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 700 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 2 549,926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках капитального ремонта и ремонта дороги восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллера, светофоров, металлоконструкций, канализаций линий связи) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорных объектов | 3 | шт. | 7 006,993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорных объектов | 1 | шт. | 4 000,000 |  |
| 34. | 274902 | Проспект Толбухина г. Ярославля | 3,171 | 63420 | 3,171 | 63420 | проспект Толбухина в районе дома № 37/73 по проспекту Ленина |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 2 594,294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Большая Федоровская | проспект Октября | ремонт | 3,171 | км | 82 360,000 |  |  |  |  |  |  | Устройство светофорного объекта с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 420 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорных объектов | 5 | шт. | 15 000,000 |  |  |  |  |  |  | В рамкахремонта дороги восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллера, светофоров, металлоконструкций, канализаций линий связи) |
| 35. | 275042 | Промышленное шоссе г. Ярославля | 4,300 | 86000 | 4,300 | 86000 |  |  |  |  |  |  | улица Добрынина | Ленинградский проспект | ремонт | 4,300 | км | 93 339,510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках ремонта улицы устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 000 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 3 | шт. | 7 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | 272719 | Улица Чкалова г. Ярославля | 2,886 | 57720 | 2,886 | 57720 |  |  |  |  |  |  | пересечение улицы Чкалова и улицы Чехова |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 7 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток улицы Чкалова с улицей Жукова |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 7 000,000 |  |  |  |  |  |  | Устройство светофорного объекта с подключением к АСУДД. восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток улицы Чкалова с улицей Юности |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 7 000,000 |  |  |  |  |  |  | Устройство светофорного объекта с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перекресток улицы Чкалова с улицей Белинского |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 6 000,000 |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) |
| 37. | 274710 | Проспект Фрунзе г. Ярославля | 9,200 | 184000 | 9,200 | 184000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проспект Фрунзе в районе дома № 2 |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 3 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство светофорного объекта с подключением к АСУДД |
| 38. | 276377 | Улица Советская г. Ярославля | 2,164 | 43280 | 2,164 | 43280 | пересечение улицы Советской и проспекта Ленина |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 4 712,736 | пересечение улицы Советская и улицы Победы |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 8 180,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) |
| 39. | 275522 | 1-я Тормозная г. Ярославля | 0,800 | 6400 | 0,800 | 6400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Попова | в районе д. 58 по улице 1-я Тормозная | ремонт | 0,800 | км | 6 428,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 400 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | Автомобильная дорога без названия (по проезду маршрута № 27) | 0,834 | 5421 | 0,834 | 5421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Союзная (в районе д. 98) | Тверицкая набережная (в районе д. 67) | ремонт | 0,834 | км | 8 360,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 421 | кв.м |  |  |
| 41. | 274760 | Переулок Софьи Перовской (3 участка) | 1,933 | 12565 | 1,933 | 12565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1,933 |  |  |  |
| 42. | 274222 | Проезд Доброхотова | 0,914 | 7312 | 0,914 | 7312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проспект Машиностроителей | улица Космонавтов | ремонт | 0,914 | км | 10 312,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 312 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | 275494 | Проезд Ухтомского | 0,700 | 5600 | 0,700 | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в районе улицы Свободы | улица Полигра- фическая | ремонт | 0,700 | км | 10 650,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 600 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | 276005 | Проезд Шавырина | 1,252 | 8138 | 1,252 | 8138 |  |  |  |  |  |  | улица Урицкого | в районе д. 5 по проспекту Дзержинского | ремонт | 1,252 | км | 22 680,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 138 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | 275177 | Сквозной переулок | 0,850 | 5525 | 0,850 | 5525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тверицкая набережная | улица 2-я Северная | ремонт | 0,850 | км | 8 525,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 525 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | 274465 | Тверицкая набережная | 3,400 | 27200 | 3,400 | 27200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д. № 1 по Тверицкой набережной | д. № 153 по Тверицкой набережной | ремонт | 3,400 | км | 54 320,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 200 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | 274349 | Тормозное шоссе (2 участка) | 12,200 | 356358 | 12,200 | 356358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Вишняки | проспект Фрунзе | капитальный ремонт | 8,800 | км | 608 732,50 | Перекресток Тормозного шоссе и улицы Светлой |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 5 000,000 | Устройство светофорного объекта с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 045 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорных объектов | 3 | шт. | 7 000,000 | Перекресток Тормозного шоссе и улицы Спортивной |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 5 000,000 | В рамках капитального ремонта дороги восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллера, светофоров, металлоконструкций, канализаций линий связи) . Устройство светофорного объекта с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 2 | шт. | 9 000,000 |  |  |  |  |  |  | В рамках капитального ремонта дороги устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 48. | 275475 | Улица 1-я Вокзальная | 1,468 | 9542 | 1,468 | 9542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Дегтяревская | улица 1-я Рабочая | ремонт | 1,468 | км | 14 542,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 542 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | 274221 | Улица 1-я Жилая | 0,501 | 4008 | 0,501 | 4008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | 274385 | Улица 1-я Забелицкая | 1,050 | 6825 | 1,050 | 6825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-й Торфяной пер. | в районе промзоны улицы Декабристов | ремонт | 1,050 | км | 10 825,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 825 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | 274717 | Улица 2-я Тормозная | 0,800 | 5200 | 0,800 | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Попова | улица Индустриальная | ремонт | 0,800 | км | 15 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 200 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | 274528 | Улица 3-я Больничная | 0,965 | 6273 | 0,965 | 6273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Клубная | граница города | ремонт | 0,965 | км | 9 860,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 273 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | 275024 | Улица 3-я Новодуховская | 1,188 | 7722 | 1,188 | 7722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Закгейма | улица Декабристов | ремонт | 1,188 | км | 10 722,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 722 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | 274286 | Улица 4-я Тверицкая | 1,025 | 6661 | 1,025 | 6661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в районе д. 54 по просп. Авиаторов | в районе д. 26 по улице 5-я Тверицкая | ремонт | 1,025 | км | 9 761,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 663 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | 274836 | Улица 8-е Марта | 1,983 | 33711 | 1,983 | 33711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Семашко | граница города | ремонт | 1,983 | км | 46 070,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 711 | кв.м |  |  |
| 56. | 275001 | Улица 8-я Железнодорожная | 1,358 | 8825 | 1,358 | 8825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5-й Железнодорожный переулок | улица Ярославская | ремонт | 1,358 | км | 15 927,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 827 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | 275067 | Улица Автозаводская | 3,180 | 54058 | 3,180 | 54058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Кузнецова | улица Чкалова | ремонт | 3,180 | км | 80 192,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 060 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | 274871 | Улица Базовая | 0,948 | 18961 | 0,948 | 18961 |  |  |  |  |  |  | в районе улицы Промышленной в районе д. 3а по улице Базовой | в районе улицы Выставочной, проспекта Октября | капитальный ремонт | 0,948 | км | 22 400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках капитального ремонта улицы устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 960 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 5 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | 276002 | Улица Большая Донская | 1,500 | 9750 | 1,500 | 9750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Маланова | до планируемой улицы в районе станции Полянки | реконструкция | 1,500 | км | 64 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 750 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | 274959 | Улица Большая Заволжская | 0,778 | 5056 | 0,778 | 5056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | 275173 | Улица Большая Луговая | 1,236 | 8031 | 1,236 | 8031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Ямская | 5-й Луговой переулок | ремонт | 1,236 | км | 13 052,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 034 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | 274885 | Улица Большая Любимская | 1,160 | 7538 | 1,160 | 7538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в районе р. Норы | 3-й Норский переулок | ремонт | 1,160 | км | 10 468,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 540 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | 274746 | Улица Борки | 4,860 | 38880 | 4,860 | 38880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Шевелюха (маршрут автобуса № 24) | в районе улицы Старое Долматово | ремонт | 4,860 | км | 59 360,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 880 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | 274231 | Улица Герцена | 0,693 | 4503 | 0,693 | 4503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суздальское шоссе | в районе улицы Ньютона | ремонт | 0,693 | км | 6 503,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 505 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | 275052 | Улица Декабристов | 2,449 | 15917 | 2,449 | 15917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в районе улицы 3-й Новодуховской | граница города | ремонт | 2,449 | км | 25 970,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 919 | кв.м |  |  |
| 66. | 274279 | ул. Добрынина | 1,055 | 17935 | 1,055 | 17935 | путепровод через железнодорожные пути |  | капитальный ремонт |  | пог.м. | 250 000,000 | путепровод через железнодорожные пути |  | капитальный ремонт | 601,45 | пог.м. | 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | 274697 | Улица Доронина (2 участка) | 1,449 | 11595 | 1,449 | 11595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Расковой улица Расковой | улица Суздальская; улица Пожарского | ремонт | 1,449 | км | 14 395,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 592 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорных объектов | 1 | шт. | 3 000,000 | В рамках ремонта дороги восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализаций линий связи) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 3 000,000 | В рамках ремонта дороги устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 67. | 275132 | Улица Звездная | 1,125 | 9000 | 1,125 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | д. № 9 по улице Звездная | улица Индустриальная | ремонт | 1,125 | км | 14 141,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | 274621 | Улица Калинина | 1,784 | 35672 | 1,784 | 35672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Московский проспект | улица Пригородная | реконструкция | 1,784 | км | 106 400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 680 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорных объектов | 1 | шт. | 4 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках реконструкции дороги восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализаций линий связи) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 3 | шт. | 4 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках реконструкции улицы устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 69. | 274571 | Улица Карабулина | 0,900 | 5850 | 0,900 | 5850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Большая Федоровская | улица 1-я Вокзальная | ремонт | 0,900 | км | 15 850,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 850 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | 275557 | Улица Кирпичная | 1,412 | 9177 | 1,412 | 9177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Малая Тропинская | в районе улицы Городищенской | ремонт | 1,412 | км | 12 177,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 178 | кв.м |  |  |
| 71. | 274474 | Улица Колышкина | 3,700 | 62900 | 3,700 | 62900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Здоровья | улица Бакуниха | ремонт | 3,700 | км | 106 700,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 900 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | 274357 | Улица Косая Гора | 1,962 | 12753 | 1,962 | 12753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в районе улицы Старые Куксенки | в районе улицы Трофимковой | ремонт | 1,962 | км | 15 753,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 753 | кв.м |  |  |
| 73. | 274912 | Улица Куйбышева | 1,348 | 8763 | 1,348 | 8763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в районе д. 3 по улицы Куйбышева | улица Островского | ремонт | 1,348 | км | 12 763,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 762 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | 275062 | Улица Лескова, второстепенный проезд | 0,800 | 5200 | 0,800 | 5200 | проспект Фрунзе | улица Дядьковская | строительство | 0,400 | км | 26 545,672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 600 | кв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 2 097,608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках строительства дороги восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена металлоконструкций, канализаций линий связи) |
| 75. | 275532 | Улица Максимова | 0,395 | 6715 | 0,395 | 6715 |  |  |  |  |  |  | д. № 3 по улице Максимова | улица Первомайская | ремонт | 0,395 | км | 3 944,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 715 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | 275459 | Улица Мельничная | 1,670 | 28390 | 1,670 | 28390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Малая Пролетарская | 5-й Луговой переулок | ремонт | 1,670 | км | 16 950,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 390 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорного объекта | 2 | шт. | 7 000,000 |  |  |  |  |  |  | В рамках ремонта восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена светофоров, металлоконструкций, канализации) |
| 77. | 275211 | Улица Механизаторов | 1,400 | 9100 | 1,400 | 9100 |  |  |  |  |  |  | Ленинградский проспект | улица Громова | капитальный ремонт | 1,400 | км | 83 900,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 100 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | 274642 | Улица Носкова | 0,432 | 7344 | 0,432 | 7344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Зеленцовская | Комсомольская площадь | ремонт | 0,432 | км | 8 448,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках ремонта улицы устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 344 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 2 | шт. | 5 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | 275032 | Улица Ньютона | 2,000 | 34000 | 2,000 | 34000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Толстого | улица Леваневского | ремонт | 2,000 | км | 57 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 000 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | 274986 | Улица Осташинская | 2,020 | 40400 | 2,020 | 40400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в районе ж/д путей Ярославль - Рыбинск | в районе транспортной развязки у путепровода через ж/д пути, в районе проспекта Дзержинского | ремонт | 2,020 | км | 59 190,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 400 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | 275048 | Улица Папанина | 1,680 | 33594 | 1,680 | 33594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Красноборская | граница города | капитальный ремонт | 1,680 | км | 85 180,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 600 | кв.м |  |  |
| 82. | 274345 | Улица Первомайская | 1,561 | 31220 | 1,561 | 31220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Волжская набережная | Которосльная набережная | ремонт | 1,561 | км | 35 220,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 220 | кв.м |  |  |
| 83. | 275249 | Улица Пестеля | 1,992 | 12945 | 1,992 | 12945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переулок Софьи Перовской | в районе границы города | ремонт | 1,992 | км | 22 945,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 948 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84. | 274659 | Улица Пожарского | 3,530 | 60005 | 3,530 | 60005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Гоголя | улица Технопарковая | капитальный ремонт | 3,530 | км | 139 704,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 010 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 7 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках капитального ремонта улицы устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 85. | 275595 | Улица Пригородная (2 участка) | 0,812 | 5279 | 0,812 | 5279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в районе д. 39, корп. 4, по улице Калинина; улица Новоселковская | граница города | ремонт | 0,812 | км | 10 480,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 278 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | 275039 | Улица Промышленная | 4,500 | 90000 | 4,500 | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 4,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87. | 274967 | Улица Пушкина | 0,620 | 10540 | 0,620 | 10540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь Волкова | улица Чайковского | ремонт | 0,620 | км | 14 480,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 540 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 4 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках ремонта улицы устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 88. | 274792 | Улица Рылеева (4 участка) | 1,848 | 12012 | 1,848 | 12012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переулок Софьи Перовской | граница города | ремонт | 1,848 | км | 28 285,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 012 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | 275238 | Улица Светлая (2 участка) | 0,562 | 9551 | 0,562 | 9551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Светлая в районе дома № 36 |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 3 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство светофорного объекта с подключением к АСУДД |
| 90. | 272612 | Улица Свободы | 2,753 | 55060 | 2,753 | 55060 |  |  |  |  |  |  | пересечение улицы Свободы и улицы Победы |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 8 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересечение улицы Свободы с проспектом Толбухина |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 8 000,000 |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорных объектов с подключением к АСУДД (замена контроллеров, светофоров, металлоконструкций, канализации и т.п.) |
| 91. | 274859 | Улица Собинова | 0,966 | 16422 | 0,966 | 16422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Некрасова | улица Большая Октябрьская | ремонт | 0,966 | км | 19 860,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 422 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 4 000,000 | В рамках ремонта восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена светофоров, металлоконструкций, канализации) |
| 92. | 268650 | Улица Солнечная | 1,283 | 10264 | 1,283 | 10264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица 3-я Новодуховская | в районе 10-й линии пос. Творогово | ремонт | 1,283 | км | 18 255,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 264 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | 274626 | Улица Соловьева (2 участка) | 1,100 | 7150 | 1,100 | 7150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Закгейма | в районе улицы Рылеева | ремонт | 1,100 | км | 10 838,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 150 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. | 275585 | Улица Средняя | 1,076 | 6994 | 1,076 | 6994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средний переулок | улица Совхозная | ремонт | 1,076 | км | 10 846,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 994 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | 274837 | Улица Стопани | 2,760 | 17940 | 2,760 | 17940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сквозной пер. | в районе улицы 2-я Шоссейная | ремонт | 2,760 | км | 28 631,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 940 | кв.м |  |  |
| 96. | 274747 | Улица Суркова | 0,508 | 4064 | 0,508 | 4064 |  |  |  |  |  |  | Волжская набережная | проспект Октября | ремонт | 0,508 | км | 5 028,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 064 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | 274719 | Улица Трофимково | 1,335 | 8679 | 1,335 | 8679 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в районе д. 1 по улице Трофимково | в районе р. Волги | ремонт | 1,335 | км | 11 190,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 678 | кв.м |  |  |
| 98. | 274340 | Улица Университетская | 2,739 | 54780 | 2,739 | 54780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проспект Машиностроителей | улица Союзная | капитальный ремонт | 2,739 | км | 99 096,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 780 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 2 | шт. | 14 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках капитального ремонта улицы устройство светофорных объектов с подключением к АСУДД |
| 99. | 274422 | Улица Урочская | 1,190 | 20230 | 1,190 | 20230 | улица Урочская, в районе дома № 3 по улице Дачной |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 2 687,989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ж/д путепровод | улица Цветочная | ремонт | 1,190 | км | 27 210,000 | Устройство светофорного объекта с подключением к АСУДД |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 230 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановление светофорного объекта | 1 | шт. | 4 000,000 | В рамках ремонта восстановление светофорного объекта с подключением к АСУДД (замена светофоров, металлоконструкций, канализации) |
| 100. | 275628 | Улица Цветочная (2 участка) | 1,072 | 6968 | 1,072 | 6968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Урочская ; | в районе д. 15 по улицы Цветочной; в районе д. 24 по улицы Цветочной | ремонт | 1,072 | км | 9 968,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 968 | кв.м |  |  |
| 101. | 274383 | Улица Яковлевская | 1,000 | 17000 | 1,000 | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проспект Авиаторов | улица Папанина | ремонт | 1,000 | км | 23 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 000 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | 275004 | Проспект Ленина г. Ярославля | 3,000 | 60000 | 3,000 | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересечение проспекта Ленина и улицы Богдановича |  | устройство светофорного объекта | 1 | шт. | 7 000,000 | Устройство светофорного объекта с подключением к АСУДД |
| 103. | 275525 | 2-й Брагинский проезд г. Ярославля | 0,900 | 9450 | 0,900 | 9450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Батова | 16-я линия пос. 2-е Брагино | реконструкция | 0,900 | км | 48 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 450 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104. | 2002777 | Улица Малая Дядьковская г. Ярославля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пр. Фрунзе | улица Дядьковская | строительство | 0,600 | км | 40 800,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |
|  |  | СПРАВОЧНО: мероприятия, направленные на поддержание дорожной сети в нормативном состоянии за счет средств ДФ ЯО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения |  |  |  |  |  |  | содержание улично-дорожной сети города Ярославля |  |  | 200 000,000 |  |  | содержание улично-дорожной сети города Ярославля |  |  | 200 000,000 |  |  | содержание улично-дорожной сети города Ярославля |  |  | 200 000,000 |  |  | содержание улично-дорожной сети города Ярославля |  |  | 200 000,000 |  |  | содержание улично-дорожной сети города Ярославля |  |  | 200 000,000 |  |  | содержание улично-дорожной сети города Ярославля |  |  | 200 000,000 | ВЦП |
| Итого дороги местного значения |  |  | 237,16 | 3 664 116 | 237,16 | 3 664 116 |  |  |  | 14,994 |  | 1 250 000,000 |  |  |  | 25,703 |  | 1 250 000,000 |  |  |  | 23,659 |  | 1 000 000,000 |  |  |  | 27,498 |  | 1 000 000,000 |  |  |  | 33,238 |  | 1 000 000,000 |  |  |  | 33,805 |  | 1 000 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 12,594 | км | 443 522,423 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 14,555 | км | 259 992,110 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 14,792 | км | 312 920,000 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 20,214 | км | 336 472,400 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 23,838 | км | 262 467,500 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 24,425 | км | 262 234,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 233 | кв.м |  |  |  |  | 227 217 | кв.м |  |  |  |  | 201 084 | кв.м |  |  |  |  | 198 410 | кв.м |  |  |  |  | 182 765 | кв.м |  |  |  |  | 195 231 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт | 0,000 | км | 250 581,523 |  |  | капитальный ремонт | 11,148 | км | 642 327,890 |  |  | капитальный ремонт | 6,269 | км | 238 800,200 |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт | 8,800 | км | 608 732,500 |  |  | капитальный ремонт | 8,780 | км | 633465,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | кв.м |  |  |  |  | 204 060 | кв.м |  |  |  |  | 114790 | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  | 257 045 | кв.м |  |  |  |  | 154300 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | пог. м | 250 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкция | 1,300 | км | 112 442,814 |  |  | реконструкция |  |  |  |  |  | реконструкция | 2,598 | км | 343 100,000 |  |  | реконструкция | 5,584 | км | 416 000,000 |  |  | реконструкция | 0 | км |  |  |  | реконструкция | 0 | км | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21420,45455 | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  | 49684 | кв.м |  |  |  |  | 54881 | кв.м |  |  |  |  | 0 | кв.м |  |  |  |  | 0 | кв.м | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительство | 1,100 | км | 121 675,230 |  |  | строительство | 0,000 | км | 0,000 |  |  | строительство | 0 | км |  |  |  | строительство | 1,700 | км | 178 527,600 |  |  | строительство | 0,600 | км | 35 800,000 |  |  | строительство | 0,600 | км | 40800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13100 | кв.м |  |  |  |  | 0 | кв.м |  |  |  |  | 0 | кв.м |  |  |  |  | 15300 | кв.м |  |  |  |  | 9000 | кв.м |  |  |  |  | 0 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов | 26 | шт. | 71 778,010 |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов | 22 | шт. | 97 680,000 |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов | 19 | шт. | 105 179,800 |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов | 21 | шт. | 69 000,000 |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов | 22 | шт. | 93 000,000 |  |  | устройство светофорных объектов | 14 | шт. | 63 500,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м |  |  |  | устройство освещения |  |  |  |  |  | устройство освещения |  |  |  |  |  | устройство освещения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 272903 | Улица Петра Шитова г.Тутаеваа | 1,867 | 46675 | 1,867 | 46675 | от улицы Соборной | до улицы Пролетарской | ремонт | 0,498 | км | 7 432,514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 450 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 268502 | Улица Волжская набережная г.Тутаеваа | 2,616 | 65400 | 2,616 | 65400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 272883 | Улица Комсомольская г.Тутаеваа | 3,476 | 86900 | 3,476 | 86900 | от улицы Петра Шитова | до улицы 50- летия Победы | ремонт | 0,493 | км | 8 781,282 | от улицы 50- летия Победы | до улицы Советской | ремонт | 1,839 | км | 21 500,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 325 | кв.м |  |  |  |  | 45 975 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от улицы Дементьева | до ул. 50- летия Победы | ремонт | 0,620 | км | 22 181,149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 500 | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | перекрестка улицы Комсомоль- ской и улицы Дементьева |  | устройство светофорного объекта | 2 | шт. | 4 293,490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 272740 | Улица В.В. Терешковой г. Тутаева | 1,653 | 41325 | 1,653 | 41325 |  |  |  |  |  |  | от проспекта 50-летия Победы | до улицы Волжской набережной | ремонт | 0,955 | км | 17 389,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 875 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 272896 | Улица Моторостроителей (Соборная) г.Тутаева | 2,125 | 53125 | 2,125 | 53125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от улицы Советская | до улицы Ярославская | ремонт | 2,125 | км | 36 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 125 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 272734 | Проспект 50-летия Победы г.Тутаеваа | 3,400 | 85600 | 3,400 | 85600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от улицы Комсомольской | до а/д "Ярославль - Рыбинск" | ремонт | 0,492 | км | 10 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 387 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 268896 | Улица Советская г. Тутаева | 1,425 | 11400 | 1,425 | 11400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 272748 | Улица Дементьева г.Тутаева | 1,250 | 11000 | 1,250 | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Дементьева г.Тутаева |  | ремонт | 0,250 | км | 5 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 200 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 268904 | Улица Чапаева г.Тутаева | 0,400 | 3200 | 0,400 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Чапаева г.Тутаева |  | ремонт | 0,080 | км | 1 440,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 272731 | Улица 1-я Овражная г.Тутаева | 1,040 | 8320 | 1,040 | 8320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица 1-я Овражная г.Тутаева |  | ремонт | 0,210 | км | 3 780,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 680 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 268887 | Улица Розы Люксембург г.Тутаева | 1,200 | 9600 | 1,200 | 9600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Розы Люксембург г.Тутаева |  | ремонт | 1,200 | км | 24 222,223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 600 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 268900 | Улица Строителей г.Тутаева | 1,065 | 8520 | 1,065 | 8520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Строителей г.Тутаева |  | ремонт | 1,065 | км | 12 780,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 520 | кв.м |  |  |
| 13. | 272607 | Улица Панина г.Тутаева | 2,700 | 21600 | 2,700 | 21600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Панина г.Тутаева |  | ремонт | 2,700 | км | 27 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 600 | кв.м |  |  |
| 14. | 268998 | Улица Юности г. Тутаева | 1,400 | 11200 | 1,400 | 11200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Юности г. Тутаева |  | ремонт | 0,700 | км | 7 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |
| 15. | 272749 | Улица Донская г. Тутаева | 0,500 | 4000 | 0,500 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Донская г. Тутаева |  | ремонт | 0,250 | км | 2 500,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |
| 16. | 268647 | дер. Мостец – пос. Красный Бор Ярославского муниципального района | 0,601 | 4808 | 0,601 | 4808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дер. Мостец – пос. Красный Бор Ярославского муниципального района |  | ремонт | 0,301 | км | 5 418,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 408 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 3473395 | пос. Красный Бор – ЖК «Зеленый Бор» Ярославского муниципального района | 1,900 | 15200 | 1,900 | 15200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пос. Красный Бор – ЖК «Зеленый Бор» Ярославского муниципального района |  | ремонт | 0,950 | км | 17 100,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 600 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 3473396 | Сарафоново – Сады Ярославского муниципального района | 2,220 | 17760 | 2,220 | 17760 |  |  |  |  |  |  | Сарафоново – Сады Ярославского муниципального района |  | ремонт | 1,120 | км | 27 777,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 960 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 3537729 | ЯОКБ - дер. Красный Бор Ярославского муниципального района | 2,883 | 23064 | 2,883 | 23064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЯОКБ - дер. Красный Бор Ярославского муниципального района |  | ремонт | 0,200 | км | 2 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |
| 20. | 268502 | Улица Центральная пос. Фоминское Тутаевского муниципального района | 1,025 | 7200 | 1,025 | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Центральная в пос. Фоминское Тутаевского муниципального района |  | ремонт | 0,450 | км | 8 000,000 |  |  |  |  |  |  | улица Центральная пос. Фоминское Тутаевского муниципального района |  | ремонт | 0,400 | км | 4 000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 161 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |
| 21. | 3537730 | От поворота с автотрассы Ярославль - Рыбинск до дома № 27 пос. Фоминское Тутаевского муниципального района | 1,147 | 9176 | 1,147 | 9176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от поворота с автотрассы Ярославль - Рыбинск до дома № 27 пос. Фоминское Тутаевского муниципального района |  | ремонт | 0,803 | км | 8 833,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |
| 22. | 272600 | Улица Ленина пос.Константиновский Тутаевского муниципального района | 0,800 | 6400 | 0,800 | 6400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Ленина в пос.Константиновский Тутаевского муниципального района |  | ремонт | 0,400 | км | 8 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 200 | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 272611 | Улица Садовая (от улицы Победы до улицы Свободы) пос.Константиновский Тутаевского муниципального района | 0,464 | 3712 | 0,464 | 3712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | улица Садовая (от улицы Победы до улицы Свободы) пос.Константиновский Тутаевского муниципального района |  | ремонт | 0,325 | км | 3 657,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |
| 24. |  | "Ярославль - Рыбинск" - пос. Константиновский Тутаевского муниципального района | 1,862 | 14896 | 1,862 | 14896 |  |  | Ремонт покрытия проезжей части | 1,862 | км | 10 646,564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14896 | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СПРАВОЧНО: мероприятия направленные на поддержание дорожной сети в нормативном состоянии за счет средств ДФ ЯО и МДФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения |  |  |  |  |  |  | содержание улично-дорожной сети города Тутаева, Тутаевского МР, Ярославского МР |  |  | 25 000,000 |  |  | содержание улично-дорожной сети города Тутаева, Тутаевского МР, Ярославского МР |  |  | 25 000,000 |  |  | содержание улично-дорожной сети города Тутаева, Тутаевского , Ярославского муниципальных районов |  |  | 25 000,000 |  |  | содержание улично-дорожной сети города Тутаева, Тутаевского , Ярославского муниципальных районов |  |  | 25 000,000 |  |  | содержание улично-дорожной сети города Тутаева, Тутаевского , Ярославского муниципальных районов |  |  | 25 000,000 |  |  | содержание улично-дорожной сети города Тутаева, Тутаевского , Ярославского муниципальных районов |  |  | 25 000,000 |  |
| Итого по автомобильным дорогам местного значения (улицы) |  |  | 37,157 | 555 185 | 37,157 | 555 185 |  |  |  | 3,473 |  | 53335,000 |  |  |  | 3,914 |  | 66666,889 |  |  |  | 2,092 |  | 42222,223 |  |  |  | 2,825 |  | 49 000,000 |  |  |  | 1,541 |  | 27 738,000 |  |  |  | 6,443 |  | 67 770,000 |  |
| ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения г.Тутаева, Тутаевский, Ярославский МР |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 3,473 | км | 49 041,510 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 3,914 | км | 66 666,889 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 2,092 | км | 42 222,223 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 2,825 | км | 49 000,000 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 1,541 | км | 27 738,000 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 6,043 | км | 67 770,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 171 | кв.м |  |  |  |  | 78 810 | кв.м |  |  |  |  | 25 187 | кв.м |  |  |  |  | 58 486 | кв.м |  |  |  |  | 12 328 | кв.м |  |  |  |  | 30 120 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство светофорных объектов | 2 | шт. | 4 293,490 |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м |  |  |  | устройство освещения |  |  |  |  |  | устройство освещения |  |  |  |  |  | устройство освещения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные виды работ |  | шт. |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |
| Итого по автомобильным дорогам местного значения |  |  | 274,313 | 4 219 301 | 274 | 4 219 301 |  |  |  | 18,467 |  | 1 303 335,000 |  |  |  | 29,617 |  | 1 316 666,889 |  |  |  | 25,751 |  | 1 042 222,223 |  |  |  | 30,323 |  | 1 049 000,000 |  |  |  | 34,779 |  | 1 027 738,000 |  |  |  | 40,248 |  | 1 067 770,000 |  |
| ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 16,067 | км | 496 857,423 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 18,469 | км | 326 658,999 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 16,884 | км |  |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 23,039 | км | 385 472,400 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 25,379 | км | 290 205,500 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 30,468 | км | 330 004,600 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 404 | кв.м |  |  |  |  | 306 027 | кв.м |  |  |  |  | 25 187 | кв.м |  |  |  |  | 256 895 | кв.м |  |  |  |  | 195093 | кв.м |  |  |  |  | 225351 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт | 0,000 | км | 250 581,523 |  |  | капитальный ремонт | 11,148 | км | 642 327,890 |  |  | капитальный ремонт | 6,27 | км | 238 800,200 |  |  | капитальный ремонт | 0 | км |  |  |  | капитальный ремонт | 8,800 | км | 608 732,500 |  |  | капитальный ремонт | 8,780 | км | 633 465,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | кв.м |  |  |  |  | 204 060 | кв.м |  |  |  |  | 114 790 | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  | 257 045 | кв.м |  |  |  |  | 154 300 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкция | 1,300 | км | 112 442,814 |  |  | реконструкция | 0,000 | км | 0,000 |  |  | реконструкция | 2,60 | км | 343 100,000 |  |  | реконструкция | 5,584 | км | 416 000,000 |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 420 | кв.м |  |  |  |  | 0 | кв.м |  |  |  |  | 49 684 | кв.м |  |  |  |  | 54 881 | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |  |  |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительство | 1,100 | км | 121 675,230 |  |  | строительство | 0,000 | км | 0,000 |  |  | строительство | 0,00 | км | 0,000 |  |  | строительство | 1,700 | км | 178 527,600 |  |  | строительство | 0,600 | км | 35 800,000 |  |  | строительство | 0,600 | км | 40 800,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 100 | кв.м |  |  |  |  | 0 | кв.м |  |  |  |  | 0 | кв.м |  |  |  |  | 15 300 | кв.м |  |  |  |  | 9 000 | кв.м |  |  |  |  | 0,000 | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |  | нанесение разметки |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  |  | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов | 26 | шт. | 71 778,010 |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов | 22 | шт. | 97 680,000 |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов | 19 | шт. | 105 179,800 |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов | 21 | шт. | 69 000,000 |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов | 22 | шт. | 93 000,000 |  |  | устройство/восстановление светофорных объектов | 14 | шт. | 63 500,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | пог.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м |  |  |  | устройство освещения |  | пог.м |  |  |  | устройство освещения |  |  |  |  |  | устройство освещения |  |  |  |  |  | устройство освещения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |  | установка направляющих устройств |  | пог.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  | установка камер автоматической фото- видеофиксации нарушения ПДД |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | иные виды работ |  | шт. | 0,000 |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |  | другое |  |  |  |  |
| Список сокращений, используемых в таблице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а/д – автомобильная дорога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | АСУДД – автоматизированная система управления дорожным движением ВЦП – ведомственная целевая программа ДФ ЯО – дорожный фонд Ярославской области ж/д – железнодорожные пути |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МДФ – муниципальный дорожный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПДД – правила дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СКДФ – система контроля дорожных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЯОКБ – Ярославская областная клиническая больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень автомобильных дорог федерального (справочно), регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки (по Ярославской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Участок, работающий в режиме перегрузки |  |  | Мероприятия по устранению режима перегрузки |  |  |  |  | Примечания |
|  |  |  | адрес участка |  | протяженность | адрес участка |  | вид работ | сроки проведения, год | стоимость мероприятий |  |
|  |  |  | начало (км+м) | конец (км+м) | км | начало (км+м) | конец (км+м) |  |  | тыс.руб. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 401675 | Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля | 2+483 | 11+810 | 9,327 | 2+600 | 8+600 | реконструкция | 2024 | 450 000,00 | Доведение параметров до 2 технической категории с 2 полосами движения в каждом направлении, с устройством разделительной полосы |
| 2 | 349643 | Подъезд от ул. Гагарина г. Ярославля – "Ярославль – Шопша (с ПК км 14+200 по ПК км 27+904)" | 0+000 | 1+248 | 1,248 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 401707 | 0 км "Подъезд к г. Кострома" г. Ярославль | 0+000 | 1+645 | 1,645 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 401678 | а/д М-8 "Холмогоры" (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска), км 134+100 – км 145+100 | 134+100 | 145+100 | 11,000 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  | 23,220 |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги федерального значения (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по автомобильным дорогам федерального значения (справочно) |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень аварийно-опасных участков (МКДТП) на дорожной сети субъекта Российской Федерации и мероприятия, запланированные для их ликвидации в 2019 – 2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги (улицы) по титулу | Адрес аварийно-опасного участка (МКДТП), выявленного в N-1 г |  | Количество ДТП с пострадавшими в МКДТП, шт. |  |  | Условия и причины возникновения места концентрации ДТП, выявленные по результатам анализа сведений о ДТП |  |  | Количество пострадавших в МКДТП, чел. |  |  | Коды недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС в местах совершения ДТП | Мероприятия по ликвидации МКДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |  |  |  |  |
|  |  |  | начало (км+м) | конец (км+м) | всего | в том числе с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния УДС | в том числе по видам ДТП |  |  |  | погибло | ранено |  |  | адрес участка дороги (улицы) проведения работ |  |  |  | виды работ |  | сроки проведения работ (месяц, год) |  | стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало (км+м) |  | конец (км+м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Сведения о МКДТП за 2017 г. и запланированных мероприятиях по их ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 89862 | Автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 244+100 | 244+500 | 5 | 1 | 2,3,4,4,9 | неправильный выбор дистанции, нарушение правил перестроения | 0 | 6 | 08 | 244+100 | 244+500 | установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», установка дополнительных барьерных ограждений на центральной разделительной полосе на подходах к мостовому переходу | 2018 |  |  |  |
| 2 | 89862 | Автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 253+050 | 253+500 | 4 | 0 | 1,1,1,1 | нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции | 0 | 4 | - | 253+050 | 253+500 | установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», усройство шумовых полос | 2018 |  |  |  |
| 3 | 89862 | Автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 255+956 | 256+055 | 3 | 0 | 1,1,1 | нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции | 0 | 4 | - | 255+956 | 256+055 | усройство шумовых полос, установка троссовых ограждений на центральной разделительной полосе | 2018 |  |  |  |
| 4 | 89862 | Автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 273+000 (перекресток с а/д Северо-Востояная окружная дорога г. Ярославля и а/д Лесные Поляны – г. Ярославль) | 273+000 (перекресток с ул. Шевелюха) | 6 | 0 | 1,1,1,1,1,1 | нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка | 0 | 13 | - | 273+000 (перекресток с а/д Северо-Востояная окружная дорога г. Ярославля и а/д Лесные Поляны – г. Ярославль) | 273+000 (перекресток с ул. Шевелюха) | установка по оси дороги дорожных ограждений в районе производственного предприятия «Олимпик» | 2018 |  |  |  |
| 5 | 89862 | Автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 273+000 (в районе ж/д переезда) | 273+000 (в районе ж/д переезда) | 3 | 1 | 1,1,1 | Выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции | 0 | 7 | 04 | 273+000 (в районе ж/д переезда) | 273+000 (в районе ж/д переезда) | установка по оси дороги дорожных ограждений в районе ж/д переезда (д. Кузнечиха) | 2018 |  |  |  |
| 6 | 89862 | Автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск | 281+390 | 281+450 | 3 | 0 | 1,1,1 | Выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции | 0 | 4 | - | 281+390 | 281+450 | установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», устройство шумовых полос перед нерегулируемым пересечением (автомобильная дорога Гавшинка – Васильевское), введение ограничения скоростного режима до 70 км/ч дорожными знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости» | 2018 |  |  |  |
| 7 | 89862 | Автомобильная дорога Подъезд к г. Кострома от М-8 «Холмогоры» | 12+305 | 12+973 | 5 | 1 | 1,1,1,5,5 | Выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода | 0 | 5 | 16 | 12+305 | 12+973 | установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», устройство шумовых полос и введение ограничения скоростного режима до 70 км/ч дорожными знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости», устройство искусственного освещения при наличии финансирования | 2018 |  |  |  |
| 8 | 89862 | Автомобильная дорога Подъезд к г. Кострома от М-8 «Холмогоры» | 20+700 | 20+980 | 3 | 0 | 1,1,1 | Выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил перестроения | 2 | 7 | - | 20+700 | 20+980 | установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», восстановление шумовых полос, восстановление искусственного освещения при наличии финансирования | 2018 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 32 | 3 |  |  | 2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 401675 | Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля | 7+080 | 7+980 | 4 | 0 | 1,1,1,1 | Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции | 0 | 3 | - | 2+600 | 8+600 | реконструкция | 2024 год | 450 000,00 | Доведение параметров до II технической категории с 2 полосами движения в каждом направлении, с устройством разделительной полосы |  |
| 2 |  | Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля | 8+050 (Ивановский перевоз) | 8+860 | 5 | 0 | 1,1,1,1,9 | Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части | 0 | 7 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля | 10+320 (перекресток с а/д Ярославль – Углич) | 11+320 | 10 | 3 | 1,1,1,1,1,1,1,2,0 | Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка | 0 | 14 | 02, 08, 15 |  |  | передача объекта в федеральную собственность |  |  | Передача объекта в федеральную собственность |  |
| 4 |  | Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля | 11+380 | 12+250 (д. Суринское) | 5 | 0 | 1,1,1,1,5 | Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 401713 | Северо-Восточная окружная дорога г.Ярославля | 0+800 | 1+550 | 3 | 3 | 1,1,1 | Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции | 0 | 4 | 08, 16, 22 |  |  |  |  |  | Выполнен капитальный ремонт в 2017 году с устройством барьерного ограждения по середине проезжей части |  |
| 6 | 401695 | Ярославль – Любим | 34+050 | 34+350 | 3 | 3 | 1,1,1 | Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции | 2 | 8 | 02, 03, 04, 08 |  |  | в 2018 году выполнено устройство шумовых полос |  |  | В 2017 году выполнено устройство искусственных неровностей, установлены дорожные знаки ограничивающие максимальную скорость движения |  |
| 7 | 401675 | Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля | км 4+800 (ул.Чаадаева, д. 90), ул. Декабристов, д. 15 ст. 5 | км 4+800 (ул.Чаадаева, д. 90), ул. Декабристов, д. 15 ст. 5 | 6 | 3 | 1,1,1,5,5,5 | Неправильный выбор дистанции, нарушение правил перестроения, нарушение правил проезда пешеходного перехода, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода | 0 | 12 | 07, 08, 23 | 2+600 | 8+600 | реконструкция | 2024 год | 450 000,00 | Доведение параметров до II технической категории с 2 полосами движения в каждом направлении, с уcтройством разделительной полосы |  |
| 8 |  | Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля | км 2+ Промзона ул. Декабристов, д. 9 | км 2+ Промзона ул. Декабристов, д. 12 | 4 | 1 | 1,1,1,1 | Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка | 0 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 401692 | Ярославль – Рыбинск | 34+235 | 34+900 | 5 | 0 | 1,1,1,5,5 | Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода | 2 | 5 | - | 33+640 | 34+840 | Устройство искусственного освещения | 2020 год | 15 000,00 | В рамках ВЦП Раздел № 4 БД. |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 45 | 13 |  |  | 4 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 504020 | г. Ярославль, Богоявленская площадь | 25 | 28 по ул. Большая Октябрьская | 5 | 1 | 5,8,8,8,8 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушения правил пользования общественным транспортом | 0 | 5 | 08 | 25 | 28 по ул. Большая Октябрьская | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение режима работы светофорного объекта, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2018 | 981,0р. |  |  |
| 2 | 275322 | г. Ярославль, пр.Октября – пр. Ленина | 27, 50, 50/18, 55 | 53, 53/20 | 14 | 3 | 1,1,1,1,1,1,5,5,5,8,8,8,8,8 | Нарушение требований сигналов светофора, несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушения правил пользования общественным транспортом, нарушения Правил дорожного движения водителями общественного транспорта | 0 | 19 | 02, 08, 15, 18 | 27, 50, 50/18, 55 | 53, 53/20 | Замена дорожных знаков и дорожной разметки на аналогичные с более высокими фото- и калорометрическими характеристиками, изменение режима работы светофорного объекта, модернизация светофорного объекта, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения | 2018 | 6 000,0р. |  |  |
| 3 | 275322 | г. Ярославль, пр. Октября от ул. Чкалова до ул. Загородный сад | 52, 56 | 57а, 59 | 6 | 3 | 1,1,5,5,5,8 | Неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, нарушение правил пользования общественным транспортом | 0 | 7 | 02, 08, 15, 18 | 52, 56 | 57а, 59 | Замена дорожных знаков и дорожной разметки на аналогичную с более высокими фото- и калорометрическими характеристиками, модернизация светофорного объекта с устройством дополнительного светофорного объекта на пересечении с улицей Чкалова, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения | 2018 | 5 300,0р. |  |  |
| 4 | 275322 | г. Ярославль, пр. Октября – ул. Промышленная | 85, 87 | 88 кор. 1 | 6 | 3 | 1,1,1,1,5,5 | Выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил перестроения, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара, нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 6 | 03, 04, 08, 15 | 85, 87 | 88 кор. 1 | Замена дорожных знаков и дорожной разметки на аналогичную с более высокими фото- и калорометрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», модернизация светофорного объекта, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения | 2018 | 5 751,0р. |  |  |
| 5 | 275322 | г. Ярославль, пр.Октября – ул. Базовая | 88а | 91а, 92 | 3 | 1 | 1,1,1 | Выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции | 0 | 5 | 02 | 88а | 91а, 92 | Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2018 | 106,0р. |  |  |
| 6 | 275322 | г. Ярославль, пр. Октября – ул. Республиканская | 22 | 23 | 5 | 1 | 1,1,5,5,8 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение требований сигналов светофора, нарушение правил пользования общественным транспортом | 0 | 6 | 15 | 22 | 23 | Замена дорожной разметки на аналогичную с более высокими фото- и калорометрическими характеристиками, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, разработка проектно-сметной документации на модернизацию светофорного объекта | 2018 | 289,0р. |  |  |
| 7 | 503988 | г. Ярославль, пр. Ленина – ул. Советская | 13/67 | 69, 74/11 | 4 | 1 | 1,1,1,1 | Неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода | 0 | 5 | 15, 18 | 13/67 | 69, 74/11 | Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, разработка проектно-сметной документации на модернизацию светофорного объекта, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2018 | 461,0р. |  |  |
| 8 | 275353 | г. Ярославль, Московский проспект | 108, 1/165 | 108а | 7 | 3 | 1,1,1,1,1,1,5 | Нарушение требований сигналов светофора, несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, управление транспортным средством в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, не имеющим права управления транспортным средством, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода | 2 | 11 | 07, 08 | 108, 1/165 | 108а | Замена разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение организации дорожного движения, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения | 2018 | 436,0р. |  |  |
| 9 |  | г. Ярославль, Московский проспект | 45, 53 | 43/10, 55 | 5 | 2 | 1,1,1,5,5 | Неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 6 | 08, 18 | 45, 53 | 43/10, 55 | Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение организации дорожного движения, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2018 | 201,0р. |  |  |
| 10 |  | г. Ярославль, Московский проспект | 64б | 74 | 3 | 1 | 1,1,1 | Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции | 0 | 4 | 02 | 64б | 74 | Замена дорожной разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками | 2018 | 217,0р. |  |  |
| 11 | 275353 | г. Ярославль, Московский проспект – Суздальское шоссе | 54а | 87, 89 | 5 | 4 | 3,4,5,8,8 | Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушения правил пользования общественным транспортом | 0 | 5 | 02, 08 | 54а | 87, 89 | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2018 | 214,0р. |  |  |
| 12 | 275353 | г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская – Московский пр. | 12/11, | 10/15, 11 | 3 | 0 | 1,1,1 | Нарушение требований сигналов светофора, нарушение правил перестроения | 0 | 4 | - | 12/11, | 10/15, 11 | Замена дорожной разметки на аналогичную с более высокими фото- и калорометрическими характеристиками, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения | 2018 | 138,0р. |  |  |
| 13 | 275461 | г. Ярославль, пр. Машиностроителей – ул. С. Орджоникидзе | 9, 11 | 20 | 5 | 2 | 1,1,8,8,8 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушения правил пользования общественным транспортом | 0 | 5 | 08 | 9, 11 | 20 | Замена дорожной разметки на аналогичную с более высокими фото- и калорометрическими характеристиками, модернизация светофорного объекта, изменение режима работы светофорного объекта, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения | 2018 | 145,0р. |  |  |
| 14 | 272609 | г. Ярославль, ул. Победы (ТРЦ «Аура») | 41 | 41 | 3 | 2 | 5,5,5 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 4 | 08 | 41 | 41 | Замена дорожной разметки на аналогичную с более высокими фото- и калорометрическими характеристиками, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, изменение режима работы светофорного объекта | 2018 | 227,0р. |  |  |
| 15 | 275221 | г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская – ул. Городской Вал – ул. Ухтомского | 1а, 8 | 23 | 4 | 2 | 1,1,1,5 | Выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции, нарушение требований сигналов светофора, нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 7 | 08, 15 | 1а, 8 | 23 | Замена дорожной разметки на аналогичную с более высокими фото- и калорометрическими характеристиками, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», изменение режима работы светофорного объекта | 2018 | 356,0р. |  |  |
| 16 | 275221 | г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская – ул. Республиканская | 52, 54 | 89/51 | 5 | 2 | 1,1,1,1,5 | Нарушение требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка, переход проезжей части в неположенном месте | 0 | 5 | 08 | 52, 54 | 89/51 | Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение режима работы светофорного объекта, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2018 | 902,0р. |  |  |
| 17 | 275322 | г. Ярославль, пр. Октября – ул. Победы | 29, 34а, 38 | 22 | 5 | 1 | 1,1,1,5,8 | Нарушение требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил пользования общественным транспортом | 0 | 7 | 15, 16, 18 | 29, 34а, 38 | 22 | Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, изменение режима работы светофорного объекта | 2018 | 155,0р. |  |  |
| 18 | 270295 | г. Ярославль, Тутаевское шоссе | 35 | 35 корпус 2 | 5 | 2 | 1,5,5,6,8 | Неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил пользования общественным транспортом | 0 | 5 | 02, 04, 08 | 35 | 35 корпус 2 | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», разработка проектно-сметной документации на устройство светофорного объекта | 2018 | 145,0р. |  |  |
| 19 |  | г. Ярославль, Тутаевское шоссе | 81, 85 | 87 | 9 | 4 | 1,1,1,1,5,5,5,5,5 | Неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 11 | 08, 16 | 81, 85 | 87 | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками | 2018 | 68,0р. |  |  |
| 20 | 272755 | г. Ярославль, ул. Калинина | 31 | 31а | 3 | 1 | 1,1,1 | Нарушение требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка | 0 | 4 | 08 | 31 | 31а | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», установка дополнительных технических средств организации дорожного движения | 2018 | 77,0р. |  |  |
| 21 | 275032 | г. Ярославль, ул. Ньютона | 40, 40г | 42, 59 | 5 | 5 | 1,5,5,5,8 | Нарушение правил перестроения, несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, нарушение правил пользования общественным транспортом | 0 | 5 | 02, 08, 15 | 40, 40г | 42, 59 | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», изменение организации дорожного движения | 2018 | 186,0р. |  |  |
| 22 | 275015 | г. Ярославль, пр. Авиаторов – ул. Мостецкая | 35а, 37 | 1а | 6 | 1 | 1,1,1,4,5,5 | Неправильный выбор дистанции, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода | 0 | 7 | 08 | 35а, 37 | 1а | Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», модернизация светофорных объектов на пересечении проспекта Авиаторов с улицами Красноборская, Доброхотов, 3-я Яковслевская, в районе остановки общественного транспорта "Гараж", выезд от ТЦ "Космос" | 2018 | 38,0р. |  |  |
| 23 | 275920 | г. Ярославль, Ленинградский пр. – ул. Е. Колесовой | 34 | 45, 45а | 5 | 3 | 1,1,1,1,5 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода | 0 | 6 | 08, 15 | 34 | 45, 45а | Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, изменение организации дорожного движения, разработка проектно-сметной документации на модернизацию светофорного объекта | 2018 | 122,0р. |  |  |
| 24 | 275920 | г. Ярославль, Ленинградский пр. – ул. Урицкого | 40б, 44, 44а | 49а | 5 | 3 | 1,1,8,8,8 | Нарушение требований сигналов светофора, несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушения правил пользования общественным транспортом | 0 | 5 | 08 | 40б, 44, 44а | 49а | Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, изменение организации дорожного движения | 2018 | 107,0р. |  |  |
| 25 | 275920 | г. Ярославль, Ленинградский пр. – пр. Дзержинского | 50 | 50а | 6 | 2 | 1,1,1,5,5,8 | Нарушение требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка, неподчинение сигналам регулирования пешеходным переходом, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил пользования общественным транспортом | 0 | 9 | 08, 15, 18 | 50 | 50а | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2018 | 51,0р. |  |  |
| 26 | 275920 | г. Ярославль, Ленинградский пр. – ул. Панина | 56/18 | 97, 97а | 7 | 4 | 1,1,1,1,1,3,5 | Неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка, нахождение на проезжей части без цели её перехода | 1 | 9 | 08, 15 | 56/18 | 97, 97а | Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, модернизация светофорного объекта, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», установка дополнительных технических средств организации дорожного движения | 2018 | 5 737,3р. |  |  |
| 27 | 275920 | г. Ярославль, Ленинградский проспект | 60 | 105 | 5 | 2 | 1,5,8,8,8 | Неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушения правил пользования общественным транспортом | 0 | 5 | 02, 08 | 60 | 105 | Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, модернизация светофорного объекта «Ленинградский проспект – остановка общественного транспорта 6-й микрорайон», установка дополнительных технических средств организации дорожного движения | 2018 | 1 981,1р. |  |  |
| 28 | 274962 | г. Ярославль, ул. Б. Федоровская | 75 | 93 | 3 | 2 | 1,1,1 | Нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части | 0 | 4 | 02, 08, 15, 26 | 75 | 93 | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение организации дорожного движения | 2018 | 264,0р. |  |  |
| 29 |  | г. Ярославль, ул. Б. Федоровская | 103, 103а | 107а | 3 | 3 | 5,5,5 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, неподчинение сигналам регулирования пешеходом | 0 | 3 | 08, 15 | 103, 103а | 107а | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение организации дорожного движения, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», изменение режима работы светофорного объекта "пр-т Толбухина – ул. Большая Федоровская – ул. Карабулина" | 2018 | 471,0р. |  |  |
| 30 | 3467586 | г. Ярославль, автомобильная дорога Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля, путепровод ст. Молот | Путепровод ст. Молот | ул. Осташинская, д. 1, д. 1а | 6 | 4 | 1,1,1,1,1,1 | Неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством в состоянии алкогольного/наркотического опьянени | 0 | 11 | 02, 08, 16 | Путепровод ст. Молот | ул. Осташинская, д. 1, д. 1а | Замена дорожных знаков и разметки на аналогичные с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение организации дорожного движения, восстановление искусственного освещения | 2018 | 146,0р. |  |  |
| 31 | 274433 | г. Ярославль, ул. Свободы – ул. Городской Вал | 62 | 91, 93а | 4 | 1 | 1,1,1,8 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, нарушение правил пользования общественным транспортом | 0 | 5 | 15 | 62 | 91, 93а | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение режима работы светофорного объекта, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения | 2018 | 883,0р. |  |  |
| 32 | 274433 | г. Ярославль, ул. Свободы – пр. Толбухина | 54/38, 54, 56 | 36/79, 38/54 | 6 | 4 | 1,1,1,1,5,5 | Нарушение требований сигналов светофора, несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил перестроения, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, нарушение правил проезда пешеходного перехода | 1 | 7 | 08, 15, 17, 18 | 54/38, 54, 56 | 36/79, 38/54 | Замена разметки на аналогичнуюс более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение режима работы светофорного объекта, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2018 | 592,0р. |  |  |
| 33 | 274433 | г. Ярославль, ул. Свободы – ул. Володарского | 73 | 73/30 | 5 | 4 | 1,1,1,5,5 | Неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил проезда пешеходного перехода | 0 | 5 | 04, 08, 16, 18 | 73 | 73/30 | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», изменение режима работы светофорного объекта, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения | 2018 | 980,0р. |  |  |
| 34 | 274433 | г. Ярославль, ул. Свободы – ул. Победы | 63 | 39/46, 45 | 3 | 1 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка | 0 | 3 | 02 | 63 | 39/46, 45 | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками,изменение режима работы светофорного объекта, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения | 2018 | 912,0р. |  |  |
| 35 | 504008 | г. Ярославль, ул. Ушинского – пл. Волкова | 30, 32, 34 | 36, 2/40 | 5 | 1 | 1,1,1,3,3 | Неправильный выбор дистанции, нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части | 0 | 8 | 03, 04 | 30, 32, 34 | 36, 2/40 | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, изменение режима светофорного объекта, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2018 | 418,0р. |  |  |
| 36 | 275042 | г. Ярославль, Промышленное шоссе | 60 | 60 | 3 | 2 | 1,1,1 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка | 0 | 5 | 02, 08 | 60 | 60 | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2018 | 325,0р. |  |  |
| 37 | 274710 | г. Ярославль, пр. Фрунзе | 2 | 3 | 5 | 2 | 1,1,1,5,8 | Неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил пользования общественным транспортом | 0 | 7 | 08 | 2 | 3 | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, изменение организации дорожного движения | 2018 | 121,0р. |  |  |
| 38 |  | г. Ярославль, пр. Фрунзе | 45, 45а | 49 | 3 | 0 | 1,1,1 | Неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка | 0 | 5 | - | 45, 45а | 49 | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2018 | 105,0р. |  |  |
| 39 | 275468 | г. Ярославль, Суздальское ш., в районе д. 1 по ул. Расковой | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,1,1 | Неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения | 0 | 3 | 08 | 1 | 1 | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», разработка проектно-сметной документации на устройство светофорного объекта | 2018 | 431,0р. |  |  |
| 40 | 503982 | г. Ярославль, ул. Комсомольская | 14, 18 | 20 | 3 | 2 | 8,8,8 | Нарушения правил пользования общественным транспортом, нарушения Правил дорожного движения водителями | 0 | 3 | 08 | 14, 18 | 20 | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка дополнительных технических средств организации дорожного движения, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2018 | 72,0р. |  |  |
| 41 | 274669 | г. Ярославль, ул. Труфанова – ул. Панина | 19 | 26 | 4 | 1 | 1,1,1,8 | Нарушение требований сигналов светофора, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил пользования общественным транспортом | 0 | 7 | 08, 16 | 19 | 26 | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», изменение режима работы светофорного объекта | 2018 | 47,0р. |  |  |
| 42 | 274487 | г. Ярославль, ул. Угличская – пл. Мира | 21, 24 | 62б по ул. Свободы | 7 | 3 | 1,1,1,1,5,5,8 | Несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил проезда пешеходного перехода, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, неподчинение сигналам регулирования пешеходным переходом, нарушение правил пользования общественным транспортом | 0 | 15 | 08, 15, 18 | 21, 24 | 62б по ул. Свободы | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», изменение режима работы светофорного объекта | 2018 | 119,0р. |  |  |
| 43 | 504005 | г. Ярославль, Привокзальная площадь – Ярославль Главный | 1 | 1а | 4 | 2 | 5,5,5,8 | Нарушение правил проезда пешеходного перехода, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, нарушение правил пользования общественным транспортом | 0 | 4 | 08, 15 | 1 | 1а | Замена разметки на аналогичную с более высокоми фото- калориметрическими характеристиками, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», изменение организации дорожного движения, разработка проектно-сметной документации на устройство светофорного объекта | 2018 | 425,0р. |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 187 | 92 |  |  | 4 | 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Общий итог |  |  |  | 264 | 108 |  |  | 10 | 387 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Сведения о МКДТП, выявленных в предшествующие годы рализации ПДД и запланированных мероприятиях по их ликвидации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения за 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 401675 | Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля | Промзона ул. Декабристов, д. 9 | Промзона ул. Декабристов, д. 9 | 4 | 1 | 1,1,1,1 | Несоблюдение водителями требований ПДД | 0 | 7 | 07 | Промзона ул. Декабристов, д. 9 | Промзона ул. Декабристов, д. 9 | Установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами | 2017 |  |  |  |
| 2 | 401675 | Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля | 4+800 (ул. Чаадаева, д. 90), ул. Декабристов, д. 15 ст. 5 | 4+800 (ул. Чаадаева, д. 90), ул. Декабристов, д. 15 ст. 5 | 5 | 3 | 1,1,5,5,5 | Несоблюдение водителями требований ПДД | 0 | 8 | 07, 08, 23 | 4+800 (ул. Чаадаева, д. 90), ул. Декабристов, д. 15 ст. 5 | 4+800 (ул. Чаадаева, д. 90), ул. Декабристов, д. 15 ст. 5 | Установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», устройство шумовых полос, нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами | 2017 |  |  |  |
| 3 | 401675 | Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля | 7+080 | 7+980 | 4 | 0 | 1,1,1,1 | Несоблюдение водителями требований ПДД | 0 | 4 | - | 7+080 | 7+980 | Установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами | 2017 |  |  |  |
| 4 | 401675 | Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля | 8+050 (Ивановский перевоз) | 8+860 | 4 | 0 | 1,1,1,2 | Несоблюдение водителями требований ПДД | 0 | 5 | - | 8+050 (Ивановский перевоз) | 8+860 | Установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами | 2017 |  |  |  |
| 5 | 401675 | Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля | 10+320 (перекресток с а/д Ярославль – Углич) | 11+320 | 8 | 3 | 1,1,1,1,1,1,2,2 | Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров | 0 | 13 | 02, 08, 15 | 10+320 (перекресток с а/д Ярославль – Углич) | 11+320 | Изменение режимов работы светофорного объекта | 2017 |  |  |  |
| 6 | 401695 | Ярославль – Любим | 34+050 | 34+350 | 3 | 3 | 1,1,1 | Несоблюдение водителями требований ПДД | 2 | 8 | 02, 03, 04, 08 | 34+050 | 34+350 | Установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», устройство шумовых полос | 2017 |  |  |  |
| 7 | 401692 | Ярославль – Рыбинск | 34+235 | 34+840 | 4 | 0 | 1,1,1,5 | Несоблюдение водителями требований ПДД | 1 | 5 | - | 34+235 | 34+840 | Установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», установка дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 60 км/ч | 2017 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 32 | 10 |  |  | 3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 504020 | г. Яросалвль, Богоявленская площадь | 25 | 28 по ул. Большая Октябрьская | 4 | 1 | 8,8,8,8 | Несоблюдение водителями требований ПДД | 0 | 4 | 08 | 25 | 28 по ул. Большая Октябрьская | Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами | 2017 |  |  |  |
| 2 | 275322 | г. Яросалвль, пр. Октября – пр. Ленина | 50, 55 | 53, 53/20 | 7 | 1 | 1,1,1,1,5,5,8 | Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров | 0 | 12 | 02, 08 | 50, 55 | 53, 53/20 | Корректировка схемы пофазного разъезда, изменение режимов работы светофорного объекта, нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами | 2017 |  |  |  |
| 3 | 275322 | г. Яросалвль, пр. Октября от ул. Чкалова до ул. Загородный сад | 52, 56 | 57а, 59 | 6 | 3 | 1,1,5,5,5,8 | Несоблюдение участниками дорожного движения требований ПДД | 0 | 7 | 02, 08, 15, 18 | 52, 56 | 57а, 59 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2017 |  |  |  |
| 4 | 275322 | г. Яросалвль, пр. Октября – ул. Промышленная | 85 | 88 кор. 1 | 4 | 2 | 1,1,1,5 | Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров | 0 | 4 | 03, 04 | 85 | 88 кор. 1 | Изменение режимов работы светофорного объекта, установка дополнительных дорожных знаков, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами | 2017 |  |  |  |
| 5 | 503988 | г. Яросалвль, пр. Ленина – ул. Советская | 13/67, 69 | 74/11 | 4 | 1 | 1,1,1,1 | Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров | 0 | 5 | 15, 18 | 13/67, 69 | 74/11 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2017 |  |  |  |
| 6 | 275353 | г. Яросалвль, Московский проспект | 108, 1/165 | 108а | 7 | 3 | 1,1,1,1,1,1,5 | Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров | 2 | 11 | 07, 08 | 108, 1/165 | 108а | Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2017 |  |  |  |
| 7 |  | г. Яросалвль, Московский проспект | 53 | 55 | 3 | 0 | 1,1,1 | Несоблюдение водителями требований ПДД | 0 | 4 | - | 53 | 55 | Установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами | 2017 |  |  |  |
| 8 | 272609 | г. Яросалвль, ул. Победы | 41 | 41 | 3 | 2 | 5,5,5 | Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров | 0 | 4 | 08 | 41 | 41 | Установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок», нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными материалами | 2017 |  |  |  |
| 9 | 275221 | г. Яросалвль, ул. Б. Октябрьская – ул. Городской Вал – ул. Ухтомского | 1а, 8 | 23 | 3 | 2 | 1,1,1 | Несоблюдение водителями требований сигналов светофоров | 0 | 6 | 08, 15 | 1а, 8 | 23 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2017 |  |  |  |
| 10 | 275221 | г. Яросалвль, ул. Б. Октябрьская – ул. Республиканская | 52, 54 | 89/51 | 5 | 2 | 1,1,1,1,5 | Несоблюдение водителями требований сигналов светофоров | 0 | 5 | 08 | 52, 54 | 89/51 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2017 |  |  |  |
| 11 | 270295 | г. Яросалвль, Тутаевское шоссе | 81, 85 | 87 | 6 | 3 | 1,1,1,5,5,5 | Несоблюдение водителями требований ПДД при проезде нерегулируемого пешеходного перехода | 0 | 8 | 08, 16 | 81, 85 | 87 | Устройство светофорного регулирования, установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью, нанесение горизонтальной дорожной разметки световозвращающими материалами, установка пешеходных ограждений | 2017 |  |  |  |
| 12 | 272755 | г. Яросалвль, ул. Калинина | 31 | 31а | 3 | 1 | 1,1,1 | Несоблюдение водителями требований сигналов светофоров | 0 | 4 | 08 | 31 | 31а | Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2017 |  |  |  |
| 13 | 275032 | г. Яросалвль, ул. Ньютона | 40, 40г | 42, 59 | 4 | 4 | 1,5,5,5 | Переход проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его видимости | 0 | 4 | 02, 08, 15 | 40, 40г | 42, 59 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка искусственных неровностей, установка пешеходных ограждений | 2017 |  |  |  |
| 14 | 275015 | г. Яросалвль, пр. Авиаторов | 35а, 37 | 1а | 5 | 0 | 1,1,1,5,4 | Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров | 0 | 6 | - | 35а, 37 | 1а | Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2017 |  |  |  |
| 15 | 275920 | г. Яросалвль, Ленинградский пр. – пр. Дзержинского | 50 | 50а | 5 | 2 | 1,1,1,5,8 | Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров | 0 | 8 | 08, 15, 18 | 50 | 50а | Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2017 |  |  |  |
| 16 | 275920 | г. Яросалвль, Ленинградский проспект | 60 | 105 | 4 | 2 | 1,8,8,8 | Несоблюдение участниками дорожного движения требований ПДД | 0 | 4 | 02, 08 | 60 | 105 | Ремонт покрытия проезжей части, нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, восстановление светофорного объекта с установкой дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей частью | 2017 |  |  |  |
| 17 | 274962 | г. Яросалвль, ул. Б. Федоровская | 75 | 93 | 3 | 2 | 1,1,1 | Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров | 0 | 4 | 02, 08, 15, 26 | 75 | 93 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами | 2017 |  |  |  |
| 18 | 3467586 | г. Яросалвль, автомобильная дорога Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля путепровод ст. Молот | Путепровод ст. Молот | ул. Осташинская, д. 1а | 3 | 3 | 1,1,1 | Несоблюдение участниками дорожного движения требований ПДД | 0 | 3 | 02, 04, 08 | Путепровод ст. Молот | ул. Осташинская, д. 1а | Ремонт покрытия проезжей части, нанесение дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2017 |  |  |  |
| 19 | 274433 | г. Яросалвль, ул. Свободы – ул. Городской Вал | 62 | 91, 93а | 4 | 1 | 1,1,1,8 | Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров | 0 | 5 | 15 | 62 | 91, 93а | Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2017 |  |  |  |
| 20 | 274433 | г. Яросалвль, ул. Свободы – пр. Толбухина | 54/38, 56 | 36/79 | 5 | 4 | 1,1,1,1,5 | Несоблюдение участниками дорожного движения требований сигналов светофоров | 1 | 6 | 08, 15, 17, 18 | 54/38, 56 | 36/79 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2017 |  |  |  |
| 21 | 504008 | г. Яросалвль, ул. Ушинского – пл. Волкова | 30, 34 | 2/40 | 3 | 0 | 1,1,1 | Несоблюдение участниками дорожного движения требований ПДД | 0 | 6 | - | 30, 34 | 2/40 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки пластичными световозвращающими материалами, установка информационных аншлагов «Аварийно-опасный участок» | 2017 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 91 | 39 |  |  | 3 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Общий итог |  |  |  | 123 | 49 |  |  | 6 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа проведения диагностики автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (по Ярославской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Протяженность дороги (улицы), км | Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/% |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановые сроки проведения инструментальной диагностики |  |
|  |  |  |  | фактическое состояние на 31.12.2018 |  |  |  |  | ожидаемое состояние на 31.12.2019 |  | ожидаемое состояние на 31.12.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  | инстументальная диагностика на 31.12.2017. |  |  | экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | км | % | дата проведения | км | % | км | % | км | % | месяц | год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 401692 | Ярославль – Рыбинск "Р-151" (Ярославский, Тутаевский, Рыбинский муниципальные районы) | 54,346 | 28,086 | 52 |  | 28,086 | 52 | 28,086 | 52 | 34,680 | 64 |  |  |
| 2 | 401670 | Ярославль – Углич (Ярославский, Большесельский, Тутаевский, Угличский муниципальные районы) | 97,437 | 60,187 | 62 |  | 63,773 | 65 | 64,581 | 66 | 64,581 | 66 |  |  |
| 3 | 401674 | Углич – Ростов "Р–153" (Угличский, Борисоглебский, Ростовский муниципальные районы) | 79,479 | 40,249 | 51 |  | 40,249 | 51 | 42,749 | 54 | 42,749 | 54 |  |  |
| 4 | 401663 | Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец "Р–104" (Угличский, Мышкинский, Пошехонский, Рыбинский муниципальные районы) | 188,684 | 84,444 | 45 |  | 84,444 | 45 | 84,444 | 45 | 106,919 | 57 |  |  |
| 5 | 401698 | Остапково – Заозерье – Колокарево – Старое Волино (Угличский, Переславский муниципальные районы) | 47,797 | 17,847 | 37 |  | 17,847 | 37 | 17,847 | 37 | 47,797 | 100 |  |  |
| 6 | 401665 | Ярославль – Заячий Холм – а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов–Ям – Ярославль» (до дер. Шопша) (Ярославский, Гаврилов–Ямский муниципальные районы) | 33,650 | 22,640 | 67 |  | 22,640 | 67 | 30,340 | 90 | 33,650 | 100 |  |  |
| 7 | 401694 | Иваново – Писцово – Гаврилов–Ям – Ярославль (до дер. Шопша) "Р-79" | 37,102 | 6,600 | 18 |  | 6,600 | 18 | 20,500 | 55 | 25,752 | 69 |  |  |
| 8 | 401695 | Ярославль – Любим (Ярославский, Некрасовский, Даниловский, Любимский муниципальные районы) | 100,087 | 66,587 | 67 |  | 66,587 | 67 | 66,587 | 67 | 92,348 | 92 |  |  |
| 9 | 401686 | Углич – Некоуз – Брейтово (Угличский, Мышкинский, Некоузский, Брейтовский муниципальные районы) | 124,412 | 7,612 | 6 |  | 7,612 | 6 | 7,612 | 6 | 69,712 | 56 |  |  |
| 10 | 401668 | Данилов – Пошехонье (Даниловский, Пошехонский муниципальные районы) | 79,113 | 4,737 | 6 |  | 4,737 | 6 | 4,737 | 6 | 54,540 | 69 |  |  |
| 11 | 401676 | Мышкин – станция Волга – Шестихино (Мышкинский, Некоузский муниципальные районы) | 30,873 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 17,889 | 58 |  |  |
| 12 | 401709 | Пречистое – Любим – Буй (Любимский, Первомайский муниципальные районы) | 53,800 | 3,088 | 6 |  | 3,088 | 6 | 5,624 | 10 | 41,691 | 77 |  |  |
| 13 | 401697 | Пошехонье – Кукобой – Бакланка (Пошехонский, Первомайский муниципальные районы) | 64,045 | 24,765 | 39 |  | 24,765 | 39 | 24,765 | 39 | 24,765 | 39 |  |  |
| 14 | 401702 | Рыбинск – Большое Село (Рыбинский, Большесельский муниципальные районы) | 39,939 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 26,789 | 67 |  |  |
| 15 | 401662 | Рыбинск – Тутаев (до дер. Помогалово) (Тутаевский, Рыбинский муниципальные районы) | 40,679 | 9,439 | 23 |  | 9,439 | 23 | 9,439 | 23 | 9,439 | 23 |  |  |
| 16 | 401669 | Тутаев – Шопша (Тутаевский, Ярославский, Гаврилов–Ямский муниципальные районы) | 57,457 | 0,777 | 1 |  | 12,184 | 21 | 22,784 | 40 | 57,457 | 100 |  |  |
| 17 | 401681 | с. Новое – Мышкин с подъездом к дер. Девницы и паромной переправе в дер. Борок (Большесельский, Мышкинский муниципальные районы) | 23,408 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 10,500 | 45 |  |  |
| 18 | 401666 | Углич – Воскресенское (Угличский, Мышкинский, Некоузский муниципальные районы) | 57,397 | 30,897 | 54 |  | 30,897 | 54 | 30,897 | 54 | 30,897 | 54 |  |  |
| 19 | 401710 | Туношна – Бурмакино (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы) | 22,187 | 0,021 | 0 |  | 0,021 | 0 | 5,552 | 25 | 12,389 | 56 |  |  |
| 20 | 401708 | Шебунино – Красный Профинтерн (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы) | 23,653 | 4,520 | 19 |  | 4,520 | 19 | 4,520 | 19 | 4,520 | 19 |  |  |
| 21 | 401684 | Ярославль – Тутаев (левый берег) (Ярославский, Тутаевский муниципальные районы) | 25,742 | 11,374 | 44 |  | 17,374 | 67 | 17,374 | 67 | 23,373 | 91 |  |  |
| 22 | 401664 | Брейтово – с. Покровское на Сити – Станилово – Бутовская (Брейтовский, Некоузский муниципальные районы) | 46,394 | 6,538 | 14 |  | 6,538 | 14 | 6,538 | 14 | 44,283 | 95 |  |  |
| 23 | 401705 | Яковлевское – Диево–Городище (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы) | 15,289 | 9,410 | 62 |  | 9,410 | 62 | 9,410 | 62 | 12,545 | 82 |  |  |
| 24 | 401688 | Ярославль – Шопша (Ярославский, Гаврилов–Ямский муниципальные районы) | 15,371 | 4,489 | 29 |  | 4,489 | 29 | 7,221 | 47 | 7,221 | 47 |  |  |
| 25 | 401673 | 28 км а/д «Подъезд к г. Кострома» – Никольское – Бурмакино (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы) | 18,991 | 3,991 | 21 |  | 3,991 | 21 | 3,991 | 21 | 3,991 | 21 |  |  |
| 26 | 401679 | Киндяки – станция Лом – Большое Село (Большесельский, Рыбинский муниципальные районы) | 31,914 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 31,910 | 100 |  |  |
| 27 | 401696 | Туношна – Дубки (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы) | 8,258 | 2,000 | 24 |  | 2,000 | 24 | 2,000 | 24 | 5,000 | 61 |  |  |
| 28 | 401667 | Меньшиково – Машаково – Ченцы (Тутаевский, Ярославский муниципальные районы) | 10,838 | 5,038 | 46 |  | 5,038 | 46 | 5,038 | 46 | 5,038 | 46 |  |  |
| 29 | 401714 | Толбухино – Пожарово – Черницино (Ярославский, Даниловский муниципальные районы) | 5,540 | 2,694 | 49 |  | 2,694 | 49 | 2,694 | 49 | 2,694 | 49 |  |  |
| 30 | 401712 | Грешнево – Наумиха – Путятино – Ново (Некрасовский, Ярославский муниципальные районы) | 14,911 | 0,049 | 0 |  | 0,049 | 0 | 0,049 | 0 | 0,049 | 0 |  |  |
| 31 | 401661 | М-8 – «Подъезд к г. Кострома» – Красное (Ярославский, Некрасовский, муниципальные районы) | 2,340 | 0,500 | 21 |  | 0,500 | 21 | 0,500 | 21 | 0,500 | 21 |  |  |
| 32 | 401693 | Толбухино – Вятское (Ярославский, Некрасовский, муниципальные районы) | 11,822 | 1,684 | 14 |  | 1,684 | 14 | 1,684 | 14 | 1,684 | 14 |  |  |
| 33 | 401706 | Бурмакино – Котлово – Троицкое (Ярославский, Некрасовский, муниципальные районы) | 14,868 | 0,600 | 4 |  | 0,600 | 4 | 0,600 | 4 | 0,600 | 4 |  |  |
| 34 | 401672 | Якунино – Сондолово (Даниловский, Первомайский муниципальные районы) | 4,950 | 4,950 | 100 |  | 4,950 | 100 | 4,950 | 100 | 4,950 | 100 |  |  |
| 35 | 401689 | Селифонтово – Прохоровское (Гаврилов–Ямский, Ярославский муниципальные районы) | 5,380 | 5,380 | 100 |  | 5,380 | 100 | 5,380 | 100 | 5,380 | 100 |  |  |
| 36 | 3462569 | Арефино – Починок – Болотово (Рыбинский, Пошехонский районы) | 8,509 | 0,285 | 3 |  | 0,285 | 3 | 0,285 | 3 | 0,285 | 3 |  |  |
| 37 | 3462568 | Буйкино – Щукино (Большесельский, Борисоглебский районы) | 2,520 | 2,520 | 100 |  | 2,520 | 100 | 2,520 | 100 | 2,520 | 100 |  |  |
| 38 | 401704 | Большое Село – Волыново – Щукино | 24,510 | 9,510 | 39 |  | 9,510 | 39 | 9,510 | 39 | 9,510 | 39 |  |  |
| 39 | 401685 | Борисоглебский – Буйкино – с подъездом к дер. Неверково | 34,901 | 10,901 | 31 |  | 10,901 | 31 | 10,901 | 31 | 21,826 | 63 |  |  |
| 40 | 401680 | Унимерь – Головино – Шильково | 11,336 | 4,336 | 38 |  | 4,336 | 38 | 4,336 | 38 | 4,336 | 38 |  |  |
| 41 | 401715 | Обход г. Гаврилов–Яма | 5,111 | 5,111 | 100 |  | 5,111 | 100 | 5,111 | 100 | 5,111 | 100 |  |  |
| 42 | 401700 | Данилов – Шаготь | 39,459 | 17,459 | 44 |  | 17,459 | 44 | 17,459 | 44 | 17,459 | 44 |  |  |
| 43 | 401703 | Богородское – граница Тверской области | 1,830 | 1,830 | 100 |  | 1,830 | 100 | 1,830 | 100 | 1,830 | 100 |  |  |
| 44 | 401682 | Нерехта – Рождествено – Бурмакино | 11,669 | 2,769 | 24 |  | 2,769 | 24 | 2,769 | 24 | 11,579 | 99 |  |  |
| 45 | 401687 | Владимир – Переславль–Залесский "Р- 74" (Переславский район) | 28,613 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 28,610 | 100 |  |  |
| 46 | 401671 | Нагорье – Кубринск – граница Московской области | 32,336 | 26,280 | 81 |  | 26,280 | 81 | 26,280 | 81 | 26,280 | 81 |  |  |
| 47 | 401678 | а/д М-8 "Холмогоры" (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска), км 134 + 100 – км 145 + 100 | 11,000 | 11,000 | 100 |  | 11,000 | 100 | 11,000 | 100 | 11,000 | 100 |  |  |
| 48 | 401677 | Заднево – Холм – Тайбузино | 14,155 | 6,395 | 45 |  | 6,395 | 45 | 6,395 | 45 | 6,395 | 45 |  |  |
| 49 | 401699 | Ростов – Иваново – Нижний Новгород "Р-152" | 24,405 | 7,205 | 30 |  | 7,205 | 30 | 7,205 | 30 | 24,405 | 100 |  |  |
| 50 | 401691 | Шеломяна – Ищейки | 2,820 | 0,500 | 18 |  | 0,500 | 18 | 0,500 | 18 | 0,500 | 18 |  |  |
| 51 | 401701 | Мимошня – Плоски | 15,500 | 6,250 | 40 |  | 6,250 | 40 | 6,250 | 40 | 6,250 | 40 |  |  |
| 52 | 401711 | Филипищево – Плоски | 1,100 | 0,300 | 27 |  | 0,300 | 27 | 0,300 | 27 | 0,300 | 27 |  |  |
| 53 | 401683 | Подъезд к аэропорту Туношна | 1,025 | 1,025 | 100 |  | 1,025 | 100 | 1,025 | 100 | 1,025 | 100 |  |  |
| 54 | 401675 | Юго–западная окружная дорога г. Ярославля | 11,060 | 7,059 | 64 |  | 7,059 | 64 | 7,059 | 64 | 13,059 | 118 |  |  |
| 55 | 401713 | Северо–восточная окружная автомобильная дорога г. Ярославля | 3,526 | 3,526 | 100 |  | 3,526 | 100 | 3,526 | 100 | 3,526 | 100 |  |  |
| 56 | 401690 | Обход г. Ярославля с мостом через р. Волгу | 8,714 | 8,714 | 100 |  | 8,714 | 100 | 8,714 | 100 | 8,714 | 100 |  |  |
| 57 | 401707 | 0 км "Подъезд к г. Кострома" – Ярославль | 1,645 | 1,645 | 100 |  | 1,645 | 100 | 1,645 | 100 | 1,645 | 100 |  |  |
| 58 | 348964 | "Большое Село – Рыбинск" – Михеево | 0,462 | 0,100 | 22 |  | 0,100 | 22 | 0,100 | 22 | 0,100 | 22 |  |  |
| 59 | 349468 | "Киндяки – Большое Село" – Борисовское | 1,701 | 0,600 | 35 |  | 0,600 | 35 | 0,600 | 35 | 0,600 | 35 |  |  |
| 60 | 348776 | "Ярославль – Углич" – Васенино – Митино | 1,785 | 0,700 | 39 |  | 0,700 | 39 | 0,700 | 39 | 0,700 | 39 |  |  |
| 61 | 349431 | 58 км а/д "Ярославль – Углич" – Ушаково | 0,679 | 0,679 | 100 |  | 0,679 | 100 | 0,679 | 100 | 0,679 | 100 |  |  |
| 62 | 348844 | 59 км а/д "Ярославль – Углич" – Игрищи | 0,827 | 0,627 | 76 |  | 0,627 | 76 | 0,627 | 76 | 0,627 | 76 |  |  |
| 63 | 348981 | Акулинино – Лопатино | 2,059 | 0,600 | 29 |  | 0,600 | 29 | 0,600 | 29 | 0,600 | 29 |  |  |
| 64 | 349358 | Андреево – Тяжино | 5,636 | 1,300 | 23 |  | 1,300 | 23 | 1,300 | 23 | 1,300 | 23 |  |  |
| 65 | 349124 | Андреевское – Муравьево | 5,278 | 1,278 | 24 |  | 1,278 | 24 | 1,278 | 24 | 1,278 | 24 |  |  |
| 66 | 349018 | Арефино – Миглино – Федорково | 15,172 | 2,500 | 16 |  | 2,500 | 16 | 2,500 | 16 | 2,500 | 16 |  |  |
| 67 | 349638 | Аферово – Мишенино с подъездом к дер. Оковальниково | 5,888 | 1,300 | 22 |  | 1,300 | 22 | 1,300 | 22 | 1,300 | 22 |  |  |
| 68 | 349077 | Бакунино – Байково – Борщевка – Якимково | 7,827 | 0,677 | 9 |  | 0,677 | 9 | 0,677 | 9 | 0,677 | 9 |  |  |
| 69 | 349411 | Большое Село – Дунилово | 3,328 | 1,218 | 37 |  | 1,218 | 37 | 1,218 | 37 | 2,778 | 83 |  |  |
| 70 | 348850 | Большое Село – Поповская | 1,681 | 0,600 | 36 |  | 0,600 | 36 | 0,600 | 36 | 0,600 | 36 |  |  |
| 71 | 348956 | Большое Село – Шушкицы | 5,010 | 1,800 | 36 |  | 1,800 | 36 | 1,800 | 36 | 1,800 | 36 |  |  |
| 72 | 349419 | Борисовское – Савинское | 3,572 | 1,000 | 28 |  | 1,000 | 28 | 1,000 | 28 | 1,000 | 28 |  |  |
| 73 | 349155 | Будаково – Рождество – Климово | 1,772 | 0,700 | 40 |  | 0,700 | 40 | 0,700 | 40 | 0,700 | 40 |  |  |
| 74 | 349585 | Варегово – Федорково с подъездом к дер. Бревино | 14,859 | 6,000 | 40 |  | 6,000 | 40 | 6,000 | 40 | 6,000 | 40 |  |  |
| 75 | 349456 | Головково – Ивановское | 1,448 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 76 | 349405 | Гостилово – Рождество – Медведево | 2,982 | 1,682 | 56 |  | 1,682 | 56 | 1,682 | 56 | 1,682 | 56 |  |  |
| 77 | 349454 | Данильцево – Ивановское | 4,281 | 3,781 | 88 |  | 3,781 | 88 | 3,781 | 88 | 3,781 | 88 |  |  |
| 78 | 348813 | Девницы – Дор | 3,135 | 0,950 | 30 |  | 0,950 | 30 | 0,950 | 30 | 0,950 | 30 |  |  |
| 79 | 349432 | Девницы – Лучкино | 3,903 | 0,003 | 0 |  | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 |  |  |
| 80 | 349241 | Каплино – Шельшедом – Рублево | 25,132 | 7,500 | 30 |  | 7,500 | 30 | 7,500 | 30 | 7,500 | 30 |  |  |
| 81 | 349647 | Кузьминское – 47 км а/д "Ярославль – Углич" | 14,035 | 1,735 | 12 |  | 1,735 | 12 | 1,735 | 12 | 1,735 | 12 |  |  |
| 82 | 349025 | Левино – Каюрово – Есипово | 6,664 | 1,900 | 29 |  | 1,900 | 29 | 1,900 | 29 | 1,900 | 29 |  |  |
| 83 | 349058 | Митино – Кадино | 0,214 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 84 | 349406 | Михальцево – Ваулово | 2,495 | 0,900 | 36 |  | 0,900 | 36 | 0,900 | 36 | 0,900 | 36 |  |  |
| 85 | 349644 | Подъезд к дер. Лыткино | 0,736 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 86 | 348777 | Новое – Ботвино | 8,900 | 3,410 | 38 |  | 3,410 | 38 | 3,410 | 38 | 3,410 | 38 |  |  |
| 87 | 349360 | Новое – Гари – Никоново с подъездом к дер. Гари | 12,961 | 4,661 | 36 |  | 4,661 | 36 | 4,661 | 36 | 4,661 | 36 |  |  |
| 88 | 349615 | Тарасово – Шпилево | 0,535 | 0,535 | 100 |  | 0,535 | 100 | 0,535 | 100 | 0,535 | 100 |  |  |
| 89 | 349246 | Чудиново – Ивановское – Петровское | 0,878 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 90 | 349510 | Шельшедом – Михальцево | 3,912 | 1,000 | 26 |  | 1,000 | 26 | 1,000 | 26 | 1,000 | 26 |  |  |
| 91 | 349508 | Подъезд к дер. Уткино | 1,071 | 0,300 | 28 |  | 0,300 | 28 | 0,300 | 28 | 0,300 | 28 |  |  |
| 92 | 349127 | Михальцево – подъезд к садам "Сокол", "Чайка", "Березка" | 0,915 | 0,200 | 22 |  | 0,200 | 22 | 0,200 | 22 | 0,200 | 22 |  |  |
| 93 | 348759 | Подъезд к дер. Варегово | 1,050 | 0,200 | 19 |  | 0,200 | 19 | 0,200 | 19 | 0,200 | 19 |  |  |
| 94 | 348828 | "Андреевское – Муравьево" – Лесное Варегово | 1,800 | 0,500 | 28 |  | 0,500 | 28 | 0,500 | 28 | 0,500 | 28 |  |  |
| 95 | 349557 | Подъезд к дер. Колошино | 0,750 | 0,300 | 40 |  | 0,300 | 40 | 0,300 | 40 | 0,300 | 40 |  |  |
| 96 | 348860 | "Углич – Ростов" – Алешкино | 2,475 | 2,475 | 100 |  | 2,475 | 100 | 2,475 | 100 | 2,475 | 100 |  |  |
| 97 | 348917 | "Углич – Ростов" – Свагуново | 1,805 | 1,805 | 100 |  | 1,805 | 100 | 1,805 | 100 | 1,805 | 100 |  |  |
| 98 | 349369 | "Углич –Ростов" – Теперское | 3,563 | 2,663 | 75 |  | 2,663 | 75 | 2,663 | 75 | 2,663 | 75 |  |  |
| 99 | 349361 | 77 км а/д "Углич – Ростов" – Красново – Коскино с подъездом к дер. Глинки | 8,829 | 4,689 | 53 |  | 4,689 | 53 | 4,689 | 53 | 4,689 | 53 |  |  |
| 100 | 348787 | Борисоглебский – Зачатье | 29,584 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 29,584 | 100 |  |  |
| 101 | 348937 | "Борисоглебский – Титово-2" – Бекренево | 1,575 | 0,700 | 44 |  | 0,700 | 44 | 0,700 | 44 | 0,700 | 44 |  |  |
| 102 | 348793 | Варусово – Добрынское | 1,940 | 0,500 | 26 |  | 0,500 | 26 | 0,500 | 26 | 0,500 | 26 |  |  |
| 103 | 349083 | Варусово – Протасьево – Старово | 3,542 | 1,000 | 28 |  | 1,000 | 28 | 1,000 | 28 | 1,000 | 28 |  |  |
| 104 | 349341 | Вощажниково – Веска с подъездом к дер. Задубровье | 8,774 | 1,574 | 18 |  | 1,574 | 18 | 1,574 | 18 | 1,574 | 18 |  |  |
| 105 | 349138 | Вощажниково – Денисьево | 1,025 | 0,300 | 29 |  | 0,300 | 29 | 0,300 | 29 | 0,300 | 29 |  |  |
| 106 | 348872 | Высоково – Хмельники | 9,202 | 4,502 | 49 |  | 4,502 | 49 | 4,502 | 49 | 4,502 | 49 |  |  |
| 107 | 349247 | Губино – Березники | 3,544 | 1,044 | 29 |  | 1,044 | 29 | 1,044 | 29 | 1,044 | 29 |  |  |
| 108 | 349383 | Емельянниково – Горки | 3,553 | 1,553 | 44 |  | 1,553 | 44 | 1,553 | 44 | 1,553 | 44 |  |  |
| 109 | 349507 | Емельянниково – Чухолза | 1,293 | 0,493 | 38 |  | 0,493 | 38 | 0,493 | 38 | 0,493 | 38 |  |  |
| 110 | 349053 | Зачатье – Антониха | 7,627 | 0,627 | 8 |  | 0,627 | 8 | 0,627 | 8 | 0,627 | 8 |  |  |
| 111 | 348836 | Деревеньки – Погорелка | 6,852 | 6,852 | 100 |  | 6,852 | 100 | 6,852 | 100 | 6,852 | 100 |  |  |
| 112 | 349002 | Ивановское – Алешкино | 1,924 | 1,924 | 100 |  | 1,924 | 100 | 1,924 | 100 | 1,924 | 100 |  |  |
| 113 | 348765 | Инальцино – Ермолино | 1,253 | 1,253 | 100 |  | 1,253 | 100 | 1,253 | 100 | 1,253 | 100 |  |  |
| 114 | 349623 | Инальцино – Туксаново | 0,838 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 115 | 348817 | Красный Октябрь – Пестово | 3,113 | 2,113 | 68 |  | 2,113 | 68 | 2,113 | 68 | 2,113 | 68 |  |  |
| 116 | 348887 | Красный Октябрь – Языково | 0,606 | 0,606 | 100 |  | 0,606 | 100 | 0,606 | 100 | 0,606 | 100 |  |  |
| 117 | 349420 | Ляхово – Березники | 3,490 | 1,490 | 43 |  | 1,490 | 43 | 1,490 | 43 | 1,490 | 43 |  |  |
| 118 | 348788 | Маклоково – Покровское | 5,370 | 2,370 | 44 |  | 2,370 | 44 | 2,370 | 44 | 2,370 | 44 |  |  |
| 119 | 348749 | Момотово – Деревеньки | 4,990 | 2,490 | 50 |  | 2,490 | 50 | 2,490 | 50 | 2,490 | 50 |  |  |
| 120 | 349551 | Новоселка – Щурово | 19,074 | 8,774 | 46 |  | 8,774 | 46 | 8,774 | 46 | 8,774 | 46 |  |  |
| 121 | 349253 | Борисоглебский – Титово-2 | 24,197 | 11,347 | 47 |  | 11,347 | 47 | 11,347 | 47 | 11,347 | 47 |  |  |
| 122 | 349087 | "Борисоглебский – Титово-2" – Сабурово | 1,606 | 0,606 | 38 |  | 0,606 | 38 | 0,606 | 38 | 0,606 | 38 |  |  |
| 123 | 349561 | Переславцево – Домнино | 6,426 | 0,426 | 7 |  | 0,426 | 7 | 0,426 | 7 | 0,426 | 7 |  |  |
| 124 | 349026 | Подъезд к дер. Давыдово | 1,450 | 0,750 | 52 |  | 0,750 | 52 | 0,750 | 52 | 0,750 | 52 |  |  |
| 125 | 348875 | Протасьево – Сытино | 2,125 | 0,825 | 39 |  | 0,825 | 39 | 0,825 | 39 | 0,825 | 39 |  |  |
| 126 | 349359 | Раменье – Супорганово | 3,083 | 1,683 | 55 |  | 1,683 | 55 | 1,683 | 55 | 1,683 | 55 |  |  |
| 127 | 348947 | Селище – Кузнечиха | 7,570 | 4,070 | 54 |  | 4,070 | 54 | 4,070 | 54 | 4,070 | 54 |  |  |
| 128 | 348893 | Сильники – Турово | 7,766 | 4,366 | 56 |  | 4,366 | 56 | 4,366 | 56 | 4,366 | 56 |  |  |
| 129 | 348760 | Спас – Подгорье – Сущево | 3,871 | 1,000 | 26 |  | 1,000 | 26 | 1,000 | 26 | 1,000 | 26 |  |  |
| 130 | 349624 | Старово – Черницы | 1,651 | 0,451 | 27 |  | 0,451 | 27 | 0,451 | 27 | 0,451 | 27 |  |  |
| 131 | 349248 | Уславцево – Бурмакино | 6,817 | 4,000 | 59 |  | 4,000 | 59 | 4,000 | 59 | 4,000 | 59 |  |  |
| 132 | 348861 | Юркино – Раменье | 15,902 | 11,402 | 72 |  | 11,402 | 72 | 11,402 | 72 | 11,402 | 72 |  |  |
| 133 | 349604 | "Борисоглебский – Титово-2" – Павлово | 1,182 | 1,182 | 100 |  | 1,182 | 100 | 1,182 | 100 | 1,182 | 100 |  |  |
| 134 | 348881 | Родионово – граница Борисоглебского района | 1,453 | 1,453 | 100 |  | 1,453 | 100 | 1,453 | 100 | 1,453 | 100 |  |  |
| 135 | 349116 | "Брейтово – Бутовская" – Высоково | 1,825 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 136 | 349171 | "Брейтово – Бутовская" – Цыбыцино | 0,760 | 0,200 | 26 |  | 0,200 | 26 | 0,200 | 26 | 0,200 | 26 |  |  |
| 137 | 349625 | 233 км а/д "Углич – Брейтово" – Остряковка – Телятово – Черняково | 3,498 | 1,900 | 54 |  | 1,900 | 54 | 1,900 | 54 | 1,900 | 54 |  |  |
| 138 | 349123 | Большая Новинка – Патрюшино | 1,980 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 139 | 348761 | Брейтово – Прозорово | 14,929 | 4,329 | 29 |  | 4,329 | 29 | 4,329 | 29 | 4,329 | 29 |  |  |
| 140 | 349221 | Горелово – Никола | 1,729 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 141 | 349459 | Дмитрехово – Малый Липовец – Ляховые | 5,900 | 1,400 | 24 |  | 1,400 | 24 | 1,400 | 24 | 1,400 | 24 |  |  |
| 142 | 349317 | Комарово – Жеребцово – Шаховая | 9,748 | 2,000 | 21 |  | 2,000 | 21 | 2,000 | 21 | 2,000 | 21 |  |  |
| 143 | 348754 | Комарово – Коростель | 3,500 | 0,600 | 17 |  | 0,600 | 17 | 0,600 | 17 | 0,600 | 17 |  |  |
| 144 | 348845 | Красково – Никитинское | 2,710 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 145 | 349156 | Лискино – Орлово | 3,172 | 0,200 | 6 |  | 0,200 | 6 | 0,200 | 6 | 0,200 | 6 |  |  |
| 146 | 349611 | Медухово – Лукинское – Черный Враг | 15,130 | 6,655 | 44 |  | 6,655 | 44 | 6,655 | 44 | 6,655 | 44 |  |  |
| 147 | 349019 | Мусино – Дорки | 2,626 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 148 | 349590 | Большая Новинка – Браниха | 3,436 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 149 | 348888 | Новинка – Логинцево – Крутец | 7,462 | 3,500 | 47 |  | 3,500 | 47 | 3,500 | 47 | 3,500 | 47 |  |  |
| 150 | 349412 | Обход с. Брейтово | 3,497 | 2,497 | 71 |  | 2,497 | 71 | 2,497 | 71 | 2,497 | 71 |  |  |
| 151 | 349046 | Дмитровка – Мартыново – Лискино – Михайловское | 20,369 | 9,369 | 46 |  | 9,369 | 46 | 9,369 | 46 | 9,369 | 46 |  |  |
| 152 | 349229 | Прозорово – Холопово | 4,171 | 1,100 | 26 |  | 1,100 | 26 | 1,100 | 26 | 1,100 | 26 |  |  |
| 153 | 349516 | Покровское на Сити – "Коростель – Яковлевское" с мостом через реку Сить | 0,895 | 0,400 | 45 |  | 0,400 | 45 | 0,400 | 45 | 0,400 | 45 |  |  |
| 154 | 349616 | Себельское – Сарабуха | 5,744 | 1,500 | 26 |  | 1,500 | 26 | 1,500 | 26 | 1,500 | 26 |  |  |
| 155 | 349568 | Севастьянцево – Чагино | 1,294 | 0,400 | 31 |  | 0,400 | 31 | 0,400 | 31 | 0,400 | 31 |  |  |
| 156 | 349594 | Суминское – Косково – Сельцо | 19,563 | 12,283 | 63 |  | 12,283 | 63 | 12,283 | 63 | 12,283 | 63 |  |  |
| 157 | 348933 | Сутка – Нивищи | 4,128 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 158 | 349159 | Трухино – Носово | 1,670 | 0,670 | 40 |  | 0,670 | 40 | 0,670 | 40 | 0,670 | 40 |  |  |
| 159 | 349254 | Филимоново – Горка | 2,606 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 160 | 349656 | Филипцево – Горильдово | 7,214 | 1,800 | 25 |  | 1,800 | 25 | 1,800 | 25 | 1,800 | 25 |  |  |
| 161 | 349084 | Черкасово – Тимонино – Коростель – Яковлевское | 15,695 | 6,500 | 41 |  | 6,500 | 41 | 6,500 | 41 | 6,500 | 41 |  |  |
| 162 | 349639 | Обход с. Остряковка | 1,969 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 163 | 348868 | 237 км "Углич – Брейтово" – Гидронамыв | 1,500 | 0,700 | 47 |  | 0,700 | 47 | 0,700 | 47 | 0,700 | 47 |  |  |
| 164 | 3462563 | Захарино – Остров | 6,000 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 165 | 348851 | "Гаврилов-Ям – Лахость" – Строково | 0,700 | 0,700 | 100 |  | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 |  |  |
| 166 | 349168 | "Гаврилов-Ям – Пружинино" – Стрельниково | 0,870 | 0,200 | 23 |  | 0,200 | 23 | 0,200 | 23 | 0,200 | 23 |  |  |
| 167 | 349095 | "Иваново – Ярославль" – Прилесье | 3,700 | 1,000 | 27 |  | 1,000 | 27 | 1,000 | 27 | 1,000 | 27 |  |  |
| 168 | 349296 | "Коромыслово – Степанчиково" – Ершовка | 2,860 | 2,000 | 70 |  | 2,000 | 70 | 2,000 | 70 | 2,000 | 70 |  |  |
| 169 | 349020 | М-8 – Холм–Огарев | 2,640 | 0,700 | 27 |  | 0,700 | 27 | 0,700 | 27 | 0,700 | 27 |  |  |
| 170 | 349500 | М-8 – Жабино | 0,300 | 0,300 | 100 |  | 0,300 | 100 | 0,300 | 100 | 0,300 | 100 |  |  |
| 171 | 349262 | "Тутаев – Шопша" – Щекотово | 1,960 | 0,900 | 46 |  | 0,900 | 46 | 0,900 | 46 | 0,900 | 46 |  |  |
| 172 | 349255 | "Митино – Остров" – Михалково | 1,730 | 0,600 | 35 |  | 0,600 | 35 | 0,600 | 35 | 0,600 | 35 |  |  |
| 173 | 349474 | "Ульяново – Митино" – Сеньково | 3,900 | 1,000 | 26 |  | 1,000 | 26 | 1,000 | 26 | 1,000 | 26 |  |  |
| 174 | 348803 | Великое – Плещеево | 5,300 | 1,000 | 19 |  | 1,000 | 19 | 1,000 | 19 | 1,000 | 19 |  |  |
| 175 | 349182 | Великое – Поляна | 3,500 | 1,000 | 29 |  | 1,000 | 29 | 1,000 | 29 | 1,000 | 29 |  |  |
| 176 | 348873 | Гаврилов-Ям – Гагарино | 1,600 | 1,600 | 100 |  | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 |  |  |
| 177 | 348818 | Гаврилов-Ям – Заря | 1,300 | 0,400 | 31 |  | 0,400 | 31 | 0,400 | 31 | 0,400 | 31 |  |  |
| 178 | 349187 | Гаврилов-Ям – Лахость | 5,300 | 4,300 | 81 |  | 4,300 | 81 | 4,300 | 81 | 4,300 | 81 |  |  |
| 179 | 348882 | Гаврилов-Ям – Милочево | 6,600 | 6,600 | 100 |  | 6,600 | 100 | 6,600 | 100 | 6,600 | 100 |  |  |
| 180 | 349318 | Гаврилов-Ям – Пружинино | 18,403 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 18,403 | 100 |  |  |
| 181 | 349150 | Грудцино - Большой Стан | 2,556 | 0,900 | 35 |  | 0,900 | 35 | 0,900 | 35 | 0,900 | 35 |  |  |
| 182 | 349014 | Губино – Петраково | 1,140 | 1,140 | 100 |  | 1,140 | 100 | 1,140 | 100 | 1,140 | 100 |  |  |
| 183 | 349437 | Даниловка – Междуречье | 1,760 | 0,760 | 43 |  | 0,760 | 43 | 0,760 | 43 | 0,760 | 43 |  |  |
| 184 | 349151 | Заячий Холм – Иляково | 1,750 | 0,700 | 40 |  | 0,700 | 40 | 0,700 | 40 | 0,700 | 40 |  |  |
| 185 | 349538 | Заячий Холм – Михалево | 2,700 | 0,950 | 35 |  | 0,950 | 35 | 0,950 | 35 | 0,950 | 35 |  |  |
| 186 | 348862 | Заячий Холм – Раменье – Спасс | 5,650 | 1,500 | 27 |  | 1,500 | 27 | 1,500 | 27 | 1,500 | 27 |  |  |
| 187 | 349003 | Заячий Холм – центральная усадьба | 0,640 | 0,640 | 100 |  | 0,640 | 100 | 0,640 | 100 | 0,640 | 100 |  |  |
| 188 | 349297 | Коромыслово – Ильинское – Степанчиково | 17,500 | 13,000 | 74 |  | 13,000 | 74 | 13,000 | 74 | 13,000 | 74 |  |  |
| 189 | 348948 | Лахость – Котово | 2,300 | 0,800 | 35 |  | 0,800 | 35 | 0,800 | 35 | 0,800 | 35 |  |  |
| 190 | 349142 | Митино – Остров | 7,730 | 3,730 | 48 |  | 3,730 | 48 | 3,730 | 48 | 3,730 | 48 |  |  |
| 191 | 349188 | Панино – Стогинское | 2,700 | 0,800 | 30 |  | 0,800 | 30 | 0,800 | 30 | 0,800 | 30 |  |  |
| 192 | 349088 | Плещеево – Дровнино – Большая Воехта | 1,900 | 0,500 | 26 |  | 0,500 | 26 | 0,500 | 26 | 0,500 | 26 |  |  |
| 193 | 349160 | Плещеево – Романцево | 4,470 | 1,300 | 29 |  | 1,300 | 29 | 1,300 | 29 | 1,300 | 29 |  |  |
| 194 | 348766 | Подъезд к с. Великое | 1,871 | 0,209 | 11 |  | 0,209 | 11 | 0,209 | 11 | 0,209 | 11 |  |  |
| 195 | 348814 | Поляна – Поповка | 4,200 | 1,300 | 31 |  | 1,300 | 31 | 1,300 | 31 | 1,300 | 31 |  |  |
| 196 | 348824 | Поляна – Репьевка | 3,500 | 0,500 | 14 |  | 0,500 | 14 | 0,500 | 14 | 0,500 | 14 |  |  |
| 197 | 348918 | Пружинино – Никитское | 2,500 | 0,900 | 36 |  | 0,900 | 36 | 0,900 | 36 | 0,900 | 36 |  |  |
| 198 | 349413 | Стогинское – Селищи | 4,800 | 1,200 | 25 |  | 1,200 | 25 | 1,200 | 25 | 1,200 | 25 |  |  |
| 199 | 349288 | Стогинское – Федчиха – Путилово | 3,500 | 1,050 | 30 |  | 1,050 | 30 | 1,050 | 30 | 1,050 | 30 |  |  |
| 200 | 349365 | Ступкино – Лычево | 1,650 | 0,700 | 42 |  | 0,700 | 42 | 0,700 | 42 | 0,700 | 42 |  |  |
| 201 | 349370 | Тарасино – Гора | 1,400 | 0,700 | 50 |  | 0,700 | 50 | 0,700 | 50 | 0,700 | 50 |  |  |
| 202 | 348883 | Ульяново – Митино | 16,820 | 6,670 | 40 |  | 6,670 | 40 | 6,670 | 40 | 6,670 | 40 |  |  |
| 203 | 349342 | Ульяново – Пасынково | 0,600 | 0,600 | 100 |  | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 |  |  |
| 204 | 349021 | Хохлево – Тарусино | 1,300 | 1,300 | 100 |  | 1,300 | 100 | 1,300 | 100 | 1,300 | 100 |  |  |
| 205 | 349134 | Шалаево – Цибирино | 1,650 | 1,650 | 100 |  | 1,650 | 100 | 1,650 | 100 | 1,650 | 100 |  |  |
| 206 | 349579 | Шопша – Кудрявцево – Щекотово | 7,500 | 1,900 | 25 |  | 1,900 | 25 | 1,900 | 25 | 1,900 | 25 |  |  |
| 207 | 349478 | Подъезд к фермерскому хозяйству Ступкино | 0,450 | 0,450 | 100 |  | 0,450 | 100 | 0,450 | 100 | 0,450 | 100 |  |  |
| 208 | 349526 | Прошенино – Семейкино | 1,700 | 1,700 | 100 |  | 1,700 | 100 | 1,700 | 100 | 1,700 | 100 |  |  |
| 209 | 348789 | "Данилов – Мишутино" – Торопово | 0,508 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 210 | 348846 | "Данилов – Середа" – Алексейцево | 3,500 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 211 | 349063 | "Данилов – Середа" – Займа | 0,635 | 0,635 | 100 |  | 0,635 | 100 | 0,635 | 100 | 0,635 | 100 |  |  |
| 212 | 349169 | "Данилов – Середа" – Селезенево | 4,263 | 1,300 | 30 |  | 1,300 | 30 | 1,300 | 30 | 1,300 | 30 |  |  |
| 213 | 349562 | "Данилов – Середа" – Малое Марьино | 0,694 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 214 | 349110 | "Данилов – Середа" – Хорь | 1,769 | 0,900 | 51 |  | 0,900 | 51 | 0,900 | 51 | 0,900 | 51 |  |  |
| 215 | 349129 | "Ермаково – Омелино" – Станово | 2,082 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 216 | 349333 | "Москва – Архангельск" – Ртищево | 0,190 | 0,190 | 100 |  | 0,190 | 100 | 0,190 | 100 | 0,190 | 100 |  |  |
| 217 | 348869 | "Москва – Архангельск" – Путятино | 1,854 | 0,900 | 49 |  | 0,900 | 49 | 0,900 | 49 | 0,900 | 49 |  |  |
| 218 | 348779 | "Туфаново – Рыжиково" – Осташево | 0,621 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 219 | 349224 | "Ярославль – Любим" – Окунево | 0,223 | 0,005 | 2 |  | 0,005 | 2 | 0,005 | 2 | 0,005 | 2 |  |  |
| 220 | 349111 | Бабаево – Есиплево – Карповское | 2,385 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 221 | 349572 | Бедниково – Козлово – Починок | 11,726 | 4,226 | 36 |  | 4,226 | 36 | 4,226 | 36 | 4,226 | 36 |  |  |
| 222 | 349101 | Богданово – Алексейцево | 4,654 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 223 | 349280 | Бокарево – Алексеевское | 1,262 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 224 | 349350 | Бокарево – Соркино | 8,619 | 2,900 | 34 |  | 2,900 | 34 | 2,900 | 34 | 2,900 | 34 |  |  |
| 225 | 348988 | Боловино – Федурино – Копнинское – Глазово | 11,095 | 0,145 | 1 |  | 0,145 | 1 | 0,145 | 1 | 0,145 | 1 |  |  |
| 226 | 348831 | Брыкатино – Клочково | 0,805 | 0,805 | 100 |  | 0,805 | 100 | 0,805 | 100 | 0,805 | 100 |  |  |
| 227 | 349274 | Гасниково – Антоново – Шишкино | 11,115 | 5,615 | 51 |  | 5,615 | 51 | 5,615 | 51 | 5,615 | 51 |  |  |
| 228 | 349283 | Горинское – Вожерашь | 2,945 | 1,445 | 49 |  | 1,445 | 49 | 1,445 | 49 | 1,445 | 49 |  |  |
| 229 | 349079 | Горинское – Демидково | 4,368 | 1,368 | 31 |  | 1,368 | 31 | 1,368 | 31 | 1,368 | 31 |  |  |
| 230 | 349605 | Горинское – Артюхово | 1,425 | 1,425 | 100 |  | 1,425 | 100 | 1,425 | 100 | 1,425 | 100 |  |  |
| 231 | 349450 | Данилов – Мишутино | 18,874 | 9,874 | 52 |  | 9,874 | 52 | 9,874 | 52 | 9,874 | 52 |  |  |
| 232 | 349256 | Данилов – Середа | 29,368 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 233 | 348837 | Малые Дворишки – Подольново – Хмельничново | 4,106 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 234 | 348894 | Дмитриевское – Телицино – Манжаково | 16,486 | 7,986 | 48 |  | 7,986 | 48 | 7,986 | 48 | 7,986 | 48 |  |  |
| 235 | 349597 | Догадцево – Телицино | 2,124 | 0,950 | 45 |  | 0,950 | 45 | 0,950 | 45 | 0,950 | 45 |  |  |
| 236 | 348736 | Ермаково – Омелино | 8,016 | 3,996 | 50 |  | 3,996 | 50 | 3,996 | 50 | 3,996 | 50 |  |  |
| 237 | 349465 | Калитино – Каблуково | 0,954 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 238 | 349319 | Козлово – Стройково | 1,674 | 0,700 | 42 |  | 0,700 | 42 | 0,700 | 42 | 0,700 | 42 |  |  |
| 239 | 349488 | Костюшино – Перекладово | 10,109 | 3,609 | 36 |  | 3,609 | 36 | 3,609 | 36 | 3,609 | 36 |  |  |
| 240 | 349072 | Костюшино – Сендерево – Марково | 4,759 | 2,759 | 58 |  | 2,759 | 58 | 2,759 | 58 | 2,759 | 58 |  |  |
| 241 | 348740 | Лунка – Ахматово | 2,361 | 0,950 | 40 |  | 0,950 | 40 | 0,950 | 40 | 0,950 | 40 |  |  |
| 242 | 349031 | Максимцево – Семенцево | 1,440 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 243 | 349183 | Малое Сартово – Взвоз | 4,461 | 1,240 | 28 |  | 1,240 | 28 | 1,240 | 28 | 1,240 | 28 |  |  |
| 244 | 349022 | Малые Дворишки – Терехино | 7,687 | 5,687 | 74 |  | 5,687 | 74 | 5,687 | 74 | 5,687 | 74 |  |  |
| 245 | 349533 | "Большое Марьино – Титово" – Васильцево | 3,332 | 1,200 | 36 |  | 1,200 | 36 | 1,200 | 36 | 1,200 | 36 |  |  |
| 246 | 349517 | Большое Марьино – Титово | 10,180 | 5,180 | 51 |  | 5,180 | 51 | 5,180 | 51 | 5,180 | 51 |  |  |
| 247 | 349439 | Манжаково – Сосновки | 6,326 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 248 | 348838 | Окунево – Чурьяково | 3,800 | 1,100 | 29 |  | 1,100 | 29 | 1,100 | 29 | 1,100 | 29 |  |  |
| 249 | 349015 | Пасынково – Чистополье | 2,135 | 0,950 | 44 |  | 0,950 | 44 | 0,950 | 44 | 0,950 | 44 |  |  |
| 250 | 349242 | Погорелки – Остроносово | 1,246 | 0,700 | 56 |  | 0,700 | 56 | 0,700 | 56 | 0,700 | 56 |  |  |
| 251 | 348891 | Погорелки – Степаново – Рахманово | 1,078 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 252 | 348863 | Подольново – Пантелейки | 4,434 | 1,500 | 34 |  | 1,500 | 34 | 1,500 | 34 | 1,500 | 34 |  |  |
| 253 | 349215 | Починок – Звонкая | 4,408 | 1,500 | 34 |  | 1,500 | 34 | 1,500 | 34 | 1,500 | 34 |  |  |
| 254 | 349509 | Починок – Старово | 1,479 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 255 | 349386 | Родионцево – Новобогородское | 2,773 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 256 | 348938 | Рощино – Лагерево | 2,479 | 0,900 | 36 |  | 0,900 | 36 | 0,900 | 36 | 0,900 | 36 |  |  |
| 257 | 349089 | Северный подход к г. Данилову, км 335 + 903 – км 337 + 021 | 2,756 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 2,756 | 100 | 2,756 | 100 |  |  |
| 258 | 349501 | Семлово – Ломки | 2,136 | 0,900 | 42 |  | 0,900 | 42 | 0,900 | 42 | 0,900 | 42 |  |  |
| 259 | 349626 | Середа – Бухалово | 7,134 | 2,134 | 30 |  | 2,134 | 30 | 2,134 | 30 | 2,134 | 30 |  |  |
| 260 | 349571 | Спасс – Вологдино | 6,203 | 1,700 | 27 |  | 1,700 | 27 | 1,700 | 27 | 1,700 | 27 |  |  |
| 261 | 349174 | Гужово – Муньково | 1,901 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 262 | 349389 | Телицино – Голодяево | 4,428 | 2,559 | 58 |  | 2,559 | 58 | 2,559 | 58 | 2,559 | 58 |  |  |
| 263 | 349284 | Терехино – Калиты | 4,054 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 264 | 349527 | Торопово – Маурино | 4,437 | 1,300 | 29 |  | 1,300 | 29 | 1,300 | 29 | 1,300 | 29 |  |  |
| 265 | 349090 | Торопово – Взглядово | 1,278 | 0,900 | 70 |  | 0,900 | 70 | 0,900 | 70 | 0,900 | 70 |  |  |
| 266 | 349064 | Туфаново – Рыжиково | 10,310 | 0,890 | 9 |  | 0,890 | 9 | 0,890 | 9 | 0,890 | 9 |  |  |
| 267 | 349479 | Туфаново – Середа | 24,749 | 12,849 | 52 |  | 12,849 | 52 | 12,849 | 52 | 12,849 | 52 |  |  |
| 268 | 348945 | Тюляфтино – Спирково | 3,067 | 1,567 | 51 |  | 1,567 | 51 | 1,567 | 51 | 1,567 | 51 |  |  |
| 269 | 349513 | Федурино – Сухарево | 6,065 | 4,065 | 67 |  | 4,065 | 67 | 4,065 | 67 | 4,065 | 67 |  |  |
| 270 | 349461 | Фоминское – Ачкасово | 5,936 | 2,936 | 49 |  | 2,936 | 49 | 2,936 | 49 | 2,936 | 49 |  |  |
| 271 | 349301 | Чурьяково – Нефедово | 1,724 | 1,724 | 100 |  | 1,724 | 100 | 1,724 | 100 | 1,724 | 100 |  |  |
| 272 | 349230 | Шаготь – Медведки | 7,583 | 3,700 | 49 |  | 3,700 | 49 | 3,700 | 49 | 3,700 | 49 |  |  |
| 273 | 349027 | Южный подход к г. Данилову, км 329 + 575 – км 330 + 151 | 1,260 | 1,260 | 100 |  | 1,260 | 100 | 1,260 | 100 | 1,260 | 100 |  |  |
| 274 | 349165 | Глездево – Реброво | 3,004 | 1,200 | 40 |  | 1,200 | 40 | 1,200 | 40 | 1,200 | 40 |  |  |
| 275 | 348762 | Мишутино – Борисково | 2,776 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 276 | 349606 | Мишутино – Новенькое | 2,588 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 277 | 349466 | а/д по дер. Взглядово | 0,360 | 0,100 | 28 |  | 0,100 | 28 | 0,100 | 28 | 0,100 | 28 |  |  |
| 278 | 349139 | а/д по дер. Лыкошино | 0,696 | 0,004 | 1 |  | 0,004 | 1 | 0,004 | 1 | 0,004 | 1 |  |  |
| 279 | 349414 | Подходы и мостовой переход через р. Лунка на а/д Ерденево – Дор | 0,600 | 0,600 | 100 |  | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 |  |  |
| 280 | 349011 | Данилов – Покров | 9,966 | 2,900 | 29 |  | 2,900 | 29 | 2,900 | 29 | 2,900 | 29 |  |  |
| 281 | 348971 | "Буй – Пречистое" – Шарна | 0,301 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 282 | 349435 | "Вахромейка – Воскресенское" – Дорское | 3,183 | 1,100 | 35 |  | 1,100 | 35 | 1,100 | 35 | 1,100 | 35 |  |  |
| 283 | 348972 | "Обнорское – Карганово" – Павловка | 0,235 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 284 | 349016 | "Тильбугино – Булаково" – Лилицино | 2,025 | 0,950 | 47 |  | 0,950 | 47 | 0,950 | 47 | 0,950 | 47 |  |  |
| 285 | 349119 | "Шарна – Покров" – Варлыгино | 0,611 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 286 | 348841 | "Шарна – Покров" – Гиганово | 1,082 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 287 | 349442 | "Ярославль – Любим" – Потепеньки | 1,476 | 0,700 | 47 |  | 0,700 | 47 | 0,700 | 47 | 0,700 | 47 |  |  |
| 288 | 348902 | "Ярославль – Любим" – Раслово – Барское | 1,433 | 0,600 | 42 |  | 0,600 | 42 | 0,600 | 42 | 0,600 | 42 |  |  |
| 289 | 349140 | "Ярославль – Любим" – Раслово – Монастырское | 0,403 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 290 | 349390 | Бобарнево – Назимово | 1,546 | 0,600 | 39 |  | 0,600 | 39 | 0,600 | 39 | 0,600 | 39 |  |  |
| 291 | 348993 | Булаково – Шигино | 1,275 | 0,400 | 31 |  | 0,400 | 31 | 0,400 | 31 | 0,400 | 31 |  |  |
| 292 | 348750 | Высоково – Князево | 1,886 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 293 | 349407 | Ермаково – Починок | 2,237 | 0,917 | 41 |  | 0,917 | 41 | 0,917 | 41 | 0,917 | 41 |  |  |
| 294 | 349555 | Ермаково – Сумароково | 3,931 | 1,200 | 31 |  | 1,200 | 31 | 1,200 | 31 | 1,200 | 31 |  |  |
| 295 | 348806 | Закобякино – Исады с подъездом к дер. Крутик | 6,202 | 2,100 | 34 |  | 2,100 | 34 | 2,100 | 34 | 2,100 | 34 |  |  |
| 296 | 348731 | Клюшниково – Андрюково | 1,212 | 0,500 | 41 |  | 0,500 | 41 | 0,500 | 41 | 0,500 | 41 |  |  |
| 297 | 349421 | Любим – Останково | 2,036 | 0,800 | 39 |  | 0,800 | 39 | 0,800 | 39 | 0,800 | 39 |  |  |
| 298 | 349586 | Любим – Отрадный | 1,385 | 0,885 | 64 |  | 0,885 | 64 | 0,885 | 64 | 0,885 | 64 |  |  |
| 299 | 348895 | Любим – Троица | 15,600 | 3,100 | 20 |  | 3,100 | 20 | 3,100 | 20 | 3,100 | 20 |  |  |
| 300 | 349180 | Михаил Архангел – Гузыцино | 1,292 | 0,692 | 54 |  | 0,692 | 54 | 0,692 | 54 | 0,692 | 54 |  |  |
| 301 | 349514 | Мельцево – Тюриково | 3,765 | 1,100 | 29 |  | 1,100 | 29 | 1,100 | 29 | 1,100 | 29 |  |  |
| 302 | 349130 | Настасьино – Слобода | 14,630 | 4,550 | 31 |  | 4,550 | 31 | 4,550 | 31 | 4,550 | 31 |  |  |
| 303 | 349546 | Наумово – Поторочино | 9,971 | 1,971 | 20 |  | 1,971 | 20 | 1,971 | 20 | 1,971 | 20 |  |  |
| 304 | 348876 | Обнорское – Карганово | 3,326 | 3,326 | 100 |  | 3,326 | 100 | 3,326 | 100 | 3,326 | 100 |  |  |
| 305 | 349091 | Подъезд к дер. Минино | 0,539 | 0,200 | 37 |  | 0,200 | 37 | 0,200 | 37 | 0,200 | 37 |  |  |
| 306 | 349292 | Пореево – Дыбино | 1,887 | 0,900 | 48 |  | 0,900 | 48 | 0,900 | 48 | 0,900 | 48 |  |  |
| 307 | 349203 | Пречистое – Филиппово | 11,158 | 6,158 | 55 |  | 6,158 | 55 | 6,158 | 55 | 6,158 | 55 |  |  |
| 308 | 349041 | Рузбугино – Нелюдово | 1,842 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 309 | 349563 | Семендяево – Ивановское | 3,132 | 1,000 | 32 |  | 1,000 | 32 | 1,000 | 32 | 1,000 | 32 |  |  |
| 310 | 349379 | Семендяево – Касьяново | 0,887 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 311 | 349424 | Слободка – Маслово – Вязниково | 5,236 | 5,236 | 100 |  | 5,236 | 100 | 5,236 | 100 | 5,236 | 100 |  |  |
| 312 | 348984 | Тильбугино – Булаково | 6,213 | 0,713 | 11 |  | 0,713 | 11 | 0,713 | 11 | 0,713 | 11 |  |  |
| 313 | 349285 | Тильбугино – Пореево – Понизовки | 9,185 | 1,185 | 13 |  | 1,185 | 13 | 1,185 | 13 | 1,185 | 13 |  |  |
| 314 | 349032 | Филиппово – Бобарнево | 1,982 | 0,800 | 40 |  | 0,800 | 40 | 0,800 | 40 | 0,800 | 40 |  |  |
| 315 | 349117 | Филиппово – Никулино | 9,761 | 0,761 | 8 |  | 0,761 | 8 | 0,761 | 8 | 0,761 | 8 |  |  |
| 316 | 348783 | Шарна – Покров | 14,077 | 2,800 | 20 |  | 2,800 | 20 | 2,800 | 20 | 2,800 | 20 |  |  |
| 317 | 349502 | Ярыгино – Хабалево | 3,053 | 1,000 | 33 |  | 1,000 | 33 | 1,000 | 33 | 1,000 | 33 |  |  |
| 318 | 348757 | Булаково – Яковлевское | 0,549 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 319 | 349004 | "Вахромейка – Воскресенское" – Парфеньево | 2,481 | 0,950 | 38 |  | 0,950 | 38 | 0,950 | 38 | 0,950 | 38 |  |  |
| 320 | 349581 | Любим – пос. МПМК | 0,911 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 321 | 349197 | Черново – Поддубново | 0,526 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 322 | 349408 | Вахромейка – Воскресенское – Слободка с подъездом к дер. Романцево | 25,298 | 6,300 | 25 |  | 6,300 | 25 | 6,300 | 25 | 6,300 | 25 |  |  |
| 323 | 349446 | Гузыцино – Страшево | 16,530 | 12,230 | 74 |  | 12,230 | 74 | 12,230 | 74 | 12,230 | 74 |  |  |
| 324 | 348907 | Подъезд к пос. Соколиный | 0,750 | 0,750 | 100 |  | 0,750 | 100 | 0,750 | 100 | 0,750 | 100 |  |  |
| 325 | 349334 | "Мышкин – Морское" – Аристово | 1,540 | 0,700 | 45 |  | 0,700 | 45 | 0,700 | 45 | 0,700 | 45 |  |  |
| 326 | 348832 | "Мышкин – Морское" – Киселево | 0,813 | 0,300 | 37 |  | 0,300 | 37 | 0,300 | 37 | 0,300 | 37 |  |  |
| 327 | 349320 | "Мышкин – Сера" – Крутец | 0,588 | 0,100 | 17 |  | 0,100 | 17 | 0,100 | 17 | 0,100 | 17 |  |  |
| 328 | 348800 | "Мышкин – Сера" – подъезд к дер. Сера | 1,528 | 0,700 | 46 |  | 0,700 | 46 | 0,700 | 46 | 0,700 | 46 |  |  |
| 329 | 349267 | Обход г. Мышкина – Романовка | 0,800 | 0,300 | 38 |  | 0,300 | 38 | 0,300 | 38 | 0,300 | 38 |  |  |
| 330 | 348877 | "Сергиев Посад – Череповец" – Нижние Плостки | 2,490 | 0,900 | 36 |  | 0,900 | 36 | 0,900 | 36 | 0,900 | 36 |  |  |
| 331 | 349106 | "Углич – Брейтово" – Старово | 0,711 | 0,400 | 56 |  | 0,400 | 56 | 0,400 | 56 | 0,400 | 56 |  |  |
| 332 | 349627 | "Углич – Воскресенское" – Мерга | 1,258 | 0,400 | 32 |  | 0,400 | 32 | 0,400 | 32 | 0,400 | 32 |  |  |
| 333 | 349485 | Антипово – Коптево | 1,478 | 0,700 | 47 |  | 0,700 | 47 | 0,700 | 47 | 0,700 | 47 |  |  |
| 334 | 349135 | Апраксино – Нефино | 2,712 | 0,950 | 35 |  | 0,950 | 35 | 0,950 | 35 | 0,950 | 35 |  |  |
| 335 | 348842 | Богородское – Исаково – Юрьевское | 16,121 | 3,630 | 23 |  | 3,630 | 23 | 3,630 | 23 | 3,630 | 23 |  |  |
| 336 | 349263 | Богородское – Курово | 1,911 | 0,811 | 42 |  | 0,811 | 42 | 0,811 | 42 | 0,811 | 42 |  |  |
| 337 | 348949 | Глотово – Карпово | 2,800 | 0,900 | 32 |  | 0,900 | 32 | 0,900 | 32 | 0,900 | 32 |  |  |
| 338 | 349328 | Зарубино – Тимонино | 2,500 | 0,900 | 36 |  | 0,900 | 36 | 0,900 | 36 | 0,900 | 36 |  |  |
| 339 | 349245 | Кадочник – Старово | 6,514 | 1,900 | 29 |  | 1,900 | 29 | 1,900 | 29 | 1,900 | 29 |  |  |
| 340 | 349462 | Кокошилово – Заглядкино | 3,184 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 341 | 349145 | Коровино – Костюрино | 5,204 | 1,600 | 31 |  | 1,600 | 31 | 1,600 | 31 | 1,600 | 31 |  |  |
| 342 | 349243 | Крюково – Харинское – Митинская | 3,973 | 0,673 | 17 |  | 0,673 | 17 | 0,673 | 17 | 0,673 | 17 |  |  |
| 343 | 349519 | Кузьминское – Федюково | 1,710 | 1,710 | 100 |  | 1,710 | 100 | 1,710 | 100 | 1,710 | 100 |  |  |
| 344 | 349612 | Левинская – Кувшиново – Песочное | 8,168 | 2,600 | 32 |  | 2,600 | 32 | 2,600 | 32 | 2,600 | 32 |  |  |
| 345 | 349558 | Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское | 45,415 | 27,165 | 60 |  | 27,165 | 60 | 27,165 | 60 | 27,165 | 60 |  |  |
| 346 | 349175 | Мышкин – Сера | 13,357 | 4,757 | 36 |  | 4,757 | 36 | 4,757 | 36 | 4,757 | 36 |  |  |
| 347 | 348741 | Обход г. Мышкина | 3,518 | 1,700 | 48 |  | 1,700 | 48 | 1,700 | 48 | 1,700 | 48 |  |  |
| 348 | 349335 | Поводнево – Языково | 4,779 | 1,600 | 33 |  | 1,600 | 33 | 1,600 | 33 | 1,600 | 33 |  |  |
| 349 | 349237 | Рябинино – Бабино – Сидорово | 3,569 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 350 | 349416 | Серково – Тараканово | 1,323 | 0,500 | 38 |  | 0,500 | 38 | 0,500 | 38 | 0,500 | 38 |  |  |
| 351 | 349443 | Спирдово – Марганово – Шабальцево | 2,158 | 0,950 | 44 |  | 0,950 | 44 | 0,950 | 44 | 0,950 | 44 |  |  |
| 352 | 349235 | Флоровское – Ташлыки | 1,610 | 0,600 | 37 |  | 0,600 | 37 | 0,600 | 37 | 0,600 | 37 |  |  |
| 353 | 349444 | Шипилово – Бобойки | 3,124 | 1,000 | 32 |  | 1,000 | 32 | 1,000 | 32 | 1,000 | 32 |  |  |
| 354 | 349391 | Куракино – Шестихино | 15,100 | 6,950 | 46 |  | 6,950 | 46 | 6,950 | 46 | 6,950 | 46 |  |  |
| 355 | 348977 | "Углич – Брейтово" – Андреевское | 2,000 | 1,300 | 65 |  | 1,300 | 65 | 1,300 | 65 | 1,300 | 65 |  |  |
| 356 | 348908 | "Углич – Брейтово" – Дуброва | 2,000 | 0,700 | 35 |  | 0,700 | 35 | 0,700 | 35 | 0,700 | 35 |  |  |
| 357 | 349336 | "Углич – Брейтово" – Задняя Река | 0,483 | 0,200 | 41 |  | 0,200 | 41 | 0,200 | 41 | 0,200 | 41 |  |  |
| 358 | 349276 | Араново – Горлово | 1,800 | 0,140 | 8 |  | 0,140 | 8 | 0,140 | 8 | 0,140 | 8 |  |  |
| 359 | 348751 | Бобраково – Пантелеево | 3,086 | 0,086 | 3 |  | 0,086 | 3 | 0,086 | 3 | 0,086 | 3 |  |  |
| 360 | 349189 | Болдино – Сергеево | 1,068 | 0,400 | 37 |  | 0,400 | 37 | 0,400 | 37 | 0,400 | 37 |  |  |
| 361 | 348990 | Ветчаково – Поповка | 1,600 | 1,600 | 100 |  | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 |  |  |
| 362 | 349511 | Ветчаково – Яскино | 0,985 | 0,085 | 9 |  | 0,085 | 9 | 0,085 | 9 | 0,085 | 9 |  |  |
| 363 | 349587 | Голенищево – Горохово | 1,066 | 1,066 | 100 |  | 1,066 | 100 | 1,066 | 100 | 1,066 | 100 |  |  |
| 364 | 349102 | Горки – Журавлево | 8,200 | 5,700 | 70 |  | 5,700 | 70 | 5,700 | 70 | 5,700 | 70 |  |  |
| 365 | 349425 | Грезное – Ченцы | 1,800 | 0,900 | 50 |  | 0,900 | 50 | 0,900 | 50 | 0,900 | 50 |  |  |
| 366 | 349012 | Данилово – Котово | 2,400 | 0,700 | 29 |  | 0,700 | 29 | 0,700 | 29 | 0,700 | 29 |  |  |
| 367 | 349573 | Коплино – Овсяниково | 1,036 | 0,336 | 32 |  | 0,336 | 32 | 0,336 | 32 | 0,336 | 32 |  |  |
| 368 | 349440 | Лацкое – Воскресенское | 6,200 | 0,900 | 15 |  | 0,900 | 15 | 0,900 | 15 | 0,900 | 15 |  |  |
| 369 | 349469 | Лацкое – Маслово | 5,000 | 1,300 | 26 |  | 1,300 | 26 | 1,300 | 26 | 1,300 | 26 |  |  |
| 370 | 348928 | Мурзино – Заручье | 1,000 | 0,300 | 30 |  | 0,300 | 30 | 0,300 | 30 | 0,300 | 30 |  |  |
| 371 | 349498 | Мурзино – Марьино | 1,600 | 1,100 | 69 |  | 1,100 | 69 | 1,100 | 69 | 1,100 | 69 |  |  |
| 372 | 349392 | Мышкино – Беловская | 0,650 | 0,350 | 54 |  | 0,350 | 54 | 0,350 | 54 | 0,350 | 54 |  |  |
| 373 | 349522 | Новинское – станция Маслово | 5,600 | 1,350 | 24 |  | 1,350 | 24 | 1,350 | 24 | 1,350 | 24 |  |  |
| 374 | 349096 | Новый Некоуз – Большое Фролово – Галицино | 12,178 | 7,518 | 62 |  | 7,518 | 62 | 7,518 | 62 | 7,518 | 62 |  |  |
| 375 | 349657 | Новый Некоуз – Быково – Дубинино | 11,400 | 2,400 | 21 |  | 2,400 | 21 | 2,400 | 21 | 2,400 | 21 |  |  |
| 376 | 348919 | Некоуз – Лацкое – Борок | 28,123 | 7,823 | 28 |  | 7,823 | 28 | 7,823 | 28 | 7,823 | 28 |  |  |
| 377 | 349343 | Остроги – Сысоево | 0,926 | 0,026 | 3 |  | 0,026 | 3 | 0,026 | 3 | 0,026 | 3 |  |  |
| 378 | 348763 | пос. Октябрь – Мокеиха-2 (участок 1) | 2,330 | 2,330 | 100 |  | 2,330 | 100 | 2,330 | 100 | 2,330 | 100 |  |  |
| 379 | 349499 | пос. Октябрь – Мокеиха-2 (участок 2) (Тверская область, Сонковский район) | 13,470 | 6,270 | 47 |  | 6,270 | 47 | 6,270 | 47 | 6,270 | 47 |  |  |
| 380 | 349366 | Парфеньево – Шамары | 9,400 | 2,900 | 31 |  | 2,900 | 31 | 2,900 | 31 | 2,900 | 31 |  |  |
| 381 | 348833 | Погорелка – Угол | 2,500 | 1,000 | 40 |  | 1,000 | 40 | 1,000 | 40 | 1,000 | 40 |  |  |
| 382 | 349426 | Подъезд к дер. Родионово | 0,318 | 0,318 | 100 |  | 0,318 | 100 | 0,318 | 100 | 0,318 | 100 |  |  |
| 383 | 349447 | Пушкино – Покров–Раменье | 10,700 | 6,120 | 57 |  | 6,120 | 57 | 6,120 | 57 | 6,120 | 57 |  |  |
| 384 | 349302 | Спас–Ильдь – Микишево | 2,088 | 2,088 | 100 |  | 2,088 | 100 | 2,088 | 100 | 2,088 | 100 |  |  |
| 385 | 348900 | Станилово – Рожалово – Середка – Афонино с подъездом к дер. Марково | 23,722 | 19,922 | 84 |  | 19,922 | 84 | 19,922 | 84 | 19,922 | 84 |  |  |
| 386 | 349277 | Новый Некоуз – Родионово – пос. Октябрь | 52,955 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 44,055 | 83 |  |  |
| 387 | 348985 | Шелдомеж – Большие Зобцы | 4,000 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 388 | 349470 | Шестихино – Труфоново | 1,600 | 0,600 | 38 |  | 0,600 | 38 | 0,600 | 38 | 0,600 | 38 |  |  |
| 389 | 349559 | Шестовское – Никольское | 1,975 | 1,975 | 100 |  | 1,975 | 100 | 1,975 | 100 | 1,975 | 100 |  |  |
| 390 | 348942 | Веретея – Малые Столбища – Аниково | 3,569 | 0,769 | 22 |  | 0,769 | 22 | 0,769 | 22 | 0,769 | 22 |  |  |
| 391 | 349042 | Марьино – Кожевниково | 2,456 | 0,950 | 39 |  | 0,950 | 39 | 0,950 | 39 | 0,950 | 39 |  |  |
| 392 | 349204 | Гладышево – Сменцево | 3,130 | 3,130 | 100 |  | 3,130 | 100 | 3,130 | 100 | 3,130 | 100 |  |  |
| 393 | 349120 | Подъезд к дер. Правдино | 0,278 | 0,278 | 100 |  | 0,278 | 100 | 0,278 | 100 | 0,278 | 100 |  |  |
| 394 | 348897 | Ожогино – Ветчаково | 12,500 | 2,500 | 20 |  | 2,500 | 20 | 2,500 | 20 | 2,500 | 20 |  |  |
| 395 | 349166 | "Туношна – Бурмакино" – Новое | 3,313 | 3,313 | 100 |  | 3,313 | 100 | 3,313 | 100 | 3,313 | 100 |  |  |
| 396 | 349564 | "М-8 – подъезд к г. Кострома" – Орешки | 7,084 | 3,000 | 42 |  | 3,000 | 42 | 3,000 | 42 | 3,000 | 42 |  |  |
| 397 | 349541 | "Туношна – Бурмакино" – подъезд к с. Бурмакино | 1,843 | 0,950 | 52 |  | 0,950 | 52 | 0,950 | 52 | 0,950 | 52 |  |  |
| 398 | 348997 | "Шебунино – Красный Профинтерн" – Аббакумцево | 1,041 | 0,041 | 4 |  | 0,041 | 4 | 0,041 | 4 | 0,041 | 4 |  |  |
| 399 | 349427 | "Шебунино – Красный Профинтерн" – Судищи с подъездом к дер. Кочевки | 2,801 | 2,801 | 100 |  | 2,801 | 100 | 2,801 | 100 | 2,801 | 100 |  |  |
| 400 | 348884 | "М-8 – подъезд к г. Кострома – Бурмакино" – Титовское | 1,460 | 0,707 | 48 |  | 0,707 | 48 | 0,707 | 48 | 0,707 | 48 |  |  |
| 401 | 349080 | "Ярославль – Любим" – Арефино | 2,352 | 2,352 | 100 |  | 2,352 | 100 | 2,352 | 100 | 2,352 | 100 |  |  |
| 402 | 348804 | 289 км а/д "М-8 – подъезд к г. Кострома" – Харино – Горки – Новые Ченцы | 8,549 | 7,049 | 82 |  | 7,049 | 82 | 7,049 | 82 | 7,049 | 82 |  |  |
| 403 | 349632 | Бор – Яхробол | 3,213 | 0,013 | 0 |  | 0,013 | 0 | 0,013 | 0 | 0,013 | 0 |  |  |
| 404 | 349373 | Бурмакино – Бараново | 2,506 | 0,950 | 38 |  | 0,950 | 38 | 0,950 | 38 | 0,950 | 38 |  |  |
| 405 | 349268 | Бурмакино – Костино | 2,294 | 0,950 | 41 |  | 0,950 | 41 | 0,950 | 41 | 0,950 | 41 |  |  |
| 406 | 348852 | Бурмакино – Сахареж | 6,159 | 1,659 | 27 |  | 1,659 | 27 | 1,659 | 27 | 1,659 | 27 |  |  |
| 407 | 349428 | Грешнево – Павлово | 3,059 | 0,950 | 31 |  | 0,950 | 31 | 0,950 | 31 | 0,950 | 31 |  |  |
| 408 | 348755 | Диево–Городище – Пески | 0,435 | 0,435 | 100 |  | 0,435 | 100 | 0,435 | 100 | 0,435 | 100 |  |  |
| 409 | 349112 | Диево–Городище – Старово | 5,814 | 1,500 | 26 |  | 1,500 | 26 | 1,500 | 26 | 1,500 | 26 |  |  |
| 410 | 348916 | Исады – Васильевское – Куреево | 4,605 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 411 | 348934 | Коробиха – Дубровки | 2,684 | 1,000 | 37 |  | 1,000 | 37 | 1,000 | 37 | 1,000 | 37 |  |  |
| 412 | 349157 | Котлово – Санниково | 1,435 | 1,435 | 100 |  | 1,435 | 100 | 1,435 | 100 | 1,435 | 100 |  |  |
| 413 | 348998 | Красный Профинтерн – Вятское | 16,754 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 5,139 | 31 |  |  |
| 414 | 348878 | Левашово – Кокорево – Орловки | 3,836 | 1,536 | 40 |  | 1,536 | 40 | 1,536 | 40 | 1,536 | 40 |  |  |
| 415 | 349161 | Липовицы – Исады – Орлово | 8,625 | 1,790 | 21 |  | 1,790 | 21 | 1,790 | 21 | 1,790 | 21 |  |  |
| 416 | 348752 | Лихообразово – Осиновая Слобода | 3,873 | 3,873 | 100 |  | 3,873 | 100 | 3,873 | 100 | 3,873 | 100 |  |  |
| 417 | 349429 | Малые Соли – Смирново | 4,940 | 4,940 | 100 |  | 4,940 | 100 | 4,940 | 100 | 4,940 | 100 |  |  |
| 418 | 348986 | Насоново – Вятское – Валино | 3,814 | 3,814 | 100 |  | 3,814 | 100 | 3,814 | 100 | 3,814 | 100 |  |  |
| 419 | 348939 | Наумиха – Аринкино | 2,700 | 2,700 | 100 |  | 2,700 | 100 | 2,700 | 100 | 2,700 | 100 |  |  |
| 420 | 349289 | Наумиха – Матвейцево | 1,753 | 1,753 | 100 |  | 1,753 | 100 | 1,753 | 100 | 1,753 | 100 |  |  |
| 421 | 348784 | Наумиха – Суворово – Федорово | 2,166 | 1,600 | 74 |  | 1,600 | 74 | 1,600 | 74 | 1,600 | 74 |  |  |
| 422 | 349305 | Наумиха – Тимонино – Дьяково | 1,503 | 0,600 | 40 |  | 0,600 | 40 | 0,600 | 40 | 0,600 | 40 |  |  |
| 423 | 349219 | Некрасовское – Малые Соли | 2,775 | 1,000 | 36 |  | 1,000 | 36 | 1,000 | 36 | 1,000 | 36 |  |  |
| 424 | 349269 | Некрасовское – Новодашково – Черная Заводь | 17,587 | 10,000 | 57 |  | 10,000 | 57 | 10,000 | 57 | 10,000 | 57 |  |  |
| 425 | 349103 | Некрасовское – Турово | 3,050 | 1,500 | 49 |  | 1,500 | 49 | 1,500 | 49 | 1,500 | 49 |  |  |
| 426 | 349198 | Некрасовское – Шишелово | 1,775 | 1,775 | 100 |  | 1,775 | 100 | 1,775 | 100 | 1,775 | 100 |  |  |
| 427 | 349384 | Никольское – Гзино – Переньково | 7,932 | 5,000 | 63 |  | 5,000 | 63 | 5,000 | 63 | 5,000 | 63 |  |  |
| 428 | 349264 | Подъезд к дер. Введенское | 1,655 | 1,655 | 100 |  | 1,655 | 100 | 1,655 | 100 | 1,655 | 100 |  |  |
| 429 | 349216 | Поздеевское – Пустошка | 2,750 | 2,750 | 100 |  | 2,750 | 100 | 2,750 | 100 | 2,750 | 100 |  |  |
| 430 | 349303 | Рыбницы – животноводческий комплекс | 0,850 | 0,850 | 100 |  | 0,850 | 100 | 0,850 | 100 | 0,850 | 100 |  |  |
| 431 | 349055 | Смирново – Орешки | 4,400 | 2,000 | 45 |  | 2,000 | 45 | 2,000 | 45 | 2,000 | 45 |  |  |
| 432 | 348898 | Черная Заводь – Давыдково | 1,400 | 1,400 | 100 |  | 1,400 | 100 | 1,400 | 100 | 1,400 | 100 |  |  |
| 433 | 348965 | Щелканиха – Юрьево | 2,660 | 2,660 | 100 |  | 2,660 | 100 | 2,660 | 100 | 2,660 | 100 |  |  |
| 434 | 348911 | Щукино – Филенка | 5,243 | 0,003 | 0 |  | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 |  |  |
| 435 | 349184 | Юроша – Заболотье | 9,244 | 2,262 | 24 |  | 2,262 | 24 | 2,262 | 24 | 2,262 | 24 |  |  |
| 436 | 349185 | Юроша – Макарово | 6,950 | 0,050 | 1 |  | 0,050 | 1 | 0,050 | 1 | 0,050 | 1 |  |  |
| 437 | 348864 | Юрьевка – Лом – Урманец | 1,968 | 1,968 | 100 |  | 1,968 | 100 | 1,968 | 100 | 1,968 | 100 |  |  |
| 438 | 3462565 | Смирново – санаторий "Малые Соли" | 0,927 | 0,927 | 100 |  | 0,927 | 100 | 0,927 | 100 | 0,927 | 100 |  |  |
| 439 | 349547 | "Ярославль – Кострома" – Суворово | 1,770 | 1,770 | 100 |  | 1,770 | 100 | 1,770 | 100 | 1,770 | 100 |  |  |
| 440 | 349617 | "Пречистое – Коза – Семеновское" – Федяево | 1,016 | 0,016 | 2 |  | 0,016 | 2 | 0,016 | 2 | 0,016 | 2 |  |  |
| 441 | 349574 | "Пречистое – Коза – Семеновское" – Завражье | 0,626 | 0,626 | 100 |  | 0,626 | 100 | 0,626 | 100 | 0,626 | 100 |  |  |
| 442 | 349097 | "Семеновское – Кукобой – Бакланка" – Всехсвятское | 1,000 | 1,000 | 100 |  | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 |  |  |
| 443 | 349304 | "Семеновское – Селиверстово" – Душилово | 0,650 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 444 | 348847 | "Семеновское – Селиверстово" – Менчаково | 1,000 | 1,000 | 100 |  | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 |  |  |
| 445 | 349329 | "Семеновское – Селиверстово" – Николо–Ухтома | 0,444 | 0,444 | 100 |  | 0,444 | 100 | 0,444 | 100 | 0,444 | 100 |  |  |
| 446 | 348834 | "Семеновское – Селиверстово" – Юрьевское | 1,081 | 0,400 | 37 |  | 0,400 | 37 | 0,400 | 37 | 0,400 | 37 |  |  |
| 447 | 348825 | "Скалино – Турыбарово" – Легково | 1,325 | 0,075 | 6 |  | 0,075 | 6 | 0,075 | 6 | 0,075 | 6 |  |  |
| 448 | 349290 | "Терехово – Оносово" – Вязовка | 1,572 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 449 | 349451 | Ананьино – Ивановское | 7,554 | 3,754 | 50 |  | 3,754 | 50 | 3,754 | 50 | 3,754 | 50 |  |  |
| 450 | 349523 | Анкудиново – Хлестово | 5,042 | 0,542 | 11 |  | 0,542 | 11 | 0,542 | 11 | 0,542 | 11 |  |  |
| 451 | 348809 | Аристово – Горка | 1,000 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 452 | 349640 | Балакино – Ивандино – Белое | 3,900 | 2,440 | 63 |  | 2,440 | 63 | 2,440 | 63 | 2,440 | 63 |  |  |
| 453 | 349104 | Заболотье – Бочкино – Захарино | 3,972 | 1,200 | 30 |  | 1,200 | 30 | 1,200 | 30 | 1,200 | 30 |  |  |
| 454 | 349176 | Ильинское – Дор–Спасский | 5,059 | 0,059 | 1 |  | 0,059 | 1 | 0,059 | 1 | 0,059 | 1 |  |  |
| 455 | 348858 | Коза – Киево – Холм | 10,400 | 6,200 | 60 |  | 6,200 | 60 | 6,200 | 60 | 6,200 | 60 |  |  |
| 456 | 349049 | Колкино – Будилово | 1,400 | 0,500 | 36 |  | 0,500 | 36 | 0,500 | 36 | 0,500 | 36 |  |  |
| 457 | 348957 | Костромка – Заречное | 1,788 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 458 | 349056 | Костромка – Красный Холм – Медведево | 2,181 | 2,181 | 100 |  | 2,181 | 100 | 2,181 | 100 | 2,181 | 100 |  |  |
| 459 | 348853 | Кукобой – Ивановское | 2,455 | 2,455 | 100 |  | 2,455 | 100 | 2,455 | 100 | 2,455 | 100 |  |  |
| 460 | 348780 | Малино – Алешино | 0,431 | 0,100 | 23 |  | 0,100 | 23 | 0,100 | 23 | 0,100 | 23 |  |  |
| 461 | 348802 | Милково – Хмелевица | 6,572 | 6,572 | 100 |  | 6,572 | 100 | 6,572 | 100 | 6,572 | 100 |  |  |
| 462 | 3462567 | Никола – Погорелка | 0,862 | 0,862 | 100 |  | 0,862 | 100 | 0,862 | 100 | 0,862 | 100 |  |  |
| 463 | 348742 | Оносово – Заемье | 4,459 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 464 | 349036 | Панкино – Малино с подъездом к дер. Малино | 7,046 | 2,200 | 31 |  | 2,200 | 31 | 2,200 | 31 | 2,200 | 31 |  |  |
| 465 | 349397 | Подорваново – Грибунино – Вараково | 1,164 | 0,800 | 69 |  | 0,800 | 69 | 0,800 | 69 | 0,800 | 69 |  |  |
| 466 | 348982 | Подъезд к дер. Стародворское | 0,312 | 0,112 | 36 |  | 0,112 | 36 | 0,112 | 36 | 0,112 | 36 |  |  |
| 467 | 349503 | Подъезд к дер. Шильпухово | 3,072 | 1,000 | 33 |  | 1,000 | 33 | 1,000 | 33 | 1,000 | 33 |  |  |
| 468 | 349633 | Пречистое – Горка Пречистенская | 1,204 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 469 | 349504 | Пречистое – Коза – Семеновское | 47,520 | 23,520 | 49 |  | 23,520 | 49 | 23,520 | 49 | 23,520 | 49 |  |  |
| 470 | 348962 | Пречистое – Маланчугово | 2,309 | 0,109 | 5 |  | 0,109 | 5 | 0,109 | 5 | 0,109 | 5 |  |  |
| 471 | 348810 | Семеновское – Летнево – Демидково | 2,620 | 0,950 | 36 |  | 0,950 | 36 | 0,950 | 36 | 0,950 | 36 |  |  |
| 472 | 348825 | Скалино – Турыбарово | 23,815 | 23,815 | 100 |  | 23,815 | 100 | 23,815 | 100 | 23,815 | 100 |  |  |
| 473 | 349351 | Степаниха – Митино – Высоково | 2,354 | 0,004 | 0 |  | 0,004 | 0 | 0,004 | 0 | 0,004 | 0 |  |  |
| 474 | 348903 | Терехово – Оносово | 6,024 | 1,600 | 27 |  | 1,600 | 27 | 1,600 | 27 | 1,600 | 27 |  |  |
| 475 | 349033 | Тетеря – Вараково | 9,231 | 2,400 | 26 |  | 2,400 | 26 | 2,400 | 26 | 2,400 | 26 |  |  |
| 476 | 349143 | Тутаново – Серково | 2,665 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 477 | 349005 | Фоминское – Паршино – Старое Село | 11,380 | 5,280 | 46 |  | 5,280 | 46 | 5,280 | 46 | 5,280 | 46 |  |  |
| 478 | 348854 | Шильпухово – Кузнечиково | 2,700 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 479 | 349059 | Шильпухово – Павловское | 3,383 | 0,383 | 11 |  | 0,383 | 11 | 0,383 | 11 | 0,383 | 11 |  |  |
| 480 | 349037 | Шолошево – Скалино | 8,447 | 3,447 | 41 |  | 3,447 | 41 | 3,447 | 41 | 3,447 | 41 |  |  |
| 481 | 349278 | Шолошево – Холм | 6,397 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 482 | 349560 | Корхово – Мулинское | 0,852 | 0,852 | 100 |  | 0,852 | 100 | 0,852 | 100 | 0,852 | 100 |  |  |
| 483 | 349223 | "Пошехонье – Бакланка" – Кубье | 0,795 | 0,300 | 38 |  | 0,300 | 38 | 0,300 | 38 | 0,300 | 38 |  |  |
| 484 | 348811 | Коза – Заречье | 1,530 | 0,500 | 33 |  | 0,500 | 33 | 0,500 | 33 | 0,500 | 33 |  |  |
| 485 | 349441 | Погорелка – Игнатцево с подъездом к дер. Погорелка, дер. Игнатцево | 1,473 | 0,500 | 34 |  | 0,500 | 34 | 0,500 | 34 | 0,500 | 34 |  |  |
| 486 | 349542 | Голосово – Кривцово с подъездом к дер. Большое Кузьминское | 4,110 | 4,110 | 100 |  | 4,110 | 100 | 4,110 | 100 | 4,110 | 100 |  |  |
| 487 | 349539 | Подъезд к дер. Семеновское | 1,848 | 1,848 | 100 |  | 1,848 | 100 | 1,848 | 100 | 1,848 | 100 |  |  |
| 488 | 349050 | Савинское – Старово – Жилино | 4,167 | 4,167 | 100 |  | 4,167 | 100 | 4,167 | 100 | 4,167 | 100 |  |  |
| 489 | 349330 | "Пречистое – Семеновское" – Льнозавод | 0,803 | 0,003 | 0 |  | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 |  |  |
| 490 | 349409 | Шульгино – Ушаково | 2,469 | 0,069 | 3 |  | 0,069 | 3 | 0,069 | 3 | 0,069 | 3 |  |  |
| 491 | 348839 | Юрьевское – Незнайка | 1,000 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 492 | 348794 | Хватово – Старое Село | 1,264 | 0,064 | 5 |  | 0,064 | 5 | 0,064 | 5 | 0,064 | 5 |  |  |
| 493 | 349152 | Азарино – Кузнецово | 4,135 | 4,135 | 100 |  | 4,135 | 100 | 4,135 | 100 | 4,135 | 100 |  |  |
| 494 | 349433 | Семеновское – Селиверстово | 21,609 | 7,309 | 34 |  | 7,309 | 34 | 7,309 | 34 | 7,309 | 34 |  |  |
| 495 | 349051 | "Рязанцево – Горки" – Славитино | 1,924 | 1,424 | 74 |  | 1,424 | 74 | 1,424 | 74 | 1,424 | 74 |  |  |
| 496 | 349475 | "Рязанцево – Горки" – Смоленское – Шушково с объездом с. Смоленское | 17,500 | 5,500 | 31 |  | 5,500 | 31 | 5,500 | 31 | 5,500 | 31 |  |  |
| 497 | 349034 | 131 км а/д "Владимир – Переславль–Залесский" – Никульское – Насакино | 4,200 | 1,100 | 26 |  | 1,100 | 26 | 1,100 | 26 | 1,100 | 26 |  |  |
| 498 | 349321 | 134 км а/д "Владимир – Переславль–Залесский" – Перцево – Семеновка | 4,812 | 1,400 | 29 |  | 1,400 | 29 | 1,400 | 29 | 1,400 | 29 |  |  |
| 499 | 348899 | 134 км а/д "Владимир – Переславль–Залесский" – Филимоново – Дубровицы – Кабанское | 17,702 | 2,852 | 16 |  | 2,852 | 16 | 2,852 | 16 | 2,852 | 16 |  |  |
| 500 | 349401 | 139 км а/д "Владимир – Переславль–Залесский" – Ивановское с подъездом к с. Нила, Воронцово | 8,962 | 2,600 | 29 |  | 2,600 | 29 | 2,600 | 29 | 2,600 | 29 |  |  |
| 501 | 349057 | "Владимир – Переславль–Залесский" – Лунино | 2,220 | 2,220 | 100 |  | 2,220 | 100 | 2,220 | 100 | 2,220 | 100 |  |  |
| 502 | 349385 | 19 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Мшарово | 2,400 | 0,950 | 40 |  | 0,950 | 40 | 0,950 | 40 | 0,950 | 40 |  |  |
| 503 | 349259 | 2 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Коробово | 1,919 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 504 | 349471 | 3 км а/д "Обход г. Переславля–Залесского" – Троицкое | 1,350 | 0,500 | 37 |  | 0,500 | 37 | 0,500 | 37 | 0,500 | 37 |  |  |
| 505 | 349438 | 42 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Новоселье | 3,087 | 0,950 | 31 |  | 0,950 | 31 | 0,950 | 31 | 0,950 | 31 |  |  |
| 506 | 349177 | 6 км а/д "Говырино – Нагорье" – Афонино | 1,308 | 0,600 | 46 |  | 0,600 | 46 | 0,600 | 46 | 0,600 | 46 |  |  |
| 507 | 349645 | 60 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Добрилово с подъездом к с. Кичибухино | 5,025 | 1,001 | 20 |  | 1,001 | 20 | 1,001 | 20 | 1,001 | 20 |  |  |
| 508 | 348999 | 61 км а/д "Говырино – Нагорье" – Лихарево – Сидорково | 8,798 | 5,798 | 66 |  | 5,798 | 66 | 5,798 | 66 | 5,798 | 66 |  |  |
| 509 | 349598 | 68 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Скоблево | 5,300 | 3,300 | 62 |  | 3,300 | 62 | 3,300 | 62 | 3,300 | 62 |  |  |
| 510 | 348758 | Андрианово – Григорово – Захарово с подъездом к дер. Лисавы | 4,525 | 1,200 | 27 |  | 1,200 | 27 | 1,200 | 27 | 1,200 | 27 |  |  |
| 511 | 349136 | Андрианово – Хмельники | 4,075 | 1,100 | 27 |  | 1,100 | 27 | 1,100 | 27 | 1,100 | 27 |  |  |
| 512 | 349591 | Бектышево – Киучер | 4,590 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 513 | 349658 | Берендеево – Бектышево | 13,925 | 6,664 | 48 |  | 6,664 | 48 | 6,664 | 48 | 6,664 | 48 |  |  |
| 514 | 349113 | Брынчаги – Рахманово – Дубнево с подъездом к дер. Мясищево | 9,448 | 4,928 | 52 |  | 4,928 | 52 | 4,928 | 52 | 4,928 | 52 |  |  |
| 515 | 349344 | Бурцево – Долгово – Загорье | 4,066 | 1,100 | 27 |  | 1,100 | 27 | 1,100 | 27 | 1,100 | 27 |  |  |
| 516 | 349607 | Веськово – Ботик | 1,043 | 1,043 | 100 |  | 1,043 | 100 | 1,043 | 100 | 1,043 | 100 |  |  |
| 517 | 348835 | Говырино – Дмитриевское – Нагорье | 64,107 | 10,234 | 16 |  | 10,234 | 16 | 10,234 | 16 | 64,107 | 100 |  |  |
| 518 | 349505 | Глебовское – Голоперово | 10,442 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 519 | 348921 | Глебовское – Самарово | 10,681 | 2,500 | 23 |  | 2,500 | 23 | 2,500 | 23 | 2,500 | 23 |  |  |
| 520 | 349260 | Горки – Петрищево | 2,029 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 521 | 349322 | Дмитриевское – Микляево – Тархов Холм | 6,434 | 1,600 | 25 |  | 1,600 | 25 | 1,600 | 25 | 1,600 | 25 |  |  |
| 522 | 348896 | Елизарово – Веска – Внуково | 6,487 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 523 | 349153 | Кабанское – Алексино | 6,856 | 2,856 | 42 |  | 2,856 | 42 | 2,856 | 42 | 2,856 | 42 |  |  |
| 524 | 349575 | Колокарево – Починки | 4,534 | 1,200 | 26 |  | 1,200 | 26 | 1,200 | 26 | 1,200 | 26 |  |  |
| 525 | 349515 | Копнино – Мериново | 2,937 | 0,950 | 32 |  | 0,950 | 32 | 0,950 | 32 | 0,950 | 32 |  |  |
| 526 | 348904 | Копнино – Свечино | 5,087 | 1,300 | 26 |  | 1,300 | 26 | 1,300 | 26 | 1,300 | 26 |  |  |
| 527 | 348929 | Кудрино – Загорье – Березники | 8,530 | 2,400 | 28 |  | 2,400 | 28 | 2,400 | 28 | 2,400 | 28 |  |  |
| 528 | 348870 | Лыченцы – Пески | 1,067 | 0,300 | 28 |  | 0,300 | 28 | 0,300 | 28 | 0,300 | 28 |  |  |
| 529 | 349452 | Лыченцы – Рыково | 5,500 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 530 | 349569 | Лыченцы – Ченцы | 1,366 | 0,400 | 29 |  | 0,400 | 29 | 0,400 | 29 | 0,400 | 29 |  |  |
| 531 | 349449 | "Москва – Архангельск" – Красная Деревня – Городище | 5,543 | 0,600 | 11 |  | 0,600 | 11 | 0,600 | 11 | 0,600 | 11 |  |  |
| 532 | 349374 | "Холмогоры" – Новоалексеевка | 2,106 | 2,106 | 100 |  | 2,106 | 100 | 2,106 | 100 | 2,106 | 100 |  |  |
| 533 | 349265 | Нагорье – Берендеево | 62,181 | 17,517 | 28 |  | 17,517 | 28 | 22,346 | 36 | 62,181 | 100 |  |  |
| 534 | 348865 | Лось – Плотина | 0,563 | 0,563 | 100 |  | 0,563 | 100 | 0,563 | 100 | 0,563 | 100 |  |  |
| 535 | 348940 | Перелески – Шапошницы – Романово с подъездом к дер. Тараскино | 12,500 | 3,500 | 28 |  | 3,500 | 28 | 3,500 | 28 | 3,500 | 28 |  |  |
| 536 | 349007 | Перелески – Щербинино – Одерихино | 7,998 | 2,418 | 30 |  | 2,418 | 30 | 2,418 | 30 | 2,418 | 30 |  |  |
| 537 | 349543 | Рязанцево – Веска – Высоково с подъездом к дер. Богородское | 9,369 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 538 | 349659 | Рязанцево – Горки | 8,560 | 4,700 | 55 |  | 4,700 | 55 | 4,700 | 55 | 4,700 | 55 |  |  |
| 539 | 349548 | Скоморохово – Андреевское | 4,503 | 1,200 | 27 |  | 1,200 | 27 | 1,200 | 27 | 1,200 | 27 |  |  |
| 540 | 349281 | Слободка – Романово – Ершово | 5,965 | 5,965 | 100 |  | 5,965 | 100 | 5,965 | 100 | 5,965 | 100 |  |  |
| 541 | 349238 | Смоленское – Киучер | 4,883 | 3,883 | 80 |  | 3,883 | 80 | 3,883 | 80 | 3,883 | 80 |  |  |
| 542 | 349595 | Смоленское – Рождествено | 1,544 | 0,700 | 45 |  | 0,700 | 45 | 0,700 | 45 | 0,700 | 45 |  |  |
| 543 | 349634 | Троицкая Слобода – Кухмарь | 7,500 | 4,300 | 57 |  | 4,300 | 57 | 4,300 | 57 | 4,300 | 57 |  |  |
| 544 | 349457 | Филимоново – Филипповское | 4,142 | 1,100 | 27 |  | 1,100 | 27 | 1,100 | 27 | 1,100 | 27 |  |  |
| 545 | 349467 | Фонинское – Воронкино | 0,842 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 546 | 349596 | Фонинское – Родионово – Михальцево | 3,883 | 1,100 | 28 |  | 1,100 | 28 | 1,100 | 28 | 1,100 | 28 |  |  |
| 547 | 349137 | Ям – Красное – Болшево | 9,700 | 2,700 | 28 |  | 2,700 | 28 | 2,700 | 28 | 2,700 | 28 |  |  |
| 548 | 349608 | Слободка – Плечево – граница колхоза | 12,795 | 3,000 | 23 |  | 3,000 | 23 | 3,000 | 23 | 3,000 | 23 |  |  |
| 549 | 349172 | "Данилов – Пошехонье" – Андрианова Слобода | 0,214 | 0,214 | 100 |  | 0,214 | 100 | 0,214 | 100 | 0,214 | 100 |  |  |
| 550 | 349114 | "Данилов – Пошехонье" – Большие Ночевки | 2,900 | 0,900 | 31 |  | 0,900 | 31 | 0,900 | 31 | 0,900 | 31 |  |  |
| 551 | 349085 | "Данилов – Пошехонье" – Еремино | 1,770 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 552 | 349225 | "Пошехонье – Яковлевское" – Глухариха | 8,112 | 4,812 | 59 |  | 4,812 | 59 | 4,812 | 59 | 4,812 | 59 |  |  |
| 553 | 349609 | "Пошехонье – Яковлевское" – Петрино | 0,400 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 554 | 349489 | "Сергиев Посад – Череповец" – АБЗ | 0,600 | 0,200 | 33 |  | 0,200 | 33 | 0,200 | 33 | 0,200 | 33 |  |  |
| 555 | 349107 | "Сергиев Посад – Череповец" – Ермаково | 3,640 | 1,100 | 30 |  | 1,100 | 30 | 1,100 | 30 | 1,100 | 30 |  |  |
| 556 | 349491 | "Сергиев Посад – Череповец" – Зубарево | 3,000 | 1,600 | 53 |  | 1,600 | 53 | 1,600 | 53 | 1,600 | 53 |  |  |
| 557 | 349154 | "Сергиев Посад – Череповец" – Измайлово | 2,930 | 1,330 | 45 |  | 1,330 | 45 | 1,330 | 45 | 1,330 | 45 |  |  |
| 558 | 349043 | "Сергиев Посад – Череповец" – Князево | 0,518 | 0,518 | 100 |  | 0,518 | 100 | 0,518 | 100 | 0,518 | 100 |  |  |
| 559 | 349362 | "Сергиев Посад – Череповец" – Пегаскино | 0,700 | 0,300 | 43 |  | 0,300 | 43 | 0,300 | 43 | 0,300 | 43 |  |  |
| 560 | 348746 | "Сергиев Посад – Череповец" – Сваруха | 2,200 | 2,200 | 100 |  | 2,200 | 100 | 2,200 | 100 | 2,200 | 100 |  |  |
| 561 | 349244 | Андрюшино – Спас | 3,667 | 3,667 | 100 |  | 3,667 | 100 | 3,667 | 100 | 3,667 | 100 |  |  |
| 562 | 349331 | Белое – Благодать | 9,580 | 6,080 | 63 |  | 6,080 | 63 | 6,080 | 63 | 6,080 | 63 |  |  |
| 563 | 349194 | Белое – Есипово | 5,104 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 564 | 349490 | Большие Ночевки – Починок | 1,790 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 565 | 348973 | Васильевское – Андрюшино | 6,484 | 3,784 | 58 |  | 3,784 | 58 | 3,784 | 58 | 3,784 | 58 |  |  |
| 566 | 349453 | Вощиково – Ильинское | 1,600 | 0,600 | 38 |  | 0,600 | 38 | 0,600 | 38 | 0,600 | 38 |  |  |
| 567 | 349635 | Вощиково – Кардинское | 5,663 | 5,663 | 100 |  | 5,663 | 100 | 5,663 | 100 | 5,663 | 100 |  |  |
| 568 | 349402 | Гаютино – Зинкино | 5,171 | 0,991 | 19 |  | 0,991 | 19 | 0,991 | 19 | 0,991 | 19 |  |  |
| 569 | 349480 | Дмитриевское – Верещагино | 2,931 | 1,541 | 53 |  | 1,541 | 53 | 1,541 | 53 | 1,541 | 53 |  |  |
| 570 | 349118 | Дмитриевское – Тимино | 2,538 | 0,538 | 21 |  | 0,538 | 21 | 0,538 | 21 | 0,538 | 21 |  |  |
| 571 | 349312 | Зинкино – Патрино | 5,977 | 1,527 | 26 |  | 1,527 | 26 | 1,527 | 26 | 1,527 | 26 |  |  |
| 572 | 348747 | Зинкино – Чернецкое | 1,212 | 0,012 | 1 |  | 0,012 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 | 1 |  |  |
| 573 | 349098 | Красное – Колодино – Васильевское | 25,921 | 18,921 | 73 |  | 18,921 | 73 | 18,921 | 73 | 18,921 | 73 |  |  |
| 574 | 349494 | Кременево – Никулино | 1,500 | 0,800 | 53 |  | 0,800 | 53 | 0,800 | 53 | 0,800 | 53 |  |  |
| 575 | 349565 | Малая Луха – Большая Луха | 2,302 | 0,302 | 13 |  | 0,302 | 13 | 0,302 | 13 | 0,302 | 13 |  |  |
| 576 | 349486 | Мужиково – Желудково | 1,477 | 0,677 | 46 |  | 0,677 | 46 | 0,677 | 46 | 0,677 | 46 |  |  |
| 577 | 349549 | Никольское – Шопырево | 6,055 | 0,755 | 12 |  | 0,755 | 12 | 0,755 | 12 | 0,755 | 12 |  |  |
| 578 | 349270 | Никулино – Бараново | 1,528 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 579 | 349070 | Окулово – Вощиково | 3,828 | 1,100 | 29 |  | 1,100 | 29 | 1,100 | 29 | 1,100 | 29 |  |  |
| 580 | 349481 | Патрино – Голодяйка | 2,547 | 1,047 | 41 |  | 1,047 | 41 | 1,047 | 41 | 1,047 | 41 |  |  |
| 581 | 349628 | Пеньково – Большие Тышные с подъездом к дер. Корса | 4,096 | 3,096 | 76 |  | 3,096 | 76 | 3,096 | 76 | 3,096 | 76 |  |  |
| 582 | 348815 | Плосково – Старопетровское | 1,810 | 0,800 | 44 |  | 0,800 | 44 | 0,800 | 44 | 0,800 | 44 |  |  |
| 583 | 349506 | Плосково – Федорково | 1,750 | 0,800 | 46 |  | 0,800 | 46 | 0,800 | 46 | 0,800 | 46 |  |  |
| 584 | 349162 | Подъезд к дер. Колодино | 1,722 | 1,722 | 100 |  | 1,722 | 100 | 1,722 | 100 | 1,722 | 100 |  |  |
| 585 | 349528 | Подъезд к дер. Мстишино | 0,720 | 0,720 | 100 |  | 0,720 | 100 | 0,720 | 100 | 0,720 | 100 |  |  |
| 586 | 349422 | Подъезд к карьеру Рождествено | 0,421 | 0,021 | 5 |  | 0,021 | 5 | 0,021 | 5 | 0,021 | 5 |  |  |
| 587 | 348912 | Починок – Займа | 1,385 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 588 | 349648 | Пошехонье – Владычное | 44,158 | 28,258 | 64 |  | 28,258 | 64 | 28,258 | 64 | 28,258 | 64 |  |  |
| 589 | 349286 | Селиверстово – Ракоболь | 1,923 | 1,923 | 100 |  | 1,923 | 100 | 1,923 | 100 | 1,923 | 100 |  |  |
| 590 | 349599 | Селиверстово – Телешево | 3,209 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 591 | 349636 | Тимино – Дулово | 2,549 | 0,629 | 25 |  | 0,629 | 25 | 0,629 | 25 | 0,629 | 25 |  |  |
| 592 | 349212 | Тимино – Лешкино | 0,972 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 593 | 349593 | Титово – Старово | 0,600 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 594 | 348840 | Толстоухово – Глинник | 8,860 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 595 | 348743 | Федорково – Коровино | 6,180 | 4,680 | 76 |  | 4,680 | 76 | 4,680 | 76 | 4,680 | 76 |  |  |
| 596 | 349544 | Ясная Поляна – Ревякино | 3,250 | 0,050 | 2 |  | 0,050 | 2 | 0,050 | 2 | 0,050 | 2 |  |  |
| 597 | 348778 | "Пошехонье – Данилов" – Дубасово | 0,310 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 598 | 349028 | Пошехонье – Ямы | 0,563 | 0,200 | 36 |  | 0,200 | 36 | 0,200 | 36 | 0,200 | 36 |  |  |
| 599 | 349552 | "Осокино – Лазарево" – Савино | 6,360 | 1,500 | 24 |  | 1,500 | 24 | 1,500 | 24 | 1,500 | 24 |  |  |
| 600 | 349487 | "Осокино – Лазарево – Новоселка" – Перетрясово | 6,585 | 1,600 | 24 |  | 1,600 | 24 | 1,600 | 24 | 1,600 | 24 |  |  |
| 601 | 348785 | "Петровское – Дмитриановское" – Горки | 2,443 | 0,900 | 37 |  | 0,900 | 37 | 0,900 | 37 | 0,900 | 37 |  |  |
| 602 | 349529 | "Петровское – Караш" – Захарово | 10,160 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 10,157 | 100 |  |  |
| 603 | 349376 | "Ростов – Иваново" – Воржа | 2,200 | 2,200 | 100 |  | 2,200 | 100 | 2,200 | 100 | 2,200 | 100 |  |  |
| 604 | 349410 | "Ростов – Иваново" – Петрушино | 0,700 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 605 | 348913 | "Ростов – Иваново" – Угодичи | 2,060 | 2,060 | 100 |  | 2,060 | 100 | 2,060 | 100 | 2,060 | 100 |  |  |
| 606 | 348914 | "Ростов – Марково" – Дарцово | 1,630 | 1,630 | 100 |  | 1,630 | 100 | 1,630 | 100 | 1,630 | 100 |  |  |
| 607 | 349476 | "Ростов – Марково" – Мятежево | 0,435 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 608 | 349520 | "Ростов – Марково" – Уваиха | 0,633 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 609 | 348826 | "Семибратово – Татищев Погост" – Гвоздево | 0,948 | 0,948 | 100 |  | 0,948 | 100 | 0,948 | 100 | 0,948 | 100 |  |  |
| 610 | 349553 | Семибратово – Татищев Погост – Халдеево | 12,970 | 3,970 | 31 |  | 3,970 | 31 | 3,970 | 31 | 9,056 | 70 |  |  |
| 611 | 348866 | "Углич – Ростов" – Григорьково | 1,110 | 1,110 | 100 |  | 1,110 | 100 | 1,110 | 100 | 1,110 | 100 |  |  |
| 612 | 349086 | "Углич – Ростов" – Дунилово | 1,020 | 0,020 | 2 |  | 0,020 | 2 | 0,020 | 2 | 0,020 | 2 |  |  |
| 613 | 348978 | "Углич – Ростов" – Ивакино – Подберезье – Судино | 13,050 | 3,000 | 23 |  | 3,000 | 23 | 3,000 | 23 | 3,000 | 23 |  |  |
| 614 | 349375 | "Угодичи – Мосейцево" – Мирославка | 2,234 | 2,234 | 100 |  | 2,234 | 100 | 2,234 | 100 | 2,234 | 100 |  |  |
| 615 | 349337 | 185 км "Москва – Архангельск" – Маргасово – Сорокино | 6,300 | 2,000 | 32 |  | 2,000 | 32 | 2,000 | 32 | 2,000 | 32 |  |  |
| 616 | 348732 | 188 км "Москва – Архангельск" – Никольское – Боровицы – Новоселка | 9,610 | 5,301 | 55 |  | 5,301 | 55 | 5,301 | 55 | 5,301 | 55 |  |  |
| 617 | 348790 | 191 км "Москва – Архангельск" – Михайловское – Скнятиново | 2,290 | 1,000 | 44 |  | 1,000 | 44 | 1,000 | 44 | 1,000 | 44 |  |  |
| 618 | 349601 | 195 км М–8 – Поречье – Лазарцево | 18,073 | 4,353 | 24 |  | 4,353 | 24 | 4,353 | 24 | 4,353 | 24 |  |  |
| 619 | 349038 | 226 км "Москва – Архангельск" – Козлово | 1,477 | 0,600 | 41 |  | 0,600 | 41 | 0,600 | 41 | 0,600 | 41 |  |  |
| 620 | 349108 | а/д по дер. Перово | 1,364 | 0,600 | 44 |  | 0,600 | 44 | 0,600 | 44 | 0,600 | 44 |  |  |
| 621 | 349231 | Алевайцино – Алешково | 2,650 | 0,950 | 36 |  | 0,950 | 36 | 0,950 | 36 | 0,950 | 36 |  |  |
| 622 | 349332 | Вахрушево – Головинское | 3,000 | 1,000 | 33 |  | 1,000 | 33 | 1,000 | 33 | 1,000 | 33 |  |  |
| 623 | 349039 | Вахрушево – Кандитово – Ушаково | 8,391 | 3,300 | 39 |  | 3,300 | 39 | 3,300 | 39 | 3,300 | 39 |  |  |
| 624 | 348816 | Вахрушево – Приимково | 2,345 | 0,800 | 34 |  | 0,800 | 34 | 0,800 | 34 | 0,800 | 34 |  |  |
| 625 | 349226 | Воронино – Гороженицы | 4,076 | 1,100 | 27 |  | 1,100 | 27 | 1,100 | 27 | 1,100 | 27 |  |  |
| 626 | 348909 | Гвоздево – Семеновское | 0,730 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 627 | 348963 | Глебово – Ивашково – Кобяково | 2,810 | 2,810 | 100 |  | 2,810 | 100 | 2,810 | 100 | 2,810 | 100 |  |  |
| 628 | 349380 | Демьянское – Хмельники | 3,100 | 0,900 | 29 |  | 0,900 | 29 | 0,900 | 29 | 0,900 | 29 |  |  |
| 629 | 348905 | Деревни – Болотово | 1,356 | 1,356 | 100 |  | 1,356 | 100 | 1,356 | 100 | 1,356 | 100 |  |  |
| 630 | 349367 | Дмитриановское – Соколово | 3,890 | 3,890 | 100 |  | 3,890 | 100 | 3,890 | 100 | 3,890 | 100 |  |  |
| 631 | 349325 | Дмитриановское – Чуфарово – Стулово | 13,020 | 7,020 | 54 |  | 7,020 | 54 | 7,020 | 54 | 7,020 | 54 |  |  |
| 632 | 349131 | Дубник – Пашино – Жоглово | 3,864 | 1,100 | 28 |  | 1,100 | 28 | 1,100 | 28 | 1,100 | 28 |  |  |
| 633 | 349323 | Дуброво – Карагачево | 2,050 | 2,050 | 100 |  | 2,050 | 100 | 2,050 | 100 | 2,050 | 100 |  |  |
| 634 | 348808 | Душилово – Кореево | 3,363 | 3,363 | 100 |  | 3,363 | 100 | 3,363 | 100 | 3,363 | 100 |  |  |
| 635 | 348819 | Еремейцево – Григорово – Осминино | 8,860 | 2,560 | 29 |  | 2,560 | 29 | 2,560 | 29 | 2,560 | 29 |  |  |
| 636 | 349313 | Захарово – Годеново | 1,258 | 1,258 | 100 |  | 1,258 | 100 | 1,258 | 100 | 1,258 | 100 |  |  |
| 637 | 348987 | Зиновьево – Губычево | 2,110 | 2,110 | 100 |  | 2,110 | 100 | 2,110 | 100 | 2,110 | 100 |  |  |
| 638 | 349261 | Караш – Побычево | 1,500 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 639 | 348966 | "Алевайцино – Воронино – Петровское" – Ломы | 1,770 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 640 | 348979 | "Алевайцино – Воронино – Петровское" – Анциферово | 0,630 | 0,630 | 100 |  | 0,630 | 100 | 0,630 | 100 | 0,630 | 100 |  |  |
| 641 | 349249 | "Москва – Архангельск" – Алевайцино – Воронино – Петровское | 34,090 | 7,920 | 23 |  | 7,920 | 23 | 7,920 | 23 | 7,920 | 23 |  |  |
| 642 | 349314 | "Москва – Архангельск" – Алевайцино – Петровское – Богослов | 0,800 | 0,400 | 50 |  | 0,400 | 50 | 0,400 | 50 | 0,400 | 50 |  |  |
| 643 | 349060 | "Москва – Архангельск" – Деболовское | 1,410 | 0,600 | 43 |  | 0,600 | 43 | 0,600 | 43 | 0,600 | 43 |  |  |
| 644 | 349652 | "Москва – Архангельск" – Лесной | 2,125 | 2,125 | 100 |  | 2,125 | 100 | 2,125 | 100 | 2,125 | 100 |  |  |
| 645 | 349521 | "Москва – Архангельск" – Маурино | 2,453 | 0,950 | 39 |  | 0,950 | 39 | 0,950 | 39 | 0,950 | 39 |  |  |
| 646 | 349363 | "Москва – Архангельск" – Никитино–Барское | 1,370 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 647 | 348773 | "Москва – Архангельск" – Никольское – Левина Гора | 1,310 | 1,310 | 100 |  | 1,310 | 100 | 1,310 | 100 | 1,310 | 100 |  |  |
| 648 | 349298 | "Москва – Архангельск" – Никольское – Теханово | 1,000 | 1,000 | 100 |  | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 |  |  |
| 649 | 349393 | Макарово – Крутой Овраг | 2,100 | 2,100 | 100 |  | 2,100 | 100 | 2,100 | 100 | 2,100 | 100 |  |  |
| 650 | 349121 | Марково – Спирцово | 1,679 | 1,679 | 100 |  | 1,679 | 100 | 1,679 | 100 | 1,679 | 100 |  |  |
| 651 | 349065 | Михайловское – Шишково | 3,257 | 3,257 | 100 |  | 3,257 | 100 | 3,257 | 100 | 3,257 | 100 |  |  |
| 652 | 348829 | Нажеровка – Васильково – Выползово | 15,500 | 7,520 | 49 |  | 7,520 | 49 | 7,520 | 49 | 7,520 | 49 |  |  |
| 653 | 349512 | Ново–Никольское – Курбаки | 1,909 | 1,909 | 100 |  | 1,909 | 100 | 1,909 | 100 | 1,909 | 100 |  |  |
| 654 | 349472 | Ново–Никольское – Кладовицы | 2,000 | 0,900 | 45 |  | 0,900 | 45 | 0,900 | 45 | 0,900 | 45 |  |  |
| 655 | 349398 | Осокино – Лазарево – Новолесное | 32,430 | 3,000 | 9 |  | 3,000 | 9 | 3,000 | 9 | 3,000 | 9 |  |  |
| 656 | 349357 | Первитино – Галахово | 2,970 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 657 | 349105 | Петровское – Дмитриановское – Филимоново – Талицы | 7,065 | 7,065 | 100 |  | 7,065 | 100 | 7,065 | 100 | 7,065 | 100 |  |  |
| 658 | 349066 | Петровское – Караш – Заозерье – Пречистое | 30,430 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 659 | 348781 | Петровское – Перово | 3,900 | 1,900 | 49 |  | 1,900 | 49 | 1,900 | 49 | 1,900 | 49 |  |  |
| 660 | 348756 | Поречье – Климатино | 1,329 | 0,600 | 45 |  | 0,600 | 45 | 0,600 | 45 | 0,600 | 45 |  |  |
| 661 | 349348 | Поречье – Козохово | 5,160 | 2,000 | 39 |  | 2,000 | 39 | 2,000 | 39 | 2,000 | 39 |  |  |
| 662 | 349348 | Разливы – Красново | 3,902 | 1,100 | 28 |  | 1,100 | 28 | 1,100 | 28 | 1,100 | 28 |  |  |
| 663 | 349306 | Ростов – Слобода | 1,761 | 1,761 | 100 |  | 1,761 | 100 | 1,761 | 100 | 1,761 | 100 |  |  |
| 664 | 349649 | Рылово – Безменцево | 4,516 | 0,816 | 18 |  | 0,816 | 18 | 0,816 | 18 | 0,816 | 18 |  |  |
| 665 | 348930 | Савинское – Дуброво | 1,500 | 0,600 | 40 |  | 0,600 | 40 | 0,600 | 40 | 0,600 | 40 |  |  |
| 666 | 349610 | Савинское – Осиновцы – Бородино – Левково с подъездом к дер. Бородино | 13,290 | 6,290 | 47 |  | 6,290 | 47 | 6,290 | 47 | 6,290 | 47 |  |  |
| 667 | 349195 | Семибратово – Вахрушево – Бакланово – Ново–Никольское – Семибратово | 19,795 | 1,915 | 10 |  | 1,915 | 10 | 1,915 | 10 | 1,915 | 10 |  |  |
| 668 | 349349 | Семибратово – Ново–Никольское | 2,710 | 2,710 | 100 |  | 2,710 | 100 | 2,710 | 100 | 2,710 | 100 |  |  |
| 669 | 349582 | Спас–Смердино – Тереньково | 1,170 | 1,170 | 100 |  | 1,170 | 100 | 1,170 | 100 | 1,170 | 100 |  |  |
| 670 | 348974 | Судино – Поддыбье – Пужбол | 5,260 | 2,700 | 51 |  | 2,700 | 51 | 2,700 | 51 | 2,700 | 51 |  |  |
| 671 | 348798 | Судино – Сидорково | 2,000 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 672 | 348799 | Сулость – Борисовское | 2,480 | 0,797 | 32 |  | 0,797 | 32 | 0,797 | 32 | 0,797 | 32 |  |  |
| 673 | 349250 | Сулость – Дуброво | 0,838 | 0,838 | 100 |  | 0,838 | 100 | 0,838 | 100 | 0,838 | 100 |  |  |
| 674 | 349029 | Сулость – Стрелы | 6,930 | 3,900 | 56 |  | 3,900 | 56 | 3,900 | 56 | 3,900 | 56 |  |  |
| 675 | 348820 | Татищев Погост – Угреша | 7,770 | 1,788 | 23 |  | 1,788 | 23 | 1,788 | 23 | 1,788 | 23 |  |  |
| 676 | 348950 | Угодичи – Мосейцево – Погорелово | 21,740 | 9,340 | 43 |  | 9,340 | 43 | 9,340 | 43 | 9,340 | 43 |  |  |
| 677 | 349199 | Фатьяново – Ершники | 1,230 | 0,500 | 41 |  | 0,500 | 41 | 0,500 | 41 | 0,500 | 41 |  |  |
| 678 | 349537 | Фатьяново – Филимоново | 2,360 | 0,850 | 36 |  | 0,850 | 36 | 0,850 | 36 | 0,850 | 36 |  |  |
| 679 | 349660 | Филяево – Ликино | 1,210 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 680 | 348748 | Чепорово – Заречье | 3,270 | 1,000 | 31 |  | 1,000 | 31 | 1,000 | 31 | 1,000 | 31 |  |  |
| 681 | 349399 | Чепорово – Крячково | 4,600 | 1,800 | 39 |  | 1,800 | 39 | 1,800 | 39 | 1,800 | 39 |  |  |
| 682 | 349576 | Шулец – Никово | 3,350 | 1,100 | 33 |  | 1,100 | 33 | 1,100 | 33 | 1,100 | 33 |  |  |
| 683 | 349338 | Шурскол – Дубник – Зверинец – "Москва – Архангельск" | 7,505 | 5,505 | 73 |  | 5,505 | 73 | 5,505 | 73 | 5,505 | 73 |  |  |
| 684 | 348951 | Итларь – Старово – санаторий | 3,680 | 1,100 | 30 |  | 1,100 | 30 | 1,100 | 30 | 1,100 | 30 |  |  |
| 685 | 349602 | "Ростов – Марково" – Строганово | 17,979 | 1,189 | 7 |  | 1,189 | 7 | 1,189 | 7 | 11,980 | 67 |  |  |
| 686 | 349482 | Орьково – Красново | 2,973 | 2,373 | 80 |  | 2,373 | 80 | 2,373 | 80 | 2,373 | 80 |  |  |
| 687 | 349178 | "Ростов – Иваново" – Якунино | 1,380 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 688 | 349403 | Савинское – Запурье | 3,083 | 1,583 | 51 |  | 1,583 | 51 | 1,583 | 51 | 1,583 | 51 |  |  |
| 689 | 349394 | Санаторий – Любильцево | 1,392 | 0,700 | 50 |  | 0,700 | 50 | 0,700 | 50 | 0,700 | 50 |  |  |
| 690 | 349603 | Путепровод через ж/д пути в г. Ростове | 0,087 | 0,087 | 100 |  | 0,087 | 100 | 0,087 | 100 | 0,087 | 100 |  |  |
| 691 | 349354 | Арефино – Мартюнино | 30,133 | 17,344 | 58 |  | 17,344 | 58 | 17,344 | 58 | 17,344 | 58 |  |  |
| 692 | 348901 | "Киндяки – Большое Село" – Антипино | 0,840 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 693 | 349646 | "Киндяки – Большое Село" – Дюдьково | 4,689 | 3,389 | 72 |  | 3,389 | 72 | 3,389 | 72 | 3,389 | 72 |  |  |
| 694 | 349495 | "Рыбинск – Тутаев" – Петряево | 0,374 | 0,004 | 1 |  | 0,004 | 1 | 0,004 | 1 | 0,004 | 1 |  |  |
| 695 | 349293 | "Сергиев Посад – Череповец" – Костино | 0,800 | 0,400 | 50 |  | 0,400 | 50 | 0,400 | 50 | 0,400 | 50 |  |  |
| 696 | 349377 | "Ярославль – Рыбинск" – пос. Октябрьский | 0,205 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 697 | 349205 | 8 км а/д "Рыбинск – Большое Село" – Сретенье | 0,626 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 698 | 349395 | "Арефино – Мартюнино" – Паулино – Нескучное | 4,900 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 699 | 349257 | Белево – Новинки | 2,809 | 1,000 | 36 |  | 1,000 | 36 | 1,000 | 36 | 1,000 | 36 |  |  |
| 700 | 349339 | Васильково – Коняево | 10,280 | 4,680 | 46 |  | 4,680 | 46 | 4,680 | 46 | 4,680 | 46 |  |  |
| 701 | 348805 | Волково – Ольгино | 4,148 | 0,648 | 16 |  | 0,648 | 16 | 0,648 | 16 | 0,648 | 16 |  |  |
| 702 | 349190 | Глебово – Ларионово | 14,262 | 5,658 | 40 |  | 5,658 | 40 | 14,262 | 100 | 14,262 | 100 |  |  |
| 703 | 349436 | Глушицы – Александровка | 3,408 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 704 | 348924 | Демино – Пирогово | 0,760 | 0,760 | 100 |  | 0,760 | 100 | 0,760 | 100 | 0,760 | 100 |  |  |
| 705 | 349415 | Добрино – Будихино | 2,427 | 1,018 | 42 |  | 1,018 | 42 | 1,018 | 42 | 1,018 | 42 |  |  |
| 706 | 349326 | Залужье – Свингино | 2,248 | 0,048 | 2 |  | 0,048 | 2 | 0,048 | 2 | 0,048 | 2 |  |  |
| 707 | 348733 | Запрудново – Вандышево | 2,500 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 708 | 348795 | Копосово – Дятлово | 4,050 | 1,200 | 30 |  | 1,200 | 30 | 1,200 | 30 | 1,200 | 30 |  |  |
| 709 | 349073 | Макарово – Малинники | 0,564 | 0,004 | 1 |  | 0,004 | 1 | 0,004 | 1 | 0,004 | 1 |  |  |
| 710 | 349074 | Мархачево – Кабатово | 8,563 | 0,003 | 0 |  | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 |  |  |
| 711 | 349530 | Мархачево – Осорино – Терентьевская с подъездом к дер. Терентьевская | 6,928 | 1,700 | 25 |  | 1,700 | 25 | 1,700 | 25 | 1,700 | 25 |  |  |
| 712 | 348879 | Николо–Корма – Глебово | 14,254 | 8,254 | 58 |  | 8,254 | 58 | 8,254 | 58 | 8,254 | 58 |  |  |
| 713 | 349146 | Никольское – Липки | 4,172 | 1,172 | 28 |  | 1,172 | 28 | 1,172 | 28 | 1,172 | 28 |  |  |
| 714 | 349570 | Окружная дорога пос. Забава | 1,191 | 0,001 | 0 |  | 0,001 | 0 | 0,001 | 0 | 0,001 | 0 |  |  |
| 715 | 348935 | Переборы – Судоверфь | 3,621 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 3,620 | 100 |  |  |
| 716 | 349445 | Погорелка – Палкино | 2,101 | 0,001 | 0 |  | 0,001 | 0 | 0,001 | 0 | 0,001 | 0 |  |  |
| 717 | 349213 | Тихменево – Васькино с подъездом к дер. Каботово | 4,423 | 0,003 | 0 |  | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 |  |  |
| 718 | 349099 | Рыбинск – Александрова Пустынь | 15,705 | 11,505 | 73 |  | 11,505 | 73 | 11,505 | 73 | 11,505 | 73 |  |  |
| 719 | 349524 | Рыбинск – Арефино | 25,631 | 1,201 | 5 |  | 1,201 | 5 | 1,201 | 5 | 1,201 | 5 |  |  |
| 720 | 349190 | Рыбинск – Глебово | 19,254 | 0,900 | 5 |  | 0,900 | 5 | 19,252 | 100 | 19,252 | 100 |  |  |
| 721 | 349222 | Рыбинск – Каменники | 5,184 | 3,344 | 65 |  | 3,344 | 65 | 3,344 | 65 | 3,344 | 65 |  |  |
| 722 | 349163 | Рыбинск – Песочное | 2,972 | 1,772 | 60 |  | 1,772 | 60 | 1,772 | 60 | 1,772 | 60 |  |  |
| 723 | 349588 | Рыбинск – Селишко – Макарово | 5,100 | 1,400 | 27 |  | 1,400 | 27 | 1,400 | 27 | 1,400 | 27 |  |  |
| 724 | 348767 | Рыбинск – Сельцо – птицефабрика (пос. Майский) | 12,000 | 3,500 | 29 |  | 3,500 | 29 | 3,500 | 29 | 3,500 | 29 |  |  |
| 725 | 349217 | "Ярославль – Рыбинск" – Ильинское | 1,800 | 0,700 | 39 |  | 0,700 | 39 | 0,700 | 39 | 0,700 | 39 |  |  |
| 726 | 349206 | Сысоевское – Аксеново | 2,440 | 0,950 | 39 |  | 0,950 | 39 | 0,950 | 39 | 0,950 | 39 |  |  |
| 727 | 349047 | Тихменево – Карелино | 3,696 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 3,696 | 100 | 3,696 | 100 |  |  |
| 728 | 349400 | Тихменево – Сидорово | 6,917 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 729 | 349271 | Фалилеево – Спас | 0,492 | 0,200 | 41 |  | 0,200 | 41 | 0,200 | 41 | 0,200 | 41 |  |  |
| 730 | 349618 | Липки – Мешково – Великий Мох | 4,694 | 1,900 | 40 |  | 1,900 | 40 | 1,900 | 40 | 1,900 | 40 |  |  |
| 731 | 349232 | Андрейково – Кошелево | 1,163 | 0,003 | 0 |  | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 |  |  |
| 732 | 349170 | Дор – Терюханово | 2,836 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 733 | 348753 | Дюдьково – Приволжье | 2,418 | 0,950 | 39 |  | 0,950 | 39 | 0,950 | 39 | 0,950 | 39 |  |  |
| 734 | 349423 | Октябрьский – Знамово (Панфилово) | 1,765 | 1,765 | 100 |  | 1,765 | 100 | 1,765 | 100 | 1,765 | 100 |  |  |
| 735 | 349227 | Покров – Дружба | 1,951 | 1,951 | 100 |  | 1,951 | 100 | 1,951 | 100 | 1,951 | 100 |  |  |
| 736 | 348871 | Покров – Новая Деревня | 0,738 | 0,200 | 27 |  | 0,200 | 27 | 0,200 | 27 | 0,200 | 27 |  |  |
| 737 | 349125 | "Тутаев – Богдановка" – Масленники | 3,432 | 2,332 | 68 |  | 2,332 | 68 | 2,332 | 68 | 2,332 | 68 |  |  |
| 738 | 349619 | "Тутаев – Никольское" – Благовещенье – Кардинское | 8,162 | 2,512 | 31 |  | 2,512 | 31 | 2,512 | 31 | 2,512 | 31 |  |  |
| 739 | 349214 | "Тутаев – Никольское" – Болотово | 1,608 | 0,108 | 7 |  | 0,108 | 7 | 0,108 | 7 | 0,108 | 7 |  |  |
| 740 | 348906 | "Тутаев – Никольское" – Гораздово | 0,941 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 741 | 348770 | "Тутаев – Никольское" – Жарки | 1,584 | 0,900 | 57 |  | 0,900 | 57 | 0,900 | 57 | 0,900 | 57 |  |  |
| 742 | 349081 | "Тутаев – Шопша" – Волково | 0,580 | 0,060 | 10 |  | 0,060 | 10 | 0,060 | 10 | 0,060 | 10 |  |  |
| 743 | 349518 | "Тутаев – Шопша" – Константиново | 0,656 | 0,200 | 30 |  | 0,200 | 30 | 0,200 | 30 | 0,200 | 30 |  |  |
| 744 | 349308 | "Тутаев – Шопша" – Копнинское | 0,695 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 745 | 349417 | "Юркина Гора – Манылово" – Здоровцево | 0,781 | 0,061 | 8 |  | 0,061 | 8 | 0,061 | 8 | 0,061 | 8 |  |  |
| 746 | 349179 | "Юркина Гора – Манылово" – Погорелка | 12,595 | 4,065 | 32 |  | 4,065 | 32 | 4,065 | 32 | 4,065 | 32 |  |  |
| 747 | 349381 | "Ярославль – Рыбинск" – Брянцево | 0,562 | 0,012 | 2 |  | 0,012 | 2 | 0,012 | 2 | 0,012 | 2 |  |  |
| 748 | 348959 | "Ярославль – Рыбинск" – Кузилово | 0,554 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 749 | 3462566 | Юрицево – Зеркаево | 1,643 | 1,043 | 63 |  | 1,043 | 63 | 1,043 | 63 | 1,043 | 63 |  |  |
| 750 | 348983 | Борисоглеб – Киселево – Понгилово | 4,087 | 0,087 | 2 |  | 0,087 | 2 | 0,087 | 2 | 0,087 | 2 |  |  |
| 751 | 349630 | Великое Село – Ломки – Стояново | 4,600 | 1,500 | 33 |  | 1,500 | 33 | 1,500 | 33 | 1,500 | 33 |  |  |
| 752 | 349272 | Великое Село – Руновское | 5,237 | 3,110 | 59 |  | 3,110 | 59 | 3,110 | 59 | 3,110 | 59 |  |  |
| 753 | 348967 | Дудки – Савинское – Ратислово | 3,885 | 2,385 | 61 |  | 2,385 | 61 | 2,385 | 61 | 2,385 | 61 |  |  |
| 754 | 348855 | Кузьминское – Осташево – Столбищи – Рождественное | 25,043 | 7,043 | 28 |  | 7,043 | 28 | 7,043 | 28 | 7,043 | 28 |  |  |
| 755 | 349115 | Льнозавод – Бубново – Урдома | 2,636 | 1,236 | 47 |  | 1,236 | 47 | 1,236 | 47 | 1,236 | 47 |  |  |
| 756 | 349239 | Машаково – Гавриловское | 12,946 | 5,000 | 39 |  | 5,000 | 39 | 5,000 | 39 | 5,000 | 39 |  |  |
| 757 | 348774 | Медведево – Михайловское – Галкино | 4,695 | 1,300 | 28 |  | 1,300 | 28 | 1,300 | 28 | 1,300 | 28 |  |  |
| 758 | 349147 | Михайловское – Петрушино | 1,243 | 0,700 | 56 |  | 0,700 | 56 | 0,700 | 56 | 0,700 | 56 |  |  |
| 759 | 349207 | Николо–Эдома – Ионовское | 0,941 | 0,500 | 53 |  | 0,500 | 53 | 0,500 | 53 | 0,500 | 53 |  |  |
| 760 | 349620 | Окружная дорога с. Борисоглеб | 1,071 | 0,271 | 25 |  | 0,271 | 25 | 0,271 | 25 | 0,271 | 25 |  |  |
| 761 | 348960 | Панино – Микляиха | 0,940 | 0,940 | 100 |  | 0,940 | 100 | 0,940 | 100 | 0,940 | 100 |  |  |
| 762 | 349209 | Пестрецово – Верещагино – Зайки (до ручья Митька, включая мостовой переход с подходом) | 16,262 | 3,762 | 23 |  | 3,762 | 23 | 3,762 | 23 | 3,762 | 23 |  |  |
| 763 | 349315 | Помогалово – Михалево | 1,466 | 0,020 | 1 |  | 0,020 | 1 | 0,020 | 1 | 0,020 | 1 |  |  |
| 764 | 349092 | Столбищи – Парняково | 2,046 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 765 | 348958 | Тамарово – станция Чебаково | 1,798 | 0,018 | 1 |  | 0,018 | 1 | 0,018 | 1 | 0,018 | 1 |  |  |
| 766 | 348994 | Тутаев – Никольское | 16,111 | 6,111 | 38 |  | 6,111 | 38 | 6,111 | 38 | 6,111 | 38 |  |  |
| 767 | 349299 | Урдома – Павловское – Чагино – Мазино | 2,588 | 0,088 | 3 |  | 0,088 | 3 | 0,088 | 3 | 0,088 | 3 |  |  |
| 768 | 349445 | Фефелово – Великое Село – Починок | 9,284 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 769 | 349071 | Фоминское – Константиновский | 2,071 | 0,000 | 0 |  | 2,051 | 99 | 2,051 | 99 | 2,051 | 99 |  |  |
| 770 | 349008 | Чебаково – Куприяново | 2,708 | 0,108 | 4 |  | 0,108 | 4 | 0,108 | 4 | 0,108 | 4 |  |  |
| 771 | 348744 | Волгарь – Михалево | 1,017 | 0,500 | 49 |  | 0,500 | 49 | 0,500 | 49 | 0,500 | 49 |  |  |
| 772 | 348812 | Копнинское – Федорково | 1,000 | 0,200 | 20 |  | 0,200 | 20 | 0,200 | 20 | 0,200 | 20 |  |  |
| 773 | 349196 | Подъезд к подсобному хозяйству ДРСУ | 1,118 | 0,700 | 63 |  | 0,700 | 63 | 0,700 | 63 | 0,700 | 63 |  |  |
| 774 | 349164 | "Тутаев – Шопша" – Чебаково | 1,306 | 0,500 | 38 |  | 0,500 | 38 | 0,500 | 38 | 0,500 | 38 |  |  |
| 775 | 349258 | Тутаев – р. Волга | 1,346 | 0,700 | 52 |  | 0,700 | 52 | 0,700 | 52 | 0,700 | 52 |  |  |
| 776 | 349463 | "Ярославль – Рыбинск" – Красный Октябрь | 1,840 | 0,700 | 38 |  | 0,700 | 38 | 0,700 | 38 | 0,700 | 38 |  |  |
| 777 | 348975 | "Ярославль – Рыбинск" – Аксентьево | 0,200 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 778 | 349418 | Тутаев – Богдановка | 34,091 | 14,291 | 42 |  | 14,291 | 42 | 14,291 | 42 | 20,301 | 60 |  |  |
| 779 | 349075 | Вороново – Непоковское | 2,516 | 0,950 | 38 |  | 0,950 | 38 | 0,950 | 38 | 0,950 | 38 |  |  |
| 780 | 349654 | Тутаев – Красный Бор | 3,836 | 2,336 | 61 |  | 2,336 | 61 | 2,336 | 61 | 2,336 | 61 |  |  |
| 781 | 349613 | 1Р153 – Черницино – а/д 1Р153 | 3,600 | 1,100 | 31 |  | 1,100 | 31 | 1,100 | 31 | 1,100 | 31 |  |  |
| 782 | 349368 | "Климатино – Шеино" – Парфеново | 1,450 | 0,032 | 2 |  | 0,032 | 2 | 0,032 | 2 | 0,032 | 2 |  |  |
| 783 | 349181 | "Климатино – Шеино" – Цыбино | 1,880 | 1,333 | 71 |  | 1,333 | 71 | 1,333 | 71 | 1,333 | 71 |  |  |
| 784 | 349534 | "Остапково – Заозерье – Старое Волино" – Иваново – Отрубнево | 2,690 | 1,412 | 52 |  | 1,412 | 52 | 1,412 | 52 | 1,412 | 52 |  |  |
| 785 | 349148 | "Остапково – Заозерье – Старое Волино" – Инобожь | 1,850 | 0,635 | 34 |  | 0,635 | 34 | 0,635 | 34 | 0,635 | 34 |  |  |
| 786 | 348943 | "Остапково – Заозерье – Старое Волино" – Троицкое | 1,800 | 0,801 | 45 |  | 0,801 | 45 | 0,801 | 45 | 0,801 | 45 |  |  |
| 787 | 349531 | "Плоски – Прилуки" – Шишкино | 1,433 | 0,695 | 48 |  | 0,695 | 48 | 0,695 | 48 | 0,695 | 48 |  |  |
| 788 | 348768 | "Углич – Некоуз – Брейтово" – Кабаново | 2,200 | 0,950 | 43 |  | 0,950 | 43 | 0,950 | 43 | 0,950 | 43 |  |  |
| 789 | 349550 | "Углич – Некоуз – Брейтово" – Отрадный | 4,080 | 1,635 | 40 |  | 1,635 | 40 | 1,635 | 40 | 1,635 | 40 |  |  |
| 790 | 348734 | "Щипнево – Кромница" – Ивановское | 1,000 | 0,400 | 40 |  | 0,400 | 40 | 0,400 | 40 | 0,400 | 40 |  |  |
| 791 | 349067 | "Ярославль – Углич" – Покровское | 0,912 | 0,400 | 44 |  | 0,400 | 44 | 0,400 | 44 | 0,400 | 44 |  |  |
| 792 | 349233 | "Ярославль – Углич" – Савино | 0,850 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 793 | 349477 | 14 км а/д 1Р153 – Никифорица – Петраково | 2,754 | 0,950 | 34 |  | 0,950 | 34 | 0,950 | 34 | 0,950 | 34 |  |  |
| 794 | 349048 | 16 км а/д 1К22 – Масальское – 16 км а/д "Углич – Ульянкино" | 8,705 | 3,100 | 36 |  | 3,100 | 36 | 3,100 | 36 | 3,100 | 36 |  |  |
| 795 | 348745 | 21 км а/д "1К22 – Ордино" | 5,296 | 5,296 | 100 |  | 5,296 | 100 | 5,296 | 100 | 5,296 | 100 |  |  |
| 796 | 349583 | 21 км а/д "1К22 – Ордино" – Богданка | 1,600 | 0,500 | 31 |  | 0,500 | 31 | 0,500 | 31 | 0,500 | 31 |  |  |
| 797 | 348889 | 21 км а/д "1К22 – Ордино" – Воронцово | 1,900 | 0,935 | 49 |  | 0,935 | 49 | 0,935 | 49 | 0,935 | 49 |  |  |
| 798 | 348931 | Бабаево – Замыслово | 3,650 | 0,650 | 18 |  | 0,650 | 18 | 0,650 | 18 | 0,650 | 18 |  |  |
| 799 | 349346 | Борушка – Губачево – Костяново | 3,520 | 1,770 | 50 |  | 1,770 | 50 | 1,770 | 50 | 1,770 | 50 |  |  |
| 800 | 349614 | Бурмасово – Большое Ильинское | 1,849 | 0,800 | 43 |  | 0,800 | 43 | 0,800 | 43 | 0,800 | 43 |  |  |
| 801 | 349122 | Бурмасово – Дуброво с подъездом к дер. Заручье | 1,955 | 1,455 | 74 |  | 1,455 | 74 | 1,455 | 74 | 1,455 | 74 |  |  |
| 802 | 349167 | Бурмасово – Харапугино | 4,000 | 1,100 | 28 |  | 1,100 | 28 | 1,100 | 28 | 1,100 | 28 |  |  |
| 803 | 349492 | Василево – Горбово – Старово – Титово | 10,584 | 3,084 | 29 |  | 3,084 | 29 | 3,084 | 29 | 3,084 | 29 |  |  |
| 804 | 349592 | Василево – Горки | 3,700 | 0,040 | 1 |  | 0,040 | 1 | 0,040 | 1 | 0,040 | 1 |  |  |
| 805 | 349535 | Васильево – Ковшово | 6,200 | 1,879 | 30 |  | 1,879 | 30 | 1,879 | 30 | 1,879 | 30 |  |  |
| 806 | 349355 | Василево – Проплино – Родионово | 5,700 | 2,140 | 38 |  | 2,140 | 38 | 2,140 | 38 | 2,140 | 38 |  |  |
| 807 | 348737 | Василево – Семенково | 2,100 | 0,089 | 4 |  | 0,089 | 4 | 0,089 | 4 | 0,089 | 4 |  |  |
| 808 | 349554 | Васильки – Шевердино | 1,750 | 0,129 | 7 |  | 0,129 | 7 | 0,129 | 7 | 0,129 | 7 |  |  |
| 809 | 349637 | Вдуля – Воздвиженское – Васильево | 11,100 | 4,300 | 39 |  | 4,300 | 39 | 4,300 | 39 | 4,300 | 39 |  |  |
| 810 | 349364 | Воздвиженское – Илино | 1,317 | 0,800 | 61 |  | 0,800 | 61 | 0,800 | 61 | 0,800 | 61 |  |  |
| 811 | 349356 | Воронцово – Мякишево | 3,541 | 2,441 | 69 |  | 2,441 | 69 | 2,441 | 69 | 2,441 | 69 |  |  |
| 812 | 349629 | Вякирево – Белоусово – Ворошилово | 11,200 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 813 | 349201 | Головизино – Фоминка – Поцелуево | 3,750 | 0,750 | 20 |  | 0,750 | 20 | 0,750 | 20 | 0,750 | 20 |  |  |
| 814 | 349525 | Головино – Якутино | 5,535 | 1,400 | 25 |  | 1,400 | 25 | 1,400 | 25 | 1,400 | 25 |  |  |
| 815 | 349009 | Горки – Теренькино | 2,899 | 0,950 | 33 |  | 0,950 | 33 | 0,950 | 33 | 0,950 | 33 |  |  |
| 816 | 349577 | Губино – Монарево | 3,700 | 1,180 | 32 |  | 1,180 | 32 | 1,180 | 32 | 1,180 | 32 |  |  |
| 817 | 349621 | Губино – Орешково – Ворошилово | 7,100 | 2,000 | 28 |  | 2,000 | 28 | 2,000 | 28 | 2,000 | 28 |  |  |
| 818 | 349275 | Дивная Гора – Варгуново – Марьино | 3,200 | 0,950 | 30 |  | 0,950 | 30 | 0,950 | 30 | 0,950 | 30 |  |  |
| 819 | 349210 | Дивная Гора – Манушкино – Баушовка | 3,962 | 1,000 | 25 |  | 1,000 | 25 | 1,000 | 25 | 1,000 | 25 |  |  |
| 820 | 348952 | Дядьково – Станы | 4,800 | 1,000 | 21 |  | 1,000 | 21 | 1,000 | 21 | 1,000 | 21 |  |  |
| 821 | 349483 | Иванищи – Ураково | 2,375 | 0,900 | 38 |  | 0,900 | 38 | 0,900 | 38 | 0,900 | 38 |  |  |
| 822 | 349093 | Иванцево – Бачурино | 1,000 | 0,300 | 30 |  | 0,300 | 30 | 0,300 | 30 | 0,300 | 30 |  |  |
| 823 | 349126 | Ильинское – Березники – Епихарка | 8,381 | 2,000 | 24 |  | 2,000 | 24 | 2,000 | 24 | 2,000 | 24 |  |  |
| 824 | 349228 | Ильинское – Василево | 11,450 | 6,600 | 58 |  | 6,600 | 58 | 6,600 | 58 | 6,600 | 58 |  |  |
| 825 | 348968 | Клементьево – Плоховка – Ямышовка | 6,400 | 2,100 | 33 |  | 2,100 | 33 | 2,100 | 33 | 2,100 | 33 |  |  |
| 826 | 349128 | Климатино – Шеино | 3,960 | 0,433 | 11 |  | 0,433 | 11 | 0,433 | 11 | 0,433 | 11 |  |  |
| 827 | 348830 | Кошелица – Овинищи Никольские | 2,155 | 0,900 | 42 |  | 0,900 | 42 | 0,900 | 42 | 0,900 | 42 |  |  |
| 828 | 348786 | Кузнецово – Литвиново | 5,100 | 1,300 | 25 |  | 1,300 | 25 | 1,300 | 25 | 1,300 | 25 |  |  |
| 829 | 349158 | Лисьи Ямы – Губино | 12,700 | 3,846 | 30 |  | 3,846 | 30 | 3,846 | 30 | 3,846 | 30 |  |  |
| 830 | 349650 | Ложкино – Прямиково | 2,000 | 0,463 | 23 |  | 0,463 | 23 | 0,463 | 23 | 0,463 | 23 |  |  |
| 831 | 349324 | Матвеевка – Криушино | 5,200 | 0,870 | 17 |  | 0,870 | 17 | 0,870 | 17 | 0,870 | 17 |  |  |
| 832 | 348874 | Милодино – Петухово | 4,470 | 2,000 | 45 |  | 2,000 | 45 | 2,000 | 45 | 2,000 | 45 |  |  |
| 833 | 348821 | Морозово – Шубино – Налуцкое | 7,300 | 4,800 | 66 |  | 4,800 | 66 | 4,800 | 66 | 4,800 | 66 |  |  |
| 834 | 349434 | Муравьево – Петряево | 3,100 | 2,226 | 72 |  | 2,226 | 72 | 2,226 | 72 | 2,226 | 72 |  |  |
| 835 | 348922 | Мухино – Калиновка – Ермолово | 3,600 | 0,400 | 11 |  | 0,400 | 11 | 0,400 | 11 | 0,400 | 11 |  |  |
| 836 | 348910 | Нефедьево – Астафьево – Полуборка | 4,400 | 1,100 | 25 |  | 1,100 | 25 | 1,100 | 25 | 1,100 | 25 |  |  |
| 837 | 349211 | Никольское – Вороново | 4,500 | 0,500 | 11 |  | 0,500 | 11 | 0,500 | 11 | 0,500 | 11 |  |  |
| 838 | 349191 | Никольское – Инархово | 2,380 | 0,345 | 14 |  | 0,345 | 14 | 0,345 | 14 | 0,345 | 14 |  |  |
| 839 | 349309 | Никольское – Павлоково | 2,350 | 0,900 | 38 |  | 0,900 | 38 | 0,900 | 38 | 0,900 | 38 |  |  |
| 840 | 349273 | Никольское – Хомерово | 1,600 | 0,032 | 2 |  | 0,032 | 2 | 0,032 | 2 | 0,032 | 2 |  |  |
| 841 | 349236 | Никольское – Чубуково | 0,924 | 0,300 | 32 |  | 0,300 | 32 | 0,300 | 32 | 0,300 | 32 |  |  |
| 842 | 349641 | Нинорово – Харилово | 5,950 | 1,450 | 24 |  | 1,450 | 24 | 1,450 | 24 | 1,450 | 24 |  |  |
| 843 | 349622 | Обход с. Бурмасово | 8,308 | 2,000 | 24 |  | 2,000 | 24 | 2,000 | 24 | 2,000 | 24 |  |  |
| 844 | 349010 | Овинищи Подгорные – Володинская – Горушки | 4,800 | 0,450 | 9 |  | 0,450 | 9 | 0,450 | 9 | 0,450 | 9 |  |  |
| 845 | 348989 | Ордино – Дуново | 4,229 | 1,100 | 26 |  | 1,100 | 26 | 1,100 | 26 | 1,100 | 26 |  |  |
| 846 | 349556 | Осеево – Олифники | 6,500 | 2,000 | 31 |  | 2,000 | 31 | 2,000 | 31 | 2,000 | 31 |  |  |
| 847 | 348932 | Осиновка – Держилово | 2,440 | 1,000 | 41 |  | 1,000 | 41 | 1,000 | 41 | 1,000 | 41 |  |  |
| 848 | 348885 | Проезд по с. Ильинское | 3,241 | 1,000 | 31 |  | 1,000 | 31 | 1,000 | 31 | 1,000 | 31 |  |  |
| 849 | 349631 | Печкино – Потопчино | 1,329 | 0,841 | 63 |  | 0,841 | 63 | 0,841 | 63 | 0,841 | 63 |  |  |
| 850 | 349192 | Платуново – Крайново с подъездом к дер. Платуново | 3,400 | 2,794 | 82 |  | 2,794 | 82 | 2,794 | 82 | 2,794 | 82 |  |  |
| 851 | 349496 | Плоски – Прилуки | 11,440 | 5,000 | 44 |  | 5,000 | 44 | 5,000 | 44 | 5,000 | 44 |  |  |
| 852 | 349497 | Подъезд к дер. Нестерово | 1,100 | 0,859 | 78 |  | 0,859 | 78 | 0,859 | 78 | 0,859 | 78 |  |  |
| 853 | 348953 | Подъезд к с. Заозерье | 1,277 | 0,500 | 39 |  | 0,500 | 39 | 0,500 | 39 | 0,500 | 39 |  |  |
| 854 | 349193 | Покровское – Никольское | 8,500 | 6,500 | 76 |  | 6,500 | 76 | 6,500 | 76 | 6,500 | 76 |  |  |
| 855 | 349340 | Пономарицы – Ефремово – Миснево | 5,500 | 1,000 | 18 |  | 1,000 | 18 | 1,000 | 18 | 1,000 | 18 |  |  |
| 856 | 349068 | Прилуки – Новое | 2,840 | 0,495 | 17 |  | 0,495 | 17 | 0,495 | 17 | 0,495 | 17 |  |  |
| 857 | 348925 | Прямиково – Кожевниково | 1,580 | 0,700 | 44 |  | 0,700 | 44 | 0,700 | 44 | 0,700 | 44 |  |  |
| 858 | 349540 | Спасское – Клясово | 5,900 | 2,164 | 37 |  | 2,164 | 37 | 2,164 | 37 | 2,164 | 37 |  |  |
| 859 | 349000 | Остапково – Судилово – Цилино | 9,000 | 3,180 | 35 |  | 3,180 | 35 | 3,180 | 35 | 3,180 | 35 |  |  |
| 860 | 349052 | Углич – Золоторучье (правый берег) | 4,500 | 3,216 | 71 |  | 3,216 | 71 | 3,216 | 71 | 3,216 | 71 |  |  |
| 861 | 348849 | Углич – Маймеры | 12,100 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 12,053 | 100 |  |  |
| 862 | 348969 | Углич – Покровские Горки | 0,277 | 0,100 | 36 |  | 0,100 | 36 | 0,100 | 36 | 0,100 | 36 |  |  |
| 863 | 348970 | Углич – Ульянкино | 19,846 | 5,000 | 25 |  | 5,000 | 25 | 5,000 | 25 | 5,000 | 25 |  |  |
| 864 | 349266 | Улейма – Леонтьево | 3,300 | 3,300 | 100 |  | 3,300 | 100 | 3,300 | 100 | 3,300 | 100 |  |  |
| 865 | 349030 | Улейма – Нефедьево | 13,800 | 5,800 | 42 |  | 5,800 | 42 | 5,800 | 42 | 5,800 | 42 |  |  |
| 866 | 348843 | Ульянкино – Подольцы | 4,000 | 0,924 | 23 |  | 0,924 | 23 | 0,924 | 23 | 0,924 | 23 |  |  |
| 867 | 349307 | Федотово – Шемякино | 2,965 | 0,950 | 32 |  | 0,950 | 32 | 0,950 | 32 | 0,950 | 32 |  |  |
| 868 | 349316 | Хребтово – Заозерье | 4,090 | 0,590 | 14 |  | 0,590 | 14 | 0,590 | 14 | 0,590 | 14 |  |  |
| 869 | 349567 | Цибеево – Усолово – Мокрово | 6,400 | 1,216 | 19 |  | 1,216 | 19 | 1,216 | 19 | 1,216 | 19 |  |  |
| 870 | 349464 | Чурьяково – Иванищи | 3,391 | 1,000 | 29 |  | 1,000 | 29 | 1,000 | 29 | 1,000 | 29 |  |  |
| 871 | 348946 | Шевердино – Малое Мельничное | 2,822 | 0,900 | 32 |  | 0,900 | 32 | 0,900 | 32 | 0,900 | 32 |  |  |
| 872 | 348764 | Щипнево – Головково | 3,279 | 1,000 | 30 |  | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 | 1,000 | 30 |  |  |
| 873 | 348822 | Щипнево – Кромница | 3,700 | 0,130 | 4 |  | 0,130 | 4 | 0,130 | 4 | 0,130 | 4 |  |  |
| 874 | 348738 | Юрьево – Богатиново | 5,650 | 3,036 | 54 |  | 3,036 | 54 | 3,036 | 54 | 3,036 | 54 |  |  |
| 875 | 349387 | Углич – Клементьево | 27,925 | 6,925 | 25 |  | 6,925 | 25 | 6,925 | 25 | 6,925 | 25 |  |  |
| 876 | 349382 | "Карачиха – Ширинье" – Давыдково | 1,900 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 877 | 349580 | "Карачиха – Ширинье" – Ременицы | 5,700 | 2,600 | 46 |  | 2,600 | 46 | 2,600 | 46 | 2,600 | 46 |  |  |
| 878 | 349347 | "Лютово – Софряково – Лютово" – Федоровское | 0,800 | 0,280 | 35 |  | 0,280 | 35 | 0,280 | 35 | 0,280 | 35 |  |  |
| 879 | 349532 | "М-8 – подъезд к г. Кострома" – Воробино | 0,812 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 880 | 349001 | "М-8 – подъезд к г. Кострома" – Коргиш – Мужево | 2,451 | 0,751 | 31 |  | 0,751 | 31 | 0,751 | 31 | 0,751 | 31 |  |  |
| 881 | 349455 | "М-8 – подъезд к г. Кострома" – Сопелки | 1,286 | 0,286 | 22 |  | 0,286 | 22 | 0,286 | 22 | 0,286 | 22 |  |  |
| 882 | 349545 | "М-8 – подъезд к г. Кострома" – Телищево – Чернеево с подъездом к дер. Малышево | 6,076 | 4,576 | 75 |  | 4,576 | 75 | 4,576 | 75 | 4,576 | 75 |  |  |
| 883 | 349279 | "Туношна – Бурмакино" – Твердино | 0,750 | 0,750 | 100 |  | 0,750 | 100 | 0,750 | 100 | 0,750 | 100 |  |  |
| 884 | 349352 | "Тутаев – Шопша" – Баканово | 1,832 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 885 | 349035 | "Тутаев – Шопша" – Дулепово | 0,495 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 886 | 349251 | "Тутаев – Шопша" – Колокуново | 0,600 | 0,600 | 100 |  | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 |  |  |
| 887 | 349404 | "Тутаев – Шопша" – Лаптево | 0,637 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 888 | 349294 | "Тутаев – Шопша" – Слободка | 0,772 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 889 | 349396 | "Яковлевское – Диево–Городище" – Ильинское | 1,300 | 1,300 | 100 |  | 1,300 | 100 | 1,300 | 100 | 1,300 | 100 |  |  |
| 890 | 349295 | "Яковлевское – Диево–Городище" – Кульнево | 1,693 | 0,400 | 24 |  | 0,400 | 24 | 0,400 | 24 | 0,400 | 24 |  |  |
| 891 | 348892 | "Ярославль – Любим" – Григорьевский психоневрологический интернат | 1,936 | 1,936 | 100 |  | 1,936 | 100 | 1,936 | 100 | 1,936 | 100 |  |  |
| 892 | 349448 | "Ярославль – Рыбинск" – Максимовское | 0,710 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 893 | 348996 | Ярославль – Сабельницы | 3,881 | 0,001 | 0 |  | 0,001 | 0 | 0,001 | 0 | 3,881 | 100 |  |  |
| 894 | 348923 | "Ярославль – Тутаев" – Ишманово | 2,467 | 1,167 | 47 |  | 1,167 | 47 | 1,167 | 47 | 1,167 | 47 |  |  |
| 895 | 348823 | "Ярославль – Тутаев" – совхоз "Ярославка" | 2,459 | 0,000 | 0 |  | 2,438 | 99 | 2,438 | 99 | 2,438 | 99 |  |  |
| 896 | 348886 | "Ярославль – Тутаев" – Устье | 2,750 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 897 | 349220 | "Ярославль – Тутаев" – Федоровское | 1,177 | 0,077 | 7 |  | 0,077 | 7 | 0,077 | 7 | 0,077 | 7 |  |  |
| 898 | 349023 | "Ярославль – Тутаев" – Филисово | 0,297 | 0,297 | 100 |  | 0,297 | 100 | 0,297 | 100 | 0,297 | 100 |  |  |
| 899 | 348827 | "Ярославль – Тутаев" – Шелепино | 1,947 | 0,747 | 38 |  | 0,747 | 38 | 0,747 | 38 | 0,747 | 38 |  |  |
| 900 | 349372 | "Ярославль – Углич" – Бузаркино | 0,600 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 901 | 348775 | "Ярославль – Углич" – Костяево | 0,995 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 902 | 349589 | "Ярославль – Углич" – Михальцево | 3,213 | 1,213 | 38 |  | 1,213 | 38 | 1,213 | 38 | 1,213 | 38 |  |  |
| 903 | 348890 | "Ярославль – Углич" – Сарафоново | 1,000 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,000 | 100 |  |  |
| 904 | 348739 | 292 км а/д М-8 – Толбухино | 4,551 | 0,000 | 0 |  | 4,451 | 98 | 4,451 | 98 | 4,451 | 98 |  |  |
| 905 | 349484 | Андроники – Еремино | 5,500 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 906 | 349149 | Аэропорт – а/д "Шебунино – Красный Профинтерн" | 4,408 | 2,808 | 64 |  | 2,808 | 64 | 2,808 | 64 | 2,808 | 64 |  |  |
| 907 | 349287 | Бекренево – Губцево | 2,280 | 0,902 | 40 |  | 0,902 | 40 | 0,902 | 40 | 0,902 | 40 |  |  |
| 908 | 349234 | Василево – Высоко | 1,000 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 909 | 349202 | Гавшинка – Васильевское | 1,000 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 910 | 349006 | Глебовское – Долгуново | 6,050 | 1,900 | 31 |  | 1,900 | 31 | 1,900 | 31 | 1,900 | 31 |  |  |
| 911 | 349642 | Глебовское – Тарантаево | 7,450 | 3,450 | 46 |  | 3,450 | 46 | 3,450 | 46 | 3,450 | 46 |  |  |
| 912 | 348735 | Григорьевское – аэропорт | 4,500 | 1,200 | 27 |  | 1,200 | 27 | 1,200 | 27 | 4,500 | 100 |  |  |
| 913 | 348792 | Григорьевское – пос. Михайловский – Норское | 11,150 | 4,850 | 43 |  | 4,850 | 43 | 11,150 | 100 | 11,150 | 100 |  |  |
| 914 | 348769 | Григорьевское – Шоломово | 2,500 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 915 | 6462564 | Григорьевское – Щеглевское | 0,694 | 0,694 | 100 |  | 0,694 | 100 | 0,694 | 100 | 0,694 | 100 |  |  |
| 916 | 348991 | Дмитриево – Поляны | 3,000 | 2,000 | 67 |  | 2,000 | 67 | 2,000 | 67 | 2,000 | 67 |  |  |
| 917 | 349388 | Дубки – Зиновское – Никульское | 4,581 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 4,581 | 100 |  |  |
| 918 | 348980 | Зяблицы – Тенино | 5,840 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,500 | 26 |  |  |
| 919 | 349078 | Игнатово – Шебунино | 2,980 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 920 | 349430 | Каменка – Медягино – Коченятино | 6,700 | 2,220 | 33 |  | 2,220 | 33 | 2,220 | 33 | 2,220 | 33 |  |  |
| 921 | 349458 | Карабиха – Введенье | 10,700 | 4,180 | 39 |  | 4,180 | 39 | 4,180 | 39 | 4,180 | 39 |  |  |
| 922 | 348771 | Карабиха – музей имени Некрасова | 1,000 | 1,000 | 100 |  | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 |  |  |
| 923 | 348941 | Климовское – Ананьино – Волково | 7,300 | 0,600 | 8 |  | 0,600 | 8 | 0,851 | 12 | 0,851 | 12 |  |  |
| 924 | 349578 | Кормилицино – Курба | 20,439 | 9,720 | 48 |  | 9,720 | 48 | 9,720 | 48 | 16,920 | 83 |  |  |
| 925 | 349024 | Кормилицино – пансионат "Ярославль" | 2,100 | 2,100 | 100 |  | 2,100 | 100 | 2,100 | 100 | 2,100 | 100 |  |  |
| 926 | 349493 | Корнево – Каблуково | 2,600 | 2,600 | 100 |  | 2,600 | 100 | 2,600 | 100 | 2,600 | 100 |  |  |
| 927 | 348936 | Красное – крахмало–паточный завод | 1,000 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 928 | 348857 | Кузнечиха – Пономарево | 1,300 | 0,300 | 23 |  | 0,300 | 23 | 0,300 | 23 | 0,300 | 23 |  |  |
| 929 | 349378 | Кузнечиха – Почаево | 4,500 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 930 | 349100 | Левцово – Поречье | 1,700 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 931 | 349282 | Лютово – Бердицино | 5,100 | 5,100 | 100 |  | 5,100 | 100 | 5,100 | 100 | 5,100 | 100 |  |  |
| 932 | 349044 | Лютово – Мокеевское – Софряково – Лютово | 22,200 | 10,700 | 48 |  | 10,700 | 48 | 10,700 | 48 | 10,700 | 48 |  |  |
| 933 | 348961 | Ляпино – Прусово | 14,900 | 8,653 | 58 |  | 8,653 | 58 | 8,653 | 58 | 8,653 | 58 |  |  |
| 934 | 349061 | "Москва – Архангельск" – Василево | 1,118 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 935 | 349109 | "Москва – Архангельск" – Дубки | 2,268 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 2,268 | 100 | 2,268 | 100 |  |  |
| 936 | 349240 | "Москва – Архангельск" – Мартьянка | 2,604 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 937 | 348915 | "Москва – Архангельск" – Щедрино | 1,227 | 1,227 | 100 |  | 1,227 | 100 | 1,227 | 100 | 1,227 | 100 |  |  |
| 938 | 349310 | Марьино – Канищево – Наумовское | 0,800 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 939 | 349069 | Медягино – Расторопово | 5,800 | 0,042 | 1 |  | 0,042 | 1 | 0,042 | 1 | 0,042 | 1 |  |  |
| 940 | 348954 | Мокеевское – Когаево | 0,800 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 941 | 348796 | Мордвиново – Большое Симоново | 2,700 | 1,700 | 63 |  | 1,700 | 63 | 1,700 | 63 | 1,700 | 63 |  |  |
| 942 | 349045 | Мордвиново – Ерденево | 4,650 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 943 | 348955 | Мордвиново – Седельницы | 7,800 | 2,100 | 27 |  | 2,100 | 27 | 2,100 | 27 | 7,800 | 100 |  |  |
| 944 | 348880 | Никифорово – Зубарево – Копасово | 2,590 | 2,590 | 100 |  | 2,590 | 100 | 2,590 | 100 | 2,590 | 100 |  |  |
| 945 | 349017 | Новленское – Иванищево | 4,300 | 4,300 | 100 |  | 4,300 | 100 | 4,300 | 100 | 4,300 | 100 |  |  |
| 946 | 348797 | Окружная дорога г. Ярославля – Зверинцы | 0,475 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 947 | 349040 | Очапки – Ватолино | 3,341 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 3,340 | 100 |  |  |
| 948 | 349353 | Пестрецово – Глухово | 0,977 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 949 | 349218 | Подвязново – Филино | 2,800 | 0,800 | 29 |  | 0,800 | 29 | 0,800 | 29 | 0,800 | 29 |  |  |
| 950 | 348782 | Подъезд к дер. Котельницы | 0,450 | 0,014 | 3 |  | 0,014 | 3 | 0,014 | 3 | 0,014 | 3 |  |  |
| 951 | 349655 | Подъезд к дер. Образцово | 0,605 | 0,005 | 1 |  | 0,005 | 1 | 0,005 | 1 | 0,005 | 1 |  |  |
| 952 | 349094 | Спасское – Матвеевское | 5,298 | 4,098 | 77 |  | 4,098 | 77 | 4,098 | 77 | 4,098 | 77 |  |  |
| 953 | 349536 | Степанцево – Давыдово | 1,904 | 0,500 | 26 |  | 0,500 | 26 | 0,500 | 26 | 0,500 | 26 |  |  |
| 954 | 348859 | Степанцево – Муханово – Чурово | 6,413 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 955 | 349327 | Толбухино – Пожарово | 1,461 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 956 | 349054 | Толбухино – Уткино – Спас–Виталий | 12,661 | 3,661 | 29 |  | 3,661 | 29 | 3,661 | 29 | 12,661 | 100 |  |  |
| 957 | 349252 | Чакарово – Иванково | 1,310 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 958 | 349473 | Ям – Дор – Дубовики | 5,266 | 1,766 | 34 |  | 1,766 | 34 | 1,766 | 34 | 1,766 | 34 |  |  |
| 959 | 348856 | Ямино – Калинино | 0,949 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 960 | 349144 | Ямино – Харитоново | 3,926 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 961 | 348772 | Ямино – Ченцы | 2,144 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 962 | 348992 | "Москва – Архангельск" – Юрятино | 2,401 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 963 | 348867 | М-8 – Черная Лужа | 0,560 | 0,560 | 100 |  | 0,560 | 100 | 0,560 | 100 | 0,560 | 100 |  |  |
| 964 | 349584 | Поповское – Спас – Артемуха | 2,059 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 965 | 349076 | Объездная дорога с. Курба | 2,600 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 966 | 349173 | "Карачиха – Ширинье" – Антроповское | 0,720 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 967 | 348976 | "Карачиха – Ширинье" – Иваново – Кошевники | 0,500 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 968 | 349311 | "Карачиха – Ширинье" – Леонтьевское | 0,600 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 969 | 348944 | Карачиха – Ширинье | 26,820 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 19,020 | 71 |  |  |
| 970 | 348927 | Лесные Поляны – г. Ярославль | 5,301 | 0,000 | 0 |  | 5,100 | 96 | 5,100 | 96 | 5,100 | 96 |  |  |
| 971 | 349062 | "Туношна – Дубки" – подъезд к Туношенскому пансионату | 0,405 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 972 | 349643 | Подъезд от ул. Гагарина г. Ярославля – "Ярославль – Шопша (с ПК км 14 + 200 по ПК км 27 + 904)" | 1,248 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 1,248 | 100 | 1,248 | 100 |  |  |
| 973 | 349141 | 26 км "Подъезд к г. Кострома" – Сосновый Бор | 0,433 | 0,000 | 0 |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 6 283,905 | 2225,755 | 35,42 |  | 2 260,788 | 35,98 | 2355,399 | 37,48 | 3145,420 | 50,06 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа проведения диагностики автомобильных дорог (улиц) федерального, регионального и межмуниципального, местного значения (в границах городской агломерации) «Ярославская» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Код в СКДФ |  | Наименование автомобильной дороги (улицы) |  | Протяженность дороги (улицы), км |  |  |  | Протяженность автодороги, находящейся в нормативном состоянии, км/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановые сроки проведения инструментальной диагностики |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактическое состояние на 31.12.2018 |  |  |  |  |  | Ожидаемое состояние на 31.12.2019 |  | Ожидаемое состояние на 31.12.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструментальная диагностика |  |  |  | Экспертная оценка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего по субъекту |  | в границах агломерации |  | км |  | % | Дата проведения | км | % | км | % | км | % | Месяц | Год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 89862 | М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 249 – 256, км 272 – 299 |  | 59,342 | 59,342 | 100 |  |  |  | 59,342 | 100 | 59,342 | 100 | X | X |
| 2 | 89862 | М-8 «Холмогоры» подъезд к г. Кострома, км 0 – км 25 |  | 25,250 | 25,250 | 100 |  |  |  | 25,250 | 100 | 25,250 | 100 | X | X |
| ИТОГО: |  |  |  | 84,592 | 84,592 | 100 |  |  |  | 84,592 | 100 | 84,592 | 100 | X | X |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 401670 | Ярославль – Углич в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 8+900 – км 28+500 | 97,437 | 19,600 | 19,600 | 100 | 18.04.2018. |  |  | 20,408 | 100 | 20,408 | 100 | апрель | 2019 |
| 2 |  | Ярославль – Углич (улица Школьная пос. Карачиха) в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 7+000 – км 8+800 |  | 1,800 | 1,600 | 89 | 18.04.2018. |  |  | 1,600 | 89 | 1,600 | 89 | апрель | 2019 |
| 3 | 401705 | Яковлевское – Диево-Городище в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 12+400 | 15,289 | 12,400 | 12,400 | 100 | 23.05.2018. |  |  | 12,400 | 100 | 12,400 | 100 | май | 2019 |
| 4 | 401708 | Шебунино – Красный Профинтерн в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 4+520 | 23,653 | 4,520 | 4,520 | 100 | 23.05.2018. |  |  | 4,520 | 100 | 4,520 | 100 | май | 2019 |
| 5 | 401692 | Ярославль – Рыбинск в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области, км 22+560 – км 34+840 | 54,346 | 18,172 | 15,272 | 84 | 07.08.2018. |  |  | 15,272 | 84 | 15,272 | 84 | август | 2019 |
| 6 | 401665 | Ярославль – Заячий Холм – а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов-Ям – Ярославль» (до дер. Шопша) в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 7+700 – км 20+640 | 33,650 | 12,400 | 7,897 | 64 | 01.08.2018. |  |  | 12,400 | 100 | 12,400 | 100 | август | 2019 |
| 7 | 401713 | Северо-восточная окружная автомобильная дорога г. Ярославля в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 3+526 | 3,526 | 3,526 | 3,526 | 100 | 23.05.2018. |  |  | 3,526 | 100 | 3,526 | 100 | май | 2019 |
| 8 | 401675 | Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля км 0+000 – км 11+060 | 11,060 | 11,060 | 6,260 | 57 | 07.06.2018. |  |  | 6,260 | 57 | 6,260 | 57 | июнь | 2019 |
| 9 | 348927 | Лесные Поляны – Ярославль в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 5+100 | 5,301 | 5,100 | 5,100 | 100 | 21.05.2018. |  |  | 5,100 | 100 | 5,100 | 100 | май | 2019 |
| 10 | 401684 | Ярославль – Тутаев (левый берег) в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 13+750 | 25,742 | 13,750 | 7,700 | 56 | 16.05.2018. |  |  | 7,700 | 56 | 13,699 | 100 | май | 2019 |
| 11 | 401688 | Ярославль – Шопша в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 14+200 – км 26+800 | 15,371 | 13,667 | 13,667 | 100 | 01.08.2018. |  |  | 13,667 | 100 | 13,667 | 100 | август | 2019 |
| 12 | 349071 | Фоминское – Константиновский в Тутаевском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – 2+040 | 2,071 | 2,050 | 2,051 | 100 | 09.07.2018. |  |  | 2,051 | 100 | 2,051 | 100 | июль | 2019 |
| 13 | 401710 | Туношна – Бурмакино в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 12+400 | 22,187 | 12,389 | 0,021 | 0 | 11.05.2018. |  |  | 5,552 | 45 | 12,389 | 100 | май | 2019 |
| 14 | 348739 | «292 км автодороги М-8» – Толбухино в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 4+551 | 4,551 | 4,451 | 4,451 | 100 | 25.05.2018. |  |  | 4,451 | 100 | 4,451 | 100 | май | 2019 |
| 15 | 348823 | «Ярославль – Тутаев» – свх. «Ярославка» в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – 2+459 | 2,459 | 2,438 | 2,438 | 100 | 20.05.2018. |  |  | 2,438 | 100 | 2,438 | 100 | май | 2019 |
| 16 | 401695 | Ярославль – Любим в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 8+800 – км 36+928 | 100,087 | 27,800 | 18,700 | 67 | 22.05.2018. |  |  | 18,700 | 67 | 40,466 | 146 | май | 2019 |
| 17 | 349109 | «Москва – Архангельск» – Дубки в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – 2+272 | 2,268 | 2,268 | 0,000 | 0 | 07.07.2018. |  |  | 2,268 | 100 | 2,268 | 100 | июль | 2019 |
| 18 | 348735 | Григорьевское – Аэропорт в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 4+500 | 4,500 | 4,500 | 1,200 | 27 | 23.05.2018. |  |  | 1,200 | 27 | 4,500 | 100 | май | 2019 |
| 19 | 401669 | Тутаев – Шопша в Ярославском, Тутаевском муниципальных районах Ярославской области, км 2+897 – км 49+701 | 57,457 | 46,348 | 15,204 | 33 | 07.06.2018. |  |  | 15,204 | 33 | 27,204 | 59 | июнь | 2019 |
| 20 | 348980 | Зяблицы – Тенино в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 5+840 | 5,840 | 5,840 | 4,340 | 74 | 01.08.2018. |  |  | 4,340 | 74 | 5,840 | 100 | август | 2019 |
| 21 | 349545 | М-8 – подъезд к г. Кострома – Телищево – Чернеево с подъездом к дер. Малышево в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 6+076 | 6,076 | 6,076 | 3,776 | 62 | 11.05.2018. |  |  | 3,776 | 62 | 3,776 | 62 | май | 2019 |
| 22 | 349054 | Толбухино – Уткино – Спас Виталий в Ярославском районе Ярославской области, км 0+000 – км 12+660 | 12,661 | 12,661 | 3,661 | 29 | 22.05.2018. |  |  | 3,661 | 29 | 12,661 | 100 | май | 2019 |
| 23 | 348961 | Ляпино – Прусово в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 14+900 | 14,900 | 14,900 | 8,000 | 54 | 03.08.2018. |  |  | 8,000 | 54 | 8,000 | 54 | август | 2019 |
| 24 | 348944 | Карачиха – Ширинье в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 26+827 | 26,820 | 26,820 | 3,700 | 14 | 05.07.2018. |  |  | 3,700 | 14 | 22,720 | 85 | июль | 2019 |
| 25 | 348955 | Мордвиново – Сидельницы в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 7+800 | 7,800 | 7,800 | 1,900 | 24 | 01.08.2018. |  |  | 1,900 | 24 | 7,600 | 97 | август | 2019 |
| 26 | 348996 | Ярославль – Сабельницы в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 3+880 | 3,881 | 3,881 | 0,000 | 0 | 07.08.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 3,880 | 100 | август | 2019 |
| 27 | 348941 | Климовское – Ананьино – Волково в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 7+300 | 7,300 | 7,300 | 0,000 | 0 | 07.07.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | июль | 2019 |
| 28 | 349141 | 26 км «Подъезд к г. Кострома» – Сосновый Бор в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 0+433 | 0,433 | 0,433 | 0,000 | 0 | 11.05.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | май | 2019 |
| 29 | 349578 | Кормилицино – Курба в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 22+260 | 20,439 | 20,439 | 9,720 | 48 | 01.08.2018. |  |  | 9,720 | 48 | 16,920 | 83 | август | 2019 |
| 30 | 348792 | Григорьевское – Михайловское – Норское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 11+150 | 11,150 | 11,150 | 4,900 | 44 | 07.08.2018. |  |  | 11,200 | 100 | 11,200 | 100 | август | 2019 |
| 31 | 401696 | Туношна – Дубки в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 3+900 | 8,258 | 3,900 | 0,000 | 0 | 11.05.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 3,000 | 77 | май | 2019 |
| 32 | 401706 | Бурмакино – Котлово – Троицкое в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 0+600 | 14,868 | 0,600 | 0,000 | 0 | 12.05.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | май | 2019 |
| 33 | 401689 | Селифонтово – Прохоровское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 4+875 | 5,380 | 4,875 | 4,775 | 98 | 01.08.2018. |  |  | 4,775 | 98 | 4,775 | 98 | август | 2019 |
| 34 | 348890 | «Ярославль – Углич» – Сарафоново в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 1+000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0 | 01.08.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,000 | 100 | август | 2019 |
| 35 | 401673 | 28 км а/д «ПОДЪЕЗД К Г. КОСТРОМА» – НИКОЛЬСКОЕ – БУРМАКИНО в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 1+160 | 18,991 | 1,160 | 0,460 | 40 | 11.05.2018. |  |  | 0,460 | 40 | 0,460 | 40 | май | 2019 |
| 36 | 401683 | Подъезд к аэропорту «ТУНОШНА» в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 1+025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 100 | 11.05.2018. |  |  | 1,025 | 100 | 1,025 | 100 | май | 2019 |
| 37 | 349388 | Дубки – Зиновское – Никульское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 4+581 | 4,581 | 4,581 | 0,000 | 0 | 06.07.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 4,581 | 100 | июль | 2019 |
| 38 | 349643 | Подъезд от ул. Гагарина г. Ярославля -"Ярославль - Шопша (с ПК км 14+200 по ПК км 27+904)" | 1,248 | 1,248 | 0,000 | 0 |  |  |  | 1,248 | 100 | 1,248 | 100 |  |  |
| 39 | 349040 | Очапки - Ватолино в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, км 0+000 – км 3+340 | 3,341 | 3,341 | 0,000 | 0 |  |  |  | 0,000 | 0 | 3,340 | 100 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 656,947 | 357,269 | 187,864 | 52,58 |  |  |  | 208,522 | 58,37 | 316,645 | 88,63 |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения (улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 274374 | Улица Полушкина Роща г. Ярославля | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 4,100 | 100 | 4,100 | 100 | апрель | 2019 |
| 2 | 275258 | Улица Республиканский проезд г. Ярославля | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 6,000 | 100 | 6,000 | 100 | апрель | 2019 |
| 3 | 3464925 | Автодорога на участке от улицы Калинина до автомобильной дороги федерального значения «Подъезд к г. Кострома» от М-8 «Холмогоры»г. Ярославля | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,200 | 100 | 1,200 | 100 | апрель | 2019 |
| 4 | 1774859 | Юго-Западная окружная дорога от Московского проспекта до улицы Нефтяников г. Ярославля | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,700 | 100 | 1,700 | 100 | апрель | 2019 |
| 5 | 275225 | Улица Володарского г. Ярославля | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,000 | 100 | 2,000 | 100 | апрель | 2019 |
| 6 | 275282 | Улица Красноперекопская г. Ярославля | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | апрель | 2019 |
| 7 | 275920 | Ленинградский проспект г. Ярославля | 11,700 | 11,700 | 5,000 | 43 | 10.10.2018. |  |  | 5,000 | 43 | 11,700 | 100 | апрель | 2019 |
| 8 | 274600 | Улица Наумова г. Ярославля | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,400 | 100 | 1,400 | 100 | апрель | 2019 |
| 9 | 275060 | Улица Гудованцева г. Ярославля | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,200 | 100 | 1,200 | 100 | апрель | 2019 |
| 10 | 274962 | Улица Большая Федоровская г. Ярославля | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,500 | 100 | 2,500 | 100 | апрель | 2019 |
| 11 | 274552 | Улица Бахвалова г. Ярославля | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,855 | 100 | 0,855 | 100 | апрель | 2019 |
| 12 | 274365 | Улица Свердлова г. Ярославля | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,700 | 100 | 2,700 | 100 | апрель | 2019 |
| 13 | 274546 | Улица Тургенева г. Ярославля | 0,738 | 0,738 | 0,738 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,738 | 100 | 0,738 | 100 | апрель | 2019 |
| 14 | 275063 | Улица Некрасова г. Ярославля | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 | апрель | 2019 |
| 15 | 274510 | Улица Менделеева г. Ярославля | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,000 | 100 | 1,000 | 100 | апрель | 2019 |
| 16 | 274459 | Улица Серго Орджоникидзе г. Ярославля | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,600 | 100 | 1,600 | 100 | апрель | 2019 |
| 17 | 274907 | Улица Ляпидевского г. Ярославля | 0,620 | 0,620 | 0,620 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,620 | 100 | 0,620 | 100 | апрель | 2019 |
| 18 | 274504 | Улица Космонавтов г. Ярославля | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,200 | 100 | 1,200 | 100 | апрель | 2019 |
| 19 | 274856 | Улица Панина г. Ярославля | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 3,200 | 100 | 3,200 | 100 | апрель | 2019 |
| 20 | 275468 | Суздальское шоссе (от Московского проспекта до улицы Калинина) г. Ярославля | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 3,800 | 100 | 3,800 | 100 | апрель | 2019 |
| 21 | 275046 | Улица Лисицына г. Ярославля | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,700 | 100 | 1,700 | 100 | апрель | 2019 |
| 22 | 274570 | Улица Маяковского г. Ярославля | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 4,900 | 100 | 4,900 | 100 | апрель | 2019 |
| 23 | 274669 | Улица Труфанова г. Ярославля | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,400 | 100 | 2,400 | 100 | апрель | 2019 |
| 24 | 274975 | Улица Пирогова г. Ярославля | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,100 | 100 | 2,100 | 100 | апрель | 2019 |
| 25 | 275041 | Улица Суздальская г. Ярославля | 2,700 | 2,700 | 2,100 | 78 | 10.10.2018. |  |  | 2,100 | 78 | 2,100 | 78 | апрель | 2019 |
| 26 | 275581 | Улица Маланова г. Ярославля | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,300 | 100 | 2,300 | 100 | апрель | 2019 |
| 27 | 274841 | Улица Шевелюха г. Ярославля | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 3,200 | 100 | 3,200 | 100 | апрель | 2019 |
| 28 | 275367 | Улица Терешковой г. Ярославля | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 | апрель | 2019 |
| 29 | 504001 | пр-д Подвойского г.Ярославля | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,063 | 100 | 1,063 | 100 | апрель | 2019 |
| 30 | 275322 | Проспект Октября г. Ярославля | 4,960 | 4,960 | 4,960 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 4,960 | 100 | 4,960 | 100 | апрель | 2019 |
| 31 | 272609 | Улица Победы г. Ярославля | 2,608 | 2,608 | 2,608 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,608 | 100 | 2,608 | 100 | апрель | 2019 |
| 32 | 275287 | Улица Пионерская г. Ярославля | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,000 | 100 | апрель | 2019 |
| 33 | 275085 | Улица 1-я Шоссейная г. Ярославля | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 3,600 | 100 | 3,600 | 100 | апрель | 2019 |
| 34 | 274820 | Улица Блюхера г. Ярославля | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,000 | 100 | 2,000 | 100 | апрель | 2019 |
| 35 | 275415 | Улица 2-я Красноперевальская, г. Ярославля | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 36 | 275998 | Улица Куропаткова г. Ярославля | 1,400 | 1,400 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,400 | 100 | апрель | 2019 |
| 37 | 270317 | Переулок Красноперевальский г.¦Ярославля | 1,900 | 1,900 | 0,200 | 11 | 10.10.2018. |  |  | 1,900 | 100 | 1,900 | 100 | апрель | 2019 |
| 38 | 276351 | Улица Большая Норская г. Ярославля | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 3,100 | 100 | 3,100 | 100 | апрель | 2019 |
| 39 | 272602 | Улица Нефтяников г. Ярославля | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 | апрель | 2019 |
| 40 | 275423 | Проезд Школьный г. Ярославля | 0,811 | 0,811 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,811 | 100 | апрель | 2019 |
| 41 | 277146 | Улица Магистральная г. Ярославля | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 5,800 | 100 | 5,800 | 100 | апрель | 2019 |
| 42 | 275216 | Улица Городской Вал г. Ярославля | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 | апрель | 2019 |
| 43 | 275382 | Проезд Мышкинский г. Ярославля | 2,596 | 2,596 | 1,996 | 77 | 10.10.2018. |  |  | 1,996 | 77 | 1,996 | 77 | апрель | 2019 |
| 44 | 275015 | Проспект Авиаторов г. Ярославля | 4,500 | 4,500 | 3,300 | 73 | 10.10.2018. |  |  | 3,300 | 73 | 3,300 | 73 | апрель | 2019 |
| 45 | 275190 | Улица Клубная г. Ярославля | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,400 | 100 | 2,400 | 100 | апрель | 2019 |
| 46 | 274234 | Улица Харитонова г. Ярославля | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,500 | 100 | 0,500 | 100 | апрель | 2019 |
| 47 | 274643 | Улица Индустриальная г. Ярославля | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 | апрель | 2019 |
| 48 | 274735 | Улица Карла Либкнехта г. Ярославля | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,200 | 100 | апрель | 2019 |
| 49 | 274473 | Улица Розы Люксембург г. Ярославля | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,500 | 100 | апрель | 2019 |
| 50 | 274903 | Улица 29-я Линия г. Ярославля | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 | апрель | 2019 |
| 51 | 270296 | Улица Громова г. Ярославля | 3,107 | 3,107 | 3,107 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 3,107 | 100 | 3,107 | 100 | апрель | 2019 |
| 52 | 275264 | Улица Златоустинская г. Ярославля | 0,656 | 0,656 | 0,656 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,656 | 100 | 0,656 | 100 | апрель | 2019 |
| 53 | 274655 | Улица Чехова г. Ярославля | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,000 | 100 | 2,000 | 100 | апрель | 2019 |
| 54 | 274454 | Улица Кудрявцева г. Ярославля | 1,100 | 1,100 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,100 | 100 | апрель | 2019 |
| 55 | 275231 | Улица Салтыкова-Щедрина г. Ярославля | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,700 | 100 | 1,700 | 100 | апрель | 2019 |
| 56 | 275580 | Улица Богдановича г. Ярославля | 0,670 | 0,670 | 0,670 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,670 | 100 | 0,670 | 100 | апрель | 2019 |
| 57 | 275176 | Улица Спартаковская г. Ярославля | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,200 | 100 | 2,200 | 100 | апрель | 2019 |
| 58 | 275592 | Улица Павлова г. Ярославля | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,500 | 100 | 1,500 | 100 | апрель | 2019 |
| 59 | 275025 | Улица Рыкачева г. Ярославля | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,800 | 100 | апрель | 2019 |
| 60 | 272589 | Волжская набережная г. Ярославля | 3,054 | 3,054 | 1,500 | 49 | 10.10.2018. |  |  | 1,500 | 49 | 2,300 | 75 | апрель | 2019 |
| 61 | 274563 | Улица Чайковского г. Ярославля | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,910 | 100 | 1,910 | 100 | апрель | 2019 |
| 62 | 503982 | Площадь Комсомольская г. Ярославля | 0,309 | 0,309 | 0,309 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,309 | 100 | 0,309 | 100 | апрель | 2019 |
| 63 | 275301 | Улица Красноборская г. Ярославля | 3,300 | 3,300 | 1,400 | 42 | 10.10.2018. |  |  | 2,700 | 82 | 2,700 | 82 | апрель | 2019 |
| 64 | 268651 | Улица Сосновая г. Ярославля | 0,898 | 0,898 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,898 | 100 | апрель | 2019 |
| 65 | 268900 | Улица Строителей г. Ярославля | 1,449 | 1,449 |  |  |  | 1,449 | 100 | 1,449 | 100 | 1,449 | 100 | апрель | 2019 |
| 66 | 275461 | Проспект Машиностроителей г. Ярославля | 5,100 | 5,100 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 5,100 | 100 | апрель | 2019 |
| 67 | 270295 | Тутаевское шоссе г. Ярославля | 6,493 | 6,493 | 2,793 | 43 | 10.10.2018. |  |  | 2,793 | 43 | 6,493 | 100 | апрель | 2019 |
| 68 | 275053 | Улица Республиканская г. Ярославля | 3,675 | 3,675 |  |  |  | 0,000 | 0 | 3,675 | 100 | 3,675 | 100 | апрель | 2019 |
| 69 | 274487 | Улица Угличская г. Ярославля | 3,419 | 3,419 |  |  |  | 0,000 | 0 | 3,419 | 100 | 3,419 | 100 | апрель | 2019 |
| 70 | 274460 | Проспект Дзержинского г. Ярославля | 3,100 | 3,100 |  |  |  | 0,000 | 0 | 1,700 | 55 | 3,100 | 100 | апрель | 2019 |
| 71 | 274664 | Улица Кавказская г. Ярославля | 1,608 | 1,608 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,608 | 100 | апрель | 2019 |
| 72 | 274809 | Улица Гагарина г. Ярославля | 9,200 | 9,200 |  |  |  | 0,000 | 0 | 2,100 | 23 | 9,200 | 100 | апрель | 2019 |
| 73 | 274902 | Проспект Толбухина г. Ярославля | 3,171 | 3,171 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 3,171 | 100 | апрель | 2019 |
| 74 | 275042 | Промышленное шоссе г. Ярославля | 4,300 | 4,300 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 4,300 | 100 | апрель | 2019 |
| 75 | 274945 | Улица Рыбинская г. Ярославля | 1,405 | 1,405 |  |  | 10.10.2018. | 1,405 | 100 | 1,405 | 100 | 1,405 | 100 | апрель | 2019 |
| 76 | 275492 | Улица Лермонтова г. Ярославля | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 | апрель | 2019 |
| 77 | 275155 | Улица Туманова г. Ярославля | 0,741 | 0,741 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 78 | 272719 | Улица Чкалова г. Ярославля | 2,886 | 2,886 | 2,886 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,886 | 100 | 2,886 | 100 | апрель | 2019 |
| 79 | 274710 | Проспект Фрунзе г. Ярославля | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 9,200 | 100 | 9,200 | 100 | апрель | 2019 |
| 80 | 275221 | Улица Большая Октябрьская г. Ярославля | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,270 | 100 | 2,270 | 100 | апрель | 2019 |
| 81 | 274441 | Улица Титова г. Ярославля | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,563 | 100 | 0,563 | 100 | апрель | 2019 |
| 82 | 274409 | Улица Курчатова г. Ярославля | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,565 | 100 | 0,565 | 100 | апрель | 2019 |
| 83 | 274481 | Улица Лесная г. Ярославля | 0,770 | 0,770 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 84 | 276377 | Улица Советская г. Ярославля | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,164 | 100 | 2,164 | 100 | апрель | 2019 |
| 85 | 274733 | Улица Гоголя г. Ярославля | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,380 | 100 | 0,380 | 100 | апрель | 2019 |
| 86 | 274955 | Улица Саукова г. Ярославля | 0,709 | 0,709 | 0,709 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,709 | 100 | 0,709 | 100 | апрель | 2019 |
| 87 | 275237 | Улица 2-я Кольцова г. Ярославля | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 88 | 272598 | Улица Красноармейская г. Ярославля | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 89 | 274845 | Улица Садовая г. Ярославля | 0,700 | 0,700 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 90 | 275425 | Улица 1-я Краснохолмская г. Ярославля | 0,600 | 0,600 |  |  |  | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 | 0,600 | 100 | апрель | 2019 |
| 91 | 274835 | Улица 2-я Краснохолмская г. Ярославля | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 92 | 274324 и 275230 | Улица 1-я Парковая и 2-я Парковая г. Ярославля | 0,700 | 0,700 |  |  |  | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 | апрель | 2019 |
| 93 | 275209 | Улица Голубятная г. Ярославля | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 94 | 274966 | Переулок Солнечный г. Ярославля | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 95 | 275449 | Улица Торфяная г. Ярославля | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 96 | 275522 | Улица 1-я Тормозная г. Ярославля | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,800 | 100 | апрель | 2019 |
| 97 | 274372 | Улица Достоевского г. Ярославля | 1,400 | 1,400 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 98 | 3464922 | Автомобильная дорога от границы города до поселка Толга г. Ярославля | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,200 | 100 | 1,200 | 100 | апрель | 2019 |
| 99 | 3464920 | Автомобильная дорога (без названия), пересекающая улицу Гагарина г. Ярославля | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 3,200 | 100 | 3,200 | 100 | апрель | 2019 |
| 100 | 3464924 | Автомобильная дорога без названия (по проезду маршрута № 27) г. Ярославля | 0,834 | 0,834 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,834 | 100 | апрель | 2019 |
| 101 | 274306 | Проезд Архангельский г. Ярославля | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 102 | 274364 | Переулок Депутатский г. Ярославля | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,129 | 100 | 0,129 | 100 | апрель | 2019 |
| 103 | 274944 | Проезд Дядьковский г. Ярославля | 0,456 | 0,456 | 0,456 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,456 | 100 | 0,456 | 100 | апрель | 2019 |
| 104 | 274773 | Которосльная набережная г. Ярославля | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 3,200 | 100 | 3,200 | 100 | апрель | 2019 |
| 105 | 275092 | Переулок Которосльной г. Ярославля | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,313 | 100 | 0,313 | 100 | апрель | 2019 |
| 106 | 503990 | Площадь Красная г. Ярославля | 0,865 | 0,865 | 0,865 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,865 | 100 | 0,865 | 100 | апрель | 2019 |
| 107 | 274381 | Красный съезд г. Ярославля | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,297 | 100 | 0,297 | 100 | апрель | 2019 |
| 108 | 275035 | Переулок Кучерской г. Ярославля | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,433 | 100 | 0,433 | 100 | апрель | 2019 |
| 109 | 274608 | Переулок Малый Московский г. Ярославля | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,185 | 100 | 0,185 | 100 | апрель | 2019 |
| 110 | 274417 | Переулок Мукомольный г. Ярославля | 0,247 | 0,247 |  |  |  | 0,247 | 100 | 0,247 | 100 | 0,247 | 100 | апрель | 2019 |
| 111 | 275484 | Проезд Мурманский г. Ярославля | 0,556 | 0,556 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 112 | 274527 | Переулок Набережный г. Ярославля | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,520 | 100 | 0,520 | 100 | апрель | 2019 |
| 113 | 3464917 | Октябрьский мост через р. Волгу г. Ярославля | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,215 | 100 | 1,215 | 100 | апрель | 2019 |
| 114 | 274384 | Проезд Парашютный г. Ярославля | 0,497 | 0,497 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 115 | 275626 | Проезд Парковый г. Ярославля | 0,337 | 0,337 |  |  |  | 0,337 | 100 | 0,337 | 100 | 0,337 | 100 | апрель | 2019 |
| 116 | 268772 | Переулок 3-й Иваньковский г. Ярославля | 0,424 | 0,424 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 117 | 274733 | Переулок Гоголя г. Ярославля | 0,380 | 0,380 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 118 | 274729 | Переулок Подвойского г. Ярославля | 0,303 | 0,303 | 0,303 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,303 | 100 | 0,303 | 100 | апрель | 2019 |
| 119 | 274908 | Переулок Разина г. Ярославля | 0,345 | 0,345 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 120 | 274760 | Переулок Софьи Перовской (3 участка) г. Ярославля | 1,933 | 1,933 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,933 | 100 | апрель | 2019 |
| 121 | 274482 | Переулок Первомайский г. Ярославля | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,122 | 100 | 0,122 | 100 | апрель | 2019 |
| 122 | 274692 | Переулок Герцена г. Ярославля | 0,621 | 0,621 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 123 | 275318 | Переулок Минина г. Ярославля | 0,164 | 0,164 | 0,164 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,164 | 100 | 0,164 | 100 | апрель | 2019 |
| 124 | 504008 | Площадь Волкова г. Ярославля | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,446 | 100 | 0,446 | 100 | апрель | 2019 |
| 125 | 3464914 | Площадь Октябрьская г. Ярославля | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,028 | 100 | 1,028 | 100 | апрель | 2019 |
| 126 | 504018 | Площадь Челюскинцев (2 участка) г. Ярославля | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,391 | 100 | 1,391 | 100 | апрель | 2019 |
| 127 | 504005 | Площадь Ярославль Главный г. Ярославля | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,809 | 100 | 0,809 | 100 | апрель | 2019 |
| 128 | 504001 | Площадь Подвойского г. Ярославля | 0,559 | 0,559 | 0,559 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,559 | 100 | 0,559 | 100 | апрель | 2019 |
| 129 | 3464916 | Подъездная дорога от развилки в районе улицы Пожарского и улицы Технопарковой до д. 73 по улице Пожарского г. Ярославля | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,610 | 100 | 0,610 | 100 | апрель | 2019 |
| 130 | 3464918 | Поселок Вакарево г. Ярославля | 0,616 | 0,616 |  |  |  | 0,616 | 100 | 0,616 | 100 | 0,616 | 100 | апрель | 2019 |
| 131 | 3464923 | Поселок Дудкино г. Ярославля | 0,557 | 0,557 |  |  |  | 0,557 | 100 | 0,557 | 100 | 0,557 | 100 | апрель | 2019 |
| 132 | 3464919 | Поселок Парижская Коммуна г. Ярославля | 0,272 | 0,272 | 0,272 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,272 | 100 | 0,272 | 100 | апрель | 2019 |
| 133 | 274222 | Проезд Доброхотова г. Ярославля | 0,914 | 0,914 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,914 | 100 | апрель | 2019 |
| 134 | 274218 | Проезд Домостроителей г. Ярославля | 0,674 | 0,674 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 135 | 275150 | Проезд Кольцова г. Ярославля | 0,350 | 0,350 | 0,100 | 29 | 10.10.2018. |  |  | 0,100 | 29 | 0,100 | 29 | апрель | 2019 |
| 136 | 275375 | Проезд Моторостроителей г. Ярославля | 0,664 | 0,664 | 0,664 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,664 | 100 | 0,664 | 100 | апрель | 2019 |
| 137 | 275116 | Проезд Связистов г. Ярославля | 0,479 | 0,479 | 0,100 | 21 | 10.10.2018. |  |  | 0,100 | 21 | 0,100 | 21 | апрель | 2019 |
| 138 | 275494 | Проезд Ухтомского г. Ярославля | 0,700 | 0,700 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,700 | 100 | апрель | 2019 |
| 139 | 276005 | Проезд Шавырина г. Ярославля | 1,252 | 1,252 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,252 | 100 | апрель | 2019 |
| 140 | 274883 | Промзона улицы Декабристов г. Ярославля | 0,468 | 0,468 | 0,200 | 43 | 10.10.2018. |  |  | 0,200 | 43 | 0,200 | 43 | апрель | 2019 |
| 141 | 3467585 | Путепровод через железнодорожные пути и автодорога по улице Добрынина г. Ярославля | 0,895 | 0,895 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 142 | 3464915 | Пятницкий съезд г. Ярославля | 0,322 | 0,322 |  |  |  | 0,322 | 100 | 0,322 | 100 | 0,322 | 100 | апрель | 2019 |
| 143 | 274879 | Проезд Революционый г. Ярославля | 0,194 | 0,194 | 0,194 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,194 | 100 | 0,194 | 100 | апрель | 2019 |
| 144 | 276346 | Силикатное шоссе г. Ярославля | 0,593 | 0,593 | 0,400 | 67 | 10.10.2018. |  |  | 0,400 | 67 | 0,400 | 67 | апрель | 2019 |
| 145 | 275177 | Переулок Сквозной г. Ярославля | 0,850 | 0,850 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,850 | 100 | апрель | 2019 |
| 146 | 503994 | Площадь Советская г. Ярославля | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,463 | 100 | 1,463 | 100 | апрель | 2019 |
| 147 | 274860 | Старое Костромское шоссе г. Ярославля | 0,494 | 0,494 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 148 | 274788 | Переулок Старый Костромской г. Ярославля | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,348 | 100 | 0,348 | 100 | апрель | 2019 |
| 149 | 274465 | Тверицкая набережная г. Ярославля | 3,400 | 3,400 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 3,400 | 100 | апрель | 2019 |
| 150 | 274718 | Переулок Тепловой г. Ярославля | 0,675 | 0,675 |  |  |  | 0,675 | 100 | 0,675 | 100 | 0,675 | 100 | апрель | 2019 |
| 151 | 274349 | Тормозное шоссе (2 участка) г. Ярославля | 12,200 | 12,200 |  |  |  | 3,400 | 28 | 3,400 | 28 | 12,200 | 100 | апрель | 2019 |
| 152 | 275087 | Проезд Тутаевский г. Ярославля | 0,472 | 0,472 | 0,472 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,472 | 100 | 0,472 | 100 | апрель | 2019 |
| 153 | 274950 | Улица 1905 года г. Ярославля | 0,420 | 0,420 | 0,200 | 48 | 10.10.2018. |  |  | 0,200 | 48 | 0,200 | 48 | апрель | 2019 |
| 154 | 275467 | Улица 1-я Арефинская г. Ярославля | 0,654 | 0,654 |  |  |  | 0,654 | 100 | 0,654 | 100 | 0,654 | 100 | апрель | 2019 |
| 155 | 274538 | Улица 1-я Больничная г. Ярославля | 0,870 | 0,870 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 156 | 268767 | Улица 1-я Веткинская г. Ярославля | 0,470 | 0,470 | 0,100 | 21 | 10.10.2018. |  |  | 0,100 | 21 | 0,100 | 21 | апрель | 2019 |
| 157 | 275475 | Улица 1-я Вокзальная г. Ярославля | 1,468 | 1,468 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,468 | 100 | апрель | 2019 |
| 158 | 274221 | Улица 1-я Жилая г. Ярославля | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,501 | 100 | 0,501 | 100 | апрель | 2019 |
| 159 | 274385 | Улица 1-я Забелицкая г. Ярославля | 1,050 | 1,050 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,050 | 100 | апрель | 2019 |
| 160 | 270294 | Улица 1-я Кольцова (2 участка) г. Ярославля | 0,929 | 0,929 | 0,400 | 43 | 10.10.2018. |  |  | 0,400 | 43 | 0,400 | 43 | апрель | 2019 |
| 161 | 275483 | Улица 1-я Красноперевальская г. Ярославля | 0,540 | 0,540 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 162 | 274470 | Улица 1-я Новостройка г. Ярославля | 0,636 | 0,636 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 163 | 274283 | Улица 1-я Портовая г. Ярославля | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 164 | 274536 | Улица 1-я Приволжская г. Ярославля | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,510 | 100 | 0,510 | 100 | апрель | 2019 |
| 165 | 275921 | Улица 1-я Приречная г. Ярославля | 0,806 | 0,806 | 0,806 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,806 | 100 | 0,806 | 100 | апрель | 2019 |
| 166 | 275016 | Улица 1-я Пролетарская г. Ярославля | 0,582 | 0,582 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 167 | 276006 | Улица 1-я Путевая г. Ярославля | 1,555 | 1,555 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 168 | 274633 | Улица 1-я Пятовская г. Ярославля | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,844 | 100 | 0,844 | 100 | апрель | 2019 |
| 169 | 274572 | Улица 1-я Рабочая (3 участка) г. Ярославля | 0,945 | 0,945 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 170 | 275266 | Улица 1-я Смоленская г. Ярославля | 0,750 | 0,750 | 0,100 | 13 | 10.10.2018. |  |  | 0,100 | 13 | 0,100 | 13 | апрель | 2019 |
| 171 | 274569 | Улица 1-я Тарная (2 участка) г. Ярославля | 1,893 | 1,893 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 172 | 274301 | Улица 1-я Тверицкая г. Ярославля | 0,700 | 0,700 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 173 | 274881 | Улица 2-я Больничная г. Ярославля | 0,626 | 0,626 | 0,626 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,626 | 100 | 0,626 | 100 | апрель | 2019 |
| 174 | 274395 | Улица 2-я Бутырская г. Ярославля | 1,729 | 1,729 | 0,700 | 40 | 10.10.2018. |  |  | 0,700 | 40 | 0,700 | 40 | апрель | 2019 |
| 175 | 275488 | Улица 2-я Иваньковская г. Ярославля | 0,514 | 0,514 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 176 | 274325 | Улица 2-я Новая г. Ярославля | 1,073 | 1,073 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 177 | 274461 | Улица 2-я Полянская г. Ярославля | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,492 | 100 | 0,492 | 100 | апрель | 2019 |
| 178 | 275590 | Улица 2-я Портовая г. Ярославля | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,373 | 100 | 0,373 | 100 | апрель | 2019 |
| 179 | 275157 | Улица 2-я Пролетарская г. Ярославля | 0,539 | 0,539 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 180 | 275324 | Улица 2-я Пятовская г. Ярославля | 0,497 | 0,497 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 181 | 274273 | Улица 2-я Рабочая (2 участка) г. Ярославля | 0,495 | 0,495 | 0,495 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,495 | 100 | 0,495 | 100 | апрель | 2019 |
| 182 | 275050 | Улица 2-я Суворовская г. Ярославля | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 183 | 274717 | Улица 2-я Тормозная г. Ярославля | 0,800 | 0,800 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,800 | 100 | апрель | 2019 |
| 184 | 275068 | Улица 2-я Тверицкая г. Ярославля | 0,665 | 0,665 |  |  |  | 0,665 | 100 | 0,665 | 100 | 0,665 | 100 | апрель | 2019 |
| 185 | 274336 | Улица 2-я Транспортная (2 участка) г. Ярославля | 1,146 | 1,146 | 1,146 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,146 | 100 | 1,146 | 100 | апрель | 2019 |
| 186 | 275571 | Улица 2-я Тутаевская г. Ярославля | 0,736 | 0,736 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 187 | 274756 | Улица 2-я Шоссейная г. Ярославля | 0,831 | 0,831 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 188 | 274528 | Улица 3-я Больничная г. Ярославля | 0,965 | 0,965 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,965 | 100 | апрель | 2019 |
| 189 | 274416 | Улица 3-я Жилая г. Ярославля | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,201 | 100 | 0,201 | 100 | апрель | 2019 |
| 190 | 274541 | Улица 3-я Иваньковская г. Ярославля | 0,600 | 0,600 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 191 | 274953 | Улица 3-я Ляпинская г. Ярославля | 0,912 | 0,912 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 192 | 274244 | Улица 3-я Новая г. Ярославля | 0,880 | 0,880 |  |  |  | 0,880 | 100 | 0,880 | 100 | 0,880 | 100 | апрель | 2019 |
| 193 | 275024 | Улица 3-я Новодуховская г. Ярославля | 1,188 | 1,188 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,188 | 100 | апрель | 2019 |
| 194 | 275122 | Улица 3-я Островная г. Ярославля | 0,895 | 0,895 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 195 | 275082 | Улица 3-я Парковая г. Ярославля | 0,972 | 0,972 |  |  |  | 0,972 | 100 | 0,972 | 100 | 0,972 | 100 | апрель | 2019 |
| 196 | 275543 | Улица 3-я Портовая г. Ярославля | 0,348 | 0,348 | 0,348 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,348 | 100 | 0,348 | 100 | апрель | 2019 |
| 197 | 274699 | Улица 3-я Путевая г. Ярославля | 0,895 | 0,895 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 198 | 275570 | Улица 3-я Пятовская г. Ярославля | 0,418 | 0,418 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 199 | 274851 | Улица 3-я Рабочая (2 участка) г. Ярославля | 0,925 | 0,925 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 200 | 274696 | Улица 3-я Сергейцевская г. Ярославля | 0,824 | 0,824 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 201 | 275199 | Улица 3-я Тверицкая г. Ярославля | 0,703 | 0,703 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 202 | 275295 | Улица 3-я Яковлевская г. Ярославля | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,279 | 100 | 0,279 | 100 | апрель | 2019 |
| 203 | 274668 | Улица 4-я Вокзальная г. Ярославля | 0,413 | 0,413 | 0,413 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,413 | 100 | 0,413 | 100 | апрель | 2019 |
| 204 | 274834 | Улица 4-я Забелицкая г. Ярославля | 0,633 | 0,633 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 205 | 274641 | Улица 4-я Иваньковская г. Ярославля | 0,626 | 0,626 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 206 | 274590 | Улица 4-я Новая г. Ярославля | 0,747 | 0,747 |  |  |  | 0,747 | 100 | 0,747 | 100 | 0,747 | 100 | апрель | 2019 |
| 207 | 274722 | Улица 4-я Парковая г. Ярославля | 0,512 | 0,512 |  |  |  | 0,512 | 100 | 0,512 | 100 | 0,512 | 100 | апрель | 2019 |
| 208 | 275201 | Улица 4-я Портовая (2 участка) г. Ярославля | 0,532 | 0,532 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 209 | 275140 | Улица 4-я Путевая г. Ярославля | 0,504 | 0,504 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 210 | 275088 | Улица 4-я Пятовская г. Ярославля | 0,489 | 0,489 |  |  |  | 0,489 | 100 | 0,489 | 100 | 0,489 | 100 | апрель | 2019 |
| 211 | 274286 | Улица 4-я Тверицкая г. Ярославля | 1,025 | 1,025 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,025 | 100 | апрель | 2019 |
| 212 | 275148 | Улица 4-я Тормозная г. Ярославля | 0,422 | 0,422 |  |  |  | 0,422 | 100 | 0,422 | 100 | 0,422 | 100 | апрель | 2019 |
| 213 | 274925 | Улица 50 лет ВЛКСМ (2 участка) г. Ярославля | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,279 | 100 | 1,279 | 100 | апрель | 2019 |
| 214 | 274663 | Улица 5-я Вокзальная г. Ярославля | 0,659 | 0,659 | 0,200 | 30 | 10.10.2018. |  |  | 0,200 | 30 | 0,200 | 30 | апрель | 2019 |
| 215 | 275346 | Улица 5-я Забелицкая г. Ярославля | 0,613 | 0,613 |  |  |  | 0,613 | 100 | 0,613 | 100 | 0,613 | 100 | апрель | 2019 |
| 216 | 274818 | Улица 5-я Новая г. Ярославля | 0,548 | 0,548 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 217 | 274813 | Улица 5-я Парковая г. Ярославля | 0,595 | 0,595 |  |  |  | 0,595 | 100 | 0,595 | 100 | 0,595 | 100 | апрель | 2019 |
| 218 | 275243 | Улица 5-я Путевая г. Ярославля | 0,765 | 0,765 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 219 | 274763 | Улица 5-я Тверицкая г. Ярославля | 1,090 | 1,090 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 220 | 275339 | Улица 6-я Железнодорожная г. Ярославля | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,274 | 100 | 0,274 | 100 | апрель | 2019 |
| 221 | 274812 | Улица 6-я Забелицкая г. Ярославля | 0,659 | 0,659 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 222 | 274899 | Улица 6-я Новая г. Ярославля | 0,700 | 0,700 |  |  |  | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 | апрель | 2019 |
| 223 | 274427 | Улица 6-я Парковая г. Ярославля | 0,501 | 0,501 | 0,501 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,501 | 100 | 0,501 | 100 | апрель | 2019 |
| 224 | 275458 | Улица 6-я Путевая г. Ярославля | 0,589 | 0,589 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 225 | 274836 | Улица 8-е Марта г. Ярославля | 1,983 | 1,983 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,983 | 100 | апрель | 2019 |
| 226 | 275001 | Улица 8-я Железнодорожная г. Ярославля | 1,358 | 1,358 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,358 | 100 | апрель | 2019 |
| 227 | 274272 | Улица Авиамоторная г. Ярославля | 0,696 | 0,696 |  |  |  | 0,696 | 100 | 0,696 | 100 | 0,696 | 100 | апрель | 2019 |
| 228 | 275017 | Улица Авиаторов г. Ярославля | 0,812 | 0,812 |  |  |  | 0,812 | 100 | 0,812 | 100 | 0,812 | 100 | апрель | 2019 |
| 229 | 275067 | Улица Автозаводская г. Ярославля | 3,180 | 3,180 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 3,180 | 100 | апрель | 2019 |
| 230 | 275099 | Улица Академика Колмогорова г. Ярославля | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,306 | 100 | 0,306 | 100 | апрель | 2019 |
| 231 | 274918 | Улица Александра Невского г. Ярославля | 0,479 | 0,479 | 0,479 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,479 | 100 | 0,479 | 100 | апрель | 2019 |
| 232 | 274285 | Улица Алмазная(2 участка) г. Ярославля | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,220 | 100 | 1,220 | 100 | апрель | 2019 |
| 233 | 274895 | Улица Андропова г. Ярославля | 0,612 | 0,612 | 0,612 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,612 | 100 | 0,612 | 100 | апрель | 2019 |
| 234 | 274676 | Улица Антипина г. Ярославля | 0,158 | 0,158 | 0,158 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,158 | 100 | 0,158 | 100 | апрель | 2019 |
| 235 | 275269 | Улица Багрицкого г. Ярославля | 0,918 | 0,918 |  |  |  | 0,918 | 100 | 0,918 | 100 | 0,918 | 100 | апрель | 2019 |
| 236 | 275149 | Улица Базарная г. Ярославля | 0,755 | 0,755 | 0,755 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,755 | 100 | 0,755 | 100 | апрель | 2019 |
| 237 | 274871 | Улица Базовая г. Ярославля | 0,948 | 0,948 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,948 | 100 | апрель | 2019 |
| 238 | 274715 | Улица Балашова г. Ярославля | 0,823 | 0,823 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 239 | 274796 | Улица Балтийская г. Ярославля | 0,773 | 0,773 | 0,400 | 52 | 10.10.2018. |  |  | 0,400 | 52 | 0,400 | 52 | апрель | 2019 |
| 240 | 275184 | Улица Батова г. Ярославля | 1,015 | 1,015 | 0,440 | 43 | 10.10.2018. |  |  | 0,440 | 43 | 0,440 | 43 | апрель | 2019 |
| 241 | 275021 | Улица Белинского г. Ярославля | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,318 | 100 | 1,318 | 100 | апрель | 2019 |
| 242 | 274268 | Улица Березовая г. Ярославля | 0,773 | 0,773 |  |  |  | 0,773 | 100 | 0,773 | 100 | 0,773 | 100 | апрель | 2019 |
| 243 | 275135 | Улица Болотная г. Ярославля | 0,541 | 0,541 |  |  |  | 0,541 | 100 | 0,541 | 100 | 0,541 | 100 | апрель | 2019 |
| 244 | 276002 | Улица Большая Донская г. Ярославля | 1,500 | 1,500 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,500 | 100 | апрель | 2019 |
| 245 | 274959 | Улица Большая Заволжская г. Ярославля | 0,778 | 0,778 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 246 | 275173 | Улица Большая Луговая г. Ярославля | 1,236 | 1,236 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,236 | 100 | апрель | 2019 |
| 247 | 274885 | Улица Большая Любимская г. Ярославля | 1,160 | 1,160 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,160 | 100 | апрель | 2019 |
| 248 | 275245 | Улица Большая Павловская г. Ярославля | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,714 | 100 | 0,714 | 100 | апрель | 2019 |
| 249 | 275128 | Улица Большая Техническая г. Ярославля | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,134 | 100 | 0,134 | 100 | апрель | 2019 |
| 250 | 274934 | Улица Большая Химическая г. Ярославля | 0,466 | 0,466 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 251 | 274670 | Улица Большие Полянки г. Ярославля | 0,875 | 0,875 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 252 | 274746 | Улица Борки г. Ярославля | 4,860 | 4,860 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 4,860 | 100 | апрель | 2019 |
| 253 | 274543 | Улица Боровая г. Ярославля | 0,795 | 0,795 | 0,400 | 50 | 10.10.2018. |  |  | 0,400 | 50 | 0,400 | 50 | апрель | 2019 |
| 254 | 276063 | Улица Брагинская г. Ярославля | 1,377 | 1,377 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 255 | 272739 | Улица Брейтовская г. Ярославля | 0,853 | 0,853 |  |  |  | 0,853 | 100 | 0,853 | 100 | 0,853 | 100 | апрель | 2019 |
| 256 | 274520 | Улица Будкина г. Ярославля | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,270 | 100 | 0,270 | 100 | апрель | 2019 |
| 257 | 275030 | Улица Бульварная г. Ярославля | 0,598 | 0,598 |  |  |  | 0,598 | 100 | 0,598 | 100 | 0,598 | 100 | апрель | 2019 |
| 258 | 272741 | Улица Весенняя г. Ярославля | 0,879 | 0,879 |  |  |  | 0,879 | 100 | 0,879 | 100 | 0,879 | 100 | апрель | 2019 |
| 259 | 275317 | Улица Ветеранов г. Ярославля | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,800 | 100 | 0,800 | 100 | апрель | 2019 |
| 260 | 275115 | Улица Воздвиженская г. Ярославля | 0,720 | 0,720 |  |  |  | 0,720 | 100 | 0,720 | 100 | 0,720 | 100 | апрель | 2019 |
| 261 | 275253 | Улица Воинова г. Ярославля | 0,416 | 0,416 | 0,100 | 24 | 10.10.2018. |  |  | 0,100 | 24 | 0,100 | 24 | апрель | 2019 |
| 262 | 274598 | Улица Волгоградская г. Ярославля | 1,380 | 1,380 |  |  |  | 1,380 | 100 | 1,380 | 100 | 1,380 | 100 | апрель | 2019 |
| 263 | 274862 | Улица Волкова г. Ярославля | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,247 | 100 | 0,247 | 100 | апрель | 2019 |
| 264 | 274323 | Улица Вольная г. Ярославля | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,179 | 100 | 0,179 | 100 | апрель | 2019 |
| 265 | 274764 | Улица Воровского г. Ярославля | 0,450 | 0,450 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 266 | 275313 | Улица Врачебная г. Ярославля | 0,492 | 0,492 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 267 | 274267 | Улица Вспольинское поле г. Ярославля | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,281 | 100 | 1,281 | 100 | апрель | 2019 |
| 268 | 275251 | Улица Выставочная г. Ярославля | 1,023 | 1,023 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 269 | 274231 | Улица Герцена г. Ярославля | 0,693 | 0,693 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,693 | 100 | апрель | 2019 |
| 270 | 275486 | Улица Главная г. Ярославля | 1,800 | 1,800 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 271 | 274472 | Улица Гончарова г. Ярославля | 0,379 | 0,379 |  |  |  | 0,379 | 100 | 0,379 | 100 | 0,379 | 100 | апрель | 2019 |
| 272 | 274490 | Улица Городищенская г. Ярославля | 1,066 | 1,066 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 273 | 272590 | Улица Гражданская г. Ярославля | 0,328 | 0,328 |  |  |  | 0,328 | 100 | 0,328 | 100 | 0,328 | 100 | апрель | 2019 |
| 274 | 274225 | Улица Гремяченская г. Ярославля | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,550 | 100 | 0,550 | 100 | апрель | 2019 |
| 275 | 275112 | Улица Губкина г. Ярославля | 0,504 | 0,504 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 276 | 275052 | Улица Декабристов г. Ярославля | 2,449 | 2,449 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 2,449 | 100 | апрель | 2019 |
| 277 | 275027 | Улица Демяна Бедного г. Ярославля | 0,929 | 0,929 | 0,929 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,929 | 100 | 0,929 | 100 | апрель | 2019 |
| 278 | 272591 | Улица Депутатская г. Ярославля | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,228 | 100 | 0,228 | 100 | апрель | 2019 |
| 279 | 275119 | Улица Добролюбова г. Ярославля | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,482 | 100 | 0,482 | 100 | апрель | 2019 |
| 280 | 274279 | Улица Добрынина г. Ярославля | 1,055 | 1,055 | 0,700 | 66 | 10.10.2018. |  |  | 0,700 | 66 | 0,700 | 66 | апрель | 2019 |
| 281 | 274697 | Улица Доронина (2 участка) г. Ярославля | 1,449 | 1,449 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,449 | 100 | апрель | 2019 |
| 282 | 274456 | Улица Елены Колесовой г. Ярославля | 2,961 | 2,961 | 2,961 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,961 | 100 | 2,961 | 100 | апрель | 2019 |
| 283 | 274666 | Улица Жукова (2 участка) г. Ярославля | 1,656 | 1,656 | 1,656 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,656 | 100 | 1,656 | 100 | апрель | 2019 |
| 284 | 275330 | Улица Жуковского г. Ярославля | 0,863 | 0,863 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 285 | 274865 | Улица Журавлева (2 участка) г. Ярославля | 0,927 | 0,927 | 0,927 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,927 | 100 | 0,927 | 100 | апрель | 2019 |
| 286 | 274783 | Улица Загородный Сад г. Ярославля | 0,609 | 0,609 | 0,609 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,609 | 100 | 0,609 | 100 | апрель | 2019 |
| 287 | 275419 | Улица Закгейма г. Ярославля | 1,220 | 1,220 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 288 | 274501 | Улица Залесская г. Ярославля | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,450 | 100 | 0,450 | 100 | апрель | 2019 |
| 289 | 274300 | Улица Заливная г. Ярославля | 2,002 | 2,002 |  |  |  | 2,002 | 100 | 2,002 | 100 | 2,002 | 100 | апрель | 2019 |
| 290 | 274278 | Улица Заовинная г. Ярославля | 0,764 | 0,764 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 291 | 274363 | Улица Запрудная г. Ярославля | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,382 | 100 | 0,382 | 100 | апрель | 2019 |
| 292 | 275132 | Улица Звездная г. Ярославля | 1,125 | 1,125 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,125 | 100 | апрель | 2019 |
| 293 | 274847 | Улица Здоровья г. Ярославля | 0,500 | 0,500 |  |  |  | 0,500 | 100 | 0,500 | 100 | 0,500 | 100 | апрель | 2019 |
| 294 | 275137 | Улица Зеленцовская г. Ярославля | 0,718 | 0,718 | 0,400 | 56 | 10.10.2018. |  |  | 0,400 | 56 | 0,400 | 56 | апрель | 2019 |
| 295 | 274779 | Улица Зелинского г. Ярославля | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,565 | 100 | 0,565 | 100 | апрель | 2019 |
| 296 | 274622 | Улица Зои Космодемьянской г. Ярославля | 0,453 | 0,453 | 0,453 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,453 | 100 | 0,453 | 100 | апрель | 2019 |
| 297 | 274727 | Улица Ильинская г. Ярославля | 0,368 | 0,368 | 0,200 | 54 | 10.10.2018. |  |  | 0,200 | 54 | 0,200 | 54 | апрель | 2019 |
| 298 | 274803 | Улица Институтская г. Ярославля | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,190 | 100 | 1,190 | 100 | апрель | 2019 |
| 299 | 274621 | Улица Калинина г. Ярославля | 1,784 | 1,784 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,784 | 100 | апрель | 2019 |
| 300 | 274786 | Улица Калмыковых г. Ярославля | 0,643 | 0,643 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 301 | 276292 | Улица Камышовая г. Ярославля | 2,670 | 2,670 |  |  |  | 1,500 | 56 | 1,500 | 56 | 1,500 | 56 | апрель | 2019 |
| 302 | 274571 | Улица Карабулина г. Ярославля | 0,900 | 0,900 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,900 | 100 | апрель | 2019 |
| 303 | 275271 | Улица Кедрова г. Ярославля | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,263 | 100 | 0,263 | 100 | апрель | 2019 |
| 304 | 274672 | Улица Керамическая г. Ярославля | 0,320 | 0,320 |  |  |  | 0,320 | 100 | 0,320 | 100 | 0,320 | 100 | апрель | 2019 |
| 305 | 275557 | Улица Кирпичная г. Ярославля | 1,412 | 1,412 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,412 | 100 | апрель | 2019 |
| 306 | 274236 | Улица Кленовая г. Ярославля | 0,521 | 0,521 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 307 | 274474 | Улица Колышкина г. Ярославля | 3,700 | 3,700 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 3,700 | 100 | апрель | 2019 |
| 308 | 274530 | Улица Кольцевая г. Ярославля | 0,570 | 0,570 |  |  |  | 0,560 | 98 | 0,560 | 98 | 0,560 | 98 | апрель | 2019 |
| 309 | 274639 | Улица Коммунаров г. Ярославля | 0,553 | 0,553 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 310 | 503982 | Улица Комсомольская г. Ярославля | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,300 | 100 | 0,300 | 100 | апрель | 2019 |
| 311 | 274449 | Улица Кооперативная г. Ярославля | 0,403 | 0,403 | 0,403 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,403 | 100 | 0,403 | 100 | апрель | 2019 |
| 312 | 274849 | Улица Корабельная г. Ярославля | 0,839 | 0,839 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 313 | 274605 | Улица Короленко г. Ярославля | 0,685 | 0,685 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 314 | 275029 | Улица Короткая (2 участка) г. Ярославля | 0,551 | 0,551 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 315 | 274357 | Улица Косая гора г. Ярославля | 1,962 | 1,962 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,962 | 100 | апрель | 2019 |
| 316 | 275388 | Улица Костромская г. Ярославля | 0,556 | 0,556 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 317 | 274868 | Улица Крестовая гора г. Ярославля | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,383 | 100 | 0,383 | 100 | апрель | 2019 |
| 318 | 275011 | Улица Кривова г. Ярославля | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,435 | 100 | 1,435 | 100 | апрель | 2019 |
| 319 | 275124 | Улица Крупской г. Ярославля | 1,431 | 1,431 |  |  |  | 1,431 | 100 | 1,431 | 100 | 1,431 | 100 | апрель | 2019 |
| 320 | 275498 | Улица Крылова г. Ярославля | 0,488 | 0,488 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 321 | 275280 | Улица Кузнецова г. Ярославля | 0,566 | 0,566 | 0,300 | 53 | 10.10.2018. |  |  | 0,300 | 53 | 0,300 | 53 | апрель | 2019 |
| 322 | 274785 | Улица Кузнечная г. Ярославля | 0,617 | 0,617 | 0,617 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,617 | 100 | 0,617 | 100 | апрель | 2019 |
| 323 | 274912 | Улица Куйбышева г. Ярославля | 1,348 | 1,348 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,348 | 100 | апрель | 2019 |
| 324 | 274971 | Улица Кутузова г. Ярославля | 0,523 | 0,523 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 325 | 274331 | Улица Лебедевская г. Ярославля | 0,494 | 0,494 | 0,494 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,494 | 100 | 0,494 | 100 | апрель | 2019 |
| 326 | 274494 | Улица Леваневского г. Ярославля | 1,782 | 1,782 | 1,782 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,782 | 100 | 1,782 | 100 | апрель | 2019 |
| 327 | 275564 | Улица Лекарская г. Ярославля | 0,622 | 0,622 |  |  |  | 0,622 | 100 | 0,622 | 100 | 0,622 | 100 | апрель | 2019 |
| 328 | 275062 | Улица Лескова г. Ярославля | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,800 | 100 | 0,800 | 100 | апрель | 2019 |
| 329 | 274298 | Улица Лесозаводская г. Ярославля | 0,641 | 0,641 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 330 | 274828 | Улица Летная (2 участка) г. Ярославля | 1,152 | 1,152 | 1,152 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,152 | 100 | 1,152 | 100 | апрель | 2019 |
| 331 | 275019 | Улица Лизы Чайкиной г. Ярославля | 0,228 | 0,228 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 332 | 275355 | Улица Линейная г. Ярославля | 0,839 | 0,839 |  |  |  | 0,839 | 100 | 0,839 | 100 | 0,839 | 100 | апрель | 2019 |
| 333 | 274843 | Улица Лобачевского г. Ярославля | 0,410 | 0,410 |  |  |  | 0,410 | 100 | 0,410 | 100 | 0,410 | 100 | апрель | 2019 |
| 334 | 274708 | Улица Лодочная г. Ярославля | 0,355 | 0,355 |  |  |  | 0,355 | 100 | 0,355 | 100 | 0,355 | 100 | апрель | 2019 |
| 335 | 275576 | Улица Локомотивная г. Ярославля | 1,435 | 1,435 |  |  |  | 1,435 | 100 | 1,435 | 100 | 1,435 | 100 | апрель | 2019 |
| 336 | 274870 | Улица Ломоносова г. Ярославля | 0,639 | 0,639 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 337 | 275094 | Улица Льва Толстого г. Ярославля | 0,711 | 0,711 |  |  |  | 0,711 | 100 | 0,711 | 100 | 0,711 | 100 | апрель | 2019 |
| 338 | 275532 | Улица Максимова г. Ярославля | 0,395 | 0,395 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,395 | 100 | апрель | 2019 |
| 339 | 274886 | Улица Малая Любимская г. Ярославля | 0,987 | 0,987 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 340 | 274247 | Улица Малая Московская г. Ярославля | 0,535 | 0,535 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 341 | 276451 | Улица Малая Пролетарская г. Ярославля | 1,600 | 1,600 | 1,200 | 75 | 10.10.2018. |  |  | 1,200 | 75 | 1,200 | 75 | апрель | 2019 |
| 342 | 275410 | Улица Малая Техническая г. Ярославля | 0,652 | 0,652 | 0,300 | 46 | 10.10.2018. |  |  | 0,300 | 46 | 0,300 | 46 | апрель | 2019 |
| 343 | 274586 | Улица Малая Химическая г. Ярославля | 0,390 | 0,390 | 0,390 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,390 | 100 | 0,390 | 100 | апрель | 2019 |
| 344 | 275045 | Улица Мануфактурная г. Ярославля | 0,842 | 0,842 |  |  |  | 0,842 | 100 | 0,842 | 100 | 0,842 | 100 | апрель | 2019 |
| 345 | 274817 | Улица Марголина г. Ярославля | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,742 | 100 | 0,742 | 100 | апрель | 2019 |
| 346 | 274658 | Улица Мастеровая г. Ярославля | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,100 | 100 | 1,100 | 100 | апрель | 2019 |
| 347 | 274973 | Улица Межевая г. Ярославля | 0,636 | 0,636 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 348 | 275459 | Улица Мельничная г. Ярославля | 1,670 | 1,670 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,670 | 100 | апрель | 2019 |
| 349 | 275211 | Улица Механизаторов г. Ярославля | 1,400 | 1,400 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,400 | 100 | апрель | 2019 |
| 350 | 275304 | Улица Механическая г. Ярославля | 0,477 | 0,477 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 351 | 275318 | Улица Минина г. Ярославля | 0,697 | 0,697 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 352 | 274217 | Улица Молодежная г. Ярославля | 0,532 | 0,532 |  |  |  | 0,532 | 100 | 0,532 | 100 | 0,532 | 100 | апрель | 2019 |
| 353 | 274738 | Улица Морозовская г. Ярославля | 0,427 | 0,427 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 354 | 275047 | Улица Мостецкая г. Ярославля | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,240 | 100 | 1,240 | 100 | апрель | 2019 |
| 355 | 268503 | Улица Нагорная г. Ярославля | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,592 | 100 | 0,592 | 100 | апрель | 2019 |
| 356 | 275516 | Улица Нахимсона г. Ярославля | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,433 | 100 | 0,433 | 100 | апрель | 2019 |
| 357 | 275078 | Улица Национальная г. Ярославля | 0,538 | 0,538 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 358 | 274342 | Улица Нестерова г. Ярославля | 0,791 | 0,791 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 359 | 275311 | Улица Низовая г. Ярославля | 1,102 | 1,102 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 360 | 275495 | Улица Новое Долматово г. Ярославля | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,511 | 100 | 0,511 | 100 | апрель | 2019 |
| 361 | 275227 | Улица Новые Куксенки г. Ярославля | 0,417 | 0,417 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 362 | 274642 | Улица Носкова г. Ярославля | 0,432 | 0,432 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,432 | 100 | апрель | 2019 |
| 363 | 275032 | Улица Ньютона г. Ярославля | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 2,000 | 100 | апрель | 2019 |
| 364 | 275272 | Улица Овинная г. Ярославля | 0,730 | 0,730 | 0,100 | 14 | 10.10.2018. |  |  | 0,100 | 14 | 0,100 | 14 | апрель | 2019 |
| 365 | 274576 | Улица Овражная г. Ярославля | 0,459 | 0,459 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 366 | 274351 | Улица Огородная г. Ярославля | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,335 | 100 | 0,335 | 100 | апрель | 2019 |
| 367 | 275523 | Улица Окружная г. Ярославля | 0,515 | 0,515 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 368 | 274910 | Улица Опекушина г. Ярославля | 0,820 | 0,820 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 369 | 275506 | Улица Оранжерейная г. Ярославля | 0,690 | 0,690 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 370 | 272900 | Улица Осипенко г. Ярославля | 0,709 | 0,709 |  |  |  | 0,709 | 100 | 0,709 | 100 | 0,709 | 100 | апрель | 2019 |
| 371 | 274986 | Улица Осташинская г. Ярославля | 2,020 | 2,020 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 2,020 | 100 | апрель | 2019 |
| 372 | 275014 | Улица Охотничья г. Ярославля | 0,461 | 0,461 |  |  |  | 0,461 | 100 | 0,461 | 100 | 0,461 | 100 | апрель | 2019 |
| 373 | 274922 | Улица Павлика Морозова г. Ярославля | 0,567 | 0,567 |  |  |  | 0,567 | 100 | 0,567 | 100 | 0,567 | 100 | апрель | 2019 |
| 374 | 274496 | Улица Памятная г. Ярославля | 0,840 | 0,840 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 375 | 274475 | Улица Панфилова г. Ярославля | 0,913 | 0,913 | 0,913 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,913 | 100 | 0,913 | 100 | апрель | 2019 |
| 376 | 275048 | Улица Папанина г. Ярославля | 1,680 | 1,680 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,680 | 100 | апрель | 2019 |
| 377 | 274821 | Улица Парижская Коммуна г. Ярославля | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,475 | 100 | 0,475 | 100 | апрель | 2019 |
| 378 | 275503 | Улица Парниковая г. Ярославля | 0,540 | 0,540 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 379 | 275097 | Улица Пархоменко г. Ярославля | 0,436 | 0,436 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 380 | 276000 | Улица Пашуковская г. Ярославля | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,820 | 100 | 0,820 | 100 | апрель | 2019 |
| 381 | 274726 | Улица Пекарская г. Ярославля | 0,601 | 0,601 | 0,100 | 17 | 10.10.2018. |  |  | 0,100 | 17 | 0,100 | 17 | апрель | 2019 |
| 382 | 274345 | Улица Первомайская г. Ярославля | 1,561 | 1,561 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,561 | 100 | апрель | 2019 |
| 383 | 274706 | Улица Песочная г. Ярославля | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,150 | 100 | 1,150 | 100 | апрель | 2019 |
| 384 | 275249 | Улица Пестеля г. Ярославля | 1,992 | 1,992 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,992 | 100 | апрель | 2019 |
| 385 | 275121 | Улица Петра Алексеева г. Ярославля | 0,456 | 0,456 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 386 | 274428 | Улица Пилотов г. Ярославля | 1,140 | 1,140 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 387 | 275552 | Улица Писемского г. Ярославля | 1,080 | 1,080 |  |  |  | 1,080 | 100 | 1,080 | 100 | 1,080 | 100 | апрель | 2019 |
| 388 | 275420 | Улица Подбутырская г. Ярославля | 0,604 | 0,604 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 389 | 274826 | Улица Подгорная г. Ярославля | 3,100 | 3,100 |  |  |  | 1,800 | 58 | 1,800 | 58 | 1,800 | 58 | апрель | 2019 |
| 390 | 274790 | Улица Подзеленье г. Ярославля | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,141 | 100 | 0,141 | 100 | апрель | 2019 |
| 391 | 274659 | Улица Пожарского г. Ярославля | 3,530 | 3,530 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 3,530 | 100 | апрель | 2019 |
| 392 | 274725 | Улица Ползунова г. Ярославля | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,395 | 100 | 0,395 | 100 | апрель | 2019 |
| 393 | 274607 | Улица Полиграфическая г. Ярославля | 0,451 | 0,451 |  |  |  | 0,451 | 100 | 0,451 | 100 | 0,451 | 100 | апрель | 2019 |
| 394 | 275427 | Улица Полярная г. Ярославля | 0,907 | 0,907 |  |  |  | 0,907 | 100 | 0,907 | 100 | 0,907 | 100 | апрель | 2019 |
| 395 | 274958 | Улица Попова г. Ярославля | 1,295 | 1,295 | 1,295 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,295 | 100 | 1,295 | 100 | апрель | 2019 |
| 396 | 274585 | Улица Посохова г. Ярославля | 1,090 | 1,090 |  |  |  | 1,090 | 100 | 1,090 | 100 | 1,090 | 100 | апрель | 2019 |
| 397 | 274957 | Улица Почтовая г. Ярославля | 0,261 | 0,261 | 0,261 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,261 | 100 | 0,261 | 100 | апрель | 2019 |
| 398 | 274373 | Улица Преображенская г. Ярославля | 0,586 | 0,586 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 399 | 275123 | Улица Приветная г. Ярославля | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,460 | 100 | 0,460 | 100 | апрель | 2019 |
| 400 | 275595 | Улица Пригородная (2 участка) г. Ярославля | 0,812 | 0,812 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,812 | 100 | апрель | 2019 |
| 401 | 274911 | Улица Прилужская г. Ярославля | 0,580 | 0,580 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 402 | 274647 | Улица Проектируемая г. Ярославля | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,333 | 100 | 0,333 | 100 | апрель | 2019 |
| 403 | 275039 | Улица Промышленная г. Ярославля | 4,500 | 4,500 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 4,500 | 100 | апрель | 2019 |
| 404 | 274967 | Улица Пушкина г. Ярославля | 0,620 | 0,620 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,620 | 100 | апрель | 2019 |
| 405 | 275312 | Улица Пятницкая г. Ярославля | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,098 | 100 | 0,098 | 100 | апрель | 2019 |
| 406 | 274517 | Улица Радищева г. Ярославля | 1,306 | 1,306 | 1,306 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,306 | 100 | 1,306 | 100 | апрель | 2019 |
| 407 | 274996 | Улица Районная г. Ярославля | 0,719 | 0,719 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 408 | 275205 | Улица Ранняя г. Ярославля | 0,689 | 0,689 | 0,689 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,689 | 100 | 0,689 | 100 | апрель | 2019 |
| 409 | 274610 | Улица Революционная г. Ярославля | 0,583 | 0,583 | 0,583 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,583 | 100 | 0,583 | 100 | апрель | 2019 |
| 410 | 274392 | Улица Родниковая г. Ярославля | 1,362 | 1,362 | 0,100 | 7 | 10.10.2018. |  |  | 0,100 | 7 | 0,100 | 7 | апрель | 2019 |
| 411 | 275507 | Улица Родничиха г. Ярославля | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,750 | 100 | 0,750 | 100 | апрель | 2019 |
| 412 | 274675 | Улица Ростовская г. Ярославля | 0,662 | 0,662 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 413 | 274792 | Улица Рылеева (4 участка) г. Ярославля | 1,848 | 1,848 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,848 | 100 | апрель | 2019 |
| 414 | 274614 | Улица Рябиновая г. Ярославля | 0,938 | 0,938 |  |  |  | 0,938 | 100 | 0,938 | 100 | 0,938 | 100 | апрель | 2019 |
| 415 | 274547 | Улица Сабанеевская г. Ярославля | 0,600 | 0,600 | 0,200 | 33 | 10.10.2018. |  |  | 0,200 | 33 | 0,200 | 33 | апрель | 2019 |
| 416 | 274353 | Улица Садоводческая г. Ярославля | 0,843 | 0,843 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 417 | 274712 | Улица Сахарова г. Ярославля | 0,920 | 0,920 | 0,920 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,920 | 100 | 0,920 | 100 | апрель | 2019 |
| 418 | 275238 | Улица Светлая (2 участка) г. Ярославля | 0,562 | 0,562 | 0,200 | 36 | 10.10.2018. |  |  | 0,200 | 36 | 0,200 | 36 | апрель | 2019 |
| 419 | 272612 | Улица Свободы г. Ярославля | 2,753 | 2,753 | 2,753 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,753 | 100 | 2,753 | 100 | апрель | 2019 |
| 420 | 272675 | Улица Северная г. Ярославля | 1,383 | 1,383 |  |  |  | 1,383 | 100 | 1,383 | 100 | 1,383 | 100 | апрель | 2019 |
| 421 | 274503 | Улица Седова г. Ярославля | 0,544 | 0,544 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 422 | 274282 | Улица Сельская г. Ярославля | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,744 | 100 | 0,744 | 100 | апрель | 2019 |
| 423 | 275482 | Улица Семашко г. Ярославля | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 | апрель | 2019 |
| 424 | 275442 | Улица Сергейцевская г. Ярославля | 0,815 | 0,815 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 425 | 275285 | Улица Сергея Новожилова г. Ярославля | 0,568 | 0,568 |  |  |  | 0,568 | 100 | 0,568 | 100 | 0,568 | 100 | апрель | 2019 |
| 426 | 275577 | Улица Серова (2 участка) г. Ярославля | 0,884 | 0,884 |  |  |  | 0,884 | 100 | 0,884 | 100 | 0,884 | 100 | апрель | 2019 |
| 427 | 274337 | Улица Сибирская г. Ярославля | 0,703 | 0,703 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 428 | 274685 | Улица Сиреневая г. Ярославля | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,452 | 100 | 0,452 | 100 | апрель | 2019 |
| 429 | 275560 | Улица Смежная г. Ярославля | 0,165 | 0,165 | 0,165 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,165 | 100 | 0,165 | 100 | апрель | 2019 |
| 430 | 275241 | Улица Смолякова г. Ярославля | 0,458 | 0,458 | 0,458 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,458 | 100 | 0,458 | 100 | апрель | 2019 |
| 431 | 274859 | Улица Собинова г. Ярославля | 0,966 | 0,966 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,966 | 100 | апрель | 2019 |
| 432 | 275106 | Улица Совхозная г. Ярославля | 0,486 | 0,486 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 433 | 275568 | Улица Согласная г. Ярославля | 0,447 | 0,447 | 0,100 | 22 | 10.10.2018. |  |  | 0,100 | 22 | 0,100 | 22 | апрель | 2019 |
| 434 | 268650 | Улица Солнечная г. Ярославля | 1,283 | 1,283 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,283 | 100 | апрель | 2019 |
| 435 | 274626 | Улица Соловьева (2 участка) г. Ярославля | 1,100 | 1,100 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,100 | 100 | апрель | 2019 |
| 436 | 274939 | Улица Софьи Ковалевской г. Ярославля | 0,334 | 0,334 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 437 | 275214 | Улица Софьи Перовской г. Ярославля | 0,682 | 0,682 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 438 | 275337 | Улица Союзная г. Ярославля | 2,235 | 2,235 | 2,235 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 2,235 | 100 | 2,235 | 100 | апрель | 2019 |
| 439 | 275469 | Улица Спортивная г. Ярославля | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,696 | 100 | 0,696 | 100 | апрель | 2019 |
| 440 | 275585 | Улица Средняя г. Ярославля | 1,076 | 1,076 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,076 | 100 | апрель | 2019 |
| 441 | 274730 | Улица Старая Костромская г. Ярославля | 0,471 | 0,471 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 442 | 274476 | Улица Старицкая г. Ярославля | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,320 | 100 | 0,320 | 100 | апрель | 2019 |
| 443 | 275393 | Улица Старое Долматово г. Ярославля | 0,480 | 0,480 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 444 | 274999 | Улица Старое Творогово г. Ярославля | 0,384 | 0,384 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 445 | 275593 | Улица Старые Куксенки г. Ярославля | 0,740 | 0,740 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 446 | 275268 | Улица Стачек г. Ярославля | 1,184 | 1,184 | 1,184 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,184 | 100 | 1,184 | 100 | апрель | 2019 |
| 447 | 274390 | Улица Столярная г. Ярославля | 0,470 | 0,470 | 0,200 | 43 | 10.10.2018. |  |  | 0,200 | 43 | 0,200 | 43 | апрель | 2019 |
| 448 | 274837 | Улица Стопани г. Ярославля | 2,760 | 2,760 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 2,760 | 100 | апрель | 2019 |
| 449 | 274303 | Улица Стрелецкая г. Ярославля | 0,681 | 0,681 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 450 | 275299 | Улица Судостроителей г. Ярославля | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,800 | 100 | 0,800 | 100 | апрель | 2019 |
| 451 | 274747 | Улица Суркова г. Ярославля | 0,508 | 0,508 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,508 | 100 | апрель | 2019 |
| 452 | 274830 | Улица Талалихина г. Ярославля | 0,441 | 0,441 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 453 | 274560 | Улица Татарская г. Ярославля | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,276 | 100 | 0,276 | 100 | апрель | 2019 |
| 454 | 275055 | Улица Театральная г. Ярославля | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,404 | 100 | 0,404 | 100 | апрель | 2019 |
| 455 | 274493 | Улица Тепличная г. Ярославля | 0,488 | 0,488 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 456 | 274931 | Улица Ткацкая г. Ярославля | 0,510 | 0,510 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 457 | 274327 | Улица Тракторная г. Ярославля | 0,331 | 0,331 | 0,331 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,331 | 100 | 0,331 | 100 | апрель | 2019 |
| 458 | 274322 | Улица Трефолева г. Ярославля | 0,500 | 0,500 |  |  |  | 0,500 | 100 | 0,500 | 100 | 0,500 | 100 | апрель | 2019 |
| 459 | 274682 | Улица Тропинская г. Ярославля | 0,362 | 0,362 | 0,362 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,362 | 100 | 0,362 | 100 | апрель | 2019 |
| 460 | 274719 | Улица Трофимково г. Ярославля | 1,335 | 1,335 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,335 | 100 | апрель | 2019 |
| 461 | 274921 | Улица Трудовая г. Ярославля | 0,506 | 0,506 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 462 | 274398 | Улица Туговская г. Ярославля | 0,912 | 0,912 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 463 | 274867 | Улица Ударная (2 участка) г. Ярославля | 0,665 | 0,665 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 464 | 274340 | Улица Университетская г. Ярославля | 2,739 | 2,739 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 2,739 | 100 | апрель | 2019 |
| 465 | 274422 | Улица Урочская г. Ярославля | 1,190 | 1,190 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 1,190 | 100 | апрель | 2019 |
| 466 | 275007 | Улица Утренняя г. Ярославля | 0,400 | 0,400 |  |  |  | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 | апрель | 2019 |
| 467 | 274378 | Улица Ухтомского г. Ярославля | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,860 | 100 | 0,860 | 100 | апрель | 2019 |
| 468 | 275202 | Улица Ушинского г. Ярославля | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,570 | 100 | 0,570 | 100 | апрель | 2019 |
| 469 | 275406 | Улица Фабричная г. Ярославля | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,679 | 100 | 0,679 | 100 | апрель | 2019 |
| 470 | 274377 | Улица Флотская г. Ярославля | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,452 | 100 | 0,452 | 100 | апрель | 2019 |
| 471 | 275439 | Улица Фурманова г. Ярославля | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,178 | 100 | 0,178 | 100 | апрель | 2019 |
| 472 | 275429 | Улица Халтурина г. Ярославля | 1,800 | 1,800 |  |  |  | 1,800 | 100 | 1,800 | 100 | 1,800 | 100 | апрель | 2019 |
| 473 | 274596 | Улица Хальзунова г. Ярославля | 0,466 | 0,466 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 474 | 275418 | Улица Хвойная г. Ярославля | 0,669 | 0,669 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 475 | 274511 | Улица Хлебная г. Ярославля | 0,542 | 0,542 | 0,542 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,542 | 100 | 0,542 | 100 | апрель | 2019 |
| 476 | 275628 | Улица Цветочная (2 участка) г. Ярославля | 1,072 | 1,072 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,072 | 100 | апрель | 2019 |
| 477 | 268504 | Улица Центральная г. Ярославля | 1,059 | 1,059 |  |  |  | 1,059 | 100 | 1,059 | 100 | 1,059 | 100 | апрель | 2019 |
| 478 | 274403 | Улица Чаадаева г. Ярославля | 0,615 | 0,615 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 479 | 274698 | Улица Вишневая г. Ярославля | 0,500 | 0,500 |  |  |  | 0,500 | 100 | 0,500 | 100 | 0,500 | 100 | апрель | 2019 |
| 480 | 275020 | Улица Чапаева г. Ярославля | 0,645 | 0,645 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 481 | 274361 | Улица Червонная (2 участка) г. Ярославля | 0,573 | 0,573 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 482 | 274438 | Улица Чернопрудная г. Ярославля | 1,399 | 1,399 | 1,399 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,399 | 100 | 1,399 | 100 | апрель | 2019 |
| 483 | 275065 | Улица Шпальная г. Ярославля | 1,091 | 1,091 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 484 | 268737 | Улица Штрауса г. Ярославля | 1,087 | 1,087 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 485 | 274772 | Улица Щапова г. Ярославля | 0,717 | 0,717 | 0,717 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,717 | 100 | 0,717 | 100 | апрель | 2019 |
| 486 | 275441 | Улица Щепкина г. Ярославля | 0,700 | 0,700 |  |  |  | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 | 0,700 | 100 | апрель | 2019 |
| 487 | 275416 | Улица Щорса г. Ярославля | 0,960 | 0,960 |  |  |  | 0,960 | 100 | 0,960 | 100 | 0,960 | 100 | апрель | 2019 |
| 488 | 275472 | Улица Юности г. Ярославля | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,520 | 100 | 0,520 | 100 | апрель | 2019 |
| 489 | 274383 | Улица Яковлевская г. Ярославля | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 1,000 | 100 | апрель | 2019 |
| 490 | 275292 | Улица Ямская г. Ярославля | 1,087 | 1,087 | 1,087 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,087 | 100 | 1,087 | 100 | апрель | 2019 |
| 491 | 269001 | Улица Ярославская г. Ярославля | 2,700 | 2,700 |  |  |  | 2,700 | 100 | 2,700 | 100 | 2,700 | 100 | апрель | 2019 |
| 492 | 274405 | Улица Ясная г. Ярославля | 0,700 | 0,700 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 493 | 3464921 | Улица местного значения (без названия) от дома 63 по улице Стачек до улицы Красноперекопской г. Ярославля | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,400 | 100 | 0,400 | 100 | апрель | 2019 |
| 494 | 3467586 | Участок Юго-Западной окружной дороги в Дзержинском районе г. Ярославля | 1,933 | 1,933 | 1,933 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,933 | 100 | 1,933 | 100 | апрель | 2019 |
| 495 | 274935 | Флотский спуск г. Ярославля | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,430 | 100 | 0,430 | 100 | апрель | 2019 |
| 496 | 274767 | Улица Слепнева г. Ярославля | 1,120 | 1,120 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 497 | 504020 | Площадь Богоявленская г. Ярославля | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 0,510 | 100 | 0,510 | 100 | апрель | 2019 |
| 498 | 275353 | Московский проспект г. Ярославля | 5,862 | 5,862 | 5,862 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 5,862 | 100 | 5,862 | 100 | апрель | 2019 |
| 499 | 275004 | Проспект Ленина г. Ярославля | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 3,000 | 100 | 3,000 | 100 | апрель | 2019 |
| 500 | 275213 | Улица Урицкого г. Ярославля | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 100 | 10.10.2018. |  |  | 1,800 | 100 | 1,800 | 100 | апрель | 2019 |
| 501 | 274399 | Переулок Ямской г. Ярославля | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | апрель | 2019 |
| 502 | 275525 | Улица 2-ой Брагинский проезд г. Ярославля | 0,900 | 0,900 | 0,000 | 0 | 10.10.2018. |  |  | 0,000 | 0 | 0,900 | 100 | апрель | 2019 |
| ИТОГО: |  |  | 574,855 | 574,855 | 251,742 | 43,79 |  | 57,947 | 10,08 | 323,583 | 56,29 | 464,586 | 80,82 |  |  |
| 1 | 272903 | ул.Петра Шитова г.Тутаев | 1,867 | 1,867 | 0,604 | 32 |  |  |  | 1,108 | 59 | 1,108 | 59 |  |  |
| 2 | 268502 | ул. Волжская Набережная г.Тутаев | 2,616 | 2,616 | 0,000 | 0 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 3 | 272883 | ул.Комсомольская г.Тутаев | 3,476 | 3,476 | 0,337 | 10 |  |  |  | 1,637 | 47 | 3,476 | 100 |  |  |
| 4 | 272740 | ул. В.В. Терешковой г. Тутаев | 1,653 | 1,653 | 0,698 | 42 |  |  |  | 0,698 | 42 | 1,653 | 100 |  |  |
| 5 | 272896 | ул.Моторостроителей (Соборная) г.Тутаев | 2,125 | 2,125 | 0,000 | 0 |  |  |  | 0,000 | 0 | 2,125 | 100 |  |  |
| 6 | 272734 | Проспект 50-летия Победы г.Тутаев | 3,400 | 3,400 | 2,908 | 86 |  |  |  | 2,908 | 86 | 3,400 | 100 |  |  |
| 7 | 268896 | ул. Советская г. Тутаев | 1,425 | 1,425 | 1,012 | 71 |  |  |  | 1,012 | 71 | 1,012 | 71 |  |  |
| 8 | 272748 | ул. Дементьева г.Тутаев | 1,250 | 1,250 | 1,000 | 80 |  |  |  | 1,000 | 80 | 1,250 | 100 |  |  |
| 9 | 268904 | ул.Чапаева г.Тутаев | 0,400 | 0,400 | 0,320 | 80 |  |  |  | 0,320 | 80 | 0,400 | 100 |  |  |
| 10 | 272731 | ул. 1-я Овражная г.Тутаев | 1,040 | 1,040 | 0,830 | 80 |  |  |  | 0,830 | 80 | 1,040 | 100 |  |  |
| 11 | 268887 | ул.Розы Люксембург г.Тутаев | 1,200 | 1,200 | 0,000 | 0 |  |  |  | 0,000 | 0 | 1,200 | 100 |  |  |
| 12 | 268900 | ул.Строителей г.Тутаев | 1,065 | 1,065 | 0,000 | 0 |  |  |  | 0,000 | 0 | 1,065 | 100 |  |  |
| 13 | 272607 | ул.Панина г.Тутаев | 2,700 | 2,700 | 0,000 | 0 |  |  |  | 0,000 | 0 | 2,700 | 100 |  |  |
| 14 | 268998 | ул. Юности г. Тутаев | 1,400 | 1,400 | 0,700 | 50 |  |  |  | 0,700 | 50 | 1,400 | 100 |  |  |
| 15 | 272749 | ул. Донская г. Тутаев | 0,500 | 0,500 | 0,250 | 50 |  |  |  | 0,250 | 50 | 0,500 | 100 |  |  |
| 16 | 268647 | д. Мостец – п. Красный Бор Ярославского муниципального района | 0,601 | 0,601 | 0,300 | 50 |  |  |  | 0,300 | 50 | 0,601 | 100 |  |  |
| 17 | 3473395 | п. Красный Бор – ЖК «Зеленый Бор» Ярославского муниципального района | 1,900 | 1,900 | 0,950 | 50 |  |  |  | 0,950 | 50 | 1,900 | 100 |  |  |
| 18 | 3473396 | Сарафоново – Сады Ярославского муниципального района | 2,220 | 2,220 | 1,100 | 50 |  |  |  | 1,100 | 50 | 2,220 | 100 |  |  |
| 19 | 3541487 | ЯОКБ - д. Красный Бор Ярославского муниципального района | 2,883 | 2,883 | 0,865 | 30 |  |  |  | 0,865 | 30 | 1,065 | 37 |  |  |
| 20 | 268504 | ул.Центральная пос.Фоминское Тутаевского муниципального района | 1,025 | 1,025 | 0,150 | 15 |  |  |  | 0,150 | 15 | 1,000 | 98 |  |  |
| 21 | 3537730 | от поворота с автотрассы Ярославль - Рыбинск до дома № 27 пос.Фоминское Тутаевского муниципального района | 1,147 | 1,147 | 0,344 | 30 |  |  |  | 0,344 | 30 | 1,147 | 100 |  |  |
| 22 | 3541487 | "Ярославсль-Рыбинск" - п.Константиновский Тутаевского муниципального района | 1,862 | 1,862 | 0,000 | 0 |  |  |  | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |  |  |
| 23 | 272600 | ул.Ленина пос.Константиновский Тутаевского муниципального района | 0,800 | 0,800 | 0,400 | 50 |  |  |  | 0,400 | 50 | 0,800 | 100 |  |  |
| 24 | 272611 | ул. Садовая (от ул. Победы до ул. Свободы) пос.Константиновский Тутаевского муниципального района | 0,464 | 0,464 | 0,139 | 30 |  |  |  | 0,139 | 30 | 0,464 | 100 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 39,019 | 39,019 | 12,907 | 33,08 |  |  |  | 14,711 | 37,70 | 31,526 | 80,80 |  |  |
| ОБЩИЙ ИТОГ |  |  | 1270,820 | 1055,735 | 537,105 | 50,87 |  | 57,947 | 10,08 | 631,408 | 59,81 | 897,349 | 85,00 |  |  |

|  |  |  |  |  | Таблица 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которые к концу 2024 года будут в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянию |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Идентификатор | Протяженность автомобильной дороги (км) | Данные об участке автомобильной дороги |  |  |
|  |  |  |  |  | адрес участка |  | протяженность участка (км) |
|  |  |  |  |  | начало (км+м) | конец (км+м) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 401692 | Ярославль – Рыбинск "Р-151" (Ярославский, Тутаевский, Рыбинский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0001 | 54,346 | 23+056 | 29+650 | 34,680 |
| 2 | 401670 | Ярославль – Углич (Ярославский, Большесельский, Тутаевский, Угличский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0002 | 97,437 | 6+994 | 7+802 | 64,581 |
| 3 | 401674 | Углич – Ростов "Р–153" (Угличский, Борисоглебский, Ростовский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0003 | 79,479 | 34+713 | 37+213 | 42,749 |
| 4 | 401663 | Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец "Р-104" (Угличский, Мышкинский, Пошехонский, Рыбинский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0004 | 188,684 | 164+605 170+580 247+000 251+000 276+600 297+815 | 169+780 172+880 248+500 259+500 277+170 302+245 | 106,919 |
| 5 | 401698 | Остапково – Заозерье – Колокарево – Старое Волино (Угличский, Переславский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0005 | 47,797 | 0+000 10+000 19+000 | 10+000 19+000 29+950 | 47,797 |
| 6 | 401665 | Ярославль – Заячий Холм – а/д «Иваново – Писцово – Гаврилов–Ям – Ярославль» (до дер. Шопша) (Ярославский, Гаврилов–Ямский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0006 | 33,650 | 27+503 20+190 36+840 39+943 27+000 15+587 | 30+700 20+500 38+700 40+580 27+503 20+090 | 33,650 |
| 7 | 401694 | Иваново – Писцово – Гаврилов–Ям – Ярославль (до дер. Шопша) "Р–79" | 78 ОП РЗ К-0007 | 37,102 | 74+200 64+900 89+000 | 88+100 69+340 89+812 | 25,752 |
| 8 | 401695 | Ярославль – Любим (Ярославский, Некрасовский, Даниловский, Любимский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0008 | 100,087 | 74+876 76+335 78+916 79+932 9+150 0+000 | 75+466 78+220 79+511 80+857 10+925 19+991 | 92,348 |
| 9 | 401686 | Углич – Некоуз – Брейтово (Угличский, Мышкинский, Некоузский, Брейтовский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0009 | 124,412 | 112+901 120+100 131+301 150+700 154+301 168+242 | 118+700 131+301 148+000 154+301 165+040 182+303 | 69,712 |
| 10 | 401668 | Данилов – Пошехонье (Даниловский, Пошехонский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0010 | 79,113 | 11+905 0+000 17+000 45+240 61+789 0+000 0+000 | 17+000 11+905 20+667 60+212 72+392 1+878 1+683 | 54,540 |
| 11 | 401676 | Мышкин – станция Волга – Шестихино (Мышкинский, Некоузский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0011 | 30,873 | 12+370 | 32+370 | 17,889 |
| 12 | 401709 | Пречистое – Любим – Буй (Любимский, Первомайский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0012 | 53,800 | 19+450 21+840 0+000 10+000 21+288 31+450 36+170 39+419 42+014 52+014 | 21+288 22+538 10+000 16+855 21+840 33+600 37+818 42+014 52+014 56+390 | 41,691 |
| 13 | 349040 | Пошехонье – Кукобой – Бакланка (Пошехонский, Первомайский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0013 | 64,045 |  |  | 24,765 |
| 14 | 401702 | Рыбинск – Большое Село (Рыбинский, Большесельский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0014 | 39,939 | 0+000 18+511 0+000 | 18+511 27+911 0+989 | 26,789 |
| 15 | 401662 | Рыбинск – Тутаев (до дер. Помогалово) (Тутаевский, Рыбинский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0015 | 40,679 |  |  | 9,439 |
| 16 | 401669 | Тутаев – Шопша (Тутаевский, Ярославский, Гаврилов–Ямский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0016 | 57,457 | 2+897 13+497 23+497 49+701 25+508 | 13+497 23+497 25+508 60+363 37+508 | 57,457 |
| 17 | 401681 | с. Новое – Мышкин с подъездом к дер. Девницы и паромной переправе в дер. Борок (Большесельский, Мышкинский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0017 | 23,408 | 0+000 | 10+500 | 10,500 |
| 18 | 401666 | Углич – Воскресенское (Угличский, Мышкинский, Некоузский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0018 | 57,397 |  |  | 30,897 |
| 19 | 401710 | Туношна – Бурмакино (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0019 | 22,187 | 0+032 5+563 | 5+563 12+400 | 12,389 |
| 20 | 401708 | Шебунино – Красный Профинтерн (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0020 | 23,653 |  |  | 4,520 |
| 21 | 401684 | Ярославль – Тутаев (левый берег) (Ярославский, Тутаевский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0021 | 25,742 | 6+881 11+839 | 10+925 13+794 | 23,373 |
| 22 | 401664 | Брейтово – с. Покровское на Сити – Станилово – Бутовская (Брейтовский, Некоузский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0022 | 46,394 | 18+100 25+600 33+400 0+000 10+000 13+530 19+760 44+900 | 19+700 27+500 44+900 10+000 13+050 18+100 25+600 46+236 | 44,283 |
| 23 | 401705 | Яковлевское – Диево–Городище (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0023 | 15,289 | 12+410 | 15+275 | 12,545 |
| 24 | 401688 | Ярославль – Шопша (Ярославский, Гаврилов–Ямский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0024 | 15,371 | 27+904 | 30+636 | 7,221 |
| 25 | 401673 | 28 км а/д «Подъезд к г. Кострома» – Никольское – Бурмакино (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0025 | 18,991 |  |  | 3,991 |
| 26 | 401679 | Киндяки – станция Лом – Большое Село (Большесельский, Рыбинский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0026 | 31,914 | 0+000 15+000 | 15+000 31+910 | 31,910 |
| 27 | 401696 | Туношна – Дубки (Ярославский, Некрасовский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0027 | 8,258 | 0+000 | 3+000 | 5,000 |
| 28 | 401667 | Меньшиково – Машаково – Ченцы (Тутаевский, Ярославский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0028 | 10,838 |  |  | 5,038 |
| 29 | 401714 | Толбухино – Пожарово – Черницино (Ярославский, Даниловский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0029 | 5,540 |  |  | 2,694 |
| 30 | 401661 | М-8 – «Подъезд к г. Кострома» – Красное (Ярославский, Некрасовский, муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0031 | 2,340 |  |  | 0,500 |
| 31 | 401693 | Толбухино – Вятское (Ярославский, Некрасовский, муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0032 | 11,822 |  |  | 1,684 |
| 32 | 401706 | Бурмакино – Котлово – Троицкое (Ярославский, Некрасовский, муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0033 | 14,868 |  |  | 0,600 |
| 33 | 401672 | Якунино – Сондолово (Даниловский, Первомайский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0272 | 4,950 |  |  | 4,950 |
| 34 | 401689 | Селифонтово – Прохоровское (Гаврилов–Ямский, Ярославский муниципальные районы) | 78 ОП РЗ К-0983 | 5,380 |  |  | 5,380 |
| 35 | 3462569 | Арефино – Починок – Болотово (Рыбинский, Пошехонский районы) | 78 ОП РЗ К-0729 | 8,509 |  |  | 0,285 |
| 36 | 3462568 | Буйкино – Щукино (Большесельский, Борисоглебский районы) | 78 ОП РЗ К-0987 | 2,520 |  |  | 2,520 |
| 37 | 401704 | Большое Село – Волыново – Щукино | 78 ОП РЗ К-0034 | 24,510 |  |  | 9,510 |
| 38 | 401685 | Борисоглебский – Буйкино – с подъездом к дер. Неверково | 78 ОП РЗ К-0035 | 34,901 | 12+745 | 23+670 | 21,826 |
| 39 | 401680 | Унимерь – Головино – Шильково | 78 ОП РЗ К-0036 | 11,336 |  |  | 4,336 |
| 40 | 401715 | Обход г. Гаврилов–Яма | 78 ОП РЗ К-0037 | 5,111 |  |  | 5,111 |
| 41 | 401700 | Данилов – Шаготь | 78 ОП РЗ К-0038 | 39,459 |  |  | 17,459 |
| 42 | 401703 | Богородское – граница Тверской области | 78 ОП РЗ К-0039 | 1,830 |  |  | 1,830 |
| 43 | 401682 | Нерехта – Рождествено – Бурмакино | 78 ОП РЗ К-0040 | 11,669 | 0+000 | 8+810 | 11,579 |
| 44 | 401687 | Владимир – Переславль–Залесский "Р- 74" (Переславский район) | 78 ОП РЗ К-0041 | 28,613 | 121+588 113+887 | 142+588 121+588 | 28,610 |
| 45 | 401671 | Нагорье – Кубринск – граница Московской области | 78 ОП РЗ К-0042 | 32,336 |  |  | 26,280 |
| 46 | 401678 | а/д М-8 "Холмогоры" (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска), км 134 + 100 – км 145 + 100 | 78 ОП РЗ К-0043 | 11,000 |  |  | 11,000 |
| 47 | 401677 | Заднево – Холм – Тайбузино | 78 ОП РЗ К-0044 | 14,155 |  |  | 6,395 |
| 48 | 401699 | Ростов – Иваново – Нижний Новгород "Р-152" | 78 ОП РЗ К-0045 | 24,405 | 1+000 7+224 3+185 | 5+039 13+185 20+385 | 24,405 |
| 49 | 401691 | Шеломяна – Ищейки | 78 ОП РЗ К-0046 | 2,820 |  |  | 0,500 |
| 50 | 401701 | Мимошня – Плоски | 78 ОП РЗ К-0047 | 15,500 |  |  | 6,250 |
| 51 | 401711 | Филипищево – Плоски | 78 ОП РЗ К-0048 | 1,100 |  |  | 0,300 |
| 52 | 401683 | Подъезд к аэропорту Туношна | 78 ОП РЗ К-0979 | 1,025 |  |  | 1,025 |
| 53 | 401675 | Юго–западная окружная дорога г. Ярославля | 78 ОП РЗ К-0980 | 11,060 | 2+600 | 8+600 | 13,059 |
| 54 | 401713 | Северо–восточная окружная автомобильная дорога г. Ярославля | 78 ОП РЗ К-0981 | 3,526 |  |  | 3,526 |
| 55 | 401690 | Обход г. Ярославля с мостом через р. Волгу | 78 ОП РЗ К-0982 | 8,714 |  |  | 8,714 |
| 56 | 401707 | 0 км "Подъезд к г. Кострома" – Ярославль | 78 ОП РЗ К-0985 | 1,645 |  |  | 1,645 |
| 57 | 348964 | "Большое Село – Рыбинск" – Михеево | 78 ОП МЗ Н-0049 | 0,462 |  |  | 0,100 |
| 58 | 349468 | "Киндяки – Большое Село" – Борисовское | 78 ОП МЗ Н-0050 | 1,701 |  |  | 0,600 |
| 59 | 348776 | "Ярославль – Углич" – Васенино – Митино | 78 ОП МЗ Н-0051 | 1,785 |  |  | 0,700 |
| 60 | 349431 | 58 км а/д "Ярославль – Углич" – Ушаково | 78 ОП МЗ Н-0052 | 0,679 |  |  | 0,679 |
| 61 | 348844 | 59 км а/д "Ярославль – Углич" – Игрищи | 78 ОП МЗ Н-0053 | 0,827 |  |  | 0,627 |
| 62 | 348981 | Акулинино – Лопатино | 78 ОП МЗ Н-0054 | 2,059 |  |  | 0,600 |
| 63 | 349358 | Андреево – Тяжино | 78 ОП МЗ Н-0055 | 5,636 |  |  | 1,300 |
| 64 | 349124 | Андреевское – Муравьево | 78 ОП МЗ Н-0056 | 5,278 |  |  | 1,278 |
| 65 | 349018 | Арефино – Миглино – Федорково | 78 ОП МЗ Н-0057 | 15,172 |  |  | 2,500 |
| 66 | 349638 | Аферово – Мишенино с подъездом к дер. Оковальниково | 78 ОП МЗ Н-0058 | 5,888 |  |  | 1,300 |
| 67 | 349077 | Бакунино – Байково – Борщевка – Якимково | 78 ОП МЗ Н-0059 | 7,827 |  |  | 0,677 |
| 68 | 349411 | Большое Село – Дунилово | 78 ОП МЗ Н-0060 | 3,328 | 0+000 1+700 2+780 | 1+120 2+140 3+328 | 2,778 |
| 69 | 348850 | Большое Село – Поповская | 78 ОП МЗ Н-0061 | 1,681 |  |  | 0,600 |
| 70 | 348956 | Большое Село – Шушкицы | 78 ОП МЗ Н-0062 | 5,010 |  |  | 1,800 |
| 71 | 349419 | Борисовское – Савинское | 78 ОП МЗ Н-0063 | 3,572 |  |  | 1,000 |
| 72 | 349155 | Будаково – Рождество – Климово | 78 ОП МЗ Н-0064 | 1,772 |  |  | 0,700 |
| 73 | 349585 | Варегово – Федорково с подъездом к дер. Бревино | 78 ОП МЗ Н-0065 | 14,859 |  |  | 6,000 |
| 74 | 349405 | Гостилово – Рождество – Медведево | 78 ОП МЗ Н-0067 | 2,982 |  |  | 1,682 |
| 75 | 349454 | Данильцево – Ивановское | 78 ОП МЗ Н-0068 | 4,281 |  |  | 3,781 |
| 76 | 348813 | Девницы – Дор | 78 ОП МЗ Н-0069 | 3,135 |  |  | 0,950 |
| 77 | 349432 | Девницы – Лучкино | 78 ОП МЗ Н-0070 | 3,903 |  |  | 0,003 |
| 78 | 349241 | Каплино – Шельшедом – Рублево | 78 ОП МЗ Н-0071 | 25,132 |  |  | 7,500 |
| 79 | 349647 | Кузьминское – 47 км а/д "Ярославль – Углич" | 78 ОП МЗ Н-0072 | 14,035 |  |  | 1,735 |
| 80 | 349025 | Левино – Каюрово – Есипово | 78 ОП МЗ Н-0073 | 6,664 |  |  | 1,900 |
| 81 | 349406 | Михальцево – Ваулово | 78 ОП МЗ Н-0075 | 2,495 |  |  | 0,900 |
| 82 | 348777 | Новое – Ботвино | 78 ОП МЗ Н-0077 | 8,900 |  |  | 3,410 |
| 83 | 349360 | Новое – Гари – Никоново с подъездом к дер. Гари | 78 ОП МЗ Н-0078 | 12,961 |  |  | 4,661 |
| 84 | 349615 | Тарасово – Шпилево | 78 ОП МЗ Н-0079 | 0,535 |  |  | 0,535 |
| 85 | 349510 | Шельшедом – Михальцево | 78 ОП МЗ Н-0081 | 3,912 |  |  | 1,000 |
| 86 | 349508 | Подъезд к дер. Уткино | 78 ОП МЗ Н-0082 | 1,071 |  |  | 0,300 |
| 87 | 349127 | Михальцево – подъезд к садам "Сокол", "Чайка", "Березка" | 78 ОП МЗ Н-0083 | 0,915 |  |  | 0,200 |
| 88 | 348759 | Подъезд к дер. Варегово | 78 ОП МЗ Н-0084 | 1,050 |  |  | 0,200 |
| 89 | 348828 | "Андреевское – Муравьево" – Лесное Варегово | 78 ОП МЗ Н-0085 | 1,800 |  |  | 0,500 |
| 90 | 349557 | Подъезд к дер. Колошино | 78 ОП МЗ Н-0124 | 0,750 |  |  | 0,300 |
| 91 | 348860 | "Углич – Ростов" – Алешкино | 78 ОП МЗ Н-0086 | 2,475 |  |  | 2,475 |
| 92 | 348917 | "Углич – Ростов" – Свагуново | 78 ОП МЗ Н-0087 | 1,805 |  |  | 1,805 |
| 93 | 349369 | "Углич –Ростов" – Теперское | 78 ОП МЗ Н-0088 | 3,563 |  |  | 2,663 |
| 94 | 349361 | 77 км а/д "Углич – Ростов" – Красново – Коскино с подъездом к дер. Глинки | 78 ОП МЗ Н-0089 | 8,829 |  |  | 4,689 |
| 95 | 348787 | Борисоглебский – Зачатье | 78 ОП МЗ Н-0090 | 29,584 | 2+423 17+213 | 17+213 32+007 | 29,584 |
| 96 | 348937 | "Борисоглебский – Титово-2" – Бекренево | 78 ОП МЗ Н-0091 | 1,575 |  |  | 0,700 |
| 97 | 348793 | Варусово – Добрынское | 78 ОП МЗ Н-0092 | 1,940 |  |  | 0,500 |
| 98 | 349083 | Варусово – Протасьево – Старово | 78 ОП МЗ Н-0093 | 3,542 |  |  | 1,000 |
| 99 | 349341 | Вощажниково – Веска с подъездом к дер. Задубровье | 78 ОП МЗ Н-0094 | 8,774 |  |  | 1,574 |
| 100 | 349138 | Вощажниково – Денисьево | 78 ОП МЗ Н-0095 | 1,025 |  |  | 0,300 |
| 101 | 348872 | Высоково – Хмельники | 78 ОП МЗ Н-0096 | 9,202 |  |  | 4,502 |
| 102 | 349247 | Губино – Березники | 78 ОП МЗ Н-0097 | 3,544 |  |  | 1,044 |
| 103 | 349383 | Емельянниково – Горки | 78 ОП МЗ Н-0098 | 3,553 |  |  | 1,553 |
| 104 | 349507 | Емельянниково – Чухолза | 78 ОП МЗ Н-0099 | 1,293 |  |  | 0,493 |
| 105 | 349053 | Зачатье – Антониха | 78 ОП МЗ Н-0100 | 7,627 |  |  | 0,627 |
| 106 | 348836 | Деревеньки – Погорелка | 78 ОП МЗ Н-0101 | 6,852 |  |  | 6,852 |
| 107 | 349002 | Ивановское – Алешкино | 78 ОП МЗ Н-0102 | 1,924 |  |  | 1,924 |
| 108 | 348765 | Инальцино – Ермолино | 78 ОП МЗ Н-0103 | 1,253 |  |  | 1,253 |
| 109 | 349623 | Инальцино – Туксаново | 78 ОП МЗ Н-0104 | 0,838 |  |  | 0,000 |
| 110 | 348817 | Красный Октябрь – Пестово | 78 ОП МЗ Н-0105 | 3,113 |  |  | 2,113 |
| 111 | 348887 | Красный Октябрь – Языково | 78 ОП МЗ Н-0106 | 0,606 |  |  | 0,606 |
| 112 | 349420 | Ляхово – Березники | 78 ОП МЗ Н-0107 | 3,490 |  |  | 1,490 |
| 113 | 348788 | Маклоково – Покровское | 78 ОП МЗ Н-0108 | 5,370 |  |  | 2,370 |
| 114 | 348749 | Момотово – Деревеньки | 78 ОП МЗ Н-0109 | 4,990 |  |  | 2,490 |
| 115 | 349551 | Новоселка – Щурово | 78 ОП МЗ Н-0110 | 19,074 |  |  | 8,774 |
| 116 | 349253 | Борисоглебский – Титово-2 | 78 ОП МЗ Н-0111 | 24,197 |  |  | 11,347 |
| 117 | 349087 | "Борисоглебский – Титово-2" – Сабурово | 78 ОП МЗ Н-0112 | 1,606 |  |  | 0,606 |
| 118 | 349561 | Переславцево – Домнино | 78 ОП МЗ Н-0113 | 6,426 |  |  | 0,426 |
| 119 | 349026 | Подъезд к дер. Давыдово | 78 ОП МЗ Н-0114 | 1,450 |  |  | 0,750 |
| 120 | 348875 | Протасьево – Сытино | 78 ОП МЗ Н-0115 | 2,125 |  |  | 0,825 |
| 121 | 349359 | Раменье – Супорганово | 78 ОП МЗ Н-0116 | 3,083 |  |  | 1,683 |
| 122 | 348947 | Селище – Кузнечиха | 78 ОП МЗ Н-0117 | 7,570 |  |  | 4,070 |
| 123 | 348893 | Сильники – Турово | 78 ОП МЗ Н-0118 | 7,766 |  |  | 4,366 |
| 124 | 348760 | Спас – Подгорье – Сущево | 78 ОП МЗ Н-0119 | 3,871 |  |  | 1,000 |
| 125 | 349624 | Старово – Черницы | 78 ОП МЗ Н-0120 | 1,651 |  |  | 0,451 |
| 126 | 349248 | Уславцево – Бурмакино | 78 ОП МЗ Н-0121 | 6,817 |  |  | 4,000 |
| 127 | 348861 | Юркино – Раменье | 78 ОП МЗ Н-0122 | 15,902 |  |  | 11,402 |
| 128 | 349604 | "Борисоглебский – Титово-2" – Павлово | 78 ОП МЗ Н-0123 | 1,182 |  |  | 1,182 |
| 129 | 348881 | Родионово – граница Борисоглебского района | 78 ОП МЗ Н-0125 | 1,453 |  |  | 1,453 |
| 130 | 349171 | "Брейтово – Бутовская" – Цыбыцино | 78 ОП МЗ Н-0128 | 0,760 |  |  | 0,200 |
| 131 | 349625 | 233 км а/д "Углич – Брейтово" – Остряковка – Телятово – Черняково | 78 ОП МЗ Н-0129 | 3,498 |  |  | 1,900 |
| 132 | 348761 | Брейтово – Прозорово | 78 ОП МЗ Н-0131 | 14,929 |  |  | 4,329 |
| 133 | 349459 | Дмитрехово – Малый Липовец – Ляховые | 78 ОП МЗ Н-0133 | 5,900 |  |  | 1,400 |
| 134 | 349317 | Комарово – Жеребцово – Шаховая | 78 ОП МЗ Н-0134 | 9,748 |  |  | 2,000 |
| 135 | 348754 | Комарово – Коростель | 78 ОП МЗ Н-0135 | 3,500 |  |  | 0,600 |
| 136 | 349156 | Лискино – Орлово | 78 ОП МЗ Н-0137 | 3,172 |  |  | 0,200 |
| 137 | 349611 | Медухово – Лукинское – Черный Враг | 78 ОП МЗ Н-0138 | 15,130 |  |  | 6,655 |
| 138 | 348888 | Новинка – Логинцево – Крутец | 78 ОП МЗ Н-0141 | 7,462 |  |  | 3,500 |
| 139 | 349412 | Обход с. Брейтово | 78 ОП МЗ Н-0142 | 3,497 |  |  | 2,497 |
| 140 | 349046 | Дмитровка – Мартыново – Лискино – Михайловское | 78 ОП МЗ Н-0143 | 20,369 |  |  | 9,369 |
| 141 | 349229 | Прозорово – Холопово | 78 ОП МЗ Н-0144 | 4,171 |  |  | 1,100 |
| 142 | 349516 | Покровское на Сити – "Коростель – Яковлевское" с мостом через реку Сить | 78 ОП МЗ Н-0145 | 0,895 |  |  | 0,400 |
| 143 | 349616 | Себельское – Сарабуха | 78 ОП МЗ Н-0146 | 5,744 |  |  | 1,500 |
| 144 | 349568 | Севастьянцево – Чагино | 78 ОП МЗ Н-0147 | 1,294 |  |  | 0,400 |
| 145 | 349594 | Суминское – Косково – Сельцо | 78 ОП МЗ Н-0148 | 19,563 |  |  | 12,283 |
| 146 | 349159 | Трухино – Носово | 78 ОП МЗ Н-0150 | 1,670 |  |  | 0,670 |
| 147 | 349656 | Филипцево – Горильдово | 78 ОП МЗ Н-0152 | 7,214 |  |  | 1,800 |
| 148 | 349084 | Черкасово – Тимонино – Коростель – Яковлевское | 78 ОП МЗ Н-0153 | 15,695 |  |  | 6,500 |
| 149 | 348868 | 237 км "Углич – Брейтово" – Гидронамыв | 78 ОП МЗ Н-0155 | 1,500 |  |  | 0,700 |
| 150 | 348851 | "Гаврилов-Ям – Лахость" – Строково | 78 ОП МЗ Н-0156 | 0,700 |  |  | 0,700 |
| 151 | 349168 | "Гаврилов-Ям – Пружинино" – Стрельниково | 78 ОП МЗ Н-0157 | 0,870 | 1+000 | 19+403 | 0,200 |
| 152 | 349095 | "Иваново – Ярославль" – Прилесье | 78 ОП МЗ Н-0158 | 3,700 |  |  | 1,000 |
| 153 | 349296 | "Коромыслово – Степанчиково" – Ершовка | 78 ОП МЗ Н-0159 | 2,860 |  |  | 2,000 |
| 154 | 349020 | М-8 – Холм–Огарев | 78 ОП МЗ Н-0160 | 2,640 |  |  | 0,700 |
| 155 | 349500 | М-8 – Жабино | 78 ОП МЗ Н-0161 | 0,300 |  |  | 0,300 |
| 156 | 349262 | "Тутаев – Шопша" – Щекотово | 78 ОП МЗ Н-0162 | 1,960 |  |  | 0,900 |
| 157 | 349255 | "Митино – Остров" – Михалково | 78 ОП МЗ Н-0163 | 1,730 |  |  | 0,600 |
| 158 | 349474 | "Ульяново – Митино" – Сеньково | 78 ОП МЗ Н-0164 | 3,900 |  |  | 1,000 |
| 159 | 348803 | Великое – Плещеево | 78 ОП МЗ Н-0165 | 5,300 |  |  | 1,000 |
| 160 | 349182 | Великое – Поляна | 78 ОП МЗ Н-0166 | 3,500 |  |  | 1,000 |
| 161 | 348873 | Гаврилов-Ям – Гагарино | 78 ОП МЗ Н-0167 | 1,600 |  |  | 1,600 |
| 162 | 348818 | Гаврилов-Ям – Заря | 78 ОП МЗ Н-0168 | 1,300 |  |  | 0,400 |
| 163 | 349187 | Гаврилов-Ям – Лахость | 78 ОП МЗ Н-0169 | 5,300 |  |  | 4,300 |
| 164 | 348882 | Гаврилов-Ям – Милочево | 78 ОП МЗ Н-0170 | 6,600 |  |  | 6,600 |
| 165 | 349318 | Гаврилов-Ям – Пружинино | 78 ОП МЗ Н-0171 | 18,403 |  |  | 18,403 |
| 166 | 349150 | Грудцино - Большой Стан | 78 ОП МЗ Н-0172 | 2,556 |  |  | 0,900 |
| 167 | 349014 | Губино – Петраково | 78 ОП МЗ Н-0173 | 1,140 |  |  | 1,140 |
| 168 | 349437 | Даниловка – Междуречье | 78 ОП МЗ Н-0174 | 1,760 |  |  | 0,760 |
| 169 | 349151 | Заячий Холм – Иляково | 78 ОП МЗ Н-0175 | 1,750 |  |  | 0,700 |
| 170 | 349538 | Заячий Холм – Михалево | 78 ОП МЗ Н-0176 | 2,700 |  |  | 0,950 |
| 171 | 348862 | Заячий Холм – Раменье – Спасс | 78 ОП МЗ Н-0177 | 5,650 |  |  | 1,500 |
| 172 | 349003 | Заячий Холм – центральная усадьба | 78 ОП МЗ Н-0178 | 0,640 |  |  | 0,640 |
| 173 | 349297 | Коромыслово – Ильинское – Степанчиково | 78 ОП МЗ Н-0179 | 17,500 |  |  | 13,000 |
| 174 | 348948 | Лахость – Котово | 78 ОП МЗ Н-0180 | 2,300 |  |  | 0,800 |
| 175 | 349142 | Митино – Остров | 78 ОП МЗ Н-0181 | 7,730 |  |  | 3,730 |
| 176 | 349188 | Панино – Стогинское | 78 ОП МЗ Н-0182 | 2,700 |  |  | 0,800 |
| 177 | 349088 | Плещеево – Дровнино – Большая Воехта | 78 ОП МЗ Н-0183 | 1,900 |  |  | 0,500 |
| 178 | 349160 | Плещеево – Романцево | 78 ОП МЗ Н-0184 | 4,470 |  |  | 1,300 |
| 179 | 348766 | Подъезд к с. Великое | 78 ОП МЗ Н-0185 | 1,871 |  |  | 0,209 |
| 180 | 348814 | Поляна – Поповка | 78 ОП МЗ Н-0186 | 4,200 |  |  | 1,300 |
| 181 | 348824 | Поляна – Репьевка | 78 ОП МЗ Н-0187 | 3,500 |  |  | 0,500 |
| 182 | 348918 | Пружинино – Никитское | 78 ОП МЗ Н-0188 | 2,500 |  |  | 0,900 |
| 183 | 349413 | Стогинское – Селищи | 78 ОП МЗ Н-0189 | 4,800 |  |  | 1,200 |
| 184 | 349288 | Стогинское – Федчиха – Путилово | 78 ОП МЗ Н-0190 | 3,500 |  |  | 1,050 |
| 185 | 349365 | Ступкино – Лычево | 78 ОП МЗ Н-0191 | 1,650 |  |  | 0,700 |
| 186 | 349370 | Тарасино – Гора | 78 ОП МЗ Н-0192 | 1,400 |  |  | 0,700 |
| 187 | 348883 | Ульяново – Митино | 78 ОП МЗ Н-0193 | 16,820 |  |  | 6,670 |
| 188 | 349342 | Ульяново – Пасынково | 78 ОП МЗ Н-0194 | 0,600 |  |  | 0,600 |
| 189 | 349021 | Хохлево – Тарусино | 78 ОП МЗ Н-0195 | 1,300 |  |  | 1,300 |
| 190 | 349134 | Шалаево – Цибирино | 78 ОП МЗ Н-0196 | 1,650 |  |  | 1,650 |
| 191 | 349579 | Шопша – Кудрявцево – Щекотово | 78 ОП МЗ Н-0197 | 7,500 |  |  | 1,900 |
| 192 | 349478 | Подъезд к фермерскому хозяйству Ступкино | 78 ОП МЗ Н-0198 | 0,450 |  |  | 0,450 |
| 193 | 349526 | Прошенино – Семейкино | 78 ОП МЗ Н-0199 | 1,700 |  |  | 1,700 |
| 194 | 349063 | "Данилов – Середа" – Займа | 78 ОП МЗ Н-0202 | 0,635 |  |  | 0,635 |
| 195 | 349169 | "Данилов – Середа" – Селезенево | 78 ОП МЗ Н-0203 | 4,263 |  |  | 1,300 |
| 196 | 349110 | "Данилов – Середа" – Хорь | 78 ОП МЗ Н-0205 | 1,769 |  |  | 0,900 |
| 197 | 349333 | "Москва – Архангельск" – Ртищево | 78 ОП МЗ Н-0207 | 0,190 |  |  | 0,190 |
| 198 | 348869 | "Москва – Архангельск" – Путятино | 78 ОП МЗ Н-0208 | 1,854 |  |  | 0,900 |
| 199 | 349572 | Бедниково – Козлово – Починок | 78 ОП МЗ Н-0212 | 11,726 |  |  | 4,226 |
| 200 | 349350 | Бокарево – Соркино | 78 ОП МЗ Н-0215 | 8,619 |  |  | 2,900 |
| 201 | 348988 | Боловино – Федурино – Копнинское – Глазово | 78 ОП МЗ Н-0216 | 11,095 |  |  | 0,145 |
| 202 | 348831 | Брыкатино – Клочково | 78 ОП МЗ Н-0218 | 0,805 |  |  | 0,805 |
| 203 | 349274 | Гасниково – Антоново – Шишкино | 78 ОП МЗ Н-0219 | 11,115 |  |  | 5,615 |
| 204 | 349283 | Горинское – Вожерашь | 78 ОП МЗ Н-0220 | 2,945 |  |  | 1,445 |
| 205 | 349079 | Горинское – Демидково | 78 ОП МЗ Н-0221 | 4,368 |  |  | 1,368 |
| 206 | 349605 | Горинское – Артюхово | 78 ОП МЗ Н-0222 | 1,425 |  |  | 1,425 |
| 207 | 349450 | Данилов – Мишутино | 78 ОП МЗ Н-0223 | 18,874 |  |  | 9,874 |
| 208 | 348894 | Дмитриевское – Телицино – Манжаково | 78 ОП МЗ Н-0226 | 16,486 |  |  | 7,986 |
| 209 | 349597 | Догадцево – Телицино | 78 ОП МЗ Н-0227 | 2,124 |  |  | 0,950 |
| 210 | 348736 | Ермаково – Омелино | 78 ОП МЗ Н-0228 | 8,016 |  |  | 3,996 |
| 211 | 349319 | Козлово – Стройково | 78 ОП МЗ Н-0230 | 1,674 |  |  | 0,700 |
| 212 | 349488 | Костюшино – Перекладово | 78 ОП МЗ Н-0231 | 10,109 |  |  | 3,609 |
| 213 | 349072 | Костюшино – Сендерево – Марково | 78 ОП МЗ Н-0232 | 4,759 |  |  | 2,759 |
| 214 | 348740 | Лунка – Ахматово | 78 ОП МЗ Н-0233 | 2,361 |  |  | 0,950 |
| 215 | 349183 | Малое Сартово – Взвоз | 78 ОП МЗ Н-0235 | 4,461 |  |  | 1,240 |
| 216 | 349022 | Малые Дворишки – Терехино | 78 ОП МЗ Н-0236 | 7,687 |  |  | 5,687 |
| 217 | 349533 | "Большое Марьино – Титово" – Васильцево | 78 ОП МЗ Н-0237 | 3,332 |  |  | 1,200 |
| 218 | 349517 | Большое Марьино – Титово | 78 ОП МЗ Н-0238 | 10,180 |  |  | 5,180 |
| 219 | 348838 | Окунево – Чурьяково | 78 ОП МЗ Н-0240 | 3,800 |  |  | 1,100 |
| 220 | 349015 | Пасынково – Чистополье | 78 ОП МЗ Н-0241 | 2,135 |  |  | 0,950 |
| 221 | 349242 | Погорелки – Остроносово | 78 ОП МЗ Н-0242 | 1,246 |  |  | 0,700 |
| 222 | 348863 | Подольново – Пантелейки | 78 ОП МЗ Н-0244 | 4,434 |  |  | 1,500 |
| 223 | 349215 | Починок – Звонкая | 78 ОП МЗ Н-0245 | 4,408 |  |  | 1,500 |
| 224 | 348938 | Рощино – Лагерево | 78 ОП МЗ Н-0248 | 2,479 |  |  | 0,900 |
| 225 | 349089 | Северный подход к г. Данилову, км 335 + 903 – км 337 + 021 | 78 ОП МЗ Н-0249 | 2,756 | 0+000 | 2+756 | 2,756 |
| 226 | 349501 | Семлово – Ломки | 78 ОП МЗ Н-0250 | 2,136 |  |  | 0,900 |
| 227 | 349626 | Середа – Бухалово | 78 ОП МЗ Н-0251 | 7,134 |  |  | 2,134 |
| 228 | 349571 | Спасс – Вологдино | 78 ОП МЗ Н-0252 | 6,203 |  |  | 1,700 |
| 229 | 349389 | Телицино – Голодяево | 78 ОП МЗ Н-0254 | 4,428 |  |  | 2,559 |
| 230 | 349527 | Торопово – Маурино | 78 ОП МЗ Н-0256 | 4,437 |  |  | 1,300 |
| 231 | 349090 | Торопово – Взглядово | 78 ОП МЗ Н-0257 | 1,278 |  |  | 0,900 |
| 232 | 349064 | Туфаново – Рыжиково | 78 ОП МЗ Н-0258 | 10,310 |  |  | 0,890 |
| 233 | 349479 | Туфаново – Середа | 78 ОП МЗ Н-0259 | 24,749 |  |  | 12,849 |
| 234 | 348945 | Тюляфтино – Спирково | 78 ОП МЗ Н-0260 | 3,067 |  |  | 1,567 |
| 235 | 349513 | Федурино – Сухарево | 78 ОП МЗ Н-0261 | 6,065 |  |  | 4,065 |
| 236 | 349461 | Фоминское – Ачкасово | 78 ОП МЗ Н-0262 | 5,936 |  |  | 2,936 |
| 237 | 349301 | Чурьяково – Нефедово | 78 ОП МЗ Н-0263 | 1,724 |  |  | 1,724 |
| 238 | 349230 | Шаготь – Медведки | 78 ОП МЗ Н-0264 | 7,583 |  |  | 3,700 |
| 239 | 349027 | Южный подход к г. Данилову, км 329 + 575 – км 330 + 151 | 78 ОП МЗ Н-0265 | 1,260 |  |  | 1,260 |
| 240 | 349165 | Глездево – Реброво | 78 ОП МЗ Н-0266 | 3,004 |  |  | 1,200 |
| 241 | 349466 | а/д по дер. Взглядово | 78 ОП МЗ Н-0269 | 0,360 |  |  | 0,100 |
| 242 | 349414 | Подходы и мостовой переход через р. Лунка на а/д Ерденево – Дор | 78 ОП МЗ Н-0271 | 0,600 |  |  | 0,600 |
| 243 | 349011 | Данилов – Покров | 78 ОП МЗ Н-0273 | 9,966 |  |  | 2,900 |
| 244 | 349435 | "Вахромейка – Воскресенское" – Дорское | 78 ОП МЗ Н-0275 | 3,183 |  |  | 1,100 |
| 245 | 349016 | "Тильбугино – Булаково" – Лилицино | 78 ОП МЗ Н-0277 | 2,025 |  |  | 0,950 |
| 246 | 349442 | "Ярославль – Любим" – Потепеньки | 78 ОП МЗ Н-0280 | 1,476 |  |  | 0,700 |
| 247 | 348902 | "Ярославль – Любим" – Раслово – Барское | 78 ОП МЗ Н-0281 | 1,433 |  |  | 0,600 |
| 248 | 349390 | Бобарнево – Назимово | 78 ОП МЗ Н-0283 | 1,546 |  |  | 0,600 |
| 249 | 348993 | Булаково – Шигино | 78 ОП МЗ Н-0284 | 1,275 |  |  | 0,400 |
| 250 | 349407 | Ермаково – Починок | 78 ОП МЗ Н-0286 | 2,237 |  |  | 0,917 |
| 251 | 349555 | Ермаково – Сумароково | 78 ОП МЗ Н-0287 | 3,931 |  |  | 1,200 |
| 252 | 348806 | Закобякино – Исады с подъездом к дер. Крутик | 78 ОП МЗ Н-0288 | 6,202 |  |  | 2,100 |
| 253 | 348731 | Клюшниково – Андрюково | 78 ОП МЗ Н-0289 | 1,212 |  |  | 0,500 |
| 254 | 349421 | Любим – Останково | 78 ОП МЗ Н-0290 | 2,036 |  |  | 0,800 |
| 255 | 349586 | Любим – Отрадный | 78 ОП МЗ Н-0291 | 1,385 |  |  | 0,885 |
| 256 | 348895 | Любим – Троица | 78 ОП МЗ Н-0292 | 15,600 |  |  | 3,100 |
| 257 | 349180 | Михаил Архангел – Гузыцино | 78 ОП МЗ Н-0293 | 1,292 |  |  | 0,692 |
| 258 | 349514 | Мельцево – Тюриково | 78 ОП МЗ Н-0294 | 3,765 |  |  | 1,100 |
| 259 | 349130 | Настасьино – Слобода | 78 ОП МЗ Н-0295 | 14,630 |  |  | 4,550 |
| 260 | 349546 | Наумово – Поторочино | 78 ОП МЗ Н-0296 | 9,971 |  |  | 1,971 |
| 261 | 348876 | Обнорское – Карганово | 78 ОП МЗ Н-0297 | 3,326 |  |  | 3,326 |
| 262 | 349091 | Подъезд к дер. Минино | 78 ОП МЗ Н-0298 | 0,539 |  |  | 0,200 |
| 263 | 349292 | Пореево – Дыбино | 78 ОП МЗ Н-0299 | 1,887 |  |  | 0,900 |
| 264 | 349203 | Пречистое – Филиппово | 78 ОП МЗ Н-0300 | 11,158 |  |  | 6,158 |
| 265 | 349563 | Семендяево – Ивановское | 78 ОП МЗ Н-0302 | 3,132 |  |  | 1,000 |
| 266 | 349424 | Слободка – Маслово – Вязниково | 78 ОП МЗ Н-0304 | 5,236 |  |  | 5,236 |
| 267 | 348984 | Тильбугино – Булаково | 78 ОП МЗ Н-0305 | 6,213 |  |  | 0,713 |
| 268 | 349285 | Тильбугино – Пореево – Понизовки | 78 ОП МЗ Н-0306 | 9,185 |  |  | 1,185 |
| 269 | 349032 | Филиппово – Бобарнево | 78 ОП МЗ Н-0307 | 1,982 |  |  | 0,800 |
| 270 | 349117 | Филиппово – Никулино | 78 ОП МЗ Н-0308 | 9,761 |  |  | 0,761 |
| 271 | 348783 | Шарна – Покров | 78 ОП МЗ Н-0309 | 14,077 |  |  | 2,800 |
| 272 | 349502 | Ярыгино – Хабалево | 78 ОП МЗ Н-0310 | 3,053 |  |  | 1,000 |
| 273 | 349004 | "Вахромейка – Воскресенское" – Парфеньево | 78 ОП МЗ Н-0312 | 2,481 |  |  | 0,950 |
| 274 | 349408 | Вахромейка – Воскресенское – Слободка с подъездом к дер. Романцево | 78 ОП МЗ Н-0315 | 25,298 |  |  | 6,300 |
| 275 | 349446 | Гузыцино – Страшево | 78 ОП МЗ Н-0316 | 16,530 |  |  | 12,230 |
| 276 | 348907 | Подъезд к пос. Соколиный | 78 ОП МЗ Н-0126 | 0,750 |  |  | 0,750 |
| 277 | 349334 | "Мышкин – Морское" – Аристово | 78 ОП МЗ Н-0317 | 1,540 |  |  | 0,700 |
| 278 | 348832 | "Мышкин – Морское" – Киселево | 78 ОП МЗ Н-0318 | 0,813 |  |  | 0,300 |
| 279 | 349320 | "Мышкин – Сера" – Крутец | 78 ОП МЗ Н-0319 | 0,588 |  |  | 0,100 |
| 280 | 348800 | "Мышкин – Сера" – подъезд к дер. Сера | 78 ОП МЗ Н-0320 | 1,528 |  |  | 0,700 |
| 281 | 349267 | Обход г. Мышкина – Романовка | 78 ОП МЗ Н-0321 | 0,800 |  |  | 0,300 |
| 282 | 348877 | "Сергиев Посад – Череповец" – Нижние Плостки | 78 ОП МЗ Н-0322 | 2,490 |  |  | 0,900 |
| 283 | 349106 | "Углич – Брейтово" – Старово | 78 ОП МЗ Н-0323 | 0,711 |  |  | 0,400 |
| 284 | 349627 | "Углич – Воскресенское" – Мерга | 78 ОП МЗ Н-0324 | 1,258 |  |  | 0,400 |
| 285 | 349485 | Антипово – Коптево | 78 ОП МЗ Н-0325 | 1,478 |  |  | 0,700 |
| 286 | 349135 | Апраксино – Нефино | 78 ОП МЗ Н-0326 | 2,712 |  |  | 0,950 |
| 287 | 348842 | Богородское – Исаково – Юрьевское | 78 ОП МЗ Н-0327 | 16,121 |  |  | 3,630 |
| 288 | 349263 | Богородское – Курово | 78 ОП МЗ Н-0328 | 1,911 |  |  | 0,811 |
| 289 | 348949 | Глотово – Карпово | 78 ОП МЗ Н-0329 | 2,800 |  |  | 0,900 |
| 290 | 349328 | Зарубино – Тимонино | 78 ОП МЗ Н-0330 | 2,500 |  |  | 0,900 |
| 291 | 349245 | Кадочник – Старово | 78 ОП МЗ Н-0331 | 6,514 |  |  | 1,900 |
| 292 | 349462 | Кокошилово – Заглядкино | 78 ОП МЗ Н-0332 | 3,184 |  |  | 0,000 |
| 293 | 349145 | Коровино – Костюрино | 78 ОП МЗ Н-0333 | 5,204 |  |  | 1,600 |
| 294 | 349243 | Крюково – Харинское – Митинская | 78 ОП МЗ Н-0334 | 3,973 |  |  | 0,673 |
| 295 | 349519 | Кузьминское – Федюково | 78 ОП МЗ Н-0335 | 1,710 |  |  | 1,710 |
| 296 | 349612 | Левинская – Кувшиново – Песочное | 78 ОП МЗ Н-0336 | 8,168 |  |  | 2,600 |
| 297 | 349558 | Мышкин – Рождествено – Богородское – Морское | 78 ОП МЗ Н-0337 | 45,415 |  |  | 27,165 |
| 298 | 349175 | Мышкин – Сера | 78 ОП МЗ Н-0338 | 13,357 |  |  | 4,757 |
| 299 | 348741 | Обход г. Мышкина | 78 ОП МЗ Н-0339 | 3,518 |  |  | 1,700 |
| 300 | 349335 | Поводнево – Языково | 78 ОП МЗ Н-0340 | 4,779 |  |  | 1,600 |
| 301 | 349237 | Рябинино – Бабино – Сидорово | 78 ОП МЗ Н-0341 | 3,569 |  |  | 0,000 |
| 302 | 349416 | Серково – Тараканово | 78 ОП МЗ Н-0342 | 1,323 |  |  | 0,500 |
| 303 | 349443 | Спирдово – Марганово – Шабальцево | 78 ОП МЗ Н-0343 | 2,158 |  |  | 0,950 |
| 304 | 349235 | Флоровское – Ташлыки | 78 ОП МЗ Н-0344 | 1,610 |  |  | 0,600 |
| 305 | 349444 | Шипилово – Бобойки | 78 ОП МЗ Н-0345 | 3,124 |  |  | 1,000 |
| 306 | 349391 | Куракино – Шестихино | 78 ОП МЗ Н-0346 | 15,100 |  |  | 6,950 |
| 307 | 348977 | "Углич – Брейтово" – Андреевское | 78 ОП МЗ Н-0347 | 2,000 |  |  | 1,300 |
| 308 | 348908 | "Углич – Брейтово" – Дуброва | 78 ОП МЗ Н-0348 | 2,000 |  |  | 0,700 |
| 309 | 349336 | "Углич – Брейтово" – Задняя Река | 78 ОП МЗ Н-0349 | 0,483 |  |  | 0,200 |
| 310 | 349276 | Араново – Горлово | 78 ОП МЗ Н-0350 | 1,800 |  |  | 0,140 |
| 311 | 348751 | Бобраково – Пантелеево | 78 ОП МЗ Н-0351 | 3,086 |  |  | 0,086 |
| 312 | 349189 | Болдино – Сергеево | 78 ОП МЗ Н-0352 | 1,068 |  |  | 0,400 |
| 313 | 348990 | Ветчаково – Поповка | 78 ОП МЗ Н-0353 | 1,600 |  |  | 1,600 |
| 314 | 349511 | Ветчаково – Яскино | 78 ОП МЗ Н-0354 | 0,985 |  |  | 0,085 |
| 315 | 349587 | Голенищево – Горохово | 78 ОП МЗ Н-0355 | 1,066 |  |  | 1,066 |
| 316 | 349102 | Горки – Журавлево | 78 ОП МЗ Н-0356 | 8,200 |  |  | 5,700 |
| 317 | 349425 | Грезное – Ченцы | 78 ОП МЗ Н-0357 | 1,800 |  |  | 0,900 |
| 318 | 349012 | Данилово – Котово | 78 ОП МЗ Н-0358 | 2,400 |  |  | 0,700 |
| 319 | 349573 | Коплино – Овсяниково | 78 ОП МЗ Н-0359 | 1,036 |  |  | 0,336 |
| 320 | 349440 | Лацкое – Воскресенское | 78 ОП МЗ Н-0360 | 6,200 |  |  | 0,900 |
| 321 | 349469 | Лацкое – Маслово | 78 ОП МЗ Н-0361 | 5,000 |  |  | 1,300 |
| 322 | 348928 | Мурзино – Заручье | 78 ОП МЗ Н-0362 | 1,000 |  |  | 0,300 |
| 323 | 349498 | Мурзино – Марьино | 78 ОП МЗ Н-0363 | 1,600 |  |  | 1,100 |
| 324 | 349392 | Мышкино – Беловская | 78 ОП МЗ Н-0364 | 0,650 |  |  | 0,350 |
| 325 | 349522 | Новинское – станция Маслово | 78 ОП МЗ Н-0365 | 5,600 |  |  | 1,350 |
| 326 | 349096 | Новый Некоуз – Большое Фролово – Галицино | 78 ОП МЗ Н-0366 | 12,178 |  |  | 7,518 |
| 327 | 349657 | Новый Некоуз – Быково – Дубинино | 78 ОП МЗ Н-0367 | 11,400 |  |  | 2,400 |
| 328 | 348919 | Некоуз – Лацкое – Борок | 78 ОП МЗ Н-0368 | 28,123 |  |  | 7,823 |
| 329 | 349343 | Остроги – Сысоево | 78 ОП МЗ Н-0369 | 0,926 |  |  | 0,026 |
| 330 | 348763 | пос. Октябрь – Мокеиха-2 (участок 1) | 78 ОП МЗ Н-0370 | 2,330 |  |  | 2,330 |
| 331 | 349499 | пос. Октябрь – Мокеиха-2 (участок 2) (Тверская область, Сонковский район) | 78 ОП МЗ Н-0785 | 13,470 |  |  | 6,270 |
| 332 | 349366 | Парфеньево – Шамары | 78 ОП МЗ Н-0371 | 9,400 |  |  | 2,900 |
| 333 | 348833 | Погорелка – Угол | 78 ОП МЗ Н-0372 | 2,500 |  |  | 1,000 |
| 334 | 349426 | Подъезд к дер. Родионово | 78 ОП МЗ Н-0373 | 0,318 |  |  | 0,318 |
| 335 | 349447 | Пушкино – Покров–Раменье | 78 ОП МЗ Н-0374 | 10,700 |  |  | 6,120 |
| 336 | 349302 | Спас–Ильдь – Микишево | 78 ОП МЗ Н-0375 | 2,088 |  |  | 2,088 |
| 337 | 348900 | Станилово – Рожалово – Середка – Афонино с подъездом к дер. Марково | 78 ОП МЗ Н-0376 | 23,722 |  |  | 19,922 |
| 338 | 349277 | Новый Некоуз – Родионово – пос. Октябрь | 78 ОП МЗ Н-0377 | 52,955 | 18+500 24+900 46+000 0+000 26+705 | 19+700 26+700 52+960 14+800 46+000 | 44,055 |
| 339 | 349470 | Шестихино – Труфоново | 78 ОП МЗ Н-0379 | 1,600 |  |  | 0,600 |
| 340 | 349559 | Шестовское – Никольское | 78 ОП МЗ Н-0380 | 1,975 |  |  | 1,975 |
| 341 | 348942 | Веретея – Малые Столбища – Аниково | 78 ОП МЗ Н-0381 | 3,569 |  |  | 0,769 |
| 342 | 349042 | Марьино – Кожевниково | 78 ОП МЗ Н-0382 | 2,456 |  |  | 0,950 |
| 343 | 349204 | Гладышево – Сменцево | 78 ОП МЗ Н-0383 | 3,130 |  |  | 3,130 |
| 344 | 349120 | Подъезд к дер. Правдино | 78 ОП МЗ Н-0384 | 0,278 |  |  | 0,278 |
| 345 | 348897 | Ожогино – Ветчаково | 78 ОП МЗ Н-0385 | 12,500 |  |  | 2,500 |
| 346 | 349166 | "Туношна – Бурмакино" – Новое | 78 ОП МЗ Н-0386 | 3,313 |  |  | 3,313 |
| 347 | 349564 | "М-8 – подъезд к г. Кострома" – Орешки | 78 ОП МЗ Н-0387 | 7,084 |  |  | 3,000 |
| 348 | 349541 | "Туношна – Бурмакино" – подъезд к с. Бурмакино | 78 ОП МЗ Н-0388 | 1,843 |  |  | 0,950 |
| 349 | 348997 | "Шебунино – Красный Профинтерн" – Аббакумцево | 78 ОП МЗ Н-0389 | 1,041 |  |  | 0,041 |
| 350 | 349427 | "Шебунино – Красный Профинтерн" – Судищи с подъездом к дер. Кочевки | 78 ОП МЗ Н-0390 | 2,801 |  |  | 2,801 |
| 351 | 348884 | "М-8 – подъезд к г. Кострома – Бурмакино" – Титовское | 78 ОП МЗ Н-0391 | 1,460 |  |  | 0,707 |
| 352 | 349080 | "Ярославль – Любим" – Арефино | 78 ОП МЗ Н-0392 | 2,352 |  |  | 2,352 |
| 353 | 348804 | 289 км а/д "М-8 – подъезд к г. Кострома" – Харино – Горки – Новые Ченцы | 78 ОП МЗ Н-0393 | 8,549 |  |  | 7,049 |
| 354 | 349632 | Бор – Яхробол | 78 ОП МЗ Н-0394 | 3,213 |  |  | 0,013 |
| 355 | 349373 | Бурмакино – Бараново | 78 ОП МЗ Н-0395 | 2,506 |  |  | 0,950 |
| 356 | 349268 | Бурмакино – Костино | 78 ОП МЗ Н-0396 | 2,294 |  |  | 0,950 |
| 357 | 348852 | Бурмакино – Сахареж | 78 ОП МЗ Н-0397 | 6,159 |  |  | 1,659 |
| 358 | 349428 | Грешнево – Павлово | 78 ОП МЗ Н-0398 | 3,059 |  |  | 0,950 |
| 359 | 348755 | Диево–Городище – Пески | 78 ОП МЗ Н-0399 | 0,435 |  |  | 0,435 |
| 360 | 349112 | Диево–Городище – Старово | 78 ОП МЗ Н-0400 | 5,814 |  |  | 1,500 |
| 361 | 348934 | Коробиха – Дубровки | 78 ОП МЗ Н-0402 | 2,684 |  |  | 1,000 |
| 362 | 349157 | Котлово – Санниково | 78 ОП МЗ Н-0403 | 1,435 |  |  | 1,435 |
| 363 | 348998 | Красный Профинтерн – Вятское | 78 ОП МЗ Н-0404 | 16,754 |  |  | 5,139 |
| 364 | 348878 | Левашово – Кокорево – Орловки | 78 ОП МЗ Н-0405 | 3,836 |  |  | 1,536 |
| 365 | 349161 | Липовицы – Исады – Орлово | 78 ОП МЗ Н-0406 | 8,625 |  |  | 1,790 |
| 366 | 348752 | Лихообразово – Осиновая Слобода | 78 ОП МЗ Н-0407 | 3,873 |  |  | 3,873 |
| 367 | 349429 | Малые Соли – Смирново | 78 ОП МЗ Н-0408 | 4,940 |  |  | 4,940 |
| 368 | 348986 | Насоново – Вятское – Валино | 78 ОП МЗ Н-0409 | 3,814 |  |  | 3,814 |
| 369 | 348939 | Наумиха – Аринкино | 78 ОП МЗ Н-0410 | 2,700 |  |  | 2,700 |
| 370 | 349289 | Наумиха – Матвейцево | 78 ОП МЗ Н-0411 | 1,753 |  |  | 1,753 |
| 371 | 348784 | Наумиха – Суворово – Федорово | 78 ОП МЗ Н-0412 | 2,166 |  |  | 1,600 |
| 372 | 349305 | Наумиха – Тимонино – Дьяково | 78 ОП МЗ Н-0413 | 1,503 |  |  | 0,600 |
| 373 | 349219 | Некрасовское – Малые Соли | 78 ОП МЗ Н-0414 | 2,775 |  |  | 1,000 |
| 374 | 349269 | Некрасовское – Новодашково – Черная Заводь | 78 ОП МЗ Н-0415 | 17,587 |  |  | 10,000 |
| 375 | 349103 | Некрасовское – Турово | 78 ОП МЗ Н-0416 | 3,050 |  |  | 1,500 |
| 376 | 349198 | Некрасовское – Шишелово | 78 ОП МЗ Н-0417 | 1,775 |  |  | 1,775 |
| 377 | 349384 | Никольское – Гзино – Переньково | 78 ОП МЗ Н-0418 | 7,932 |  |  | 5,000 |
| 378 | 349264 | Подъезд к дер. Введенское | 78 ОП МЗ Н-0419 | 1,655 |  |  | 1,655 |
| 379 | 349216 | Поздеевское – Пустошка | 78 ОП МЗ Н-0420 | 2,750 |  |  | 2,750 |
| 380 | 349303 | Рыбницы – животноводческий комплекс | 78 ОП МЗ Н-0421 | 0,850 |  |  | 0,850 |
| 381 | 349055 | Смирново – Орешки | 78 ОП МЗ Н-0422 | 4,400 |  |  | 2,000 |
| 382 | 348898 | Черная Заводь – Давыдково | 78 ОП МЗ Н-0423 | 1,400 |  |  | 1,400 |
| 383 | 348965 | Щелканиха – Юрьево | 78 ОП МЗ Н-0424 | 2,660 |  |  | 2,660 |
| 384 | 348911 | Щукино – Филенка | 78 ОП МЗ Н-0425 | 5,243 |  |  | 0,003 |
| 385 | 349184 | Юроша – Заболотье | 78 ОП МЗ Н-0426 | 9,244 |  |  | 2,262 |
| 386 | 348864 | Юрьевка – Лом – Урманец | 78 ОП МЗ Н-0428 | 1,968 |  |  | 1,968 |
| 387 | 3462565 | Смирново – санаторий "Малые Соли" | 78 ОП МЗ Н-0429 | 0,927 |  |  | 0,927 |
| 388 | 349547 | "Ярославль – Кострома" – Суворово | 78 ОП МЗ Н-0430 | 1,770 |  |  | 1,770 |
| 389 | 349617 | "Пречистое – Коза – Семеновское" – Федяево | 78 ОП МЗ Н-0431 | 1,016 |  |  | 0,016 |
| 390 | 349574 | "Пречистое – Коза – Семеновское" – Завражье | 78 ОП МЗ Н-0432 | 0,626 |  |  | 0,626 |
| 391 | 349097 | "Семеновское – Кукобой – Бакланка" – Всехсвятское | 78 ОП МЗ Н-0433 | 1,000 |  |  | 1,000 |
| 392 | 348847 | "Семеновское – Селиверстово" – Менчаково | 78 ОП МЗ Н-0435 | 1,000 |  |  | 1,000 |
| 393 | 349329 | "Семеновское – Селиверстово" – Николо–Ухтома | 78 ОП МЗ Н-0436 | 0,444 |  |  | 0,444 |
| 394 | 348834 | "Семеновское – Селиверстово" – Юрьевское | 78 ОП МЗ Н-0437 | 1,081 |  |  | 0,400 |
| 395 | 348825 | "Скалино – Турыбарово" – Легково | 78 ОП МЗ Н-0438 | 1,325 |  |  | 0,075 |
| 396 | 349451 | Ананьино – Ивановское | 78 ОП МЗ Н-0440 | 7,554 |  |  | 3,754 |
| 397 | 349523 | Анкудиново – Хлестово | 78 ОП МЗ Н-0441 | 5,042 |  |  | 0,542 |
| 398 | 349640 | Балакино – Ивандино – Белое | 78 ОП МЗ Н-0443 | 3,900 |  |  | 2,440 |
| 399 | 349104 | Заболотье – Бочкино – Захарино | 78 ОП МЗ Н-0444 | 3,972 |  |  | 1,200 |
| 400 | 349176 | Ильинское – Дор–Спасский | 78 ОП МЗ Н-0445 | 5,059 |  |  | 0,059 |
| 401 | 348858 | Коза – Киево – Холм | 78 ОП МЗ Н-0446 | 10,400 |  |  | 6,200 |
| 402 | 349049 | Колкино – Будилово | 78 ОП МЗ Н-0447 | 1,400 |  |  | 0,500 |
| 403 | 349056 | Костромка – Красный Холм – Медведево | 78 ОП МЗ Н-0449 | 2,181 |  |  | 2,181 |
| 404 | 348853 | Кукобой – Ивановское | 78 ОП МЗ Н-0450 | 2,455 |  |  | 2,455 |
| 405 | 348780 | Малино – Алешино | 78 ОП МЗ Н-0451 | 0,431 |  |  | 0,100 |
| 406 | 348802 | Милково – Хмелевица | 78 ОП МЗ Н-0452 | 6,572 |  |  | 6,572 |
| 407 | 348807 | Никола – Погорелка | 78 ОП МЗ Н-0453 | 0,862 |  |  | 0,862 |
| 408 | 349036 | Панкино – Малино с подъездом к дер. Малино | 78 ОП МЗ Н-0455 | 7,046 |  |  | 2,200 |
| 409 | 349397 | Подорваново – Грибунино – Вараково | 78 ОП МЗ Н-0456 | 1,164 |  |  | 0,800 |
| 410 | 348982 | Подъезд к дер. Стародворское | 78 ОП МЗ Н-0457 | 0,312 |  |  | 0,112 |
| 411 | 349503 | Подъезд к дер. Шильпухово | 78 ОП МЗ Н-0458 | 3,072 |  |  | 1,000 |
| 412 | 349504 | Пречистое – Коза – Семеновское | 78 ОП МЗ Н-0460 | 47,520 |  |  | 23,520 |
| 413 | 348962 | Пречистое – Маланчугово | 78 ОП МЗ Н-0461 | 2,309 |  |  | 0,109 |
| 414 | 348810 | Семеновское – Летнево – Демидково | 78 ОП МЗ Н-0462 | 2,620 |  |  | 0,950 |
| 415 | 348825 | Скалино – Турыбарово | 78 ОП МЗ Н-0463 | 23,815 |  |  | 23,815 |
| 416 | 348903 | Терехово – Оносово | 78 ОП МЗ Н-0465 | 6,024 |  |  | 1,600 |
| 417 | 349033 | Тетеря – Вараково | 78 ОП МЗ Н-0466 | 9,231 |  |  | 2,400 |
| 418 | 349005 | Фоминское – Паршино – Старое Село | 78 ОП МЗ Н-0468 | 11,380 |  |  | 5,280 |
| 419 | 349059 | Шильпухово – Павловское | 78 ОП МЗ Н-0470 | 3,383 |  |  | 0,383 |
| 420 | 349037 | Шолошево – Скалино | 78 ОП МЗ Н-0471 | 8,447 |  |  | 3,447 |
| 421 | 349560 | Корхово – Мулинское | 78 ОП МЗ Н-0473 | 0,852 |  |  | 0,852 |
| 422 | 349223 | "Пошехонье – Бакланка" – Кубье | 78 ОП МЗ Н-0474 | 0,795 |  |  | 0,300 |
| 423 | 348811 | Коза – Заречье | 78 ОП МЗ Н-0475 | 1,530 |  |  | 0,500 |
| 424 | 349441 | Погорелка – Игнатцево с подъездом к дер. Погорелка, дер. Игнатцево | 78 ОП МЗ Н-0476 | 1,473 |  |  | 0,500 |
| 425 | 349542 | Голосово – Кривцово с подъездом к дер. Большое Кузьминское | 78 ОП МЗ Н-0477 | 4,110 |  |  | 4,110 |
| 426 | 349539 | Подъезд к дер. Семеновское | 78 ОП МЗ Н-0478 | 1,848 |  |  | 1,848 |
| 427 | 349050 | Савинское – Старово – Жилино | 78 ОП МЗ Н-0479 | 4,167 |  |  | 4,167 |
| 428 | 349330 | "Пречистое – Семеновское" – Льнозавод | 78 ОП МЗ Н-0480 | 0,803 |  |  | 0,003 |
| 429 | 349409 | Шульгино – Ушаково | 78 ОП МЗ Н-0481 | 2,469 |  |  | 0,069 |
| 430 | 348794 | Хватово – Старое Село | 78 ОП МЗ Н-0483 | 1,264 |  |  | 0,064 |
| 431 | 349152 | Азарино – Кузнецово | 78 ОП МЗ Н-0484 | 4,135 |  |  | 4,135 |
| 432 | 349433 | Семеновское – Селиверстово | 78 ОП МЗ Н-0485 | 21,609 |  |  | 7,309 |
| 433 | 349051 | "Рязанцево – Горки" – Славитино | 78 ОП МЗ Н-0486 | 1,924 |  |  | 1,424 |
| 434 | 349475 | "Рязанцево – Горки" – Смоленское – Шушково с объездом с. Смоленское | 78 ОП МЗ Н-0487 | 17,500 |  |  | 5,500 |
| 435 | 349034 | 131 км а/д "Владимир – Переславль–Залесский" – Никульское – Насакино | 78 ОП МЗ Н-0488 | 4,200 |  |  | 1,100 |
| 436 | 349321 | 134 км а/д "Владимир – Переславль–Залесский" – Перцево – Семеновка | 78 ОП МЗ Н-0489 | 4,812 |  |  | 1,400 |
| 437 | 348899 | 134 км а/д "Владимир – Переславль–Залесский" – Филимоново – Дубровицы – Кабанское | 78 ОП МЗ Н-0490 | 17,702 |  |  | 2,852 |
| 438 | 349401 | 139 км а/д "Владимир – Переславль–Залесский" – Ивановское с подъездом к с. Нила, Воронцово | 78 ОП МЗ Н-0491 | 8,962 |  |  | 2,600 |
| 439 | 349057 | "Владимир – Переславль–Залесский" – Лунино | 78 ОП МЗ Н-0492 | 2,220 |  |  | 2,220 |
| 440 | 349385 | 19 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Мшарово | 78 ОП МЗ Н-0493 | 2,400 |  |  | 0,950 |
| 441 | 349471 | 3 км а/д "Обход г. Переславля–Залесского" – Троицкое | 78 ОП МЗ Н-0495 | 1,350 |  |  | 0,500 |
| 442 | 349438 | 42 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Новоселье | 78 ОП МЗ Н-0496 | 3,087 |  |  | 0,950 |
| 443 | 349177 | 6 км а/д "Говырино – Нагорье" – Афонино | 78 ОП МЗ Н-0497 | 1,308 |  |  | 0,600 |
| 444 | 349645 | 60 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Добрилово с подъездом к с. Кичибухино | 78 ОП МЗ Н-0498 | 5,025 |  |  | 1,001 |
| 445 | 348999 | 61 км а/д "Говырино – Нагорье" – Лихарево – Сидорково | 78 ОП МЗ Н-0499 | 8,798 |  |  | 5,798 |
| 446 | 349598 | 68 км а/д "Нагорье – Берендеево" – Скоблево | 78 ОП МЗ Н-0500 | 5,300 |  |  | 3,300 |
| 447 | 348758 | Андрианово – Григорово – Захарово с подъездом к дер. Лисавы | 78 ОП МЗ Н-0502 | 4,525 |  |  | 1,200 |
| 448 | 349136 | Андрианово – Хмельники | 78 ОП МЗ Н-0503 | 4,075 |  |  | 1,100 |
| 449 | 349658 | Берендеево – Бектышево | 78 ОП МЗ Н-0505 | 13,925 |  |  | 6,664 |
| 450 | 349113 | Брынчаги – Рахманово – Дубнево с подъездом к дер. Мясищево | 78 ОП МЗ Н-0506 | 9,448 |  |  | 4,928 |
| 451 | 349344 | Бурцево – Долгово – Загорье | 78 ОП МЗ Н-0507 | 4,066 |  |  | 1,100 |
| 452 | 349607 | Веськово – Ботик | 78 ОП МЗ Н-0508 | 1,043 |  |  | 1,043 |
| 453 | 348835 | Говырино – Дмитриевское – Нагорье | 78 ОП МЗ Н-0509 | 64,107 | 55+988 59+000 10+000 0+000 30+500 | 57+199 62+362 30+500 10+000 49+300 | 64,107 |
| 454 | 348921 | Глебовское – Самарово | 78 ОП МЗ Н-0511 | 10,681 |  |  | 2,500 |
| 455 | 349322 | Дмитриевское – Микляево – Тархов Холм | 78 ОП МЗ Н-0513 | 6,434 |  |  | 1,600 |
| 456 | 349153 | Кабанское – Алексино | 78 ОП МЗ Н-0515 | 6,856 |  |  | 2,856 |
| 457 | 349575 | Колокарево – Починки | 78 ОП МЗ Н-0516 | 4,534 |  |  | 1,200 |
| 458 | 349515 | Копнино – Мериново | 78 ОП МЗ Н-0517 | 2,937 |  |  | 0,950 |
| 459 | 348904 | Копнино – Свечино | 78 ОП МЗ Н-0518 | 5,087 |  |  | 1,300 |
| 460 | 348929 | Кудрино – Загорье – Березники | 78 ОП МЗ Н-0519 | 8,530 |  |  | 2,400 |
| 461 | 348870 | Лыченцы – Пески | 78 ОП МЗ Н-0520 | 1,067 |  |  | 0,300 |
| 462 | 349569 | Лыченцы – Ченцы | 78 ОП МЗ Н-0522 | 1,366 |  |  | 0,400 |
| 463 | 349449 | "Москва – Архангельск" – Красная Деревня – Городище | 78 ОП МЗ Н-0523 | 5,543 |  |  | 0,600 |
| 464 | 349374 | "Холмогоры" – Новоалексеевка | 78 ОП МЗ Н-0524 | 2,106 |  |  | 2,106 |
| 465 | 349265 | Нагорье – Берендеево | 78 ОП МЗ Н-0525 | 62,181 | 39+880 28+432 0+045 12+664 | 44+707 39+880 12+664 28+432 | 62,181 |
| 466 | 348865 | Лось – Плотина | 78 ОП МЗ Н-0526 | 0,563 |  |  | 0,563 |
| 467 | 348940 | Перелески – Шапошницы – Романово с подъездом к дер. Тараскино | 78 ОП МЗ Н-0527 | 12,500 |  |  | 3,500 |
| 468 | 349007 | Перелески – Щербинино – Одерихино | 78 ОП МЗ Н-0528 | 7,998 |  |  | 2,418 |
| 469 | 349659 | Рязанцево – Горки | 78 ОП МЗ Н-0530 | 8,560 |  |  | 4,700 |
| 470 | 349548 | Скоморохово – Андреевское | 78 ОП МЗ Н-0531 | 4,503 |  |  | 1,200 |
| 471 | 349281 | Слободка – Романово – Ершово | 78 ОП МЗ Н-0532 | 5,965 |  |  | 5,965 |
| 472 | 349238 | Смоленское – Киучер | 78 ОП МЗ Н-0533 | 4,883 |  |  | 3,883 |
| 473 | 349595 | Смоленское – Рождествено | 78 ОП МЗ Н-0534 | 1,544 |  |  | 0,700 |
| 474 | 349634 | Троицкая Слобода – Кухмарь | 78 ОП МЗ Н-0535 | 7,500 |  |  | 4,300 |
| 475 | 349457 | Филимоново – Филипповское | 78 ОП МЗ Н-0536 | 4,142 |  |  | 1,100 |
| 476 | 349467 | Фонинское – Воронкино | 78 ОП МЗ Н-0537 | 0,842 |  |  | 0,000 |
| 477 | 349596 | Фонинское – Родионово – Михальцево | 78 ОП МЗ Н-0538 | 3,883 |  |  | 1,100 |
| 478 | 349137 | Ям – Красное – Болшево | 78 ОП МЗ Н-0539 | 9,700 |  |  | 2,700 |
| 479 | 349608 | Слободка – Плечево – граница колхоза | 78 ОП МЗ Н-0540 | 12,795 |  |  | 3,000 |
| 480 | 349172 | "Данилов – Пошехонье" – Андрианова Слобода | 78 ОП МЗ Н-0541 | 0,214 |  |  | 0,214 |
| 481 | 349114 | "Данилов – Пошехонье" – Большие Ночевки | 78 ОП МЗ Н-0542 | 2,900 |  |  | 0,900 |
| 482 | 349085 | "Данилов – Пошехонье" – Еремино | 78 ОП МЗ Н-0543 | 1,770 |  |  | 0,000 |
| 483 | 349225 | "Пошехонье – Яковлевское" – Глухариха | 78 ОП МЗ Н-0544 | 8,112 |  |  | 4,812 |
| 484 | 349609 | "Пошехонье – Яковлевское" – Петрино | 78 ОП МЗ Н-0545 | 0,400 |  |  | 0,000 |
| 485 | 349489 | "Сергиев Посад – Череповец" – АБЗ | 78 ОП МЗ Н-0546 | 0,600 |  |  | 0,200 |
| 486 | 349107 | "Сергиев Посад – Череповец" – Ермаково | 78 ОП МЗ Н-0547 | 3,640 |  |  | 1,100 |
| 487 | 349491 | "Сергиев Посад – Череповец" – Зубарево | 78 ОП МЗ Н-0548 | 3,000 |  |  | 1,600 |
| 488 | 349154 | "Сергиев Посад – Череповец" – Измайлово | 78 ОП МЗ Н-0549 | 2,930 |  |  | 1,330 |
| 489 | 349043 | "Сергиев Посад – Череповец" – Князево | 78 ОП МЗ Н-0550 | 0,518 |  |  | 0,518 |
| 490 | 349362 | "Сергиев Посад – Череповец" – Пегаскино | 78 ОП МЗ Н-0551 | 0,700 |  |  | 0,300 |
| 491 | 348746 | "Сергиев Посад – Череповец" – Сваруха | 78 ОП МЗ Н-0552 | 2,200 |  |  | 2,200 |
| 492 | 349244 | Андрюшино – Спас | 78 ОП МЗ Н-0553 | 3,667 |  |  | 3,667 |
| 493 | 349331 | Белое – Благодать | 78 ОП МЗ Н-0554 | 9,580 |  |  | 6,080 |
| 494 | 348973 | Васильевское – Андрюшино | 78 ОП МЗ Н-0557 | 6,484 |  |  | 3,784 |
| 495 | 349453 | Вощиково – Ильинское | 78 ОП МЗ Н-0558 | 1,600 |  |  | 0,600 |
| 496 | 349635 | Вощиково – Кардинское | 78 ОП МЗ Н-0559 | 5,663 |  |  | 5,663 |
| 497 | 349402 | Гаютино – Зинкино | 78 ОП МЗ Н-0560 | 5,171 |  |  | 0,991 |
| 498 | 349480 | Дмитриевское – Верещагино | 78 ОП МЗ Н-0561 | 2,931 |  |  | 1,541 |
| 499 | 349118 | Дмитриевское – Тимино | 78 ОП МЗ Н-0562 | 2,538 |  |  | 0,538 |
| 500 | 349312 | Зинкино – Патрино | 78 ОП МЗ Н-0563 | 5,977 |  |  | 1,527 |
| 501 | 349098 | Красное – Колодино – Васильевское | 78 ОП МЗ Н-0565 | 25,921 |  |  | 18,921 |
| 502 | 349494 | Кременево – Никулино | 78 ОП МЗ Н-0566 | 1,500 |  |  | 0,800 |
| 503 | 349565 | Малая Луха – Большая Луха | 78 ОП МЗ Н-0567 | 2,302 |  |  | 0,302 |
| 504 | 349486 | Мужиково – Желудково | 78 ОП МЗ Н-0568 | 1,477 |  |  | 0,677 |
| 505 | 349549 | Никольское – Шопырево | 78 ОП МЗ Н-0569 | 6,055 |  |  | 0,755 |
| 506 | 349270 | Никулино – Бараново | 78 ОП МЗ Н-0570 | 1,528 |  |  | 0,000 |
| 507 | 349070 | Окулово – Вощиково | 78 ОП МЗ Н-0571 | 3,828 |  |  | 1,100 |
| 508 | 349481 | Патрино – Голодяйка | 78 ОП МЗ Н-0572 | 2,547 |  |  | 1,047 |
| 509 | 349628 | Пеньково – Большие Тышные с подъездом к дер. Корса | 78 ОП МЗ Н-0573 | 4,096 |  |  | 3,096 |
| 510 | 348815 | Плосково – Старопетровское | 78 ОП МЗ Н-0574 | 1,810 |  |  | 0,800 |
| 511 | 349506 | Плосково – Федорково | 78 ОП МЗ Н-0575 | 1,750 |  |  | 0,800 |
| 512 | 349162 | Подъезд к дер. Колодино | 78 ОП МЗ Н-0576 | 1,722 |  |  | 1,722 |
| 513 | 349528 | Подъезд к дер. Мстишино | 78 ОП МЗ Н-0577 | 0,720 |  |  | 0,720 |
| 514 | 349648 | Пошехонье – Владычное | 78 ОП МЗ Н-0580 | 44,158 |  |  | 28,258 |
| 515 | 349286 | Селиверстово – Ракоболь | 78 ОП МЗ Н-0581 | 1,923 |  |  | 1,923 |
| 516 | 349636 | Тимино – Дулово | 78 ОП МЗ Н-0583 | 2,549 |  |  | 0,629 |
| 517 | 348743 | Федорково – Коровино | 78 ОП МЗ Н-0587 | 6,180 |  |  | 4,680 |
| 518 | 349028 | Пошехонье – Ямы | 78 ОП МЗ Н-0590 | 0,563 |  |  | 0,200 |
| 519 | 349552 | "Осокино – Лазарево" – Савино | 78 ОП МЗ Н-0591 | 6,360 |  |  | 1,500 |
| 520 | 349487 | "Осокино – Лазарево – Новоселка" – Перетрясово | 78 ОП МЗ Н-0592 | 6,585 |  |  | 1,600 |
| 521 | 348785 | "Петровское – Дмитриановское" – Горки | 78 ОП МЗ Н-0593 | 2,443 |  |  | 0,900 |
| 522 | 349529 | "Петровское – Караш" – Захарово | 78 ОП МЗ Н-0594 | 10,160 | 0+000 | 10+157 | 10,157 |
| 523 | 349376 | "Ростов – Иваново" – Воржа | 78 ОП МЗ Н-0595 | 2,200 |  |  | 2,200 |
| 524 | 348913 | "Ростов – Иваново" – Угодичи | 78 ОП МЗ Н-0597 | 2,060 |  |  | 2,060 |
| 525 | 348914 | "Ростов – Марково" – Дарцово | 78 ОП МЗ Н-0598 | 1,630 |  |  | 1,630 |
| 526 | 348826 | "Семибратово – Татищев Погост" – Гвоздево | 78 ОП МЗ Н-0601 | 0,948 | 0+000 | 5+086 | 0,948 |
| 527 | 349553 | Семибратово – Татищев Погост – Халдеево | 78 ОП МЗ Н-0602 | 12,970 |  |  | 9,056 |
| 528 | 348866 | "Углич – Ростов" – Григорьково | 78 ОП МЗ Н-0603 | 1,110 |  |  | 1,110 |
| 529 | 348978 | "Углич – Ростов" – Ивакино – Подберезье – Судино | 78 ОП МЗ Н-0605 | 13,050 |  |  | 3,000 |
| 530 | 349375 | "Угодичи – Мосейцево" – Мирославка | 78 ОП МЗ Н-0606 | 2,234 |  |  | 2,234 |
| 531 | 349337 | 185 км "Москва – Архангельск" – Маргасово – Сорокино | 78 ОП МЗ Н-0607 | 6,300 |  |  | 2,000 |
| 532 | 348732 | 188 км "Москва – Архангельск" – Никольское – Боровицы – Новоселка | 78 ОП МЗ Н-0608 | 9,610 |  |  | 5,301 |
| 533 | 348790 | 191 км "Москва – Архангельск" – Михайловское – Скнятиново | 78 ОП МЗ Н-0609 | 2,290 |  |  | 1,000 |
| 534 | 349601 | 195 км М–8 – Поречье – Лазарцево | 78 ОП МЗ Н-0610 | 18,073 |  |  | 4,353 |
| 535 | 349038 | 226 км "Москва – Архангельск" – Козлово | 78 ОП МЗ Н-0611 | 1,477 |  |  | 0,600 |
| 536 | 349108 | а/д по дер. Перово | 78 ОП МЗ Н-0612 | 1,364 |  |  | 0,600 |
| 537 | 349231 | Алевайцино – Алешково | 78 ОП МЗ Н-0613 | 2,650 |  |  | 0,950 |
| 538 | 349332 | Вахрушево – Головинское | 78 ОП МЗ Н-0614 | 3,000 |  |  | 1,000 |
| 539 | 349039 | Вахрушево – Кандитово – Ушаково | 78 ОП МЗ Н-0615 | 8,391 |  |  | 3,300 |
| 540 | 348816 | Вахрушево – Приимково | 78 ОП МЗ Н-0616 | 2,345 |  |  | 0,800 |
| 541 | 349226 | Воронино – Гороженицы | 78 ОП МЗ Н-0617 | 4,076 |  |  | 1,100 |
| 542 | 348963 | Глебово – Ивашково – Кобяково | 78 ОП МЗ Н-0619 | 2,810 |  |  | 2,810 |
| 543 | 349380 | Демьянское – Хмельники | 78 ОП МЗ Н-0620 | 3,100 |  |  | 0,900 |
| 544 | 348905 | Деревни – Болотово | 78 ОП МЗ Н-0621 | 1,356 |  |  | 1,356 |
| 545 | 349367 | Дмитриановское – Соколово | 78 ОП МЗ Н-0622 | 3,890 |  |  | 3,890 |
| 546 | 349325 | Дмитриановское – Чуфарово – Стулово | 78 ОП МЗ Н-0623 | 13,020 |  |  | 7,020 |
| 547 | 349131 | Дубник – Пашино – Жоглово | 78 ОП МЗ Н-0624 | 3,864 |  |  | 1,100 |
| 548 | 349323 | Дуброво – Карагачево | 78 ОП МЗ Н-0625 | 2,050 |  |  | 2,050 |
| 549 | 348808 | Душилово – Кореево | 78 ОП МЗ Н-0626 | 3,363 |  |  | 3,363 |
| 550 | 348819 | Еремейцево – Григорово – Осминино | 78 ОП МЗ Н-0627 | 8,860 |  |  | 2,560 |
| 551 | 349313 | Захарово – Годеново | 78 ОП МЗ Н-0628 | 1,258 |  |  | 1,258 |
| 552 | 348987 | Зиновьево – Губычево | 78 ОП МЗ Н-0629 | 2,110 |  |  | 2,110 |
| 553 | 348979 | "Алевайцино – Воронино – Петровское" – Анциферово | 78 ОП МЗ Н-0217 | 0,630 |  |  | 0,630 |
| 554 | 349249 | "Москва – Архангельск" – Алевайцино – Воронино – Петровское | 78 ОП МЗ Н-0632 | 34,090 |  |  | 7,920 |
| 555 | 349314 | "Москва – Архангельск" – Алевайцино – Петровское – Богослов | 78 ОП МЗ Н-0633 | 0,800 |  |  | 0,400 |
| 556 | 349060 | "Москва – Архангельск" – Деболовское | 78 ОП МЗ Н-0634 | 1,410 |  |  | 0,600 |
| 557 | 349652 | "Москва – Архангельск" – Лесной | 78 ОП МЗ Н-0635 | 2,125 |  |  | 2,125 |
| 558 | 349521 | "Москва – Архангельск" – Маурино | 78 ОП МЗ Н-0636 | 2,453 |  |  | 0,950 |
| 559 | 348773 | "Москва – Архангельск" – Никольское – Левина Гора | 78 ОП МЗ Н-0638 | 1,310 |  |  | 1,310 |
| 560 | 349298 | "Москва – Архангельск" – Никольское – Теханово | 78 ОП МЗ Н-0639 | 1,000 |  |  | 1,000 |
| 561 | 349393 | Макарово – Крутой Овраг | 78 ОП МЗ Н-0640 | 2,100 |  |  | 2,100 |
| 562 | 349121 | Марково – Спирцово | 78 ОП МЗ Н-0641 | 1,679 |  |  | 1,679 |
| 563 | 349065 | Михайловское – Шишково | 78 ОП МЗ Н-0642 | 3,257 |  |  | 3,257 |
| 564 | 348829 | Нажеровка – Васильково – Выползово | 78 ОП МЗ Н-0643 | 15,500 |  |  | 7,520 |
| 565 | 349512 | Ново–Никольское – Курбаки | 78 ОП МЗ Н-0644 | 1,909 |  |  | 1,909 |
| 566 | 349472 | Ново–Никольское – Кладовицы | 78 ОП МЗ Н-0645 | 2,000 |  |  | 0,900 |
| 567 | 349398 | Осокино – Лазарево – Новолесное | 78 ОП МЗ Н-0646 | 32,430 |  |  | 3,000 |
| 568 | 349105 | Петровское – Дмитриановское – Филимоново – Талицы | 78 ОП МЗ Н-0648 | 7,065 |  |  | 7,065 |
| 569 | 349066 | Петровское – Караш – Заозерье – Пречистое | 78 ОП МЗ Н-0649 | 30,430 |  |  | 0,000 |
| 570 | 348781 | Петровское – Перово | 78 ОП МЗ Н-0650 | 3,900 |  |  | 1,900 |
| 571 | 348756 | Поречье – Климатино | 78 ОП МЗ Н-0651 | 1,329 |  |  | 0,600 |
| 572 | 349348 | Поречье – Козохово | 78 ОП МЗ Н-0652 | 5,160 |  |  | 2,000 |
| 573 | 349132 | Разливы – Красново | 78 ОП МЗ Н-0653 | 3,902 |  |  | 1,100 |
| 574 | 349306 | Ростов – Слобода | 78 ОП МЗ Н-0654 | 1,761 |  |  | 1,761 |
| 575 | 349649 | Рылово – Безменцево | 78 ОП МЗ Н-0655 | 4,516 |  |  | 0,816 |
| 576 | 348930 | Савинское – Дуброво | 78 ОП МЗ Н-0656 | 1,500 |  |  | 0,600 |
| 577 | 349610 | Савинское – Осиновцы – Бородино – Левково с подъездом к дер. Бородино | 78 ОП МЗ Н-0657 | 13,290 |  |  | 6,290 |
| 578 | 349195 | Семибратово – Вахрушево – Бакланово – Ново–Никольское – Семибратово | 78 ОП МЗ Н-0658 | 19,795 |  |  | 1,915 |
| 579 | 349349 | Семибратово – Ново–Никольское | 78 ОП МЗ Н-0659 | 2,710 |  |  | 2,710 |
| 580 | 349582 | Спас–Смердино – Тереньково | 78 ОП МЗ Н-0660 | 1,170 |  |  | 1,170 |
| 581 | 348974 | Судино – Поддыбье – Пужбол | 78 ОП МЗ Н-0661 | 5,260 |  |  | 2,700 |
| 582 | 348799 | Сулость – Борисовское | 78 ОП МЗ Н-0663 | 2,480 |  |  | 0,797 |
| 583 | 349250 | Сулость – Дуброво | 78 ОП МЗ Н-0664 | 0,838 |  |  | 0,838 |
| 584 | 349029 | Сулость – Стрелы | 78 ОП МЗ Н-0665 | 6,930 |  |  | 3,900 |
| 585 | 348820 | Татищев Погост – Угреша | 78 ОП МЗ Н-0666 | 7,770 |  |  | 1,788 |
| 586 | 348950 | Угодичи – Мосейцево – Погорелово | 78 ОП МЗ Н-0667 | 21,740 |  |  | 9,340 |
| 587 | 349199 | Фатьяново – Ершники | 78 ОП МЗ Н-0668 | 1,230 |  |  | 0,500 |
| 588 | 349537 | Фатьяново – Филимоново | 78 ОП МЗ Н-0669 | 2,360 |  |  | 0,850 |
| 589 | 349660 | Филяево – Ликино | 78 ОП МЗ Н-0670 | 1,210 |  |  | 0,000 |
| 590 | 348748 | Чепорово – Заречье | 78 ОП МЗ Н-0671 | 3,270 |  |  | 1,000 |
| 591 | 349399 | Чепорово – Крячково | 78 ОП МЗ Н-0672 | 4,600 |  |  | 1,800 |
| 592 | 349576 | Шулец – Никово | 78 ОП МЗ Н-0673 | 3,350 |  |  | 1,100 |
| 593 | 349338 | Шурскол – Дубник – Зверинец – "Москва – Архангельск" | 78 ОП МЗ Н-0674 | 7,505 |  |  | 5,505 |
| 594 | 348951 | Итларь – Старово – санаторий | 78 ОП МЗ Н-0675 | 3,680 |  |  | 1,100 |
| 595 | 349602 | "Ростов – Марково" – Строганово | 78 ОП МЗ Н-0676 | 17,979 | 12+160 | 22+951 | 11,980 |
| 596 | 349482 | Орьково – Красново | 78 ОП МЗ Н-0677 | 2,973 |  |  | 2,373 |
| 597 | 349403 | Савинское – Запурье | 78 ОП МЗ Н-0679 | 3,083 |  |  | 1,583 |
| 598 | 349394 | Санаторий – Любильцево | 78 ОП МЗ Н-0680 | 1,392 |  |  | 0,700 |
| 599 | 349603 | Путепровод через ж/д пути в г. Ростове | 78 ОП МЗ Н-0824 | 0,087 |  |  | 0,087 |
| 600 | 349354 | Арефино – Мартюнино | 78 ОП МЗ Н-0681 | 30,133 |  |  | 17,344 |
| 601 | 349646 | "Киндяки – Большое Село" – Дюдьково | 78 ОП МЗ Н-0683 | 4,689 |  |  | 3,389 |
| 602 | 349293 | "Сергиев Посад – Череповец" – Костино | 78 ОП МЗ Н-0685 | 0,800 |  |  | 0,400 |
| 603 | 349257 | Белево – Новинки | 78 ОП МЗ Н-0689 | 2,809 |  |  | 1,000 |
| 604 | 349339 | Васильково – Коняево | 78 ОП МЗ Н-0690 | 10,280 |  |  | 4,680 |
| 605 | 348805 | Волково – Ольгино | 78 ОП МЗ Н-0691 | 4,148 |  |  | 0,648 |
| 606 | 349190 | Глебово – Ларионово | 78 ОП МЗ Н-0692 | 14,262 | 0+016 | 8+620 | 14,262 |
| 607 | 348924 | Демино – Пирогово | 78 ОП МЗ Н-0694 | 0,760 |  |  | 0,760 |
| 608 | 349415 | Добрино – Будихино | 78 ОП МЗ Н-0695 | 2,427 |  |  | 1,018 |
| 609 | 349326 | Залужье – Свингино | 78 ОП МЗ Н-0696 | 2,248 |  |  | 0,048 |
| 610 | 348795 | Копосово – Дятлово | 78 ОП МЗ Н-0698 | 4,050 |  |  | 1,200 |
| 611 | 349530 | Мархачево – Осорино – Терентьевская с подъездом к дер. Терентьевская | 78 ОП МЗ Н-0701 | 6,928 |  |  | 1,700 |
| 612 | 348879 | Николо–Корма – Глебово | 78 ОП МЗ Н-0704 | 14,254 |  |  | 8,254 |
| 613 | 349146 | Никольское – Липки | 78 ОП МЗ Н-0705 | 4,172 |  |  | 1,172 |
| 614 | 348935 | Переборы – Судоверфь | 78 ОП МЗ Н-0707 | 3,621 | 0+000 | 3+620 | 3,620 |
| 615 | 349099 | Рыбинск – Александрова Пустынь | 78 ОП МЗ Н-0710 | 15,705 |  |  | 11,505 |
| 616 | 349524 | Рыбинск – Арефино | 78 ОП МЗ Н-0711 | 25,631 |  |  | 1,201 |
| 617 | 349190 | Рыбинск – Глебово | 78 ОП МЗ Н-0712 | 19,254 | 9+413 | 27+765 | 19,252 |
| 618 | 349222 | Рыбинск – Каменники | 78 ОП МЗ Н-0713 | 5,184 |  |  | 3,344 |
| 619 | 349163 | Рыбинск – Песочное | 78 ОП МЗ Н-0714 | 2,972 |  |  | 1,772 |
| 620 | 349588 | Рыбинск – Селишко – Макарово | 78 ОП МЗ Н-0715 | 5,100 |  |  | 1,400 |
| 621 | 348767 | Рыбинск – Сельцо – птицефабрика (пос. Майский) | 78 ОП МЗ Н-0716 | 12,000 |  |  | 3,500 |
| 622 | 349217 | "Ярославль – Рыбинск" – Ильинское | 78 ОП МЗ Н-0717 | 1,800 |  |  | 0,700 |
| 623 | 349206 | Сысоевское – Аксеново | 78 ОП МЗ Н-0718 | 2,440 |  |  | 0,950 |
| 624 | 349047 | Тихменево – Карелино | 78 ОП МЗ Н-0719 | 3,696 | 0+000 | 3+696 | 3,696 |
| 625 | 349271 | Фалилеево – Спас | 78 ОП МЗ Н-0721 | 0,492 |  |  | 0,200 |
| 626 | 349618 | Липки – Мешково – Великий Мох | 78 ОП МЗ Н-0722 | 4,694 |  |  | 1,900 |
| 627 | 348753 | Дюдьково – Приволжье | 78 ОП МЗ Н-0725 | 2,418 |  |  | 0,950 |
| 628 | 349423 | Октябрьский – Знамово (Панфилово) | 78 ОП МЗ Н-0726 | 1,765 |  |  | 1,765 |
| 629 | 349227 | Покров – Дружба | 78 ОП МЗ Н-0727 | 1,951 |  |  | 1,951 |
| 630 | 348871 | Покров – Новая Деревня | 78 ОП МЗ Н-0728 | 0,738 |  |  | 0,200 |
| 631 | 349125 | "Тутаев – Богдановка" – Масленники | 78 ОП МЗ Н-0730 | 3,432 |  |  | 2,332 |
| 632 | 349619 | "Тутаев – Никольское" – Благовещенье – Кардинское | 78 ОП МЗ Н-0731 | 8,162 |  |  | 2,512 |
| 633 | 349214 | "Тутаев – Никольское" – Болотово | 78 ОП МЗ Н-0732 | 1,608 |  |  | 0,108 |
| 634 | 348770 | "Тутаев – Никольское" – Жарки | 78 ОП МЗ Н-0734 | 1,584 |  |  | 0,900 |
| 635 | 349081 | "Тутаев – Шопша" – Волково | 78 ОП МЗ Н-0735 | 0,580 |  |  | 0,060 |
| 636 | 349518 | "Тутаев – Шопша" – Константиново | 78 ОП МЗ Н-0736 | 0,656 |  |  | 0,200 |
| 637 | 349417 | "Юркина Гора – Манылово" – Погорелка | 78 ОП МЗ Н-0739 | 12,595 |  |  | 4,065 |
| 638 | 3462566 | Юрицево – Зеркаево | 78 ОП МЗ Н-0743 | 1,643 |  |  | 1,043 |
| 639 | 349630 | Великое Село – Ломки – Стояново | 78 ОП МЗ Н-0745 | 4,600 |  |  | 1,500 |
| 640 | 349272 | Великое Село – Руновское | 78 ОП МЗ Н-0746 | 5,237 |  |  | 3,110 |
| 641 | 348967 | Дудки – Савинское – Ратислово | 78 ОП МЗ Н-0747 | 3,885 |  |  | 2,385 |
| 642 | 348855 | Кузьминское – Осташево – Столбищи – Рождественное | 78 ОП МЗ Н-0748 | 25,043 |  |  | 7,043 |
| 643 | 349115 | Льнозавод – Бубново – Урдома | 78 ОП МЗ Н-0749 | 2,636 |  |  | 1,236 |
| 644 | 349239 | Машаково – Гавриловское | 78 ОП МЗ Н-0750 | 12,946 |  |  | 5,000 |
| 645 | 348774 | Медведево – Михайловское – Галкино | 78 ОП МЗ Н-0751 | 4,695 |  |  | 1,300 |
| 646 | 349147 | Михайловское – Петрушино | 78 ОП МЗ Н-0752 | 1,243 |  |  | 0,700 |
| 647 | 349207 | Николо–Эдома – Ионовское | 78 ОП МЗ Н-0753 | 0,941 |  |  | 0,500 |
| 648 | 349620 | Окружная дорога с. Борисоглеб | 78 ОП МЗ Н-0754 | 1,071 |  |  | 0,271 |
| 649 | 348960 | Панино – Микляиха | 78 ОП МЗ Н-0755 | 0,940 |  |  | 0,940 |
| 650 | 349209 | Пестрецово – Верещагино – Зайки (до ручья Митька, включая мостовой переход с подходом) | 78 ОП МЗ Н-0756 | 16,262 |  |  | 3,762 |
| 651 | 348994 | Тутаев – Никольское | 78 ОП МЗ Н-0760 | 16,111 |  |  | 6,111 |
| 652 | 349071 | Фоминское – Константиновский | 78 ОП МЗ Н-0763 | 2,071 |  |  | 2,051 |
| 653 | 349008 | Чебаково – Куприяново | 78 ОП МЗ Н-0764 | 2,708 |  |  | 0,108 |
| 654 | 348744 | Волгарь – Михалево | 78 ОП МЗ Н-0765 | 1,017 |  |  | 0,500 |
| 655 | 348812 | Копнинское – Федорково | 78 ОП МЗ Н-0766 | 1,000 |  |  | 0,200 |
| 656 | 349196 | Подъезд к подсобному хозяйству ДРСУ | 78 ОП МЗ Н-0767 | 1,118 |  |  | 0,700 |
| 657 | 349164 | "Тутаев – Шопша" – Чебаково | 78 ОП МЗ Н-0768 | 1,306 |  |  | 0,500 |
| 658 | 349258 | Тутаев – р. Волга | 78 ОП МЗ Н-0769 | 1,346 |  |  | 0,700 |
| 659 | 349463 | "Ярославль – Рыбинск" – Красный Октябрь | 78 ОП МЗ Н-0770 | 1,840 |  |  | 0,700 |
| 660 | 349418 | Тутаев – Богдановка | 78 ОП МЗ Н-0772 | 34,091 |  |  | 20,301 |
| 661 | 349075 | Вороново – Непоковское | 78 ОП МЗ Н-0773 | 2,516 |  |  | 0,950 |
| 662 | 349654 | Тутаев – Красный Бор | 78 ОП МЗ Н-0780 | 3,836 |  |  | 2,336 |
| 663 | 349613 | 1Р153 – Черницино – а/д 1Р153 | 78 ОП МЗ Н-0774 | 3,600 |  |  | 1,100 |
| 664 | 349181 | "Климатино – Шеино" – Цыбино | 78 ОП МЗ Н-0779 | 1,880 |  |  | 1,333 |
| 665 | 349534 | "Остапково – Заозерье – Старое Волино" – Иваново – Отрубнево | 78 ОП МЗ Н-0781 | 2,690 |  |  | 1,412 |
| 666 | 349148 | "Остапково – Заозерье – Старое Волино" – Инобожь | 78 ОП МЗ Н-0782 | 1,850 |  |  | 0,635 |
| 667 | 348943 | "Остапково – Заозерье – Старое Волино" – Троицкое | 78 ОП МЗ Н-0783 | 1,800 |  |  | 0,801 |
| 668 | 349531 | "Плоски – Прилуки" – Шишкино | 78 ОП МЗ Н-0784 | 1,433 |  |  | 0,695 |
| 669 | 348768 | "Углич – Некоуз – Брейтово" – Кабаново | 78 ОП МЗ Н-0786 | 2,200 |  |  | 0,950 |
| 670 | 349550 | "Углич – Некоуз – Брейтово" – Отрадный | 78 ОП МЗ Н-0787 | 4,080 |  |  | 1,635 |
| 671 | 348734 | "Щипнево – Кромница" – Ивановское | 78 ОП МЗ Н-0788 | 1,000 |  |  | 0,400 |
| 672 | 349067 | "Ярославль – Углич" – Покровское | 78 ОП МЗ Н-0789 | 0,912 |  |  | 0,400 |
| 673 | 349477 | 14 км а/д 1Р153 – Никифорица – Петраково | 78 ОП МЗ Н-0791 | 2,754 |  |  | 0,950 |
| 674 | 349048 | 16 км а/д 1К22 – Масальское – 16 км а/д "Углич – Ульянкино" | 78 ОП МЗ Н-0792 | 8,705 |  |  | 3,100 |
| 675 | 348745 | 21 км а/д "1К22 – Ордино" | 78 ОП МЗ Н-0793 | 5,296 |  |  | 5,296 |
| 676 | 349583 | 21 км а/д "1К22 – Ордино" – Богданка | 78 ОП МЗ Н-0794 | 1,600 |  |  | 0,500 |
| 677 | 348889 | 21 км а/д "1К22 – Ордино" – Воронцово | 78 ОП МЗ Н-0795 | 1,900 |  |  | 0,935 |
| 678 | 348931 | Бабаево – Замыслово | 78 ОП МЗ Н-0796 | 3,650 |  |  | 0,650 |
| 679 | 349346 | Борушка – Губачево – Костяново | 78 ОП МЗ Н-0797 | 3,520 |  |  | 1,770 |
| 680 | 349614 | Бурмасово – Большое Ильинское | 78 ОП МЗ Н-0798 | 1,849 |  |  | 0,800 |
| 681 | 349122 | Бурмасово – Дуброво с подъездом к дер. Заручье | 78 ОП МЗ Н-0799 | 1,955 |  |  | 1,455 |
| 682 | 349167 | Бурмасово – Харапугино | 78 ОП МЗ Н-0800 | 4,000 |  |  | 1,100 |
| 683 | 349492 | Василево – Горбово – Старово – Титово | 78 ОП МЗ Н-0801 | 10,584 |  |  | 3,084 |
| 684 | 349535 | Васильево – Ковшово | 78 ОП МЗ Н-0803 | 6,200 |  |  | 1,879 |
| 685 | 349355 | Василево – Проплино – Родионово | 78 ОП МЗ Н-0804 | 5,700 |  |  | 2,140 |
| 686 | 349554 | Васильки – Шевердино | 78 ОП МЗ Н-0806 | 1,750 |  |  | 0,129 |
| 687 | 349637 | Вдуля – Воздвиженское – Васильево | 78 ОП МЗ Н-0807 | 11,100 |  |  | 4,300 |
| 688 | 349364 | Воздвиженское – Илино | 78 ОП МЗ Н-0808 | 1,317 |  |  | 0,800 |
| 689 | 349356 | Воронцово – Мякишево | 78 ОП МЗ Н-0809 | 3,541 |  |  | 2,441 |
| 690 | 349201 | Головизино – Фоминка – Поцелуево | 78 ОП МЗ Н-0811 | 3,750 |  |  | 0,750 |
| 691 | 349525 | Головино – Якутино | 78 ОП МЗ Н-0812 | 5,535 |  |  | 1,400 |
| 692 | 349009 | Горки – Теренькино | 78 ОП МЗ Н-0813 | 2,899 |  |  | 0,950 |
| 693 | 349577 | Губино – Монарево | 78 ОП МЗ Н-0814 | 3,700 |  |  | 1,180 |
| 694 | 349621 | Губино – Орешково – Ворошилово | 78 ОП МЗ Н-0815 | 7,100 |  |  | 2,000 |
| 695 | 349275 | Дивная Гора – Варгуново – Марьино | 78 ОП МЗ Н-0816 | 3,200 |  |  | 0,950 |
| 696 | 349210 | Дивная Гора – Манушкино – Баушовка | 78 ОП МЗ Н-0817 | 3,962 |  |  | 1,000 |
| 697 | 348952 | Дядьково – Станы | 78 ОП МЗ Н-0818 | 4,800 |  |  | 1,000 |
| 698 | 349483 | Иванищи – Ураково | 78 ОП МЗ Н-0819 | 2,375 |  |  | 0,900 |
| 699 | 349093 | Иванцево – Бачурино | 78 ОП МЗ Н-0820 | 1,000 |  |  | 0,300 |
| 700 | 349126 | Ильинское – Березники – Епихарка | 78 ОП МЗ Н-0821 | 8,381 |  |  | 2,000 |
| 701 | 349228 | Ильинское – Василево | 78 ОП МЗ Н-0822 | 11,450 |  |  | 6,600 |
| 702 | 348968 | Клементьево – Плоховка – Ямышовка | 78 ОП МЗ Н-0823 | 6,400 |  |  | 2,100 |
| 703 | 349128 | Климатино – Шеино | 78 ОП МЗ Н-0825 | 3,960 |  |  | 0,433 |
| 704 | 348830 | Кошелица – Овинищи Никольские | 78 ОП МЗ Н-0826 | 2,155 |  |  | 0,900 |
| 705 | 348786 | Кузнецово – Литвиново | 78 ОП МЗ Н-0827 | 5,100 |  |  | 1,300 |
| 706 | 349158 | Лисьи Ямы – Губино | 78 ОП МЗ Н-0828 | 12,700 |  |  | 3,846 |
| 707 | 349650 | Ложкино – Прямиково | 78 ОП МЗ Н-0829 | 2,000 |  |  | 0,463 |
| 708 | 349324 | Матвеевка – Криушино | 78 ОП МЗ Н-0832 | 5,200 |  |  | 0,870 |
| 709 | 348874 | Милодино – Петухово | 78 ОП МЗ Н-0833 | 4,470 |  |  | 2,000 |
| 710 | 348821 | Морозово – Шубино – Налуцкое | 78 ОП МЗ Н-0835 | 7,300 |  |  | 4,800 |
| 711 | 349434 | Муравьево – Петряево | 78 ОП МЗ Н-0838 | 3,100 |  |  | 2,226 |
| 712 | 348922 | Мухино – Калиновка – Ермолово | 78 ОП МЗ Н-0839 | 3,600 |  |  | 0,400 |
| 713 | 348910 | Нефедьево – Астафьево – Полуборка | 78 ОП МЗ Н-0840 | 4,400 |  |  | 1,100 |
| 714 | 349211 | Никольское – Вороново | 78 ОП МЗ Н-0841 | 4,500 |  |  | 0,500 |
| 715 | 349191 | Никольское – Инархово | 78 ОП МЗ Н-0842 | 2,380 |  |  | 0,345 |
| 716 | 349309 | Никольское – Павлоково | 78 ОП МЗ Н-0843 | 2,350 |  |  | 0,900 |
| 717 | 349236 | Никольское – Чубуково | 78 ОП МЗ Н-0845 | 0,924 |  |  | 0,300 |
| 718 | 349641 | Нинорово – Харилово | 78 ОП МЗ Н-0847 | 5,950 |  |  | 1,450 |
| 719 | 349622 | Обход с. Бурмасово | 78 ОП МЗ Н-0849 | 8,308 |  |  | 2,000 |
| 720 | 349010 | Овинищи Подгорные – Володинская – Горушки | 78 ОП МЗ Н-0850 | 4,800 |  |  | 0,450 |
| 721 | 348989 | Ордино – Дуново | 78 ОП МЗ Н-0851 | 4,229 |  |  | 1,100 |
| 722 | 349556 | Осеево – Олифники | 78 ОП МЗ Н-0852 | 6,500 |  |  | 2,000 |
| 723 | 348932 | Осиновка – Держилово | 78 ОП МЗ Н-0853 | 2,440 |  |  | 1,000 |
| 724 | 348885 | Проезд по с. Ильинское | 78 ОП МЗ Н-0854 | 3,241 |  |  | 1,000 |
| 725 | 349631 | Печкино – Потопчино | 78 ОП МЗ Н-0855 | 1,329 |  |  | 0,841 |
| 726 | 349192 | Платуново – Крайново с подъездом к дер. Платуново | 78 ОП МЗ Н-0856 | 3,400 |  |  | 2,794 |
| 727 | 349496 | Плоски – Прилуки | 78 ОП МЗ Н-0857 | 11,440 |  |  | 5,000 |
| 728 | 349497 | Подъезд к дер. Нестерово | 78 ОП МЗ Н-0858 | 1,100 |  |  | 0,859 |
| 729 | 348953 | Подъезд к с. Заозерье | 78 ОП МЗ Н-0859 | 1,277 |  |  | 0,500 |
| 730 | 349193 | Покровское – Никольское | 78 ОП МЗ Н-0860 | 8,500 |  |  | 6,500 |
| 731 | 349340 | Пономарицы – Ефремово – Миснево | 78 ОП МЗ Н-0861 | 5,500 |  |  | 1,000 |
| 732 | 349068 | Прилуки – Новое | 78 ОП МЗ Н-0862 | 2,840 |  |  | 0,495 |
| 733 | 348925 | Прямиково – Кожевниково | 78 ОП МЗ Н-0863 | 1,580 |  |  | 0,700 |
| 734 | 349540 | Спасское – Клясово | 78 ОП МЗ Н-0864 | 5,900 |  |  | 2,164 |
| 735 | 349000 | Остапково – Судилово – Цилино | 78 ОП МЗ Н-0865 | 9,000 |  |  | 3,180 |
| 736 | 349052 | Углич – Золоторучье (правый берег) | 78 ОП МЗ Н-0866 | 4,500 |  |  | 3,216 |
| 737 | 348849 | Углич – Маймеры | 78 ОП МЗ Н-0867 | 12,100 | 4+800 | 16+853 | 12,053 |
| 738 | 348969 | Углич – Покровские Горки | 78 ОП МЗ Н-0868 | 0,277 |  |  | 0,100 |
| 739 | 348970 | Углич – Ульянкино | 78 ОП МЗ Н-0869 | 19,846 |  |  | 5,000 |
| 740 | 349266 | Улейма – Леонтьево | 78 ОП МЗ Н-0870 | 3,300 |  |  | 3,300 |
| 741 | 349030 | Улейма – Нефедьево | 78 ОП МЗ Н-0871 | 13,800 |  |  | 5,800 |
| 742 | 348843 | Ульянкино – Подольцы | 78 ОП МЗ Н-0872 | 4,000 |  |  | 0,924 |
| 743 | 349307 | Федотово – Шемякино | 78 ОП МЗ Н-0873 | 2,965 |  |  | 0,950 |
| 744 | 349316 | Хребтово – Заозерье | 78 ОП МЗ Н-0875 | 4,090 |  |  | 0,590 |
| 745 | 349567 | Цибеево – Усолово – Мокрово | 78 ОП МЗ Н-0876 | 6,400 |  |  | 1,216 |
| 746 | 349464 | Чурьяково – Иванищи | 78 ОП МЗ Н-0877 | 3,391 |  |  | 1,000 |
| 747 | 348946 | Шевердино – Малое Мельничное | 78 ОП МЗ Н-0878 | 2,822 |  |  | 0,900 |
| 748 | 348764 | Щипнево – Головково | 78 ОП МЗ Н-0881 | 3,279 |  |  | 1,000 |
| 749 | 348822 | Щипнево – Кромница | 78 ОП МЗ Н-0882 | 3,700 |  |  | 0,130 |
| 750 | 348738 | Юрьево – Богатиново | 78 ОП МЗ Н-0883 | 5,650 |  |  | 3,036 |
| 751 | 349387 | Углич – Клементьево | 78 ОП МЗ Н-0884 | 27,925 |  |  | 6,925 |
| 752 | 349580 | "Карачиха – Ширинье" – Ременицы | 78 ОП МЗ Н-0886 | 5,700 |  |  | 2,600 |
| 753 | 349347 | "Лютово – Софряково – Лютово" – Федоровское | 78 ОП МЗ Н-0887 | 0,800 |  |  | 0,280 |
| 754 | 349532 | "М-8 – подъезд к г. Кострома" – Воробино | 78 ОП МЗ Н-0888 | 0,812 |  |  | 0,000 |
| 755 | 349001 | "М-8 – подъезд к г. Кострома" – Коргиш – Мужево | 78 ОП МЗ Н-0889 | 2,451 |  |  | 0,751 |
| 756 | 349455 | "М-8 – подъезд к г. Кострома" – Сопелки | 78 ОП МЗ Н-0890 | 1,286 |  |  | 0,286 |
| 757 | 349545 | "М-8 – подъезд к г. Кострома" – Телищево – Чернеево с подъездом к дер. Малышево | 78 ОП МЗ Н-0891 | 6,076 |  |  | 4,576 |
| 758 | 349279 | "Туношна – Бурмакино" – Твердино | 78 ОП МЗ Н-0892 | 0,750 |  |  | 0,750 |
| 759 | 349251 | "Тутаев – Шопша" – Колокуново | 78 ОП МЗ Н-0895 | 0,600 |  |  | 0,600 |
| 760 | 349396 | "Яковлевское – Диево–Городище" – Ильинское | 78 ОП МЗ Н-0898 | 1,300 |  |  | 1,300 |
| 761 | 349295 | "Яковлевское – Диево–Городище" – Кульнево | 78 ОП МЗ Н-0899 | 1,693 |  |  | 0,400 |
| 762 | 348892 | "Ярославль – Любим" – Григорьевский психоневрологический интернат | 78 ОП МЗ Н-0900 | 1,936 |  |  | 1,936 |
| 763 | 348996 | Ярославль – Сабельницы | 78 ОП МЗ Н-0902 | 3,881 | 0+000 | 3+880 | 3,881 |
| 764 | 348923 | "Ярославль – Тутаев" – Ишманово | 78 ОП МЗ Н-0903 | 2,467 |  |  | 1,167 |
| 765 | 348823 | "Ярославль – Тутаев" – совхоз "Ярославка" | 78 ОП МЗ Н-0904 | 2,459 |  |  | 2,438 |
| 766 | 349023 | "Ярославль – Тутаев" – Филисово | 78 ОП МЗ Н-0907 | 0,297 |  |  | 0,297 |
| 767 | 348827 | "Ярославль – Тутаев" – Шелепино | 78 ОП МЗ Н-0908 | 1,947 |  |  | 0,747 |
| 768 | 349589 | "Ярославль – Углич" – Михальцево | 78 ОП МЗ Н-0911 | 3,213 |  |  | 1,213 |
| 769 | 348890 | "Ярославль – Углич" – Сарафоново | 78 ОП МЗ Н-0912 | 1,000 | 0+000 | 1+000 | 1,000 |
| 770 | 348739 | 292 км а/д М-8 – Толбухино | 78 ОП МЗ Н-0913 | 4,551 |  |  | 4,451 |
| 771 | 349149 | Аэропорт – а/д "Шебунино – Красный Профинтерн" | 78 ОП МЗ Н-0915 | 4,408 |  |  | 2,808 |
| 772 | 349287 | Бекренево – Губцево | 78 ОП МЗ Н-0916 | 2,280 |  |  | 0,902 |
| 773 | 349006 | Глебовское – Долгуново | 78 ОП МЗ Н-0919 | 6,050 |  |  | 1,900 |
| 774 | 349642 | Глебовское – Тарантаево | 78 ОП МЗ Н-0920 | 7,450 |  |  | 3,450 |
| 775 | 348735 | Григорьевское – аэропорт | 78 ОП МЗ Н-0921 | 4,500 | 0+000 | 3+300 | 4,500 |
| 776 | 348792 | Григорьевское – пос. Михайловский – Норское | 78 ОП МЗ Н-0922 | 11,150 | 3+695 5+930 | 4+799 11+126 | 11,150 |
| 777 | 3462564 | Григорьевское – Щеглевское | 78 ОП МЗ Н-0988 | 0,694 |  |  | 0,694 |
| 778 | 348991 | Дмитриево – Поляны | 78 ОП МЗ Н-0924 | 3,000 |  |  | 2,000 |
| 779 | 349388 | Дубки – Зиновское – Никульское | 78 ОП МЗ Н-0925 | 4,581 | 0+000 | 4+581 | 4,581 |
| 780 | 348980 | Зяблицы – Тенино | 78 ОП МЗ Н-0926 | 5,840 | 0+000 | 1+500 | 1,500 |
| 781 | 349078 | Игнатово – Шебунино | 78 ОП МЗ Н-0927 | 2,980 |  |  | 0,000 |
| 782 | 349430 | Каменка – Медягино – Коченятино | 78 ОП МЗ Н-0928 | 6,700 |  |  | 2,220 |
| 783 | 349458 | Карабиха – Введенье | 78 ОП МЗ Н-0929 | 10,700 |  |  | 4,180 |
| 784 | 348771 | Карабиха – музей имени Некрасова | 78 ОП МЗ Н-0930 | 1,000 |  |  | 1,000 |
| 785 | 348941 | Климовское – Ананьино – Волково | 78 ОП МЗ Н-0931 | 7,300 | 3+045 3+353,20 3+609 | 3+101 3+358,14 3+799 | 0,851 |
| 786 | 349578 | Кормилицино – Курба | 78 ОП МЗ Н-0932 | 20,439 | 19+000 0+000 0+000 | 20+496 3+100 2+604 | 16,920 |
| 787 | 349024 | Кормилицино – пансионат "Ярославль" | 78 ОП МЗ Н-0933 | 2,100 |  |  | 2,100 |
| 788 | 349493 | Корнево – Каблуково | 78 ОП МЗ Н-0934 | 2,600 |  |  | 2,600 |
| 789 | 348857 | Кузнечиха – Пономарево | 78 ОП МЗ Н-0936 | 1,300 |  |  | 0,300 |
| 790 | 349282 | Лютово – Бердицино | 78 ОП МЗ Н-0939 | 5,100 |  |  | 5,100 |
| 791 | 349044 | Лютово – Мокеевское – Софряково – Лютово | 78 ОП МЗ Н-0940 | 22,200 |  |  | 10,700 |
| 792 | 348961 | Ляпино – Прусово | 78 ОП МЗ Н-0941 | 14,900 |  |  | 8,653 |
| 793 | 349109 | "Москва – Архангельск" – Дубки | 78 ОП МЗ Н-0943 | 2,268 | 0+000 | 2+268 | 2,268 |
| 794 | 348915 | "Москва – Архангельск" – Щедрино | 78 ОП МЗ Н-0945 | 1,227 |  |  | 1,227 |
| 795 | 348796 | Мордвиново – Большое Симоново | 78 ОП МЗ Н-0949 | 2,700 |  |  | 1,700 |
| 796 | 348955 | Мордвиново – Седельницы | 78 ОП МЗ Н-0951 | 7,800 | 0+000 | 5+700 | 7,800 |
| 797 | 348880 | Никифорово – Зубарево – Копасово | 78 ОП МЗ Н-0952 | 2,590 |  |  | 2,590 |
| 798 | 349017 | Новленское – Иванищево | 78 ОП МЗ Н-0953 | 4,300 |  |  | 4,300 |
| 799 | 349040 | Очапки – Ватолино | 78 ОП МЗ Н-0955 | 3,341 | 0+000 | 3+340 | 3,340 |
| 800 | 349218 | Подвязново – Филино | 78 ОП МЗ Н-0957 | 2,800 |  |  | 0,800 |
| 801 | 349094 | Спасское – Матвеевское | 78 ОП МЗ Н-0960 | 5,298 |  |  | 4,098 |
| 802 | 349536 | Степанцево – Давыдово | 78 ОП МЗ Н-0961 | 1,904 |  |  | 0,500 |
| 803 | 349054 | Толбухино – Уткино – Спас–Виталий | 78 ОП МЗ Н-0964 | 12,661 | 0+000 | 4+100 | 12,661 |
| 804 | 349473 | Ям – Дор – Дубовики | 78 ОП МЗ Н-0966 | 5,266 |  |  | 1,766 |
| 805 | 348867 | М-8 – Черная Лужа | 78 ОП МЗ Н-0971 | 0,560 |  |  | 0,560 |
| 806 | 348944 | Карачиха – Ширинье | 78 ОП МЗ Н-0977 | 26,820 | 7+800 17+200 | 17+200 26+820 | 19,020 |
| 807 | 348927 | Лесные Поляны – г. Ярославль | 78 ОП МЗ Н-0978 | 5,301 |  |  | 5,100 |
| 808 | 349643 | Подъезд от ул. Гагарина г. Ярославля – "Ярославль – Шопша (с ПК км 14 + 200 по ПК км 27 + 904)" | 78 ОП МЗ Н-0986 | 1,248 | 0+000 | 1+248 | 1,248 |
| ИТОГО |  |  |  | 5 946,506 | Х | Х | 3 145,420 |

Приложение 11

к Государственной программе

<введено постановлением Правительства от 15.05.2020 № 417-п>

ПАСПОРТ

регионального проекта

Дорожная сеть (Ярославская область)

- Основные положения

| Наименование федерального проекта | Дорожная сеть |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Дорожная сеть (Ярославская область) | Срок начала и окончания | 03.12.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Неженец Виктор Станиславович, заместитель Председателя Правительства области |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Моисеев Евгений Анатольевич, директор департамента |  |  |
| Администратор регионального проекта | Замараев Денис Иванович, заместитель директора – председатель комитета |  |  |
| Связь с государственными программами Ярославской области | Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» |  |  |

- Цель и показатели регионального проекта

Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50,06 процента (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года).

Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом.

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

Доведение в городской агломерации «Ярославская» доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | основной | 35,42 | 31.12.2017 | 35,98 | 37,48 | 40,08 | 43,45 | 46,17 | 48,68 | 50,06 |
|  | Протяженность автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, км | дополнительный | 2225,75 | 31.12.2017 | 2260,94 | 2355,20 | 2518,58 | 2730,35 | 2901,27 | 3059,00 | 3145,72 |
| 2. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | основной | 52,00 | 31.12.2017 | 56,36 | 60,07 | 64,92 | 69,98 | 73,67 | 78,64 | 85,00 |
|  | Протяженность дорожной сети в городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, км | дополнительный | 548,98* | 31.12.2017 | 595,01 | 634,20 | 685,38 | 738,80 | 777,76 | 830,23 | 897,37 |
| 3. | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, % | основной | 0,37 | 31.12.2017 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,27 |
| 4. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области, % | основной | 100 | 31.12.2017 | 104 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 |
|  | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области, шт. | дополнительный | 76 | 31.12.2017 | 79 | 68 | 65 | 61 | 53 | 46 | 38 |

* Общая протяженность дорожной сети в городской агломерации по состоянию на 31.12.2017 составляет 1055,735 км.

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях формирования программ дорожной деятельности (региональных проектов) в субъектах Российской Федерации определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты программ дорожной деятельности (региональных проектов) Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019 |  |  |
|  | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) на 14.12.2018 – 1 документ | 14.12.2018 | В целях формирования регионального проекта в Ярославской области определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городской агломераций. На основании указанных перечней подготовлены региональные проекты |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование программ дорожной деятельности (региональных проектов) в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты), детализированные на период 2019 – 2021 годов и укрупненные на период 2022 – 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ «РосдорНИИ» и представлены на утверждение в Росавтодор Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019 |  |  |
|  | Формирование региональных проектов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов) на 01.02.2019 – 1 документ | 01.02.2019 | Региональные проекты, детализированные на период 2019 – 2021 годов и укрупненные на период 2022 – 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ «РосдорНИИ» и представлены на утверждение в Росавтодор |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 05.04.2019 |  |  |
|  | Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта на 02.04.2019 – 1 документ | 05.04.2019 | Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Правительством Ярославской области, участвующим в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации программ дорожной деятельности (региональных проектов) в Росавтодор Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 |  |  |
|  | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 01.12.2019 – 1 условная единица на 01.12.2020 – 1 условная единица на 01.12.2021 – 1 условная единица на 01.12.2022 – 1 условная единица на 01.12.2023 – 1 условная единица на 01.12.2024 – 1 условная единица | 01.12.2024 | Ярославской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор |
| 5. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, представлены на согласование в Росавтодор Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2023 |  |  |
|  | Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период на 15.12.2019 – 1 документ на 15.12.2020 – 1 документ на 15.12.2021 – 1 документ на 15.12.2022 – 1 документ на 15.12.2023 – 1 документ | 15.12.2023 | Региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 3 272,71 | 3 396,67 | 4 519,22 | 3 776,00 | 4 130,89 | 3 195,56 | 22 291,04 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферы бюджету) (Ярославская область) | 1 954,24 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 314,24 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в том числе | 3 272,71 | 3 396,67 | 4 519,22 | 3 776,00 | 4 130,89 | 3 195,56 | 22 291,04 |
| 1.1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации | 3 146,51 | 3 270,00 | 4 395,00 | 3 776,00 | 4 130,89 | 3 195,56 | 21 913,95 |
| 1.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 1 191,56 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551,56 |
| 1.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 126,20 | 126,67 | 124,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,09 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту в том числе: |  | 3 272,71 | 3 396,67 | 4 519,22 | 3 776,00 | 4 130,89 | 3 195,56 | 22 291,04 |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) (Ярославская область) |  | 1 954,24 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 314,24 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в том числе: |  | 3 272,71 | 3 396,67 | 4 519,22 | 3 776,00 | 4 130,89 | 3 195,56 | 22 291,04 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | 3 146,51 | 3 270,00 | 4 395,00 | 3 776,00 | 4 130,89 | 3 195,56 | 21 913,95 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 1 191,56 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551,56 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 126,20 | 126,67 | 124,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,09 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Моисеев Е.А. | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Замараев Д.И. | заместитель директора – председатель комитета | Моисеев Е.А. | 40 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Бирюков О.А. | директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» | Моисеев Е.А. | 30 |
| 4. | Участник проекта | Никанкина О.Ю. | пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области | Моисеев Е.А. | 70 |
| Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) |  |  |  |  |  |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Моисеев Е.А. | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 6. | Участник регионального проекта | Бирюков О.А. | директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» | Моисеев Е.А. | 30 |
| 7. | Участник регионального проекта | Моисеев Е.А. | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 8. | Участник регионального проекта | Салихова О.М. | заместитель председателя комитета | Моисеев Е.А. | 70 |
| 9. | Участник регионального проекта | Никанкина О.Ю. | пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области | Моисеев Е.А. | 70 |
| 10. | Участник регионального проекта | Климчук Н.Н. | заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля | Бадаев Р.И. | 50 |
| Формирование региональных проектов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов) |  |  |  |  |  |
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Моисеев Е.А. | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 12. | Участник регионального проекта | Салихова О.М. | заместитель председателя комитета | Моисеев Е.А. | 70 |
| 13. | Участник регионального проекта | Климчук Н.Н. | заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля | Бадаев Р.И. | 50 |
| 14. | Участник регионального проекта | Никанкина О.Ю. | пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области | Моисеев Е.А. | 70 |
| 15. | Участник регионального проекта | Моисеев Е.А. | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 16. | Участник регионального проекта | Бирюков О.А. | директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» | Моисеев Е.А. | 30 |
| Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта |  |  |  |  |  |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Моисеев Е.А | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 18. | Участник регионального проекта | Моисеев Е.А | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 19. | Участник регионального проекта | Салихова О.М. | заместитель председателя комитета | Моисеев Е.А. | 70 |
| На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |
| 20. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Моисеев Е.А. | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 21. | Участник регионального проекта | Никанкина О.Ю. | пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области | Моисеев Е.А. | 70 |
| 22. | Участник регионального проекта | Климчук Н.Н. | заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля | Бадаев Р.И. | 50 |
| 23. | Участник регионального проекта | Бирюков О.А. | директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» | Моисеев Е.А. | 30 |
| Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период |  |  |  |  |  |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Моисеев Е.А. | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 25. | Участник регионального проекта | Никанкина О.Ю. | пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области | Моисеев Е.А. | 70 |
| 26. | Участник регионального проекта | Бирюков О.А. | директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» | Моисеев Е.А. | 30 |
| 27. | Участник регионального проекта | Салихова О.М. | заместитель председателя комитета | Моисеев Е.А. | 70 |
| 28. | Участник регионального проекта | Климчук Н.Н. | заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля | Бадаев Р.И. | 50 |
| 29. | Участник регионального проекта | Моисеев Е.А. | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |

Приложение 1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Ярославская область)

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети) | - | 14.12.2018 | Моисеев Е.А., директор департамента | в целях формирования регионального проекта в Ярославской области определены перечни участков дорожной сети федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети, состояние дорожной сети городских агломераций, на основании указанных перечней подготовлены проекты | - |
| 1.1. | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2018 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 1.1.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2. | КТ: Документ разработан | - | 15.11.2018 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа |  |
| 1.2.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.3. | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 31.01.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа |  |
| 1.3.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.4. | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 01.02.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа |  |
| 1.4.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.5. | КТ: Документ опубликован | - | 01.02.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа |  |
| 1.5.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2. | Формирование региональных проектов в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 – 2021 годов, укрупненные на период 2022 – 2024 годов) | - | 01.02.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | региональные проекты, детализированные на период 2019 – 2021 годов и укрупненные на период 2022 – 2024 годов, согласованы на уровне субъектов Российской Федерации, с ФАУ «РосдорНИИ» и представлены на утверждение в Росавтодор | - |
| 2.1. | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2018 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 2.1.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2. | КТ: Документ разработан | - | 15.11.2018 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 2.2.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.3. | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 31.01.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 2.3.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.4. | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 01.02.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | КРП |
| 2.4.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.5. | КТ: Документ опубликован | - | 01.02.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 2.5.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3. | Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта | - | 01.03.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Правительством Ярославской области, участвующим в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта |  |
| 3.1. | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 02.04.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 3.1.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.2. | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 05.04.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 3.2.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.3. | КТ: Обеспечена подготовка для паспорта регионального проекта (запроса на изменение паспорта регионального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 18.12.2018 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 3.3.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.4. | КТ: В Правительство Ярославской области направлено типовое соглашение | - | 01.02.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, типовое соглашение | РРП |
| 3.4.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.5. | КТ: Правительством Ярославской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении бюджету Ярославской области из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта | - | 01.03.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | паспорт проекта, Ярославской областью заключено соглашение с Росавтодором | КРП |
| 3.5.1. | Правительством Ярославской области заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством о предоставлении бюджету Ярославской области из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Правительством Ярославской области обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта | 25.12.2018 | 01.03.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | паспорт проекта, Ярославской областью заключено соглашение с Росавтодором | КРП |
| 4. | На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | - | 01.12.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | Ярославской областью достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор | - |
| 4.1. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.1.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.2. | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.2.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.3. | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.3.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.4. | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 01.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.4.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.5. | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.5.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.6. | КТ: С Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении бюджету Ярославской области межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.6.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.7. | КТ: Ярославской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | - | 17.03.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, Ярославской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта | РРП |
| 4.7.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.8. | КТ: Правительством Ярославской области совместно с УГИБДД МВД России по Ярославской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения правил дорожного движения | - | 15.04.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, утвержденные субъектами Российской Федерации планы мероприятий | РРП |
| 4.8.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.9. | КТ: Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год | - | 31.05.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, отчеты субъектов Российской Федерации о заключении контрактов | РРП |
| 4.9.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.10. | КТ: Правительством Ярославской области при необходимости осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ярославской области | - | 01.07.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, скорректированные региональные проекты | РРП |
| 4.10.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.11. | КТ: В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в отчетном году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий очередного года и последующих годов | - | 01.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | отчет о выполненных работах | РРП |
| 4.11.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.12. | КТ: Правительством Ярославской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | - | 01.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, отчеты субъектов Российской Федерации о выполненных работах | РРП |
| 4.12.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.13. | КТ: Правительством Ярославской области проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 01 ноября 2019 г.), результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов | - | 01.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, отчет Ярославской области о проведенных общественных слушаниях | РРП |
| 4.13.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.14. | КТ: В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов | - | 01.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, отчеты субъектов Российской Федерации о выполненных работах | РРП |
| 4.14.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.15. | КТ: Ярославской областью разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | - | 01.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, согласованные и утвержденные программы дорожной деятельности (региональные проекты) представлены в Росавтодор | РРП |
| 4.15.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.16. | КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента |  | РРП |
| 4.16.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.17. | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.17.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.18. | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 01.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.18.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.19. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2020 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.19.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.20. | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2020 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.20.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.21. | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2020 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.21.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.22. | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2020 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.22.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.23. | КТ: С Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении бюджету Ярославской области межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2020 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.23.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.24. | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 01.12.2020 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.24.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.25. | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 01.12.2020 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.25.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.26. | КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2020 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.26.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.27. | КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2020 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.27.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.28. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.28.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.29. | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.29.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.30. | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.30.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.31. | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 01.12.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа |  |
| 4.31.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.32. | КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа |  |
| 4.32.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.33. | КТ: С Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении бюджету Ярославской области межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.33.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.34. | КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.34.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.35. | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.35.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.36. | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 01.12.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.36.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.37. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.37.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.38. | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.38.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.39. | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.39.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.40. | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.40.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.41. | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 01.12.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.41.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.42. | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.42.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.43. | КТ: С Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении бюджету Ярославской области межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.43.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.44. | КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.44.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.45. | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 01.12.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.45.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.46. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.46.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.47. | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.47.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.48. | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.48.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.49. | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 01.12.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.49.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.50. | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 01.12.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.50.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.51. | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.51.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.52. | КТ: С Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении бюджету Ярославской области межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.52.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.53. | КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.53.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.54. | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.54.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.55. | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 01.02.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.55.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.56. | КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 31.05.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.56.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.57. | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.11.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.57.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.58. | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.58.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.59. | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 01.12.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.59.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.60. | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов* | - | 01.12.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.60.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.61. | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.61.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.62. | КТ: С Правительством Ярославской области заключено соглашение о предоставлении бюджету Ярославской области межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.62.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 4.63. | КТ: Представлен отчет об исполнении межбюджетных трансфертов | - | 01.12.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 4.63.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5. | Правительством Ярославской области разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | - | 15.12.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор | РРП |
| 5.1. | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.1.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.2. | КТ: Документ разработан | - | 01.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.2.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.3. | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 14.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.3.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.4. | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 15.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.4.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.5. | КТ: Документ опубликован | - | 15.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.5.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.6. | КТ: Программы дорожной деятельности (региональные проекты) актуализированы, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | - | 01.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, Ярославской областью актуализированы программы дорожной деятельности (региональные проекты) | РРП |
| 5.6.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.7. | КТ: Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты) | - | 15.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, согласованные и утвержденные программы дорожной деятельности (региональные проекты) представлены в Росавтодор | РРП |
| 5.7.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.8. | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2020 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.8.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.9. | КТ: Документ разработан | - | 01.12.2020 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.9.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.10. | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 14.12.2020 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.10.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.11. | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 15.12.2020 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.11.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.12. | КТ: Документ опубликован | - | 15.12.2020 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.12.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.13. | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2021 | Моисеев Е. А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.13.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.14. | КТ: Документ разработан | - | 01.12.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.14.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.15. | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 14.12.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.15.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.16. | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 15.12.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.16.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.17. | КТ: Документ опубликован | - | 15.12.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.17.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.18. | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.18.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.19. | КТ: Документ разработан | - | 01.12.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.19.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.20. | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 14.12.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.20.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.21. | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 15.12.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.21.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.22. | КТ: Документ опубликован | - | 15.12.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.22.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.23. | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа | - | 01.11.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.23.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.24. | КТ: Документ разработан | - | 01.12.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.24.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.25. | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 14.12.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.25.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.26. | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 15.12.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.26.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 5.27. | КТ: Документ опубликован | - | 15.12.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
| 5.27.1. | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

Приложение 2

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Ярославская область)

# Приложение № 2

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  |  |  |  | оценка технического состояния автомобильных дорог проводится согласно приказу Минтранса России от 27 августа 2009 г. № 150. Значение указывается по данным формы статистической отчетности 1-ДГ |
| Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85% N = (Sсоот1 + Sсоот2 + Sсоотn/ Sобщ1 + Sобщ2 + Sобщn) × 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | n – количество включенных в проект городских агломераций, ед. |  |  |  |  | данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения |
|  |  | S общ – протяженность дорожной сети городской агломерации, км |  |  |  |  |  |
|  |  | S соот – общая протяженность дорожной сети крупнейшей городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, км |  |  |  |  |  |
| Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% Дрпер = (Прпер/Пс) × 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | Пс – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, км | Формы статистической отчетности |  | Муниципальные образования субъектов РФ | до 25 марта года, следующего за отчетным годом, ежегодно | Значение показателя указывается по данным статистической отчетности 1-ФД |
|  |  | Д рпер – доля автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, % |  |  |  |  |  |
|  |  | Прпер – протяженность дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, км |  |  |  |  |  |
| Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ярославской области в два раза по сравнению с 2017 годом, % N=(Kмдтп1 + Kмдтп2+Kмдтпn)/(Kмдтпбаз1+K мдтпбаз2+K мдтпбазn) × 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | K мдтп – количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на год расчета показателя, шт. |  |  |  |  | данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения |
|  |  | K мдтпбаз – количество мест концентрации ДТП на дорожной сети субъекта Российской Федерации на 2017 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | N – количество субъектов Российской Федерации, ед. |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ярославская область)

1. Основные положения

| Наименование федеральных проектов | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ярославская область) | Срок начала и окончания | 03.12.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Неженец Виктор Станиславович, заместитель Председателя Правительства |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Моисеев Евгений Анатольевич, директор департамента |  |  |
| Администратор регионального проекта | Замараев Денис Иванович, заместитель директора – председатель комитета |  |  |
| Связь с государственными программами Ярославской области | Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» |  |  |

# 2. Цель и показатели регионального проекта

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % | основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 10 | 20 | 40 | 53 | 66 | 80 |
| 2. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, % | основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 10 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| 3. | Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% | дополнительный показатель | 100 | 31.12.2017 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 211 |
| 3.1. | Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211%, шт. | дополнительный показатель | 5 | 31.12.2017 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации, шт. | дополнительный показатель | 0 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, шт. | дополнительный показатель | 0 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом), шт. | дополнительный показатель | 0 | 31.12.2017 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения |  |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
|  | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) на 31.12.2019 – 2 шт. на 31.12.2020 – 2 шт. на 31.12.2021 – 4 шт. на 31.12.2022 – 4 шт. на 31.12.2023 – 6 шт. на 31.12.2024 – 6 шт. | 31.12.2024 | Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения |  |  |  |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |  |  |
|  | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года на 31.12.2019 – 120 процентов на 31.12.2020 – 140 процентов на 31.12.2021 – 160 процентов на 31.12.2022 – 180 процентов на 31.12.2023 – 200 процентов на 31.12.2024 – 211 процентов | 31.12.2024 | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями локальных проектов интеллектуальных транспортных систем Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.11.2024 |  |  |
|  | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) на 01.11.2020 – 0 условных единиц на 01.11.2021 – 1 условная единица на 01.11.2022 – 1 условная единица на 01.11.2023 – 1 условная единица на 01.11.2024 – 1 условная единица | 01.11.2024 | Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями локальных проектов интеллектуальных транспортных систем |
| 4. | Собственные результаты |  |  |
|  | Оснащение автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением на 31.12.2024 – 1 шт. | 31.12.2024 | Подготовлен отчет об оснащении участков автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения элементами интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающими оптимизацию условий движения транспортных потоков, снижение риска возникновения ДТП, своевременное оповещение водителей и пассажиров о ситуации на дороге, сохранность дорог в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями локальных проектов интеллектуальных транспортных систем |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | 166,900 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 376,900 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) (Ярославская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в том числе | 166,900 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 376,900 |
| 1.1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации | 166,900 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 376,900 |
| 1.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% | 4,500* | 5,000* | 5,000* | 5,000* | 5,000* | 5,000* | 29,500* |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) (Ярославская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в том числе | 4,500* | 5,000* | 5,000* | 5,000* | 5,000* | 5,000* | 29,500* |
| 2.1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации | 4,500* | 5,000* | 5,000* | 5,000* | 5,000* | 5,000* | 29,500* |
| 2.1.3.2. | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Отсутствует показатель федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оснащение автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением | 26,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3.1.1. | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) (Ярославская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в том числе | 26,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3.1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации | 26,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 3.1.3.2 | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3. | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту в том числе: |  | 166,900 | 0 | 60,00 | 0 | 150,00 | 150,00 | 526,900 |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету) (Ярославская область) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в том числе |  | 166,900 | 0,00 | 60,00 | 0 | 150,00 | 150,00 | 526,900 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | 166,900 | 0,00 | 60,00 | 0 | 150,00 | 150,00 | 526,900 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Результаты по увеличению количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения и оснащение автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением, будут достигнуты за счет ведомственной целевой программы Ярославской области «Сохранность автомобильных дорог Ярославской области».

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Моисеев Е.А. |  | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Замараев Д.И. |  | заместитель директора – председатель комитета | Моисеев Е.А. | 50 |
| Оснащение автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения элементами интеллектуальных транспортных систем, ориентированных на автоматизацию процессов управления дорожным движением |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Моисеев Евгений Анатольевич |  | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 4. | Участник регионального проекта | Никанкина Ольга Юрьевна |  | пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области | Моисеев Е.А. | 30 |
| 5. | Участник регионального проекта | Замараев Денис Иванович |  | заместитель директора – председатель комитета | Моисеев Е.А. | 50 |
| 6. | Участник регионального проекта | Моисеев Евгений Анатольевич |  | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 7. | Участник регионального проекта | Бирюков Олег Алексеевич |  | директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» | Моисеев Е.А. | 70 |
| Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Моисеев Евгений Анатольевич |  | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 9. | Участник регионального проекта | Замараев Денис Иванович |  | заместитель директора – председатель комитета | Моисеев Е.А. | 50 |
| 10. | Участник регионального проекта | Салихова Ольга Модестовна |  | заместитель председателя комитета | Замараев Д.И. | 70 |
| 11. | Участник регионального проекта | Никанкина Ольга Юрьевна |  | пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области | Моисеев Е.А. | 30 |
| 12. | Участник регионального проекта | Бирюков Олег Алексеевич |  | директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» | Моисеев Е.А. | 70 |
| 13. | Участник регионального проекта | Климчук Наталья Николаевна |  | заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля | Бадаев Р.И. | 30 |
| 14. | Участник регионального проекта | Моисеев Евгений Анатольевич |  | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 15. | Участник регионального проекта | Бадаев Ринат Искандерович |  | заместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства | Волков В.М. | 30 |
| 16. | Участник регионального проекта | Кук Виталий Николаевич |  | исполняющий обязанности директора | Бадаев Р.И. | 30 |
| Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Моисеев Евгений Анатольевич | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 18. | Участник регионального проекта |  | Салихова Ольга Модестовна | заместитель председателя комитета | Замараев Д.И. | 70 |
| 19. | Участник регионального проекта |  | Бирюков Олег Алексеевич | директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» | Моисеев Е.А. | 70 |
| 20. | Участник регионального проекта |  | Замараев Денис Иванович | заместитель директора – председатель комитета | Моисеев Е.А. | 50 |
| 21. | Участник регионального проекта |  | Моисеев Евгений Анатольевич | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 22. | Участник регионального проекта |  | Никанкина Ольга Юрьевна | пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области | Моисеев Е.А. | 30 |
| 23. | Участник регионального проекта |  | Кук Виталий Николаевич | исполняющий обязанности директора | Бадаев Р.И. | 30 |
| 24. | Участник регионального проекта |  | Климчук Наталья Николаевна | заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии г. Ярославля | Бадаев Р.И. | 30 |
| 25. | Участник регионального проекта |  | Бадаев Ринат Искандерович | заместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства | Волков В.М. | 30 |
| Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Моисеев Евгений Анатольевич | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 27. | Участник регионального проекта |  | Замараев Денис Иванович | заместитель директора – председатель комитета | Моисеев Е.А. | 50 |
| 28. | Участник регионального проекта |  | Моисеев Евгений Анатольевич | директор департамента | Неженец В.С. | 80 |
| 29. | Участник регионального проекта |  | Никанкина Ольга Юрьевна | пресс-секретарь департамента дорожного хозяйства Ярославской области | Моисеев Е.А. | 30 |
| 30. | Участник регионального проекта |  | Бирюков Олег Алексеевич | директор ГКУ ЯО «Ярдорслужба» | Моисеев Е.А. | 70 |
| 31. | Участник регионального проекта |  | Долгов Алексей Николаевич | исполняющий обязанности директора департамента | Миронов Д.Ю. | 10 |

Приложение 1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Ярославская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | - | 31.12.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | РРП |
| 1.1. | КТ: Ярославской областью запланирована закупка товаров, работ или услуг | - | 01.06.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, Ярославской областью запланирована закупка товаров, работ или услуг | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.2. | КТ: Заключены государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | - | 01.08.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, заключены государственные контракты на поставку товаров, работ, оказание услуг | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.3. | КТ: Государственные контракты исполнены (Ярославской областью оформлены подтверждающие документы, акты приемки и другие) | - | 15.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, государственные контракты исполнены (Ярославской областью оформлены подтверждающие документы, акты приемки и другие) | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.4. | КТ: Ярославской областью сформирована отчетность об исполнении закупок | - | 20.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, Ярославской областью сформирована отчетность об исполнении закупок | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.5. | КТ: Результаты закупки применены Ярославской областью | - | 31.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, результаты закупки применены Ярославской областью | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 1.6. | КТ: Ярославской областью подведены итоги закупок – определены поставщики товаров, подрядчики работ, исполнители услуг | - | 31.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, Ярославской областью подведены итоги закупок – определены поставщики товаров, подрядчики работ, исполнители услуг | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года | - | 31.12.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | РРП |
| 2.1. | КТ: Ярославской областью запланирован необходимый объем закупок товаров, работ или услуг | - | 01.06.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, Ярославской областью запланирован необходимый объем закупок товаров, работ или услуг | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.2. | КТ: Ярославской областью подведены итоги закупок – определены поставщики товаров, подрядчики работ, исполнители услуг | - | 01.08.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, Ярославской областью подведены итоги закупок – определены поставщики товаров, подрядчики работ, исполнители услуг | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.3. | КТ: Ярославской областью заключены государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | - | 15.08.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, Ярославской областью заключены государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.4. | КТ: Государственные контракты исполнены (Ярославской областью оформлены подтверждающие документы, акты приемки и др.) | - | 01.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, государственные контракты исполнены (Ярославской областью оформлены подтверждающие документы, акты приемки и другие) | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.5. | КТ: Ярославской областью сформирована отчетность об исполнении закупок | - | 15.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, Ярославской областью сформирована отчетность об исполнении закупок | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.6. | КТ: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 120% от базового количества 2017 года | - | 31.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | отчет подготовлен, статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | РРП |
|  | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 120% от базового количества 2017 года | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | РРП |
| 2.7. | КТ: Ярославской областью применены результаты закупок | - | 31.12.2019 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа, Ярославской областью применены результаты закупок | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 2.8. | КТ: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 140% от базового количества 2017 года | - | 31.12.2020 | Моисеев Е.А., директор департамента | отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | РРП |
|  | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 140% от базового количества 2017 года | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Моисеев Е.А., директор департамента | отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | РРП |
| 2.9. | КТ: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 160% от базового количества 2017 года | - | 31.12.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 160% от базового количества 2017 года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Моисеев Е. А., директор департамента | отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | РРП |
| 2.10. | КТ: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 180% от базового количества 2017 года | - | 31.12.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | РРП |
|  | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 180% от базового количества 2017 года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | РРП |
| 2.11. | КТ: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 200% от базового количества 2017 года | - | 31.12.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | РРП |
|  | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 200% от базового значения 2017 года | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | РРП |
| 2.12. | КТ: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года | - | 31.12.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | РРП |
|  | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения на 211% от базового значения 2017 года | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | отчет подготовлен, отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | РРП |
| 3. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) | - | 01.11.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями локальных проектов интеллектуальных транспортных систем | РРП |
| 3.1. | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | - | 30.03.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.2. | КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | - | 01.04.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.3. | КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы) | - | 01.07.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.4. | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации | - | 01.10.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.5. | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию | - | 01.11.2021 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.6. | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | - | 30.03.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.7. | КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | - | 01.04.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.8. | КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы) | - | 01.07.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.9. | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации | - | 01.10.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.10. | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию | - | 01.11.2022 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.11. | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | - | 30.03.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.12. | КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | - | 01.04.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.13. | КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы) | - | 01.07.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.14. | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации | - | 01.10.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.15. | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию | - | 01.11.2023 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.16. | КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта | - | 30.03.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.17. | КТ: Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | - | 01.04.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.18. | КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис(а) (информационной системы) | - | 01.07.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.19. | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации | - | 01.10.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |
| 3.20. | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию | - | 01.11.2024 | Моисеев Е.А., директор департамента | прочий тип документа | РРП |
|  | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |  |  |  |

Приложение 2

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Ярославская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог (процентов) N = (V/Vобщ) × 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | Vобщ – общий объем новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, шт. | формы статистической отчетности | министерство дорожного хозяйства Калужской области | муниципальные образования субъектов РФ | до 25 марта года, следующего за отчетным годом, ежегодно | данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения |
| 2. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | V – объем контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, шт. | формы статистической отчетности | министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края | муниципальные образования субъектов РФ | до 25 марта года, следующего за отчетным годом, ежегодно | данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения |
| Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, процентов N = (V/Vобщ.) × 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ | Vобщ. – общий объем новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, шт. | формы статистической отчетности | министерство дорожного хозяйства Калужской области | муниципальные образования субъектов РФ | до 25 марта года, следующего за отчетным годом, ежегодно | данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения |
| 4. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ | V – объем контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, шт. | формы статистической отчетности | министерство дорожного хозяйства Калужской области | муниципальные образования субъектов РФ | до 25 марта года, следующего за отчетным годом, ежегодно | данный показатель планируется включить в План федерального статистического наблюдения |